GMS – 711

- MESTNA OBČINA MARIBOR

- ŽUPAN

- Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

- Številka: 37102-142/2009

Datum:  13.11. 2009

- MESTNI SVET MESTNE

- OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA: Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) št. 38 – 198/0809  Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor

- GRADIVO

- PRIPRAVILA:			Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

- GRADIVO

- PREDLAGA:		Franc KANGLER, župan Mestne občine Maribor

POROČEVALEC:	mag. Monika KIRBIŠ, vodja Službe za razvojne projekte in          investicije – projektne pisarne

- PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor«.

Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev nadaljnjih dopolnitev in sprememb DIIP-a za projekt »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor«, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

- ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloga:

- Obrazložitev

- DIIP

Obr.: 0401-22

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

Dokument indentifikacije investicijskega projekta (DIIP) št. 38 – 198 / 0809

Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor

Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil/a:

| Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna v sodelovanju z Ostroga d.o.o. | mag. Monika Kirbiš vodja Službe | ____________________ podpis |
| --- | --- | --- |

Gradivo pregledal:

| Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna | mag. Monika Kirbiš vodja Službe | __________________________ podpis |
| --- | --- | --- |

Gradivo usklajeno s pristojnimi službami:

| Urad za finance in proračun | Marija Kaučič, direktorica Urada | __________________________ podpis |
| --- | --- | --- |

| Gradivo pregledala direktorica MU |  |  | _______________ datum | _________________________ podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pregledal podžupan |  |  | _______________ datum | _________________________ podpis |  |
| Gradivo pregledal in odobril župan |  |  | ________________ datum | _________________________ podpis (kabinet župana) |  |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta |  |  | _______________ datum | ________________________ podpis |  |
|  | MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |  |  |  |

- Številka:  37102-142/2009

Datum:	13.11. 2009

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) št. 38 – 198/0809 Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor

Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06), s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.

2. Razlogi za sprejem

Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MOM) je sprejela odločitev, da bo invalidom prijazno mesto in v skladu s tem že izvedla določene aktivnosti (organizacija posvetov o položaju invalidov v Mariboru, odprava določenih arhitektonskih ovir itd.). Glede na to, da je tudi Evropska komisija zelo naklonjena tovrstnim projektom (invalidi so prioritetna ciljna skupina v večini evropskih programov), bo MOM kandidirala z omenjenim projektom na 5. javnem razpisu Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljevanju SVLR), v okviru razvojne prioritete Razvoj regij in prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov (v nadaljevanju OP RR). Objava razpisa je bila prvotno napovedana za september 2009, glede na zadnje informacije pa naj bi bil objavljen šele v letu 2010. Projekt je bil konec avgusta 2009 že potrjen na Svetu Podravske regije v okviru razpoložljive kvote sredstev. Naslednji pogoj za uspešno kandidaturo na razpisu je pripravljena in potrjena investicijska dokumentacija – DIIP in v naslednji fazi še investicijski program.

3. Namen investicije

Do leta 2012 nameravamo urediti slepim in slabovidnim ter invalidnim osebam ustrezne in s pravili stroke urejene javne prometne poti, označbe javnih zgradb in druge objekte. Vzpostaviti želimo celovit sistem vodenja za slepe in slabovidne osebe po mestu, ki predvideva urejene poti in lokacije, opremljene z med seboj dopolnjujočimi taktilnimi, zvočnimi in kontrastnimi informacijami.

V okviru projekta je treba izdelati celovit elaborat potrebnih ukrepov za odpravo arhitektonskih ovir za potrebe slepih, slabovidnih in invalidnih oseb ter izvesti vsa potrebna investicijska dela na naslednjih površinah, ki so v lasti MOM:

- JAVNE POVRŠINE,

- JAVNI PARKIRNI PROSTORI ZA INVALIDE,

- JAVNE SANITARIJE ZA INVALIDE ter

- JAVNE USTANOVE.

Slepe in slabovidne osebe se glede na stopnjo invalidnosti, značajske lastnosti in zunanje potrebe, odločajo za različne načine soočanja z izzivi okolice. Slabovidni največkrat izberejo samostojno hojo brez palice, močno slabovidni in slepi pa hojo s pomočjo palice in/ali spremljevalca (človeka ali psa). Zlasti slednji morajo pot in lastnosti območja spoznati najprej s spremljevalcem, šele nato lahko te poti začnejo uporabljati samostojno, tako da s palico tipajo po orientacijskih točkah in štejejo korake, tam kjer je to potrebno. Takšno gibanje pa zahteva zadostno število orientacijskih točk v prostoru.

Trdimo lahko, da je območje, ki je predmet obravnave, za slepe in slabovidne skoraj v celoti neprilagojeno. V prostoru je sicer veliko elementov, ki lahko predstavljajo orientacijske točke in linije (fasade stavb, robovi zelenic, zidovi, tlakovane mulde, razne druge vrste tlaka…), a je pri analizi njihove dejanske uporabnosti potrebno gledati skozi slepe oziroma slabovidne oči.

Predvsem za gibanje slepih in močno slabovidnih oseb je izjemnega pomena kontinuiranost orientacijskih točk, ki jo je v obstoječem okolju težko vzpostaviti, še težje vzdrževati. Vodila, ki jih je mogoče namestiti na javne površine, in ki tako zmorejo povezovati javno okolje v neko celoto, so odlična rešitev v primeru novogradenj, a tudi takrat, samo dokler so vključena v celovit sistem vodenja (neprekinjenost vodil, premišljena opremljenost semaforjev z zvočnimi signali, kontrastne označbe, prilagojeni vhodi v pomembnejše javne ustanove, prilagojen javni potniški promet…) in jih vmes NIKJER ne prekinjajo razne trajne ali priložnostne ovire. Celovit sistem vodenja je torej osnovni cilj, h kateremu moramo težiti, če želimo slepim in slabovidnim olajšati gibanje po mestu.

Potrebni ukrepi na predvidenem območju, da bo to skladno vsaj z osnovnimi potrebami vizualno oviranih ljudi in hkrati z realnimi danostmi okolja ter finančnimi zmožnostmi, so naslednji:

- Ustrezna ureditev obstoječih ozvočenih semaforiziranih prehodov za pešce (glasnost, dolžina intervala, kontrastne taktilne oznake).

- Ustrezna ureditev ozvočenja v okviru predlaganih semaforiziranih prehodih za pešce (ozvočenje, kontrastne taktilne oznake).

- Izvedba označevalnih in opozorilnih taktilnih oznak v okviru prehodov za pešce na obravnavanem območju.

- Umik, premik ali prilagoditev nekaterih ovir, motečih za gibanje slepih in slabovidnih.

- Kontrastno obarvanje najbolj izstopajočih ovir, katerih umik ni smiseln ali mogoč (npr. stopnic, drogov, kolesarskih stojal, stebričkov, klopi…).

4. Cilji investicije

V okviru investicije je predvidena ureditev javnih površin kot so cestišča, pločniki, krožišča, križišča ter ureditev javnih ustanov. Investicija bo sestavljena iz elementov novogradnje, adaptacije in rekonstrukcije.

Izvedba celotnega projekta bo na najbolj frekventnih in izpostavljenih območjih centra mesta vzpostavila sledečo OSNOVNO UREDITEV:

- Ureditev kontrastnih taktilnih oznak na prehodih za pešce.

- Odpravo definiranih ovir.

- Ureditev obstoječih in dodatnih ozvočenj.

- Dodatna ozvočenja semaforiziranih prehodov za pešce

- Neovirano gibanje lažje in težje gibalno oviranim osebam (invalidi, starejši, bolni, poškodovani, starši z vozički, kolesarji…).

- Primerno funkcionalnost okolja:

- prehodnost poti,

- dostop do javnih stavb in s tem možnost uporabe javnih storitev,

- dostop do turistične ponudbe mesta,

- dostop do javnih sanitarij, mestne opreme…

- izboljšano mobilnost invalidnih oseb in dostop z osebnimi vozili.

- Ustrezne arhitekturne in druge rešitve:

- nivojske premostitve,

- ureditev pešpoti brez arhitektonskih ovir,

- odpravo komunikacijskih ovir,

- ureditev parkirnih prostorov,

- zagotovitev informacij o dostopnosti okolja

in UREDITEV konkretnega MIKRO VZORČNEGA OBMOČJA, ki predvideva vse zgoraj omenjene ukrepe, vključno z:

- Ureditvijo vodilnih taktilnih oznak kontrastne barve v celotni dolžini obravnavanih odsekov

5. Financiranje investicije

MOM bo projekt »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor« prijavila na 5. javni razpis SVLR v okviru evropskih sredstev za regionalne razvojne programe, okrog 15% vrednosti projekta pa bo financirala iz lastnega proračuna.

Tabela: Viri, dinamika in struktura financiranja investicije

| Oz. | Viri financiranja | 2009 | 2010 | 2011 | Skupaj | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proračun MO Maribor | 6.000 | 124.000 | 14.000 | 144.000 | 15% |
| 2 | ESRR-SVLR -5.jav.raz. | 0 | 611.400 | 204.600 | 816.000 | 85% |
| 3 | Ostali viri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | Skupaj | 6.000 | 735.400 | 218.600 | 960.000 | 100% |

6. Terminski načrt izvajanja investicije

V okviru projekta so predvidene naslednje aktivnosti:

| Oz. | Aktivnosti | Termin |
| --- | --- | --- |
| 1 | Idejna zasnova – projektna naloga | Julij 2009 |
| 2 | Dokument identifikacije investicijskega projekta | November 2009 |
| 3 | Potrditev DIIP | November 2009 |
| 4 | Izdelava elaborata | Februar 2010 |
| 5 | Priprava projektne dokumentacije | Februar 2010 |
| 6 | Prijava na 5. javni razpis ESRR – SVLR za sofinanciranje projekta | Leto 2010 |
| 7 | Izdelava investicijskega programa | Januar 2010 |
| 8 | Upravna dovoljenja | Marec 2010 |
| 9 | Izvedba investicije | April – september 2010 |
| 10 | Predaja investicije v uporabo | Oktober 2010 |
| 11 | Nakup in vgradnja opreme | Leto 2011 |
| 12 | Prevzem objekta | Oktober 2011 |

Izvedeni bodo postopki javnega naročanja za izvedbo potrebnih del in nakup opreme ter vsi ostali postopki, vezani na potek investicije.

mag. Monika Kirbiš

vodja Službe za razvojne projekte in

investicije – projektne pisarne

Predmet:  	ODPRAVA ARHITEKTONSKIH OVIR ZA INVALIDE IN UREDITEV JAVNIH PROMETNIH POVRŠIN ZA POTREBE SLEPIH IN   SLABOVIDNIH V CENTRU MESTA MARIBOR

Vrsta dokumenta:       DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

(DIIP) št. 38-198 / 0809

Investitor:                   Mestna Občina Maribor

Heroja Staneta 1

2000 Maribor

Izdelovalec: Ostroga d.o.o., Ulica Janka Mlakarja 23, 2000 Maribor

Izdelano:                     Maribor, oktober 2009

Dokument je pripravljen skladno z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006).

KAZALO

- UVOD                                                                                             __________ str. 3

- OPREDELITEV INVESTITORJA in UPORABNIKA                     __________ str. 5

  - Splošni podatki o investitorju

  - Splošni podatki o uporabniku

- POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA str. 7

  - Osnovni namen investicije

  - Cilji investicije

  - vizija ureditve predmetnih površin

- UTEMELJITEV POTREBE                                                           __________ str. 9

Nevarnosti ob neustreznih in pomanjkljivih rešitvah za invalide

- OPREDELITEV INVESTICIJE, VREDNOSTI in POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE                                                                      __________ str. 11

  - Vrsta investicije

  - Vrednost investicije

  - Določitev potrebne investicijske dokumentacije

  - Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor

  - 6.  OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE                    __________ str. 12

  - Strokovne podlage na osnovi katerih je izdelan DIIP

  - Navedba in opis lokacije

  - Obseg in specifikacija naložbe

  - Varstvo okolja in umestitev v prostor

  - Prikaz tehnično-tehnološke rešitve

  - Terminski plan izvedbe

  - Dinamika izvedbenega dela projekta

  - dinamika financiranja – denarni tok

  - 7.  PRIKAZ REZULTATOV INVESTICIJE                                        __________ str. 26

  - Analiza prihodkov in odhodkov

  - Informacija o ekonomskih učinkih

- UGOTOVITEV SMISELNOSTI in MOŽNOSTI IZDELAVE PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE oziroma INVESTICIJSKEGA PROGRAMA             __________ str. 26

1. UVOD

Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan skladno z veljavno metodologijo. Prikazuje celosten pristop k ureditvi javnih mestnih prometnih površin za potrebe invalidnih oseb ter za potrebe slepih in slabovidnih oseb.

V sodobnem času vse več govorimo o enakih možnostih oziroma pravici do sobivanja in enakega obravnavanja vseh ljudi. Glede na naraščajoč odstotek, to še kako velja tudi za populacijo funkcionalno oviranih oseb.

Sodobna družba je usmerjena v napredek na vseh področjih njenega delovanja. Tako se v zadnjih desetletjih tudi na področju enakih možnosti odvija vse več aktivnosti. Prav leto 2007 sta Evropski parlament in Svet Evropske unije razglasila za »Evropsko leto enakih možnosti«. S tem namenom v Evropski uniji, vključno s Slovenijo, potekajo številni programi, ki opozarjajo na pravico do sobivanja in enakega obravnavanja vseh ljudi.

Skrb za slepe in slabovidne se v Mariboru najbolj odraža na nivoju socialnega varstva in socialne pomoči (pomoč pri oskrbi, sofinanciranju pripomočkov za boljšo mobilnost…), manj je postorjenega v zvezi s fizično dostopnostjo in dostopnostjo do informacij.

Ko govorimo o fizični dostopnosti javnega okolja v Mariboru, se slepi in slabovidni zaenkrat znajdejo po svojih močeh, kar vključuje uporabo človeka ali psa spremljevalca, palice, vse bolj pa tudi sodobnih navigacijskih sistemov. Le-ti kljub vsemu ne morejo nadomestiti zdravega vida ali občutljivega spremljevalca, zato je prilagojenost okolja bistvenega pomena.

Med tem, ko so v namen izboljšanja mobilnosti in orientacije slepih in slabovidnih številni pripomočki v nekaterih osveščenih evropskih mestih že dobro aplicirani v praksi (prometne površine, javnih potniški promet, javne ustanove), o kakršnemkoli sistemu vodenja slepih in slabovidnih v Mariboru nikakor ne moremo govoriti. Prilagoditev za boljšo mobilnost na javnih površinah je le za vzorec, kar pomeni, da se kontrastno označevanje pojavlja redko, taktilnih oznak pravzaprav sploh ni, z zvočnim signalom za pešce pa je zaenkrat opremljenih le nekaj križišč. Govorimo torej o precejšnji neprilagojenosti fizičnega okolja za gibanje slepih in slabovidnih.

Aktivnosti, ki se odvijajo na področju enakih možnosti za invalide so usmerjene k prizadevanjem, da se invalidom izboljšajo možnosti za samostojno življenje ter samostojno odločanje o lastnem delovanju. Enake možnosti namreč vključujejo dostop do vseh družbenih koristi, to je mdr. tudi možnost prostega gibanja in s tem dostop do izobraževalnih, zdravstvenih in socialnih programov, športnih in kulturnih aktivnosti ter ostalih storitev in izdelkov.

Gonilna sila k napredku na področju enakih možnosti za invalide so zagotovo invalidi sami, saj le-ti opozarjajo na problematiko in jo s svojimi vsakodnevnimi izkušnjami skušajo približati ostalim ljudem ter pristojnim organom in organizacijam. S tem namenom je bilo ustanovljenih več invalidskih društev in organizacij, mdr. Zveza delovnih invalidov Slovenije, ki deluje v javnem interesu zlasti za potrebe gibalno oviranih oseb. Pripravila je že več programov, katerih višek predstavlja projekt za motiviranje lokalnih skupnosti k celostni obravnavi problematike invalidov z naslovom »Občina po meri invalidov«. Projekt je nastal prav v letu 2003, ki je bilo s strani Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije razglašeno za »Evropsko leto invalidov«.

V omenjenem letu je tudi Mestna občina Maribor naredila korak naprej ter pripravila lokalni program nediskriminacije invalidov (Evropsko leto invalidov 2003 – lokalni program nediskriminacije invalidov, MOM, 2003). V njem se je osredotočila na prisotnost arhitektonskih ovir v mestu Maribor ter statistično obdelala dostopnost javnih ustanov, prehodnost ulic, opremo postajališč avtobusnega prometa…Kljub temu, da so že pred letom 2003 tekle aktivnosti v zvezi z odpravo arhitektonskih ovir, je bila ugotovljena le 56% prehodnost poti, 33% dostopnost do javnih ustanov ter 51% popolna opremljenost avtobusnih postajališč vključno z nadstreškom in sedišči. Dobljeni podatki so tedaj predstavljali motiv za nove aktivnosti v smeri napredka, vendar se situacija bistveno ni spremenila. Arhitektonske ovire še danes marsikje predstavljajo nepremagljivo oviro za invalide in druge gibalno ovirane osebe kot so starejši, bolni in poškodovani občani, starši z otroškimi vozički ter kolesarji.

Naraščajoč odstotek invalidov ter drugih uporabnikov prilagojene infrastrukture in svobodno izražene želje invalidov po vse večjem vključevanju v socialno okolje vodi, v povezavi s številnimi programi, k intenzivnejšemu osveščanju javnosti, strpnosti ljudi in vse boljšemu prilagajanju socialnega okolja. »Evropsko leto invalidov 2003«, »Evropsko leto enakih možnosti 2007«, prihajajoča kandidatura občine Maribor v programu »Občina po meri invalidov«, kandidatura za »Kulturno prestolnico Evrope 2012«… predstavljajo še dodaten motiv, da v mestu Maribor izdelamo tudi konkreten program odprave arhitektonskih ovir.

- OPREDELITEV INVESTITORJA in UPORABNIKA

  - Splošni podatki o investitorju

Naziv:			Mestna Občina Maribor

Sedež:			Heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Odgovorna oseba: 	Franc Kangler, župan

Davčna številka:	SI 12709590

Matična številka:	5883369

Telefon:		02 22 01 000

Fax:			02 22 01 207

E-naslov:		www.maribor.si

E-pošta:		mestna.obcina@maribor.si

  - Splošni podatki o uporabniku

Slepoto in slabovidnost uvrščamo v enega izmed tipov invalidnosti. To pa je pojem, ki definira človekovo situacijo, v kateri le-ta zaradi svoje prirojene ali pridobljene telesne okvare ali bolezni, zaradi arhitektonskih, informacijskih ali socialnih ovir, ne zmore v celoti opravljati vseh dejavnosti. Največkrat ima tak človek v določenih življenjskih situacijah posebne potrebe in je za izenačevanje možnosti upravičen do dodatnih pravic in storitev. Osnovne tipe invalidnosti je potrebno obravnavati vsakega zase z njihovimi specifičnimi potezami. Med invalidne osebe tako štejemo:

- gibalno ovirane osebe

- slepe in slabovidne osebe

- gluhe in naglušne osebe

- osebe z motnjami v duševnem razvoju

- in dolgotrajno bolne osebe.

Z okvaro vida je v Evropi evidentiranih 2% ljudi, kar 90% od tega deleža pa predstavljajo slabovidni ljudje. Največja skupina slepih in slabovidnih so starejši, saj višanje življenjske dobe pri starostnikih pogojuje tudi vse več težav povezanih z vidom, sluhom in gibanjem. Svetovna zdravstvena organizacija ugotavlja, da ima vsak tretji človek nad 75. letom starosti starostno degeneracijo makule, kar pomeni, da imajo meglen vid, so občutljivi na bleščanje, barve bledijo, v centru pride do popolne izgube vida.

Slepota in slabovidnost sta pojma, ki imata skupni imenovalec napram drugim tipom invalidnosti, zagotovo pa ju ne moremo enačiti. Oba se sicer nanašata na izgubo vida, vendar se že v osnovi lahko razlikujeta glede na način oz. tip izgube vida (poškodba, bolezen, prirojena hiba…) ter glede na stopnjo ohranjenosti vida. Nadalje so razlike še kompleksnejše in se nanašajo predvsem na:

- ostanke ostrine vida,

- in ostanke obsega vidnega polja,

- zaznavanje barv

- in občutljivost na svetlobo.

Po veljavni slovenski klasifikaciji, ki jo je potrdilo Ministrstvo za zdravstvo (1998) je zgornja meja slabovidnosti 30%, slepote pa 5% ostankov vida.

Kljub temu, da se ljudi z izgubo vida največkrat deli v več razredov glede na omenjene karakteristike, se zdi v zvezi z načrtovanjem okolja, torej tudi javnih prometnih površin, bolj smiselna delitev glede na pripomočke, ki jih uporabljajo, in sicer na:

- tiste, ki uporabljajo pripomočke kot nadomestek vida (bela palica, zvočne knjige, Braillova pisava…)

- in tiste, ki uporabljajo pripomočke kot podporo svojim ostankom vida (leče, povečevalni pripomočki, nonokularji…).

Tudi med tema skupinama se kažejo razlike v potrebah glede prilagojenosti okolja, zato je potrebno neprilagojenost reševati z umeščanjem tako tipno, zvočno, kot tudi kontrastno podanih informacij.

Funkcionalno ovirani ljudje predstavljajo eno značilnih skupin prebivalstva, ki je potrebna posebne pozornosti pri načrtovanju in oblikovanju okolja. To niso le prizadete osebe, katerih okvara, prizadetost ali invalidnost je povzročena bodisi z rojstvom, nesrečo, boleznijo ali starostjo, ampak tudi tisti, ki jih srečujemo v vsakdanjem življenju in se iz različnih razlogov težje oziroma počasneje gibajo.

Pri arhitektonskih ovirah ne gre zgolj za problem ljudi, ki uporabljajo invalidski voziček, saj so tu še drugače gibalno ovirani ljudje. Npr.:

- Mamice z vozički,

- Starejši občani,

- Bolni in poškodovani občani,

- Gibalno ovirane osebe, kot posledica drugih invalidnosti npr. slepi, slabovidni…

V Sloveniji je petina prebivalstva, ki ga lahko imenujemo osebe s posebnimi potrebami. Ocenjuje se da je v državah EU 12% invalidnih oseb, vendar pa ima 20 do 30% prebivalcev težave pri zagotavljanju vsakodnevne mobilnosti iz različnih vzrokov.

- POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

  - Osnovni namen investicije

Osnovni namen investicije je izdelava celovitega elaborata potrebnih ukrepov za odpravo arhitektonskih ovir za potrebe slepih, slabovidnih in invalidnih oseb ter izvedba vseh potrebnih investicijskih del na sledečih  površinah, ki so v lasti Mestne Občine Maribor:

- JAVNE POVRŠINE,

- JAVNI PARKIRNI PROSTORI ZA INVALIDE,

- JAVNE SANITARIJE ZA INVALIDE,

- ter JAVNE USTANOVE.

Slepe in slabovidne osebe se glede na stopnjo invalidnosti, značajske lastnosti in zunanje potrebe, odločajo za različne načine soočanja z izzivi okolice. Slabovidni največkrat izberejo samostojno hojo brez palice, močno slabovidni in slepi pa hojo s pomočjo palice in/ali spremljevalca (človeka ali psa). Zlasti slednji morajo pot in lastnosti območja spoznati najprej s spremljevalcem, šele nato lahko te poti začnejo uporabljati samostojno, tako da s palico tipajo po orientacijskih točkah in štejejo korake, tam kjer je to potrebno. Takšno gibanje pa zahteva zadostno število orientacijskih točk v prostoru.

Trdimo lahko, da je območje, ki je predmet obravnave, za slepe in slabovidne skoraj v celoti neprilagojeno. V prostoru je sicer veliko elementov, ki lahko predstavljajo orientacijske točke in linije (fasade stavb, robovi zelenic, zidovi, tlakovane mulde, razne druge vrste tlaka…), a je pri analizi njihove dejanske uporabnosti potrebno gledati skozi slepe oziroma slabovidne oči.

Predvsem za gibanje slepih in močno slabovidnih oseb je izjemnega pomena kontinuiranost orientacijskih točk, ki jo je v obstoječem okolju težko vzpostaviti, še težje vzdrževati. Vodila, ki jih je mogoče namestiti na javne površine, in ki tako zmorejo povezovati javno okolje v neko celoto, so odlična rešitev v primeru novogradenj, a tudi takrat, samo dokler so vključena v celovit sistem vodenja (neprekinjenost vodil, premišljena opremljenost semaforjev z zvočnimi signali, kontrastne označbe, prilagojeni vhodi v pomembnejše javne ustanove, prilagojen javni potniški promet…) in jih vmes NIKJER ne prekinjajo razne trajne ali priložnostne ovire. Celovit sistem vodenja je torej osnovni cilj, h kateremu moramo težiti, če želimo slepim in slabovidnim olajšati gibanje po mestu.

PREGLED VSEH POTREBNIH UKREPOV (z izpostavitvijo najnujnejših), na predvidenem območju, da bo le-to skladno vsaj z osnovnimi potrebami vizualno oviranih ljudi in hkrati z realnimi danostmi okolja ter finančnimi zmožnostmi:

- Ustrezna ureditev obstoječih ozvočenih semaforiziranih prehodov za pešce (glasnost, dolžina intervala, kontrastne taktilne oznake).

- Ustrezna ureditev ozvočenja v okviru predlaganih semaforiziranih prehodih za pešce (ozvočenje, kontrastne taktilne oznake).

- Izvedba označevalnih in opozorilnih taktilnih oznak v okviru prehodov za pešce na obravnavanem območju.

- Umik, premik ali prilagoditev nekaterih ovir, motečih za gibanje slepih in slabovidnih.

- Kontrastno obarvanje najbolj izstopajočih ovir, katerih umik ni smiseln ali mogoč (npr. stopnic, drogov, kolesarskih stojal, stebričkov, klopi…).

  - Cilji investicije

Do leta 2012 urediti slepim in slabovidnim ter invalidnim osebam ustrezne in s pravili stroke urejene javne prometne poti, označbe javnih zgradb in druge objekte. Cilj je celovit sistem vodenja slepe in slabovidne osebe po mestu, ki predvideva urejene poti in lokacije, opremljene z med seboj dopolnjujočimi taktilnimi, zvočnimi in kontrastnimi informacijami.

Izvedba celotnega projekta bo na najbolj frekventnih in izpostavljenih območjih centra mesta vzpostavila sledečo OSNOVNO UREDITEV:

- Ureditev kontrastnih taktilnih oznak na prehodih za pešce.

- Odpravo definiranih ovir.

- Ureditev obstoječih in dodatnih ozvočenj.

- Dodatna ozvočenja semaforiziranih prehodov za pešce

- Neovirano gibanje lažje in težje gibalno oviranim osebam (invalidi, starejši, bolni, poškodovani, starši z vozički, kolesarji…).

- Primerno funkcionalnost okolja:

- prehodnost poti,

- dostop do javnih stavb in s tem možnost uporabe javnih storitev,

- dostop do turistične ponudbe mesta,

- dostop do javnih sanitarij, mestne opreme…

- izboljšano mobilnost invalidnih oseb in dostop z osebnimi vozili.

- Ustrezne arhitekturne in druge rešitve:

- nivojske premostitve,

- ureditev pešpoti brez arhitektonskih ovir,

- odpravo komunikacijskih ovir,

- ureditev parkirnih prostorov,

- zagotovitev informacij o dostopnosti okolja

in UREDITEV konkretnega MIKRO VZORČNEGA OBMOČJA, ki predvideva vse zgoraj omenjene ukrepe, vključno z:

- Ureditvijo vodilnih taktilnih oznak kontrastne barve v celotni dolžini obravnavanih odsekov

  - Vizija predmetnih površin

Z izvedbo projekta  Maribor postane vzorčni primer urejenega slepim in slabovidnim osebam prilagojenega mesta v Sloveniji in tako po zgledih evropskih mest ter njihovih dolgoletnih izkušenj, slepim in slabovidnim v veliki meri olajša gibanje, socialno udejstvovanje ter vsakodnevno življenje. Sloveniji.

Občina Maribor je v letu 2009 sprejela odločitev, da, skladno z mednarodnimi in nacionalnimi dokumenti, sledi viziji »enakih možnosti za invalide«. Podprla je idejo lokalnih društev za pristop k projektu »Občina po meri invalidov« in ustanovitvi Sveta invalidov, kot stalnega posvetovalnega telesa župana. S tem korakom želi okrepiti svoje delovanje na področju invalidne problematike in zares ustvariti invalidom prijazno mesto. V pripravi je že strateški dokument, ki bo v obliki občinskega Akcijskega načrta zajel tudi celovito ureditev javnih površin mesta za potrebe različnih skupin invalidnih oseb.

Delovanje mesta je torej usmerjeno širše, ne le v ureditev arhitekturne in komunikacijske dostopnosti javnega okolja, vendar sta to izjemno pomembna koraka h kvalitetnejšemu življenju invalidov (tudi slepih in slabovidnih), in kot taka zahtevata prioritetno obravnavo.

Z izvedbo projekta  Maribor postane dober primer urejenega, invalidnim osebam prilagojenega mesta v Sloveniji.

Občina Maribor je v letu 2009 sprejela odločitev, da, skladno z mednarodnimi in nacionalnimi dokumenti, sledi viziji »enakih možnosti za invalide«. Podprla je idejo lokalnih društev za pristop k projektu »Občina po meri invalidov« in ustanovitvi Sveta invalidov, kot stalnega posvetovalnega telesa župana. S tem korakom želi okrepiti svoje delovanje na področju invalidne problematike in zares ustvariti invalidom prijazno mesto. V pripravi je že strateški dokument, ki bo v obliki občinskega Akcijskega načrta zajel tudi celovito ureditev javnih površin mesta za potrebe različnih skupin invalidnih oseb.

Delovanje mesta je torej usmerjeno širše, ne le v ureditev arhitekturne in komunikacijske dostopnosti okolja, vendar sta to izjemno pomembna koraka h kvalitetnejšemu življenju invalidov, in kot taka zahtevata prioritetno obravnavo.

- UTEMELJITEV POTREBE

Po Ustavi Republike Slovenije so v Sloveniji »vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino«.

Kljub temu področje invalidnosti ureja le majhen del slovenske zakonodaje. Večina se navezuje na zaposlitev, socialno in zdravstveno varstvo (npr. pravico do denarnih nadomestil, posebnih pogojev pri zaposlovanju in na samem delovnem mestu …).

Ureditve javnih površin za invalidne uporabnike se konkretneje dotika le v smislu grajenih ovir, na področju odprave komunikacijskih ovir v korist senzorno in drugače oviranih oseb pa praktično ni zakonsko predpisanih določil. Podanih je le nekaj splošnih določil, in sicer v:

- Zakonu o urejanju prostora (točka 1, čl. 3),

- Zakonu o graditvi objektov (točka 1, čl. 17 in 20)

- in Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb.

Projektanti, arhitekti in vsi ostali, ki jih področje zanima ali potrebujejo kakršnekoli usmeritve za svoje delo, se orientirajo po priročniku Urbanističnega inštituta Republike Slovenije in po raznih

evropskih smernicah, med katerimi prednjačijo nizozemska priporočila.

V preteklosti so se sicer, kljub pomanjkanju konkretnih predpisov v slovenski zakonodaji, odvijale razne aktivnosti z namenom izboljšanja možnosti udeležbe invalidnih oseb v javnem življenju.

Navesti velja nekaj usmeritev:

- Nacionalne usmeritve za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja, informacij in komunikacij za invalide » Dostopna Slovenija«,

- Akcijski program za invalide 2007 - 2013,

- Občina po meri invalidov…

Ti programi dajejo slutiti, da prizadevanja tečejo, vendar bo v prihodnje potrebno k problematiki pristopiti še bolj sistematično, vzpostaviti intenzivnejše sodelovanje vseh pristojnih služb, obstoječa priporočila strniti v niz zakonskih določil ter hkrati dati večji poudarek nadzoru nad izvedbo zahtevanih rešitev!

### 4.1. Nevarnosti ob neustreznih in pomanjkljivih rešitvah za invalidne osebe

Vključevanje funkcionalno oviranih ljudi v vsakdanje življenje je soočeno z omejenim gibanjem v javnem okolju in hkrati zmanjšanjem življenjskih pravic. Njihove možnosti za socialno udejstvovanje, delo, izobraževanje, dostop do informacij, storitev, zabavnih in drugih vsebin, ki jih sicer ponuja mestno življenje, so lahko ob neprilagojenem okolju močno omejene. Ovire, na katere naletijo, so lažje, težje ali sploh nepremagljive, kar v skrajnem primeru vodi do tega, da so invalidi prisiljeni opustiti gibanje in delovanje v vsakdanjem okolju.

Izpostaviti je potrebno občutljivost funkcionalno oviranih oseb v prometu. Arhitekturne, pa tudi komunikacijske ovire, v prometu namreč povečujejo možnosti nesreč in zmanjšujejo varnost te ranljive skupine udeležencev. To je še en vidik, ki prispeva k omejevanju samostojnega vključevanja invalidov v socialno življenje. pozornost.

Slepe in slabovidne kot pešce uvrščamo med ene najbolj občutljivih udeležencev v prometu. Le-ti so najbolj izpostavljeni poškodbam zaradi prometnih nesreč, ki so posledica različnih napak udeležencev v prometu in nemalokrat neustreznih površin za pešce. V Sloveniji pa se žal skrb za slepe in slabovidne osebe v okviru prometnega planiranja zaključi pri redkih ozvočenih križiščih, ki jih premorejo le nekatera slovenska mesta. Sistem taktilnih oznak na javnih površinah (tudi v javnih stavbah) pa je zaenkrat skoraj popolnoma odsoten.

Ko govorimo o občutljivosti slepih in slabovidnih v prometu, moramo izpostaviti, da pomanjkanje ustreznega sistema vodenja povečuje možnosti nesreč in zmanjšuje njihovo varnost kot udeležencev v prometu, hkrati pa zmanjšuje tudi možnosti za njihovo samostojnost v socialnem življenju. Zlasti nevarne so nedoslednosti pri zaščiti gradbišč (razkopi, gradbene jame…), veliko neprijetnost predstavljajo nepričakovane ovire (smetnjaki, gostinski vrtovi, avtomobili na pločnikih, različne namenske fizične ovire npr. betonski stožci, kovinski stebrički…), kot poseben problem pa lahko označimo tudi križanja pešpoti z voziščem, ki jim je potrebno posvetiti največjo pozornost.

Rešitev, ki jo moramo ponuditi slepim in slabovidnim osebam je torej celovit sistem vodenja, ki temelji na njihovih izkušnjah doživljanja okolja. S premišljenim kombiniranjem tipnih, zvočnih in kontrastno-vizualnih informacij jim moramo pomaga pri orientaciji v prostoru in jim ponuditi možnost enakovrednega vključevanja v vse aktivnosti, ki so del mestnega utripa. Pri zasnovi celovitega sistema vodenja moramo nujno upoštevati natančnost, jasnost, enostavnost in kontinuiranost podanih informacij, saj lahko le delno upoštevanje predlaganih smernic povzroči več zmede v orientaciji, kot splošne koristi. Če želimo zares zmanjšati nevarosti, s katerimi se srečujejo ljudje z okvaro vida, moramo na izjemno dosleden in premišljen način poskrbeti za:

- ustrezno zasnovane taktilne oznake na javnih površinah (talno vodenje, opozarjanje in informiranje),

- ustrezno zasnovana ozvočenja semaforjev (ustrezna glasnost, dolžina intervala…) v kombinaciji s kontrastno-vizualnimi in taktilnimi oznakami,

- ustrezno zasnovan sistem podajanja informacij javnega značaja v tipni, zvočni in kontrastno-vizualni obliki,

- ustrezna ureditev pešpoti z odpravo vseh motečih ovir.

Z vidika vse številnejših tehničnih rešitev, ureditev dostopnosti okolja ne bi smelo predstavljati večjih težav, a je uresničitev »vsem invalidom prijaznega mesta« močno povezana s pristopom reševanja problematike. Predvsem slepim in slabovidnim osebam dostopno mesto je možno doseči le s celovitim pristopom in z ustrezno kombinacijo predlaganih ukrepov!

Bistvo rešitev, ki jih moramo ponuditi invalidnim osebam je v tem, da so usklajene z njihovimi izkušnjami doživljanja okolja in prilagojene njihovim potrebam. Nenadomestljiv člen v ureditvi gibalno oviranim osebam prijaznega okolja so torej predvsem sledeče rešitve:

- ustrezno zasnovane nivojske premostitve (klančine, elevatorji, dvigala…),

- urejene pešpoti brez ovir, ki onemogočajo prehod (npr. zožanja, široke reže rešetk, dvignjeni predpražniki, poškodovana pešpot…)

- ustrezna parkirna mesta z zadostnim manevrirnim prostorom in neposredno navezavo na pešpot,

- prirejene javne sanitarije

- prirejene javne stavbe z dostopom do javnih storitev

- prirejena oprema (npr. stikala, bankomati, telefonske govorilnice…)

- jasna označitev dostopnih poti in lokacij.

Z vidika vse številnejših tehničnih rešitev, ureditev dostopnosti okolja za invalide ne bi smelo predstavljati večjih težav, vendar je uresničitev »invalidom prijaznega mesta« pogosto povezana s pristopom reševanja problematike. Že ena sama ovira je namreč lahko tolikšna, da izniči vse ostale, morda celo zelo dobre in dobronamerne rešitve. Hkrati pa odprava ovir pomeni ne le odpravo arhitektonskih ovir, ampak tudi komunikacijskih ovir, zaradi katerih ukrepi v arhitektonskem smislu ne dosežejo svoje polne učinkovitosti. Ob nezadostni označitvi je npr. tudi parkirni prostor možno popolnoma spregledati, kar je skoraj tako, kot če parkirnega prostora za invalide sploh ne bi bilo. Ustrezna tabelna označitev ter redno vzdrževanje talnih oznak je za njegovo uporabnost torej ključnega pomena.

Invalidom dostopno mesto je torej možno doseči le s celovitim pristopom, tako z odpravo arhitekturnih, kot tudi komunikacijskih ovir!

- OPREDELITEV INVESTICIJE, VREDNOSTI in POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

  - Vrsta investicije

V okviru investicije je predvidena ureditev javnih površin kot so cestišča, pločniki, krožišča, križišča ter ureditev javnih ustanov. Investicija bo sestavljena iz elementov novogradnje, adaptacije in rekonstrukcije.

  - Vrednost investicije

| Post | Ocena investicije | Stalne cene avgust 2009 |
| --- | --- | --- |
| A | Elaborat | 18.000,00 € |
| B | Projektna dokumentacija | 45.000,00 € |
| C | Izvedba gradbenih del | 541.000,00 € |
| D | Oprema | 182.000,00 € |
| E | Investicijski inženiring | 14.000,00 € |
|  | SKUPAJ | 800.000,00 € |

  - Določitev potrebne investicijske dokumentacije

|  | VRSTA DOKUMENTACIJE | Potrebno označi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dopolnitev DIIP s sklepom financiranja MOM | x |
| 2 | Pred investicijska zasnova |  |
| 3 | Investicijski program | x |

  - Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor

|  | VRSTA DOVOLJENJA | Potrebno označi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lokacijska informacija | x |
| 2 | Gradbeno dovoljenje – enostavno | x |
| 3 | Upravno dovoljenje |  |

- OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE

  - Strokovne podlage na osnovi katerih je izdelan DIIP

- Maribor – slepim in slabovidnim prijazno mesto, Dostopnost centralnega dela Maribora za slepe in slabovidne osebe, Nataša Rebernik, Maribor 2009

- Mesto prijazno invalidom - Odprava arhitektonskih ovir za invalide v mestu Maribor, Nataša Rebernik et al., Maribor 2007

- Raziskovalna naloga, Enaka mobilnost za vse, Tadej Gujt, Vanesa Ploj, Maribor, 2008

  - Navedba in opis lokacije

Makro lokacijo  - slepi in slabovidni - predstavlja del območja centra mesta z nekaj izrazito frekvenčnimi potmi, ki jih skoraj vsakodnevno uporabljajo nekateri vizualno ovirani pešci.

Izbira je temeljila na sledečih, med seboj povezujočih, predpostavkah:

- Območje ima veliko frekvenco pešcev.

- Območje ima večje število javnih ustanov.

- Območje sodi med prometno bolj obremenjena območja mesta.

- Območje je s prometno-tehničnega vidika kompleksno zasnovano (mešan promet, veliko križanj pešcev s kolesarji in motornim prometom…).

- Območje nima urejenega celovitega sistema vodenja za slepe in slabovidne pešce.

- Območje vključuje poti, ki jih skoraj vsakodnevno uporabljajo slepi in slabovidni pešci.

Mikro lokacijsko območje  je definirano  skozi sledeče relacije in odseke:

RELACIJA 1: Železniška postaja – Avtobusna postaja – Zdravstveni dom, Vošnjakova ulica

- ODSEK 1: ŽP – Partizanska/Meljska c.

- ODSEK 2: Partizanska/Meljska c. – AP

- ODSEK 3: Partizanska c. od Meljske c. do Cafove ul.

- ODSEK 4: Partizanska c. od Cafove do Cankarjeve ul.

- ODSEK 5: Partizanska c. od Cankarjeve do Prešernove ul.

- ODSEK 6: Partizanska c./Prešernova ul. – Ul.talcev

- ODSEK 7: Sodna ulica od Ul.talcev do Vošnjakove ul.

- ODSEK 8: Vošnjakova ul.; ZD

RELACIJA 2: Železniška postaja – MDSS

- ODSEK 1: ŽP – Partizanska/Meljska c. = RELACIJA 1, ODSEKI 1, 2

- ODSEK 2: Partizanska c. od Meljske c. do Prešernove ul. = RELACIJA 1, ODSEK 3 – 6

- ODSEK 3: Partizanska c. od Prešernove ul. do Trga svobode

- ODSEK 4: Trg svobode – Grajski trg

- ODSEK 5: Slovenska ul od Grajskega trga do Gosposke ul.

- ODSEK 6: Slovenska ul. od Gosposke ul. do Gledališke ul.

- ODSEK 7: Slovenska ul. od Gledališke ul. do Gospejne ul.

- ODSEK 8: Gospejna ul. – MDSS

RELACIJA 3: Zdravstveni dom; Vošnjakova ulica – UKC Maribor

- ODSEK 1: Vošnjakova ul. - Ul.talcev = RELACIJA 1, ODSEK 7, 8

- ODSEK 2: Podhod pod Titovo c. od Ul.talcev do Ul.V.Kraigherja

- ODSEK 3: Ul.V.Kraigherja od podhoda do Svetozarevske ul.

- ODSEK 4: Ul.V.Kraigherja/Svetozarevska ul. – Vetrinjska/Jurčičeva ul.

- ODSEK 5: Jurčičeva ul. od Vetrinjske do Gosposke ul.

- ODSEK 6: Gosposka ul. od Slovenske ulice do Glavnega trga (mimo Ul.10.oktobra in Jurčičeve ulice)

- ODSEK 7: Glavni trg

- ODSEK 8: Stari most

- ODSEK 9: Trg revolucije od Pobreške c. do Ljubljanske ul.

- ODSEK 10: Ljubljanska ul./UKC

RELACIJA 4: Železniška postaja – MOM – Mestni park – Policijska uprava Maribor

- ODSEK 1: ŽP – Partizanska c.

- ODSEK 2: Partizanska c. – Trg B.Kidriča

- ODSEK 3: Razlagova ul. od Trga B.Kidriča do Cankarjeve ul.

- ODSEK 4: Razlagova ul. od Cankarjeve do Prešernove ul.

- ODSEK 5: Razlagova ul. od Prešernove ul. do Ul.h.Staneta

- ODSEK 6: Razlagova ul./Ul.h.Staneta

- ODSEK 7: Ul.h.Staneta od Razlagove do Maistrove ul. (mimo MOM)

- ODSEK 8: Ul.h.Staneta/Maistrova ul. - Mestni park

- ODSEK 9: Maistrova ul. od Ul.h.Staneta do Trubarjeve ul. – Policijska uprava Maribor

RELACIJA 5: MDSS – Mariborska tržnica

- ODSEK 1: MDSS – Gospejna ul. od Miklošičeve proti Orožnovi ul.

- ODSEK 2: Orožnova ul. od Gospejne do Strossmayerjeve ul.

- ODSEK 3: Strossmayerjeva ul. od Orožnove ul. do Koroške c.

- ODSEK 4: Strossmayerjeva ul./Koroška c.

- ODSEK 5: Koroška cesta – Pristaniška ulica; Mariborska tržnica

RELACIJA 6: MDSS – Dom invalidskih društev

- ODSEK 1: MDSS – Slovenska/Gledališka ulica = RELACIJA 2, ODSEK 7, 8

- ODSEK 2: Gledališka ulica od Slovenske ceste do Gregorčičeve ulice

- ODSEK 3: Trubarjeva ulica od Gregorčičeve do Krekove ulice

- ODSEK 4: Trubarjeva ulica od Krekove do Mladinske ulice

- ODSEK 5: Trubarjeva ulica – Dom invalidskih društev

RELACIJA 7: MDSS – MOM

- ODSEK 1: MDSS – Slovenska cesta/Gledališka ulica = RELACIJA 2, ODSEK 7, 8

- ODSEK 2: Gledališka ulica/Slovenska cesta – Trubarjeva/Krekova ulica = RELACIJA 6, ODSEK 2, 3

- ODSEK 3: Krekova ulica od Trubarjeve do Tyrševe ulice

- ODSEK 4 : Krekova ulica od Tyrševe ulice do Ul.heroja Tomšiča

- ODSEK 5: Krekova ulica od Ul.heroja Tomšiča do Ul.heroja Staneta; MOM

Makro lokacije - invalidi:

- CENTER MESTA (od glavne avtobusne in železniške postaje na vzhodu, Mestnega parka na severu do študentskega naselja in Univerzitetnega športnega centra Leona Štuklja na zahodu ter Koroške ceste na jugu),

- LENT (od začetka Loške ulice na vzhodu do Strme ulice na zahodu),

- TABOR (od Ljubljanske ulice na vzhodu, Starega mostu na severu do Fochove ulice na jugu, ter Žitne ulice in Ulice Gorkega na zahodu).

Mikro lokacije:

1. MARIBOR CENTER MESTA:

Sanacije potrebne točke obravnavane cone bomo predstavili sistematično (več v poglavju 6.5), v glavnem v smeri od S proti J, skozi sledeče ulice in trge:

  - Trg generala Maistra

  - Slomškov trg

  - Ul. Kneza Koclja - zahod

2. MARIBOR - CENTER; sever

  - Mestni park

  - Tomšičeva ulica

  - Dominkuševa ulica

  - Maistrova ulica

  - Kopitarjeva ulica

  - Krekova ulica

- MARIBOR – CENTER; vzhod

  - Sodna ulica

  - Ul. heroja Šlandra

  - Ul. heroja Bračiča – vzhod

  - Ul. kneza Koclja – vzhod

- MARIBOR – CENTER; zahod

  - Strossmayerjeva ulica

  - Mladinska ulica

  - Vrbanska cesta

  - Gosposvetska cesta

  - Smetanova ulica

  - Koroška cesta – zahod

- LENT

  - Usnjarska ulica

  - Dravska ulica

  - Žički prehod

  - Ob bregu

  - Strma ulica

- TABOR

  - Trg revolucije

  - Ljubljanska ulica – sever 2 (od železniškega prehoda do križišča s Fochovo ulico)

  - Žitna ulica

  - Ul. Pariške komune

  - Obseg in specifikacija naložbe

Finančna ocena je oblikovana na podlagi aktualnega cenika za obračun rednega vzdrževanja infrastrukturnih objektov (MOM) in ocene pridobljene na trgu.

| Post | Ocena investicije | Stalne cene avgust 2009 | Delež v % |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Elaborat | 18.000,00 € | 2,25 |
| B | Projektna dokumentacija | 45.000,00 € | 5,63 |
| C | Izvedba gradbenih del | 541.000,00€ | 67,62 |
| D | Oprema | 182.000,00€ | 22,75 |
|  | Skupaj A+B+C+D | 786.000,00€ | 98,25 |
| E | Investicijski inženiring | 14.000,00 € | 1,75 |
|  | SKUPAJ | 800.000,00€ | 100,00 |
|  | DDV ( 20%) | 160.000,00€ |  |
|  | SKUPAJ z DDV | 960.000,00€ |  |

Ker je lastnik predmetne infrastrukture Mestna Občina Maribor, je investitor predmetne investicije  Mestna Občina Maribor.

  - Varstvo okolja in umestitev v prostor

S predmetno investicijo se ne posega na področja na katerih bi veljal posebni ali s smernicami določen režim varstva okolja. Investicija se umešča v že izdelan obstoječ prostor. Izvajalec bo upošteval vse standarde, ki jih predpisuje zakonodaja.

  - Prikaz tehnično-tehnološke rešitve

## Ukrepi, predvideni za ureditev slepim in slabovidnim osebam dostopnega mesta, bodo posegli na številne, v nadaljevanju predstavljene lokacije. Le-te so predstavljene glede na osnovno tehnično-tehnološko rešitev, vendar je predlagane rešitve smiselno tudi prilagoditi, če se za to izkaže potreba in bo rezultat zaradi prilagoditve boljši, ukrep pa učinkovitejši. Pozornost je potrebno posvetiti tudi dodatnemu označevanju, kjer se za to izkaže potreba. Pri izvedbi ukrepov je potrebno preučiti tudi možnosti za omejitev reklamnih panojev, nediscipliniranega parkiranja in obsega gostinskih vrtov na javnih površinah.

RELACIJA 1: Železniška postaja – Avtobusna postaja – Zdravstveni dom, Vošnjakova ulica

- ODSEK 1: ŽP – Partizanska/Meljska c.

Potreben ukrep: Izvedba kontrastnih taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter večji nadzor nad parkiranimi avtomobili.

- ODSEK 2: Partizanska/Meljska c. – AP

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter ureditev obstoječega ozvočenja na južnem prehodu za pešce.

- ODSEK 3: Partizanska c. od Meljske c. do Cafove ul.

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir.

- ODSEK 4: Partizanska c. od Cafove do Cankarjeve ul.

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir.

- ODSEK 5: Partizanska c. od Cankarjeve do Prešernove ul.

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter namestitev ozvočenja na severnem prehodu za pešce.

- ODSEK 6: Partizanska c./Prešernova ul. – Ul.talcev

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter ureditev obstoječega ozvočenja na severnem prehodu za pešce.

- ODSEK 7: Sodna ulica od Ul.talcev do Vošnjakove ul.

Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter talna in kontrastna označitev stopnic.

- ODSEK 8: Vošnjakova ul.; ZD

Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter talna in kontrastna označitev stopnic.

RELACIJA 2: Železniška postaja – MDSS

- ODSEK 1: ŽP – Partizanska/Meljska c. = RELACIJA 1, ODSEKI 1, 2

- ODSEK 2: Partizanska c. od Meljske c. do Prešernove ul. = RELACIJA 1, ODSEK 3 – 6

- ODSEK 3: Partizanska c. od Prešernove ul. do Trga svobode

Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir, talna in kontrastna označitev stopnic ter namestitev ozvočenja na severnem prehodu za pešce.

- ODSEK 4: Trg svobode – Grajski trg

Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak in umik in/ali označitev ovir,

- ODSEK 5: Slovenska ul. od Grajskega trga do Gosposke ul.

Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir.

- ODSEK 6: Slovenska ul. od Gosposke ul. do Gledališke ul.

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir.

- ODSEK 7: Slovenska ul. od Gledališke ul. do Gospejne ul.

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir.

- ODSEK 8: Gospejna ul. – MDSS

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir.

RELACIJA 3: Zdravstveni dom; Vošnjakova ulica – UKC Maribor

- ODSEK 1: Vošnjakova ul. - Ul.talcev = RELACIJA 1, ODSEK 7, 8

- ODSEK 2: Podhod pod Titovo c. od Ul.talcev do Ul.V.Kraigherja

Potreben ukrep: Umik in/ali označitev ovir ter talna in kontrastna označitev stopnic.

- ODSEK 3: Ul.V.Kraigherja od podhoda do Svetozarevske ul.

Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir.

- ODSEK 4: Ul.V.Kraigherja/Svetozarevska ul. – Vetrinjska/Jurčičeva ul.

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter ureditev obstoječega ozvočenja na prehodu za pešce.

- ODSEK 5: Jurčičeva ul. od Vetrinjske do Gosposke ul.

Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir, močno omejiti številčnost reklamnih panojev in stojal na javni površini.

- ODSEK 6: Gosposka ul. od Slovenske ulice do Glavnega trga (mimo Ul.10.oktobra in Jurčičeve ulice)

Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir.

- ODSEK 7: Glavni trg

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir.

- ODSEK 8: Stari most

Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir.

- ODSEK 9: Trg revolucije od Pobreške c. do Ljubljanske ul.

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir, z ozirom na ozko površino poti, omejiti tudi številčnost reklamnih panojev na javni površini.

- ODSEK 10: Ljubljanska ul./UKC

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir.

RELACIJA 4: Železniška postaja – MOM – Mestni park – Policijska uprava Maribor

- ODSEK 1: ŽP – Partizanska c.

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter ureditev obstoječega ozvočenja na prehodu za pešce.

- ODSEK 2: Partizanska c. – Trg B.Kidriča

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter večji nadzor nad parkiranimi avtomobili.

- ODSEK 3: Razlagova ul. od Trga B.Kidriča do Cankarjeve ul.

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter namestitev ozvočenja na semaforiziranem prehodu za pešce.

- ODSEK 4: Razlagova ul. od Cankarjeve do Prešernove ul.

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir.

- ODSEK 5: Razlagova ul. od Prešernove ul. do Ul.h.Staneta

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter namestitev ozvočenja na semaforiziranem prehodu za pešce.

- ODSEK 6: Razlagova ul./Ul.h.Staneta

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter namestitev ozvočenja na severnem in zahodnem semaforiziranem prehodu za pešce.

- ODSEK 7: Ul.h.Staneta od Razlagove do Maistrove ul. (mimo MOM)

Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir.

- ODSEK 8: Ul.h.Staneta/Maistrova ul. - Mestni park

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak.

- ODSEK 9: Maistrova ul. od Ul.h.Staneta do Trubarjeve ul. – Policijska uprava Maribor

Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter večji nadzor nad parkiranimi avtomobili.

RELACIJA 5: MDSS – Mariborska tržnica

- ODSEK 1: MDSS – Gospejna ul. od Miklošičeve proti Orožnovi ul.

Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir.

- ODSEK 2: Orožnova ul. od Gospejne do Strossmayerjeve ul.

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir.

- ODSEK 3: Strossmayerjeva ul. od Orožnove ul. do Koroške c.

Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir.

- ODSEK 4: Strossmayerjeva ul./Koroška c.

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter namestitev ozvočenja na severni in zahodni semaforiziran prehod za pešce.

- ODSEK 5: Koroška cesta – Pristaniška ulica; Mariborska tržnica

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir.

RELACIJA 6: MDSS – Dom invalidskih društev

- ODSEK 1: MDSS – Slovenska/Gledališka ulica = RELACIJA 2, ODSEK 7, 8

- ODSEK 2: Gledališka ulica od Slovenske ceste do Gregorčičeve ulice

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir.

- ODSEK 3: Trubarjeva ulica od Gregorčičeve do Krekove ulice

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter ureditev vseh obstoječih ozvočenj na semaforiziranih prehodih za pešce.

- ODSEK 4: Trubarjeva ulica od Krekove do Mladinske ulice

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter ureditev vseh obstoječih ozvočenj na semaforiziranih prehodih za pešce.

- ODSEK 5: Trubarjeva ulica – Dom invalidskih društev

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir.

RELACIJA 7: MDSS – MOM

- ODSEK 1: MDSS – Slovenska cesta/Gledališka ulica = RELACIJA 2, ODSEK 7, 8

- ODSEK 2: Gledališka ulica/Slovenska cesta – Trubarjeva/Krekova ulica = RELACIJA 6, ODSEK 2, 3

- ODSEK 3: Krekova ulica od Trubarjeve do Tyrševe ulice

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter večji nadzor nad parkiranimi avtomobili.

- ODSEK 4 : Krekova ulica od Tyrševe ulice do Ul.heroja Tomšiča

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter večji nadzor nad parkiranimi avtomobili.

- ODSEK 5: Krekova ulica od Ul.heroja Tomšiča do Ul.heroja Staneta; MOM

Potreben ukrep: Navezava na sistem taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter večji nadzor nad parkiranimi avtomobili.

DODATNI UKREPI:

- POBREŠKA CESTA  – Križišče A, V pentlja, Z pentlja

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter ureditev obstoječih ozvočenj na semaforiziranih prehodih za pešce.

- MLADINSKA PREŠERNOV ULICA – zahodni prehod

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter namestitev ozvočenja na zahodnem semaforiziranem prehodu za pešce.

- CESTA PROLETARSKIH BRIGAD/RADVANJSKA CESTA – južni in vzhodni prehod

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter namestitev ozvočenja na južnem in vzhodnem semaforiziranem prehodu za pešce.

- CESTA PROLETARSKIH BRIGAD/JADRANSKA CESTA

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter ureditev obstoječega ozvočenja na zahodnem semaforiziranem prehodu za pešce.

- CESTA PROLETARSKIH BRIGAD/TRŽAŠKA CESTA – oba severna in vzhodni prehod

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter namestitev ozvočenja na obeh severnih in na vzhodnem prehodu za pešce.

- PTUJSKA CESTA/ŠPELINA ULICA – vzhodni prehod

Potreben ukrep: Izvedba taktilnih oznak, umik in/ali označitev ovir ter namestitev ozvočenja na vzhodnem prehodu za pešce.

## Ukrepi, predvideni za ureditev invalidom dostopnega mesta, bodo posegli na številne, v nadaljevanju predstavljene lokacije. Le-te so predstavljene po področjih Maribora in glede na potrebno tehnično-tehnološko rešitev. Predlagane rešitve je smiselno tudi prilagoditi, če se za to izkaže potreba in bo rezultat zaradi prilagoditve boljši, ukrep pa učinkovitejši.

- MARIBOR – CENTER; širše območje peš cone

Lokacija: Trg generala Maistra – vzhodni pločnik proti Krekovi ulici

Za sanacijo: Pločnik je dvakrat prekinjen brez ustrezno urejenih klančin.

Predlog za sanacijo: Vsi štirje robniki naj se nadomestijo z ustrezno klančino.

Lokacija: Slomškov trg – jug (prehod za pešce na stiku s Poštno ulico)

Za sanacijo: Prehod za pešce je nedosledno izveden, saj na severni strani nima urejene klančine, ampak visok robnik. Do več deset metrov, proti zahodu, oddaljene klančine se je potrebno peljati po cesti, klančina pa je pogosto celo zaparkirana.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se prioritetno z izdelavo ustrezne klančine oziroma naj se izvede dvig prehoda za pešce ter se izvaja večji nadzor parkiranja na tem mestu.

Lokacija: Slomškov trg – sever – prehod za pešce

Za sanacijo: Prehod za pešce je nedosledno izveden, saj na južni strani nima urejene klančine, ampak visok robnik.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se prioritetno z izdelavo ustrezne klančine oziroma naj se izvede dvig prehoda za pešce ter se hkrati izvaja večji nadzor parkiranja na tem mestu.

- MARIBOR - CENTER; sever

Lokacija: Mestni park – glavna promenada

Za sanacijo: V severnem delu glavne promenade mestnega parka se tik pred vzponom proti Trem ribnikom nahajata dve izredno neprimerni, sicer široki klančini.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se prioritetno s spustom naklona klančine po vzoru ureditve klančine v južnem delu promenade.

Lokacija: Tomšičeva/Dominkuševa ulica

Za sanacijo: Križišče vključuje dva prehoda za pešce, oba brez urejenih klančin, pri čemer je preko izvozne poti pogojno prehoden le severni del prehoda za pešce orientiranega S-J.

Predlog za sanacijo: Križišče je potrebno obravnavati celovito ter izdelati štiri klančine na prehodih za pešce.

Lokacija: Tomšičeva/Kersnikova ulica

Za sanacijo: Križišče vključuje dva prehoda za pešce, oba brez urejenih klančin, pri čemer pogojno ustreza le znižan zahodni robnik prehoda za pešce orientiranega V-Z ter dostop preko izvozne poti v severnem delu prehoda za pešce orientiranega S-J.

Predlog za sanacijo: Križišče je potrebno obravnavati celovito ter izdelati dve klančini, in sicer v južnem delu prehoda S-J ter v vzhodnem delu prehoda V-Z.

Lokacija: Tomšičeva/Cankarjeva ulica

Za sanacijo: Križišče vključuje dva prehoda za pešce, oba brez urejenih klančin, pri čemer je preko izvozne poti pogojno prehoden le severni del prehoda za pešce orientiranega S-J.

Predlog za sanacijo: Križišče je potrebno obravnavati celovito ter izdelati vsaj tri klančine.

Lokacija: Dominkuševa/Veluščkova ulica – prehod za pešce v smeri V-Z

Za sanacijo: Prehod za pešce v smeri V-Z nima urejenih klančin.

Predlog za sanacijo: Potrebna je izdelava 2 klančin.

Lokacija: Maistrova/Cankarjeva ulica

Za sanacijo: Križišče vključuje štiri prehode za pešce, od katerih ni dostopen le severni del vzhodnega prehoda za pešce.

Predlog za sanacijo: Tam je potrebna celovita preureditev sedaj neurejenega zelenega pasu z ustrezno (tudi invalidom dostopno) navezavo na asfaltno vozišče in premik prehoda za pešce zaradi neugodne postavitve droga prometne signalizacije.

Lokacija: Kopitarjeva/Dominkuševa ulica – severni prehod za pešce v smeri V-Z

Za sanacijo: Križišče vključuje dva prehoda za pešce (S-J, V-Z). Prehod, ki prečka Dominkuševo ulico v smeri V-Z, nima urejenih klančin, vendar je njegov zahodni del pogojno prehoden preko klančine, ki pripada zahodnemu prehodu.

Predlog za sanacijo: Križišče naj se sanira z ureditvijo dveh ustreznih klančin na severnem prehodu, ki prečka Dominkuševo ulico.

Lokacija: Krekova ulica/Ul.heroja Tomšiča – severni prehod za pešce v smeri V-Z

Za sanacijo: Severni prehod za pešce ima strmi klančini, kar je problematično predvsem z vidika neposredne bližine parkirnega mesta za invalide.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z dvigom prehoda za pešce (v kombinaciji z izvedbo taktilnih oznak v primeru urejanja prioritetnih smeri tudi za slepe in slabovidne osebe).

- MARIBOR – CENTER; vzhod

Lokacija: Sodna ulica/Ul.heroja Šlandra

Za sanacijo: Križišče vključuje štiri prehode za pešce, od tega sta oba robnika v SV delu križišča brez urejenih klančin.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se prioritetno z izdelavo obeh manjkajočih klančin.

Lokacija: Ul.heroja Šlandra – vhod v zapuščen proizvodni obrat

Za sanacijo: Pred vhodom v zapuščen proizvodni obrat, ki leži severno od Ul.heroja Šlandra v odseku med Sodno ulico in Ul.heroja Bračiča, je prekinitev pločnika, ki ne vključuje klančin, hkrati pa je na tem mestu prehod problematičen tudi zaradi parkiranih avtomobilov.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z ureditvijo dveh ustreznih klančin ter večjim nadzorom nad parkiranimi vozili.

Lokacija: Ul.heroja Bračiča/Ul.heroja Šlandra – severni in zahodni prehod za pešce

Za sanacijo: Tako severni (v smeri V-Z) kot zahodni prehod za pešce (v smeri S-J) nimata urejenih klančin.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z ustrezno ureditvijo vseh štirih klančin.

Lokacija: Ul.kneza Koclja/Loška ulica

Za sanacijo: Križišče je opremljeno z dvema prehodoma za pešce, od katerih je vzhodni (v smeri S-J) popolnoma nedostopen, ker se na severni strani brez pločnika nadaljuje v stopnice. Na tem mestu ga dajemo kot primer invalidom neprijaznih nivojskih rešitev, ki so potrebne sanacije. Z ustrezno sanacijo bi preko Ulice talcev lahko povezali Partizansko cesto, Sodno ulico ipd. z Ul.kneza Koclja in Lentom. V okviru južnega prehoda (v smeri V-Z) pa naj omenimo strmo zahodno klančino, ki je potrebna takojšnje sanacije.

Predlog za sanacijo: Strma vzhodna klančina južnega prehoda za pešce naj se sanira z izdelavo plitkejše klančine, za severni del prehoda pa naj se izvedejo konkretne projektne rešitve z vključitvijo invalidom prijaznih nivojskih premostitev.

Lokacija: Ul.kneza Koclja – južni pločnik med križiščem z Loško in križiščem z Vošnjakovo ulico

Za sanacijo: Južni pločnik na omenjenem odseku je sicer širok ca. dva metra, vendar je zaradi parkiranih vozil pogosto neprehoden. Da bi avto obšli, morajo pešci stopiti na zelo prometno cesto, invalidom z vozički pa je pot v takšnem primeru povsem zaprta.

Predlog za sanacijo: Predlaga se sanacija z izdelavo konfinov v dolžini ca. 15 m in umikom 1 obstoječega konfina, nameščenega sredi pešpoti.

- MARIBOR – CENTER; zahod

Lokacija: Mladinska/Strossmayerjeva ulica

Za sanacijo: Vzhodni prehod za pešce v smeri S-J ima neustrezno izdelano južno klančino, saj je le ta speljana na del cestišča, kjer se nahaja moteč požiralnik. Severni del cestišča pa ob dnu vzhodne klančine nima urejenega odvodnjavanja.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se južno klančino vzhodnega prehoda s prestavitvijo požiralnika, vzhodno klančino severnega prehoda za pešce pa s sanacijo posedka, tako da voda ne bo zastajala.

Lokacija: Mladinska/Kosarjeva ulica

Za sanacijo: Križišče vključuje tri prehode za pešce, od katerih je zaradi nižjih robnikov pogojno prehoden le severni prehod v smeri V-Z.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se vsaj zahodni prehod v smeri S-J in južni prehod v smeri V-Z z izdelavo štirih ustreznih klančin ob upoštevanju neustrezne usmeritve rež požiralnikov. Klančine naj se izdelajo na mestu, kjer ni požiralnika. Dve klančini naj se izvedeta tudi v okviru pogojno prehodnega prehoda za pešce.

Lokacija: Mladinska ulica/Vrbanska cesta

Za sanacijo: Križišče v obliki črke Y vključuje dva prehoda za pešce, oba brez izvedenih klančin.

Predlog za sanacijo: Sanira se naj oba prehoda za pešce z izdelavo štirih ustreznih klančin, vendar na mestu, kjer ni požiralnika.

Lokacija: Vrbanska cesta/Turnerjeva ulica

Za sanacijo: Križišče vključuje dva prehoda za pešce. Zahodni prehod v smeri S-J ima izdelan ustrezen spust le v južnem delu, južni prehod v smeri V-Z pa v zahodnem delu, medtem ko je vzhodni del prehoden le pogojno preko delnega zaključka pločnika v makadamsko površino.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izdelavo dveh ustreznih klančin v severnem delu zahodnega prehoda ter vzhodnem delu južnega prehoda.

Lokacija: Vrbanska cesta/Kosarjeva ulica

Za sanacijo: Križišče vključuje tri prehode za pešce, od katerih je severni v smeri V-Z prehoden, zahodni v smeri S-J neprehoden, južni v smeri V-Z pa preko nizkih robnikov pogojno prehoden.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se vsaj zahodni prehod v smeri S-J z izvedbo dveh ustreznih klančin ob upoštevanju požiralnika v njegovem severnem delu.

Lokacija: Vrbanska cesta/Kajuhova ulica

Za sanacijo: Križišče predstavlja stičišče Vrbanske ceste, Kajuhove, Gregorčičeve in Medvedove ulice, ki vključuje zeleni otok in deset prehodov za pešce. Klančine na teh niso urejene, nekateri prehodi pa so pogojno prehodni preko nizkih ali znižanih robnikov.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izdelavo ustreznih klančin ali znižanjem preostalih robnikov (ca 20 kom).

Lokacija: Gosposvetska/Vrbanska cesta – prehod za pešce v smeri S-J pred hišno št. Gosposvetska c.27

Za sanacijo: Prehod za pešce orientiran v smeri S-J nima urejenih klančin.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izvedbo dveh ustreznih klančin.

Lokacija: Gosposvetska/Vrbanska cesta – prehod za pešce v smeri SV-JZ

Za sanacijo: Prehod za pešce v smeri SV-JZ ima v severo-vzhodnem delu strmo, iz robnikov izdelano klančino, ki služi predvsem kot izvoz iz hišnega dvorišča.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z ustreznim znižanjem severo-vzhodne klančine.

Lokacija: Smetanova/Prežihova ulica

Za sanacijo: Križišče vključuje štiri prehode za pešce, od katerih so sanacije potrebni severni robnik vzhodnega prehoda v smeri S-J ter oba robnika v SZ delu križišča.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izvedbo treh ustreznih klančin.

Lokacija: Smetanova/Kosarjeva ulica

Za sanacijo: Križišče vključuje dva prehoda za pešce, od katerih ne severni v smeri V-Z in ne zahodni v smeri S-J nimata urejenih klančin.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izvedbo štirih ustreznih klančin.

Lokacija: Smetanova/Turnerjeva ulica

Za sanacijo: Križišče vključuje le en prehod za pešce, t.j. severni v smeri V-Z. Le-ta nima urejenih klančin.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izvedbo dveh ustreznih klančin.

Lokacija: Koroška cesta/Strma ulica

Za sanacijo: Križišče vključuje tri prehode za pešce, vendar sta izdelani le dve klančini. Južna klančina zahodnega prehoda v smeri S-J je ustrezna, zahodna klančina južnega prehoda v smeri V-Z pa je dolga in hkrati zelo strma, kar invalidom onemogoča prehod. Ostali deli prehodov za pešce imajo neurejene robnike.

Predlog za sanacijo: Križišče se naj sanira z izvedbo štirih ustreznih klančin.

Lokacija: Koroška cesta/Kosarjeva ulica – vzhodni prehod za pešce v smeri S-J

Za sanacijo: Križišče vključuje dva prehoda za pešce, pri čemer vzhodni prehod v smeri S-J nima urejenih klančin, je pa njegov južni del pogojno prehoden preko izvoza iz hišnega dvorišča.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se vsaj z izvedbo ustrezne klančine v severnem delu vzhodnega prehoda.

Lokacija: Koroška cesta/Turnerjeva ulica

Za sanacijo: Križišče vključuje tri prehode za pešce. Zahodni prehod v smeri S-J je popolnoma prehoden, severni v smeri V-Z le v vzhodnem delu, vzhodni prehod v smeri S-J pa ni prehoden.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izvedbo treh ustreznih klančin.

Lokacija: Koroška cesta – uvoz v parkirišče študentskega naselja z rampo (iz smeri zahod)

Za sanacijo: Prekinitev pločnika sicer vključuje obe ustrezni klančini, vendar vmes ni prehoda za pešce.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izrisom prehoda za pešce v izmeri ca. 2x5 m2.

Lokacija: Koroška cesta – uvoz severno od vrtnega centra Florina

Za sanacijo: Uvoz nima ne klančin in ne prehoda za pešce, čeprav bi z vidika bližine študentskih domov, zdravilišča Fontana in avtobusne postaje oboje bilo smiselno.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izrisom prehoda za pešce v izmeri ca. 2x5 m2 in izdelavo dveh ustreznih klančin.

Lokacija: Usnjarska ulica - prehod za pešce v smeri S-J (pred hišno št.9)

Za sanacijo: Prehod za pešce nima urejenih klančin, je pa v severnem delu pogojno prehoden preko izvozne poti iz garaže stanovanjskega bloka.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z dvigom prehoda za pešce.

Lokacija: Dravska ulica – prehod za pešce v smeri S-J (med hišno št. 9 in 10)

Za sanacijo: Prehod je prehoden le preko severne klančine, ki je urejena v smislu izvoza iz ulice, v južnem delu pa ima le robnik.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z dvigom prehoda za pešce.

Lokacija: Ob bregu/Koroška cesta – pred kopališčem Pristan

Za sanacijo: Območje je sicer zadostno urejeno za potrebe kopališča Pristan (parkirno mesto z ustreznimi klančinami do vhoda), vendar bode v oči predvsem dostop do kopališča (nove stopnice z zelo strmimi klančinami) ter pločnik brez klančin ob uvozu v garažno hišo Pristan. Slednja sicer ima dve dolgi, vzorno izvedeni cik-cak klančini, vendar sta le ti nepomembni brez klančin na prehodu za pešce, ki v smeri V-Z prečka izvoz.

Predlog za sanacijo: Sanira se naj predvsem z izvedbo dveh ustreznih klančin na prehodu za pešce.

Lokacija: Strma ulica/Ob bregu – prehod za pešce v smeri V-Z

Za sanacijo: Severni prehod za pešce križišča oziroma povsem južni prehod Strme ulice nima urejenih klančin.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izdelavo dveh ustreznih klančin.

Lokacija: Strma/Lavričeva ulica – prehod za pešce v smeri S-J

Za sanacijo: Prehod za pešce nima urejene klančine v severnem delu, kar bi bilo z vidika bližine zdravstvenega doma v Lavričevi ulici potrebno.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izdelavo ustrezne klančine v severnem delu prehoda.

- MARIBOR – TABOR; sever in vzhod

Lokacija: Trg revolucije – južni del Starega mostu

Za sanacijo: Prehod za pešce v smeri V-Z ima obe klančini precej strmi in zato težko prehodni.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z znižanjem obeh klančin.

Lokacija: Trg revolucije – stik s Pobreško cesto

Za sanacijo: Prehod za pešce v smeri S-J ima obe klančini strmi, vendar je težko prehodna predvsem južna klančina.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z znižanjem obeh klančin.

Lokacija: Ljubljanska/Šilihova ulica

Za sanacijo: Križišče vključuje štiri prehode za pešce, vendar je problematičen predvsem zahodni del križišča, ki je brez vsakih klančin ali znižanih robnikov. Tudi vzhodni del severnega prehoda (v smeri V-Z) nima klančine, je pa pogojno prehoden preko klančine vzhodnega prehoda (v smeri S-J).

Predlog za sanacijo: Križišče naj se sanira z izvedbo petih klančin.

Lokacija: Ljubljanska ulica/Ulica Pariške komune

Za sanacijo: Križišče je večje in pomembnejšega značaja, a kljub štirim prehodom za pešce nima prav nobene namensko izdelane klančine. Prehod je možen le preko enega znižanega robnika v vzhodnem delu severnega prehoda (v smeri V-Z).

Predlog za sanacijo: Sanira naj se celovito z izvedbo ustreznih klančin v okviru vseh štirih prehodov za pešce.

Lokacija: Ljubljanska/Fochova ulica

Za sanacijo: Križišče vključuje štiri prehode za pešce, od teh pa sta pogojno prehodna le vzhodni del južnega prehoda v smeri V-Z (preko nizkega robnika) ter južni del zahodnega prehoda v smeri S-J (preko zaključka pločnika).

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izvedbo ustreznih klančin v okviru vseh štirih prehodov za pešce.

Lokacija: Žitna/Jezdarska ulica

Za sanacijo: Križišče vključuje štiri prehode za pešce z nekaj robniki in nekaj klančinami. V okviru bližnjega gradbišča stanovanjskega bloka bosta verjetno rešena južni (v smeri V-Z) in zahodni prehod (v smeri S-J), medtem ko bosta sanacije potrebna ostala še severni (v smeri V-Z) in vzhodni prehod (v smeri S-J)

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izvedbo dveh ustreznih klančin v okviru severnega prehoda ter izvedbo ustrezne klančine v severnem delu vzhodnega prehoda.

Lokacija: Ul. Pariške komune/Plečnikova ulica/Framska ulica

Za sanacijo: Ob uvozu iz Ul. Pariške komune v Plečnikovo ulico se nahajajo trije prehodi za pešce, ki so vsi potrebni sanacije z vidika odprave arhitektonskih ovir za invalide, saj je klančina izvedena le v vzhodnem delu severnega prehoda v smeri S-J.

Predlog za sanacijo: Sanira naj se z izvedbo petih ustreznih klančin.

  - Terminski plan izvedbe

Predviden začetek investicijskih del je v jesenskem času in dokončanje vseh pripravljalnih del (elaborat, projektna dokumentacija, dovoljenja) v prvem kvartalu leta 2010. Glavnina gradbenih del v drugem in tretjem kvartalu 2010 in postavitev opreme in predaja v uporabo v letu 2011.

  - Dinamika izvedbenega dela projekta

| Oz. | Aktivnosti | Termin |
| --- | --- | --- |
| 1 | Idejna zasnova – projektna naloga | Julij 2009 |
| 2 | Dokument identifikacije investicijskega projekta | November 2009 |
| 3 | Potrditev DIIP | November 2009 |
| 4 | Izdelava elaborata | Februar 2010 |
| 5 | Priprava projektne dokumentacije | Februar 2010 |
| 6 | Prijava na 5. javni razpis ESRR – SVLR za sofinancir.projekta | Leto 2010 |
| 7 | Izdelava investicijskega programa | Januar 2010 |
| 8 | Upravna dovoljenja | Marec 2010 |
| 9 | Izvedba investicije | April – september 2010 |
| 10 | Predaja investicije v uporabo | Oktober 2010 |
| 11 | Nakup in vgradnja opreme | Leto 2011 |
| 12 | Prevzem objekta | Oktober 2011 |

V skladu z Zakonom o graditvi objektov bodo pridobljena še vsa ostala potrebna soglasja in dovoljenja.

  - Dinamika financiranja – denarni tok

Sredstva za izvedbo predmetne investicije se zagotavljajo iz proračuna Mestne Občine Maribor oz. lahko MOM pridobiva sredstva z uspešno prijavo na razpis ESRR-SVLR -5. javni razazpis.

Zaradi zamika pri izstavljanju in plačilu obračunskih situacij je glede na predvideno investicijo predviden denarni tok investicije v letu 2010. Viri financiranja po stalnih cenah (denarni tok) so prikazani v tabeli:

Viri, dinamika in struktura financiranja investicije

| Oz. | Viri financiranja | 2009 | 2010 | 2011 | Skupaj | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proračun MO Maribor | 6.000 | 124.000 | 14.000 | 144.000 | 15% |
| 2 | ESRR-SVLR -5.jav.raz. | 0 | 611.400 | 204.600 | 816.000 | 85% |
| 3 | Ostali viri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | Skupaj | 6.000 | 735.400 | 218.600 | 960.000 | 100% |

- PRIKAZ REZULTATOV INVESTICIJE

  - Analiza prihodkov in odhodkov

Investicija v smislu povečanja prihodkov Mestne Občine Maribor ne bo imela učinkov. Vsaj v neposrednem smislu ne. Opredeliti jo velja kot javno – neprofitno investicijo.

V posrednem smislu, bo investicija zagotavljala varnejšo, uporabnejšo in trajnostno naravnano infrastrukturo v javnem prometu in v pomembnejših javnih zgradbah. Uporabniku pa omogočila varnejši, cenejši in učinkovitejši način gibanja, orientacije in informiranja v mestu Maribor.

  - Informacija o ekonomskih učinkih

Investicija nima neposrednih ekonomskih učinkov.

- UGOTOVITEV SMISELNOSTI in MOŽNOSTI IZDELAVE PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE oziroma INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

Ocena projekta kaže, da je le ta primeren za realizacijo, zato je potrebno pridobiti soglasje k strukturi financiranja ter v nadaljevanju pripraviti ustrezen elaborat in tehnično dokumentacijo.

Glede na ocenjeno višino investicije ni potrebno pripraviti predinvesticijske zasnove je pa potrebno pripraviti investicijski program.

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

Številka: 37102-142/2009								h GMS - 710

Datum:	13.11.2009

Franc KANGLER,

ŽUPAN MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	Predlog za dodatno uvrstitev točke na dnevni red seje Mestnega sveta

Spoštovani,

V Službi za razvojne projekte in investicije – projektni pisarni predlagamo, da se na dnevni red 33. seje Mestnega sveta dodatno uvrsti gradivo Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) št. 38-198 / 0809 »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor«.

Dokument je podlaga za prijavo projekta na 5. javni razpis SVLR v okviru regionalnih razvojnih programov (evropska sredstva).

S spoštovanjem.

mag. Monika Kirbiš

vodja Službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne

Poslano:

- naslovnik

- Služba za delovanje Mestnega sveta

Priloga:

- DIIP - gradivo za Mestni svet

Vložiti:

- v zadevo

Ur.l.RS, 110/2002, str. 13057

Ur.l.RS 102/2004, str. 12358

Ur.l.RS, 97/2003, str.13721

Vovk, 2000

Crow, Reccomendations for traffic provisions in built-up areas (ASW), 1998

Ur.l.RS, 113/2005, str.12285; po obstoječih usmeritvah je rok za prilagoditev javnega okolja za senzorno (vizualno in auditivno)

ovirane osebe 31.12.2015!

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/  ;

oblikovan je bil skladno s pravili Združenih narodov, ki mdr. priporočajo pripravo akcijskih programov, sprejetje ustreznih

predpisov ipd. s področja izenačevanja možnosti invalidov.