DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR

Maribor, januar 2010

Investitor:				Mestna občina Maribor

Heroja Staneta 1

2000 Maribor

Sofinancer: 			RS, Ministrstvo za kulturo

EU sredstva

Zasebni investitorji

Uporabnik:				Mestna občina Maribor Maribor

Umetnostna galerija

Izvajalec:				E.V.B., d.o.o.

Zagrebška c. 24, 2000 Maribor

Investicija:		Izgradnja nove Umetnostne galerije Maribor

Vrsta dokumenta:	Dokument identifikacije investicijskega projekta

Številka dokumenta:		03/01-2010 BS

Dokument izdelali:	Bojan Strajnar, Sabina Kramberger	v sodelovanju s predstavniki investitorja in uporabnika.

Maribor, januar 2010					Bojan Strajnar, direktor

KAZALO

1	UVODNA POJASNILA	3

2	OPREDELITEV INVESTITORJEV, SOFINANCERJA, UPORABNIKA IN ODGOVORNIH OSEB ZA IZDELAVO DOKUMENTACIJE	3

2.1	Osnovni podatki o investitorju in naročniku ter uporabniku	3

2.1.1	Podatki o investitorju in naročniku	3

2.1.2	Podatki o sofinancerju	3

2.1.3	Podatki o uporabniku	3

2.2	Strokovni delavci za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije	3

3	ANALIZA SEDANJEGA STANJA Z VIDIKA INVESTIRANJA S PRIKAZOM POTREB PO PREDMETNI INVESTICIJI	3

3.1	Analiza stanja in potreb z vidika predmeta nameravane investicije	3

3.2	Analiza stanja	3

3.2.1	Obstoječe stanje	3

4	CILJI INVESTICIJE	3

5	ANALIZA VARIANT  Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV	3

5.1	Opis variant	3

5.2	Varianta 2 - Opis investicije s tehnično-tehnološkega vidika	3

5.2.1	Splošno	3

5.2.2	Zasnova	3

5.2.3	Kvadrature predvidene na podlagi arhitekturnega natečaja	3

5.3	Ocena investicijske vrednosti	3

5.3.1	Varianta 2	3

5.4	Opis koristi s prikazom učinkovitosti investicije	3

5.4.1	Varianta 2	3

6	OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO	3

6.1	Lokacija	3

6.2	Varstvo okolja	3

6.3	Kadrovsko – organizacijska struktura	3

7	OKVIRNI TERMINSKI PLAN REALIZACIJE INVESTICIJE	3

8	OKVIRNA FINANČNA KONSTRUKCIJA	3

8.1	Ocena vlaganj	3

8.1.1. Ocena vlaganj – po stalnih cenah	3

8.1.2. Ocena vlaganj – po tekočih cenah	3

8.2	Dinamika in viri financiranja v EUR z DDV	3

9	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	3

9.1	Vrsta investicije	3

9.2	Določitev potrebne investicijske dokumentacije	3

9.3	Potrebna dokumentacija za poseg v prostor in izvedbo investicije	3

9.4	Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor	3

10	UGOTOVITEV SMISELNOSTI OZIROMA MOŽNOSTI IZDELAVE PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE IN INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	3

11	SKLEPNE MISLI	3

12	PRILOGE	3

# UVODNA POJASNILA

Mesto Maribor, kot pomembno kulturno središče SV Slovenije, bo v letu 2012 prevzel vlogo Evropske prestolnice kulture skupaj s partnerskimi mesti. Mesto Maribor bo tako center večine umetniškega dogajanja na vseh kulturnih področjih.

Nova umetnostna galerija Maribor ( UGM ) bo z novo stavbo leta 2012 postala kulturno, družabno in izobraževalno središče, ki bo privabilo tako meščane kot umetnike in  bo s tem postala pomembna točka vizualne umetnosti. Umetnostna galerija Maribor bo tako postala urbano vozlišče, ki bo s pestro ponudbo za vsakogar privlačen prostor za preživljanje prostega časa. Umetnostna galerija Maribor bo v mestu prispevala h kakovostnejši izrabi prostora ob reki Dravi, omogočila ljudem kreativno preživljanje prostega časa in zadrževanja ob vodi, oživila bo historično mestno jedro ter  mestu nudila zagon s sodobno arhitekturo, ki bo služila današnjim in prihodnjim generacijam.

Novi kompleks Umetnostne galerije Maribor bo obiskovalcem ponudila razvejano doživljanje umetnosti v sodobnih in privlačnih prostorih. Galerija bo tako postala prostor raznolikih dejavnosti, primernih za širok krog občinstva, s poudarkom na vsebinah za vse generacije.  Cilj nove Umetnostne galerije je vzpodbuditi zanimanje in dvigniti znanje o sodobni umetnosti s pomočjo izjemne arhitekture.

Mesto Maribor želi z umestitvijo nove Umetnostne galerije Maribor vzpodbuditi preobrazbo in kakovostnejšo rabo površin v središču mesta, na rečnem nabrežju in na robu historičnega mestnega jedra. Nova galerija bo predstavljala za mesto in meščane novo privlačno točko in bo tako vplivala na razvoj drugih dejavnosti v svoji okolici.

UGM je osrednja muzejsko galerijska institucija za vizualno umetnost v SV Sloveniji in druga največja ustanova te vrste v Sloveniji. Poslanstvo UGM je:

- zbiranje, hranjenje, predstavljanje, interpretiranje, raziskovanje, dokumentiranje, in varovanje slovenske premične kulturne dediščine s področja vizualne umetnosti od začetkov 20. stoletja do danes.

- predstavljanje, promoviranje in interpretiranje sodobne slovenske vizualne umetnosti v mednarodnem prostoru

- izobraževanje javnosti o moderni in sodobni vizualni umetnosti.

UGM deluje kot regionalni muzej sodobne vizualne umetnosti na območju ustanoviteljice Mestne občina Maribor ter območju, ki je določeno z Uredbo vlade Republike Slovenije o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev.

# OPREDELITEV INVESTITORJEV, SOFINANCERJA, UPORABNIKA IN ODGOVORNIH OSEB ZA IZDELAVO DOKUMENTACIJE

## Osnovni podatki o investitorju in naročniku ter uporabniku

### Podatki o investitorju in naročniku:	Mestna občina Maribor

Heroja Staneta 1

2000 Maribor

### Podatki o sofinancerju:			RS, Ministrstvo za kulturo

EU sredstva

Zasebni investitorji

### Podatki o uporabniku:			Mestna občina Maribor

Umetnostna galerija Maribor

## Strokovni delavci za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije

| INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA | E.V.B. d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Zagrebška c. 24, 2000 Maribor |
| Vrsta dokumentacije | Dokument identifikacije investicijskega projekta |
| Datum dokumentacije | Januar 2010 |
| Odgovorne osebe | Bojan Strajnar, direktor |

# ANALIZA SEDANJEGA STANJA Z VIDIKA INVESTIRANJA S PRIKAZOM POTREB PO PREDMETNI INVESTICIJI

## Analiza stanja in potreb z vidika predmeta nameravane investicije

Nova Umetnostna galerija bo obiskovalcem ponudila  razvejano doživljanje umetnosti v sodobnih in privlačnih prostorih. Galerija bo postala prostor raznolikih dejavnosti, ki so primerne za širok krog občinstva, s poudarkom na vsebinah za vso generacijo. Z novimi prostori bo galerija postala  mednarodno relevanten prostor za predstavitev moderne in sodobne vizualne umetnosti, ter se bo uveljavila kot sodobna regionalna in nacionalna referenčna izobraževalna stična točka za široko področje kreativnega ustvarjanja na področju vizualne umetnosti.

Prostori galerije morajo ustrezati potrebam sodobne umetnosti in biti načrtovani z mislijo na bodoči razvoj umetniških praks. Prostori morajo zagotoviti možnosti za klasične predstavitve umetniškega dela v okviru razstav in v okviru različnih umetniških dogodkov.  Razstavni prostori za zbirko morajo zagotoviti stalno, kakovostno, privlačno in dostopno predstavitev bogate zbirke slovenske vizualne umetnosti od začetkov 20. stoletja do danes.

Nova Umetnostna galerija Maribor bo eno od središč mestnega dogajanja, kjer se bodo obiskovalci srečevali ob različnih prireditvah, kjer bodo pridobivali različne informacije ter se družili v galerijski dvorani. Z novo arhitekturno povezanostjo bo galerija odražala odprtost v mesto in svet ter željo po prepletanju umetnosti z vsakdanjim življenjem. Nova UGM bo središče s ponudbo za različne uporabnike: informacijsko središče, predavalnice, odprt arhiv in knjižnica, ustvarjalne in izobraževalne delavnice ter prostori za druženje in delo ustvarjalnih posameznikov in skupin.

Programi in dejavnosti galerije bodo namenjeni vsem generacijam uporabnikov. Z novimi prostori in dostopom do dogajanja v galerijski prostor bo nova UGM prispevala k boljši vključenosti funkcionalno oviranih obiskovalcev in obiskovalcev s posebnimi potrebami. Nova UGM bo s svojo ponudbo za ustvarjalno in koristno preživljanje prostega časa vplivala na ustvarjalnost prebivalstva in tako prispevala k povečanju kulturnega kapitala mesta Maribor. UGM bo kot vzpodbujevalec lokalne produkcije kulturnih dobrin in bo doprinesla k povečanju kulturnih vrednosti v mestu. Nova UGM bo znamenitost, ki bo privlačila obiskovalce in tako prispevala k razvoju drugih dejavnosti.

Nova UGM bo ena ključnih ustanov za sodobno vizualno umetnost v Sloveniji. Svojo dejavnost bo razvijala na področjih urejanja, hrambe in dokumentiranja stalnih zbirk, prirejanja razstav sodobne umetnosti, izvajanja izobraževalnih programov, vzdrževanja arhiva in knjižnice, raziskovalne dejavnosti in založništva.  Nova UGM načrtuje vsebinsko nadgradnjo svojega delovanja in dopolnitev dejavnosti z vsebinami, ki bodo pritegnile  širši krog obiskovalcev k spoznavanju umetnosti.  Tako je vizija, ki predstavlja nove UGM sledeča:

- Odprta ustanova

Nova UGM se bo povezala z uporabniki, ustvarjalnimi posamezniki id drugimi ustanovami ter vzpostavila bogate vsebinske stike uporabnikov in umetnikov.

- Vrhunske vsebine

Nova zgradba bo gostila pregledno zbirko slovenske moderne in sodobne vizualne umetnosti, ki združuje tako klasične kot interaktivne instalacije ter letno predstavljala več referenčnih razstav mednarodnega umetniškega dogajanja.

- Prostor za vso družino

Nova UGM bo zagotovila sodoben in širok program za otroke, mladostnike in družine s privlačnimi prostočasovnimi dejavnostmi.

- Gonilna sila znanja in ustvarjalnosti

Različne zvrsti vizualne umetnosti bo nova UGM uporabnikom predstavila na zanimiv in raziskovalen način, v povezavi z izobraževanjem in znanjem za odgovoren odnos do družbe in okolja ter vzpodbujanjem osebne ustvarjalnosti.

- Stičišče ustvarjalnih dejavnosti

Svoja delovanja bo UGM širila na obiskovalcem zanimivih in ustvarjalnih področjih, saj so poleg slikarstva, grafike, kiparstva, fotografije in videa pomembna tudi področja arhitekture, oblikovanja in digitalne umetnosti z novimi mediji.

ORGANIGRAM NOVE UGM

Kompleks nove UGM sestavlja več med seboj vsebinsko povezanih, vendar prostorsko samostojnih enot. Osrednji največji del kompleksa zaseda nova galerija, kjer se nahaja tudi osrednji informacijsko – komunikacijski prostor. Ob novi galeriji znotraj kompleksa svoj prostor pridobijo še naslednje nove vsebine:

- otroški muzej

- arhitekturni center

- center kreativne industrije

- gostinski program

Odprt zunanji prostor kompleksa pa je kot povezovalni člen med različnimi enotami ter prostori intenzivne komunikacije z mestom.

## Analiza stanja

### Obstoječe stanje

UGM je bila ustanovljena leta 1954 in je doživela več organizacijskih in prostorskih sprememb, vendar njen osrednji del od ustanovitve predstavlja meščanska hiša ter cerkev nekdanjega samostana na Strossmayerjevi ulici 6. Po združitvi z Razstavnim salonom Rotovž v 80‐tih letih je UGM pridobila dodatne prostore za predstavitve sodobne umetnosti v poslovnem središču mesta na Trgu Leona Štuklja 2 ter kustodiat za sodobno umetnost. Predvsem po združitvi z Razstavnim salonom Rotovž je ena izmed osrednjih dejavnosti galerije tudi raziskovanje, predstavljanje in interpretiranje najsodobnejše umetniške produkcije z različnih področij kot so oblikovanje, arhitektura, urbanizem, film, performativne umetnosti itd.

# CILJI INVESTICIJE

- vzpodbuditi zanimanje ljudi za umetnost

- dvigniti znanje o sodobni umetnosti

- pridobiti celovit in enovit prostor umetnosti

- urediti horizontalno urbanistično arhitekturno vizuro rečnega obrežja

- programsko izpolniti projektno zasnovo EPK Maribor 2012

# ANALIZA VARIANT  Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV

## Opis variant

Varianta 1 – Obstoječe stanje brez investicije

Varianta 1 predstavlja, da se ohrani obstoječe stanje Umetnostne galerije Maribor in ostane na lokaciji na Strossmayerjevi ulici. Razstavni salon Rotovž pa prav tako na svoji lokaciji na Trgu Leona Štuklja.

Te variante ne obravnavamo naprej, saj ne zagotavlja nikakršnih sprememb v smislu rešitve že večletnega problema ureditve Nove Umetnostne galerije Maribor

Varianta 2 – Prenova ( z investicijo )

Varianta 2 obravnava izvedbo investicije v ureditev Nove UGM. Z investicijo bomo izpolnili vse željene cilje in zagotovili optimalno rešitev problema ureditve Nove UGM in umetnosti v Mariboru.

## Varianta 2 - Opis investicije s tehnično-tehnološkega vidika

### Splošno

Pri načrtovani investiciji gre za to, da mesto Maribor, ki bo Evropska prestolnica kulture leta 2012 pridobi izobraževalno, kulturno in družabno središče ter privlačno zbirališče meščanov in pomembno točko za umetnike in strokovnjake vizualne umetnosti. Z načrtovano investicijo z gradnjo Nove UGM bi mesto pridobilo urbano vozlišče, ki bo s svojo pestro ponudbo za vsakogar privlačen prostor za preživljanje prostega časa.  Z gradnjo Nove UGM bo mesto prispevalo h kakovostnejši izrabi prostora ob reki Dravi in s tem bo oživilo mestno jedro.

Novi prostori bi zadostili potrebam sodobne umetnosti in zagotovili bi možnost za klasične predstavitve umetniških del.

Z izgradnjo Nove UGM bomo zagotovili inovativen prostor za ustvarjanje, druženje in učenje, saj bodo programi in dejavnosti galerije namenjeni vsem generacijam uporabnikov.

Program Nove UGM z različnimi razstavnimi prostori, knjižnico in arhivom, prilagodljivo predavalnico ter večnamensko vhodno dvorano z informacijskim središčem, trgovinami in gostinskim programom predstavlja osrednje jedro prostorske zasnove Nove UGM.

### Zasnova

Projekt Nove UGM je umeščen na območje v zahodnem delu mestnega središča Maribora, med Pristaniško ulico, Ribiško ulico in ulico Ob Bregu. Nahaja se na obrežju reke Drave ob robu srednjeveškega mesta z obzidjem.

Zemljišče za Novo UGM meri ca. 7.800 m2. Na zahodni strani območja ob Ribiški ulici se nahaja pokrit plavalni bazen Pristan, zgrajen leta 2002. Na vzhodni strani ob Pristaniški ulici se nahaja mestna tržnica, ki je bila skupaj s podzemno garažo zgrajena leta 2008. Prostor, kjer se nahaja tržnica, je nekdanji obrambni jarek, ob njej pa še vedno stojijo ostanki zahodnega mestnega obzidja z dobro ohranjenim sodnim stolpom na JZ vogalu. Na lokaciji Nove UGM se trenutno nahajajo starejše predmestne hiše in manjši vrtec. V pritličjih hiš ob Pristaniški ulici obratujejo trgovski in gostinski lokali, katerih dejavnost je povezana z mestno tržnico.

Načrtovani prostori:

- NOVA UGM

    - Razstavni prostori

Razstavišča bodo namenjena širokemu polju vizualne ustvarjalnosti, zato bodo prostori zasnovani raznoliko. Zaradi hkratnega poteka več razstav morajo biti prostori med seboj čimbolj povezani, vendar z možnostjo ločevanja in obratovanja v različnih zaključenih sklopih. Ob razstavišču mora biti skladišče za shranjevanje galerijske opreme večjih dimenzij. Prostori za razstave sodobne umetnosti bodo osrednji del galerije.

    - Mestna dnevna soba

Mestna dnevna sobe je ob enem vhodna dvorana Nove UGM in z njo povezanih prostorskih sklopov ter večnamenski prostor. To je večnamenski prostor, v katerega je umeščeno informacijsko središče in galerijske trgovine, neposredno pa mora biti povezana tudi z gostinsko strežbo v galeriji.

- Večnamenska vhodna dvorana

Vhodna dvorana je namenjena prvemu stiku obiskovalcev z galerijo. V tem prostoru obiskovalci najdejo osnovne informacije o galerijski ponudbi, programu, prostorih in povezavah in si ustvarijo prvi vtis o ustanovi. Večnamenska vhodna dvorana mora biti prostorna in ustrezno oblikovana za sprejem večjega števila obiskovalcev v kratkem času (otvoritve in posebne prireditve, šolske skupine, turistični skupine). Obiskovalcem mora omogočati neovirano gibanje ter dobro počutje. Vhodna dvorana je tudi vozlišče, odkoder so dostopni in z njo povezani vsi ostali prostorski sklopi Nove UGM (Center kreativne industrije, Otroški muzej, Arhitekturni center, gostinski program). Vhodna dvorana mora biti opremljena z naslednjimi elementi opreme:

- počivalniki, klopi

- usmerjevalne table

- informacijski panoji

- površine za oglaševanje

- garderoba (za individualne obiskovalce in skupine)

- koši, posode za dežnike

- Informacijsko središče Evropske prestolnice kulture 2012

Informacijsko središče mora biti zasnovano prilagodljivo, tako da bo v času, ko bo Maribor evropska kulturna prestolnica, lahko delovalo kot osrednja informacijska točka, kasneje pa bo delovalo v zmanjšanem obsegu in služilo informiranju obiskovalcev o dogajanju v Novi UGM in v Mariboru. Oprema informacijskega središča mora vsebovati:

- informacijski pult (3 delovna mesta)

- blagajna (3 delovna mesta)

- manipulacijski pult (telefon, fax, fotokopirni stroj, tiskalnik)

- prosto dostopna internetna točka (20 računalniških terminalov)

- Galerijske trgovine

Trgovine, namenjene prodaji publikacij, knjig in izdelkov povezanih z galerijskim programom, so nepogrešljiv del ponudbe sodobne kulturne hiše. Umeščene morajo biti v bližini vhoda, tako da lahko obiskovalci zavijejo vanje ob začetku ali ob koncu obiska. Zasnovane morajo biti kot neodvisen prostorski sklop, ki lahko deluje tudi v času, ko so razstavišča zaprta.

Oprema trgovine mora biti prilagojena prodaji sledečih izdelkov:

- knjigarna (galerijske publikacije, knjige, revije, časopisi itd.)

- promocijski izdelki (majice, drobni izdelki, plakati, razglednice itd.)

- oblikovalski izdelki (uporabni predmeti, nakit, manjši kosi pohištva itd.)
Trgovski prostor mora biti zasnovan modularno, da ga je mogoče prilagajati glede na
ponudbo ter razdeliti na več samostojnih prodajnih enot. Predvideti je potrebno manjša
priročna skladišča (do 10 m2) ter program umestiti tako, da bodo poti za dostavo in za odvoz smeti kar se da kratke.

- Garderobni prostor

Obsega varovan prostor za shranjevanje garderobe in prosto dostopne majhne garderobne omarice. Garderoba je namejnena individualnim obiskovalcem in skupinam. Znotraj prostora za shranjevanje garderobe je potrebno predvideti skupinske predalnike za šolske skupine in druge organizirane obiske. Oprema:

- obešalniki v garderobnem prostoru (500 oseb)

- majhne garderobne omarice (100 oseb)

- skupinski predalniki v garderobnem prostoru (150 oseb)

- Sanitarije

Omogočajo naj obisk vsaj 15 obiskovalcem istočasno. Sanitarije naj bodo opremljene za previjanje in dojenje otrok.

C. Izobraževalne delavnice

Pomemben del galerije so specialistične delavnice, ki so opremljene za izvajanje specializiranih likovnih in ustvarjalnih delavnic (keramika, grafika, računalništvo, fotografija). Vsaka delavnica sprejme 15‐20 obiskovalcev. Omogočena mora biti njihovo povezovanje v enoten prostor ali ločevanje na posamezne enote.

- Knjižnica in arhiv

- Knjige in dokumenti v prostem dostopu

Knjižnica in arhiv v Novi UGM bosta dostopni vsem obiskovalcem in morata biti dostopna neodvisno od obratovalnega časa galerije, najbolje z ločenim zunanjim vhodom. Knjižnica in arhiv morata biti med seboj povezana v odprt, zračen, svetel in lahko dostopen prostor. Vso gradivo bo v prostem dostopu. Knjižnica in arhiv vključujeta naslednje sklope:

- knjige v prostem dostopu (30.000 knjižnih enot)

- video dokumenti in drugi digitalni dokumenti

- prostor za dokumentacijske gradiva in hemeroteke (300.000 enot)
Znotraj knjižnice in arhiva morajo biti zagotovljena delovna mesta za 1 informatorja in 2
dokumentalista.

- Čitalnica in študijska soba

V sklopu knjižnice morata biti čitalnica za 10 obiskovalcev in študijska soba za pregledovanje video in digitalnega gradiva s 3 študijskimi mesti.

- Skladišče knjig

Ob knjižnici je potrebno zagotoviti skladišče knjig, publikacij in drugega   tiskanega gradiva.

- Rezidenčni stanovanji

V sklopu Nove UGM je potrebno načrtovati dve rezidenčni stanovanji za raziskovalce, kustose ali druge gostujoče strokovne sodelavce galerije. Stanovanji morata imeti zunanji vhod, ločen od vhoda v galerijo.

- Predavalnica

Večnamenska predavalnica s kapaciteto 200 obiskovalcev je namenjena projekcijam, predavanjem, simpozijem, seminarjem, izvedbam posebnih dogodkov in za oddajanje zunanjim uporabnikom. Opremljena je z avdio video stolpom. Zasnova vključuje pomično akustično predelno steno, s katero je prostor mogoče ločiti na dve manjši predavalnici. Vključuje tehnično kabino in priročno skladišče za shranjevanje opreme.

- Depoji

Velika večina del iz stalne zbirke "prebije" večino časa v depoju. Depoji obsegajo več prostorov glede na optimalne pogoje hrambe različnih medijev. Prostori morajo biti ločeni, da je v njih mogoče vzdrževati različne klimatske pogoje. Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na dobro stanje umetnin so: ustrezna relativna vlaga in temperatura, čistost in pretočnost zraka, zaščita pred UV žarki in primerna osvetljenost. Za video dela je pomembno demagnetiziranje. Depoji morajo biti načrtovani tako ,da so varni pred poplavami, rušitvami ob potresih in drugimi viri možnih poškodb. Opremljeni morajo biti s protipožarnimi in protivlomnimi alarmnimi sistemi.

- Depoji za stalno zbirko

Depoji za stalno zbirko morajo biti v bližini razstavnih prostorov ali z njimi povezani s kratko potjo. V primeru, da so razstavišča in depoji v različnih nadstropjih mora biti na voljo tovorno dvigalo. Dostop do depojev mora biti ločen od drugih poti. Vrata oziroma vratne odprtine morajo biti v slikarskem in kiparskem depoju vsaj visoka min. 4,0 m. Obdelava tal v kiparskem depoju mora prenesti obremenitve do 500 kg.

- Začasni depo

Začasni depo je namenjen krajšemu shranjevanju umetniških del za potrebe razstav, novih postavitev stalne zbirke, izposoji likovnih del za razstave v drugih ustanovah ipd. Prostor mora ustrezati standardom, ki veljajo za stalne depoje (primerna temperatura, relativna vlažnost itd., zagotovljena varnost umetniških del in neoviran dostop). V začasnem depoju naj bo prostora za okoli 100 umetniških del. Depo se nahaja v bližini transportne vhodne avle in prevzemnega prostora.

- Transportna avla in prevzemni prostor

Prostora morata biti pokrita in varovana. Vhodna avla za transport in prevzemni prostor morata omogočati varen prevzem in dostavo umetniških del dimenzij do 4,0 x 4,0 m.

- Tehnične delavnice

- Tehnične delavnice

Tehnične delavnice se nahajajo v bližini depojskih prostorov in so namenjene izdelavi opreme in pripomočkov za muzejsko dejavnost (dodatna začasna oprema razstavnih prostorov, oprema za pedagoško dejavnost, oprema za posebne projekte itd.). Posamezni prostori so namenjeni manjšim obrtniškim opravilom (mizarstvo, strugarstvo, barvanje itd.) in morajo biti dobro zaprti (ne prepuščajo prah) in imeti primerno organizirane delovne in odlagalne površine. Imeti morajo delovni prostor za 5 uslužbencev, ki potrebujejo pisalno mizo z računalniško opremo.

- Fotografski studio

Fotografski atelje se nahaja v bližini depoja za stalno zbirko in začasnega depoja. Tako omogoča redno fotografsko delo povezano s stalno zbirko Nove UGM in fotografsko delo na gradivu, ki prihaja v galerijo priložnostno, tj. ob občasnih razstavah. Studio mora biti vsaj 6 m dolg in vsaj 4 m visok. Opremljen je s fotografsko opremo za izdelavo posnetkov umetnin ter računalniško opremo, ki omogoča digitalno obdelavo posnetkov. V studiu se nahaja temnica za razvijanje in izdelavo črnobelih fotografij. Predvideva se 1 stalno zaposlen fotograf z občasnimi asistenti.

- Uprava

Nova UGM z dodatnimi programskimi sklopi predvideva 35 stalno zaposlenih in 15 honorarnih sodelavcev. Prostori za tehnične delavce se nahajajo v sklopu tehničnih delavnic. Prostori dokumentalista in knjižničarja se nahajajo v sklopu knjižnice. Prostori fotografa pa v sklopu fotografskega studia.

- Pisarne uprave in kustodiatov

Prostori uprave naj imajo osrednjo lokacijo čim bližje razstavnim prostorom in imajo čim krajše poti do drugih prostorskih sklopov galerije. Poleg tega naj imajo svoj službeni vhod. Pisarne uprave obsegajo:

- pisarna tajništva s sprejemnico (1 delovno mesto)

- pisarna računovodstva(povezanastajništvom) (2delovnimesti)

- pisarna direktorice (povezana s sprejemnico) (1 delovno mesto)

- sejna soba (miza za min. 20 oseb)

- pisarna službe za PR, trženje, organizacijo dogodkov in razstav (4 delovna mesta)

- pisarna za kustose in pedagoge‐andragoge (11 delovnih mest)

- Čajna kuhinja

- Sanitarije

- Servisni prostori

- Skladišče muzejske galerijske opreme

Centralno skladišče muzejsko galerijsko opreme je namenjeno pripravi muzejskih programov. Prostori morajo biti lahko dostopni in v bližini razstavnih prostorov. Skladišče naj bo opremljeno s policami za tehnično opremo, s širšimi policami za večje obtežbe, namenjenimi shranjevanju embalaže. V skladišču se shranjuje:

- tehnična oprema in pripomočki (projektorji, televizorji, računalniki itd.) ter podstavki

- premična muzejska oprema (mize in stoli za potrebe dogodkov; 100 stolov in 10 miz)

- embalaže likovnih del, ki se uporablja ob transportu
V skladišču naj bo prostor za manjše tehnične priprave opreme in rekvizitov za razstave.

- Prostor za čistila

Prostor za obsega shrambo čistil in garderobo čistilk in čistilcev. Shramba čistil mora biti opremljena s policami in trokaderom. Garderoba mora biti opremljena z garderobno omarico in umivalnikom.

- Prostor za odpadke

Prostor mora biti urejen za ločeno zbiranje odpadkov.

2. OTROŠKI MUZEJ

Otroški muzej je sklop prostorov za široko ustvarjalno‐izobraževalno dejavnost za otroke. Prostori morajo omogočati kakovostno, varno in nemoteno izvajanje izobraževalne dejavnosti. Predvideni so naslednji prostori:

    - Dnevno varstveni center

Dnevno varstveni center vključuje 3 med seboj povezane prostore za varstvo otrok, ki se med seboj združujejo v manjše ali večje enote: prostori so opremljeni s premično opremo, ki omogoča različne delovne procese in povezavo z večnamensko vhodno avlo Nove UGM. Prostori dnevno‐varstvenega centra morajo biti načrtovani za skupine otrok od 3 leta dalje in primerne za osebe s posebnimi potrebami. Zagotavljati morajo bivanje do 60 otrok hkrati.

    - Hiša eksperimentov

Hiša eksperimentov je namenjena promociji znanosti in umetnosti ter neformalnemu izobraževanju s pomočjo muzejskih postavitev eksponatov ter interaktivnih poučnih iger. S predstavljenimi eksperimenti in eksponati mladim obiskovalcem na enostaven in zanimiv način podajajo zakonitosti umetnosti, narave in znanosti ter pojavi iz vsakdanjega življenja.

    - Večnamenski prostor

Večnamenski prostor je osrednji prostor Otroškega muzeja. Dostopen je neposredno iz vhodne dvorane Nove UGM. Namenjen je različnim dogodkom in dejavnostim:

- otroške prireditve (lutkovne predstave, gledališče, ples...)

- galerija za razstave otroških likovnih del

- prostor za rojstnodnevne zabave in posebne dogodke
Prostor mora biti zasnovan preprosto, da ga je mogoče uporabljati na različne načine.
Predvideti je potrebno delitev prostora za organizacijo ločenih dogodkov.

    - Prostori za zaposlene

Predvideti je potrebno pisarne za zaposlene v Otroškem muzeju. Novo ustanovljen Otroški muzej predvideva 8 stalnih delovnih mest (vzgojitelji, pedagogi, kustos, vzdrževalec).

    - Servisni prostori

1.	Garderobe

Predvideti je potrebno garderobo z obešalniki in omaricami za 60 otrok.

2.	Sanitarije

V sklopu Otroškega muzeja je potrebno predvideti sanitarije. Urejene morajo 	biti ločene sanitarije za otroke.

3.	Skladišče opreme

Skladišče opreme je namenjeno hranjenju premične opreme, potrebščin in orodij za izvajanje pedagoško‐andragoške dejavnosti. Skladišče se mora nahajati v bližini večnamenskega prostora.

3. CENTER KREATIVNE INDUSTRIJE

Center kreativne industrije je namenjen zagotavljanju dobrih delovnih pogojev za ustvarjalce različnih kreativnih področij na začetku njihove poklicne kariere. Obsega več studiev ter skupne prostore za sestanke, prezentacije in tehnično podporo, ki jih lahko uporabljajo vsi uporabniki prostorov.

  - Studii

Studii so preprosti prostori, ki jih je mogoče uporabljati za različne oblike ustvarjanja ali kot pisarne. Namenjeni so umetnikom, modnim, industrijskim in grafičnim oblikovalcem, arhitektom in sorodnim poklicem. Predvideti je potrebno 25 studiev v velikosti cca. 30 m2 .

  - Rezidenčni stanovanji

Rezidenčni stanovanji sta namenjeni gostujočim umetnikom in sta primerno zasnovani za bivanje ter istočasno kot delovni atelje.

  - Večnamenski prostor

Večnamenski prostor je namenjen sestankom, prezentacijam, manjšim strokovnim srečanjem ipd. Zaželeno je, da je povezan z zunanjim prostorom oz. uporabljen kot vhodna avla Centra kreativnih industrij.

  - Servisni prostori

1.	Čajna Kuhinja

Čajna kuhinja naj obsega kuhinjsko nišo in prostor z manjšo mizo.

2.	Sanitarije

3.	Fotokopirnica in tiskalniki

4.	Skladišče

Skladišče opreme je namenjeno hranjenju različne opreme, potrebščin, orodij ali publikacij. Priporočljivo je, da se skladišče nahaja v bližini večnamenskega prostora.

4. ARHITEKTURNI CENTER

Arhitekturni center je namenjen organizaciji razstav, okroglih miz, predavanj in drugih dogodkov povezanih z arhitekturo in načrtovanjem prostora. Dostopen je iz vhodne dvorane Nove UGM in ima lasten vhod od zunaj.

  - Razstavni prostori

Razstavni prostor je namenjen za arhitekturne razstave, razstave urbanističnega načrtovanja in krajinske arhitekture ter organizacijo okroglih miz, delavnic in drugih dogodkov povezanih z arhitekturo in prostorskim načrtovanjem. Razstavni prostor mora omogočati različne postavitve opreme. Zaželena je možnost delitve razstavnega prostora, ki omogoča sočasno organizacijo dogodkov.

B. Servisni prostori

1. 	Pisarna

Pisarna ima prostor za 3 delovna mesta in je opremljena z regali za shranjevanje strokovnih revij, knjig in drugih publikacij. Novo ustanovljen Arhitekturni center predvideva 3 nova stalna delovna mesta (kustos, administrator, tehnik).

2. 	Priročno skladišče

Priročno skladišče je namenjeno shranjevanju stolov, miz, razstavnih panojev in druge opreme arhitekturnega centra.

3. 	Sanitarije

5. GOSTINSKI PROSTORI

Gostinski prostori so dodatna ponudba Nove UGM, ki omogoča sproščen in udoben obisk galerije, druženje po ogledu razstav ali po otvoritvah in drugih kulturnih dogodkih ter tako prinašajo v galerijo dodaten utrip. Gostinski program povezuje Nove UGM z mestom in dogajanjem v neposredni okolici. Gostinski prostori morajo biti dostopni iz vhodne dvorane ter se odpirati v zunanji prostor, na ulico ali galerijsko dvorišče. Med seboj morajo biti povezani in zasnovani kot samostojni prostorski sklopi, ki lahko delujejo neodvisno od obratovalnega časa Nove UGM. Servisni vhod mora gostinskim prostorom omogočati neposreden in kratek dostop za dostavo in odvoz odpadkov.

- Restavracija

Restavracija obsega prostor za 60 gostov z mizami in separeji, kuhinjo, skladišča ter garderobe in sanitarije za osebje.

- Kavarna

Kavarna obsega prostor za 40 gostov z mizami in separeji, bar, priročno skladišče ter garderobe in sanitarije za osebje.

- Klub

Klub je obsega prostor do 100 gostov s stojišči in barskimi mizicami, bar, priročno skladišče ter garderobe in sanitarije za osebje.

- Servisni prostori

Ob gostinskih prostorih morajo biti urejene sanitarije, tako da lokali lahko obratujejo ločeno od razstavnih prostorov. Potrebno je urediti garderobe in ostale prostore za osebje.

6. VERTIKALNE IN HORIZONTALNE KOMUNIKACIJE

Vertikalne in horizontalne komunikacije v kompleksu Nove UGM morajo povezati programske sklope ter javne in interne galerijske prostore v funkcionalno celoto. Povezave morajo biti kratke in obiskovalcem omogočati orientacijo po kompleksu. Poti morajo omogočati dostop funkcionalno oviranim obiskovalcem do vseh prostorov. Zagotoviti je potrebno ustrezne širine prehodov in manipulacijskih površin ter povezave med nadstropji z ustrezno dimenzioniranim dvigalom ali rampo v predpisanem naklonu. V razstavnih in osrednjih prostorih je zaželeno, da imajo komunikacijske povezave tudi druge funkcije in da so funkcionalno oblikovno dobro vključeni v prostore.

7. TEHNIČNI PROSTORI

V tehničnih prostorij so predvideni naslednji sklopi:

- centralni nadzorni sistem, ki se naj nahaja v bližini informacijskega pulta. Omogoča naj nadzor nad napravami v galeriji in video nadzor razstavnih prostorov ter vhodov.

- elektro

- kotlovnice

- klimatske strojnice

8. PODZEMNA GARAŽA

V kletnih prostorih Nove UGM je predvideno parkiranje za 70 osebnih avtomobilov. Uvoz in izvoz iz garaže sta predvidena na Ribiški ulici, v območju današnjega križišča z ulico E. Klet bo služila tudi za dostavo za Novo UGM, gostinske prostore in galerijske trgovine. Garaža v kleti je namenjena dostavi za Novo UGM, gostinstvo in galerijske trgovine, parkiranju zaposlenih in obiskovalcev. Višina prve kleti mora omogočati dovoz manjših dostavnih vozil (min. 4,20 m).

- uvozno izvozna rampa z Ribiške ulice

- dostavna rampa za Novo UGM (povezana s transportno avlo)

- dostavna rampa za gostinske prostore

- 70 parkirnih mest za potrebe Nove UGM in spremljajočih dejavnosti

9. ODPRTI ZUNANJI PROSTORI

Zasnova galerije naj vključuje odprte zunanje prostore, ki bodo funkcionalno in oblikovno zasnovani kot enakovredeni sestavni deli Nove UGM in bodo obenem delovali kot del javnega mestnega prostora. Odprti prostori galerije bodo opravljali naslednje funkcije:

- Vhod v galerijo

Pred vhodom v Novo UGM in ostale programske sklope znotraj kompleksa mora biti oblikovan odprt prostor, ki bo del glavnega vhoda.

- Povezovalni člen

Odprt prostor mora biti prehoden in omogočati lahek dostop do vseh prostorov tudi funkcionalno oviranim in obiskovalcem s posebnimi potrebami.

- Orientacijska točka

Odprt prostor galerije bo točka, ki bo omogočala lahko orientacijo znotraj kompleksa Nove UGM in znotraj mesta. Zasnova odprtega prostora naj omogoča poglede na mesto in njegove identifikacijske točke: mestno obzidje s Sodnim stolpom, Lent, mostove, reko Dravo s Taborskim nabrežjem in Studenci s cerkvijo sv. Jožefa.

- Otroško igrišče

V odprtem prostoru galerije je potrebno urediti atraktivno otroško igrišče in zagotoviti prostore za posedanje.

- Prizorišče galerijskih dogodkov

Odprt prostor galerije mora omogočati izvedbo različnih galerijskih dogodkov: otroških delavnic na prostem, sprejemov, otvoritev, koncertov, muzejske noči,…..

- Gostinska terasa

Del odprtega prostora je potrebno zasnovati kot zunanje terase galerijske restavracije in kavarne.

URBANISTIČNA IZHODIŠČA

Urbana raznolikost

Na posnetku je razvidna heterogena urbana struktura na izjemni lokaciji ob reki Dravi. V strukturi izstopa zgodovinsko mesto z JZ vogalom obzidja in Sodnim stolpom, Strossmayerjeva ulica, ki s Pristaniško ulico nakazuje nekdanji obrambni jarek in povezuje reko z mestnim parkom in vinogradi v zaledju ter Koroška ulica, kot nekdanji glavni vstop v mesto.. Območje je potrebno obravnavati v odnosu do gabaritov okoliške strukture, odprtih prostorov, vizualne zaznave objektov in kompleksov nepremične kulturne dediščine ter naravnega okolja.

• Odnos do zgodovinskega mesta

Odnos kompleksa Nove UGM do zgodovinskega mesta s Sodnim stolpom, kompleksom Minoritskega samostana in odprtih javnih prostorov (Vodnikov trg, Vojašniški trg, Lent) je ključnega pomena. Upoštevati je potrebno, da bo motorni promet na nabrežju Drave od uvoza v garažno hiši pod tržnico v smeri proti vzhodu omejen, nabrežje pa bo urejeno kot odprt javni prostor s sprehajališčem, kolesarsko potjo in urbanimi ureditvami na bregu Drave.

• Topografija

Naklon terena proti reki je potrebno uporabiti kot priložnost za strukturiranje in opredelitev prostorov z različnim značajem in identiteto. Strukturiranje lahko služi tudi gradnji kompleksa po fazah. Vendar naj bo kompleks Nove UGM zasnovan kot enovita celota z uporabo materialov, oblikovanjem volumnov, opremo odprtih prostorov in drugimi oblikovalskimi pristopi.

• Vhodi in orientacija

Na nivoju urbanistične umestitve in arhitekture Nove UGM v odnosu do zgodovinskega mesta in Lenta je posebno pozornost potrebno posvetiti orientaciji novega kompleksa in organizaciji vhodov. Vhode v Novo UGM in posamezne dele kompleksa je potrebno umestiti na točke, kjer bodo prispevali k urbanemu utripu okolice. Prostorska organizacija Nove UGM mora odražati povezanost z mestom in odprtimi prostori v bližini, zato se mora pretežno orientirati proti jugu in proti vzhodu.

• Zunanji prostor galerije

Da bi obiskovalcem omogočili lažjo orientacijo in udobnejši dostop do vseh programov v Novi UGM je priporočljivo v sklop galerijskih prostorov vključiti eno ali več internih odprtih prostorov. Odprt prostor lahko služi kot vstopna točka v kompleks, prostor druženja, zunanji razstavni prostor, prostor za dogodke in prostor za igro.

Arhitektura

Nova UGM mora biti zasnovana kot poudarek v mestnem prostoru, ki bo dopolnjeval arhitekturno govorico zgodovinskega mestnega jedra in bolje povezal mestno središče s stanovanjskimi območji na zahodni strani mesta. Nova zgradba naj bi nabrežje Drave zahodno od mestnega središča vzpostavila kot pomemben del mesta in arhitekturno neopaznemu delu Maribora dala lasten značaj.

Arhitektura mora biti zasnovana kot integralna celota in biti uravnotežena z zgodovinskimi kompleksi na jugozahodnem vogalu starega mesta. Arhitektura mora v dnevnem in nočnem času predstavljati Novo UGM kot odprt prostor ustvarjalnosti, komunikacije, transparence, povezanosti in živahnosti, pa tudi kot prostor kontemplacije in predanosti vizualni umetnosti.

Načrtovanje odprtih prostorov

Odprti prostori v sklopu natečajnega območja predstavljajo bistven del pričakovanih predlogov. Odprti prostori morajo biti načrtovani v skladu z novo centralno vlogo, ki jo bo območje dobilo po implementaciji projekta. Oblikovanje ureditev in zgradb mora ustvariti prostore, v katerih se bodo ljudje lahko srečevali, družili in zadrževali.

Zaželeni so koncepti, ki celovito obravnavajo prostor in ga integrirajo v mestno panoramo v širšem merilu. Območje reke Drave s historičnimi trgi in urbanimi potezami v neposredni okolici je potrebno načrtovati kot enovito prostorsko celoto s pestrimi doživljajskimi značilnostmi za meščane in obiskovalce. V natečajnih predlogih je potrebno predvideti ohranjanje in poudarjanje ključnih pogledov na zgodovinsko mesto in njegove znamenitosti.

Galerijski odprt zunanji prostor mora biti načrtovan kot privlačen in živahen mestni ambient. Kot enovita celota ali sekvenca prostorov naj bi predstavljal stikališče obstoječih javnih prostorov v okolici, Vodnikovega in Vojašniškega trga, mestne tržnice in Lenta. Odprt zunanji prostor galerije bo pomemben del identitete Nove UGM kot točka srečevanja, orientacijsko izhodišče za obisk galerije ali mesta ter prostor za prireditve Nove UGM. V odprtem zunanjem prostoru Nove UGM je potrebno predlagati rešitev za javno zunanje otroško igrišče, ki bo povezano s programom Otroškega muzeja, ki bo deloval v sklopu Nove UGM.

Promet

Dostop do Nove UGM za osebna vozila bo po ulici Ob Bregu, na Ribiško ulico. Na Ribiški ulici je potrebno načrtovati uvozno‐izvozno rampo v podzemno garažo. Po isti rampi bo potekala dostava v galerijo, gostinske in trgovske lokale. Za potrebe dnevno varstvenega centra v sklopu Otroškega muzeja je potrebno ob Ribiški ulici zagotoviti dve parkirni mesti za kratke postanke.

Ribiška ulica je enosmerna ulica v smeri proti Koroški ulici. Motorni promet na Pristaniški ulici je omejen in namenjen dostavi za mestno tržnico in lokale ob ulici ter intervencijskim vozilom. Dostop je urejen iz smeri Koroške ceste.

Ulica »E« bo namenjena peš in kolesarskemu prometu, dostavi in intervencijskim vozilom. Kompleks Nove UGM je potrebno načrtovati tako, da se Ulica "E" integrira v kompleks. Prostor v osi ulice "E" med Ribiško in Pristaniško ulico mora ostati odprt in prehoden. Mogoče ga je izrabiti za odprte zunanje prostore kompleksa Nove UGM.

Ob reki Dravi je Na Bregu od uvoza v garažno hišo pod tržnico dalje načrtovana omejitev motornega prometa proti vzhodu. Vojašniška in Usnjarska ulica na Lent bosta dostopni samo za vozila lokalnih stanovalcev, dostavna in intervencijska vozila.

Dejavnosti UGM

- Zbirke

UGM danes hrani več kot 3000 umetniških del vseh zvrsti vizualne umetnosti (slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, večmedijske instalacije), ki predstavljajo vrhunec slovenske vizualne umetnosti ter njihove najpomembnejše akterje, predvsem z območja Štajerske, Koroške in Prekmurja. Od leta 1999 UGM vodi prvo in edino zbirko video umetnosti v Sloveniji (Video zbirka UGM). S sistematičnim zbiranjem najpomembnejših del vidnih slovenskih videastov, ki pokriva obdobje od začetkov video umetnosti do danes, UGM ustvarja zbirko, ki je pomembna v domačem in mednarodnem prostoru in se na ta način uvršča v skupino najdejavnejših mednarodnih akterjev na tem področju.

- Razstave

UGM z več kot 25 razstavami letno pritegne 30.000 obiskovalcev. Pripravlja odmevne razstave domačih in tujih umetnikov, ki zajemajo obdobje vizualne umetnosti 20. in 21. stoletja. Najpomembnejše in tudi najbolje obiskane so velike pregledne razstave priznanih slovenskih umetnikov (kiparja Slavka Tihca, slikarja Zmaga Jeraja ). UGM pa se loteva tudi zahtevnih postavitev velikih imen svetovne umetnosti (Georg Baselitz, Oskar Kokoscha ...). Prireditve, ki jih organizira UGM v svojih prostorih so deležne velike pozornosti in pritegnejo še dodatne obiskovalce. Med najbolj znanimi in priljubljenimi dogodki je mednarodni trienale Ekologija in umetnost.

- Arhiv in knjižnica

UGM je od svojega obstoja dalje razvijala in uspela pridobiti enega najpomembnejših arhivskih centrov s področja slovenske moderne vizualne umetnosti (hemeroteka, fototeka ... 90.000 enot) ter obsežno specializirano knjižnico z več kot 14.700 knjižničnimi enotami strokovne literature, razstavnih katalogov in periodike, ki ponujajo raziskovalcem pomembno študijsko zasnovo.

- Izobraževanje

Izobraževalno delo UGM je izredno razvejano in vključuje pedagoško delo prilagojeno najmlajšim obiskovalcem v predšolskih vzgojnih zavodih, delo s šolarji, dijaki, študenti in odraslimi ter z obiskovalci s posebnimi potrebami. Delo poteka v obliki iger, vodstev, delavnic, predavanj, seminarjev in konferenc. Izobraževalno delo je organizacijsko in vsebinsko tesno povezano z več kot 450 vzgojno izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami ter različnimi interesnimi skupinami iz Maribora, širše SV regije, Slovenije in tujine.

Splošne tehnične zahteve

Razstavni prostori

Vsi razstavni prostori morajo biti primerni za predstavljanje raznolikih umetniških del na različnih medijih in na različne načine. Pri načrtovanju razstavnih prostorov je potrebno posebno pozornost posvetiti izgledu, dimenzijam, osvetlitvi in drugi tehnični opremi:

- velike nedeljene razstavne površine in veliki homogeni volumni razstavnih prostorov, ki omogočajo predstavitve del velikih formatov oziroma velike prostorske instalacije (premični paravani niso zaželeni)

- intimni razstavni prostori za dela majhnih dimenzij

- različna višina razstavnih prostorov od 4,00 m do vsaj 12,00 m

- nevtralnost razstavnih prostorov in površin izključuje uporabo arhitekturnodekorativnih elementov

- oblikovanje opreme za obiskovalce razstavišča mora biti sestavni del celovitega videza prostorov; oprema je namenjena oddihu in počitku med ogledom umetniških del in mora

biti premična ter po potrebi odstranljiva (npr, klopi, počivalniki, stoli)

- nevidna tehnična oprema pomeni, da so vsa grelna telesa in elementi naprav za ohlajevanje in prezračevanje prostorov skriti, s svojo pojavnostjo vplivajo na vizualno doživetje razstavnih prostorov in s svojim delovanjem ne motijo obiskovalcev

- mikroklimatski in svetlobni pogoji v razstavnih prostorih morajo ustrezati ICOM standardom (glej priloge)

- varovanje pred neposredno dnevno osvetlitvijo je potrebno zaradi umetniških del, predstavljenih na občutljivih materialih

- varnost umetniških del, ki jo zagotavljajo protipožarni in proti vlomni sistemi.

Varnostni režimi

Nova UGM je prostor dokumentiranja, hrambe, preučevanja in razstavljanja umetniških del, ki so za vsak specifičen prostor izrednega pomena in pogosto tudi izrednih vrednosti. Umetnine v galeriji so izpostavljene kraji, poškodbam, uničenju, požaru, izlitju vode, itd. in dejavniki tveganja so povsod zelo visoki. Varnostni ukrepi v galeriji morajo biti naravnani tako, da bodo ščitili umetniške zbirke, zgradbo, uslužbence in obiskovalce ter s tem tudi ugled galerije.

- Varnost umetniških zbirk

Varnost v galeriji je široko področje, ki se tiče vseh zaposlenih v galeriji. Vključuje tako vodstvo galerije, varnostno službo, konservatorje, zunanje sodelavce in obiskovalce. V veliki meri pa pogoje varnosti zbirk določa tudi arhitektura stavbe, razporeditev prostorov in ureditev povezav v zgradbi. Varnost zbirk je odvisna od vseh področij in njihove usklajenosti. Arhitekturni dejavniki po eni strani soustvarjajo pogoje osvetlitve, vlage in temperature ter onesnaženja, po drugi strani pa z razporeditvijo prostorov, ustrezno uporabo materialov in samo opremo definirajo tudi varnostne pogoje v stavbi (tabela 1).

- Mehanske ovire

V pritličnih prostorih razstavišča je potrebno izločiti možnost vloma v zgradbo. Okna morajo dobro tesniti, steklo mora biti protivlomno ali pa zaščiteno s posebno folijo. Vsa vhodna vrata morajo biti polna, protipožarna in morajo imeti ustrezne protivlomne ključavnice. Varnost mora biti vsaj na nivoju varnosti bivalnih prostorov ali večja.

- Sistem varovanja depojev

Vrata v depoje morajo biti trezorska s trojnim varovanjem: ključavnica, elektronsko odpiranje in koda. Elektronski čitalec vstopa (magnetna kartica, varnostna koda ali drugo) je povezan s centralnim nadzornim računalnikom v kontrolni sobi. Možna tudi povezava v centralnem sistemu nadzora s protivlomnim in protipožarnm sistemom ter s sistemom detekcije kovin na vhodu v galerijo.

- Varnostne cone

Pri načrtovanju poti in povezav v galeriji je potrebno upoštevati različne značaje pristopa do prostorov. Pri tem je potrebno organizirati štiri cone:

- Cona 1: javno dostopni prostori, v katerih se nahajajo umetniška dela

  - Cona 2: javno dostopni prostori, v katerih ni umetniških del

  - Cona 3: interni prostori, v katerih se nahajajo umetniška dela

- Cona 4: interni prostori, v katerih ni umetniških del

Cona 1: Razstavni prostor galerije je namenjen uporabnikom ‐obiskovalcem, v njem pa se izvajajo predstavitve umetniških del (postavitev stalne zbirke, posebne razstave)

- Razstavni prostori

Cona 2: vsi javni galerijski programi (pedagoška dejavnost, knjižnica itd.), dodatne izven

programske javne in delno‐javne dejavnosti (trgovina, kavarna, otroški park, posebne

prireditve itd.). Poleg razstavnih prostorov so sestavni del javnega dela galerije še:

- Knjižnica in arhiv

- Otroški muzej

- Arhitekturni center

- Vhodna avla in informacijsko središče

- Trgovine in gostinski prostori

- Prostor za posebne dogodke / predavalnica

- Servisni prostori za obiskovalce (garderobe, sanitarije)

Cona 3: Za delovanje galerije je pomembna zasnova prostorov, ki so javnosti nedostopni, a predstavljajo bistven sestavni del dejavnosti v galeriji. Gibanje in uporaba teh prostorov sta dovoljena samo zaposlenim. Tu velja strožji nadzor. Prostori morajo biti smiselno umeščeni v zgradbo, da ne motijo poti obiskovalcev pri obisku galerije in obenem omogočajo enostavno manipulacijo z umetniškimi deli.

- Depoji za zbirke Nove UGM

- Začasni depo

Cona 4: Prostori za uslužbence, v katere je dostop javnosti omejen:

- Center kreativnih industrij

- Transportna vhodna avla in prevzemni prostor

- Skladišča muzejsko galerijske opreme

- Tehnična delavnica in fotografski atelje

- Prostori uprave

- Splošni servisni prostori

- Video nadzor Video kamere dopolnjujejo protipožarni in protivlomni sistem in ščitijo obiskovalce, osebje in umetniške zbirke. Video nadzorni sistem služi preverjanju oziroma potrditvi alarma in dokazom o nedovoljenih dejavnostih. Kamera v vsakem prostoru nadzoruje poti obiskovalcev, ob tem pa je bistvenega pomena soba centralnega nadzornega sistema, kjer varnostnik sprejema in nadzoruje situacijo. Kamere morajo biti nočno dnevne, kar pomeni, da morajo omogočati dovolj veliko ločljivost tudi ponoči. Vhodi v stavbo morajo biti nadzirani z notranje in z zunanje strani. Namesto velikih kontrolnih sob se sedaj vedno bolj uveljavlja nov sistem, ki ne zahteva več neprestanega nadzorovanja ekranov, temveč omogoča vključitev monitorja samo v primeru alarma. Kontrolna soba je pomembna tudi zaradi izločanja nepravih alarmov, nasploh pa ima nadzor s kamerami predvsem izreden preventivni in psihološki učinek. V nočnem času, ko varnostnik ne dela, prostore varujejo kamere, alarm pa se takrat prenese direktno na pooblaščeno službo za varnost.

- Protipožarni alarmni sistem

Protipožarni alarmni sistem mora delovati neodvisno. Načeloma je možno kombinirati protipožarni alarm s sistemom avtomatskega gašenja, vendar je ta v razstavnih prostorih neprimeren in predvsem estetsko moteč. Sistem avtomatskega gašenja je nujno uporabiti v depojih, kjer se požarna preventiva kombinira s klasičnimi gasilnimi aparati. V razstavnih prostorih morajo biti aparati za gašenje. Izrednega pomena je tudi izbira substance za gašenje. Gašenje z vodo je najobičajnejše, priporočljivo je tudi gašenje s prahom, ki predstavlja prednost zaradi manjše možnosti poškodovanja umetniških del. Poleg telefonske linije (ki lahko odpove) je potrebno imeti tudi brezžično povezavo na več frekvencah.

- Protivlomni alarmni sistem

S protivlomnim sistemom se nadzoruje prostore, ki niso dostopni javnosti (depoji), vse vhode v stavbo, okna in druge odprtine, ki bi lahko služile kot dostop. Skupaj s protivlomnim alarmnim sistemom pa je nujno, da vlomilcu v primeru vloma pot iz stavbe oteži več mehanskih ovir. To pomeni, da mora biti v primeru kraje čas, ki ga vlomilec potrebuje za vlom v stavbo daljši (ali vsaj enak) času, ki je potreben za prenos signala na policijo, potrditev prijave in sproženje intervencije. Če je ta čas daljši, morajo biti najdragocenejši predmeti v času, ko v galeriji ni osebja, shranjeni na varnem.

- Nadomestna razsvetljava v primeru izpada električnega toka

V primeru izpada električnega toka je nujno potrebno zagotoviti nadomestno razsvetljavo za napajanje varnostnih kamer, oznak za zasilne izhode in računalnikov v kontrolni sobi. Potrebno je imeti dva nadomestna sistema. Dizel agregat premosti začetni čas od 0 do 1 minute izpada toka, to je čas, preden se vključi akumulatorska postaja. Ob vključitvi akumulatorske postaje se dizel agregat izključi.

Manipulacijske poti

Pri načrtovanju poti in povezav v centru je potrebno upoštevati tri različne poti gibanja oz. uporabe javnih in nejavnih prostorov ter omogočiti njihovo medsebojno prehodnost. Osnovno izhodišče pri oblikovanju poti v galeriji je, da so načrtovane brez ovir in omogočajo dostop tudi funkcionalno oviranim in osebam s posebnimi potrebami. Galerijski prostori morajo formalno izkazovati usmerjenost k obiskovalcem, tako da omogočajo lahko orientacijo, zagotavljajo razpoznavnost vhodov v zgradbe, neoviran dostop, preglednost povezav, smiselne poti in prijeten obisk.

- Poti eksponatov

Nujna je uskladitev logistike med transportom umetniškega dela do centra in njegovim dejanskim vstopom v center oz. v depojske prostore. Poti med transportnim sredstvom in zaprtim prostorom galerije oz. priročnim depojem morajo biti varne in neprekinjene oz. pokrite in v skladu s standardi. V povezavi s prevzemno točko se mora nahajati prostor za pripravo umetnine za razstavo  odpakiranje, okvirjanje ..., od koder se bo likovno delo dostavilo v razstavne prostore. Poti morajo omogočiti premik umetninam dimenzije 3,80 x 50 x 3,80 m. Pristopi do slednjih prostorov morajo biti nadzorovani oz. omogočeni le uslužbencem.

- Poti uslužbencev

Poti uslužbencev naj se ne križajo s potmi obiskovalcev. To se nanaša predvsem na uslužbence (tehnično osebje in kustosi), ki pripravljajo umetniška dela in opremo za razstavo. Upoštevati je potrebno tudi poti čistilnega osebja ter možnosti prenosa potrebnih čistilnih sredstev ter čistilnih naprav iz priročnih depojev v vse muzejske prostore.

- Poti obiskovalcev

Zaželeno je, da je obiskovalcem ob vstopu v vhodno avlo omogočen dostop do različnih javnosti namenjenih vsebin, pri čem ne more zaiti v prostor zaprtega tipa. Zelo je pomembno, da obiskovalcu lahko ponudimo dobre informacijo o prostorih in programih galerije ter ga logično in enostavno pripeljemo do njih ‐razstavišča, kavarna, trgovina, sanitarije, pedagoške delavnice itd. Zaželeno je tudi, da lahko obiskovalci programe uporabljajo neodvisno enega od drugega – razstavišča, pedagoška dejavnost itd. Pot po razstavnih prostorih mora biti logično speljana oz. zaželeno je, da se na poti ogleda obiskovalec ne znajde v dvomih o smeri ogleda razstave.

Zaželeno je, da so javni prostori galerije med seboj sicer povezani, vendar vključujejo tudi manjše intimnejše otoke za individualne oziroma posebne potrebe programa.

Usmerjanje obiskovalcev

Nova UGM bo živ organizem in bo s svojo dejavnostjo stimulirala okolico in pozitivno vplivala na vitalnost mesta Maribor, kar naj bi odražala tudi s svojo zunanjo podobo. Zato Nova UGM kot orodja odpiranja proti mestu vidi tudi pro‐aktiven pristop do uporabe svoje neposredne okolice, arhitekturne lupine nove zgradbe in označevalnega sistema za obiskovalce.

Oblikovalsko kvalitetne in arhitekturno premišljene grafične oznake na zgradbi in ob zgradbi muzeja naj omogočijo smiseln in potreben poudarek ustanove in njene dejavnosti, saj s svojim položajem ob reki Dravi in umestitvi v staro mestno jedro naravnost kliče po dobri prepoznavnosti.

Odprt zunanji prostor Nove UGM naj omogoča viden, lahko dostopen in reprezentativen vhod v galerijo in nudi platformo za izvajanje programa umetnosti v javnem prostoru oz. organiziranje drugih javnih prireditev. Arhitektura Nove UGM mora odražati vidno in funkcionalno odprtost v mesto in komunicirati z neposredno okolico, s katerim jo bo povezoval utrip in dogajanje v odprtem prostoru. Nova UGM naj odraža dostopnost, prehodnost in transparentnost.

Osvetlitev prostorov

Naravna svetloba

Poleg neustreznih klimatskih pogojev je izpostavljenost svetlobi najpogostejši vzrok poškodb na umetniških delih. Najnevarnejši je vpliv energetsko bogate UV svetlobe, ker sproža in pospešuje kemijsko razgradnjo materialov, pri čemer se lahko kemijske reakcije nadaljujejo še potem, ko predmete umaknemo v temno skladišče. Poškodbe se odražajo kot bledenje, spreminjanje odtenka, kot preperelost in krhkost v strukturi materiala. Toplotno bogata IR svetloba pa zaradi segrevanja povzroča tako kemijske kot tudi fizikalne spremembe, ki prav tako trajno poškodujejo material. Pomembno je upoštevati, da je škoda, ki jo povzroči svetlobno sevanje nepopravljiva in vpliv sevanja kumulativen. Navadno steklo dobro zadrži večino visokoenergetskega UV dela sevanja, prepusti pa večino UV A žarkov, vidno svetlobo in IR sevanje.

Umetna svetloba

Proizvajalci svetil zgornjo mejo UV sevanja določajo ohlapno. Kot UV sevanje večkrat štejejo šele sevanje z valovnimi dolžinami pod 315 nm, tako da UV A del uvrščajo kar v vidni del sevanja. Zato različne vrste svetil (tudi UV BLOCK) brez dodatnih filtrov niso primerne za osvetljevanje predmetov kulturne dediščine. Vsak vir svetlobe mora imeti oznako o deležu UV svetlobe glede na vidno svetlobo. Delež UV naj ne presega 40 µm/lm. Za kakovostna osvetlitev so pomembni:

- nivo osvetljenosti

- harmonična porazdelitev svetlosti

- omejitev bleščanja
smer svetlobe

- smer sence

- barva svetlobe

Varno osvetljevanje

Za varno osvetljevanje je potrebno upoštevati:

količino sprejete svetlobe je tista količina vidne in nevidne svetlobe, ki jo sprejme predmet med osvetljevanjem. Odvisna je od osvetljenosti (lx) in časa osvetlitve (h). Definiramo jo kot produkt obeh in jo izražamo v luks urah (lx ‐h).

Dovoljena letna količina svetlobe je tista količina svetlobe, ki jo sme predmet prejeti v enem letu.

Komaj opazna sprememba je tista najmanjša sprememba, ki jo lahko zaznamo na materialu.

Zahteve pri razsvetljavi razstavnih prostorov

- izločitev UV svetlobe

- izločitev IR svetlobe

- barvna temperatura svetlobnih virov naj bo toplo bela z okrog 3000 K

  - •	indeks barvnega videza naj bo nad 80%

        - •	osvetljenost naj ne presega 200 lx pri manj občutljivih predmetih in 50 lx pri

          - bolj občutljivih

- prostori morajo imeti možnost popolne zatemnitve

- reguliranje razsvetljave tako lokalno kot centralno

- sistem razsvetljave naj omogoča prižiganje (samo) ob prisotnosti ljudi v prostoru

- fleksibilen sistem razsvetljave (tokovne tračnice), pri čemer mora biti uporabljen sistem, ki ga podpira več različnih kakovostnih proizvajalcev

- razdalja med reflektorjem in razstavljenim predmetom mora biti dovolj velika

- izogibanje bleščanju (direktnemu in refleksnemu)

- ustrezna izbira svetil z zaščito pred UV in IR sevanjem (oznaka UV BLOCK) in preverjanje z meritvijo

- vzporedno je potrebno predvideti razsvetljavo, ki služi samo prehodu in čiščenju

- pozornost naj velja prehodom med prostori, ki ne mejo biti presvetli / pretemni

    - v primeru razstavljanja predmetov v vitrinah naj bo vir osvetlitve izven vitrine

Načini zaščite pred UV sevanjem

- omejevanje dnevne svetlobe s zavesami ali roloji ali "screeni"

- posebna zasteklitev, pri čemer že navadno steklo zadrži skoraj vso UV‐B in UV‐C svetlobo, prepušča le nekaj UV‐A svetlobe. Z dodatki kovinskih oksidov v steklu je mogoče količino UV‐A še zmanjšati.

- filtri na zastekljenih površinah, ki jih lahko nalepimo na okna

- senčila, faktor UPF (ultraviolet protection factor) podaja učinkovitost zaščite. Večji je, več manj UV žarkov prepušča. Tkanina z UPF 50+ zadrži več kot 97,5 % UV sevanja.

- pravilna izbira svetil (za svetila, ki vsebujejo več kot 75x10µW/lm ultraviolične svetlobe je potrebno uporabiti filter)

- indirektno osvetljevanje eksponatov

Načini zaščite pred IR sevanjem

- uporaba prevlek na zastekljenih površinah (low‐e coatings), faktor k (oznaka za stopnjo termične zaščite) naj bo čim manjši, ker to pomeni tudi manj IR sevanja.

- najprimernejši viri osvetlitve v razstavnih prostorih Pri izbiri svetil je potrebno upoštevati delež UV svetlobe v svetlobnem toku svetila. Oznaka UV STOP ne zadostuje, ker standardi proizvajalcev svetil niso enaki muzejskim standardom. Pri izbiri žarnic je potrebno zahtevati podatek o deležu UV svetlobe v primerjavi z deležem vidne svetlobe. Podatek je v µW (UV svetloba / lm). Maksimalni delež UV svetlobe, ki jo seva svetilo naj bo: pri manj občutljivih materialih 40 µW/lm, pri zelo občutljivih materialih 10 µW/lm.

### Kvadrature predvidene na podlagi arhitekturnega natečaja

1. NOVA UGM

| - Razstavni prostori | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Razstavni prostori stalne zbirke UGM | 1.500,00 |
| Razstavni prostori za občasne razstave | 2.500,00 |
| SKUPAJ | 4.000,00 |

| - Mestna dnevna soba | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Večnamenska vhodna dvorana / odprt prostor | 335,00 |
| Informacijsko središče EPK 2012 | 65,00 |
| Galerijske trgovine | 150,00 |
| Garderobni prostor | 100,00 |
| Sanitarije | 100,00 |
| SKUPAJ | 750,00 |

| - Izobraževalne delavnice | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Keramika | 25,00 |
| Grafika | 25,00 |
| Računalništvo | 25,00 |
| Fotografija | 25,00 |
| SKUPAJ | 100,00 |

| - Knjižnica in arhiv | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Knjige v prostem dostopu | 350,00 |
| Video dokumenti | 60,00 |
| Dokumentacija in hermoteke | 75,00 |
| Informacijski pult | 15,00 |
| Čitalnica | 30,00 |
| Študijska soba za video in digitalno gradivo | 20,00 |
| Skladišče knjig | 50,00 |
| SKUPAJ | 600,00 |

| - Rezidenčni stanovanji | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Rezidenčno stanovanje 1 | 75,00 |
| Rezidenčno stanovanje 2 | 75,00 |
| SKUPAJ | 150,00 |

| - Predavalnica | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Predavalnica | 390,00 |
| Projekcijska kabina | 3,00 |
| Prevajalska kabina | 3,50 |
| Prevajalska kabina | 3,50 |
| SKUPAJ | 400,00 |

| - Depoji | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Slikarski depo | 475,00 |
| Kiparski depo za les | 125,00 |
| Kiparski depo za kovino, kamen, bron, mavec | 125,00 |
| Depo za dela na papirju | 75,00 |
| Depo za črno bele fotografije | 35,00 |
| Depo za barvne fotografije | 35,00 |
| Depo za objektive v mešani tehniki, instalacije | 500,00 |
| Depo za video zbirko | 30,00 |
| Začasni depo | 150,00 |
| Transportna avla in prevzemni prostor | 100,00 |
| SKUPAJ | 1.650,00 |

| -Tehnične delavnice | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Tehnična delavnica | 300,00 |
| Fotografski studio | 65,00 |
| Temnica | 5,00 |
| SKUPAJ | 370,00 |

| - Uprava | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Tajništvo s sprejemnico ( 1 delovno mesto ) | 30,00 |
| Računovodstvo ( 2 delovni mesti ) | 15,00 |
| Direktorica ( 1 delovno mesto ) | 40,00 |
| Sejna soba ( miza za 20 oseb ) | 75,00 |
| Služba za PR, trženje in organizacijo ( 4 delovna mesta ) | 30,00 |
| Kustosi in pedagogi ( 11 delovnih mest ) | 80,00 |
| Čajna kuhinja | 15,00 |
| Sanitarije | 15,00 |
| SKUPAJ | 300,00 |

| -Servisni prostori | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Skladišče muzejske galerije | 200,00 |
| Prostor za čistila | 25,00 |
| Prostor za odpadke | 35,00 |
| SKUPAJ | 260,00 |

|  | Površina v m2 |
| --- | --- |
| SKUPAJ UGM | 8.580,00 |

2. OTROŠKI MUZEJ

| - Dnevno varstveni center | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Varstvena enota 1 | 60,00 |
| Varstvena enota 2 | 60,00 |
| Varstvena enota 3 | 60,00 |
| SKUPAJ | 180,00 |

| - Hiša eksperimentov | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Razstavni prostor | 100,00 |
| SKUPAJ | 100,00 |

| - Večnamenski prostor | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Večnamenski prostor | 250,00 |
| SKUPAJ | 250,00 |

| - Prostori za pedagoge | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Pedagogi in vzgojitelji | 32,00 |
| Kustos | 8,00 |
| SKUPAJ | 40,00 |

| - Servisni prostori | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Garderoba | 30,00 |
| Sanitarije | 30,00 |
| Skladišče opreme | 64,00 |
| Vzdrževalec | 6,00 |
| SKUPAJ | 130,00 |

|  | Površina v m2 |
| --- | --- |
| SKUPAJ OTROŠKI MUZEJ | 700,00 |

3. CENTER KREATIVNE INDUSTRIJE

| - Studii | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Studii ( 25 enot ) | 750,00 |
| SKUPAJ | 750,00 |

| -Rezidenčni stanovanji za umetnike | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Rezidenčno stanovanje 1 | 100,00 |
| Rezidenčno stanovanje 2 | 100,00 |
| SKUPAJ | 200,00 |

| - Večnamenski prostor | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Večnamenski prostor | 70,00 |
| SKUPAJ | 70,00 |

| - Servisni prostori | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Čajna kuhinja | 10,00 |
| Sanitarije | 25,00 |
| Fotokopirnica in tiskalniki | 30,00 |
| Skladišče | 115,00 |
| SKUPAJ | 180,00 |

|  | Površina v m2 |
| --- | --- |
| SKUPAJ CENTER KREATIVNE INDUSTRIJE | 1.200,00 |

4. ARHITEKTURNI CENTER

| - Razstavni prostor | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Razstavni prostor | 375,00 |
| SKUPAJ | 375,00 |

| - Servisni prostori | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Pisarna ( 3 delovna mesta ) | 50,00 |
| Priročno skladišče | 60,00 |
| Sanitarije | 15,00 |
| SKUPAJ | 125,00 |

|  | Površina v m2 |
| --- | --- |
| SKUPAJ ARHITEKTURNI CENTER | 500,00 |

5. GOSTINSKI PROSTORI

| - Restavracija | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Restavracija | 200,00 |
| Kuhinja | 45,00 |
| Shrambe / hladilniki | 35,00 |
| SKUPAJ | 280,00 |

| - Kavarna | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Kavarna | 100,00 |
| Bar | 40,00 |
| Priročno skladišče | 10,00 |
| SKUPAJ | 150,00 |

| - Klub | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Klub z odrom | 90,00 |
| Bar | 30,00 |
| Priročno skladišče | 10,00 |
| SKUPAJ | 130,00 |

| - Servisni prostori | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Sanitarije za goste | 40,00 |
| Garderoba za osebje | 38,00 |
| Sanitarije za osebje | 12,00 |
| SKUPAJ | 90,00 |

|  | Površina v m2 |
| --- | --- |
| SKUPAJ GOSTINSKI PROSTORI | 650,00 |

6. VERTIKALNE IN HORIZONTALNE KOMUNIKACIJE

| - Komunikacije | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Komunikacije | 1.800,00 |
| SKUPAJ | 1.800,00 |

|  | Površina v m2 |
| --- | --- |
| SKUPAJ KOMUNIKACIJE | 1.800,00 |

7. TEHNIČNI PROSTORI

| - Centralni nadzorni sistem | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Centralno nadzorni sistem | 20,00 |
| SKUPAJ | 20,00 |

| - Elektro prostori | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Elektro prostori | 30,00 |
| SKUPAJ | 30,00 |

| - Kotlovnice | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Kotlovnice | 50,00 |
| SKUPAJ | 50,00 |

| - Klimatske strojnice | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Klimatske strojnice | 150,00 |
| SKUPAJ | 150,00 |

|  | Površina v m2 |
| --- | --- |
| SKUPAJ TEHNIČNI PROSTORI | 250,00 |

8. GARAŽA

| - Klet | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Klet ( 70 parkirnih mest ) | 1.500,00 |
| SKUPAJ | 1.500,00 |

|  | Površina v m2 |
| --- | --- |
| SKUPAJ GARAŽA | 1.500,00 |

Potrebne površine

|  | Površina v m2 |
| --- | --- |
| Nova UGM | 8.580,00 |
| Otroški muzej | 700,00 |
| Center kreativne industrije | 1.200,00 |
| Arhitekturni center | 500,00 |
| Gostinski prostori | 650,00 |
| Vertikalne in horizontalne komunikacije | 1.800,00 |
| Tehnični prostori | 250,00 |
| Garaža | 1.500,00 |
| SKUPAJ | 15.180,00 |

Za oceno investicijske vrednosti smo združili kvadrature Nove UGM, otroškega muzeja, centra kreativne industrije, arhitekturnega centra, gostinskih prostorov, vertikalnih in horizontalnih komunikacij ter tehničnih prostorov kar skupaj znese 13.680,00 m2 ter samostojno površino garaže kar skupaj znese 1.500,00 m2.

## Ocena investicijske vrednosti

### Varianta 2

| Struktura cene | Nova UGM skupaj 13.680,00 m2 | Garaža skupaj 1.500,00 m2 | Skupaj 15.180,00 m2 | Delež % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradnja (GOI dela) | 12.610.840,00 | 1.395.670,00 | 14.006.510,00 | 100,00% |
| Zunanja ureditev | 387.940,00 | 242.353,00 | 630.293,00 | 4.50% |
| Oprema z dobavo in montažo | 2.167.890,00 | 73.151,00 | 2.241.041,00 | 16,00% |
| Projektna in tehnična dokumentacija | 608.670,00 | 91.655,00 | 700.325,00 | 5,00% |
| Tehnično svetovanje, nadzor in inv. dok. | 298.760,00 | 51.402,00 | 350.162,00 | 2,50% |
| Rezerva | 470.570,00 | 89.690,00 | 560.260,00 | 4,00% |
| Skupaj | 16.544.670,00 | 1.943.921,00 | 18.488.591,00 | 133% |

## Opis koristi s prikazom učinkovitosti investicije

### Varianta 2

Investicija v izgradnjo nove UGM je za mesto Maribor izjemnega pomena iz različnih razlogov. Predvsem je pomembno dejstvo, da ta projekt predstavlja enega od ključnih projektov EPK Maribor 2012. Projekt sam s svojo programsko zasnovo hkrati rešuje tudi prostorsko problematiko sedanje Umetnostne galerije in daje možnosti za razvoj različnih umetnostnih dejavnosti od različnih delavnic do organizacije različnih razstav. Kot galerijski kompleks bi v arhitekturnem smislu dopolnil urbanistično veduto dravskega obrežja in s tem pripomogel k izgledu oblikovalske urejenosti. Prav tako bi kompleks s svojimi vsebinami dopolnil programsko shemo Lent festivala.

# OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

## Lokacija

Opis lokacije

Projekt Nove UGM je umeščen na območje v zahodnem delu mestnega središča Maribora, med Pristaniško ulico, Ribiško ulico in ulico Ob Bregu. Nahaja se na obrežju reke Drave ob robu srednjeveškega mesta z obzidjem.

Lokacijo na vzhodni strani zamejuje Pristaniška ulica z Vodnikovim trgom, na jugu reka Drava in ulica Ob Bregu, na zahodu Ribiška ulica in na severu Koroška cesta. Prostor na dva dela deli Ulica E, ki povezuje Ribiško in Pristaniško ulico. Točne meje lokacije so prikazane na karti in v grafičnem gradivu, ki je del natečajne naloge.

Zemljišče za Novo UGM meri ca. 7.800 m2. Na zahodni strani območja ob Ribiški ulici se nahaja pokrit plavalni bazen Pristan, zgrajen leta 2002. Na vzhodni strani ob Pristaniški ulici se nahaja mestna tržnica, ki je bila skupaj s podzemno garažo zgrajena leta 2008. Prostor, kjer se nahaja tržnica, je nekdanji obrambni jarek, ob njej pa še vedno stojijo ostanki zahodnega mestnega obzidja z dobro ohranjenim sodnim stolpom na JZ vogalu. Na lokaciji se danes nahajajo starejše predmestne hiše in manjši vrtec. V pritličjih hiš ob Pristaniški ulici obratujejo trgovski in gostinski lokali, katerih dejavnost je povezana z mestno tržnico.

Meje območja obdelave so določene s funkcionalnimi odnosi med objekti, ob upoštevanju mestnega obzidja in zgodovinskega mesta, načrtovanih prometnih ureditev in poti za pešce ter kolesarje ter z namenom kakovostno preobraziti prostor mesta ob reki z umestitvijo novih objektov v zgodovinsko okolje.

Na lokaciji se nahaja manjši vrtec, ki je v lasti mestne občine in starejše predmestne hiše. Zgradbe so pritlične ali eno nadstropne. Posamezne zgradbe so bile že porušene, za rušenje pa so predvidene še stavbe Ob Bregu 2, Ob Bregu 4 in Ribiška 11 (vrtec). Območje je komunalno opremljeno.

JZ del obzidanega srednjeveškega mesta predstavlja najstarejši del Maribora, kjer se je na območju Pristana ob Vojašniškem trgu razvil prvi zaselek ob tranzitni cesti, ki se je vzpenjala z brodišča na prvo teraso nad Dravo. Tega je v 1. polovici 12. stoletja nadomestila tržna naselbina ob Koroški cesti, ki je segala do južnega roba Slomškovega trga na S in do Rotovškega trga na V. Območje ob Vojašniškem trgu je sredi 13. stoletja zasedel Minoritski samostan. Med leti 1255‐75 so zgradili rombasto mestno obzidje z okoli 500 m dolgimi stranicami. JZ vogal obzidja je utrjeval Sodni stolp, ki so ga povsem na novo pozidali leta 1540, ko je dobil tudi svojo značilno stožčasto streho.

Dravsko nabrežje zunaj obzidja je bila v uporabi kot rečno pristanišče, kar nakazuje tudi ime Lent. Na Lentu je letno pristajalo do 1100 rečnih splavov. V 80 ih letih 20. stoletja so začeli Lent načrtno obnavljati in ob Dravo umeščati gostinske in trgovske lokale. Na Lentu se od takrat odvijajo različne prireditve. Danes je med najpomembnejši Festival Lent, ki se z velikim številom glasbenih, gledaliških, otroških in drugih prireditev ter 400.000 obiskovalci letno uvršča med največje tovrstne festivale v Evropi.

## Varstvo okolja

Vpliv na okolje zaradi izvajanja prenove

Novo UGM je potrebno zasnovati kot energetsko učinkovito zgradbo, s predviden maksimalno porabo 100- 150 kWh/m2 energije na leto. Izredno pomembna je zasteklitev, izraba naravne svetlobe v delovnih prostorij, izbira ogrevalnega in hladilnega sistema ter uporaba ustreznih materialov.

V prostorih za obiskovalce je potrebno zagotoviti primerno kakovost zraka, brez škodljivih snovi in različnih vonjav. Delovni prostori galerije morajo v čim večji meri izkoriščati naravno svetlobo.

Glede na lokacijo nove Umetnostne galerije na dravsko nabrežje je predvidena priključitev na obstoječo komunalno infrastrukturo.

## Kadrovsko – organizacijska struktura

S pričetkom obratovanja in dela nove UGM bo tudi kadrovska zasedba sedanje Umetnostne galerije spremenjena. Predvideva se zaposlitev 5 strokovnih muzejskih delavcev – kustosev, 3 delavcev za oskrbovanje zbirk, 4 delavcev za vodenje delavnic in 5 delavcev kot pomožno osebje galerije.

# OKVIRNI TERMINSKI PLAN REALIZACIJE INVESTICIJE

| Aktivnosti | 2010 |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jan Feb | Mar Apr | Maj Junij | Julij Avg | Sept Okt | Nov Dec | Jan Feb | Mar Apr | Maj Junij | Julij Avg | Sept Okt | Nov Dec | Jan Feb | Mar Apr | Maj Junij | Julij Avg | Sept Okt | Nov Dec |
| Javni urbanistično arhitekturni natečaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potrditev dokumenta identifikacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pridobitev pogojev za izvedbo inv. – sofinancerskih sredstev evropske unije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pričetek projektiranja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava, predinvesticijske zasnove in investicijskega programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava PGD s soglasji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava PZI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pridobitev gradbenega dovoljenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba razp.post. za izbor izv. GOI del in opreme–javni razpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba GOI del in dobava opreme, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# OKVIRNA FINANČNA KONSTRUKCIJA

## Ocena vlaganj

### 8.1.1. Ocena vlaganj – po stalnih cenah

| Struktura cene | Nova UGM skupaj 13.680,00 m2 | Garaža skupaj 1.500,00 m2 | Skupaj 15.180,00 m2 | Delež % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradnja (GOI dela) | 12.610.840,00 | 1.395.670,00 | 14.006.510,00 | 100,00% |
| Zunanja ureditev | 387.940,00 | 242.353,00 | 630.293,00 | 4.50% |
| Oprema z dobavo in montažo | 2.167.890,00 | 73.151,00 | 2.241.041,00 | 16,00% |
| Projektna in tehnična dokumentacija | 608.670,00 | 91.655,00 | 700.325,00 | 5,00% |
| Tehnično svetovanje, nadzor in inv. dok. | 298.760,00 | 51.402,00 | 350.162,00 | 2,50% |
| Rezerva | 470.570,00 | 89.690,00 | 560.260,00 | 4,00% |
| Skupaj | 16.544.670,00 | 1.943.921,00 | 18.488.591,00 | 133% |

Iz prikazane tabele je razvidno, da je predvidena cena izgradnje po stalnih cenah za kompleks Nove UGM 1.210,00 eur/m2 za garažni del pa 1.295,00 eur/m2, kar skupaj pomeni povprečno bruto ceno gradnje 1.217,00 eur/m2

## 8.1.2. Ocena vlaganj – po tekočih cenah

| Struktura cene | Nova UGM skupaj 13.680,00 m2 | Garaža skupaj 1.500,00 m2 | Skupaj 15.180,00 m2 | Delež % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradnja (GOI dela) | 13.392.712,00 | 1.482.899,00 | 14.875.611,00 | 100,00% |
| Zunanja ureditev | 411.216,00 | 275.500,00 | 686.716,00 | 4.50% |
| Oprema z dobavo in montažo | 2.280.620,00 | 76.954,00 | 2.357.574,00 | 16,00% |
| Projektna in tehnična dokumentacija | 623.886,00 | 94.404,00 | 718.290,00 | 5,00% |
| Tehnično svetovanje, nadzor in inv. dok. | 310.710,00 | 53.458,00 | 364.168,00 | 2,50% |
| Rezerva | 470.570,00 | 89.690,00 | 560.260,00 | 4,00% |
| Skupaj | 17.489.714,00 | 2.072.905,00 | 19.562.619,00 | 133% |

Iz prikazane tabele je razvidno, da je predvidena cena izgradnje po stalnih cenah za kompleks Nove UGM 1.278,00 eur/m2 za garažni del pa 1.381,00 eur/m2, kar skupaj pomeni povprečno bruto ceno gradnje 1.288,00 eur/m2

## Dinamika in viri financiranja v EUR z DDV

Dinamika financiranja po stalnih cenah

| Struktura cene | Vrednost | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradnja (GOI dela) | 14.006.510,00 | 0,00 | 8.403.924,00 | 5.602.586,00 |
| Zunanja ureditev | 630.293,00 | 0,00 | 189.088,00 | 441.205,00 |
| Oprema z dobavo in montažo | 2.241.041,00 | 0,00 | 896.416,00 | 1.344.625,00 |
| Projektna in tehnična dokumentacija | 700.325,00 | 450.000,00 | 250.325,00 |  |
| Tehnično svetovanje, nadzor in inv. dok. | 350.162,00 | 0,00 | 226.534,00 | 123.628,00 |
| Rezerva | 560.260,00 | 0,00 | 385.230,00 | 175.030,00 |
| Skupaj | 18.488.591,00 | 450.000,00 | 10.351.517,00 | 7.687.074,00 |

Dinamika financiranja po tekočih cenah

| Struktura cene | Vrednost | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradnja (GOI dela) | 14.875.611,00 | 0,00 | 8.925.366,00 | 5.950.245,00 |
| Zunanja ureditev | 686.716,00 | 0,00 | 206.014,00 | 480.702,00 |
| Oprema z dobavo in montažo | 2.357.574,00 | 0,00 | 943.029,00 | 1.414.545,00 |
| Projektna in tehnična dokumentacija | 718.290,00 | 461.543,57 | 256.746,43 |  |
| Tehnično svetovanje, nadzor in inv. dok. | 364.168,00 | 0,00 | 229.920,00 | 134.248,00 |
| Rezerva | 560.260,00 | 0,00 | 385.230,00 | 175.030,00 |
| Skupaj | 19.562.619,00 | 461.543,57 | 10.946.305,43 | 8.154.770,00 |

# OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

## Vrsta investicije

Predmet investicije je gradnja Nove Umetnostne galerije Maribor.

## Določitev potrebne investicijske dokumentacije

Za izvedbo predmeta investicije, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/06), je potrebno izdelati pred investicijsko zasnovo in investicijski program

## Potrebna dokumentacija za poseg v prostor in izvedbo investicije

Za izvedbo predmetne investicije je potrebo izvesti:

- Javni – urbanistično arhitekturni natečaj – že izveden

- PGD ( projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja )

- Pridobitev gradbenega dovoljenja

- PZI ( projekt za izvedbo )

- PZR ( projekt za razpis )

## Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor

Za izvedbo investicije je potrebno izdelati vso potrebno dokumentacijo iz točke 9.3 ter dodatno , okoljsko študijo, presojo vplivov na vodonosnik, celovito presojo vplivov na okolje in pridobiti gradbeno dovoljenje.

9.5   Opredelitev investitorja

V skladu z investicijsko dokumentacijo in splošno programsko investicijsko zasnovo projekta EPK Maribor 2012 za izvedbo investicije predvidevamo dve varianti, in sicer:

9.5.1 Varianta – javna investicija

Pri tej varianti je v tabeli prikazana predvidena struktura investitorjev za način izvedbe investicije v celoti z javnimi sredstvi, javnimi sredstvi in sredstvi EU strukturnih skladov. Ob taki zasnovi izvedbe predmetne investicije je po njenem dokončanju vzpostaviti pravilen in sorazmeren upravljalski model.

| investitor | % | znesek |
| --- | --- | --- |
| Mestna občina Maribor | 100,00 | 19.562.619,00 |

| investitor | % | znesek |
| --- | --- | --- |
| Mestna občina Maribor | 40,00 | 7.825.047,00 |
| RS, MK, | 30,00 | 5.868.786,00 |
| Evropska sredstva | 30,00 | 5.868.786,00 |
| Skupaj |  | 19.562.619,00 |

9.5.2 Varianta izvedbe investicije na način javno zasebnega partnerstva

| investitor | % | znesek |
| --- | --- | --- |
| Mestna občina Maribor | 30,00 | 5.868.786,00 |
| Zasebni investitor | 50,00 | 9.781.309,00 |
| Evropska sredstva | 20,00 | 3.912.524,00 |
| skupaj |  | 19.562.619,00 |

# UGOTOVITEV SMISELNOSTI OZIROMA MOŽNOSTI IZDELAVE PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE IN INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

Na podlagi navedenega je smiselno nadaljevati pripravo investicijske dokumentacije. V skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/06) je za predmetno investicijo potrebno izdelati predinvesticijsko zasnovo in investicijski program.

# SKLEPNE MISLI

Nova umetnostna galerija Maribor ( UGM ) bo z novo stavbo leta 2012 postala kulturno, družabno in izobraževalno središče, ki bo privabilo tako meščane kot umetnike in  bo s tem postala pomembna točka vizualne umetnosti. Umetnostna galerija Maribor bo tako postala urbano vozlišče, ki bo s pestro ponudbo za vsakogar privlačen prostor za preživljanje prostega časa. Umetnostna galerija Maribor bo v mestu prispevala h kakovostnejši izrabi prostora ob reki Dravi, omogočila ljudem kreativno preživljanje prostega časa in zadrževanja ob vodi, oživila bo historično mestno jedro ter  mestu nudila zagon s sodobno arhitekturo, ki bo služila današnjim in prihodnjim generacijam.

Nova Umetnostna galerija Maribor bo eno od središč mestnega dogajanja, kjer se bodo obiskovalci srečevali ob različnih prireditvah, kjer bodo pridobivali različne informacije ter se družili v galerijski dvorani. Z novo arhitekturno povezanostjo bo galerija odražala odprtost v mesto in svet ter željo po prepletanju umetnosti z vsakdanjim življenjem. Nova UGM bo središče s ponudbo za različne uporabnike: informacijsko središče, predavalnice, odprt arhiv in knjižnica, ustvarjalne in izobraževalne delavnice ter prostori za druženje in delo ustvarjalnih posameznikov in skupin.

Iz navedenega izhaja, da je investicija v izgradnjo nove Umetnostne galerije Maribor upravičena in izjemno pomembna za mesto Maribor.

Bojan Strajnar

# PRILOGE