BRV LENT - TABOR

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Maribor, januar 2010

NALOGA:	DOKUMENT IDENTIFIKACIJE

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

INVESTICIJA:	BRV LENT - TABOR

LOKACIJA:	Maribor, Lent

INVESTITOR: 	MESTNA OBČINA MARIBOR

Ulica heroja Staneta 1

2000 MARIBOR

IZDELOVALEC DOKUMENTACIJE:	ZIM Zasnove in vodenje investicij d.o.o.

Slovenska ul. 40

2000 MARIBOR

Direktor:

mag. Matjaž KNEZ, univ.dipl.inž.grad.

ŠTEVILKA NALOGE:	 12744/2010

DATUM IZDELAVE:	19. januar 2010

KA Z A L O

1.0.	UVODNE OBRAZLOŽITVE IN UGOTOVITVE	2

1.1.	Uvodna obrazložitev – projekt Evropske prestolnice kulture 2012	2

2.0.	OPREDELITEV INVESTITORJA, NAROČNIKA, UPORABNIKA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	2

2.1.	Investitor, naročnik in uporabnik	2

2.2.	Izdelava investicijske dokumentacije	2

3.0.	ANALIZA  STANJA  Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO	2

3.1.	Zgodovinska izhodišča	2

3.2.	Analiza stanja	2

3.3.	Razlogi za investicijsko namero	2

4.0.	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI	2

4.1.	Splošni razvojni cilji investicije	2

4.2.	Skladnost projekta »brv Lent – Tabor« z razvojnimi strategijami in dokumenti RS ter MOM	2

5.0.	OPIS RAZLIČNIH VARIANT	2

5.1.	Minimalna varianta »brez« investicije	2

5.2.	Varianta »z« investicijo na predvideni lokaciji	2

6.0.	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV	2

6.1.	Pravne  podlage za izvedbo investicije	2

6.2.	Vrsta investicije	2

6.3.	Ocenjena vrednost investicije	2

7.0.	OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO	2

7.1.	Strokovne podlage za pripravo DIIP	2

7.2.	Navedba in opis lokacije	2

7.3.	Prikaz tehnično – tehnološke rešitve	2

7.4.	Terminski plan izvedbe investicije	2

7.5.	Viri in dinamika financiranja	2

8.0.	UGOTOVITEV SMISELNOSTI IZDELAVE NASLEDNJIH FAZ PROJEKTNE IN INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	2

VIRI

PRILOGE

# 1.0.	UVODNE OBRAZLOŽITVE IN UGOTOVITVE

## 1.1.	Uvodna obrazložitev – projekt Evropske prestolnice kulture 2012

Status Evropske prestolnice kulture (v nadaljevanju  EPK) pomeni izjemno priložnost za zviševanje bivalne kulture Maribora. Ob intenzivnem urbanem razvoju mesta po 2. svetovni vojni je mogoče zaznati pomanjkanje kvalitetno izoblikovanih urbanih površin, v minulih dvajsetih letih pa tudi stagnacijo razvoja javnih odprtih površin in javnih objektov. V tem obdobju je posledično mogoče zaznati tudi skoraj popolno odsotnost oblikovanja sodobnih urbanih ambientov ter skrbi za kontinuiteto razvoja uporabniku prijaznega mesta.

Namen projekta EPK 2012 je tako:

- trajnostni razvoj regije (nova delovna mesta, dolgoročni urbanistični razvoj mest in podeželja, višja gospodarska rast, višja konkurenčnost regije, kreativna uporaba sodobnih informacijsko–komunikacijskih tehnologij, obnovljivi viri energije in sonaravno delovanje),

- medregionalno in policentrično delovanje (povezovanje v regiji in navzven, čezmejno in meddržavno),

- utrjevanje lokalnih identitet (samozavest prebivalstva, dostopnost kulturnih dobrin za lokalno prebivalstvo, razvoj lokalnih kreativcev, sodelovanje med političnimi akterji, vzpostavljanje informacijske družbe),

- promocija evropskega kulturnega sodelovanja, mednarodna prepoznavnost Maribora, partnerskih mest, pokrajin, vzhodne kohezijske regije in Slovenije,

- sodelovanje med neprofitnim in gospodarskim sektorjem (javno-zasebno partnerstvo, razvoj javnega in nevladnega sektorja),

- ustvarjanje pogojev za ustvarjanje in predstavitev kulture (kulturna infrastruktura, mednarodno programsko in poslovno sodelovanje),

- prenova kulturne in industrijske dediščine in zagotovitev trajnih vsebin,

- dopolnjevanje in izgrajevanje nove turistične rekreativne in prometne infrastrukture,

- digitalizacija kulture (mreženje in predstavljanje virtualiziranih vsebin),

- vzpodbujanje medkulturnega dialoga (etnične manjšine, verske skupnosti, slovenski kulturni prostor),

- vzpostavitev izobraževalnih deficitarnih programov in ustanov.

Scenarij prostorskega razvoja EPK 2012 temelji na oblikovanju prostora reke Drave kot generatorja prostorskega razvoja mesta. Proces strukturiranja prostora Evropske prestolnice kulture ne temelji zgolj na vzpostavljanju obrečnega ambienta kot atraktivnega območja za kulturne prireditve, temveč hkrati sloni na ideji strnjevanja mesta, ki je bila nastavljena z urbanistično zasnovo mesta Maribor leta 2000.

Scenarij prostorskega razvoja Evropske prestolnice kulture sloni na kontinuiteti prostorskega razvoja mesta in hkrati vnaša nove imperative urbanega razvoja, se navezuje na nekatere neuresničene ideje prostorskega razvoja, na že predvidene projekte in gradnje na območju mesta in predlaga območja ter izhodišča za tiste posege v prostor, ki omogočajo zviševanje kulturne ponudbe ter bivalne kvalitete mesta. V tem oziru je scenarij prostorskega razvoja zasnovan kot strukturni načrt mesta, kar pomeni, da ponuja jasne smernice urbanega razvoja ne samo za kulturno prestolnico, temveč tudi za v prihodnje.

Scenarij prostorskega razvoja Evropske prestolnice kulture temelji na preoblikovanju mestnega središča v atraktivno urbano jedro, do katerega vodijo prepoznavne prostorske povezave z ostalimi deli mesta. Cilj preoblikovanja mestnega središča sloni na prenovi in sanaciji objektov, z namenom zviševanja bivalnih kvalitet ter ponudbe kulturnih dejavnosti v zgodovinski strukturi mesta. Preurejanje mestnega središča hkrati pogojuje spremembe prometnega režima, tako v samem mestnem jedru kot tudi širše. Cilj spreminjanja prometne politike je povečanje urejenih površin za kolesarje ter pešce, povečanje deleža parkirnih površin izven zgodovinskega središča ter smotrno umeščanje sodobnih javnih objektov s ciljem dostopnosti za večje množice obiskovalcev.

V konceptualnem smislu scenarij prostorskega razvoja evropske prestolnice kulture vzpostavlja tako prostor sodobne, kot tudi zgodovinske strukture mesta. Med Mariborskim otokom in Meljem je v okviru EPK 2012 predvideno urejanje rečnih bregov in odprtih površin, ki segajo nanje. Cilj predvidenih posegov je povezovanje levega in desnega brega mesta. Novo pridobljeni javni prostor na obeh bregovih reke Drave bi vzpostavil tri identifikacijska območja, ki bi s tremi brvmi (ob Studenški brvi je predvidena gradnja še dveh) v prečni meri povezovala danes funkcijsko ter simbolno ločene urbane strukture mesta. Med brvmi bi se pospešile pešpoti in kolesarske površine s pripadajočim deležem trgov, ploščadi, pomolov in pristanov. Ureditev javnih površin v obrečnem prostoru bi prinesla številne kvalitetne ambiente grajenih struktur mesta s specifičnim karakterjem. Prostor reke, s katerega se bodo za kolesarja in pešca vzpostavile neposredne povezave z »zelenim obročem« oziroma naravnim zaledjem mesta, pa bi postal atraktiven tudi v nočnem delu z izvedbo postopnega osvetljevanja objektov in prizorišč do leta 2012. Z EPK bi se veduta Maribora »zasvetila« v novi podobi.

# 2.0.	OPREDELITEV INVESTITORJA, NAROČNIKA, UPORABNIKA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

## Investitor, naročnik in uporabnik

Investitor, naročnik in uporabnik izgradnje objekta »brv Lent – Tabor« je Mestna občina Maribor.

Osnovni podatki:

Investitor:		MESTNA OBČINA MARIBOR (v nadaljevanju MOM)

Sedež:			Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Matična številka:		5883369

Davčna številka:		SI12709590

Župan:			Franc Kangler

Telefon:			+386 2 22 01 200

Faks:			+386 2 25 26 005

## Izdelava investicijske dokumentacije

Podjetje:			ZIM Zasnove in vodenje investicij d.o.o.

Sedež:			Slovenska ulica 10, 2000 Maribor

Matična številka:		5222125

Davčna številka:		SI87949300

Vrsta dokumentacije:	dokument identifikacije investicijskega projekta

Direktor: 			mag. Matjaž Knez, univ.dipl.inž.grad.

Telefon:			+386 2 22 01 582

Faks:			+386 2 25 10 573

# 3.0.	ANALIZA  STANJA  Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

## 3.1.	Zgodovinska izhodišča

Zgodovina Maribora je v številnih pogledih sorodna zgodovini drugih mest, ki so nastala ob rekah, tako zaradi rečnega prometa kot zaradi prehoda čez reko. V 12. stoletju so na vzhodni strani prvotne naselbine ob Dravi zgradili most. Preko njega je tekla cesta iz Gradca proti Celju in Ljubljani, najprej po jugozahodnem robu naselbine, po njeni obzidavi v 13. stoletju pa skozi njo. Kasneje je bila to glavna cesta Dunaj – Trst.

Most je povezoval Lent na levem bregu in Tabor na desnem. Tabor je bil zidana utrdba z obrambnim jarkom, ki so jo zgradili za obrambo mostu. Most je imel dve obzidani mostišči in 10 lesenih polov. Meril je 116 metrov in bil širok okoli 7 metrov. Srednji del je bil v srednjem veku urejen kot dvižni most.

Leta 1912 so čez Dravo zgradili nov državni most. Most so umestili višje nad reko, tako da so povezali Glavni trg in Magdalensko predmestje. Promet po starem lesenem mostu preko Lenta in Tabora je zamrl in leseni most so desetletje za tem porušili. Tabor je tako postal slepi privesek mesta pod novim mostom. Medtem je Lent še do leta 1967, ko so zgradili jez v Melju, živel kot rečno pristanišče.

Leta 1941 je vojska Kraljevine Jugoslavije ob umiku pred nemškimi silami porušila Glavni most. Po zasedbi Maribora je nemška vojska namestu starega mostu zgradila začasno leseno brv, ki je ostala v uporabi do popravila Glavnega mostu.

Ko se je v osemdesetih letih 20. stoletja pričelo načrtovati obnovo Lenta in Tabora, so se pojavile tudi prve ideje o ponovni povezavi Lenta in Tabora z brvjo za pešce. Načrtovano je bilo, da bi bila brv kot dodatna konstrukcija pripeta na Glavni most, vendar takšna rešitev ni bila povsem sprejemljiva z vidika kulturne dediščine, saj je Glavni most zavarovan kot dediščina in naj bi zadržal svojo izvorno podobo.

Ugotovimo torej, da je nastanek mesta Maribor res tesno povezan s prehodom reke Drave in velik del zgodovine mesta se vrti okoli Drave in mostov čez njo. Most je predstavljal vir zaslužka, obenem pa je bil mestna znamenitost.

## 3.2.	Analiza stanja

Kakovost ključnih javnih prostorov na nabrežjih Drave je bistveno povezana z njihovo prhodnostjo, ponudbo povezav za sprehajalce in kolesarje in posledično z njihovo obljudenostjo. Z odstranitvijo starega mostu v dvajsetih letih prejšnjega stoletja je bila prekinjena pomembna povezava, ki je več stoletij povezovala nabrežji. Odstranitve mostu je občutno vplivala na življenje ulic, ki se spuščajo proti reki in na utrip na nabrežjih.

Mostovi zaznamujejo obdobja, ki so bila pomembna za razvoj Maribora. Sodobna premostitev Drave, namenjena pešcem in kolesarjem naj obeleži današnji čas in ambicije mesta, ki jih odraža projekt Kulturna prestolnica 2012. Ponovna izgradnja mostu med Lentom in Taborom bo skrajšala poti pešcev in kolesarjev in pripomogla k večji obljudenosti nabrežij Drave.

## 3.3.	Razlogi za investicijsko namero

Pomemben cilj gradnje nove peš in kolesarske brvi je oživitev nabrežij na Lentu in Taboru. Nabrežji danes znotraj mesta funkcionirata vsako zase. Ponovna vzpostavitev prečnih poti preko Lenta in Tabora ter neposredna povezava nabrežij sta med ključnimi ukrepi za oživitev Lenta in Tabora.

Namen gradnje nove brvi med Lentom in Taborom je ponovno povezati dele mestnega središča ob reki Dravi, ki so zamrli po izgradnji Glavnega mostu leta 1913 in po obsežnih rušitvah grajene strukture ob gradnji akumulacijskega jezera ob Dravi. Zaradi preteklih posegov, ki so prekinili prometne poti, ki so bile več stoletij ključnega pomena za razvoj, so se dejavnosti iz delov mesta na nabrežju Drave umaknile. Ponovna premostitev Drave naj bi pripomogla h krepitvi ekonomske in socialne vitalnosti Lenta, Tabora, Pristana in Studencev.

Namen izgradnje brvi je skrajšati poti v mestnem središču in urediti varne in ločene povezave za pešce in kolesarje. Z izgradnjo brvi bosta nabrežji postali uporabna povezava med mestnim središčem na levi strani Drave ter bolnišnico, stanovanjskimi predeli in šolami na desnem bregu. Brv bo pripomogla k boljši vpetosti obeh nabrežij v mrežo peš in kolesarskih povezav.

Kolesarjenje in pešačenje sta idealni obliki premikanja za kratke razdalje. Namen Mestne občine Maribor je Evropsko kulturno prestolnico leta 2012 obeležiti s projekti, ki bodo odražali osrednji moto »Čista energija«, kar pomeni, da naj bi prispevali k bolj trajnostnemu razvoju mesta v prihodnje. Z Vlaganji v peš in kolesarsko infrastrukturo v središču mesta želi Mestna občina Maribor prispevati k izboljšanju pogojev za premikanje po mestu peš ali s kolesom. Nova brv med Lentom in Taborom naj bi spodbudila meščane k temu, da sami uporabljajo oblike transporta, ki ne onesnažujejo ozračja.

# 4.0.	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

## 4.1.	Splošni razvojni cilji investicije

Mostovi zaznamujejo obdobja, ki so bila pomembna za razvoj Maribora. Sodobna premostitev Drave, namenjena pešcem in kolesarjem naj obeleži današnji čas in ambicije mesta, ki jih odraža projekt Kulturna prestolnica 2012. Ponovna izgradnja mostu med Lentom in Taborom bo skrajšala poti pešcev in kolesarjev in pripomogla k večji obljudenosti nabrežij Drave.

Splošni razvojni cilji investicije so tako naslednji:

- povezava nabrežij v mestnem središču,

- sodobna in privlačna premostitev Drave,

- skrajšanje poti v mestnem središču in ureditev varnih in ločenih povezav za pešce,

- povečana obljudenost nabrežij Drave zaradi lažje dostopnosti,

- vključitev nove javne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije ipd.

## 4.2.	Skladnost projekta »brv Lent – Tabor« z razvojnimi strategijami in dokumenti RS ter MOM

4.2.1.	Skladnost projekta v okviru RS

Projekt »brv Lent – Tabor je skladen s cilji »Nacionalnega strateškega referenčnega okvira razvoja Slovenije«, ki je ključni razvojni dokument države v obdobju finančne perspektive EU 2007-2013 in skladen z Nacionalnim programom za kulturo 2008-2011, zlasti Evropske prestolnice kulture 2012.

4.2.2.	Skladnost projekta v okviru lokalne skupnosti / Mestne občine Maribor

Projekt »brv Lent – Tabor« je skladen tudi z naslednjimi  dokumenti:

- Urbanistična zasnova Mestne občine Maribor; Mestna občina Maribor; 2004;

- Prostorski ureditveni pogoji za območje starega mestnega jedra v Mariboru, Mestna občina Maribor; 2002;

- Ureditveni načrt za prenovo Taborskega nabrežja, Mestna občina Maribor, 1990; dopolnitev 2006;

- Prostori Evropske prestolnice kulture 2012; Strateški okvir investicijske usmeritve mestne občine Maribor v okviru aktivnosti pri izvedbi EPK 2012; Mestna občina Maribor; 2009.

# 5.0.	OPIS RAZLIČNIH VARIANT

## 5.1.	Minimalna varianta »brez« investicije

Minimalna varianta »brez« investicije ni predmet vrednotenja, saj na ta način ni mogoče uresničiti vseh splošnih razvojnih ciljev investicije in zasledovati programa Evropske prestolnice kulture 2012.

Posredno pa je z izbiro variante »brez« investicije pričakovati v prihodnosti zmanjševanje gospodarske odprtosti ter možnosti gospodarskega in turističnega razvoja.

## 5.2.	Varianta »z« investicijo na predvideni lokaciji

Predmet vrednotenja nameravanega investicijskega projekta je tako varianta »z« investicijo in sicer na lokaciji ob Glavnem mostu.

Varianta »z« investicijo je ugodna z vidika prometne varnosti, stroškov vzdrževanja, dnevne migracije in nenazadnje boljše dostopnosti historičnega dela mestnega jedra.

Motorni promet; na območju dostopov do peš in kolesarske brvi je načrtovano strogo omejevanje motornega prometa in vzpostavljanje območij za pešče in kolesarje.

Kolesarski promet; površine za kolesarski promet se bodo uredile kot kolesarski pasovi ali steze na površinah za pešce. V peš coni, v katero spada tudi bodoča brv Lent – Tabor, se dovoli kolesarski promet s hitrostjo pešcev.

Izbrana varianta »z« investicijo na predvideni lokaciji predstavlja hkrati tudi minimalno  investicijsko varianto.

# 6.0.	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

## 6.1.	Pravne  podlage za izvedbo investicije

Pravne, finančne in tehnične podlage za izvedbo načrtovane investicije dajejo  zakonodaja in izvedbeni predpisi RS ter Evropski predpisi.

Zakonodaja in izvedbeni predpisi v RS:

- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 110/02-ZDT, 52/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09),

- Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06),

- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, uradno prečiščeno besedilo (Ur.l. RS, št. 94/2007- UPB5),

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije – za leta 2008 in 2009 (Ur. list RS št. 114/07, 58/88 – ZZdr S.E, 109/08-ZJF-D, 26/09, 31/09 in 59/09,

- Zakon o javnih financah / ZJF/ (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08),

- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 37/04),

- Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91, 55/92-ZVDK, 13/93-ZP, 66/93-ZP, 66/93, 45/94-Odl.Ust.S., 8/96, 31/2000-ZP-L, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD), (Ur. l. RS, št. 7/99),

- Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 45/95),

- Odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju kulture,

- Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor (MUV, št. 5/92),

- dokumenti dolgoročnega razvoja – Razvojni program Mestne občine Maribor, Strategija prostorskega razvoja občine in Prostorski red občine,

- ostali predpisi na področju kulture – Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje akcij in projektov v kulturi v Mestni občini Maribor,

- Zakon o davku na dodano vrednost / ZDDV-1 (Ur.l. RS, št. 117/06),

- Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/04-UPB1, 92/2005-ZJC-B, 111/05, 93/05-ZVPI5, 120/06 - Odl. Ust. sodišča),

- Obligacijski zakonik (uradno prečiščeno besedilo) /OZ-UPB-1/ (97/07),

- Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013, št. CC/2007 41 16 UNS001, z dne 18.6. 2007),

- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti ( Ur.l. RS, št. 44/07),

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.l. RS, št. 50/07),

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006),

- Pravilnik o projektni in tehnični  dokumentaciji (Ur.l. RS, št 66/04, 54/05),

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS št. 55/08),

- Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja (Ur.l. RS, št. 89/07),

- Sklep o objavi višin mejnih vrednosti za postopke javnega značaja (Ur.l. RS, št. 34/08),

- Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo osebe javnega sektorja (Ur.l. RS, št. 1/04),

- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 66/07),

- Uredba o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 58/07),

- Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 41/07)

- Sklep Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko (št. OP RR/3/2/3-O-MK z dne 18.8.2009).

## 6.2.	Vrsta investicije

| Zap. št. | Vrsta investicije | Označi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Novogradnja | X |
| 2 | Nadomestna gradnja |  |
| 3 | Sprememba namembnosti |  |
| 4 | Rekonstrukcija in tehnološka posodobitev |  |

## 6.3.	Ocenjena vrednost investicije

Ocena vrednosti celotne investicije je prikazana ločeno po fazah in sicer po naslednjih podlagah:

- ocenjenih stroških investicijske  dokumentacije,

- ocenjenih stroških izdelave projektne dokumentacije,

- ocenjenih stroških za  gradbeno, obrtniška in instalacijska dela in

- drugih ocenjenih posrednih stroških investicije.

V tabeli na naslednji strani so prikazane vrednosti v stalnih in tekočih cenah.

Odstotek predvidenega povišanja cen za leto 2011 znaša 3 % in za leto 2012 4%.

## Ocenjena vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah

| OPIS IN VRSTA STROŠKOV |  |  |  | Neto vrednost | DDV | Vrednost z DDV | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | investicijska dokumentacija, svetovalni inženiring in nadzor |  |  | 63.804,00 | 12.760,80 | 76.564,80 | 7.656,48 | 55.203,22 | 15.925,48 |
| 2. | projektna dokumentacija |  |  | 127.608,00 | 25.521,60 | 153.129,60 | 19.906,00 | 137.219,43 |  |
| 3. | GOI dela za opremo |  |  | 2.126.800,00 | 425.360,00 | 2.552.160,00 |  | 882.504,00 | 1.762.852,80 |
| 4. | rezerva |  |  | 85.072,00 | 17.014,40 | 102.086,40 | 51.043,20 | 31.544,92 | 21.233,97 |
|  | skupaj |  |  | 2.403.284,00 | 480.656,80 | 2.883.940,80 | 78.605,68 | 1.106.471,57 | 1.800.012,25 |
|  |  |  |  |  |  |  | Vrednost investicije: 2.985.089,50 |  |  |

# 7.0.	OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

## 7.1.	Strokovne podlage za pripravo DIIP

Za obseg potrebne vsebine DIIP-a smo upoštevali Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006).

Kot strokovne podlage pa smo uporabili Natečajno nalogo za Mednarodni, javni, idejno projektni, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj EPK evropska prestolnica kulture – REKA DRAVA 2012, sklop 2: Brv Lent - Tabor.

## 7.2.	Navedba in opis lokacije

Predvidena lokacija brvi Lent – Tabor je ob Glavnem mostu.

Katastrski podatki:

- k.o. Maribor – Grad, št. parcele 2181/1 in št. parcele 2187/1;

- k.o. Tabor, št. parcele 2801.

Mikrolokacija objekta je sicer v zahodnem predelu starega mestnega jedra, za katerega velja Odlok o kulturnih in zgodovinskih spomenikih na območju občine Maribor in je sestavni del urbanističnega spomenika naselbinsko območje mestno jedro Maribor – cona A.

## 7.3.	Prikaz tehnično – tehnološke rešitve

Brv je načrtovana kot izvirna arhitektura, katere glavne kakovosti izhajajo iz optimalne zasnove konstrukcije na dani lokaciji. Pri oblikovanju brvi je upoštevan racionalne in odporne gradnje, skladne z zgodovinskim okoljem, zasnovo Glavnega mosta in značilnostmi nabrežij Drave.

Da bi zagotovili razumne stroške gradnje in vzdrževanja je brv načrtovana s konstrukcijskimi rešitvami in predvideno vgradnjo vzdržljivih materialov, ki jih je mogoče na lahek način obnavljati in vzdrževati.

Tehnični podatki na lokaciji:

- razpon; oddaljenost med bregovoma na mestu, kjer bo brv, je 130 m;

- plovna višina; plovna višina pod brvjo je minimalno 3,50 m;

- vodostaj; upoštevano nihanje gladine je +0,1 do – 0,35 m;

- absolutna višina brežin; absolutna višina nabrežja na Lentu na točki pete brvi je 254,90 m.n.m.; absolutna višina nabrežja na Taboru na točki pete brvi znaša 256,00 m.n.m.; brežine Drave so na obeh straneh umetno utrjene.

## 7.4.	Terminski plan izvedbe investicije

| Aktivnost | Leto 2010 |  |  |  |  |  | Leto 2011 |  |  |  |  |  |  | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesec | Do 04 | 05/06 |  | 07/08 | 09/10 | 11/12 | 01/02 |  | 03/04 | 05/06 | 07/08 | 09/10 | 11/12 | 01 |
| Izbira arhitetkturne rešitve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava investicijske dokumentacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektiranje (IDP, PGD, PZI), pridobivanje soglasij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pridobitev gradbenega dovoljenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javno naročilo za izbiro izvajalca GOI del in nadzor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba GOI del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tehnični pregled in uporabno dovoljenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prevzem objekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 7.5.	Viri in dinamika financiranja

Projekt bo v celoti financiran s strani Mestne občine Maribor.

Dinamiko financiranja pa prikazuje spodnja tabela:

| Dinamika fnanciranja (v EUR) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leto/ vir financiranja | Investicijska vrednost | 2010 | 2011 | 2012 |
| Mestna občina Maribor |  | 76.605,68 | 1.106.471,57 | 1.800.012,25 |
| V odstotkih | 100% | 2,63 % | 37,06 % | 60,30 % |

# 8.0.	UGOTOVITEV SMISELNOSTI IZDELAVE NASLEDNJIH FAZ PROJEKTNE IN INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Iz Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je, po določilih »Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Ur.l. RS št.   60/06) razviden namen in razvojna upravičenost investicije.

Na podlagi vsega navedenega je smiselno nadaljevati s pripravo investicijske dokumentacije. V skladu z določili zgoraj navedene Uredbe je za predmetno investicijo glede na ocenjeno vrednost investicije potrebno izdelati investicijski program.

VIRI

- Mednarodni, javni, idejno projektni, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj EPK evropska prestolnica kulture – REKA DRAVA 2012; natečajna naloga;

- Mednarodni, javni, idejno projektni, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj EPK evropska prestolnica kulture – REKA DRAVA 2012; sklop 2 Brv Lent – Tabor; natečajna naloga;

- Uradna spletna stran projekta EPK 2012; www.maribor2012.si