NABREŽJA REKE DRAVE

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Maribor, januar 2010

NALOGA:	DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

INVESTICIJA:	NABREŽJA REKE DRAVE

LOKACIJA:	Maribor, reka Drava

INVESTITOR: 	MESTNA OBČINA MARIBOR

Ulica heroja Staneta 1

2000 MARIBOR

IZDELOVALEC DOKUMENTACIJE:	ZIM Zasnove in vodenje investicij d.o.o.

Slovenska ul. 40

2000 MARIBOR

Direktor:

mag. Matjaž KNEZ, univ.dipl.inž.grad.

ŠTEVILKA NALOGE:	 12746/09

DATUM IZDELAVE:	19. januar 2010

KA Z A L O

1.0.	UVODNE OBRAZLOŽITVE IN UGOTOVITVE	2

1.1.	Uvodna obrazložitev – projekt Evropske prestolnice kulture 2012	2

2.0.	OPREDELITEV INVESTITORJA, NAROČNIKA, UPORABNIKA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	2

2.1.	Investitor, naročnik in uporabnik	2

2.2.	Izdelava investicijske dokumentacije	2

3.0.	ANALIZA  STANJA  Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO	2

3.1.     Zgodovinska izhodišča	2

3.2.	Analiza stanja	2

3.3.	Razlogi za investicijsko namero	2

4.0.	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI	2

4.1.	Splošni razvojni cilji investicije	2

4.2.	Skladnost projekta »Nabrežja reke Drave« z razvojnimi strategijami in dokumenti RS ter MOM	2

5.0.	OPIS RAZLIČNIH VARIANT	2

5.1.	Minimalna varianta »brez« investicije	2

5.2.	Varianta »z« investicijo	2

6.0.	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV	2

6.1.	Pravne  podlage za izvedbo investicije	2

6.2.	Vrsta investicije	2

6.3.	Ocenjena vrednost investicije	2

7.0.	OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO	2

7.1.	Strokovne podlage za pripravo DIIP	2

7.2.	Navedba in opis lokacije	2

7.3.	Terminski plan izvedbe investicije	2

7.4.	Viri in dinamika financiranja	2

8.0.	UGOTOVITEV SMISELNOSTI IZDELAVE NASLEDNJIH FAZ PROJEKTNE IN INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	2

VIRI

PRILOGE

# 1.0.	UVODNE OBRAZLOŽITVE IN UGOTOVITVE

## 1.1.	Uvodna obrazložitev – projekt Evropske prestolnice kulture 2012

Status Evropske prestolnice kulture (v nadaljevanju  EPK) pomeni izjemno priložnost za zviševanje bivalne kulture Maribora. Ob intenzivnem urbanem razvoju mesta po 2. svetovni vojni je mogoče zaznati pomanjkanje kvalitetno izoblikovanih urbanih površin, v minulih dvajsetih letih pa tudi stagnacijo razvoja javnih odprtih površin in javnih objektov. V tem obdobju je posledično mogoče zaznati tudi skoraj popolno odsotnost oblikovanja sodobnih urbanih ambientov ter skrbi za kontinuiteto razvoja uporabniku prijaznega mesta.

Namen projekta EPK 2012 je tako:

- trajnostni razvoj regije (nova delovna mesta, dolgoročni urbanistični razvoj mest in podeželja, višja gospodarska rast, višja konkurenčnost regije, kreativna uporaba sodobnih informacijsko–komunikacijskih tehnologij, obnovljivi viri energije in sonaravno delovanje),

- medregionalno in policentrično delovanje (povezovanje v regiji in navzven, čezmejno in meddržavno),

- utrjevanje lokalnih identitet (samozavest prebivalstva, dostopnost kulturnih dobrin za lokalno prebivalstvo, razvoj lokalnih kreativcev, sodelovanje med političnimi akterji, vzpostavljanje informacijske družbe),

- promocija evropskega kulturnega sodelovanja, mednarodna prepoznavnost Maribora, partnerskih mest, pokrajin, vzhodne kohezijske regije in Slovenije,

- sodelovanje med neprofitnim in gospodarskim sektorjem (javno-zasebno partnerstvo, razvoj javnega in nevladnega sektorja),

- ustvarjanje pogojev za ustvarjanje in predstavitev kulture (kulturna infrastruktura, mednarodno programsko in poslovno sodelovanje),

- prenova kulturne in industrijske dediščine in zagotovitev trajnih vsebin,

- dopolnjevanje in izgrajevanje nove turistične rekreativne in prometne infrastrukture,

- digitalizacija kulture (mreženje in predstavljanje virtualiziranih vsebin),

- vzpodbujanje medkulturnega dialoga (etnične manjšine, verske skupnosti, slovenski kulturni prostor),

- vzpostavitev izobraževalnih deficitarnih programov in ustanov.

Scenarij prostorskega razvoja EPK 2012 temelji na oblikovanju prostora reke Drave kot generatorja prostorskega razvoja mesta. Proces strukturiranja prostora Evropske prestolnice kulture ne temelji zgolj na vzpostavljanju obrečnega ambienta kot atraktivnega območja za kulturne prireditve, temveč hkrati sloni na ideji strnjevanja mesta, ki je bila nastavljena z urbanistično zasnovo mesta Maribor leta 2000.

Scenarij prostorskega razvoja Evropske prestolnice kulture sloni na kontinuiteti prostorskega razvoja mesta in hkrati vnaša nove imperative urbanega razvoja, se navezuje na nekatere neuresničene ideje prostorskega razvoja, na že predvidene projekte in gradnje na območju mesta in predlaga območja ter izhodišča za tiste posege v prostor, ki omogočajo zviševanje kulturne ponudbe ter bivalne kvalitete mesta. V tem oziru je scenarij prostorskega razvoja zasnovan kot strukturni načrt mesta, kar pomeni, da ponuja jasne smernice urbanega razvoja ne samo za kulturno prestolnico, temveč tudi za v prihodnje.

Scenarij prostorskega razvoja Evropske prestolnice kulture temelji na preoblikovanju mestnega središča v atraktivno urbano jedro, do katerega vodijo prepoznavne prostorske povezave z ostalimi deli mesta. Cilj preoblikovanja mestnega središča sloni na prenovi in sanaciji objektov, z namenom zviševanja bivalnih kvalitet ter ponudbe kulturnih dejavnosti v zgodovinski strukturi mesta. Preurejanje mestnega središča hkrati pogojuje spremembe prometnega režima, tako v samem mestnem jedru kot tudi širše. Cilj spreminjanja prometne politike je povečanje urejenih površin za kolesarje ter pešce, povečanje deleža parkirnih površin izven zgodovinskega središča ter smotrno umeščanje sodobnih javnih objektov s ciljem dostopnosti za večje množice obiskovalcev.

V konceptualnem smislu scenarij prostorskega razvoja evropske prestolnice kulture vzpostavlja tako prostor sodobne, kot tudi zgodovinske strukture mesta. Med Mariborskim otokom in Meljem je v okviru EPK 2012 predvideno urejanje rečnih bregov in odprtih površin, ki segajo nanje. Cilj predvidenih posegov je povezovanje levega in desnega brega mesta. Novo pridobljeni javni prostor na obeh bregovih reke Drave bi vzpostavil tri identifikacijska območja, ki bi s tremi brvmi (ob Studenški brvi je predvidena gradnja še dveh) v prečni meri povezovala danes funkcijsko ter simbolno ločene urbane strukture mesta. Med brvmi bi se pospešile pešpoti in kolesarske površine s pripadajočim deležem trgov, ploščadi, pomolov in pristanov. Ureditev javnih površin v obrečnem prostoru bi prinesla številne kvalitetne ambiente grajenih struktur mesta s specifičnim karakterjem. Prostor reke, s katerega se bodo za kolesarja in pešca vzpostavile neposredne povezave z »zelenim obročem« oziroma naravnim zaledjem mesta, pa bi postal atraktiven tudi v nočnem delu z izvedbo postopnega osvetljevanja objektov in prizorišč do leta 2012. Z EPK bi se veduta Maribora »zasvetila« v novi podobi.

# 2.0.	OPREDELITEV INVESTITORJA, NAROČNIKA, UPORABNIKA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

## Investitor, naročnik in uporabnik

Investitor, naročnik in uporabnik projekta ureditve nabrežij reke Drave v Mariboru je Mestna občina Maribor.

Osnovni podatki:

Investitor:		MESTNA OBČINA MARIBOR (v nadaljevanju MOM)

Sedež:			Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Matična številka:		5883369

Davčna številka:		SI12709590

Župan:			Franc Kangler

Telefon:			+386 2 22 01 200

Faks:			+386 2 25 26 005

## Izdelava investicijske dokumentacije

Podjetje:			ZIM Zasnove in vodenje investicij d.o.o.

Sedež:			Slovenska ulica 10, 2000 Maribor

Matična številka:		5222125

Davčna številka:		SI87949300

Vrsta dokumentacije:	dokument identifikacije investicijskega projekta

Direktor: 			mag. Matjaž Knez, univ.dipl.inž.grad.

Telefon:			+386 2 22 01 582

Faks:			+386 2 25 10 573

# 3.0.	ANALIZA  STANJA  Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

| ## . Zgodovinska izhodišča. Zgodovina Maribora je v številnih pogledih sorodna zgodovini drugih mest, ki so nastala ob rekah. Maribor je kot trg prvič omenjen leta 1204. Že pred tem so po reki Dravi pluli splavi in pristajali na delu nabrežja, ki se danes imenuje Pristan. Tu se je okrog Vojašniškega trga, ob tranzitni cesti, ki se je vzpenjala z brodišča na prvo rečno teraso nad Dravo, razvila prva naselbina. Kmalu, v prvi polovici 13. Stoletja, je Maribor dobil mestne pravice, med leti 1255 – 1275 pa tudi novo mestno obzidje. Južna stran obzidja je bila zgrajena neposredno ob Dravi, nabrežje izven obzidja pa je bilo v uporabi kot rečno pristanišče za splave. To nakazuje tudi ime Lent ki izvira iz stare nemške besede Lander, kar pomeni prostor za pristajanje. Splavi so po Dravi prevažali različno blago, predvsem pa so bili namenjeni transportu lesa. Potovali so vse do Osijeka na Hrvaškem in Beograda v Srbiji. Maribor je bil prva postaja na njihovi dolgi poti in tu so se oskrbeli s hrano. V 12. stoletju so na vzhodni strani naselbine zgradili most. Preko njega je tekla cesta iz Gradca proti Celju in Ljubljani, najprej po jugozahodnem delu naselbine, po njeni obzidavi v 13. stoletju pa skozi njo. Most je povezoval Lent na levem bregu in Tabor na desnem. Tabor je bil zidana utrdba z obrambnim jarkom, ki so jo zgradili za obrambo mostu. Most je imel dve obzidani mostišči in 10 lesenih polov. Meril je 116 metrov in bil širok okoli 7 metrov. Srednji del je bil v srednjem veku urejen kot dvižni most. Utrdbene strukture, ki še danes stojijo na Lentu, izvirajo iz sredine 16. stoletja. Obleganje turške vojske leta 1532, ki se je je Maribor uspešno ubranil, je mesto vodilo k spoznanju, da mora modernizirati svoje utrdbe. Med leti 1548 – 1562 so italijanski gradbeniki obnovili obzidje in zgradili tudi okrogli Sodni stolp na zahodni ter tapezasti Vodni stolp na vzhodni strani Lenta. Na zahodni strani pred Sodnim stolpom je stala še ena vodna utrdba, imenovana »mariborske Benetke«. Kasneje so Benetke služile kot splavarska gostilna. Danes je na mestu utrdbe viden zatravljen pomol, ki moli v strugo Drave. Po obnovi ceste Dunaj – Trst, v začetku 18. stoletja, je Maribor leta 1775 dobil nov, težkemu prometu odgovarjajoči most. Porušena je bila utrdba na južni strani mostu na Taboru, Taborsko (Magdalensko) predmestje, pa je doživelo močnejši razvoj. Po napoleonskih vojnah je v prvi polovici 19. stoletja pomen mestnega obzidja dokončno izgubil pomen in srednjeveško mestno jedro ter predmestja so se začeli spajati v enotno mesto. Konec 19. stoletja so zasuli zahodni obrambni jarek in ga namenili mestni tržnici, ki se je na tem mestu obdržala do danes. Leta 2008 so na istem mestu zgradili novo sodobno tržnico, ki se v terasah spušča proti Dravi, pod njo pa je urejena tudi nova javna garaža. Leta 1912 so čez Dravo zgradili nov državni most. Most so umestili višje nad reko, tako da so povezali Glavni trg in Magdalensko predmestje. Promet po starem lesenem mostu preko Lenta in Tabora je zamrl in leseni most so desetletje za tem porušili. Tabor je tako postal slepi privesek mesta pod novim mostom. Medtem je Lent še do leta 1967, ko so zgradili jez v Melju, živel kot rečno pristanišče. Pristanišče, ki je največji razscet doživelo sredi 19. Stoletja, ko je v njem letno pristajalo do 1100 rečnih splavov, je ostalo v uporabi vse do štiridesetih let 20. stoletja, ko so Dravo pregradili z novimi jezovi za hidroelektrarne. V letih 1966 do 1967 so zgradili jez tudi v Melju, tik pod Mariborom. Drava v območju mesta je od takrat ujeta v akumulacijsko jezero. Zaradi dviga gladine vode so ob gradnji jezu morali porušiti vse stavbe na Lentu, ki so stale tik ob Dravi, tudi renesančne utrdbene strukture v mariborskih Benetkah ter Vodna vrata, ki so stala med Vodnim in Židovskim stolpom na vzhodni strani obzidja. Nabrežja na Lentu, ki so jih utrdili z novim nasipom so v zatonu splavarstva dokončno izgubila svojo funkcijo. Odrezana od vsakdanjega mestnega utripa so bila vse bolj degradirana. V osemdesetih letih 20. stoletja so začeli Lent načrtno obnavljati z gradnjo novih stanovanj in umeščanjem trgovskih ter gostinskih dejavnosti. V delu Lenta so na novo tlakovali ulice in trge, prenovili in javni rabi namenili nekatera dvorišča. Danes je najpomembnejši festival Lent, ki se z velikim številom glasbenih, gledaliških, otroških in drugih prireditev ter 400.000 obiskovalci letno uvršča med največje tovrstne festivale v Evropi. Z načrtno obnovo je Lent pričel oživljati, vendar projekt ni bil zaključen. Prostor neposredno ob vodi vzdolž celotnega nabrežja zaseda cesta s parkirišči in zaseda najprivlačnejši prostor ob vodi.. |  |
| --- | --- |

## Analiza stanja

3.2.1.	LENT

Nabrežje pred starim mestnim jedrom predstavlja prednostno območje urejanja. Oblikovano bo kot osrednji del sprehajališča Lent – Pristan. To območje obsega:

- Benetke; pomol, preraščen z zelenico, je ostanek nadstropij nekdanje zahodne vodne utrdbe, ki so jo ob obnovi obzidja med leti 1548 – 1562 zgradili italijanski gradbeniki. Kasneje so Benetke služile kot splavarska gostilna. Utrdbo so porušili ob gradnji jezu v Melju leta 1967, zaradi katerega je rečna struga pred mestom spremenjena v akumulacijsko jezero in se je gladina vode dvignila za nekaj metrov.

- Sodni stolp; okrogli Sodni stolp je bil zgrajen že v 14. stoletju, vendar je njegova današnja podoba rezultat prenove obzidja med leti 1548 – 1562. Stolp je služil predvsem obrambnim namenom, kasneje kot skladišče in celo proizvodni obrat. Med Benetkami in Sodnim stolpom so bila mestna vrata. Danes je prazen. Prostor na zadnji strani stolpa je bil urejen v sklopu nove živilske tržnice.

- Minoritski samostan; ustanovljen je bil leta 1248, natanko 500 let kasneje pa so minoritom z reformami avstrijskega cesarja Jožefa II. Posest odvzeli in jih preselili v predmestje Gradca. Samostan v Mariboru je bil spremenjen v vojašnico. Kompleks je bil dolga leta opuščen in se trenutno prenavlja za namene lutkovnega gledališča.

- Žički dvor; od konca 14. stoletja je bil upravno in gospodarsko središče posesti v mariborski okolici, ki so bile last kartuzijanskega samostana v Žičah pri Slovenskih Konjicah. V Žičkem dvoru so bili od leta 1810 skoraj celo stoletje sedež vojaškega sodišča in vojaški zapori. V zgradbi so bili še do konca 1990-ih let stanovanja, danes pa je opuščena. Prostor pred Žičkim dvorom je zdaj samo prehoden del obale, brez prave funkcije.

- Trg na Lentu; širok prostor, ki se odpira proti Dravi, je nastal z rušitvijo nekaterih stavb ob gradnji jezu v Melju leta 1967. Na trg se spuščajo ulice z Glavnega in Vodnikovega trga. Tlakovana površina z vodnjakom in oglasnimi valji je del preteklih poskusov prenove Lenta v kakovosten urbani prostor.

- Stara trta; niz hiš ob Vojašniški ulici predstavlja zaključek zgodovinske grajene strukture Lenta v njegovem zahodnem delu. Znamenitost tega dela je dobrih 400 let stara vinska trta, ki se vzpenja po pročelju Vojašniške 8 in vsako leto bogato obrodi. Do zgradb se je danes potrebno spustiti po stopnicah, ker se nahajajo za nasipom, ki je bil zgrajen ob zajezitvi Drave v Melju. Omejitev prometa po Vojašniški ulici in ukinitev parkirnih mest na obrežju bo omogočila zoženje nasipa, ki je danes namenjen cesti in parkirišču.

- Usnjarska ulica (vzhodni in zahodni del); zahodni del predstavlja zgradbe z bari in restavracijami v pritličju, ki os del posegov iz osemdesetih let, ko so Lent prvič poskušali načrtno obnoviti in mu vdihniti novo življenje. Vzhodni del pa predstavlja mirnejši stanovanjski del nabrežij.

- Dravska ulica (nekdanja mestna vrata); vse do izgradnje Glavnega mostu, ki je leta 1913 promet speljal nad strehami Lenta in Tabora, je le-ta predstavljala glavno mestno vpadnico in del ceste Dunaj – Trst. Po njej se je preko Starega mostu prišlo v mesto. Ulico so proti Dravi zapirala mestna vrata, ki so vodila na stari most. Glavni most je ulico presekal, tako da se danes na Glavni trg pride le še po stopnicah.

- Glavni most; zgrajen leta 1913 je eden od posegov, zaradi katerega je življenje nabrežij na Lentu in Taboru v začetki dvajsetih let zamrlo. Danes s svojimi mogočnimi kamnitimi oporniki in jeklenimi loki predstavlja nezamenljiv del mariborske mestne panorame.

- Židovski stolp s sinagogo; vzhodni vogal mestnega obzidja z Židovskim stolpom in sinagogo s kamnitimi oporniki ponuja eno najbolj avtentičnih podob srednjeveškega Maribora. Pod obzidjem se nahaja otroško igrišče bližnjega vrtca;

- Vodni stolp; le-ta zaključuje mestno obzidje na vzhodni strani. Zgrajen je bil v okviru posodabljanja mestnih utrdb leta 1555. Bil je povezan z Židovskim stolpom. Med Židovskim in Vodnim stolpom so nabrežje Drave zapirala Vodna vrata, ki so jih podrli ob zajezitvi Drave leta 1967. Vodni stolp je pred rušitvijo rešil zahteven tehnični poseg, s katerim so celotno utrdbo dvignili za 2,6, metra. V Vodnem stolpu je bila urejena vinoteka vrhunskih slovenskih vin.

- Svetozarevska ulica; iztek Svetozarevske ulice proti Dravi je del nekdanjega obrambnega jarka. Mesto, kjer se je obrambni jarek iztekel v Dravo, nakazuje zaliv, urejen na bregu.

3.2.2.	PRISTAN

Zahodni del sprehajališča Lent – Pristan poteka po Ulici ob Bregu, ki predstavlja glavni dostop za motorna vozila na nabrežja Drave na zahodni strani. Ulica se zaključuje ob Pristaniški ulici, kjer je urejen uvoz v podzemno garažo pod novo živilsko tržnico. To območje obsega:

- Studenška Brv; Zgradili so jo leta 1885 za železniške delavce, ki so delali na kolodvoru na Studencih na desnem nabrežju Drave. Leta 1948 so na istem mestu zgradili novo jekleno brv, ki je bila dotrajana in so jo leta 2007 zamenjali s sodobnejšo konstrukcijo. Brv je leta 2008 prejela nagrado »Footbridge«.

- Kopališče Pristan; je največje mariborsko pokrito kopališče in obratuje vse leto.

- Tržnica; severno od sodnega stolpa so že konec 19. Stoletja zasuli zahodni obrambni jarek in ga uredili v mestno tržnico. Leta 2008 je bila zgrajena nova tržnica, pod katero se nahaja tudi podzemna garaža za 190 avtomobilov. Oblikovana je kot več teras, ki se spuščajo proti Dravi in se zaključijo z zadnjo ploščadjo za Sodnim stolpom.

3.2.3.	STUDENCI

Nabrežje na Studencih je izredno strmo in gosto poraščeno z drevjem in grmovnicami. Po obrežju poteka peščena pot, ki je pravzaprav speljana po komunalnem kolektorju. Nad nabrežjem se nahajajo Studenci, urbanizirana vas, ki je v drugi polovici 19. stoletja postala del mesta. Približno v istem času je bila zgrajena Studenška brv, ki je železniškim delavcem skrajšala pot do mesta. Po nabrežju teče makadamska pot, ki je bila zgrajena skupaj s komunalnim kolektorjem. Z Ruško cesto, ki poteka nad nabrežjem, je povezana z dvema strmima potema.

## Razlogi za investicijsko namero

Nabrežja reke Drave, skupaj z mostovi, cestami in ulicami, ki se spuščajo proti vodi, starim mestom z obrambnimi stolpi in nekdanjim pristaniščem – Lentom, so glavna prepoznavna znamenitost Maribora. Ob petih kilometrih struge reke Drave ima Maribor največ vodne obale med vsemi mesti v Sloveniji. Z ureditvijo nabrežij reke Drave, ki bodo preurejena do leta 2012, ko bo Maribor prevzel vlogo Evropske kulturne prestolnice, želi Mestna občina Maribor dati novo podobo javnim površinam, prvenstveno namenjenim pešcem in kolesarjem, ki bodo zasnovane kot živahni in privlačni prostori ob reki.

Med Mariborčani so nabrežja Drave že danes priljubljena za rekreacijo, sprehode, sprostitev, zabavo in družabne prireditve. Z novimi ureditvami, povezavami in dejavnostmi ob vodi bodo nabrežja postala eno osrednjih zbirališč meščanov in prizorišč urbanega dogajanja. Sodobno oblikovanje nabrežij bo omogočilo uporabnikom posedanje, druženje, igro in rekreacijo, odmor in počitek ter varne dostope do vode. Obenem bo zagotovilo kakovostna prizorišča za kulturne in zabavne dogodke.

Drava je hrbtenica zelenega sistema mesta. Prostorski dokumenti Mestne občine Maribor nabrežja Drave opredeljujejo kot rekreacijske površine, zgodovinske dele, Lent in Taborsko nabrežje pa kot območja kompleksne prenove in sanacije. V mestnem središču je predvidena linijska plovna pot po Mariborskem jezeru med Meljem in Mariborskim otokom, ki naj bi bila v prihodnosti vključena v javni potniški promet. Cilj investicije v ureditev nabrežij reke Drave je meščanom in obiskovalcem omogočiti doživetje zgodovinske nepretrganosti mesta ob reki in dvigniti kulturno in zgodovinsko vrednost območja.

Investicija obsega ureditev v dolžini 1 km na obeh nabrežjih Drave, kjer je posebej izpostavljeno 550 m nabrežja na Lentu, pred starim mestom. Poleg bregov Drave nabrežja obsegajo trge, ulice, sprehajališča, zelene površine in pristane za rečna plovila. Namen investicije je tudi ureditev nabrežij kot prizorišč za kulturne dogodke na prostem.

Investicijo bomo delili na levi in desni breg.

Levi breg:

Obrežni prostor ob reki Dravi je eden najbolj atraktivnih delov starega mestnega jedra, zato se bodo pri urejanju nabrežij upoštevali pogoji, ki bodo zagotovili kakovost ureditev. Objekti, ki so zaščiteni kot kulturni spomeniki, bodo ohranjeni. Ulice in trgi naj bi bili v prihodnosti namenjeni pešcem in kolesarjem, motorni promet v obrečnem prostoru pa bo omejen na dostavo in intervencijska vozila. Parkirna mesta, predvsem za stanovalce, se načrtujejo na novih lokacijah v neposredni bližini.

Področje levega brega Drave med Studenško brvjo in Vodnim stolpom bo urejeno kot promenada. Zasnovana bo kot povezovalna hrbtenica različnih ambientov pred pomembnimi športnimi, kulturnimi in stanovanjskimi zgradbami, bari restavracijami in trgovinami ob Dravi.

Desni breg:

Strmi in manj pozidani desni breg bo oblikovan kot zelena obrečna krajina, vzdolž nje pa je po že obstoječi trasi potrebno oblikovati sprehajalno in kolesarsko pot, ki bo namenjena rekreaciji, sprostitvi ter uživanju razgledov na reko in staro mesto na levem bregu. Načrtovano je novo tlakovanje ulic, ureditev obvodnega trga in pomola za pristajanje čolnov. Posebno pozornost je potrebno nameniti območju starega Tabora, kjer bo na mestu starega mostu zgrajena nova peš in kolesarska brv, ki bo ponovno povezala Lent in Tabor.

# 4.0.	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

## 4.1.	Splošni razvojni cilji investicije

Maribor želi do leta 2012, ko bo postal Evropska prestolnica kulture, dvigniti kakovost ključnih odprtih javnih prostorov. Nabrežja Drave v območju mestnega središča so še posebej pomembna. Prostor reke za mesto predstavlja izjemne potenciale in velik izziv.

Splošni razvojni cilji investicije so tako naslednji:

- oživitev in prihodnji razvoj urbanih kakovosti Maribora,

- ureditev zanemarjenih predelov obrežij reke Drave

- skladnost zgodovinskih znamenitosti in novega razvoja,

- vključitev nove javne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije ipd.

## 4.2.	Skladnost projekta »Nabrežja reke Drave« z razvojnimi strategijami in dokumenti RS ter MOM

4.2.1.	Skladnost projekta v okviru RS

Projekt je skladen s cilji »Nacionalnega strateškega referenčnega okvira razvoja Slovenije«,  ki je ključni razvojni dokument države v obdobju finančne perspektive EU 2007-2013 in skladen z Nacionalnim programom za kulturo 2008-2011, zlasti Evropske prestolnice kulture 2012.

4.2.2.	Skladnost projekta v okviru lokalne skupnosti / Mestne občine Maribor

Projekt »Nabrežja reke Drave« je skladen tudi z naslednjimi  dokumenti:

- Urbanistična zasnova Mestne občine Maribor; Mestna občina Maribor, 2004;

- Prostorski ureditveni pogoji za območje starega mestnega jedra v Mariboru, Mestna občina Maribor, 2002;

- Ureditveni načrt za prenovo Taborskega nabrežja, Mestna občina Maribor, 1990; dopolnitev 2006;

- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja, Uradni list RS št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007, stran 2967;

- Prostori Evropske prestolnice kulture 2012; Strateški okvir investicijske usmeritve mestne občine Maribor v okviru aktivnosti pri izvedbi EPK 2012; Mestna občina Maribor; 2009.

- Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor, Medobčinski uradni vestnik, št. 5/9280.

# 5.0.	OPIS RAZLIČNIH VARIANT

## 5.1.	Minimalna varianta »brez« investicije

Minimalna varianta »brez« investicije ni predmet vrednotenja, saj na ta način ni mogoče uresničiti vseh splošnih razvojnih ciljev investicije in zasledovati programa Evropske prestolnice kulture 2012.

Posredno pa je z izbiro variante »brez« investicije pričakovati v prihodnosti zmanjševanje gospodarske odprtosti ter možnosti gospodarskega in turističnega razvoja.

## 5.2.	Varianta »z« investicijo

Predmet vrednotenja nameravanega investicijskega projekta je tako varianta »z« investicijo.

Varianta »z« investicijo je ugodna z vidika prometne varnosti, stroškov vzdrževanja, dnevne migracije in nenazadnje boljše dostopnosti historičnega dela mestnega jedra.

Motorni promet; na obravnavanem območju so načrtovane strožje omejitve motornega prometa in vzpostavitev režima, ki bo dal prednost pešcem in kolesarjem.

Mirujoči promet; Mestni odlok predvideva ukinitev parkiranja na nabrežjih Drave na levem bregu. Na celotnem območju Vojašniške in Usnjarske ulice bodo parkirna mesta ukinjena.

Kolesarski promet; površine za kolesarski promet se bodo uredile kot kolesarski pasovi ali steze na površinah za pešce. V peš coni se dovoli kolesarski promet s hitrostjo pešcev.

Izbrana varianta »z« investicijo predstavlja hkrati tudi minimalno investicijsko varianto.

# 6.0.	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

## 6.1.	Pravne  podlage za izvedbo investicije

Pravne, finančne in tehnične podlage za izvedbo načrtovane investicije dajejo  zakonodaja in izvedbeni predpisi RS ter Evropski predpisi.

Zakonodaja in izvedbeni predpisi v RS

- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 110/02-ZDT, 52/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09),

- Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06),

- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, uradno prečiščeno besedilo (Ur.l. RS, št. 94/2007- UPB5),

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije – za leta 2008 in 2009 (Ur. list RS št. 114/07, 58/88 – ZZdr S.E, 109/08-ZJF-D, 26/09, 31/09 in 59/09,

- Zakon o javnih financah / ZJF/ (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08)

- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 37/04),

- Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91, 55/92-ZVDK, 13/93-ZP, 66/93-ZP, 66/93, 45/94-Odl.Ust.S., 8/96, 31/2000-ZP-L, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD), (Ur. l. RS, št. 7/99),

- Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 45/95),

- Odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju kulture,

- Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor (MUV, št. 5/92)

- dokumenti dolgoročnega razvoja – Razvojni program Mestne občine Maribor, Strategija prostorskega razvoja občine in Prostorski red občine,

- ostali predpisi na področju kulture – Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje akcij in projektov v kulturi v Mestni občini Maribor,

- Zakon o davku na dodano vrednost / ZDDV-1 (Ur.l. RS, št. 117/06),

- Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/04-UPB1, 92/2005-ZJC-B, 111/05, 93/05-ZVPI5, 120/06 - Odl. Ust. sodišča.),

- Obligacijski zakonik (uradno prečiščeno besedilo) /OZ-UPB-1/ (97/07)

- Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013, št. CC/2007 41 16 UNS001, z dne 18.6. 2007)

- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti ( Ur.l. RS, št. 44/07)

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.l. RS, št. 50/07),

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006),

- Pravilnik o projektni in tehnični  dokumentaciji (Ur.l. RS, št 66/04, 54/05),

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS št. 55/08),

- Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja (Ur.l. RS, št. 89/07),

- Sklep o objavi višin mejnih vrednosti za postopke javnega značaja (Ur.l. RS, št. 34/08),

- Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo osebe javnega sektorja (Ur.l. RS, št. 1/04),

- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 66/07),

- Uredba o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 58/07),

- Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 41/07)

- Sklep Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko (št. OP RR/3/2/3-O-MK z dne 18.8.2009).

## 6.2.	Vrsta investicije

| Zap. št. | Vrsta investicije | Označi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Novogradnja |  |
| 2 | Nadomestna gradnja |  |
| 3 | Sprememba namembnosti |  |
| 4 | Rekonstrukcija in tehnološka posodobitev | X |

## 6.3.	Ocenjena vrednost investicije

Ocena vrednosti celotne investicije je prikazana ločeno po fazah in sicer po naslednjih podlagah:

- ocenjenih stroških investicijske  dokumentacije,

- ocenjenih stroških izdelave projektne dokumentacije,

- ocenjenih stroških za  gradbena in obrtniška dela,

- drugih posrednih stroških investicije.

Ocenjena površina v kvadratnih metrih (ki bo predmet ureditve) je sledeča:

- levi breg (območje Lenta in Pristana) cca. 25.500,00 m2,

- desni breg (območje Studencev in Tabora): cca. 14.500,00 m2.

Ocenjena vrednost investicije znaša od 250 - 280 EUR/m2. Po zaključku arhitekturnega natečaja in izbiri rešitve ureditve celotnega območja, bo možno podati natančnejšo investicijsko oceno.

Odstotek predvidenega povišanja cen za leto 2011 znaša 3 % in za leto 2012 4%.

V tabeli na naslednji strani so prikazane vrednosti v stalnih in tekočih cenah.

Ocenjena vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah

| OPIS IN VRSTA STROŠKOV |  |  |  | Neto vrednost | DDV | Vrednost z DDV | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | investicijska dokumentacija, svetovalni inženiring in nadzor |  |  | 289.669,50 | 57.933,90 | 347.603,40 | 34.760,34 | 250.622,05 | 72.301,51 |
| 2 | projektna dokumentacija |  |  | 579.339,00 | 115.867,80 | 695.206,80 | 69.520,68 | 644.456,70 |  |
| 3 | GOI dela za opremo |  |  | 9.655.650,00 | 1.931.130,00 | 11.586.780,00 |  | 5.103.160,34 | 6.897.545,62 |
| 4 | rezerva |  |  | 386.226,00 | 77.245,20 | 463.471,20 | 27.269,42 | 340.031,50 | 110.862,31 |
|  | skupaj |  |  | 10.910.884,50 | 2.182.176,90 | 13.093.061,40 | 131.550,44 | 6.338.270,59 | 7.080.709,44 |
|  |  |  |  |  |  |  | Vrednost investicije: 13.550.530,47 |  |  |

# 7.0.	OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

## 7.1.	Strokovne podlage za pripravo DIIP

Za obseg potrebne vsebine DIIP-a smo upoštevali Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006).

Kot strokovne podlage pa smo uporabili Natečajno nalogo za Mednarodni, javni, idejno projektni, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj EPK evropska prestolnica kulture – REKA DRAVA 2012, sklop 1: Nabrežja reke Drave.

## 7.2.	Navedba in opis lokacije

Lokacija obsega levi in desni breg Drave na območju mestnega središča Maribora. Na vzhodu jo zamejujeta Strma ulica in Studenška brv, na Zahodu pa sega do Svetozarevske ulice, oziroma Vodnega stolpa. Obsega odprte prostore neposredno na nabrežjih, na desnem bregu pa Taborsko ulico v celoti in Ruško ulico v prej opisanih mejah. Nabrežja reke Drave, skupaj z mostovi, cestami in ulicami, ki se spuščajo proti vodi, starim mestom z obrambnimi stolpi in nekdanjim pristaniščem – Lentom, so glavna prepoznavna znamenitost Maribora. Ob petih kilometrih struge Drave ima Maribor največ vodne obale med vsemi mesti v Sloveniji.

## 7.3.	Terminski plan izvedbe investicije

| Aktivnost | Leto 2010 |  |  |  |  |  | Leto 2011 |  |  |  |  |  |  | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesec | Do 04 | 05/06 |  | 07/08 | 09/10 | 11/12 | 01/02 |  | 03/04 | 05/06 | 07/08 | 09/10 | 11/12 | 01 |
| Izbira arhitetkturne rešitve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava investicijske dokumentacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektiranje (IDP, PGD, PZI), pridobivanje soglasij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pridobitev gradbenega dovoljenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javno naročilo za izbiro izvajalca GOI del in nadzor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba GOI del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tehnični pregled in uporabno dovoljenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prevzem objekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 7.4.	Viri in dinamika financiranja

Projekt bo v celoti financiran s strani Mestne občine Maribor.

Dinamiko financiranja pa prikazuje spodnja tabela:

| Dinamika fnanciranja (v EUR) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leto/ vir financiranja | Investicijska vrednost | 2010 | 2011 | 2012 |
| Mestna občina Maribor |  | 131.550,44 | 6.338.270,59 | 7.080.709,44 |
| V odstotkih | 100% | 0,97 % | 46,78 % | 52,25 % |

# 8.0.	UGOTOVITEV SMISELNOSTI IZDELAVE NASLEDNJIH FAZ PROJEKTNE IN INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Iz Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je, po določilih »Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Ur.l. RS št.   60/06) razviden namen in razvojna upravičenost investicije.

Na podlagi vsega navedenega je smiselno nadaljevati s pripravo investicijske dokumentacije. V skladu z določili zgoraj navedene Uredbe je za predmetno investicijo glede na ocenjeno vrednost investicije potrebno izdelati investicijski program.

VIRI

- Mednarodni, javni, idejno projektni, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj EPK evropska prestolnica kulture – REKA DRAVA 2012; natečajna naloga;

- Mednarodni, javni, idejno projektni, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj EPK evropska prestolnica kulture – REKA DRAVA 2012; sklop 2 Brv Lent – Tabor; natečajna naloga;

- Uradna spletna stran projekta EPK 2012; www.maribor2012.si