GMS - 762

MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Številka: 37102-142/2009

Datum:   17.2.2010

MESTNI SVET MESTNE

OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 36. SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:

Investicijski program (IP)  Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor

GRADIVO

- PRIPRAVIL/A:		Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

GRADIVO

PREDLAGA:		Franc KANGLER, župan

POROČEVALEC/CI:	mag. Monika KIRBIŠ, vodja Službe za razvojne projekte in          investicije – projektne pisarne

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Investicijski program (IP) za projekt »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor«.

Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev nadaljnjih dopolnitev in sprememb Investicijskega programa za projekt »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor«, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature za evropska sredstva.

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloge:

- Obrazložitev

- IP

Obr.: 0401-22

| MESTNA OBČINA MARIBOR Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

Investicijski program (IP)  Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor

Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil/a:

| Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna v sodelovanju s SL Consult d.o.o. | mag. Monika Kirbiš vodja službe | ____________________ podpis |
| --- | --- | --- |

Gradivo pregledal:

| Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna | mag. Monika Kirbiš vodja službe | ____________________ podpis |
| --- | --- | --- |
| Urad za komunalo, promet, okolje in prostor | Vili Eisenhut, direktor urada | ________________________ podpis |

Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:

| Urad za finance in proračun | Marija Kaučič, direktorica urada | ________________________ podpis |
| --- | --- | --- |

| Gradivo pregledala direktorica MU | _______________ datum | _________________________ podpis |
| --- | --- | --- |
| Gradivo pregledal podžupan | _______________ datum | _________________________ podpis |
| Gradivo pregledal in odobril župan | ________________ datum | _________________________ podpis (kabinet župana) |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta | _______________ datum | ________________________ podpis |

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

- Številka:  37102-142/2009

Datum:	17.2. 2010

Investicijski program (IP) »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor«

Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

1. Pravna podlaga

Investicijski program je narejen v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06).

2. Razlogi za sprejem

Maribor predstavlja dom številnim invalidnim osebam, slepim in slabovidnim, hkrati pa ima potencial, da s svojo široko ponudbo nudi zadovoljstvo mnogim tujim obiskovalcem, ki so gibalno ali drugače hendikepirani. Zato se je z vidika izboljšanja kvalitete bivanja v mestu in doživljanja mestnega utripa, Mestna občina Maribor odločila pristopiti k celoviti ureditvi dostopnosti mestnih površin za gibalno ovirane ter slepe in slabovidne osebe. Smotrnost teh ciljev se dobro umešča tudi v smernice mednarodnih dokumentov (Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov, Agenda 22, Konvencija OZN o pravicah invalidov) in Akcijskega programa RS za invalide 2007-2013.

Glede na to, da je Evropska komisija zelo naklonjena tovrstnim projektom (invalidi so prioritetna ciljna skupina v večini evropskih programov), bo MOM kandidirala z omenjenim projektom na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012 (evropska sredstva), ki ga je objavila Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 29.1.2010.

Projekt je bil konec avgusta 2009 že potrjen na Svetu Podravske regije v okviru razpoložljive kvote sredstev. Mestni svet je na 33. seji sprejel Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) št. 38 – 198/0809  Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor.

3. Namen in cilji investicije

S predmetno operacijo bosta dosežena naslednja strateška cilja:

- odpravljene bodo arhitektonske ovire na javnih mestnih prometnih površinah za invalide ter

- celovito bo urejen sistem vodenja za slepe in slabovidne osebe po mestu, ki predvideva urejene poti in lokacije opremljene z med seboj dopolnjujočimi taktilnimi, zvočnimi in kontrastnimi informacijami .

V okviru te operacije je predvidena ureditev javnih površin kot so cestišča, pločniki, krožišča, križišča ter ureditev javnih ustanov.

Operacija bo invalidnim osebam nudila sledeče rešitve:

- ustrezno zasnovane nivojske premostitve (klančine, elevatorji, dvigala…),

- urejene pešpoti brez ovir, ki onemogočajo prehod (npr. zožanja, široke reže rešetk, dvignjeni predpražniki, poškodovana pešpot…),

- ustrezna parkirna mesta z zadostnim manevrirnim prostorom in neposredno navezavo na pešpot,

- prirejene javne sanitarije,

- prirejene javne stavbe z dostopom do javnih storitev,

- prirejena oprema (npr. stikala, bankomati, telefonske govorilnice…) in

- jasna označitev dostopnih poti in lokacij.

Hkrati pa odprava ovir ne pomeni le odpravo arhitektonskih ovir, ampak tudi komunikacijskih ovir, zaradi katerih ukrepi v arhitektonskem smislu ne dosežejo svoje polne učinkovitosti. Ustrezna tabelna označitev ter redno vzdrževanje talnih oznak je za njegovo uporabnost torej ključnega pomena. S to operacijo se bo tako uredilo invalidom dostopno mesto s celovitim pristopom, tako z odpravo arhitekturnih, kot tudi komunikacijskih ovir.

V okviru te operacije bo poskrbljeno tudi za slepe in slabovidne osebe, saj bodo:

- ustrezno zasnovane taktilne oznake na javnih površinah (talno vodenje, opozarjanje in informiranje),

- ustrezno zasnovana ozvočenja semaforjev (ustrezna glasnost, dolžina intervala…) v kombinaciji s kontrastno-vizualnimi in taktilnimi oznakami,

- ustrezno zasnovan sistem podajanja informacij javnega značaja v tipni, zvočni in kontrastno-vizualni obliki,

- ustrezna ureditev pešpoti z odpravo vseh motečih ovir.

Operacija ponuja slepim in slabovidnim osebam celovit sistem vodenja, ki temelji na njihovih izkušnjah doživljanja okolja. S premišljenim kombiniranjem tipnih, zvočnih in kontrastno-vizualnih informacij se jim bo pomagalo pri orientaciji v prostoru in jim nudilo možnost enakovrednega vključevanja v vse aktivnosti, ki so del mestnega utripa. Pri celovitem sistemu vodenja se je upoštevala natančnost, jasnost, enostavnost in kontinuiranost podanih informacij.

## 4. Spisek strokovnih podlag

Podatki in informacije, ki so bili uporabljeni v investicijskem programu, so bili povzeti po naslednjih strokovnih podlagah:

- Maribor – slepim in slabovidnim prijazno mesto, Dostopnost centralnega dela Maribora za slepe in slabovidne osebe, Nataša Rebernik, Maribor 2009

- Mesto prijazno invalidom - Odprava arhitektonskih ovir za invalide v mestu Maribor, Nataša Rebernik et al., Maribor 2007

- Raziskovalna naloga, Enaka mobilnost za vse, Tadej Gujt, Vanesa Ploj, Maribor, 2008

- DIIP – Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor, Ostroga d.o.o., oktober 2009

- Projektantski predračun, Lineal d.o.o., februar 2010

## 5. Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta je bila prikazana tehnično-tehnološka rešitev ureditve slepim in slabovidnim osebam dostopnega mesta ter tehnično-tehnološka rešitev ureditve invalidom dostopnega mesta. Opredeljene so bile posamezne lokacije, kje se predvideva ureditev večje dostopnosti tem osebam.

6. Viri, dinamika in struktura financiranja investicije

Tabela:	Ocenjena vrednost investicije v stalnih cenah v EUR (februar 2010)

| STROŠKI INVESTICIJE | Skupaj EUR | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški | Leto 2010 | Leto 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije (tudi geodetski posnetki) | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 |
| Stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov | 231.443,91 | 231.443,91 | 0,00 | 231.443,91 | 0,00 |
| Stroški nakupa, dobave in vgradnje ali amortizacije opreme | 151.215,80 | 151.215,80 | 0,00 | 0,00 | 151.215,80 |
| Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 13.333,33 | 10.666,67 |
| Stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Skupaj | 500.659,71 | 500.659,71 | 0,00 | 326.277,24 | 174.382,47 |
| DDV 20% | 100.131,94 | 0,00 | 100.131,94 | 65.255,45 | 34.876,49 |
| Skupaj z DDV | 600.791,65 | 500.659,71 | 100.131,94 | 391.532,69 | 209.258,96 |

Spodnja tabela prikazuje vrednost investicije v tekočih cenah.

Tabela:	Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah v EUR

| STROŠKI INVESTICIJE | Skupaj EUR | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški | Leto 2010 | Leto 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije (vključno z geodetskim načrtom) | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 |
| Stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov | 231.443,91 | 231.443,91 | 0,00 | 231.443,91 | 0,00 |
| Stroški nakupa, dobave in vgradnje ali amortizacije opreme | 154.996,20 | 154.996,20 | 0,00 | 0,00 | 154.996,20 |
| Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje | 24.266,66 | 24.266,66 | 0,00 | 13.333,33 | 10.933,33 |
| Stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji | 25.312,50 | 25.312,50 | 0,00 | 12.500,00 | 12.812,50 |
| Skupaj | 505.019,27 | 505.019,27 | 0,00 | 326.277,24 | 178.742,03 |
| DDV 20% | 101.003,86 | 0,00 | 101.003,86 | 65.255,45 | 35.748,41 |
| Skupaj z DDV | 606.023,13 | 505.019,27 | 101.003,86 | 391.532,69 | 214.490,44 |

Tabela:	Aktivnosti operacije s terminskim načrtom (tekoče cene)

| Aktivnost | Pričetek (mesec, leto) | Zaključek (mesec, leto) | Bruto strošek aktivnosti (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izdelava in revizija projektne dokumentacije (vključno z geodetskim posnetkom) | Februar 2010 | Februar 2010 | 82.800,00 |
| Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov | Junij 2010 | Oktober 2010 | 277.732,69 |
| Nakup, dobava in vgradnja ali amortizacija opreme | April 2011 | Julij 2011 | 185.995,44 |
| Strokovni nadzor gradnje | Junij 2010 | Julij 2011 | 29.120,00 |
| Informiranje in obveščanje javnosti o operaciji | Junij 2010 | September 2011 | 30.375,00 |
| Skupaj celotna (bruto) vrednost operacije |  |  | 606.023,13 |

Tabela:	Finančna konstrukcija operacije po stroških aktivnosti v EUR

| Aktivnost / vrsta stroška | Celotni stroški aktivnosti (z DDV in DPN) | Neto stroški aktivnosti (brez DDV* in DPN**) | Upravičeni stroški aktivnosti | Pričakovano sofinanciranje SKUPAJ | % sofinanciranja upravičenih stroškov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E=D/C (%) |
| Izdelava in revizija projektne dokumentacije (vključno z geodetskim posnetkom) | 82.800,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 58.650,00 | 85,00% |
| Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov | 277.732,69 | 231.443,91 | 231.443,91 | 196.727,32 | 85,00% |
| Nakup, dobava in vgradnja ali amortizacija opreme | 185.995,44 | 154.996,20 | 154.996,20 | 131.746,77 | 85,00% |
| Strokovni nadzor gradnje | 29.120,00 | 24.266,66 | 24.266,66 | 20.626,66 | 85,00% |
| Informiranje in obveščanje javnosti o operaciji | 30.375,00 | 25.312,50 | 25.312,50 | 21.515,63 | 85,00% |
| SKUPAJ | 606.023,13 | 505.019,27 | 505.019,27 | 429.266,38 | 85,00% |

Tabela:	Finančna konstrukcija operacije po letih in virih financiranja v EUR

| Vir financiranja | Postavka | Realizirano do 2010 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Republika Slovenija: |  |  |  |  |  |  |
| SVLR -ESRR | 7620 | 0,00 | 277.335,65 | 151.930,73 | 0,00 | 429.266,38 |
| A) Skupaj Republika Slovenija |  | 0,00 | 277.335,65 | 151.930,73 | 0,00 | 429.266,38 |
| Občina(-e): |  |  |  |  |  |  |
| Mestna občina Maribor |  | 0,00 | 114.197,04 | 62.559,71 | 0,00 | 176.756,75 |
| B) Skupaj občina(-e) |  | 0,00 | 114.197,04 | 62.559,71 | 0,00 | 176.756,75 |
| C) Skupaj javni nacionalni viri (A+B) |  | 0,00 | 391.532,69 | 214.490,44 | 0,00 | 606.023,13 |
| Ostali viri: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Skupaj ostali viri |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Skupaj vsi viri (C+D) |  | 0,00 | 391.532,69 | 214.490,44 | 0,00 | 606.023,13 |

mag. Monika Kirbiš

vodja Službe za razvojne projekte in

investicije – projektne pisarne

# POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

## Opis operacije

Maribor predstavlja dom številnim invalidnim osebam, slepim in slabovidnim, hkrati pa ima potencial, da s svojo široko ponudbo nudi zadovoljstvo mnogim tujim obiskovalcem, ki so gibalno ali drugače hendikepirani. Zato se je z vidika izboljšanja kvalitete bivanja v mestu in doživljanja mestnega utripa, Mestna občina Maribor odločila pristopiti k celoviti ureditvi dostopnosti mestnih površin za gibalno ovirane ter slepe in slabovidne osebe. Smotrnost teh ciljev se dobro umešča tudi v smernice mednarodnih dokumentov (Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov, Agenda 22, Konvencija OZN o pravicah invalidov) in Akcijskega programa RS za invalide 2007-2013.

## Cilji investicije

S predmetno operacijo bosta dosežena naslednja strateška cilja:

- odpravljene bodo arhitektonske ovire na javnih mestnih prometnih površinah za invalide ter

- celovito bo urejen sistem vodenja za slepe in slabovidne osebe po mestu, ki predvideva urejene poti in lokacije opremljene z med seboj dopolnjujočimi taktilnimi, zvočnimi in kontrastnimi informacijami .

V okviru te operacije je predvidena ureditev javnih površin kot so cestišča, pločniki, krožišča, križišča ter ureditev javnih ustanov.

Operacija bo invalidnim osebam nudila sledeče rešitve:

- ustrezno zasnovane nivojske premostitve (klančine, elevatorji, dvigala…),

- urejene pešpoti brez ovir, ki onemogočajo prehod (npr. zožanja, široke reže rešetk, dvignjeni predpražniki, poškodovana pešpot…),

- ustrezna parkirna mesta z zadostnim manevrirnim prostorom in neposredno navezavo na pešpot,

- prirejene javne sanitarije,

- prirejene javne stavbe z dostopom do javnih storitev,

- prirejena oprema (npr. stikala, bankomati, telefonske govorilnice…) in

- jasna označitev dostopnih poti in lokacij.

Hkrati pa odprava ovir ne pomeni le odpravo arhitektonskih ovir, ampak tudi komunikacijskih ovir, zaradi katerih ukrepi v arhitektonskem smislu ne dosežejo svoje polne učinkovitosti. Ustrezna tabelna označitev ter redno vzdrževanje talnih oznak je za njegovo uporabnost torej ključnega pomena. S to operacijo se bo tako uredilo invalidom dostopno mesto s celovitim pristopom, tako z odpravo arhitekturnih, kot tudi komunikacijskih ovir.

V okviru te operacije bo poskrbljeno tudi za slepe in slabovidne osebe, saj bodo:

- ustrezno zasnovane taktilne oznake na javnih površinah (talno vodenje, opozarjanje in informiranje),

- ustrezno zasnovana ozvočenja semaforjev (ustrezna glasnost, dolžina intervala…) v kombinaciji s kontrastno-vizualnimi in taktilnimi oznakami,

- ustrezno zasnovan sistem podajanja informacij javnega značaja v tipni, zvočni in kontrastno-vizualni obliki,

- ustrezna ureditev pešpoti z odpravo vseh motečih ovir.

Operacija ponuja slepim in slabovidnim osebam celovit sistem vodenja, ki temelji na njihovih izkušnjah doživljanja okolja. S premišljenim kombiniranjem tipnih, zvočnih in kontrastno-vizualnih informacij se jim bo pomagalo pri orientaciji v prostoru in jim nudilo možnost enakovrednega vključevanja v vse aktivnosti, ki so del mestnega utripa. Pri celovitem sistemu vodenja se je upoštevala natančnost, jasnost, enostavnost in kontinuiranost podanih informacij.

## Spisek strokovnih podlag

Investicijski program je narejen v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06).

Podatki in informacije, ki so bili uporabljeni v investicijskem programu, so bili povzeti po naslednjih strokovnih podlagah:

- Maribor – slepim in slabovidnim prijazno mesto, Dostopnost centralnega dela Maribora za slepe in slabovidne osebe, Nataša Rebernik, Maribor 2009

- Mesto prijazno invalidom - Odprava arhitektonskih ovir za invalide v mestu Maribor, Nataša Rebernik et al., Maribor 2007

- Raziskovalna naloga, Enaka mobilnost za vse, Tadej Gujt, Vanesa Ploj, Maribor, 2008

- DIIP – Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor, Ostroga d.o.o., oktober 2009

- Projektantski predračun, Lineal d.o.o., februar 2010

## Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta je bila prikazana tehnično-tehnološka rešitev ureditve slepim in slabovidnim osebam dostopnega mesta ter tehnično-tehnološka rešitev ureditve invalidom dostopnega mesta. Opredeljene so bile posamezne lokacije, kje se predvideva ureditev večje dostopnosti tem osebam.

Tabela 2/1:	Ocenjena vrednost investicije v stalnih cenah v EUR (februar 2010)

| STROŠKI INVESTICIJE | Skupaj EUR | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški | Leto 2010 | Leto 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije (tudi geodetski posnetki) | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 |
| Stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov | 231.443,91 | 231.443,91 | 0,00 | 231.443,91 | 0,00 |
| Stroški nakupa, dobave in vgradnje ali amortizacije opreme | 151.215,80 | 151.215,80 | 0,00 | 0,00 | 151.215,80 |
| Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 13.333,33 | 10.666,67 |
| Stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Skupaj | 500.659,71 | 500.659,71 | 0,00 | 326.277,24 | 174.382,47 |
| DDV 20% | 100.131,94 | 0,00 | 100.131,94 | 65.255,45 | 34.876,49 |
| Skupaj z DDV | 600.791,65 | 500.659,71 | 100.131,94 | 391.532,69 | 209.258,96 |

Spodnja tabela prikazuje vrednost investicije v tekočih cenah.

Tabela 2/2:	Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah v EUR

| STROŠKI INVESTICIJE | Skupaj EUR | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški | Leto 2010 | Leto 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije (vključno z geodetskim načrtom) | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 |
| Stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov | 231.443,91 | 231.443,91 | 0,00 | 231.443,91 | 0,00 |
| Stroški nakupa, dobave in vgradnje ali amortizacije opreme | 154.996,20 | 154.996,20 | 0,00 | 0,00 | 154.996,20 |
| Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje | 24.266,66 | 24.266,66 | 0,00 | 13.333,33 | 10.933,33 |
| Stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji | 25.312,50 | 25.312,50 | 0,00 | 12.500,00 | 12.812,50 |
| Skupaj | 505.019,27 | 505.019,27 | 0,00 | 326.277,24 | 178.742,03 |
| DDV 20% | 101.003,86 | 0,00 | 101.003,86 | 65.255,45 | 35.748,41 |
| Skupaj z DDV | 606.023,13 | 505.019,27 | 101.003,86 | 391.532,69 | 214.490,44 |

Tabela 2/3:	Aktivnosti operacije s terminskim načrtom (tekoče cene)

| Aktivnost | Pričetek (mesec, leto) | Zaključek (mesec, leto) | Bruto strošek aktivnosti (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izdelava in revizija projektne dokumentacije (vključno z geodetskim posnetkom) | Februar 2010 | Februar 2010 | 82.800,00 |
| Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov | Junij 2010 | Oktober 2010 | 277.732,69 |
| Nakup, dobava in vgradnja ali amortizacija opreme | April 2011 | Julij 2011 | 185.995,44 |
| Strokovni nadzor gradnje | Junij 2010 | Julij 2011 | 29.120,00 |
| Informiranje in obveščanje javnosti o operaciji | Junij 2010 | September 2011 | 30.375,00 |
| Skupaj celotna (bruto) vrednost operacije |  |  | 606.023,13 |

Tabela 2/4:	Finančna konstrukcija operacije po stroških aktivnosti v EUR

| Aktivnost / vrsta stroška | Celotni stroški aktivnosti (z DDV in DPN) | Neto stroški aktivnosti (brez DDV* in DPN**) | Upravičeni stroški aktivnosti | Pričakovano sofinanciranje SKUPAJ | % sofinanciranja upravičenih stroškov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E=D/C (%) |
| Izdelava in revizija projektne dokumentacije (vključno z geodetskim posnetkom) | 82.800,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 58.650,00 | 85,00% |
| Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov | 277.732,69 | 231.443,91 | 231.443,91 | 196.727,32 | 85,00% |
| Nakup, dobava in vgradnja ali amortizacija opreme | 185.995,44 | 154.996,20 | 154.996,20 | 131.746,77 | 85,00% |
| Strokovni nadzor gradnje | 29.120,00 | 24.266,66 | 24.266,66 | 20.626,66 | 85,00% |
| Informiranje in obveščanje javnosti o operaciji | 30.375,00 | 25.312,50 | 25.312,50 | 21.515,63 | 85,00% |
| SKUPAJ | 606.023,13 | 505.019,27 | 505.019,27 | 429.266,38 | 85,00% |

Tabela 2/5:	Finančna konstrukcija operacije po letih in virih financiranja v EUR

| Vir financiranja | Postavka | Realizirano do 2010 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Republika Slovenija: |  |  |  |  |  |  |
| SVLR -ESRR | 7620 | 0,00 | 277.335,65 | 151.930,73 | 0,00 | 429.266,38 |
| A) Skupaj Republika Slovenija |  | 0,00 | 277.335,65 | 151.930,73 | 0,00 | 429.266,38 |
| Občina(-e): |  |  |  |  |  |  |
| Mestna občina Maribor |  | 0,00 | 114.197,04 | 62.559,71 | 0,00 | 176.756,75 |
| B) Skupaj občina(-e) |  | 0,00 | 114.197,04 | 62.559,71 | 0,00 | 176.756,75 |
| C) Skupaj javni nacionalni viri (A+B) |  | 0,00 | 391.532,69 | 214.490,44 | 0,00 | 606.023,13 |
| Ostali viri: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Skupaj ostali viri |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Skupaj vsi viri (C+D) |  | 0,00 | 391.532,69 | 214.490,44 | 0,00 | 606.023,13 |

Graf 2/1:	Viri financiranja celotne investicije

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

Številka: 37102-142/2009

Datum:	17.2.2010

Franc KANGLER

ŽUPAN MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	Predlog za dodatno uvrstitev točke na dnevni red seje Mestnega sveta

Spoštovani,

V Službi za razvojne projekte in investicije – projektni pisarni predlagamo, da se na dnevni red 36. seje Mestnega sveta dodatno uvrsti gradivo Investicijski program  »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor«.

Dokument je podlaga za prijavo projekta na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012 (evropska sredstva), ki ga je objavila Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 29.1.2010. Rok za oddajo vloge je 26.2.2010, zato je potrditev na ponedeljkovi seji nujno potrebna.

S spoštovanjem.

mag. Monika Kirbiš

vodja Službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne

Poslano:

- naslovnik

- Služba za delovanje Mestnega sveta

Priloga:

- IP - gradivo za Mestni svet

Vložiti:

- v zadevo

Davek na dodano vrednost.

Davek na promet nepremičnin.

Največ 85% upravičenih stroškov aktivnosti.

Stroški vključujejo: izdelavo in postavitev oglasnih desk, razlagalnih tabel, stroške oblikovanja in tiskanja informativnih gradiv, objave v različnih medijih, stroški izdelave oz. nadgradnje spletne strani, organizacije novinarskih konferenc oz. drugih dogodkov

Davek na dodano vrednost.

Davek na promet nepremičnin.

Največ 85% upravičenih stroškov aktivnosti.