GMS - 812

MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Številka:  41001-681/2009

Datum:  10.5.2010

MESTNI SVET MESTNE

OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 15. IZREDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA – Minoritska cerkev

GRADIVO

PRIPRAVILI:			Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

GRADIVO

PREDLAGA:		Franc KANGLER, župan Mestne občine Maribor

POROČEVALEC:	mag. Monika KIRBIŠ, vodja Službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega programa – Minoritska cerkev.

Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev vseh nadaljnjih dopolnitev in sprememb Dokumenta identifikacije investicijskega programa – Minoritska cerkev, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature na razpise za evropska sredstva.

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloga:

- Obrazložitev

- DIIP

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

Številka:	41001-681/2009

Datum:	10.5.2010

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA – Minoritska cerkev

Obrazložitev za obravnavo na 15. izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

Obrazložitev obravnavanega dokumenta identifikacije investicijskega programa (DIIP) april 2010:

Pravna podlaga

Z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06) je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.

Razlogi za sprejem

Mestna občina Maribor je sprejela odločitev, da bo v okviru oživljanja historičnega starega mestnega jedra namenila pozornost obnovi zahodnega dela starega mestnega jedra, kamor poleg Minoritskega samostana, Zunanjega avditorija in Treh bab spada tudi Minoritska cerkev. Skladno z možnostmi financiranja želimo ta predel celovito prenoviti z vidika zagotovitve ustrezne javne kulturne infrastrukture v okviru Evropske prestolnice kulture 2012. V Minoritski cerkvi bodo potekali vrhunski programi s področja kulture. Zato je predmet tega dokumenta pripraviti osnovo za sprejetje investicijskega programa za izvedbo investicije v Minoritski cerkvi. Potrditev dokumenta Mestni občini Maribor omogoča pravilno kandidaturo na javnem pozivu, ki ga razpisuje Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Sklep o sprejetem dokumentu identifikacije investicijskega programa je obvezna priloga vlogi za javni poziv, ki pa nikoli ni bil potrjen s strani Mestnega sveta Mestne občine Maribor. Dokument se potrjuje zaradi celovitosti investicijske dokumentacije in zaradi morebitne vnovične prijave na omenjeni javni poziv ter tudi za nove prijave na druge EU in domače javne razpise.

Cilji investicije

Načrtovana investicija ima pozitivne učinke na mesto in regijo, saj so cilji poleg programske obogatitve starega mestnega jedra tudi nova programska ponudba mesta Maribor, širjenje kulturne infrastrukture za nove programe, večanje prostorskih kapacitet namenjenih kulturnim dejavnostim mesta, razvoj izobraževalnih institucij in intelektualnega kapitala, revitalizacijo urbanega prostora, dostopnost kulturnih dobrin, socialno kohezivnost in preseganje družbene razslojenosti ter z obnovo celotnega kompleksa tudi ohranjanje kulturne dediščine. Hkrati pa investicija trajno rešuje prostorsko problematiko nekaterih vrhunskih glasbenih programov.

Nadaljnji postopki

Po potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega programa Minoritska cerkev bo Mestna občina Maribor v primeru uspešne prijave na javni poziv SVLR, za črpanje EU sredstev v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006) nadaljevala s postopki pridobivanja naslednjih faz projektne dokumentacije. Za tem bodo izvedeni postopki javnega naročanja za izvedbo potrebnih del in opreme ter vsi ostali postopki, vezani na potek investicije.

Ocena finančnih in drugih posledic

Sprejem predlaganega sklepa omogoči izvedbo investicije v okviru načrtovanih sredstev proračuna MOM za leto 2010. Za leto 2011 pa je potrebno načrtovati potrebna sredstva v proračunu Mestne občine Maribor. Izvedba investicije omogoči uporabo objekta kot javne infrastrukture za kulturo, s tem pa posredno vpliva na odhodke proračuna za stroške obratovanja te infrastrukture v obsegu, ki ga omogoča proračun.

Pripravil:

mag. Tadej KURENT

podsekretar							        mag. Monika KIRBIŠ

Vodja službe za razvojne projekte

in investicije – projektne pisarne