MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

GMS - 810

Številka: 41101-182/2009

Datum: 7.5.2010

MESTNI SVET MESTNE

OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 15. IZREDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA: NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA »KC PEKARNA«

GRADIVO

PRIPRAVIL: 	Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

GRADIVO

PREDLAGA: 		Franc KANGLER, župan Mestne občine Maribor

POROČEVALEC:	mag. Monika KIRBIŠ, vodja službe za razvojne projekte in investicije

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dokument Novelacija investicijskega  programa »KC Pekarna«.

Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev vseh nadaljnjih dopolnitev in sprememb dokumenta Novelacija investicijskega programa »KC Pekarna«, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature za evropska sredstva.

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloge:

- Obrazložitev

- Predlog Novelacije investicijskega programa »KC Pekarna«

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

Številka: 41101-182/2009

Datum: 7.5.2010

NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA »KC PEKARNA«

Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

V letu 2007 je Mestni svet Mestne občine Maribor sprejel Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju: DIIP) za celovito prenovo Kulturne cone »Pekarna« v Mariboru, ki je bil v začetku leta 2009 spremenjen in dopolnjen zaradi potreb kandidature na razpis Ministrstva za šolstvo in šport, Urada RS za mladino, za izbor operacij za sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo - mladinski centri.  Predinvesticijsko zasnovo KC Pekarna (PIZ) je Mestni svet Mestne občine Maribor potrdil 1.10.2009. Na svoji 15. korespondenčni seji, dne 10.11.2009 je Mestni svet Mestne občine sprejel sklep, s katerim je potrdil Investicijski program KC Pekarna. Na svoji 36. redni seji, dne 22.2.2010 je Mestni svet Mestne občine Maribor sprejel sklep o noveliranem Investicijskem programu KC Pekarna za 2. fazo obnove objekta »Hladilnica«, zaradi potreb kandidature na razpis Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012.

Investicijski program je potrebno spremeniti zaradi uskladitve 3. faze obnove KC Pekarna - Lubadar s pogoji Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012, ki ga je  Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko objavila dne 29.1.2010 (Ur. l. RS, št. 7/2010). Spremembe in dopolnitve, ki jih glede na Investicijski program (v nadaljevanju: IP) prinaša novelacija IP so naslednje:

- Drugačni deleži sofinanciranja 3. faze obnove KC Pekarna (Lubadar). Javni poziv predvideva drugačne deleže sofinanciranja (85% ESRR in 15% lokalne skupnosti) kot so določeni v Investicijskem programu (zaradi kandidature na razpis Ministrstva za kulturo so v Investicijskem programu bili določeni deleži 100% - 0%). Noveliran IP (str. 11, 30, 33, 105)  predvideva naslednje deleže sofinanciranja:

Glede na IP se povečuje delež MOM, in sicer v skupni vrednosti 186.021,81 EUR.

- Zaradi časovne dinamike prijave na rok 28.5.2010 Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012, se je nekoliko zamaknil tudi terminski načrt operacije. Zaključek projekta obnove KC Pekarna je tako v noveliranem IP predviden v maju 2012 (str. 32), 3. faze pa v maju 2011 (str. 32 in str. 102):

Terminski načrt celotne investicije:

Terminski načrt za 3. fazo:

- Med cilji investicije oz. potrebami se poleg posebej izpostavljene zagotovitve infrastrukturnih pogojev za delovanje neodvisne kulture, mladinskih in sorodnih programov, navaja tudi povečanje turistične atraktivnosti regije, skladen regionalni razvoj, krepitev socialnega kapitala v regiji in zmanjševanje razlik v kakovosti življenja  ter ekonomski in socialni blaginji (str. 9-10, 18-19, 20-22, 97-98). Omenjeno je posebej navedeno v noveliranem IP zaradi doseganja skladnosti nameravane investicije z nameni in cilji javnega poziva, ki je med drugim »gradnja zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov, ki morajo biti poleg kulture namenjeni tudi drugim dejavnostim (gospodarskim, družbenim), pri čemer je najmanj 50% površin objekta, ki je predmet operacije, namenjenih kulturi in katerih namen je povečanje turistične atraktivnosti regije ter ustvarjanje novih delovnih mest«.

- Spremenjeno je poglavje 4.2.3. – Usklajenost 3. faze z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov (str. 25-26) tako, da je usklajeno z razvojno prioriteto »razvoj regij«.

Glede na IP vrednost 3. faze in s tem celotnega projekta ostaja enaka.

S potrditvijo Novelacije Investicijskega programa se usklajuje investicijska dokumentacija z dejanskim stanjem projekta obnove KC Pekarna in omogoči prijava 3. faze projekta (Lubadar) na aktualni Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012.

| Pripravila: mag. Tadej KURENT podsekretar mag. Jasmina DOLINŠEK podsekretar |  | mag. Monika KIRBIŠ, vodja službe za razvojne projekte in investicije |
| --- | --- | --- |