MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Številka:  41101-19/2010

Datum:  24.5.2010

MESTNI SVET MESTNE

OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 39. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:

POTRDITEV ODPRTJA POSTAVKE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV (NRP) ZA NEINVESTICIJSKI PROJEKT - E-REGIJA: E-PODJETNIK

GRADIVO

PRIPRAVILI:			Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

GRADIVO

PREDLAGA:		Franc KANGLER, župan Mestne občine Maribor

POROČEVALEC:	mag. Monika KIRBIŠ, vodja Službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi odprtje postavke v načrtu razvojnih programov (NRP) za projekt »E-REGIJA: E-PODJETNIK«.

Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev vseh nadaljnjih dopolnitev in sprememb projekta »E-REGIJA: E-PODJETNIK«, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature na razpise za evropska sredstva.

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloga:

- Obrazložitev

- Dispozicija neinvesticijske dokumentacije

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

Številka:	41101-19/2010

Datum:	24.5.2010

DISPOZICIJA NEINVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE – e-Regija: e-Podjetnik

Obrazložitev za obravnavo na 39. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

Razlogi za potrditev odprtja postavke NRP:

Glede na podatke SURS »Slovenske regije v številkah« je v letu 2008 v podravski regiji bilo 10,8% novoustanovljenih podjetij, 6,1% podjetij pa je v letu 2008 prenehalo poslovati. Število podjetij v letu 2008 je bilo 21.001, le-ta pa so ustvarila 10.955 mio EUR prihodka ter zaposlovala 114.923 oseb. Samozaposlenih oseb je bilo 14.965 (SURS, 2010).

Mestna občina Maribor v okviru svojih prioritet delovanja namenja pozornost tudi pospeševanju razvoja malega gospodarstva. Ker so mala in srednje velika podjetja (MSP) temelj razvoja vsakega gospodarstva je nujno, da se podjetniki redno izobražujejo oz. da se seznanjajo vedno z zadnjimi trendi nacionalnega gospodarstva in tudi širše. Podjetniki potrebujejo predvsem možnost ustvarjanja poslovnih priložnosti, ki so jedro podjetništva. To je še posebej pomembno za novoustanovljena MSP.

Prav tako MSP potrebujejo izobraževanje, s katerim lahko dosežemo povečanje zavedanja o možnosti poslovanja na novih trgih in o razvoju ali prodaji novih proizvodov in storitev. Vse to pa bo podjetjem v Podravski regiji omogočilo, da bodo dosegla večjo dodano vrednost na zaposlenega ter tako zmanjšala razliko, ki jih loči od slovenskega povprečja. Zaradi specifike podjetništva so podjetniki zmeraj na tesnem s časom, zato mora biti vsako izobraževanje, ki  bi se ga podjetnik udeležil, jedrnato, predstavljeno na zanimiv način in predvsem hitro dostopno.

Mestna občina Maribor bo v okviru projekta e-Regija: e-Podjetnik sistematično pristopila k tej problematiki s vzpostavitvijo celovitega spletnega portala oz. celovitega okolja, ki bo lahko neodvisno od formalnega izobraževalnega sistema zagotovilo posameznikom primerno izobraževanje in usposabljanje za podjetništvo. S spodbujanjem povezovanja ter z izobraževanjem in omogočanjem izmenjave znanj in izkušenj, bomo s projektom tako doprinesli k izgradnji boljšega podjetniškega okolja.

Potrditev odprtja nove postavke v NRP na osnovi dispozicije neinvesticijske dokumentacije, Mestni občini Maribor omogoča kandidaturo na javnem pozivu, ki ga razpisuje Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Potrjen NRP je obvezna priloga k prijavi na javni razpis. Potrditev odprtja nove postavke NRP se potrjuje tudi zaradi morebitnih novih prijav projekta na druge EU in domače javne razpise.

Cilji projekta:

- Spodbujanje podjetništva

- Posredno ustvarjanje delovnih mest

- Izvajanje e-izobraževanj in e-delavnic

- Povezovanje MSP (virtualni inkubator)

Časovnica projekta, aktivnosti in viri financiranja po letih:

| Št. | Ključne aktivnosti operacije (sklopi, podprojekti) | Predviden začetek aktivnosti | Predviden zaključek aktivnosti | Znesek (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vodenje in koordinacija nalog | Sep.2010 | Sep.2012 | 47.400,00 |
| 2 | Vsebinska opredelitev sistema | Sep.2010 | Nov.2010 | 20.400,00 |
| 3 | Razvoj sistema e-Podjetnik | Nov.2010 | Maj.2011 | 106.500,00 |
| 4 | Izobraževanje in motivacija podjetnikov in potencialnih podjetnikov | Maj.2011 | Sep.2012 | 131.400,00 |
| 5 | Diseminacija rezultatov | Sep.2010 | Sep.2012 | 53.652,00 |
|  |  |  |  | 359.352,00 |

| Vir financiranja | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SVLR -ESRR | 24.792,00 | 170.000,00 | 59.749,00 | 254.541,00 |
| Mestna občina Maribor | 10.208,00 | 70.000,00 | 24.603,00 | 104.811,00 |
| Skupaj vsi viri | 35.000,00 | 240.000,00 | 84.352,00 | 359.352,00 |

Nadaljnji postopki

Po potrditvi odprtja postavke v NRP bo Mestna občina Maribor v primeru uspešne prijave na javni poziv SVLR, za črpanje EU sredstev nadaljevala s postopki naslednjih faz izvajanja projekta.

Ocena finančnih posledic

Projekt bo prijavljen v višini 359.352,00 EUR (sredstva za leto 2010: 35.000 EUR in leto 2011: 240.000 EUR). Sredstva za leto 2010 so zagotovljena v finančnem načrtu Službe za razvojne projekte in investicije in se bodo prerazporedila iz PP 103412 Splošna postavka za EU projekte na novo proračunsko postavko: e-Regija: e-Podjetnik.Sprejem predlaganega sklepa omogoči prerazporeditev obstoječih sredstev proračuna MOM za leto 2010 iz Splošne postavke za EU projekte na novo postavko e-Regija: e-Podjetnik v višini 35.000 EUR. Za leto 2011 pa je potrebno načrtovati potrebna sredstva v proračunu Mestne občine Maribor.

Pripravil:

mag. Tadej KURENT

podsekretar								mag. Monika KIRBIŠ

Vodja službe za razvojne projekte

in investicije – projektne pisarne

Obrazec 4: Dispozicija neinvesticijske operacije

| 1) Vlagatelj (upravičenec): | MESTNA OBČINA MARIBOR |
| --- | --- |
| 2) Nazivi in naslovi sodelujočih partnerjev (če gre za skupni projekt): |  |

| 3) Regija: | PODRAVSKA |
| --- | --- |

Na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012 prijavljamo naslednjo vlogo:

| 4) Naziv operacije – v celoti | e-Regija: e-Podjetnik |
| --- | --- |
| 5) Naziv operacije – skrajšan (do 50 znakov) | e-Podjetnik |

| 6) Operacija je (izberite/označite): | Samostojna operacija prijavitelja Operacija skupine upravičencev, katere nosilec je vlagatelj (v tem primeru je potrebno temu obrazcu priložiti dogovor skupine upravičencev o nosilcu operacije in medsebojnih razmerjih) |
| --- | --- |
| 7) Vsebinsko področje operacije (izberite/označite): | Ekonomska infrastruktura (1a) – poslovne cone Ekonomska infrastruktura (1a) – regijski inkubatorji ali centri regionalnega pomena Ekonomska infrastruktura (1a) – spodbujanje podjetništva in ustvarjanja delovnih mest Izobraževalna infrastruktura (1a) Okoljska infrastruktura (2a) – vodooskrba Okoljska infrastruktura (2a) – odvajanje in čiščenje odpadnih voda Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih (2b) – urejanje okolja z izgradnjo ERM objektov Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih (2b) – trženje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih (2b) – obnova kulturne dediščine, izgradnja večnamenske infrastrukture Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih (2b) – javna turistična infrastruktura in turistično-razvojni projekti Razvoj urbanih naselij (3a) – prostorski razvoj in katastri GJI Razvoj urbanih naselij (3a) – čisti transportni sistemi ali javni potniški promet Razvoj urbanih naselij (3a) – celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih območij Socialna infrastruktura (3b) – domovi za ostarele Socialna infrastruktura (3b) – varstveno delovni centri Socialna infrastruktura (3b) – vrtci Socialna infrastruktura (3b) – urgentni centri v lasti občin |

8) Opis analize potreb in razlogov za operacijo ter opis ciljne skupine (lahko navedete tudi predhodne analize, študije in raziskave)

V Podravski regiji je leta 2008 poslovalo 91,5 % mikro, 5,6 % majhnih, 1,6 % srednjih in 1,3 % velikih družb (AJPES, 2009). Vidimo lahko, da ciljna skupina mikro in mala podjetja predstavlja več kot 97 % podjetij v Podravski regiji. Večina vseh družb ima sedež v Mestni občini Maribor, Mestni občini Ptuj in v občini Slovenska Bistrica. Neto dodana vrednost na zaposlenega v Podravju pa dosega 29.688 evrov in je 18,8 % pod slovenskim povprečjem (AJPES, 2009). Na splošno je za sektor malih in srednje velikih podjetij na projektnem območju značilno naslednje: - slabša fleksibilnost pri poslovanju in uporabi tehnologij, - prevladujoče načelo neposredne in individualne usmerjenosti h kupcem, - nizka stopnja internacionalizacije, - nizka stopnja raziskovalnih dejavnosti, - omejeno geografsko območje delovanja (partnerji, stranke), - nizka rast izvoza, - nizka stopnja integracije v mednarodne proizvodne verige in mreže, - usposobljenost zaposlenih pod industrijskim povprečjem, - malo stikov z univerzami in raziskovalnimi institucijami (Raziskava o stanju inovacijske dejavnosti v Sloveniji, Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana, 2009) Glede na podatke SURS »Slovenske regije v številkah« (Ljubljana, 2010) je v letu 2008 v podravski regiji 10,8% podjetij bilo novonastalih podjetij, 6,1% podjetij pa je v letu 2008 prenehalo poslovati. Število podjetij v letu 2008 je bilo 21.001, le-ta pa so ustvarila 10.955 mio EUR prihodka ter zaposlovala 114.923 oseb. Samozaposlenih oseb je bilo 14.965 (SURS, 2010). Glede na statistične podatke vidimo, da obstaja zelo velika ciljna skupina – mikro in mala podjetja ter tudi novonastala podjetja. Le-ta potrebujejo predvsem možnost ustvarjanja poslovnih priložnosti, ki so jedro podjetništva. Prav tako potrebujejo izobraževanje, s katerim lahko dosežemo povečanje zavedanja o možnosti poslovanja na novih trgih in o razvoju ali prodaji novih proizvodov in storitev. Vse to pa bo podjetjem v Podravski regiji omogočilo, da bodo dosegla večjo dodano vrednost na zaposlenega ter tako zmanjšala razliko, ki jih loči od slovenskega povprečja. Ustvarjanje poslovnih priložnosti pa je pogojeno z okoljem, kjer le-te nastajajo, in s podjetniki, ki jih zaznavajo ali (so)ustvarjajo. Za to pa so potrebne podjetniške veščine in motivacija. Čeravno so priložnosti šele potencial in ne tudi stvarno udejanjanje v podjetju, je zaznavanje dobrih poslovnih priložnosti v svojem okolju, zelo dragoceno, saj pripomore k ustvarjanju boljšega podjetniškega okolja (GEM Slovenija 2008, 2009). Z vzpostavitvijo portala bomo prispevali k doseganju cilja – ustvarjanja priložnosti za mikro in mala podjetja, kar bo omogočalo razvoj, rast in zaposlovanje. Prav tako bomo ustvarili okolje, ki bo lahko neodvisno od formalnega izobraževalnega sistema zagotovilo posameznikom primerno izobraževanje in usposabljanje za podjetništvo. S spodbujanjem povezovanja ter z izobraževanjem in omogočanjem izmenjave znanj in izkušenj, bomo s projektom tako doprinesli k izgradnji boljšega podjetniškega okolja. Podjetniško aktivnost namreč, poleg drugih faktorjev, dodatno podpira tudi razpoložljivost izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo ter kakovost in dostopnost poslovne in strokovne infrastrukture, ki jo potrebujejo mlada in rastoča podjetja (GEM Slovenija 2008, 2009). Vse to pa bo nudil in omogočal vzpostavljen podjetniški portal.

9) Opis operacije – namen, vsebina in način/metodologija izvedbe

Projekt e-Podjetnik udejanja inovativen in celovit pristop višanja kompetenc podjetnikov v regiji in spodbujanja povezovanja in posledično novih inovacijskih ciklov v podjetjih, razvoja novih storitev in proizvodov ter usmerjenosti v nove trge. Projekt obsega izgradnjo podjetniškega portala, katerega cilj je podjetnike izobraževati in povezovati. Ta e-Infrastruktura bo vklučevala portal, e-Izobraževanje, e-Učilnico in del, ki bo namenjen povezovanju, izmenjavi znanj in izkušenj, izmenjavi povpraševanj in ponudbe ter izdelavi pobud za nova sodelovanja. Podjetnikom in potencialnim podjetnikom bo poleg virtualnega podpornega okolja, ki bo delovalo na osnovi grozdenja (mikrogrozdenja) na voljo tudi izobraževanje v obliki delavnic in posvetov s svetovalci, ki je namenjeno višanju kompetenc in specifičnih znanj ter spodbujanju povezovanja. Vse to bomo izvedli v oviru projekta, ki je sestavljen iz naslednjih ključnih aktivnosti: - Vsebinska opredelitev sistema - Razvoj sistema e-Podjetnik - Izobraževanje in motivacija podjetnikov in potencialnih podjetnikov - Diseminacija rezultatov Tako želimo povečevati podjetniško kulturo in zavedenje o vsestranskih pozitivnih učinkih povezovanja in izmenjave izkušenj. Sodobna in učinkovita podporna infrastruktura bo neposreden rezultat projekta. Preko le-te bomo nudili podporo tistim 95% mikro in malih podjetij, katera sedaj do nje nimajo dostopa. Močna in kompetetna mikro in mala podjetja predstavljajo velik potencial za razvoj, rast in zaposlovanje.

10) Opis vpliva operacije na doseganje ciljev razvojne prioritete »Razvoj regij«

10.1) Opis regionalnega vpliva operacije (vpliv na več kot območje 1 občine; obvezno)

Izvajanje projekta ne bomo omejili le na Mestno občino Maribor temveč tudi na okoliške občine, saj želimo doseči raznolikost vključenih subjektov s ciljem povečevanja možnosti njihovega medsebojnega povezovanja. Po drugi strani bodo e-rešitve dostopne tudi širše, kar pomeni, da se bo, po potrebi, lahko vključilo tudi podjetje iz katere druge regije – če bo to potrebno za tvorbo ustreznega mikro grozda. Tudi same delavnice in izobraževanja za podjetnike se bodo izvajala ne le v Mariboru temveč širše v regiji, kjer nameravamo izvesti vsaj 30% vseh delavnic. Spodbujanje podjetništva na regionalni ravni je pomembno, saj je večina podpornih institucij v Mariboru in podjetja iz regije naravno gravitirajo nazaj proti Mariboru, kar pomeni, da razvoj podjetništva v občinah v regiji dobrobitno vpliva na razvoj Maribora samega.

| 10.2) Vpliv operacije na ustvarjanje delovnih mest ali izboljšanje stanja okolja (obvezno je izpolnjevanje vsaj 1 pogoja - označite) | Opis - pojasnilo |
| --- | --- |
| Vpliv na ustvarjanje delovnih mest Vpliv na izboljšanje stanja okolja | S projektom želimo, med drugim, povečevati podjetniško kulturo in zavedenje o vsestranskih pozitivnih učinkih povezovanja in izmenjave izkušenj. Sodobna in učinkovita podporna infrastruktura bo neposreden rezultat projekta. Preko le-te bomo nudili podporo tistim 95% mikro in malih podjetij, katera sedaj do nje nimajo dostopa. Močna in kompetetna mikro in mala podjetja predstavljajo velik potencial za razvoj, rast in zaposlovanje. Ena primarnih ciljnih skupin so tudi potencialni podjetniki, ki predstavljajo enormen potencial za razvoj mikropodjetništva in samozaposlovanja, in odpiranja novih delovnih mest, hkrati pa to doprinese tudi k sproščanju obstoječih delovnih mest. |

V nadaljevanju izpolnite podatke samo v sklopu, v okviru katerega prijavljate operacijo.

Če operacija izpolnjuje posamezni pogoj, mora biti le-ta označen z »DA« ali »DELNO«, v nasprotnem primeru pa se pri pogoju označi »NE«!

(1a) EKONOMSKA IN IZOBRAŽEVALNA INFRASTRUKTURA

(označite izpolnjevanje najmanj še enega dodatnega pogoja, poleg obveznega vpliva operacije na ustvarjanje delovnih mest, in pojasnite izbor)

| Izpolnjevanje pogojev |  | Opis - pojasnilo |
| --- | --- | --- |
| DA DELNO NE | prispevek operacije k povečevanju površin za manjše poslovne cone regionalnega pomena (do 50 ha) |  |
| DA DELNO NE | prispevek operacije k vzpostavljanju pogojev za razvoj gospodarstva na degradiranih območjih (t.i. »brownfield investicije«) |  |
| DA DELNO NE | prispevek operacije k vzpostavitvi infrastrukturnih pogojev za delovanje regijskih inkubatorjev, katerih namen je »splošno inkubiranje v regiji« | Eden od ključnih ciljev našega projekta je vzpostavitev virtualnega inkubatorja oz. socialnega omrežja, ki omogoča povezovanje in izmenjavo izkušenj na eni strani ter dostop do kvalitetnih podpornih storitev na drugi strani. Zadali smo si cilj, da to okolje vzpostavimo modularno in, da lahko to okolje postane povezovalni člen med vsemi deležniki, ki se ukvajajo s podporo podjetništvu, kar vključuje tudi regijske inkubatorje. Ta infrastruktura, ki sicer ni fizična (gradnje, investicije) temveč je predvsem organizacijska in informacijska lahko sčasoma postane ključni del povezovanja in delovanja inkubatorjev v Podravski regiji in tudi širše. |
| DA DELNO NE | prispevek operacije k vzpostavitvi infrastrukturnih pogojev za delovanje razvojnih centrov regionalnega pomena |  |
| DA DELNO NE | prispevek operacije, ki je usklajen z nacionalno strategijo, k vzpostavitvi infrastrukturnih pogojev in h krepitvi višješolskih regijskih izobraževalnih središč, v skladu s potrebami gospodarstva, tehnološkega in drugega prednostnega razvoja regij |  |
| DA DELNO NE | vpliv operacije na spodbujanje podjetništva na regionalni ravni | Ena primarnih ciljnih skupin so tudu potencialni podjetniki, ki predstavljajo enormen potencial za razvoj mikropodjetništva in samozaposlovanja, in odpiranja novih delovnih mest, hkrati pa to doprinese tudi k sproščanju obstoječih delovnih mest. Tako nameravamo s projektom spodbujati tudi potencialne podjetnike, katere bomo nagovarjali preko socialnih omrežij, delavnic za potencialne podjetnike, preko lokalnih skupnosti, preko izobraževalnih institucij in konec koncev tudi preko portala. Zavedamo se, da je pri nas podjetništvo in inovativnost (še) nista vrednoti, ki bili visoko cenjeni oz. pri nas še nista prepoznavni kot vrednoti in upamo, da bomo s promocijo pozitivnih pogledov na podjetništvo in spodbujanjem pozitivnega podjetništva, povezovanja in sodelovanja prispevali k pozitivnejšemu pogledu na ti vrednoti. |
| DA DELNO NE | vpliv operacije na ustvarjanje delovnih mest na regionalni ravni | S projektom želimo, med drugim, povečevati podjetniško kulturo in zavedanje o vsestranskih pozitivnih učinkih povezovanja in izmenjave izkušenj. Sodobna in učinkovita podporna infrastruktura bo neposreden rezultat projekta. Preko le-te bomo nudili podporo tistim 95% mikro in malih podjetij, katera sedaj do nje nimajo dostopa. Močna in kompetentna mikro in mala podjetja predstavljajo velik potencial za razvoj, rast in zaposlovanje. Ena primarnih ciljnih skupin so tudi potencialni podjetniki, ki predstavljajo enormen potencial za razvoj mikropodjetništva in samozaposlovanja, in odpiranja novih delovnih mest, hkrati pa to doprinese tudi k sproščanju obstoječih delovnih mest in s tem se zopet spodbuja dodatno zaposlovanje, ki pa žal ni enostavno merljivo. |

(2b) RAZVOJNI PROJEKTI V OBMOČJIH S POSEBNIMI VARSTVENIMI REŽIMI IN V TURISTIČNIH OBMOČJIH

(označite izpolnjevanje najmanj še enega dodatnega pogoja, poleg obveznega vpliva operacije na ustvarjanje delovnih mest, in pojasnite izbor)

| Izpolnjevanje pogojev |  | Opis - pojasnilo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DA DELNO NE | vpliv operacije na razvoj območij Natura 2000 |  |  |
| DA DELNO NE | prispevek operacije k ohranjanju biotske raznovrstnosti |  |  |
| DA DELNO NE | prispevek operacije k razvoju turizma in promociji regije |  |  |
| DA DELNO NE | vpliv operacije na izboljšanje javne turistične infrastrukture lokalno-regionalnega pomena |  |  |
| DA DELNO NE | vpliv operacije na ustvarjanje delovnih mest na regionalni ravni |  |  |

(3a) RAZVOJ URBANIH OBMOČIJ

(označite izpolnjevanje najmanj enega pogoja in pojasnite izbor)

| Izpolnjevanje pogojev |  | Opis - pojasnilo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DA DELNO NE | prispevek operacije, ki je usklajen z nacionalnimi strategijami, k usklajenemu razvoju družbene in gospodarske infrastrukture v urbanih območjih |  |  |
| DA DELNO NE | vpliv operacije na učinkovitost javnega potniškega prometa v okviru širših gravitacijskih območij |  |  |
| DA DELNO NE | vpliv operacije na povečanje čistih transportnih sistemov in javnega potniškega prometa |  |  |
| DA DELNO NE | prispevek operacije k povečanju atraktivnosti urbanih območij |  |  |
| DA DELNO NE | prispevek operacije k ureditvi degradiranih in opuščenih urbanih območij |  |  |
| DA DELNO NE | vpliv operacije na spodbujanje uporabe čistih in energetsko učinkovitih vozil |  |  |
| DA DELNO NE | vpliv operacije na potovalne navade in izbiro načina prevoza z načrti za upravljanje mobilnosti ter izvajanjem strategij za upravljanje povpraševanja |  |  |
| DA DELNO NE | uvajanje mobilnostnih storitev, ki spodbujajo nove oblike bolj energetsko učinkovite rabe vozil in/ali lastništva ter življenjski slog, ki je manj odvisen od avtomobila, |  |  |
| DA DELNO NE | spodbujanje energetsko učinkovitih tovornih logističnih storitev ter novih konceptov za distribucijo blaga |  |  |

11) Načrtovanje ciljev operacije – podatke vpišite le v sklopu ustrezne vsebine.

Učinki (ang. »outputs«) predstavljajo neposredni produkt operacije, rezultati pa merijo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev operacije 2 leti po zaključku le-te oziroma uporabo učinkov. Učinek se mora odražati v vsaj enem rezultatu. Učinki in rezultati so predmet pogodbe o sofinanciranju projekta.

11.A) EKONOMSKA IN IZOBRAŽEVALNA INFRASTRUKTURA

| 11.A.1) Učinek Obvezno vpišite začetno in načrtovano vrednost kazalnika 1. Lahko dodate tudi svoje kazalnike, ki jih opišite ter vpišite začetno in končno vrednost. | Začetna vrednost | Načrtovana vrednost OB ZAKLJUČKU operacije |
| --- | --- | --- |
| - SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA – število projektov iz naslova spodbujanja podjetništva in ustvarjanja novih delovnih mest | 0 | 1 |
| - Število pripravljenih ključnih e-Izobraževanj | 0 | 6 |
| - Število vseh podjetnikov in potencialnih podjetnikov vključenih v socialno omrežje (virtualni inkubator) | 0 | 500 |
| - Število podjetnikov vključenih v mikro grozde | 0 | 50 |
| - Število udeležencev posameznih izobraževanj in delavnic | 0 | 500 |
| - Skupno število izvedenih e-izobraževanj | 0 | 5.000 |
| - Število udeležencev e-izobraževanj | 0 | 2.000 |

| 11.A.2) Rezultat Vpišite začetno in načrtovano vrednost. | Začetna vrednost | Načrtovana vrednost 2 leti PO ZAKLJUČKU operacije |
| --- | --- | --- |
| - Število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica izvedene operacije | 0 | 100 |

11.B) JAVNA INFRASTRUKTURA V OBMOČJIH S POSEBNIMI VARSTVENIMI REŽIMI IN V TURISTIČNIH OBMOČJIH

| 11.B.1) Učinek Izberite ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite začetno in načrtovano vrednost. Lahko dodate tudi svoje kazalnike, ki jih opišite ter vpišite začetno in končno vrednost. | Začetna vrednost | Načrtovana vrednost OB ZAKLJUČKU operacije |
| --- | --- | --- |
| - Število novih turističnih produktov in/ali storitev |  |  |
| - Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine |  |  |
| - Število novih izdelkov (ali storitev, ki prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti) |  |  |

| 11.B.2) Rezultat Izberite ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite začetno in načrtovano vrednost. Lahko dodate tudi svoje kazalnike, ki jih opišite ter vpišite začetno in končno vrednost. | Začetna vrednost | Načrtovana vrednost 2 leti PO ZAKLJUČKU operacije |
| --- | --- | --- |
| - Število operacij v območju Natura 2000 |  |  |
| - Število obiskov spletne strani |  |  |
| - Število turističnih nočitev (v primeru operacije izgradnje/urejanja javne turistične infrastrukture in izvedba turističnih razvojnih projektov regionalnega pomena) |  |  |
| - Število obiskovalcev (v primeru operacije izgradnje/obnove večnamenskih centrov ali kulturnih spomenikov) |  |  |
| - Število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica izvedene operacije |  |  |

11.C) RAZVOJ URBANIH NASELIJ

| 11.C.1) Učinek Izberite ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite začetno in načrtovano vrednost. Lahko dodate tudi svoje kazalnike, ki jih opišite ter vpišite začetno in končno vrednost. | Začetna vrednost | Načrtovana vrednost OB ZAKLJUČKU operacije |
| --- | --- | --- |
| - Število izdelanih študij / strokovnih podlag |  |  |
| - Število izdelanih regionalnih prostorskih aktov |  |  |
| - Število operacij, namenjenih spodbujanju nemotoriziranega prometa |  |  |
| - Število izdelanih katastrov gospodarske javne infrastrukture |  |  |
| - Število izdelanih ali nadgrajenih podpornih informacijskih sistemov za vodenje katastrov javne gospodarske javne infrastrukture |  |  |

| 11.C.2) Rezultat Izberite ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite začetno in načrtovano vrednost. Lahko dodate tudi svoje kazalnike, ki jih opišite ter vpišite začetno in končno vrednost. | Začetna vrednost | Načrtovana vrednost 2 leti PO ZAKLJUČKU operacije |
| --- | --- | --- |
| - Število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica izvedene operacije |  |  |
| - Povečanje števila prepeljanih potnikov z javnimi prevoznimi sredstvi |  |  |
| - Število operacij, izvedenih v urbanih območjih |  |  |

| 12) Terminski plan operacije |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. | Ključne aktivnosti operacije (sklopi, podprojekti) | Predviden začetek aktivnosti | Predviden zaključek aktivnosti |
| 1 | Vodenje in koordinacija nalog | Sep. 2010 | Sep. 2012 |
| 2 | Vsebinska opredelitev sistema | Sep. 2010 | Nov. 2010 |
| 3 | Razvoj sistema e-Podjetnik | Nov. 2010 | Maj 2011 |
| 4 | Izobraževanje in motivacija podjetnikov in potencialnih podjetnikov | Maj 2011 | Sep. 2012 |
| 5 | Diseminacija rezultatov | Sep. 2010 | Sep. 2012 |

(tabelo po potrebi razširite z dodatnimi vrsticami)

| 13) Predviden datum zaključka operacije | 30.09.2012 |
| --- | --- |

14) Opis aktivnosti operacije

| Aktivnost št. | 1 |
| --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Vodenje in koordinacija nalog |
| Začetek aktivnosti | September 2010 |
| Zaključek aktivnosti | September 2012 |
| Opis aktivnosti | Aktivnost je namenjena zagotavljanju kvalitetne izvedbe projekta in vključuje: - vodenje in koordinacijo aktivnosti na projektu, - izvedbo postopkov javnega naročanja, ki so potrebni za izvedbo operacije, - spremljanje rezultatov glede na opredeljene kazalce - administrativno vodenje projekta za potrebe poročanja, - pripravo administrativnih poročil za potrebe izdaje zahtevkov S kvalitetnim vodenjem in koordinacijo nalog želimo zagotoviti optimalno izvedbo projekta ter zagotoviti zahtevam po spremljanju, poročanju in pripravi zahtevkov za sofinanciranje |
| Cilj aktivnosti | - Priprava detaljnjega plana projekta - Zagotavljanje kakovostnega izvajanja projekta - Obveščanje in koordinacija vseh ključnih deležnikov na projektu - Koordinacija izvajanja projekta - Priprava poročil, zahtevkov za izplačilo - Priprava zaključnega poročila projekta - Načrtovanje in koordinacija aktivnosti za obveščanje javnosti - Izvedba potrebnih postopkov javnega naročanja za izvedbo operacije. |
| Izvajalec aktivnosti in opis metodologije dela: | Za potrebe koordiniranja in vodenja projekta bo v Mestni občini Maribor, ki je nosilec projekta, določen vodja projekta mag. Tadej Kurent. Vzpostavljena bo projektna pisarna, ki projektu nudi tehnično podporo in spremlja izvajanje projekta. Projektno pisarno bo vodil koordinator projekta, ki bo odgovoren za izvajanje projekta, koordinacijo dejavnosti projekta in poročanje. Projektna pisarna bo izvajala vsa tehnična dela, od postopkov izvedbe razpisov za pridobivanje izvajalcev do finančnih spremljanj in analiz izvedebe del na projektu. V projektni pisarni se bodo redno spremljale razpisne, izvedbene in finančne aktivnosti, ki jih spremlja različna dokumentacija, ki bo zahtevala vsakodnevno obdelavo, evidentiranje, arhiviranje in vpoglede pooblaščenim osebam na projektu. Projektna pisarna bo koordinirala in nadzorovala izvajanje projekta in delo pogodbenih izvajalcev ter delavcev mestne uprave vključenih v projekt. |
| Opredelitev potrebnih resursov za izvedbo aktivnosti (potrebni kader, osnovna sredstva, itd.) | Vodja projekta: 20% delovnega časa Vsebinski koordinator projekta: 33% delovnega časa Posebnih osnovnih sredstev se ne predvideva, splošna sredstva so zaposlenim na razpolago in jih nismo posebej opredeljevali (osebni računalniki, tiskalniki, potrošni materijal, ipd.) |

(kopirajte tabelo za vsako aktivnost posebej)

| Aktivnost št. | 2 |
| --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Vsebinska opredelitev sistema |
| Začetek aktivnosti | September 2010 |
| Zaključek aktivnosti | November 2010 |
| Opis aktivnosti | V okviru te aktivnosti bo izbrani izvajalec izvedel analizo sorodnih, tujih podobnih sistemov (alibaba, ipd.) ter pripravil natančno opredelitev potreb – specifikacije, ki bodo opredeljevale tako tehnološke zahteve kot tudi vsebinske zahteve glede sitema, ki bo skrbel za mikro grozdenje in za delovanje virtualnega inkubatorja. V aktivnosti se bodo zelo natančno opredelile vse podrobnosti izvajanja celotnega projekta in je predpostavlja predpogoj za vse nadaljnje aktivnosti projekta. |
| Cilj aktivnosti | - Natančna opredelitev vsebinskih zahtev - Opredelitev tehnoloških okvirov za sistema - Natančna opredelitev delavnic in izobraževanj, ki se bodo izvajala - Natančna opredelitev deležnikov, katere se bo vključilo v izvajanje projekta |
| Izvajalec aktivnosti in opis metodologije dela: | Aktivnost pod nadzorom koordinatorja projekta izvaja izbrani zunanji izvajalec. Poleg sestankov in delavnic bo moral izvajalec preveriti tudi spletne rešitve, kot so postavljene v tujini in so osnova za mreženje, povezovanje, prodajo produktov in storitev ipd. ter pripraviti opredelitve kot so opredeljene v ciljih aktivnosti. |
| Opredelitev potrebnih resursov za izvedbo aktivnosti (potrebni kader, osnovna sredstva, itd.) | Izbrani zunanji svetovalec. Posebnih osnovnih sredstev se ne predvideva. |

| Aktivnost št. | 3 |
| --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Razvoj sistema e-Podjetnik |
| Začetek aktivnosti | November 2010 |
| Zaključek aktivnosti | Maj 2011 |
| Opis aktivnosti | V okviru te aktivnosti bo izbrani zunanji izvajalec zagotovil vse potrebne rešitve za implementacijo podpornega okolja za podjetništvo, kot bo opredeljeno v okviru aktivnosti 2 – Vsebinska opredelitev sistema. »Razvoj sistema« je multidisciplinarna aktivnost in ne predstavlja le potrebnega tehnološkega razvoja temveč vse vsebinske priprave, priprave gradiv, vnos gradiv, dogovore med deležniki, ki bodo predstavljali podporno okolje v okviru izvajanja projekta in po njem. Pripravljena izobraževanja in njihova vsebina, gradiva in sam sistem so osnova za izvajanje podpornega okolja potencialnim podjetnikom in obstoječim podjetnikom. Podporno okolje bo tako poleg že uveljavljenih metod podpore (izobraževanja, e-Izbraževanja, delavnice, svetovanje) omogočalo tudi modernejše oblike preko socialnih omrežij in mikro grozdenja (povezovanje potreb in rešitev), delavnic na daljavo (video+audio+whiteboard), svetovanj na daljavo (video+audio+whiteboard), ipd., kar bo omogočalo ustrezno odzivnost in kvaliteto izvajanja virtualnega podpornega okolja. |
| Cilj aktivnosti | - Opredelitev ključnih izobraževanj in delavnic - Priprava vsebin za izobraževanja - Priprava vsebin za delavnice - Priprava »podjetniških pomočnikov« oz. gradiv, ki bodo na voljo vsem udeležencem izobraževanj - Opredelitev ključnih izobraževanj, ki bodo na voljo v sklopu e-Izobraževanj - Razvoj in/ali konfiguracija, prilagoditev e-Izobraževalnega sistema, ki bo vključeval ključne korake e-Izobraževanja (prevritev znanj, podajanje znanj, spominska zanka) - Razvoj podpornega portala in sistema socialnega omrežja, ki bo omogočal delovanje podpornega okolja, mikro mreženje in promocijo izdelkov in storitev ter s tem povezano sodelovanje med podjetji - Priprava obrazcev za poročanje o izvedenih aktivnostih podpornega okolja |
| Izvajalec aktivnosti in opis metodologije dela: | Aktivnost pod nadzorom koordinatorja projekta izvajajo izbrani zunanji izvajalci. Za vsebinski razvoj bo moral izbrani izvajalec oblikovati ustrezno multidisciplinarno skupino, ki bo skrbela za pripravo vseh potrebnih strokovnih osnov za izvajanje podpornega okolja. Pri tehnoloških delih razvoja bo izvajalec moral uporabiti modularni razvoj s čimer želimo omogočiti prenosljivost rešitev tudi v morebitna druga okolja oziroma razširitev na širše okolje ter tudi omejevanje dostopa do posameznih modulov glede na posamezne izvajalce. Rezultate vsebinskega razvoja in tehnološkega razvoja bo moral izbrani izvajalec pred dokončno potrditvijo aktivnosti preveritii: - pri izbranih strokovnih evalvatorjih - preko preizkusa pri podjetnikih in potencialnih podjetnikih (preizkus) |
| Opredelitev potrebnih resursov za izvedbo aktivnosti (potrebni kader, osnovna sredstva, itd.) | Izbrani zunanji svetovalec. Posebnih osnovnih sredstev na strani naročnika se ne predvideva. Vsa potrebna osnovna sredstva za izvedbo naloge bo moral zagotoviti izvajalec in tudi ta so omejena na splošno opremo delovnega mesta (računalnik, tiskalnik, programska oprema). |

| Aktivnost št. | 4 |
| --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izobraževanje in motivacija podjetnikov in potencialnih podjetnikov |
| Začetek aktivnosti | Maj 2011 |
| Zaključek aktivnosti | September 2012 |
| Opis aktivnosti | Na osnovi vzpstavljenega podpornega okolja se bo v okviru te aktivnosti izvajalo podporo vsem ciljnim skupinam s ciljem povečanja ključnih kompetenc in znanj na eni strani ter ustreznega povezovanja na drugi strani, kar je ključnega pomena za doseganja ključnih projektnih ciljev. Tako želimo povečevati podjetniško kulturo in zavedenje o vsestranskih pozitivnih učinkih povezovanja in izmenjave izkušenj. Sodobna in učinkovita podporna infrastruktura bo neposreden rezultat projekta. Podporo bomo nudili tistim 95% mikro in malih podjetij, katera sedaj do nje nimajo dostopa. Močna in kompetetna mikro in mala podjetja predstavljajo velik potencial za razvoj, rast in zaposlovanje. |
| Cilj aktivnosti | - povečanje kompetenc in znanj podjetnikov in njihovih zaposlenih, - povečevanje zanimanja za podjetništvo, - spodbujanje inovativnosti, - spodbujanje vertikalnega in horizontalnega povezovanja, - spodbujanje razvoja, - spodbujanje zaposlovanja. |
| Izvajalec aktivnosti in opis metodologije dela: | Aktivnost bo izvajal izbrani zunanji izvajalec. Vse aktivnosti se bodo terminsko načrtovale za tri mesece vnaprej in se bodo glede na doseganje ciljev mesečno prilagajale. Ključne dejavnosti podpornega okolja: - izvajanje posvetov podjetnikom, - izvajanje podjetniških izobraževanj, - izvajanje podjetniških delavnic, - izvajanje podpore na daljavo, - izvajanje delavnic na daljavo (virtualna učilnica), - spodbujanje mikro mreženja med podjetniki - podpora pri vključevanju v socialno omrežje. Izvajalec bo vodil seznam potencialnih podjetnikov, podjetnikov in njihovih zaposlenih, ki so se posluževali storitev podpornega okolja in bo zadolžen za spremljanje zadovoljstva in spremljanje rezultatov. Na osnovi vseh izvedenih aktivnosti bo izvajalec naročniku posredoval mesečna poročila o izvedenih aktivnostih in kopije dokazil, ki izvedbo potrjujejo. Natančna dokazila (liste prisotnosti, fotografije dogodkov, računalniški logi, ipd.) bodo za posamezne dejavnosi natančno opredeljena v okviru aktivnosti št. 3 - Razvoj sistema e-Podjetnik, v okviru katere bodo opredeljeni tudi obrazci za poročanje. |
| Opredelitev potrebnih resursov za izvedbo aktivnosti (potrebni kader, osnovna sredstva, itd.) | Izbrani zunanji izvajalec. Posebnih osnovnih sredstev na strani naročnika se ne predvideva. Vsa potrebna osnovna sredstva za izvedbo naloge bo moral zagotoviti izvajalec in tudi ta so omejena na splošno opremo delovnega mesta (računalnik, tiskalnik, programska oprema). |

| Aktivnost št. | 5 |
| --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Diseminacija rezultatov |
| Začetek aktivnosti | September 2010 |
| Zaključek aktivnosti | September 2012 |
| Opis aktivnosti | Diseminacija rezultatov oziroma širše zagotavljanje prepoznavnosti podpornega okolja je ključnega pomena za uspeh projekta. V ta namen se bodo aktivnosti za povečanje prepoznavnosti vodile na vseh nivojih in sicer od institucionalnega (informiranje obstoječih podpornih okoljih in spodbujanje medsebojnega sodelovanja preko sestankov in morda tudi okroglih miz – odvisno od pripravljenosti za sodelovanje) do čisto operativnega (preko zloženk, katere bomo distribuirali preko institucij znanj, lokalnih skupnosti, VEM točk, ipd.) in seveda do pojavljanja na dogodkih povezanih s podjetništvom v ožji in širši regiji. |
| Cilj aktivnosti | - zagotavljanje vidljivosti glede na zahteve ESRR - informiranje podjetnikov o novem podpornem okolju - informiranje potencialnih podjetnikov o novem podpornem okolju - informiranje obstoječih podpornih institucij in spodbujanje sodelovanja - informiranje širše laične in strokovne javnosti |
| Izvajalec aktivnosti in opis metodologije dela: | Aktivnosti bo izvajal koordinator projekta skupaj z izbranimi zunanjimi izvajalci. Ključne pod aktivnosti bodo: - Predstavitve na obstoječih podpornih institucijah - Predstavitve na izobraževalnih institucijah - Objave vsebin na spletnih straneh lokalnih skupnosti - Promocija preko socialnih omrežij - Priprava in objava vsebin preko portala - Promocija preko izobraževalnih gradiv - Organizacija vsaj dveh obširnejših (do 100 prisotnih) podjetniških dogodkov - Sodelovanje na obstoječih podjetniških dogodkih Za zagotavljanje vidljivosti bomo pripravili tudi: - Ustrezno CGP, ki bo osnova za celoten portal in gradiva - Zloženke - Plakate - Bloke, mape in pisala, ... |
| Opredelitev potrebnih resursov za izvedbo aktivnosti (potrebni kader, osnovna sredstva, itd.) | Izbrani zunanji izvajalci. Koordinator projekta in vodja projekta. Posebnih osnovnih sredstev na strani naročnika se ne predvideva. |

| 15) Delovna skupina za izvedbo operacije |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vloga v operaciji | Naloge | Ime in priimek, delovno mesto, leta delovnih izkušenj |
| vodja projekta | Vodenje projekta | mag. Tadej Kurent, podsekretar, Služba za razvojne projekte in investicije-projektna pisarna MOM, 7 let delovnih izkušenj |
| član projektne skupine | Strokovno svetovanje | Mojca Ledinek, višja svetovalec za področje financ v Službi za razvojne projekte in investicije – projektni pisarni MOM, 6 let delovnih izkušenj |
| član projektne skupine | Strokovno svetovanje | Helena Turk, svetovalec, Sektor za gospodarstvo, Urad za gospodarstvo |
| član projektne skupine | Strokovno svetovanje | mag. Jasmina Dolinšek, podsekretar, Služba za razvojne projekte in investicije-projektna pisarna MOM, 16 let delovnih izkušenj |
| član projektne skupine | Strokovno svetovanje | Staško Vešligaj, vodja Službe za GIS obdelavo podatkov in informatiko, Urad za komunalo, promet, okolje in prostor |

(tabelo po potrebi razširite z dodatnimi vrsticami)

| 16) Vrste stroškov in dokazila za dokazovanje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrsta stroška | Aktivnost | Listina za dokazovanje | Znesek (v EUR, 2 decimalki) |
| Storitev | Vodenje in koordinacija nalog | Računi, potrdila o plačilu | 47.400,00 |
| Storitev | Vsebinska opredelitev sistema | Računi, potrdila o plačilu | 20.400,00 |
| Storitev | Razvoj sistema e-Podjetnik | Računi, potrdila o plačilu | 106.500,00 |
| Storitev | Izobraževanje in motivacija podjetnikov in potencialnih podjetnikov | Računi, potrdila o plačilu | 131.400,00 |
| Storitev | Diseminacija rezultatov | Računi, potrdila o plačilu | 53.652,00 |
| SKUPAJ STROŠKI: |  |  | 359.352,00 |

(tabelo po potrebi razširite z dodatnimi vrsticami)

| 17) Finančna konstrukcija operacije po stroških aktivnosti (v EUR, na 2 decimalki): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost / vrsta stroška | Celotni stroški aktivnosti (z DDV in DPN) | Neto stroški aktivnosti (brez DDV* in DPN**) | Upravičeni stroški aktivnosti | Pričakovano sofinanciranje SKUPAJ | % sofinanci-ranja upravičenih stroškov |
|  | A | B | C | D | E=D/C (%) |
| Vodenje in koordinacija nalog | 47.400,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 33.575,00 | 85,00 |
| Vsebinska opredelitev sistema | 20.400,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 14.450,00 | 85,00 |
| Razvoj sistema e-Podjetnik | 106.500,00 | 88.750,00 | 88.750,00 | 75.437,50 | 85,00 |
| Izobraževanje in motivacija podjetnikov in potencialnih podjetnikov | 131.400,00 | 109.500,00 | 109.500,00 | 93.075,00 | 85,00 |
| Diseminacija rezultatov | 53.652,00 | 44.710,00 | 44.710,00 | 38.003,50 | 85,00 |
| SKUPAJ | 359.352,00 | 299.460,00 | 299.460,00 | 254.541,00 | 85,00 |

(tabelo po potrebi razširite z dodatnimi vrsticami)

| 18) Finančna konstrukcija operacije po letih in virih financiranja (v EUR, 2 decimalki) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vir financiranja | Postavka | Realizirano do 2010 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | SKUPAJ |
| Republika Slovenija: |  |  |  |  |  |  |
| SVLR -ESRR |  | 0 | 24.792,00 | 170.000,00 | 59.749,00 | 254.541,00 |
| A) Skupaj Republika Slovenija |  |  |  |  |  |  |
| Občina(-e): |  |  |  |  |  |  |
| Mestna občina maribor |  | 0 | 10.208,00 | 70.000,00 | 24.603,00 | 104.811,00 |
| B) Skupaj občina(-e) |  |  |  |  |  |  |
| C) Skupaj javni nacionalni viri (A+B) |  | 0 | 35.000,00 | 240.000,00 | 84.352,00 | 359.352,00 |
| Ostali viri: |  |  |  |  |  |  |
| D) Skupaj ostali viri |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E) Skupaj vsi viri (C+D) |  |  | 35.000,00 | 240.000,00 | 84.352,00 | 359.352,00 |

(tabelo po potrebi razširite z dodatnimi vrsticami)

19) Prihodki operacije (označite/izpolnite):

DA, operacija ustvarja diskontirane neto prihodke in sicer v višini ______________ EUR. NE, operacija ne ustvarja neto prihodkov.

| Datum: 26.05.2010 | Žig: | Podpis odgovorne osebe: Franc KANGLER, župan |
| --- | --- | --- |

Opozorilo: vnesene napovedi bodo predstavljale pogodbene obveznosti upravičenca.

Vloge poimenujete lahko tudi drugače.

Če oseba ni zaposlena pri upravičencu, navedite »zunanji izvajalec«.

Skladno z navodili organa upravljanja o upravičenih stroških.

Navedite enake aktivnosti kot v tabelah št. 12, 14 in 16.

Davek na dodano vrednost.

Davek na promet nepremičnin.

Največ 85% upravičenih stroškov aktivnosti.

V kolikor se bo operacija financirala tudi iz drugih virov, poleg postavk po tem javnem pozivu, navedite vir (npr. SVLR-23.čl. ZFO).