MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Številka: 37102-36/2010

Datum:   17.05.2010

GMS – 831

MESTNI SVET 
MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 38. SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA: 	DIIP za Projekt UREDITEV POTOKA IZ ZOKOVE GRABE Z RAZBREMENILNIKOM

GRADIVO

PRIPRAVIL/A:	URAD ZA KOMUNALO, PROMET, OKOLJE IN PROSTOR

GRADIVO

PREDLAGA:		Franc KANGLER, župan

POROČEVALEC/CI:	 Vili EISENHUT,udie., direktor Urada.

PREDLOG SKLEPA: 	Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi DIIP za Projekt ureditve potoka iz Zokove grabe z razbremenilnikom.

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloge:

- Obrazložitev

OBRAZLOŽITEV

V avgustu 2009 sta bili dve močni neurji na območju mestne občine Maribor, ki sta v Melju pri izlivanju potoka iz Zokove grabe v mestno kanalizacijo povzročili veliko škode. Meteorne vode so poplavile površine več podjetij in ogrožale tudi javne površine. MOM je naročila projekt ureditve tega območja, ki bi trajno rešil poplavljanje potoka iz Zokove grabe in uredil izliv le tega v staro strugo reke Drave pod Meljskim jezom, ker je višje to nemogoče izvesti zaradi višine zajezene reke Drave. Projekt smo uskladili tudi z DRSC, ki je pripravil projekt izvedbe državne ceste pod Meljskim hribom kjer bo v sklopu cestišča tudi potekal kanalski odvodnik premera 1200 mm. Zaradi prilagoditve izvedbe projekta državne ceste smo predvideli, da  sama izvedba poteka v dveh fazah, prva do Meljske ceste in druga v Meljski cesti, ko jo bo država predvidoma v l. 2011 izvedla v potezi Melje – Malečniški most.

Projekt je zelo zahteven in bo zahteval še pridobivanje zemljišč na prvem delu trase, ker ne obstaja nobena druga možnost, da lahko potok speljemo do izliva v reko Dravo.

Mestnemu svetu MOM predlagamo, da potrdi DIIP za projekt ureditve potoka iz Zokove grabe z razbremenilnikom

EISENHUT Vili, univ.dipl.inž.el.