NOVELACIJA

INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

za investicijo

»Mariborski grad-obnova in adaptacija za muzej«

Izdelano na osnovi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006).

Mestna Občina Maribor

Ulica heroja Staneta 1

2000 Maribor

Domžale, junij 2010

NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

za investicijo

»Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej«

| Naročnik in investitor: | Mestna Občina Maribor Ulica heroja Staneta 1 2000 Maribor Odgovorna oseba: Franc Kangler, župan Kontaktna oseba naročnika: Boris Ketiš, vodja službe za razvojne projekte in investicije |  |
| --- | --- | --- |
| Izdelovalec dokumenta: | OIKOS, Svetovanje za razvoj, d.o.o. Jarška cesta 30 1230 Domžale Skrbnik projekta: Anes Durgutović, dipl. inž. geoteh. in rud. Vodja projekta: Simona Knežević Vernon, univ.dipl. pol. |  |
| Naslov projekta: | Novelacija Investicijskega programa (IP) za investicijo »Mariborski grad-obnova in adaptacija za muzej« |  |
| Številka projekta: | 1247 |  |
| Datum priprave: | 03. 06. 2010. |  |
| Ključne besede: | Mariborski grad, Pokrajinski muzej Maribor, Mestna občina Maribor, investicijski program, III. faza |  |

Kazalo vsebine

Povzetek investicijskega dokumenta	6

1	Splošno	10

1.1	Uvodno pojasnilo	10

1.2	Predstavitev investitorja	11

1.3	Predstavitev izdelovalcev Novelacije Investicijskega programa	13

1.4	Namen Novelacije Investicijskega programa	13

1.5	Namen in cilji investicijskega projekta	13

1.6	Podlage za izdelavo novelacije investicijskega dokumenta	14

1.7	Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante	15

1.7.1	Opis variante »BREZ« investicije - Varianta 0	15

1.7.2	Opis variant »Z« investicijo – Varianta 1	16

1.7.3	Opis variant »Z« investicijo - Varianta 2	16

1.8	Izbor optimalne variante	17

1.9	Razlogi za izbor variante 2 – izvedba vseh investicij v okviru projekta	19

2	Podatki o investitorju, izdelovalcu projektne dokumentacije in prihodnjem upravljavcu	20

2.1	Investitor	20

2.2	Izdelovalec novelacije IP	20

2.3	Prihodnji upravljavec	21

3	Analiza stanja in razlogi za investicijsko namero	22

3.1	Analiza obstoječega stanja	22

3.1.1	Obstoječa dejavnost muzeja	22

Današnja prostorska organiziranost in zasedenost muzeja v mestnem gradu:	22

3.1.2	Analiza sedanjih zaposlenih	22

3.1.3	Faza I. in faza II.	23

3.1.4	Analiza trendov	24

3.2	Razlogi za investicijsko namero	26

3.3	Preveritev usklajenosti investicije z razvojnimi strategijami in politikami	28

4	Analiza tržnih možnosti investicije	30

5	Tehnično – tehnološki opis investicije	32

5.1	Vrsta investicije	32

5.2	Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru investicije	32

6	Analiza zaposlenih glede na variantne rešitve	34

7	Ocena izvedbe investicije po stalnih in tekočih cenah	35

7.1	Ocena stroškov investicije po stalnih cenah	35

7.2	Ocena stroškov investicije po tekočih cenah	35

7.3	Upravičeni stroški investicije po tekočih cenah	35

8	Lokacija izvedbe investicije	40

8.1	Opis lokacije izvedbe investicije	40

8.2	Omejitve v prostoru	41

9	Ocena vplivov investicije na okolje	42

10	Časovni načrt izvedbe 3. faze investicije	44

11	Organizacija izvajanja 3. faze investicije in način spremljanja izvedbe investicije	47

12	Načrt financiranja 3. faze investicije v tekočih cenah	50

12.1	Predvideni viri financiranja po tekočih cenah	50

12.2	Predstavitev predvidenih virov financiranja investicije	50

12.3	Določitev maksimalne vrednosti financiranja	52

13	Projekcija prihodkov in stroškov 3. faze investicije	54

13.1	Izračun upravičenosti investicije v ekonomski dobi	54

13.2	Ocena poslovnih prihodkov investicije	54

13.3	Ocena poslovnih odhodkov investicije	55

14	Vrednotenje drugih stroškov in koristi ter presoja upravičenosti v ekonomski dobi	61

14.1	Predstavitev neposrednih in posrednih koristi ter učinkov, ki se jih ne da ovrednotiti z denarjem	61

14.1.1	Neposredne koristi ureditve	61

14.1.2	Posredne koristi ureditve	62

14.2	Izračun ekonomskih kazalnikov	63

14.2.1	Konverzijski faktorji	63

14.2.2	Ekonomska upravičenost	64

15	Analiza občutljivosti in tveganj 3. faze investicije	67

15.1	Analiza občutljivosti	67

15.2	Analiza tveganj	67

16	Opozorilo o celovitosti	73

17	Predstavitev in razlago rezultatov	74

Kazalo PREGLEDNIC

Preglednica 1: Merila za izbor optimalne variante in ocenjevanje.	18

Preglednica 2: prihodi in prenočitve 2005-2009 glede domačih in tujih turistov (Mestna občina Maribor)	24

Preglednica 3: Trend števila nočitev v Mariboru z upoštevanjem EPK 2012	24

Preglednica 4: Zasedenost turističnih kapacitet brez upoštevanja EPK 2012	25

Preglednica 5: Zasedenost turističnih kapacitet z upoštevanjem EPK 2012	25

Preglednica 6: V tabeli se nahajajo podatki obiskovalcev primerljivih muzejev v Sloveniji:	25

Preglednica 7: Seznam rednih letnih prireditev ter trajanje le-teh	26

Preglednica 8: Analiza skladnosti ciljev projekta s cilji strateških dokumentov.	28

Preglednica 9: Podatki o številu turistov in predvideno večanje turistične obiska  na letni ravni v Republiki Sloveniji.	30

Preglednica 10: Število zaposlenih v primeru variant	34

Preglednica 11: Stroški zaposlenih v varianti 2.	34

Preglednica 12: Stroški investicije po stalnih cenah (v EUR).	37

Preglednica 13: Stroški investicije po tekočih cenah (v EUR).	38

Preglednica 14: Upravičeni stroški investicije po tekočih cenah (v EUR).	39

Preglednica 15: Pregled morebitnih učinkov investicije na trajnostno dostopnost, izrabo naravnih virov,  okoljsko in energetsko učinkovitost.	42

Preglednica 16: Terminski prikaz izvajanja investicije.	46

Preglednica 17: Finančna konstrukcija projekta (v EUR).	50

Preglednica 18: Upravičeni stroški	51

Preglednica 19: Izračun upravičenosti do sredstev (finančna vrzel, v EUR).	53

Preglednica 20: Izračun najvišjega zneska EU glede na vrednost DNR.	53

Preglednica 21: Izračun amortizacije (v EUR).	57

Preglednica 22: Preostanek vrednosti (v EUR).	58

Preglednica 23: Amortizacijske stopnje.	58

Preglednica 24: Izračun poslovnih prihodkov (v EUR).	58

Preglednica 25: Izračun poslovnih odhodkov (v EUR).	59

Preglednica 26: Nočitve obiskovalcev kulturnih dogodkov Mariborskega gradu (z upoštevanjem EPK 2012)	62

Preglednica 27: Ekonomski izkazi investicije (v EUR).	64

Preglednica 28: Izračun ekonomskih kazalnikov investicije (v EUR).	65

Preglednica 29: Analiza občutljivosti - spremembe prihodkov in investicijskih stroškov.	67

Preglednica 30: Finančni kazalniki (v EUR).	67

Preglednica 31: Izračun denarnega toka.	69

Kazalo slik

Slika 1: Lokacija predvidene investicije s prikazom širše okolice	40

Slika 2: Lokacija predvidene investicije s prikazom ožje lokacije	40

Slika 3: Organizacija in vodenje investicijske operacije.	48

# Povzetek investicijskega dokumenta

Kratka predstavitev investitorja

Investitor v projekt Mariborski grad-obnova in adaptacija za muzej je Mestna občina Maribor. Sedež občine je v regiji Podravje, župan občine je Franc Kangler.

Naziv projekta in kratek opis projekta

Projekt Mariborski grad-obnova in adaptacija za muzej je projekt ki se je pričel izvajati že v letu 2001, saj je bila takrat pripravljena prva investicijska dokumentacija, in projekt za gradbeno dovoljenje. Zaradi obsežnost del, tako tehničnih kot finančnih je projekt razdeljen v tri faze, od katerih sta se prva in druga faza izvedli do leta 2007, tretja faza pa je predmet tega projekta.

Novelacija investicijske dokumentacije je bila pripravljena zaradi uskladitve vsebin, novih okoliščin in novih finančnih obsegov. Zaradi dopolnjenih ciljev in daljšega terminskega načrta kot je bilo prvotno predvideno pa smo pripravili tudi novelacijo predinvesticijske zasnove.

Tretja faza obnove in adaptacije gradu obsega aktivnost navedene med specifičnimi cilji spodaj. Namen tretje faze je dokončna ureditev gradu, ki bo omogočila razširitev poslovanja Pokrajinskega muzeja Maribor in bo omogočila tudi kakovostno predstavitev vseh muzealilj in drugih vsebin Pokrajinskega muzeja Maribor.

Namen in cilj projekta (investicije)

Namen investicijskega projekta je razvoj turizma in kulturnega življenja v mestu Maribor in širši regiji. To bomo dosegli z revitalizacijo Mariborskega gradu, kjer bomo omogočili celovito kulturno turistično ponudbo, postavitev stalnih razstav in razstavo vseh pomembnih eksponatov v lastništvu Pokrajinskega muzeja Maribor.

Cilji projekta so:

- revitalizacija kulturne dediščine in kulturnega spomenika ter njihovo oživljanje s pomočjo kulturne ponudbe in dogodkov,

- celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno povezovanje s sodobnim življenjem in ustvarjanjem

- uveljavitev kulturne dediščine kot nosilke identitete in kakovosti življenja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

- Večja prepoznavnost kulturne dediščine v mednarodnem prostoru

- z obnovo Mariborskega gradu prispevati k razvoju turizma,

- prispevek k splošnemu razvoju mesta Maribor in regije Podravje zaradi povečanja obiska in podjetniške inicijative.

Specifični cilj projekta je ureditev III. faze Mariborskega gradu, z

- ureditev in zasteklitev dvorišča (426 m2)  s postavitvijo lapidarija rimskih spomenikov na njem,

- postavitev lapidarija javnih spomenikov na severni grajski zelenici (150 m2),

- ureditvi oglednih depojev v mezaninu (302 m2),

- ureditev muzejske trgovine in kavarne ( 134 m2),

- ureditev pedagoške delavnice z razstaviščem (111 m2) v pritličju,

- zaščita dostopa do rokokojskega stopnišča z izdelavo kovinskih rešetk,

- prenova loretanske kapele,

- restavracija Strnenove poslikave v pritličju palacija

- dokončanje ureditve stalne razstave.

Spisek strokovnih podlag

Za pripravo tega investicijskega dokumenta so bile uporabljene sledeče strokovne podlage:

- idejni projekt, potrjen s strani naročnika in uporabnika,

- lokacijska dokumentacija ZUM LD, št. 814 / 99 z dne 10.12.1999,

- gradbeno dovoljenje, št. 351-05-95/98-1010/15, z dne 31. 8. 1998, za prenovo dela grajskega objekta,

- PGD, PZI projektna dokumentacija za II. fazo, št. PMM/99, projekt elektroinštalacij LIZ, št. 991, in projekt strojnih instalacij Termoteh, št. 36/6-00, iz junija 2000,

- poročila Zavoda za gradbeništvo Slovenije – ZAG, št. P 203/00-650-1, št. P 203/2000-640-1, št. P 203/00-710-1, št. P 203/00-410-1, št. P 203/00-450-1 in št. P203/00-520-1 z dne 30. 3. 2000,

- Enotno dovoljenje za gradnjo, št. 351-05-2703/2002-317, z dne 18. 4. 2003 in odločbo št. 351-283/2005-7108, z dne 1.6.2005, za rekonstrukcijo, prenovo gradu – Pokrajinskega muzeja Maribor in izvedbo zastekljenega razstavnega prostora na severni zelenici.

- Konservatorski program,avgust 2006, ZVKD Slovenije,

- Projektna naloga, junij 2009, Pokrajinski muzej Maribor

- Predinvesticijska zasnova, 2001

- Investicijski program, 2002

- Predinvesticijska zasnova Mariborski grad-obnova in adaptacija za muzej, maj 2010 Komunaprojekt d.d.,

- Novelacija investicijskega programa, 2009, Komunaprojekt d.d.

- Analiza učinkov kulturnih dogodkov (razstav, premiernih uprizoritev, festivalov..) na zasedenost turističnih kapacitet v regiji, Proteros d.o.o., Čučkova ulica 5, 2250 Ptuj

- Projekcija obiskanosti ustanove v prvih petih letih po zaključku investicije, Proteros d.o.o., Čučkova ulica 5, 2250 Ptuj

Obravnavane variante in razlogi za izbrano varianto

V investicijski dokumentaciji so obravnavane tri variante:

- Varianta 0 – po varianti 0 ostane objekt Mariborski grad v sedanjem stanju. V tej varianti projekt ne bo dosegel dolgoročnih ciljev PoMuM, ne bo ustvaril delovna mesta in ne bo imel vplivov na razvoj podjetništva, prav tako pa bo ogrožena dolgoročna ohranjenost spomenika.

- Varianta 1 – po varianti 1 se izvedejo nujna dela, ki bodo zagotovila ohranjenost spomenika, vendar ne bodo ustvarila znatnih novih delovnih mest, ne bodo ustvarila učinka na dolgoročno delovanje muzeja, prav tako pa ne bodo ustvarila učinka na razvoj širšega podjetništva.

- Varianta 2 – po varianti se izvedejo vsa predvidena dela, ustvari se 6 novih delovnih mest prav tako pa se omogoči dolgoročno delovanje muzeja in širitev njegovega poslovanja ter vpliv na razvoj podjetništva.

Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega dokumenta, projektne dokumentacije in za izvedbo projekta

Odgovorni osebi za pripravo Investicijskega programa (IP) sta skrbnik projekta, Anes Durgutović, dipl. inž. geoteh. in rud. ter vodja projekta, Simona Knežević Vernon,univ. dipl. pol., oba iz podjetja Oikos d.o.o..

Odgovorna oseba za pripravo projektne dokumentacije je Brnič Jager Mirko iz podjetja Amfion d.o.o.

Odgovorna oseba za izvedbo projekta je župan občine Maribor, Franc Kangler.

Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije

Izvedbo obravnavane investicije bo prevzela Mestna občina Maribor, oziroma neposredno služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna. Za dodatno strokovno pomoč bo na javnem razpisu izbran svetovalni inženiring.

MOM bo v sodelovanju z izbranim svetovalnim inženiringom na osnovi določil ZJN izbral izdelovalca projektne dokumentacije. Na osnovi izdelane projektne dokumentacije za razpis in izvedbo objavil javne razpise za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter komunalnih priključkov, izvajalca restavratorskih del in izvajalca dobave in montaže notranje opreme. Izvedbo investicije bo nadziral in spremljal tudi projektantski nadzor.

Pred izvajanjem projekta se bo na Mestni občini Maribor ustanovila projektna skupina, katere vodja bo

Vloge in odgovornosti vodje pri izvedbi investicijskega projekta so:

- zagon projekta, formiranje projektne skupine,

- priprava terminskega plana izvajanja investicije,

- priprava razpisne dokumentacije za izbiro projektanta,

- priprava razpisne dokumentacije za izbor svetovalnega inženiringa,

- priprava razpisne dokumentacije za izbor super nadzora,

- pravočasna pridobitev projektne dokumentacije,

- priprava razpisne dokumentacije za izbiro izvajalcev in nadzornika gradnje, ter izvajalca konservatorskih in restavratorskih del,

- vodenje postopka za izbiro izvajalcev in nadzornika gradnje, ter izvajalca konservatorskih in restavratorskih del,

- koordinacija izvajanja projekta in ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj,

- ocenjevanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene cilje,

- razreševanje problemov znotraj projektne skupine,

- spremljanje finančnega plana.

V projektni skupini, bo poleg vodje projekta sodelovala tudi projektna pisarna Mestne občine Maribor ter Pokrajinski muzej Maribor. V projektni skupini bodo sodelovali tudi zunanji izvajalci in svetovalni inženiring po potrebi pa tudi ostali izvajalci del. Vsi člani projektne skupine bodo v izvedbi projekta imeli točno določeno nalogo, za katero bodo odgovorni ter zanjo tudi strokovno podkovani.

Ocena investicije po stalnih in tekočih cenah

Celotna vrednost investicije »Mariborski grad-Obnova in adaptacija za  muzej« je po stalnih cenah je ocenjena na 6.317.051,00 EUR z DDV, vrednost investicije po tekočih cenah pa 6.454.407,73 EUR z DDV. Vrednost v stalnih in tekočih cenah se razlikuje zato, ker se investicija izvaja do leta 2012.

Finančna konstrukcija izvedbe investicije

Za izvedbo projekta bo Mestna občina Maribor pridobila različne vire. Tako bo občina pridobila naslednje finančne vire

- občinski proračun Mestne občine Maribor,

- iz Javnega razpisa za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2207-2013 razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2.«Mreženje kulturnih potencialov« (Oznaka JR-ESRR-KS-2010),

- Finančno konstrukcijo smo pripravili v varianti v kateri smo upoštevali zahteve Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006) in Javni razpis za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2207-2013 razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2.«Mreženje kulturnih potencialov« (Oznaka JR-ESRR-KS-2010),  :

Zbirni prikaz rezultatov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta

Namen investicijskega projekta »Obnova in adaptacija Mariborskega grada« je razvoj turizma in kulturnega življenja v mestu Maribor in širši regiji. To bomo dosegli z revitalizacijo Mariborskega gradu, kjer bomo omogočili celovito kulturno turistično ponudbo, postavitev stalnih razstav in razstavo vseh pomembnih eksponatov v lastništvu Pokrajinskega muzeja Maribor.  Vrednost investicije bo znašala 6.454.407,73 EUR z DDV po tekočih cenah.

Mestna občina Maribor bo prispevala 53,52% sredstev oz. 3.454.407,73 EUR.  Razlika bo pokrita iz sredstev zagotovljenih v okviru javnega razpisa za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2207-2013 razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2.«Mreženje kulturnih potencialov« v višini 46,48% oz. 3.000.000 €. Investicija se bo izvajala v letih 2010, 2011 in 2012.

Rezultati investicije so naslednji: v ekonomski dobi projekta 25 let bo investicija skupno ustvarila 3.545.662,81 EUR prihdokov, ter 5.651.379,36 EUR operativnih stroškov. V tem smislu se investicija ne bo pokrivala glede ustvarjanja dobička. Denarni tok investicije je negativen, iz tega izhajajoč izračun neto sedanje vrednosti je -5.740.837,11 EUR, finančna relativna neto sedanja vrednost investicije je -1,07. Kljub slabim ekonomskim kazalnikom investicije bo le-ta izpolnjevala vse zastavljene cilje investicije in jo zato utemeljujemo z naslednjim:

- revitalizacija kulturne dediščine in kulturnega spomenika ter njihovo oživljanje s pomočjo kulturne ponudbe in dogodkov,

- z obnovo Mariborskega gradu prispevati k razvoju turizma,

- prispevek k splošnemu razvoju mesta Maribor in regije Podravje zaradi povečanja obiska in podjetniške inicijative.

Menimo, da bo investicija prinesla številne družbene koristi, njena ekonomska stopnja donosnosti znaša 8,30%. Iz priloženih rezultatov je razvidno, da je občina ne more izpeljati brez sofinanciranja v obliki nepovratnih sredstev.

Investicija bo pripomogla k razvoju Mestne občine Maribor in celotne Podravske regije, zato menimo, da je naložba smiselna in upravičena.

# Splošno

## Uvodno pojasnilo

Projekt obnove in revitalizacije mariborskega gradu se je pričel v letu 2001, ko so bile pripravljene prve investicijske in tehnične dokumentacije. V letu 2001 je bila tako pripravljena prva predinvesticijska zasnova, v letu 2002 pa Dokument identifikacije investicijskega  projekta (DIIP) in investicijski program. Prvotno je bila dokumentacija pripravljena na osnovi celovite obnove Mariborskega gradu, za katerega se je predvidevalo pridobivanje sredstev Ministrstva za kulturo. Ker tak način izvedbe ni bil realiziran, je Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MOM) kot lastnik objekta pričela s parcialno obnovo, za katero je delno pridobila tudi sredstva iz proračuna Republike Slovenije. Tako je Mestna občina Maribor vložila  v obnovo I in II faze 2.888.338,93 medtem ko je dobila iz proračuna Republike Slovenije sredstva v višini 716.659,93. Pokrajinski muzej Maribor (v nadaljevanju PoMuM) pa je zagotovil sredstva v višini 96.851,84. Investicija v I. in II. fazo obnove objekta je pričela leta 2004 in bila zaključena leta 2007.

Na osnovi že izvedenih del in novih okoliščin, ki so se pojavile v objektu v času od priprave prve dokumentacije je bila jeseni leta 2009 pripravljena novelacija IP, z novimi investicijskimi stroški in oceno stroškov za vzdrževanje in oceno prihodkov. Prav tako je bila v letu 2010 že pripravljena novelacija PIZ, vendar le s pretvorbo zneskov iz SIT v EUR.

Ker se namerava Mestna občina Maribor prijaviti na Javni razpis za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2207-2013 razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2.«Mreženje kulturnih potencialov« (Oznaka JR-ESRR-KS-2010), pa je potrebno pripraviti investicijsko dokumentacijo skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. L. RS 60/2006). Na tej osnovi je pripravljen predmetni Investicijski program. Prav tako je bila skladno s 4.členom Uredbe pripravljena novelacija Predinvesticijske zasnove, saj se je projekt spremenil glede na cilje, terminski načrt in finančni načrt.

Mestna občina Maribor se se je odločila za izvedbo projekta obnove mariborskega gradu na osnovi ogroženosti objekta, saj je bil objekt statično ogrožen, prav tako so bili dotrajani ostali elementi objekta. MOM se je na podlagi analize variant odločila za popolno obnovo objekta, katere del je tudi III. faza, ki je predmet tega investicijskega programa (IP).

Investicija v dokončanje obnove Mariborskega gradu je smiselna, saj bo zagotovila obnovo kulturnega spomenika, ki je eden najlepših in najpomembnejših objektov v mestu Maribor. Prav tako je objekt Mariborskega gradu sedež Pokrajinskega muzeja Maribor, ki razpolaga z ogromno zbirko eksponatov ki jo mora prikazati na primeren način. Obnova Mariborskega gradu bo aktivno prispevala k razvoju turizma, ohranjanju kulturne dediščine in razvoju podjetništva v centru mesta, saj bo večje število obiskovalcev prispevalo k razvoju različnih podjetniških iniciativ. Dokončna obnova Mariborskega gradu bo tako zagotovili tudi varovanje spomenika kulturne dediščine. Dokončanje obnove nam bo omogočilo tudi uveljavitev Gradu in muzeja ki v njem deluje kot nosilca identitete in kakovosti življenja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ter bo prispevalo k večji prepoznavnosti kulturne dediščine v mednarodnem prostoru.

Na osnovi zgornjih elementov in analize variant v PIZ se je Mestna občina Maribor že v letu 2001 odločila za pripravo nadaljnje dokumentacije (DIIP in IP) ter za izvedbo investicije.

Za potrebe izvedbe projekta je bila izdelana projektna dokumentacija na osnovi katere je bilo pridobljeno enotno gradbeno dovoljenje. Vrednost investicijskih stroškov je pripravljena na osnovi PGD, rekapitulacije le-tega in projektantskih predračunov.

V okviru I. in II. faze so bila izvedena naslednja dela (po sklopih):

1. faza

Celoten severni del grajskega kompleksa:

- Bastija.

- Uprava.

II. faza

Celoten zahodni in južni del objekta:

- Baročno stopnišče.

- Razstavni trakt.

- Južni trakt s stolpom in glavnim vhodom obiskovalcev.

Tretja faza, ki je predmet te investicije je zaključena celota, ki zaključuje prenovo Mariborskega gradu in omogoča njegovo nemoteno uporabo za namene turizma, kulturne identitete in prepoznavnosti območja.

## Predstavitev investitorja

Pobudnik investicije je Pokrajinski muzej Maribor (v nadaljevanju PMM) kot uporabnik in Mestna občina Maribor kot lastnik, ki v skladu z veljavno zakonodajo izvajata vse potrebne aktivnosti za pridobitev investicijske in projektne dokumentacije.

Odlok o ustanovitvi PoMuM je bil sprejet na MS MOM dne  30.8.2004 in objavljen v MUV št. 22, 10.9.2004. Ustanoviteljske pravice do muzeja izvaja mestni svet MOM in župan.

Osnovne dejavnosti muzeja iz 7. člena tega odloka so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Ur. list RS, št. 2/02) klasificirane kot:

- O/92.521 Dejavnost muzejev

- O/92.522 Varstvo kulturne dediščine

- O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve

- Druge dejavnosti muzeja iz 7. in 8. člena tega odloka se v standardni klasifikaciji dejavnosti navajajo kot:

- DB/17.300 Plemenitenje tekstilij

- DE/20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa

- DE/22.110 Izdajanje knjig

- DE/22.120 Izdajanje časopisov

- DE/22.130 Izdajanje revij in periodike

- DE/22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa

- DE/22.150 Drugo založništvo

- DE/22.220 Drugo tiskarstvo

- DE/22.230 Knjigoveštvo

- DE/22.240 Priprava za tisk

- DE/22.250 Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom

- DE/22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov

- DE/22.320 Razmnoževanje video zapisov

- DE/22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov

- DK/28.400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija

- DK/28.511 Prekrivanje kovin s kovino

- DK/28.512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin

- DK/28.520 Splošna mehanična dela

- G/52.471 Dejavnost knjigarn

- G/52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami

- G/52.473 Dejavnost papirnic

- G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki

- G/52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah

- G/52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom

- G/52.610 Trgovina na drobno po pošti

- G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah

- G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln

- G/52.710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov

- G/52.730 Popravilo ur, nakita

- G/52.740 Druga popravila izdelkov široke porabe

- H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij

- H/55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn

- H/55.304 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov

- H/55.400 Točenje pijač

- I/60.240 Cestni tovorni promet

- I/63.120 Skladiščenje

- K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem

- K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem

- K/71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem

- K/71.402 Dejavnost videotek

- K/71.403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe

- K/72.100 Svetovanje o računalniških napravah

- K/72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje

- K/72.300 Obdelava podatkov

- K/72.400 Omrežne podatkovne storitve

- K/72.600 Druge računalniške dejavnosti

- K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije

- K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja

- K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike

- K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja

- K/74.400 Oglaševanje

- K/74.810 Fotografska dejavnost

- K/74.851 Prevajanje

- K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje

- K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov

- K/74.873 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

- M/80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol

- M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

- O/91.330 Dejavnost drugih članskih organizacij

- O/92.110 Snemanje filmov in video filmov

- O/92.120 Distribucija filmov in video filmov

- O/92.130 Kinematografska dejavnost

- O/92.200 Radijska in televizijska dejavnost

- O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje

- O/92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov

- O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti

- O/92.511 Dejavnost knjižnic

- O/92.512 Dejavnost arhivov

- O/92.720 Druge dejavnosti za sprostitev

## Predstavitev izdelovalcev Novelacije Investicijskega programa

Podjetje Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o. je svetovalno podjetje, ki deluje že 20 let in zaposluje 30 redno zaposlenih strokovnjakov z različnih področij. Podjetje deluje na področjih regionalnega razvoja, varovanja narave, varstva okolja in razvoja podeželja. Na področju priprave investicijske dokumentacije ima podjetje večletne izkušnje in je pripravilo že preko 150 investicijskih dokumentacij za različne namene.

Projektna skupina za pripravo Novelacije investicijskega programa za projekt »Obnova in adaptacija Mariborskega gradu« je sestavljena iz naslednjih članov: Anes Durgutović, dipl. inž. geoteh. in rud. – skrbnik projekta, Simona Kneževič-Vernon, univ. dipl. pol. - vodja projektne skupine, Bojan Bajić, univ. dipl.ekon., Mateja Maja Hrovat, univ. dipl. soc., Tone Vertačnik, dipl. inž. les. in.. Andreja Gregorič, dipl. ekon.

## Namen Novelacije Investicijskega programa

Namen novelacije Investicijskega programa je uskladitev stroškov III. faze z dejanskim sedanjim stanjem ter uskladitev vsebine z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. L. RS 60/2006).

## Namen in cilji investicijskega projekta

Namen investicijskega projekta je razvoj turizma in kulturnega življenja v mestu Maribor in širši regiji. To bomo dosegli z revitalizacijo Mariborskega gradu, kjer bomo omogočili celovito kulturno turistično ponudbo, postavitev stalnih razstav in razstavo vseh pomembnih eksponatov v skrbništvu Pokrajinskega muzeja Maribor.

Cilji projekta so:

- revitalizacija kulturne dediščine in kulturnega spomenika ter njihovo oživljanje s pomočjo kulturne ponudbe in dogodkov,

- celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno povezovanje s sodobnim življenjem in ustvarjanjem

- uveljavitev kulturne dediščine kot nosilke identitete in kakovosti življenja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

- Večja prepoznavnost kulturne dediščine v mednarodnem prostoru

- z obnovo Mariborskega gradu prispevati k razvoju turizma,

- prispevek k splošnemu razvoju mesta Maribor in regije Podravje zaradi povečanja obiska in podjetniške inicijative.

Specifični cilj projekta je ureditev III. faze Mariborskega gradu, z

- ureditev in zasteklitev dvorišča (426 m2)  s postavitvijo lapidarija rimskih spomenikov na njem,

- postavitev lapidarija javnih spomenikov na severni grajski zelenici (150 m2),

- ureditvi oglednih depojev v mezaninu (302 m2),

- ureditev muzejske trgovine in kavarne ( 134 m2),

- ureditev pedagoške delavnice z razstaviščem (111 m2) v pritličju,

- zaščita dostopa do rokokojskega stopnišča z izdelavo kovinskih rešetk,

- prenova loretanske kapele,

- restavracija Strnenove poslikave v pritličju palacija

- dokončanje ureditve stalne razstave.

## Podlage za izdelavo novelacije investicijskega dokumenta

Za pripravo tega investicijskega dokumenta so bili uporabljeni sledeči predpisi in navodila:

- Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (Evropska komisija, 2006),

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006),

- Razpisna dokumentacija Javnega razpisa za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2207-2013 razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2.«Mreženje kulturnih potencialov« (Oznaka JR-ESRR-KS-2010),

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1, Ur. l. RS, št. 93/2005);

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št 72/93, 6/94, 57/94 in 14/95);

- Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 in 73/94);

- Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Ur.l. RS, št. 97/2004, spremembe 71/2007);

- Zakon o varstvu okolja /ZVO-UPB2/ (Ur. L. RS, št. 39/2006, spremembe 70/2008, 108/2009);

- Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. L. RS, št. 78/2006, spremembe 72/2007, 32/2009).

Za pripravo tega investicijskega dokumenta so bili uporabljeni sledeči prostorski in planski akti:

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije,

- Državni razvojni program 2007-2013,

- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011,

- Strategija razvoja Slovenije,

- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013,

- Regionalni razvojni program Podravske regije 2007-2013

- Nacionalni program za kulturo 2008-2011,

Za pripravo tega investicijskega dokumenta so bile uporabljene sledeče strokovne podlage:

- idejni projekt, potrjen s strani naročnika in uporabnika,

- lokacijska dokumentacija ZUM LD, št. 814 / 99 z dne 10.12.1999,

- gradbeno dovoljenje, št. 351-05-95/98-1010/15, z dne 31. 8. 1998, za prenovo dela grajskega objekta,

- PGD, PZI projektna dokumentacija za II. fazo, št. PMM/99, projekt elektroinštalacij LIZ, št. 991, in projekt strojnih instalacij Termoteh, št. 36/6-00, iz junija 2000,

- poročila Zavoda za gradbeništvo Slovenije – ZAG, št. P 203/00-650-1, št. P 203/2000-640-1, št. P 203/00-710-1, št. P 203/00-410-1, št. P 203/00-450-1 in št. P203/00-520-1 z dne 30. 3. 2000,

- Enotno dovoljenje za gradnjo, št. 351-05-2703/2002-317, z dne 18. 4. 2003 in odločbo št. 351-283/2005-7108, z dne 1.6.2005, za rekonstrukcijo, prenovo gradu – Pokrajinskega muzeja Maribor in izvedbo zastekljenega razstavnega prostora na severni zelenici.

- Konservatorski program,avgust 2006, ZVKD Slovenije,

- Projektna naloga, junij 2009, Pokrajinski muzej Maribor

- Predinvesticijska zasnova, 2001

- Investicijski program, 2002

- Predinvesticijska zasnova Mariborski grad-obnova in adaptacija za muzej, maj 2010 Komunaprojekt d.d.,

- Novelacija investicijskega programa, 2009, Komunaprojekt d.d.

- Analiza učinkov kulturnih dogodkov (razstav, premiernih uprizoritev, festivalov..) na zasedenost turističnih kapacitet v regiji, Proteros d.o.o., Čučkova ulica 5, 2250 Ptuj

- Projekcija obiskanosti ustanove v prvih petih letih po zaključku investicije, Proteros d.o.o., Čučkova ulica 5, 2250 Ptuj

Za pripravo tega investicijskega dokumenta so bili uporabljeni sledeči viri in literatura:

- Atlas okolja (MOP ARSO, 2009);

- iBon, Bonitete poslovanja, 2008;

- Prostor, Geodetska uprava Slovenije, 2010;

- spletna stran Slovenskega statističnega urada: www.stat.si;

- spletna stran Občine Odranci: www.maribor.si;

- UMAR, Pomladanska napoved inflacije za obdobje 2009–2011, marec 2010.

## Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante

### Opis variante »BREZ« investicije - Varianta 0

Varianta O ohranja obstoječe stanje v Gradu Maribor in Pokrajinskem muzeju Maribor. Varianta O predstavlja stagnacijo v pogledu vsebinske, arhitekturne,  konservatorske, gradbene in komunalno tehnične prenove objekta. Muzej bi v javnosti izgubil svoj pomen, njegovo delovanje bi bilo degradirano le še na okrnjeno delo zaposlenih. Grad kot historični objekt bi z vsemi pomanjkljivostmi intenzivno propadal in kot tak ogrozil podobo mesta kot celote. V podrobnejšem pregledu bi to pomenilo:

Vsebinsko ohranjanje sedanjega stanja Gradu:

- minimalni pogoji za razstavljanje muzejskega gradiva,

- obstoječa stalna razstava bi izgubila ves strokovni in razstavni potencial in bi bila nezanimiva tako za javnost kot stroko,

- priprava občasnih razstav, ki se odzivajo na aktualno dogajanje na prostoru zakonsko določene teritorialne matičnosti , bi bila skoncentrirana na neznatni površini muzeja,

- gostujočih razstav v gradu ne bi bilo mogoče organizirati,

- muzejskih depojev na lokaciji mestnega gradu, vsled poškodb konstrukcij, zaradi prisotnosti vlage, brez infrastrukturnih napeljav itd., ne bi bilo mogoče organizirati,

- prenapolnjenost grajskih prostorov ne bi omogočala vpogleda javnosti v raznolikost prostorskih kvalitet gradu,

- infrastrukturni standard ne bi zagotavljal uspešne oskrbe procesom raziskovalnega in drugega strokovnega dela zaposlenih,

- trženje strokovnega dela, obiski razstav in organizacija spremljajočih dejavnosti bi bili zmanjšani na minimum,

- poslovni odnosi s centri muzejskih dejavnosti in centri znanstveno raziskovalnega dela ne bi omogočali enakopravnega sodelovanja,

- ne bi bilo mogoče razviti ustrezne mreže muzejske dejavnosti na prostoru, na katerem opravlja po zakonodaji teritorialno matičnost,

- muzej bi bil prisiljen prenehati z zbiranjem premične kulturne dediščine.

V kolikor investicije ne izvedemo, prenova objekta ne bo dokončana, in bo zato njegova funkcionalnost okrnjena. Prav tako ne bodo obnovljeni deli muzeja ki so za svojo uporabo nujno potrebni obnove, saj bomo le tako preprečili njihov propad.

V kolikor se ne izvede investicija in dokončanje obnove Mariborskega gradu, bo to vplivalo negativno na učinke Evropske prestolnice kulture, saj se ne bo povečalo število obiskovalcev, ponudba bo okrnjena, prav tako ne bo novih zaposlitev in tako tudi ne bo neposrednega vpliva na gospodarstvo območja. Poleg tega bi neizvedba investicije negativno vplivala tudi na ohranjanje objekta nepremične kulturne dediščine, ne bi se mogli uveljaviti kot nosilec identitete prostora, in tudi ne bi prispevali k prepoznavnosti v mednarodnem prostoru.

V okviru te variante ne bi nastali investicijski stroški

### Opis variant »Z« investicijo – Varianta 1

Po Varianti 1 se izvedejo le nujne aktivnosti. Izvede se nujna sanacijska dela na objektu, ne posegamo pa v širitev dejavnosti Muzeja. V okviru te variante, se izvedejo le zamenjave inštalacij in izvedba tistih del, ki so izrecno navedena v konzervatorskem programu. V kolikor se izvede ta varianta, se obstoječa dejavnost Muzeja ohranja ne omogočimo pa širitev poslovanja in aktivnost. Prav tako bodo v okviru te variante ustvarjena minimalna delovna mesta. V okviru te variante, bi sicer ohranili Mariborski grad in bi preprečili njegovo propadanje, ne bi pa prispevali k izboljšanju mednarodne prepoznavnosti, še posebej v okviru EPK 2012, in tudi ne k uveljavitvi kot nosilki identitete.

V okviru te variante bi nastali minimalni nujni investicijski stroški, 1.000.000 EUR.

### Opis variant »Z« investicijo - Varianta 2

Po varianti 2 je predvidena izvedba celotne investicije in dokončanje obnove in adaptacije Gradu za potrebe Pokrajinskega muzeja Maribor. V okviru te variante se izvedejo vse aktivnosti, prav tako se izvedejo vsa ostala dela, kot so aktivnosti informiranja in obveščanja, odprla se bo tudi kavarna, ki bo obiskovalcem in drugim gostom nudila ugoden počitek. Po tej varianti se bodo kazali direktni učinki na okoliške gospodarstvenike, prav tako se bodo v okviru muzeja izvedle zaposlitve po programu. Z izvedbo variante 2,  bomo prav tako prispevali k ciljem Regionalnega razvojnega programa, uresničitvijo ciljev razvojne politike na področju turizma in k ciljem Nacionalnega programa za kulturo, saj bomo prispevali k celostnemu ohranjanju nepremične dediščine ter njenemu povezovanju s sodobnim življenjem in ustvarjanjem, prispevali bomo k uveljavitvi kulturne dediščine kot nosilke identitete in kakovosti življenja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter bomo prispevali k večji prepoznavnosti kulturne dediščine v mednarodnem prostoru.

V okviru izvedene variante bomo povečali obisk muzeja, njegove prihodke, z vidika povečanih vstopnin, večjega števila obiskovalcev in novih aktivnosti, kot so organizacija in izvedba dogodkov, reprezentančnih dogodkov in podobno. V tem primeru se bo muzej dostojno pripravil na Evropsko prestolnico kulture.

## Izbor optimalne variante

Merila, ki smo jih upoštevali pri izboru optimalne variante so:

- višina stroškov investicije,

- povečanje števila obiskovalcev,

- izboljšanje stanja objekta kulturne dediščine,

- povečanje potenciala za trajnostni turistični razvoj,

- povečanje potenciala za gospodarski razvoj

- število novih delovnih mest

Preglednica 1: Merila za izbor optimalne variante in ocenjevanje.

| Merilo | Varianta 0 - brez investicij | Varianta 1 – izvedba dela investicij v okviru projekta | Varianta 2 – izvede se vse investicije v okviru projekta |
| --- | --- | --- | --- |
| Višina stroškov investicije (stalne cene): - manj kot 500.000 € (2 točke), - 500.000 € - 1.000.000 € (1 točki), - nad 1.000.000 € (0 točk). | 0 € (2 točki) | 1.000.000€ (1 točka) | 6.317.051€ (0 točk) |
| Povečanje števila obiskovalcev: - število obiskovalcev se ne spremeni (0 točk), - število obiskovalcev se poveča (1 točka), - število obiskovalcev se bistveno poveča (2 točki). | število obiskovalcev se ne spremeni (0 točk) | število obiskovalcev se poveča (1 točka) | število obiskovalcev se bistveno poveča (2 točki) |
| Izboljšanje stanje zaščitenega objekta: - stanje objekta se ne spremeni (o točk) - stanje objekta se delno izboljša (1 točka) - obnova objekta se dokončana in stanje se bistveno izboljša (2 točki) | stanje objekta se ne spremeni (0 točk) | stanje objekta se delno izboljša (1 točka) | obnova objekta se dokončana in stanje se bistveno izboljša (2 točki) |
| Povečanje potenciala za trajnostni turistični razvoj: - stanje na področju potenciala za trajnostni turistični razvoj se ne spremeni (0 točk), - stanje na področju trajnostnega turističnega razvoja se izboljša (1 točka), - stanje na področju trajnostnega turističnega razvoja se bistveno izboljša (2 točki). | stanje na področju trajnostnega turističnega razvoja se ne spremeni (0 točk) | stanje na področju trajnostnega turističnega razvoja se izboljša (1 točka) | stanje na področju trajnostnega turističnega razvoja se bistveno izboljša (2 točki) |
| Povečanje potenciala za gospodarski razvoj: - investicija ne bo vplivala na gospodarski razvoj (0 točk) - investicija bo minimalno vplivala na gospodarski razvoj (1 točka) - investicija bo vplivala na gospodarski razvoj (2 točka) | investicija ne bo vplivala na gospodarski razvoj (0 točk) | investicija ne bo vplivala na gospodarski razvoj (1 točka) | investicija bo vplivala na gospodarski razvoj (2 točki) |
| Število novih delovnih mest - novih delovnih mest ne bo (0 točk) - 1-4 nova delovna mesta (1 točka) - Več kot 4 nova delovna mesta (2 točki) | novih delovnih mest ne bo (0 točk) | 1-4 nova delovna mesta (1 točka) | Več kot 4 nova delovna mesta (2 točki) |
| SKUPAJ | 2 točki | 6 točk | 10 točk |

Na podlagi meril je Varianta 2 dosegla večje število točk kot Varianta 1 in Varianta 0, zato je Varianta 2 najprimernejša. Če upoštevamo razloge za izvedbo investicije lahko zaključimo, da je investicija smotrna.

## Razlogi za izbor variante 2 – izvedba vseh investicij v okviru projekta

Kot najbolj optimalna varianta je bila izbrana varianta 2. Glavni razlogi za izbor variante 2 so bili:

- bistveno povečanje števila obiskovalcev

- izboljšanje stanja na objektu kulturne dediščine

- izboljšanje možnosti za trajnostni turistični razvoj

- izboljšanje možnosti za gospodarski razvoj

- število novih delovnih mest

# Podatki o investitorju, izdelovalcu projektne dokumentacije in prihodnjem upravljavcu

## Investitor

| Naziv: | Mestna občina Maribor |
| --- | --- |
| Naslov: | Ulica Heroja Staneta 1, 2000 Maribor |
| Telefon: | 02/2201-000 |
| Faks: | 02/2201-207 |
| e-pošta: | Mestna.obcina@maribor.si |
| Matična številka: | 5883369 |
| Davčna številka: | SI 12709590 |
| Odgovorna oseba: | Franc Kangler, župan |
| Kontaktna oseba: | Boris Ketiš, vodja službe za razvojne projekte in investicije-projektna pisarna |
| Žig in podpis: |  |

## Izdelovalec novelacije IP

| Naziv: | Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o. |
| --- | --- |
| Naslov: | Jarška cesta 30, 1230 Domžale |
| Telefon: | 01/722-6400 |
| Faks: | 01/721-48-07 |
| e-pošta: | info@oikos.si |
| Matična številka: | 5311675 |
| Davčna številka: | SI 23512580 |
| Izvršni direktor: | Anes Durgutović, dipl.inž.rud. |
| Vodja projekta: | Simona Knežević Vernon, univ.dipl.pol |
| Žig in podpis: |  |

## Prihodnji upravljavec

| Naziv: | Pokrajinski muzej Maribor |
| --- | --- |
| Naslov: | Grajski trg 2, 2000 Maribor |
| Telefon: | 02/228-3551 |
| Faks: | 02/252-77-77 |
| e-pošta: | info@pmuzej-mb.si |
| Matična številka: | 5055920 |
| Davčna številka: | 24100978 |
| Odgovorna oseba: | Mirjana Koren, univ.dipl.inž. arh. |
| Kontaktna oseba: | Drago Oman, univ.dipl.arheo. |
| Žig in podpis: |  |

# Analiza stanja in razlogi za investicijsko namero

## Analiza obstoječega stanja

### Obstoječa dejavnost muzeja

Pokrajinski muzej Maribor je splošni muzej, ki se ukvarja z zbiranjem, varovanjem, ohranjanjem, raziskovanjem, razstavljanjem in populariziranjem premične kulturne dediščine s področja arheologije, etnologije in širše kulturne zgodovine na prostoru širše mariborske regije. To Pokrajinski muzej počne preko naslednjih aktivnosti:

- z muzejskimi zbirkami, razstavami, prireditvami, znanjem ter dokumenti spodbuja zanimanje za kulturo in zgodovino našega prostora in širi vedenje o tem,

- posebno pozornost namenja mlajšim obiskovalcem, za katere pripravlja strokovna vodstva v obliki učnih ur in občasne otroške delavnice,

- svoje prostore odpira tudi drugim prireditvam: koncertom, predavanjem, strokovnim srečanjem,

- z izdajateljsko dejavnostjo skrbi, da so naša raziskovalna dognanja predana javnosti na trajno razpolago.

S prenovo muzejske stavbe in  postavitvijo nove stalne razstave se bo v širšo mariborsko regijo vneslo nove trende, ki sledijo svetovnim. Ob koncu leta 2009 je muzej hranil okoli 100.000 muzealij.

## Današnja prostorska organiziranost in zasedenost muzeja v mestnem gradu:

- oddelki muzeja - katedre kustosov muzeja,

- depoji muzealij,

- razstavni prostori v urejenih razstavnih dvoranah,

- konservatorsko-restavratorske delavnice,

- upravni prostori,

- baročno stopnišče,

- grajsko dvorišče,

- bastija

- komunikacije in pomožni prostori za obiskovalce,

### Analiza sedanjih zaposlenih

Muzej ima danes organiziranih 14 oddelkov:

Za izvajanje strokovne službe muzeja so organizirani naslednji oddelki:

- Oddelek za arheologijo

- Oddelek za etnologijo

- Oddelek za kulturno zgodovino

- Oddelek za oblačilno kulturo

- Oddelek za zgodovino

- Konservatorsko-restavratorski oddelek

- Oddelek dislocirane enote.

Za izvajanje komunikacijske službe muzeja sta organizirana naslednja oddelka:

- Pedagoško-andragoški oddelek,

- Oddelek za stike z javnostmi in trženje.

Za izvajanje dokumentacijske službe muzeja sta organizirana naslednja oddelka:

- Oddelek dokumentacije,

- Oddelek knjižnice in arhiva.

Za izvajanje skupne službe muzeja so organizirani naslednji oddelki:

- Oddelek tajništva,

- Oddelek računovodstva,

- Oddelek vzdrževanja.

Danes je v muzeju 19 zaposlenih, in sicer na naslednjih delovnih mestih:

Preglednica 2: Sistemizacija delovnih mest muzeja

| Tarifna skupina | Naziv delovnega mesta | Število zaposlenih |
| --- | --- | --- |
| I.-IV. | Čistilka II | 2 |
|  | Hišnik IV | 1 |
|  | Vzdrževalec | 1 |
| V. | Receptor | 1 |
|  | Konservator-restavrator tehnik | 1 |
| VI. | Poslovni sekretar VI | 1 |
| VII. | Direktor | 1 |
|  | Kustos | 6 |
|  | Konservator-restavrator | 1 |
|  | Računovodja VII/2 | 1 |
| VIII. | Kustos z magisterijem | 1 |
| IX. | Kustos z doktoratom | 2 |
|  | SKUPAJ: | 19 |

### Faza I. in faza II.

Projekt obnove in revitalizacije Mariborskega gradu se je pričel v letu 2001, ko so bile pripravljene prve investicijske in tehnične dokumentacije. V letu 2001 je bila tako pripravljena prva predinvesticijska zasnova, v letu 2002 pa Dokument identifikacije investicijskega  projekta (DIIP) in investicijski program. Prvotno je bila dokumentacija pripravljena na osnovi celovite obnove Mariborskega gradu, za katerega se je predvidevalo pridobivanje sredstev Ministrstva za kulturo. Ker tak način izvedbe ni bil realiziran, je Mestna občina Maribor kot lastnik objekta pričela s parcialno obnovo, za katero je delno pridobila tudi sredstva iz proračuna Republike Slovenije. Tako je Mestna občina Maribor vložila 2.888.338,93 medtem ko je dobila iz proračuna Republike Slovenije sredstva v višini 716.659,93. Pokrajinski muzej Maribor pa je zagotovil sredstva v višini 96.851,84. Investicija v I. in II. Fazo obnove objekta je pričela leta 2004 in bila zaključena leta 2007.

V tako obsežni in celoviti prenovi, ki ne more potekati drugače kakor po fazah, predvidevamo, da bodo določeni razstavni prostori začasno zaprti za obiskovalce, načrtovanje posameznih faz pa upošteva, da bodo deli muzejskih zbirk zmeraj dostopni javnosti. Muzej ne bo nikoli v celoti zaprt za obiskovalce. Poglavje obravnava gradbeno prenovitvene faze, le te pa izhajajo iz logičnega sosledja prenovitvenih posegov, ki jih objekt glede na stanje zahteva. Prenova gradu in Pokrajinskega muzeja Maribor je razdeljena na tri glavne faze, ki vsebujejo notranje podfaze:

1. faza

Celoten severni del grajskega kompleksa:

• Bastija.

• Uprava.

II. faza

Celoten zahodni in južni del objekta:

• Baročno stopnišče.

• Razstavni trakt.

• Južni trakt s stolpom in glavnim vhodom obiskovalcev.

### Analiza trendov

V spodnji tabeli je prikazano število prihodov in prenočitev turistov razdeljeno na domače in tuje turiste.

Preglednica 2: prihodi in prenočitve 2005-2009 glede domačih in tujih turistov (Mestna občina Maribor)

|  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | prihodi | prenoč. | prihodi | Prenoč. | prihodi | Prenoč. | prihodi | Prenoč. | prihodi | Prenoč. |
| DRŽAVE – SKUPAJ | 52.286 | 126.196 | 55.866 | 136.455 | 72.705 | 165.930 | 73.096 | 160.081 | 71.283 | 158.146 |
| DOMAČI | 11.521 | 40.949 | 12.016 | 43.549 | 16.571 | 47.777 | 17.059 | 46.777 | 16.859 | 43.723 |
| TUJI | 40.765 | 85.247 | 43.850 | 92.906 | 56.134 | 118.153 | 56.037 | 113.304 | 54.424 | 114.423 |

Iz zgornje tabele je vidno, da se je število prihodov večalo do leta 2008, potem pa je v letu 2009 znatno upadlo, število nočitev pa je začelo upadati že v letu poprej. Upad števila prihodov in nočitev je skladen tudi z modernimi turističnimi trendi, pa tudi gospodarsko recesijo zadnjih let. Obiskovalci predvsem tuji se namreč na posamičnem območju zadržujejo krajši čas in iščejo čimveč dodatne ponudbe. S tem ko bo Maribor prestolnica kulture, je potrebno izkoristiti ta naziv in leto 2012 za dodatno promocijo, ki bi zaustavila trend padanja obiskovalcev in nočitev ter dolgoročno izboljšala prepoznavnost mesta Maribor in Mariborskega gradu, ter bogastva zbirke Pokrajinskega muzeja Maribor.

Na podlagi Tabele št. nočitev v Mariboru ter na podlagi mednarodne študije Evropska sredstva za kulturo, MKW Gmbh (Geppert, Nozar), ki navaja 25% povečanje v letu Evropske kulturne prestolnice v mestu Graz leta 2003, se v letu 2012, ko je predvidena Evropska prestolnica kulture v Mariboru, upošteva koeficient 125 ter dobimo v letu 2012  223.027 skupnih nočitev.

Preglednica 3: Trend števila nočitev v Mariboru z upoštevanjem EPK 2012

|  | Število nočitev |  |  | Indeks rasti |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leto | Domači | Tuji | Vsi | Domači | Tuji | Vsi |
| 1995 | 13.326,00 | 26.547,00 | 39.873,00 |  |  |  |
| 1996 | 18.733,00 | 39.456,00 | 58.189,00 | 140,6 | 148,6 | 145,9 |
| 1997 | 16.756,00 | 39.496,00 | 56.252,00 | 89,4 | 100,1 | 96,7 |
| 1998 | 17.239,00 | 38.499,00 | 55.738,00 | 102,9 | 97,5 | 99,1 |
| 1999 | 25.377,00 | 50.343,00 | 75.720,00 | 147,2 | 130,8 | 135,8 |
| 2000 | 25.439,00 | 60.226,00 | 85.665,00 | 100,2 | 119,6 | 113,1 |
| 2001 | 26.974,00 | 55.834,00 | 82.808,00 | 106 | 92,7 | 96,7 |
| 2002 | 33.012,00 | 62.999,00 | 96.011,00 | 122,4 | 112,8 | 115,9 |
| 2003 | 45.147,00 | 77.198,00 | 122.345,00 | 136,8 | 122,5 | 127,4 |
| 2004 | 43.310,00 | 81.394,00 | 124.704,00 | 95,9 | 105,4 | 101,9 |
| 2005 | 40.949,00 | 85.247,00 | 126.196,00 | 94,5 | 104,7 | 101,2 |
| 2006 | 39.539,00 | 94.003,00 | 133.542,00 | 96,6 | 110,3 | 105,8 |
| 2007 | 40.587,00 | 101.515,00 | 142.102,00 | 102,7 | 108 | 106,4 |
| 2008 | 41.557,00 | 109.303,00 | 150.860,00 | 102,4 | 107,7 | 106,2 |
| 2009 | 42.460,00 | 117.367,00 | 159.827,00 | 102,2 | 107,4 | 105,9 |
| 2010 | 43.304,00 | 125.707,00 | 169.012,00 | 102 | 107,1 | 105,7 |
| 2011 | 44.098,00 | 134.324,00 | 178.422,00 | 101,8 | 106,9 | 105,6 |
| 2012 | 55.122,50 | 167.905,00 | 223.027,50 | 125 | 125 | 125 |
| 2013 | 45.554,00 | 152.385,00 | 197.939,00 | 82,64 | 90,76 | 88,75 |
| 2014 | 46.225,00 | 161.830,00 | 208.055,00 | 101,5 | 106,2 | 105,1 |
| 2015 | 46.864,00 | 171.551,00 | 218.415,00 | 101,4 | 106 | 105 |
| 2016 | 47.472,00 | 181.548,00 | 229.021,00 | 101,3 | 105,8 | 104,9 |

Evropska prestolnica kulture torej nudi ogromno možnosti za dodatni turistični razvoj, promocijo tako na področju kulture kot kulturne dediščine. To je vidno tudi iz spodnjih preglednic, ki omogočajo primerjavo med stanjem brez EPK in stanjem z EPK. Na tej osnovi lahko zaključimo da je Evropska prestolnica kulture zagotovo priložnost, ki jo je potrebno čimbolj izkoristiti, saj kaže možen dolgoročni vpliv na kulturni in turistični razvoj.

Preglednica 4: Zasedenost turističnih kapacitet brez upoštevanja EPK 2012

| Leto | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zasedenost brez investicije | 178.422,00 | 188.062,00 | 197.939,00 | 208.055,00 | 218.415,00 |
| Nočitve zaradi investicije | 457,28 | 480,14 | 503,00 | 525,87 | 548,73 |
| Zasedenost z investicijo | 178.879,28 | 188.542,14 | 198.442,00 | 208.580,87 | 218.963,73 |

Preglednica 5: Zasedenost turističnih kapacitet z upoštevanjem EPK 2012

| Leto | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zasedenost brez investicije | 178.422,00 | 223.027,50 | 197.939,00 | 208.055,00 | 218.415,00 |
| Nočitve zaradi investicije | 457,28 | 511,12 | 503,00 | 525,87 | 548,73 |
| Zasedenost z investicijo | 178.879,28 | 223.538,62 | 198.442,00 | 208.580,87 | 218.963,73 |

Preglednica 6: V tabeli se nahajajo podatki obiskovalcev primerljivih muzejev v Sloveniji:

| Muzej | Število obiskovalcev | Indeks 08/07 | Število obiskovalcev 2008 | Število obiskovalcev 2007 | Absolutna primerjava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokrajinski muzej Ptuj | 64.865 | 86 | 64.865 | 75.314 | -10.449 |
| Kobariški muzej | 63.904 | 103 | 63.904 | 61.776 | 2.128 |
| Loški muzej Škofja loka | 50.500 | 104 | 50.500 | 48.710 | 1.790 |
| Muzej premogovništva Slovenije | 25.787 | 88 | 25.787 | 29.324 | -3.537 |
| Muzej na prostem, Rogatec | 22.224 | 133 | 22.224 | 16.714 | 5.510 |
| Belokranjski muzej, Metlika | 21.826 | 87 | 21.826 | 25.060 | -3.234 |
| Samostan Stična-verski muzej Slovenije | 18.067 | 97 | 18.067 | 18.544 | -477 |
| Trentarski muzej, Bovec | 12.814 | 83 | 12.814 | 15.445 | -2.631 |
| Tolminski muzej | 11.742 | 94 | 11.742 | 12.521 | -907 |
| Čebelarski muzej, Radovljica | 11.307 | 96 | 11.307 | 11.831 | -524 |
| Posavski muzej, Brežice | 10.965 | 100 | 10.965 | 10.959 | 6 |
| Kovaški muzej, Kropa | 7.750 | 76 | 12.814 | 15.445 | -2.631 |
| Pokrajinski muzej, Celje | 7.564 | 91 | 7.564 | 8.276 | -712 |
| Goriški muzej, Grad Kromberk | 6.957 | 87 | 6.957 | 8.008 | -1.051 |
| Spominski muzej talcev v Begunjah | 2.385 | 135 | 2.385 | 1.765 | 620 |

Po podatkih Pokrajinskega muzeja Maribor, je bilo obiskovalcev v samem Gradu Maribor leta 2008 okoli 20.397 obiskovalcev. Pokrajinski muzej Maribor ima tudi dislocirane razstave, kjer je vstop prost. V hiši Stare trte je bilo v letu 2008 30.440 obiskovalcev, v hotelu Rogla pa 12.500, v Sinagogi pa 6.026. Tako se Grad Maribora nahaja nekje v sredini po obiskanosti. Vendar pa večini kulturnih znamenitosti obisk upada. Zato je potrebno čimprej pričeti z obnovo III. faze, in promocijo Pokrajinskega muzeja, da bi privabili dodatne obiskovalce ne samo v muzej temveč v celotno mesto in regijo. Le tako bomo prispevali k uveljavitvi muzeja in mariborskega gradu, ter izkoristili razvojno priložnost EPK.

Kot del svoje redne dejavnosti muzej redno organizira različne prireditve. V spodnji tabeli so navedene prireditve, ki se redno izvajajo. Tak nabor prireditev je skladen z letnim delovnim programom pa tudi z dejavnostmi ostalih muzejev.

Preglednica 7: Seznam rednih letnih prireditev ter trajanje le-teh

| Prireditev | Trajanje |
| --- | --- |
| Grajsko poletje | 2 meseca/1 tedensko |
| Muzejski klub | 5 x letno po 1 dan |
| Muzejski večeri | 4 x letno po 1 dan |
| Oživljeni predmeti | 3x letno po 1 dan |
| Mali simpozij | 1 x letno 1 dan |
| Muzejski abonma | 8 mesecev/5 dni na teden |
| Občasne pedagoško-andragoške razstave | 5x letno po 2 meseca |
| Strokovna predavanja | 5 x letno po 1 dan |
| Koncerti | 4 x letno po 1 dan |
| Strokovni simpozij | 2 x letno 1 dan |

## Razlogi za investicijsko namero

Glavni cilj izvedbe je z dokončanjem obnove pomembnega objekta kulturne dediščine prispevati k splošnemu gospodarskemu, kulturnemu in turističnemu razvoju območja.

Namen investicijskega projekta je razvoj turizma in kulturnega življenja v mestu Maribor in širši regiji. To bomo dosegli z revitalizacijo Mariborskega gradu, kjer bomo omogočili celovito kulturno turistično ponudbo, postavitev stalnih razstav in razstavo vseh pomembnih eksponatov v skrbništvu Pokrajinskega muzeja Maribor.

Cilji projekta so:

- revitalizacija kulturne dediščine in kulturnega spomenika ter njihovo oživljanje s pomočjo kulturne ponudbe in dogodkov,

- celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno povezovanje s sodobnim življenjem in ustvarjanjem

- uveljavitev kulturne dediščine kot nosilke identitete in kakovosti življenja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

- Večja prepoznavnost kulturne dediščine v mednarodnem prostoru

- z obnovo Mariborskega gradu prispevati k razvoju turizma,

- prispevek k splošnemu razvoju mesta Maribor in regije Podravje zaradi povečanja obiska in podjetniške inicijative.

Specifični cilj projekta je ureditev III. faze Mariborskega gradu, z

- ureditev in zasteklitev dvorišča (426 m2)  s postavitvijo lapidarija rimskih spomenikov na njem,

- postavitev lapidarija javnih spomenikov na severni grajski zelenici (150 m2),

- ureditvi oglednih depojev v mezaninu (302 m2),

- ureditev muzejske trgovine in kavarne (134 m2),

- ureditev pedagoške delavnice z razstaviščem (111 m2) v pritličju,

- zaščita dostopa do rokokojskega stopnišča z izdelavo kovinskih rešetk,

- prenova loretanske kapele,

- restavracija Strnenove poslikave v pritličju palacija

- dokončanje ureditve stalne razstave.

Z izvedbo operacije bomo zaključili obnovo enega najpomembnejših kulturnih spomenikov na območju mestne občine Maribor, ki bo prispeval k povečanju turistične prepoznavnosti območja. Obnova je še toliko bolj pomembna saj je Maribor evropska prestolnica kulture leta 2012 kar bo privabilo občutno večje število obiskovalcev, izvedlo se bo veliko raznolikih dogodkov in zaradi tega je potrebno zagotoviti tudi primerno infrastrukturo in urejenost kulturnih objektov. V Mariborskem gradu se že sedaj odvijajo različni dogodki, ki pa bodo še obogateni v letu 2012. Zato potrebujemo tudi urejeno infrastrukturo.

Dokončanje obnove Mariborskega gradu pa ne bo spodbujalo le kulturno življenje temveč tudi razvoj turizma, gostinstva in na splošno podjetništva. Z večjim številom obiskovalcev in izboljšano prepoznavnostjo območja se bodo povečale tudi druge gospodarske in podjetniške dejavnosti. Ko bo v okolici Mariborskega gradu, ki se nahaja v samem centru veliko obiskovalcev, bodo od tega imeli korist tudi trgovci, gostinci in še kdo. Sama izvedba investicije bo potekala v 3 letih, kar pomeni, da bodo ustvarjene nove zaposlitve s strani izvajalcev del. Prav tako bo potrebno nakupiti opremo za postavitev razstav, kar bodo izvedli obrtniki. Seveda bodo vsi izvajalci del izbrani po postopkih javnega naročanja, pa vendar lahko predvidimo pozitivne multiplikatorske učinke na širše zaposlovanje in gospodarstvo.

## Preveritev usklajenosti investicije z razvojnimi strategijami in politikami

Preglednica 8: Analiza skladnosti ciljev projekta s cilji strateških dokumentov.

| Dokument | Cilji/usmeritev | Cilj in namen projekta | Zaključki/ugotovitev |
| --- | --- | --- | --- |
| Strategija prostorskega razvoja Slovenije | Prva razvojna prioriteta: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast, cilj: pospeševati razvoj nosilnih dejavnosti Peta razvojna prioriteta: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja: Kulturna raznovrstnost kot temelj nacionalne prostorske prepoznavnosti, Spodbujanje ohranjanja in razvoja kulturne raznovrstnosti kot osnove za kakovostno nacionalno prostorsko prepoznavnost, kvalitetno bivalno okolje in socialno vključenost, Zagotavljanje dostopnosti do dediščine in s tem povečanje identifikacijskih, vzgojnih in gospodarskih potencialov ter njena trajnostna raba. | . Namen investicijskega projekta je razvoj turizma in kulturnega življenja v mestu Maribor in širši regiji. To bomo dosegli z revitalizacijo Mariborskega gradu, kjer bomo omogočili celovito kulturno turistično ponudbo, postavitev stalnih razstav in razstavo vseh pomembnih eksponatov v lastništvu Pokrajinskega muzeja Maribor. Cilji projekta so: - revitalizacija kulturne dediščine in kulturnega spomenika ter njihovo oživljanje s pomočjo kulturne ponudbe in dogodkov, - celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno povezovanje s sodobnim življenjem in ustvarjanjem - uveljavitev kulturne dediščine kot nosilke identitete in kakovosti življenja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. - Večja prepoznavnost kulturne dediščine v mednarodnem prostoru - z obnovo Mariborskega gradu prispevati k razvoju turizma, - prispevek k splošnemu razvoju mesta Maribor in regije Podravje zaradi povečanja obiska in podjetniške inicijative. | Projekt se s Strategijo razvoja Slovenije sklada v dveh ciljih. Namreč z obnovo objekta kulturne dediščine bomo znatno prispevali k prepoznavnosti območja, saj se Grad nahaja v samem centru Maribora. Z njegovo urejenostjo bodo pridobili tudi okoliški podjetniki in gospodarstveniki saj se bo povečanje obiska gradu odražalo tudi v njihovem poslovanju. S peto razvojno prioriteto SRS je projekt skladen saj bomo obnovili pomemben spomenik kulturne dediščine, ki ga bomo predstavili javnosti, kjer bodo na ogled različne znamenitosti in najdbe, s čimer bomo ohranjali tudi našo kulturno in zgodovinsko identiteto in izročilo. |
| Državni razvojni program 2007-2013 | Peta razvojna prioriteta: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, Visoka biotska raznovrstnost in kulturna raznolikost |  | Projekt bo zagotavljal trajnostni gospodarski razvoj regije, saj bo z izvedbo investicije omogočil kulturno raznolikost. |
| Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011 | Temeljni strateški cilji: 3 kvantitativni cilji: • povečanje obsega turističnega prometa, • povečanje turistične potrošnje in • izboljšanje prepoznavnosti. |  | Projekt popolnoma ustreza vsem kvantitativnim in kvalitativnim ciljem Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma 2007-2011, saj bo z novo ponudbo in vsebinami omogočil večji promet in potrošnjo ter izboljšal prepoznavnost. |
| Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013 | 3.5.3.1 Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva - Prednostna usmeritev je tako namenjena dvigu konkurenčnosti in kakovosti slovenskega turizma ter spodbujanju razvoja turističnih destinacij, in sicer še posebej s: - spodbujanjem investicijskih projektov v turistično infrastrukturo, ki bodo imeli pozitivne učinke na nadaljnji razvoj turizma, in sicer zlasti v destinacijah in na področjih turistične ponudbe, kjer je opaziti očitno pomanjkanje tovrstne infrastrukture oz. neprimerno kakovost obstoječe turistične ponudbe. - spodbujanjem razvoja organizacijskih struktur s poudarkom na izboljšanju kakovosti in povečanju obsega promocije posameznih turističnih destinacij. 3.5.3.2 Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov - Mreženje kulturnih potencialov - Z večjim vključevanjem kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture v razvojno in prostorsko načrtovanje želimo izkoristiti razvojne prednosti in priložnosti, da se tako kulturna dediščina kot javna kulturna infrastruktura več in bolje vključita v gospodarsko-turistično rabo in podporo razvoju ter prispevata k večanju zaposlitvenega potenciala zlasti v storitvenem sektorju in k boljši prepoznavnosti Slovenije z: - investicijami v modernizacijo, prenovo, revitalizacijo kulturne dediščine in izgradnjo javne kulturne infrastrukture za izboljšanje javne dostopnosti do kulture in za njeno gospodarsko-turistično rabo, |  | Projekt je skladen s tem dvema ciljema, saj bomo z obnovo kulturnega spomenika prispevali k izboljšanju turistične prepoznavnosti območja, sama investicija pa je lahko razumljena tudi kot posredna turistična infrastruktura. Projekt je prav tako skladen z spodnjo prioriteto, saj bomo obnovili objekt kulturne dediščine, s čimer bomo preprečili njeno nadaljnje propadanje, ter predstavljanje javnosti, s čimer bomo tudi izboljšali javno dostopnost objekta. |
| Regionalni razvojni program Podravske regije | Razvojna prioriteta – Povečanje konkurenčnosti turizma, Ukrep Oblikovanje integralnih turističnih produktov ter mreženje naravne in kulturne dediščine ter tradicij območja Razvojna prioriteta – Trajnostni razvoj Prednostna usmeritev Ohranjanje naravne in kulturne dediščine, Ukrep Obnova objektov kulturne dediščine in razvoj kulturne infrastrukture |  | Projekt je skladen s prioriteto turizem saj bomo z obnovo objekta kulturne dediščine prispevali k ohranjanju tradicij območja, ter ohranjanju kulturne dediščine. Na ta način bodo tudi razviti novi produkti, ki bodo na voljo obiskovalcem (nove razstave, dogodki). Projekt je skladen tudi s prioriteto nravna in kulturna dediščina, saj je usmerjen neposredno v obnovo objekta kulturne dediščine. |
| Nacionalni program za kulturo 2008-2011 | Prioriteta: Kulturna dediščina in arhivska dejavnost. Cilj 1: Povezati javno službo varstva ter jo približati uporabnikom in javnosti, 5. cilj: Zagotoviti najnujnejše prostorske razmere za državne javne zavode s področja kulturne dediščine in skupaj z ustanovitelji javnih zavodov zagotoviti najnujnejše prostorske razmere za depoje za nacionalno pomembne zbirke, 6. cilj: Večja prepoznavnost kulturne dediščine Slovenije v mednarodnem prostoru Nepremična kulturna dediščina 1. cilj: Zagotoviti sistemske podlage za celostno ohranjanje kulturne dediščine, 2. cilj: Celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno povezovanje s sodobnim življenjem in ustvarjanjem, 3. cilj: Uveljavitev kulturne dediščine kot nosilke identitete in kakovosti življenja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, večja prepoznavnost kulturne dediščine v mednarodnem prostoru |  | Z obnovo objekta kulturne dediščine bomo prispevali k cilju 1, prav tako bomo omogočili depoje za hranjenje primerkov in prispevali k prepoznavnosti kulturne dediščine območja v Sloveniji in v mednarodnem prostoru. To bo še posebej pomembno v prihajajočem letu Evropske prestolnice kulture in tudi že prej. Prav tako prispevamo k prioriteti nepremična kulturna dediščina, saj bomo zagotovili ohranjanje kulturne dediščine in njeno obnovo ter posledično prispevali tudi k izboljšani kakovosti življenja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Z celostno obnovo muzeja pa bomo prispevali tudi k izboljšani prepoznavnosti regije, ter tako tudi kulturne dediščine v mednarodnem prostoru. |

# Analiza tržnih možnosti investicije

Pri analizi tržnih možnosti smo se usmerili na trende v turizmu/obiskovalcih na svetovni ravni in ponudbo, ki jo Grad ponuja.

Trendi v turizmu

- po celem svetu je zaznati trend povečanja števila turistov in sicer je evidentirana 6,4 odstotna letna rast,

- staranje prebivalstva, kar pomeni, da  bo vedno več povpraševanja po turističnih aranžmajih, ki bodo omogočali udobno luksuzno potovanje,

- pojav eko turizma, saj postajajo ljudje vse bolj osveščeni, kar pomeni, da je potrebno graditi turizem v povezavi z varovanjem naravne in kulturne dediščine,

- razvoj kulturnega turizma, ki je povezan z dvigom izobrazbe prebivalstva, kar se odraža v povečanem povpraševanju po obiskovanju območij z bogato kulturno dediščino,

- povečanje povpraševanja po aktivnem preživljanju prostega časa.

Trendi v Slovenije so enaki, predvsem je v porastu eko turizem in kulturni turizem. Ravno tako je tudi  Sloveniji trend povečanja števila turistov, kar je razvidno tudi iz spodnje tabele.

Preglednica 9: Podatki o številu turistov in predvideno večanje turistične obiska  na letni ravni v Republiki Sloveniji.

| leto | število turistov |
| --- | --- |
| 1970 | 1.780.000 |
| 1980 | 2.378.000 |
| 1990 | 2.537.000 |
| 2000 | 1.957.000 |
| 2010 | 2.848.000 |
| 2015 | 3.254.000 |

Razvojne  možnosti Gradu Maribor se kažejo predvsem v njihovi zbirki in dejstvu, da gre za objekt kulturne dediščine, ki ima že razvito ponudbo. Z izvedbo operacije bodo spodbudili razvoj turizma s celovito zaokroženo turistično in kulturno zgodovinsko ponudbo občine. S povezovanjem z drugimi turističnimi ponudniki na območju bomo prispevali k razvoju integralnih komplementarnih produktov, ki bodo vplivali tako na razvoj celega območja kot tudi na trženje ponudbe Pokrajinskega muzeja Maribor.

Pri analizi tržnih možnosti je izredno pomembno opredeliti ciljne skupine:

- šolarji

- obiskovalci, ki jih zanima predvsem kulturno zgodovinsko izročilo

- naključni obiskovalci in sprehajalci

- družine

- splošni obiskovalci in turisti

- turisti, ki se nahajajo v bližnjih turističnih objektih (hoteli, Terme Maribor, obiskovalci Pohorja).

Pri oblikovanju tržnih poti je potrebno za te ciljne skupine pripraviti ločene promocijske materiale, prilagojene njim. Prav tako je potrebno oblikovati takšne kulturno-turistične produkte, ki so prilagojeni potrebam posamičnih ciljnih skupin (na primer interaktivni ogled za šolarje, poglobljen ogled za tiste, ki so v muzej in grad prišli z nekakšnim predznanjem in specifičnim interesom).

Promocija turistično-kulturnih produktov naj gresta v smeri privabljanja dnevnih turistov, kar se lahko doseže z promocijo območja po osnovnih šolah, pri turističnih agencijah, TIC, v hotelih in termah. Same promocijske materiale je potrebno oblikovati tako da bodo privabili specifične ciljne skupine.

Za namene trženja Mariborskega gradu je potrebno še preveriti možnost trženja objekta za posebne dogodke (na primer reprezentančne dogodke, zakuske in podobno) in to tržiti tudi preko različnih organizatorjev dogodkov.

Z novimi dogodki in Evropsko prestolnico kulture leta 2012, pa je potrebno še izboljšati trženjske napore, da bi lahko dosegli čim boljši učinek in povečali število obiskovalcev. Tu je potrebno produkte in ponudbo prilagoditi tudi tujim obiskovalcem ter usmeriti v specifične vsebine.

# Tehnično – tehnološki opis investicije

## Vrsta investicije

| Vrsta investicije | MARIBORSKI GRAD – OBNOVA IN ADAPTACIJA ZA MUZEJ– III. FAZA. |
| --- | --- |
| Status investicije: | REKONSTRUKCIJA ali OBNOVA. |
| Predmet investicije: | - GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA - MIZARSKA, STEKLARSKA IN KOVINARSKA DELA - SANACIJSKA IN RESTAVRATORSKA DELA |
| Načrt izvedbe investicije | FAZNOST – v konkretnem primeru III. faza. |

## Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru investicije

| Vrsta dela | Aktivnosti in rešitve (osnovne informacije) |
| --- | --- |
| Gradbena dela | - Odstranitev obstoječega tlaka atrija muzeja in ostalih prostorov. - Rušenje obstoječa prizidka v atriju muzeja. - Odstranitev lesenih in zasteklenih vrat v atriju . - Poglobitev severnega dela atrija. - Odstranitev fasadnih steklenih površin v pritličju na Trgu Svobode. - Delna odstranitev ometov sten in stropov. - Izvedba utorov in prebojev vseh inštalacij v zidovih in stropovih objekta. - Rušenje komplet obstoječih kanalizacijskih cevi in zamenjava. - Demontaža opreme in čiščenje prostorov. |
| Obrtniška dela | - Dobava, vzdolžno polaganje v lepilo, brušenje in trikratno (3x) lakiranje hrastovega parketa. - Dobava in obloga zidanih sten v sanitarijah s keramičnimi ploščicami. - Glajenje zidov in pleskanje, stropov in stebrov z izravnalno maso. - Postavitev stopnic in ograje za stopnice (klet). - Izvedba horizontalnih in vertikalnih žlebov ter strešnih odtočnih požiralnikov. - Zasteklitev strehe na dvorišču. - Izvedba steklenega lapidarija na severni grajski zelenici. - Polaganje in brušenje tlaka iz naravnega kamna. - Montaža stopnic in končna obdelava s ploščami iz naravnega kamna. - Izdelava, dobava in montaža razstavne in druge opreme. |
| Sanacijska dela | - Obnova obstoječih dvojnih dvokrilnih fasadnih barvanih oken s polkni. - Montaža novih lesenih vrat in obnova obstoječih vrat. - Vgradnja električnega osebnega dvigalo za obiskovalce. - Ostala sanacijska dela za povečanje statične stabilnosti. |
| Restavratorska dela | - Rušitve poškodovanih okenskih obrob fasadnih površin vključno s profili na fasadah atrija. - Izvedba popravil poškodovanih okenskih obrob fasadnih površin vključno profili na fasadah atrija. - Restavracija loretanske kapele, vključno z orglami in skulpturo na strehi pročelja loretanske kapele. - Restavriranje muzealij. |

Razmestitev vsebin po prostorih gradu – III. Faza:

| Prostor | Razporeditev in vsebina |
| --- | --- |
| 2, 3b, 3c, 46, 71 | - PRITLIČJE, MEZANIN IN NADSTROPJE PALACIJA –jugovzhod (54 m2, 36 m2, 36 m2, 36 m2) - VERTIKALNA KOMUNIKACIJA – VHOD IN IZHOD MUZEJSKE POTI |
| 13 | - PRITLIČJE PALACIJA– jug (17 m2): - ZUNANJA MUZEJSKA TRGOVINA |
| 19 | - PRITLIČJE PALACIJA – zahod (55 m2): - VEŽA BAROČNEGA STOPNIŠČA |
| 27, 21c | - PRITLIČJE PALACIJA – zahod (53 m2): - ZAHODNA VEŽA NA DVORIŠČE |
| 37 | - PRITLIČJE – severna zelenica (150 m2): - KULTURNA ZGODOVINA – LAPIDARIJ JAVNIH SPOMENIKOV |
| 20 | - NOTRANJE DVORIŠČE GRADU (426 m2): - ARHELOGIJA - LAPIDARIJ RIMSKIH SPOMENIKOV |
| 38c, 38a | - VHOD V GRAJSKO KAPELO (21 m2): - VHOD, MUZEJSKA TRGOVINA - ZUNANJA |
| 18 | - ZAKRISTIJA ZA LORETANSKO KAPELO (20 m2): - ARHIV |
| 18a, 38, 38b | - GRAJSKA KAPELA (73 m2): - KULTURNA ZGODOVINA - LORETANSKA KAPELA |
| 3d, 5, 6, 7, 21 | - PRITLIČJE VZHODNEGA TRAKTA GRADU – jug (134 m2): - MUZEJSKA TRGOVINA, KAVARNA |
| 8,9,10,11, 12 | - PRITLIČJE VZHODNEGA TRAKTA GRADU - sever (158 m2): - PEDAGOŠKA DELAVNICA Z RAZSTAVIŠČEM |
| 12a | - PRITLIČJE VZHODNEGA TRAKTA GRADU - sever (6 m2): - PREHOD |
| 00 | - PRITLIČJE – Trg svobode (150 m2): - ZUNANJI PRIREDITVENI PROSTOR |
| 49 - 58 | - MEZZANIN PALACIJA IN VZHODNEGA TRAKTA GRADU (302 m2): - ŠTUDIJSKE ZBIRKE MANJŠEGA GRADIVA |

# Analiza zaposlenih glede na variantne rešitve

Po varianti 0 se projekt in tudi posamezne investicijske operacije ne izvedejo. Tako ta varianta ne vpliva na zaposlenost na projektnem območju. Na drugi strani, varianta 1 delno pozitivno vpliva na zaposlenost na projektnem območju. V primeru izvedbe projekta (varianta 1 – »nujnimi deli« investicije) bo ustvarjena ena nova zaposlitev. V primeru izbrane variante 2, kjer je predvidena izvedba celotnega projekta in s tem tudi izvedba posameznih investicijskih operacij, bomo ustvarili 6 novih zaposlitev.

Preglednica 10: Število zaposlenih v primeru variant

| Varianta | Število novo zaposlenih |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | Muzejski vodnik (1) |
| 2 | Organizator (1) Koordinator (1) Zaposleni v muzejski trgovini-kavarni (2) Muzejski demonstrator (1) Muzejski vodnik (1) |

Spodnja tabela prikazuje plače novo zaposlenih in predvidene časovne roke njihove zaposlitve:

Preglednica 11: Stroški zaposlenih v varianti 2.

|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Organizator | 24.943 | 24.943 | 24.943 |
| Koordinator | 27.228 | 27.228 | 27.228 |
| Kavarna | 16.250 | 33.800 | 35.152 |
| Muzejski demonstrator |  | 19.448 | 19.448 |
| Muzejski vodnik |  |  | 19.815 |
| Skupaj | 68.421 | 105.419 | 126.586 |

# Ocena izvedbe investicije po stalnih in tekočih cenah

## Ocena stroškov investicije po stalnih cenah

Ocena stroškov 3. faze investicije »Mariborski grad – Obnova in adaptacija za muzej« po stalnih cenah je bila določena na  podlagi naslednjih predpostavk in ob upoštevanju Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006), v 2. členu, 21. točka:

- stroški dodatne projektne dokumentacije, potrebne za izvajanje projekta v vrednosti 83.333,33 EUR brez DDV

- stroški priprave novelacije investicijske dokumentacije (IP) na podlagi ponudbe pripravljavca Oikos d.o.o., v vrednosti 8.300,00 EUR brez DDV,

- projekti za dodatno opremo in grafični prikaz postavitev v vrednosti 84.666,67 EUR brez DDV

- stroški gradbenih in ureditvenih del v vrednosti 2.611.284,17 EUR brez DDV na podlagi popisov del;

- stroški ostalih del (nujna pripravljalna dela in selitve, ter izvedba del po konservatorsko-restavratorskem elaboratu) v vrednosti 283.033,33 EUR brez DDV;

- stroški dobave, montaže in postavitve opreme v vrednosti 2.014.925,00 EUR brez DDV

- stroški gradbenega in projektantskega nadzora v vrednosti 50.000,00 EUR brez DDV

- stroški svetovalnega inženiringa v vrednosti 50.000,00 EUR brez DDV

- stroški informiranja in obveščanja v vrednosti 80.000,00 EUR brez DDV.

PGD je bil pripravljen za vse tri faze skupaj (I. in II. Faza sta bili že izvedeni, III. Faza pa je predmet te vloge, prav tako pa je pridobljeno enotno gradbeno dovoljenje). V okviru izvedbe operacije ne bomo drobili javnih naročil in bomo kjer bo primerno izvedli skupno javno naročilo.

Iz Preglednice 12 je razvidno, da je celotna vrednost investicije »Mariborski grad – Obnova in adaptacija za muzej« po stalnih cenah in ob upoštevanju zahtev Uredbe ocenjena na 6.317.051,00 EUR z DDV.

## Ocena stroškov investicije po tekočih cenah

Ocena stroškov investicije po tekočih cenah za investicijo se izračunajo na podlagi indeksacije ocene stroškov po stalnih cenah. Upošteva se faktor rasti inflacije v prihodnjih letih od tekočega leta (2010).

Oceno stroškov investicije po tekočih cenah za projekt »Mariborski grad – Obnova in adaptacija za muzej« je bila narejena na podlagi ocene inflacije UMAR-ja (www.umar.gov.si), ki je v zadnji napovedi za leto 2010 predvidel, da naj bi ta znašala 1,6 % za leto 2011 in 2,3% za leto 2012.

Iz Preglednice 13 je razvidno, da ocenjena vrednost investicije »Mariborski grad – Obnova in adaptacija za muzej« po tekočih cenah  in ob upoštevanju zahtev Uredbe ocenjena na 6.454.407,73 EUR z DDV.

## Upravičeni stroški investicije po tekočih cenah

Investicija »Mariborski grad – Obnova in adaptacija za muzej« je upravičena do sofinanciranja s sredstev s strani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov« (oznaka JR-ESRR-KS 2010). Ocena upravičenih stroškov za investicijo je narejena na podlagi zahtev Javnega razpisa za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin.

Glede na razpis so stroški izdelave dokumentacije, potrebne za izvedbo investicije, upravičeni od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2012. Za vse druge upravičene stroške velja upravičeno obdobje nastanka stroška od datuma oddaje vloge na javni razpis do 30. 6. 2012. Torej so v konkretnem primeru upravičeni stroški priprave investicijske dokumentacije, in sicer priprave Investicijskega programa (IP), pripravljavca Oikos d.o.o., stroški dodatne projektne dokumentacije, potrebne za izvajanje projekta, projekti za dodatno opremo in grafični prikaz postavitev, stroški gradbenih in ureditvenih del, oprema, ostala dela v sklopu gradbenih del – strokovni nadzor gradnje ter stroški informiranja in obveščanja javnosti o izvedbi investicije. DDV je po tem razpisu vselej neupravičen strošek.

Iz Preglednice 14 je razvidno, da znaša skupna vrednost upravičenih stroškov projekta  »Mariborski grad – Obnova in adaptacija za muzej«, ob upoštevanju zahtev Uredbe in razpisne dokumentacije, 5.378.673,11 EUR.

Preglednica 12: Stroški investicije po stalnih cenah (v EUR).

| ŠT. | SKLOP | 2010 | 2011 | 2012 | STROŠKI BREZ DDV | DDV (20%) | STROŠKI Z DDV | VREDNOST V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | III FAZA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 83.333,33 |  |  | 83.333,33 | 16.666,67 | 100.000,00 | 1,58 |
| 2 | INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA | 8.300,00 |  |  | 8.300,00 | 1.660,00 | 9.960,00 | 0,16 |
| 3 | PROJEKTI ZA DODATNO OPREMO; GRAFIČNI PRIKAZ POSTAVITEV |  | 83.333,33 |  | 83.333,33 | 16.666,67 | 100.000,00 | 1,58 |
| 4 | GRADBENA IN UREDITVENA DELA |  | 2.290.808,38 | 320.475,78 | 2.611.284,17 | 522.256,83 | 3.133.541,00 | 49,60 |
| 4.1 | A. Gradbena dela |  | 779.415,88 | 109.037,46 | 888.453,33 | 177.690,67 | 1.066.144,00 | 16,88 |
| 4.2 | B. Obrtniška dela |  | 1.000.293,42 | 139.937,42 | 1.140.230,83 | 228.046,17 | 1.368.277,00 | 21,66 |
| 4.3 | C. Elektroinštalacijska dela |  | 241.250,00 | 33.750,00 | 275.000,00 | 55.000,00 | 330.000,00 | 5,22 |
| 4.4 | D. Strojno inštalacijska dela |  | 109.659,09 | 15.340,91 | 125.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 | 2,37 |
| 4.5 | E. Sanacijska dela |  | 127.204,54 | 17.795,46 | 145.000,00 | 29.000,00 | 174.000,00 | 2,75 |
| 4.6 | F. Restavratorska dela |  | 32.985,46 | 4.614,54 | 37.600,00 | 7.520,00 | 45.120,00 | 0,71 |
| 5 | OSTALA DELA | 158.033,33 | 125.000,00 |  | 283.033,33 | 56.606,67 | 339.640,00 | 5,38 |
| 5.1 | Nujna pripravljalna dela in selitve | 158.033,33 |  |  | 158.033,33 | 31.606,67 | 189.640,00 | 3,00 |
| 5.2 | Izvedba del po konservatorsko restavratorskem elaboratu |  | 125.000,00 |  | 125.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 | 2,37 |
| 6 | OPREMA |  | 962.795,83 | 1.052.129,17 | 2.014.925,00 | 402.985,00 | 2.417.910,00 | 38,28 |
| 6.1 | Dobava, montaža in postavitev opreme |  | 962.795,83 | 962.795,83 | 1.925.591,67 | 385.118,33 | 2.310.710,00 | 36,58 |
| 6.2 | Dobava in montaža opreme za gostinsko in trgovinsko dejavnost |  |  | 89.333,33 | 89.333,33 | 17.866,67 | 107.200,00 | 1,70 |
| 7 | NADZOR NAD GRADNJO, PROJEKTANTSKI NADZOR |  | 43.863,63 | 6.136,37 | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 0,95 |
| 8 | SVETOVALNI INŽENIRING |  | 43.863,64 | 6.136,36 | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 0,95 |
| 9 | INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE |  |  | 80.000,00 | 80.000,00 | 16.000,00 | 96.000,00 | 1,52 |
|  | STROŠKI 3 FAZA BREZ DDV | 249.666,67 | 3.549.664,82 | 1.464.877,68 | 5.264.209,17 | 1.052.841,83 | 6.317.051,00 | 100,00 |
|  | DDV (20%) | 49.933,33 | 709.932,96 | 292.975,54 | 1.052.841,83 |  |  |  |
|  | STROŠKI 3 FAZA Z DDV | 299.600,00 | 4.259.597,78 | 1.757.853,22 | 6.317.051,00 |  |  |  |

Preglednica 13: Stroški investicije po tekočih cenah (v EUR).

| ŠT. | SKLOP | 2010 | 2011 | 2012 | STROŠKI BREZ DDV | DDV (20%) | STROŠKI Z DDV | VREDNOST V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | III FAZA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 83.333,33 |  |  | 83.333,33 | 16.666,67 | 100.000,00 | 1,55 |
| 2 | INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA | 8.300,00 |  |  | 8.300,00 | 1.660,00 | 9.960,00 | 0,15 |
| 3 | PROJEKTI ZA DODATNO OPREMO; GRAFIČNI PRIKAZ POSTAVITEV |  | 84.666,67 | 0,00 | 84.666,67 | 16.933,33 | 101.600,00 | 1,57 |
| 4 | GRADBENA IN UREDITVENA DELA |  | 2.327.461,32 | 333.092,27 | 2.660.553,59 | 532.110,72 | 3.192.664,31 | 49,46 |
| 4.1 | A. Gradbena dela |  | 791.886,53 | 113.330,04 | 905.216,57 | 181.043,31 | 1.086.259,89 | 16,83 |
| 4.2 | B. Obrtniška dela |  | 1.016.298,11 | 145.446,47 | 1.161.744,58 | 232.348,92 | 1.394.093,50 | 21,60 |
| 4.3 | C. Elektroinštalacijska dela |  | 245.110,00 | 35.078,67 | 280.188,67 | 56.037,73 | 336.226,40 | 5,21 |
| 4.4 | D. Strojno inštalacijska dela |  | 111.413,64 | 15.944,85 | 127.358,49 | 25.471,70 | 152.830,18 | 2,37 |
| 4.5 | E. Sanacijska dela |  | 129.239,81 | 18.496,03 | 147.735,84 | 29.547,17 | 177.283,01 | 2,75 |
| 4.6 | F. Restavratorska dela |  | 33.513,23 | 4.796,21 | 38.309,43 | 7.661,89 | 45.971,32 | 0,71 |
| 5 | OSTALA DELA | 158.033,33 | 127.000,00 |  | 285.033,33 | 57.006,67 | 342.040,00 | 5,30 |
| 5.1 | Nujna pripravljalna dela in selitve | 158.033,33 |  |  | 158.033,33 | 31.606,67 | 189.640,00 | 2,94 |
| 5.2 | Izvedba del po konservatorsko restavratorskem elaboratu |  | 127.000,00 |  | 127.000,00 | 25.400,00 | 152.400,00 | 2,36 |
| 6 | OPREMA |  | 978.200,57 | 1.093.549,39 | 2.071.749,95 | 414.349,99 | 2.486.099,95 | 38,52 |
| 6.1 | Dobava, montaža in postavitev opreme |  | 978.200,57 | 1.000.699,18 | 1.978.899,75 | 395.779,95 | 2.374.679,70 | 36,79 |
| 6.2 | Dobava in montaža opreme za gostinsko in trgovinsko dejavnost |  |  | 92.850,21 | 92.850,21 | 18.570,04 | 111.420,25 | 1,73 |
| 7 | NADZOR NAD GRADNJO, PROJEKTANTSKI NADZOR |  | 44.565,45 | 6.377,94 | 50.943,39 | 10.188,68 | 61.132,07 | 0,95 |
| 8 | SVETOVALNI INŽENIRING |  | 44.565,45 | 6.377,94 | 50.943,39 | 10.188,68 | 61.132,07 | 0,95 |
| 9 | INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE |  |  | 83.149,44 | 83.149,44 | 16.629,89 | 99.779,33 | 1,55 |
|  | STROŠKI 3 FAZA BREZ DDV | 249.666,67 | 3.606.459,46 | 1.522.546,98 | 5.378.673,11 | 1.075.734,62 | 6.454.407,73 | 100,00 |
|  | DDV (20%) | 49.933,33 | 721.291,89 | 304.509,40 | 1.075.734,62 |  |  |  |
|  | STROŠKI 3 FAZA Z DDV | 299.600,00 | 4.327.751,35 | 1.827.056,38 | 6.454.407,73 |  |  |  |

Preglednica 14: Upravičeni stroški investicije po tekočih cenah (v EUR).

|  | SKLOP | 2010 | 2011 | 2012 | STROŠKI BREZ DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 83.333,33 |  |  | 83.333,33 |
| 2 | INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA | 8.300,00 |  |  | 8.300,00 |
| 3 | PROJEKTI ZA DODATNO OPREMO; GRAFIČNI PRIKAZ POSTAVITEV |  | 84.666,67 |  | 84.666,67 |
| 4 | GRADBENA IN UREDITVENA DELA |  | 2.327.461,32 | 333.092,27 | 2.660.553,59 |
| 4.1 | A. Gradbena dela |  | 791.886,53 | 113.330,04 | 905.216,57 |
| 4.2 | B. Obrtniška dela |  | 1.016.298,11 | 145.446,47 | 1.161.744,58 |
| 4.3 | C. Elektroinštalacijska dela |  | 245.110,00 | 35.078,67 | 280.188,67 |
| 4.4 | D. Strojno inštalacijska dela |  | 111.413,64 | 15.944,85 | 127.358,49 |
| 4.5 | E. Sanacijska dela |  | 129.239,81 | 18.496,03 | 147.735,84 |
| 4.6 | F. Restavratorska dela |  | 33.513,23 | 4.796,21 | 38.309,43 |
| 5 | OSTALA DELA | 158.033,33 | 127.000,00 |  | 285.033,33 |
| 5.1 | Nujna pripravljalna dela in selitve | 158.033,33 |  |  | 158.033,33 |
| 5.2 | Izvedba del po konservatorsko restavratorskem elaboratu |  | 127.000,00 |  | 127.000,00 |
| 6 | OPREMA |  | 978.200,57 | 1.093.549,39 | 2.071.749,95 |
| 6.1 | Dobava, montaža in postavitev opreme |  | 978.200,57 | 1.000.699,18 | 1.978.899,75 |
| 6.2 | Dobava in montaža opreme za gostinsko in trgovinsko dejavnost |  |  | 92.850,21 | 92.850,21 |
| 7 | NADZOR NAD GRADNJO, PROJEKTANTSKI NADZOR |  | 44.565,45 | 6.377,94 | 50.943,39 |
| 8 | SVETOVALNI INŽENIRING |  | 44.565,45 | 6.377,94 | 50.943,39 |
| 9 | INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE |  |  | 83.149,44 | 83.149,44 |
|  | STROŠKI 3 FAZA BREZ DDV | 249.666,67 | 3.606.459,46 | 1.522.546,98 | 5.378.673,11 |

# Lokacija izvedbe investicije

## Opis lokacije izvedbe investicije

Lokacija izvedbe investicije je v središču mesta Maribor znotraj urbanega in gosto pozidanega strukturnega jedra.  Na severni strani je lokacija omejena s Trgom Generala Maistra, na južni strani s Trgom svobode, na zahodni pa z Grajsko ulico.

Slika 1: Lokacija predvidene investicije s prikazom širše okolice

Lokacija  predvidene investicije

Slika 2: Lokacija predvidene investicije s prikazom ožje lokacije

Objekt, ki je predmet investicije je kategoriziran kot umetnostni in arhitekturni spomenik. Lociran je na parcelah št. 1340 (stavbišče) in 1341 (dvorišče) k.o. Maribor Grad. Objekt je priključen na javno komunalno omrežje (elektrika, vodovod, kanalizacija, telefon). Ogrevanje je urejeno z mestnim plinom. Dostop za intervencijska vozila bo obstoječ iz Grajskega trga in Trga svobode. Parkirišča so urejena na javnih parkirnih površinah v bližini objekta. Lastnih parkirišč za sam muzej zaradi prostorskih omejitev ne bo mogoče urediti.

Območje obravnave je umeščeno med strnjeno pozidavo naselja Maribor in spada v hidrografsko območje Ptujska Drava.

## Omejitve v prostoru

Glede na pridobljene podatke ugotavljamo,  da se lokacija investicije (MOP ARSO, Atlas okolja, junij 2010):

- nahaja na 2. vodovarstvenem območju virov pitne vode (VV0 2)- državni nivo;

- ne nahaja na ekološko pomembnih območjih,

- ne nahaja na območju Natura 2000;

- ne nahaja na območju naravnih vrednost;

- ne nahaja na poplavnih območij;

- ne nahaja na območju kategoriziranih vodotokov;

- ne nahaja na občutljivih območjih evtrofikacije.

Upoštevajoč ugotovitve je lokacija investicije na 2. vodovarstvenem območju virov pitne vode (VV0 2). Omejitve in pogoje gradnje na VVO ureja Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur. l. RS, št. 24/07). Pri izvajanju investicijskih del na predmetni lokaciji je obvezno upoštevati ukrep in omejitve iz priloge 3 navedene uredbe.

# Ocena vplivov investicije na okolje

V skladu z Zakon o varstvu okolja /ZVO-1-UPB1/ (Ur. l. RS, št. 39/06, 70/08) in Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 78/06, spremembe 72/07 in 32/09), za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje za predvideni poseg, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje.

Nameravani poseg ne spada med dejavnosti in naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in so določene v Uredbi o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Ur. l. RS, št. 97/04, 71/07, 122/07).

Na območju posega ali v njegovi okolici tudi ni posebnih varstvenih območij narave Natura 2000. Nameravani poseg je dejansko prenova obstoječega objekta, ki je že do sedaj služil podobnemu namenu kot je načrtovan v prihodnje, zato večjih sprememb glede vplivov na okolje ni pričakovati.

Pri načrtovanju in izvedbi operacije se morajo upoštevati naslednja izhodišča:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov,..),

- trajnostna dostopnost,

- preprečevanje pojavljanja in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje.

Izvedba investicije lahko ima tudi učinek na: učinkovitost izrabe naravnih virov, trajnostna dostopnost, okoljska učinkovitost in energetska učinkovitost. Usmeritve so prikazane v spodnji tabeli.

Preglednica 15: Pregled morebitnih učinkov investicije na trajnostno dostopnost, izrabo naravnih virov,  okoljsko in energetsko učinkovitost.

| Sklop | Predvidevanja |
| --- | --- |
| Učinkovitost izrabe naravnih virov | Učinkovita raba vode Za zagotovitev učinkovite rabe vode naj se v okviru opremljanja predvidi namestitev varčnih pip ter WC kotličkov v sanitarije. Učinkovita raba surovin Za oglaševanje prireditev in dogajanja v samem objektu naj bodo uporabljena predvsem elektronska sredstva in druga sredstva obveščanja, ki ne zahtevajo materialnih sredstev in ne povzročajo nastanka dodatnih količin odpadkov. |
| Trajnostna dostopnost | Objekt se nahaja v centru mesta in zato obstajajo dobre možnosti za trajnostni dostop s sredstvi javnega prevoza. Spodbujanje uporabe javnega prevoza naj se tudi zagotavlja s popusti pri ceni vstopnic za prireditve v centru ob predložitvi karte za mestni avtobus. |
| Okoljska učinkovitost | Uporaba najboljših razpoložljivih tehnik V okviru projekta je predvidena uporaba najboljših razpoložljivih tehnik za doseganje učinkovite rabe energije in vode. Nadzor emisij in tveganj - Pri prenovi se bodo dosledno uporabljali najnovejši okolju prijazni gradbeni materiali in standardi gradnje. V času gradnje se bo nekoliko povečal hrup, vendar v mejah normale in ob upoštevanju določil Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/04) ter Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 105/05). Po potrebi se bo izvajalec del poskrbel za protihrupno zaščito. Izvajalec gradbenih del bo zagotovil, da bo gradnja potekala s tehnično brezhibnimi gradbenimi stroji in opremo. - Emisije komunalnih odpadnih voda v površinske in podzemne vode bodo preprečene s priklopom interne kanalizacije na mestno kanalizacijo, ki je speljana na čistilno napravo. - Zmanjšanje emisij v zrak zaradi ogrevanja med delovanjem objekta bo doseženo z ukrepi za zagotovitev energetske učinkovitosti. S temi ukrepi se bodo zmanjšale potrebe po energiji in tako tudi emisije v zrak, ki izhajajo iz porabe energije. - Predvidena je izdelava Požarnega reda in Načrta evakuacije v primeru požara v katerih bodo predvideni ukrepi za preprečevanje tveganja za požar in navodila za ravnanje v primeru požara. Zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov Izvajalec gradbenih del se bo držal Uredbe o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 34/08), ki določa, da mora povzročitelj onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje, in za zagotovitev predelave nastalih odpadkov ali njihovo varno odstranitev, če predelava ni mogoča. Izvajalec gradbenih del bo poskrbel, da se bodo odpadki zbirali ločeno. Med delovanjem centra bo upravljavec centra prav tako zagotovil ločeno razvrščanje odpadkov in njihovo pravilno odložitev na ekoloških otokih. |
| Energetska učinkovitost | S prenovo objekta bo prišlo do povečanja energetske učinkovitosti objekta: - z obnovitvijo oz. zamenjavo fasadnih elementov se bistveno zmanjšajo toplotne izgube objekta in s tem poraba toplotne energije za ogrevanje; - z zamenjavo notranjih talnih, stenskih in stropnih oblog, oken in vrat se lahko bistveno zmanjša kemične in druge emisije vgrajenih materialov in s tem se lahko bistveno zmanjša potrebna količina svežega vpihanega zraka za doseganje ustrezne kakovosti zraka v prostorih; - z vgradnjo varčnih svetilk se bistveno zmanjšuje poraba električne energije. |

# Časovni načrt izvedbe 3. faze investicije

V letu 2001 je bila izdelana predinvesticijska zasnova za investicijo »Mariborski grad-obnova in adaptacija za muzej« , izdelana je bila tudi PGD dokumentacija za prenovo Mestnega gradu in Pokrajinskega muzeja Maribor s strani podjetja Amfion d.o.o.. Izdelan je bil Investicijski program (2002). V letu 2009 in 2010 je bila izvedena novelacija Predinvesticijske zasnove in Investicijskega programa.  ki so bili novelirani v 2009 in 2010. letu.  Zaradi neskladnosti investicijske dokumentacije z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, in zahtev Javnega razpisa za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2.«Mreženje kulturnih potencialov«, se je investitor odločil za pripravo novelacije Investicijskega programa.

Javni razpis za izbor izvajalca je previden v avgustu leta 2010.

S 04.02.2011 se predvideva uvedba v delo investicije »Mariborski grad-obnova in adaptacija za muzej«  z izbranim izvajalcem, pripravljen bo tudi zapisnik, ki bo opredeljeval tudi rok za izvedbo, in sicer bo rok za izvedbo gradbenih in ostalih spremljajočih del za rekonstrukcijo in ureditev PMM, 08.12.2011.

Oprema bo montirana do 27.9.2012.

Preglednica 16: Terminski prikaz izvajanja investicije.

| Obdobje | Leto 2010 |  |  | Leto 2011 |  |  |  | Leto 2012 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost | IV.-VI. | VII.-IX. | X.-XII. | I.-III. | IV.-VI. | VII.-IX. | X.-XII. |  | I.-III. | IV.-VI. | VII.-IX. | X.-XII. |  |
| Projektna in investicijska dokumentacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nujna pripravljalna dela in selitve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekti za dodatno opremo; grafični prikaz postavitev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javni razpis izvajalcev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradbena, sanacijska, restavratorska in ureditvena dela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostala dela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javni razpis za dobavo opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dobava, montaža in postavitev opreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dobava in montaža opreme za gostinsko in trgovinsko dejavnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nadzor nad gradnjo, projektantski nadzor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svetovalni inženiring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informiranje in obveščanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Organizacija izvajanja 3. faze investicije in način spremljanja izvedbe investicije

Izvedbo obravnavane investicije bo prevzela Mestna občina Maribor, oziroma neposredno služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna. Za dodatno strokovno pomoč bo na javnem razpisu izbran svetovalni inženiring.

MOM bo v sodelovanju z izbranim svetovalnim inženiringom na osnovi določil ZJN izbral izdelovalca projektne dokumentacije. Na osnovi izdelane projektne dokumentacije za razpis in izvedbo objavil javne razpise za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter komunalnih priključkov, izvajalca restavratorskih del in izvajalca dobave in montaže notranje opreme. Izvedbo investicije bo nadziral in spremljal tudi projektantski nadzor.

Pred izvajanjem projekta se bo na Mestni občini Maribor ustanovila projektna skupina, katere vodja bo

Vloge in odgovornosti vodje pri izvedbi investicijskega projekta so:

- zagon projekta, formiranje projektne skupine,

- priprava terminskega plana izvajanja investicije,

- priprava razpisne dokumentacije za izbiro projektanta,

- priprava razpisne dokumentacije za izbor svetovalnega inženiringa,

- priprava razpisne dokumentacije za izbor super nadzora,

- pravočasna pridobitev projektne dokumentacije,

- priprava razpisne dokumentacije za izbiro izvajalcev in nadzornika gradnje, ter izvajalca konservatorskih in restavratorskih del,

- vodenje postopka za izbiro izvajalcev in nadzornika gradnje, ter izvajalca konservatorskih in restavratorskih del,

- koordinacija izvajanja projekta in ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj,

- ocenjevanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene cilje,

- razreševanje problemov znotraj projektne skupine,

- spremljanje finančnega plana.

V projektni skupini, bo poleg vodje projekta sodelovala tudi projektna pisarna Mestne občine Maribor ter Pokrajinski muzej Maribor. V projektni skupini bodo sodelovali tudi zunanji izvajalci in svetovalni inženiring po potrebi pa tudi ostali izvajalci del. Vsi člani projektne skupine bodo v izvedbi projekta imeli točno določeno nalogo, za katero bodo odgovorni ter zanjo tudi strokovno podkovani.

VODJA PROJEKTA

VODJA PROJEKTA

Projektna skupina

Služba za razvojne projekte in investicije

Projektna pisarna

Izbor izvajalca in nadzornika ter izvedba investicije

Dokumentacija za razpis, razpis za izvajalce, svetovalni inženiring, super nadzor

Predaja gradbene in projektne dokumentacije izvajalcu, uvedba v delo, določitev rokov za izvedbo

Fizična izvedba investicije

Tehnični pregled, zapisnik pomanjkljivosti, odprava pomanjkljivosti

Uporabno dovoljenje

Predaja zgrajene infrastrukture njenemu upravljavcu

Zaključek investicije

Nadzor gradbenih del po ZGO

Reševanje zapletov, manjše spremembe projektne dokumentacije

Svetovalni inženiring (po izboru

Spremljanje in poročanje o napredku projekta

Slika 3: Organizacija in vodenje investicijske operacije.

Vodja projekta bo skrbel za redne sestanke, katerih se bodo morali udeleževati vsi člani projektne skupine in nadzornik gradbenih del. Kontrola izvedbe del in potek investicije bo skladen s potrjenim terminskim planom investicije. Vodja projekta bo po potrebi določil tudi vmesne kontrole izvajanja del, da bi zagotovili redno izvajanje projekta in odpravljali morebitne zastoje. V primeru odstopanja od načrta izvedbe projekta, bo projektna skupina informacijo posredovala vodji projekta,  le-ta pa bo od izvajalcev del zahteval pospešitev izvedbe del ali sprejel druge ustrezne ukrepe za zmanjšanje težav oziroma nevšečnosti.

Vodja projekta bo svoje funkcije izvajal tudi preko projektanta, svetovalnega inženiringa, super nadzornika in nadzornika, ki bodo skrbeli za spremljanje investicij glede na njihovo strokovno področje (načrtovanje vseh izvedbenih del, napredovanje del, nadzor, kontrolo kakovosti in poročanje o stanju del, nadzor nad porabljenimi sredstvi, nadzor skladnosti s terminskim načrtom in podobno, kar bo določeno tudi s pogodbo o izvajanju).

Za finančno spremljanje projekta bo odgovorna finančna služba občine skupaj z svetovalnim inženiringom, skladno s predpisi o izvrševanju proračuna. Njihova naloga bo tudi hranitev vse dokumentacije povezane z izvedbo projekta, pa tudi priprava poročil skladno z zahtevami Ministrstva za kulturo.

# Načrt financiranja 3. faze investicije v tekočih cenah

## Predvideni viri financiranja po tekočih cenah

Za izvedbo projekta »Mariborski grad – Obnova in adaptacija za muzej« bo Mestna občina Maribor pridobila različne vire. Izvedba celotnega projekta se bo financirala iz naslednjih virov:

•	iz občinskega proračuna Mestne občine Maribor,

•	iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov«

Tako je vrednost virov sredstev z naslova občinskega proračuna 3.307.532,54 EUR (oz. 53,52 odstotkov, za leti 2010, 2011 in 2012) in vrednost virov sredstev iz ESRR 3.000.000,00 EUR (oz. 46,48 odstotkov za leto 2011), skupaj torej 6.454.407,73 EUR.

Preglednica 17: Finančna konstrukcija projekta (v EUR).

| Viri financiranja (skupaj) | 2010 | 2011 | 2012 | Skupaj | v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Občinski proračun Mestne Občine Maribor | 299.600,00 | 1.327.751,35 | 1.827.056,38 | 3.454.407,73 | 53,52% |
| Javna sredstva (JR-ESRR-KS 2010) | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 46,48% |
| Skupaj | 299.600,00 | 4.327.751,35 | 1.827.056,38 | 6.454.407,73 | 100,00% |

Finančna konstrukcija projekta je zaprta, saj je za financiranje projekta zagotovljena zadostna vrednost finančnih virov (predvideni so viri financiranja v tekočih cenah z vključenim DDV).

## Predstavitev predvidenih virov financiranja investicije

Naslov razpisa: Javni razpis za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revizalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin,  v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete 3. „Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov“ in prednostne usmeritve 3.2 “Mreženje kulturnih potencialov“.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v prenovo, obnovo, celostno revitalizacijo in modernizacijo kulturnih spomenikov v lasti občin. Predmet tega javnega razpisa so večje investicije, katerih vrednost znaša najmanj 1.500.000 EUR upravičenih stroškov (brez DDV) in so nacionalnega pomena, kar pomeni, da morajo biti kulturni spomeniki razglašeni za spomenik državnega pomena oz. morajo biti vključeni v projekt Evropske prestolnice kulture 2012.

Vsebinska področja: Investicije v prenovo, obnovo, celostno revitalizacijo in modernizacijo kulturnega spomenika v lasti občin ki bodo služile gospodarskemu razvoju občin, posebej turističnemu sektorju in storitvenim dejavnostim.

Upravičenci: samoupravne lokalne skupnosti, ki so lastnice kulturnih spomenikov, ki so predmet razpisa, in nastopajo kot investitorji

Upravičeni stroški:  Upravičeni stroški se bodo presojali in dokazovali z dokazili in metodami za izračun upravičenih stroškov, navedenimi v razpisni dokumentaciji, izhajajoč iz Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za programsko obdobje 2007–2013.

Stroški in izdatki so upravičeni, če:

- so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;

- so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; oziroma za storitve, ki so bile izvedene;

- so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;

- nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;

- temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in

- so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi.

Upravičeni stroški so prikazani v naslednjo preglednico:

Preglednica 18: Upravičeni stroški

| UPRAVIČENE AKTIVNOSTI | Podrobnejša opredelitev stroška | Metoda za izračun stroška |
| --- | --- | --- |
| Izdelava dokumentacije | - stroški priprave predinvesticijske in investicijske - dokumentacije - stroški projektiranja za objekte in zunanje - ureditve in ureditve komunalne infrastrukture - (krajinsko načrtovanje, urbanizem, arhitektura, - gradbene konstrukcije, strojne in elektro - instalacije, oprema, požarna varnost, varstvo pri - delu …) - izdelava vseh načrtov, študij in poročil, potrebnih - za izvedbo investicij - stroški izdelave arhitekturnih in geodetskih - posnetkov - stroški raziskav (gradbene konstrukcije, - arheologija, restavratorsko-konservatorske - raziskave) - stroški izdelave tehnične dokumentacije za - obratovanje objekta | znesek storitve |
| Gradbena dela in instalacije | - stroški konservatorsko-restavratorskih posegov - stroški izvedbe gradenj, rušitev, priprave za - gradnjo in izvedbe gradbeno-obrtniških - instalacijskih del, vključno z izvedbo priključkov - na javno infrastrukturo - stroški nadzora nad gradnjo objektov - stroški zunanjega urejanja objektov in urejanja - parkovnih elementov - stroški nabave in restavriranja opreme | znesek storitve oz. investicije |
| Nakup opreme | - stroški nakupa opreme objekta, ki je potrebna za funkcijo objekta | znesek storitve oz. investicije |
| Informiranje in obveščanje javnosti | - stroški informativnih tabel | znesek storitve |

Višina sofinanciranja: sofinanciranih bo največ do 100% izkazanih upravičenih javnih izdatkov operacije v deležu 85% sofinanciranja iz namenskih sredstev EU in 15% namenskih sredstev slovenske udeležbe, ki jih krije Ministrstvo za kulturo(t. j. sredstva EU in sredstva slovenske udeležbe, ki jih krije Ministrstvo za kulturo iz svojih proračunskih postavk ne smejo biti večja od 3.000.000 EUR)

Tretja faza projekta »Mariborski grad – Obnova in adaptacija za muzej« je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti in je v celoti skladna z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo ter posledično izpolnjuje vse pogoje.

## Določitev maksimalne vrednosti financiranja

Na podlagi Navodil za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (Evropska komisija, 2006), ki ga je v okviru Evropske komisije pripravil generalni direktorat za regionalno politiko, je potrebno določiti maksimalni delež sredstev sofinanciranja po metodi finančne vrzeli.

Iz naslova javnega razpisa je mogoče pridobiti sofinanciranje do 100 odstotkov upravičenih stroškov (maksimalno do 3.000.000 EUR). Vendar je potrebno sofinanciranje znižati za predvidene prihodnje neto prihodke. Izračun deleža sofinanciranja je predstavljen v nadaljevanju.

V nadaljevanju smo v skladu z omenjeno metodo določili diskontirane celotne stroške tretje faze investicije ter na podlagi predlaganih enačb izračunali tudi maksimalni delež sofinanciranja.

Za izračun smo uporabili sledeče enačbe:

DNR=DP−DOSD+OVMaxEE=DIC−DNRR=MaxEEDIC

Pri čemer so:

| DNR | … diskontirani neto prihodki |
| --- | --- |
| DP | … diskontirani prihodki |
| DOSD | … diskontirani operativni stroški delovanja |
| OV | … ostanek vrednosti |
| MaxEE | … najvišji upravičeni izdatki |
| DIC | … diskontirani investicijski stroški |
| R | … finančna vrzel |

Dobljene vrednosti so:

| DNR | = -790.796,08 EUR |
| --- | --- |
| MaxxEE | = 5.637.387,40 EUR |
| R | = 1,00 = 100,00 % |

Potem nadaljujemo izračune:

DA=EC∗R

Pri čemer so:

| DA | … izračun pripadajočega zneska |
| --- | --- |
| EC | … upravičeni stroški |
| R | … finančna vrzel |

Dobljena vrednost je:

DA = 5.378.673,11 EUR

Nato izračunamo (najvišji) znesek upravičenih sredstva EU:

Uprav.sred.EU=DA*maxCRP

Pri čemer so:

| Uprav. sred. | … upravičen znesek nepovratnih sredstev |
| --- | --- |
| DA | … izračun pripadajočega zneska |
| maxCRP | … najvišji upravičeni delež sofinanciranja, ki je določen v razpisnih pogojih in znaša 85 % |

Dobljena vrednost je:

Najvišji znesek nepovratnih sredstev EU= 5.378.673,11 EUR. Kjer je razpis omejen na 3.000.000 EUR za posamezni projekt, predstavlja to hkrati tudi največje možno sofinanciranje projekta.

Podlage za izračun so predstavljene v preglednici v nadaljevanju.

Preglednica 19: Izračun upravičenosti do sredstev (finančna vrzel, v EUR).

|  | Leto | Investicijski stroški | Operativni stroški | Prihodki | Ostanek vrednosti | Neto denarni tok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 249.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -249.666,67 |
|  | 2011 | 3.549.664,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.549.664,82 |
| 1. leto | 2012 | 1.464.877,68 | 130.727,00 | 62.962,53 | 0,00 | -1.532.642,15 |
| 2. leto | 2013 | 0,00 | 204.058,00 | 126.791,05 | 0,00 | -77.266,95 |
| 3. leto | 2014 | 0,00 | 228.190,38 | 137.854,33 | 0,00 | -90.336,05 |
| 4. leto | 2015 | 0,00 | 231.291,09 | 146.275,22 | 0,00 | -85.015,87 |
| 5. leto | 2016 | 0,00 | 231.291,09 | 146.275,22 | 0,00 | -85.015,87 |
| 6. leto | 2017 | 0,00 | 231.291,09 | 146.275,22 | 0,00 | -85.015,87 |
| 7. leto | 2018 | 0,00 | 231.291,09 | 146.275,22 | 0,00 | -85.015,87 |
| 8. leto | 2019 | 0,00 | 231.291,09 | 146.275,22 | 0,00 | -85.015,87 |
| 9. leto | 2020 | 0,00 | 231.291,09 | 146.275,22 | 0,00 | -85.015,87 |
| 10. leto | 2021 | 0,00 | 231.291,09 | 146.275,22 | 0,00 | -85.015,87 |
| 11. leto | 2022 | 0,00 | 231.291,09 | 146.275,22 | 0,00 | -85.015,87 |
| 12. leto | 2023 | 0,00 | 231.291,09 | 146.275,22 | 0,00 | -85.015,87 |
| 13. leto | 2024 | 0,00 | 231.291,09 | 146.275,22 | 0,00 | -85.015,87 |
| 14. leto | 2025 | 0,00 | 231.291,09 | 146.275,22 | 0,00 | -85.015,87 |
| 15. leto | 2026 | 0,00 | 231.291,09 | 146.275,22 | 0,00 | -85.015,87 |
| 16. leto | 2027 | 0,00 | 231.291,09 | 146.275,22 | 0,00 | -85.015,87 |
| 17. leto | 2028 | 0,00 | 231.291,09 | 146.275,22 | 0,00 | -85.015,87 |
| 18. leto | 2029 | 0,00 | 231.291,09 | 146.275,22 | 0,00 | -85.015,87 |
| 19. leto | 2030 | 0,00 | 231.291,09 | 146.275,22 | 0,00 | -85.015,87 |
| 20. leto | 2031 | 0,00 | 231.291,09 | 146.275,22 | 0,00 | -85.015,87 |
| 21. leto | 2032 | 0,00 | 231.291,09 | 146.275,22 | 0,00 | -85.015,87 |
| 22. leto | 2033 | 0,00 | 231.291,09 | 146.275,22 | 0,00 | -85.015,87 |
| 23. leto | 2034 | 0,00 | 231.291,09 | 146.275,22 | 0,00 | -85.015,87 |
| 24. leto | 2035 | 0,00 | 231.291,09 | 146.275,22 | 0,00 | -85.015,87 |
| 25. leto | 2036 | 0,00 | 231.291,09 | 146.275,22 | 684.071,04 | 599.055,17 |
|  | SKUPAJ | 5.264.209,17 | 5.651.379,36 | 3.545.662,81 | 684.071,04 | -6.685.854,68 |
|  | DV | 4.846.591,32 | 2.406.604,94 | 1.498.014,91 | 117.793,95 | -5.637.387,40 |
|  | DNR | -790.796,08 |  |  |  |  |

*Opomba: DV: diskontirane vrednosti; DNR: diskontirani neto prihodki.

Preglednica 20: Izračun najvišjega zneska EU glede na vrednost DNR.

|  | če je DNR>0: | če je DNR<0: |
| --- | --- | --- |
| 1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): | 5.637.387,40 | 5.637.387,40 |
| 1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC): | 100% | 100% |
| 2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): | 5.378.673,11 | 5.378.673,11 |
| 3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): | 100% | 100% |
| 3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa): | 5.378.673,11 | 5.378.673,11 |

# Projekcija prihodkov in stroškov 3. faze investicije

## Izračun upravičenosti investicije v ekonomski dobi

Z namenom finančno ekonomske analize so izdelani izračuni finančne notranje stopnje donosa, finančne neto sedanje vrednosti in izračun finančne relativne neto sedanje vrednosti. Pri izračunu omenjenih kazalnikov smo upoštevali metodo diskontiranja (DCF).

Pri izračunu ekonomskih kazalnikov smo izhajali iz naslednjih predpostavk:

- Slovenske tržne cene tako dela kot proizvodov se od tako imenovanih »računovodskih ali mejnih cen« minimalno razlikujejo oziroma so izkrivljene, zato smo jih pri izračunu ekonomskih kazalnikov korigirali s konverzijskimi faktorji.

- Poglavitni koncept pri določanju diskontne stopnje je višina oportunitetnega stroška kapitala. V Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) je določeno, da diskontna stopnja znaša 7 %.

Ekonomska doba projekta

V skladu z dokumentom Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (Evropska komisija, 2006), ki ga je v okviru Evropske komisije pripravil generalni direktorat za regionalno politiko, in glede na lastne izkušnje in izkušenj stroke smo določili 25-letno ekonomsko dobo projekta.

Preostanek vrednosti investicije

Ker je amortizacijska doba projekta daljša od ekonomske dobe projekta, moramo pri finančnih in ekonomskih izračunih upoštevati tudi neamortizirani del investicije. Preostanek vrednosti investicije tako znaša 684.071,04 EUR.

Izračun amortizacije in preostanka vrednosti investicije je predstavljen v Preglednicah 21 in 22 v nadaljevanju.

## Ocena poslovnih prihodkov investicije

Projekt obsega rekonstrukcijo, ureditev in opremo Mariborskega gradu, ki ga za svojo dejavnost uporablja Pokrajinski muzej Maribor. Izvedba investicije nam bo omogočila razvoj nove ponudbe in produktov, ki jih bomo vključili v kulturno, turistično in gospodrsko ponudbo muzeja, obenem pa se bo pričela izvajati tudi gostinska aktivnost-kavarna in trgovina s spominki. Projekt tako ustvarja prihodke iz naslove prihodka od vstopnin, sponzorstva in donacij, k bodo prejete zaradi nove programske ponudbe, prav tako pa bo ustvarjal prihodke z naslove muzejske kavarne, oziroma trgovine.

Ti prihodki bodo obsegali:

- letne prihodke z naslova prihodka od vstopnin smo izračunali na osnovi povečanja števila obiskovalcev, ki je neposredno povezano z zaključkom tretje faze investicije. Osnova za izračun povečanja števila obiskovalcev je študija »Projekcija obiskanosti ustanove v prvih petih let po zaključku investicije«, ki predvdieva 20% povečanje števila obiskovalcev v petih letih po zaključku investicije. Povprečna cena karte je 3 EUR.

- sponzorstva in donacije kii bodo pridobljene na osnoovi novih programskih vsebin.

- letne prihodke z naslova prihodka muzejske kavarne, oziroma trgovine, izračunane na podlagi načrta dela za petletno obdobje.

Ocene poslovnih prihodkov investicije »Mariborski grad – Obnova in adaptacija za muzej« predstavljamo v Preglednici 24 v nadaljevanju.

## Ocena poslovnih odhodkov investicije

Investicija bo povzročila 6 vrst odhodkov: splošni stroški, programski stroški, stroški dela novo zaposlenih, stroški muzejske kavarne, oziroma trgovine, stroški investicijskega vzdrževanja, in strošek amortizacije.

1. Splošni troški

V splošne stroške zaključene investicije so vključeni vsi stroški, ki jih ima upravljavec Pokrajinski muzej Maribor (financiran s strani investitorja Mestne občine Maribor) z vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture in opreme, ki bo urejena in montirana skozi investicijski projekt. Sem vključujemo stroške energije, vode in komunalnih storitev, ter stroške vzdrževanja. Ocena splošnih stroškov znaša 19.181,00 EUR.

2. Programski stroški

V programske stroške zaključene investicije so vključeni vsi stroški, ki jih ima upravljavec Pokrajinski muzej Maribor (financiran s strani investitorja Mestne občine Maribor) z organizacijo dogodkov, ki bodo del izboljšane programske ponudbe Muzeja po zaključku investicije. Sem vključujemo pisarniški in splošni material, reprezentanca, strošek komunikacije, tiskarske storitve, oglaševanje, posebni material in storitve (oprema,oblikovanje…), storitve drugih pri izvajanju programa, stroški avtorskega honorarja , in podobno. Tu niso vključeni programski stroški celega muzeja temveč le razširjene ponudbe. Ocena teh stroškov je 9.500,00 EUR.

3. Stroški dela novozaposlenih

Izvajanje  investicije predvideva šest novih delovnih mest za polni delovni čas; 4 novo zaposleni v kulturi in sicer 1 organizator stikov z javnostmi in promocijo, 1 koordinator in organizator kulturnih programov, 1 muzejski demonstrator, 1 muzejski vodnik, ter dvoje zaposlenih v gostinskem objektu oziroma kavarni. Zasedba delovnega mesta se predvideva s 01.01.2012 za dva organizatorja stikov z javnostmi in promocijo in  koordinatorja kulturnih programov, za muzejskega demonstratorja 1.1.2013., za muzejskega vodnika 1.1.2014., v gostinstvu pa predvidevamo prvo zaposlitev s 1.1.2012., in drugo z 1.1.2013.

4. Stroški muzejske kavarne, oziroma trgovine

Ti stroški  so direktno povezani s prihodki kavarne in trgovine in del načrta dela Pokrajinskega muzeja Maribor ter so tudi del načrta dela za prvih pet let obratovanja kavarne. Nanašajo se na strošek energije, vode in komunalnih storitev, strošek varovanja in varstvo pri delu, strošek vzdrževanja, stroške dela študentov, nakupa zalog in podobno

5. Stroški investicijskega vzdrževanja

Strošek investicijskega vzdrževanja je ocenjen v višini polovice letne amortizacije in se bo predvidoma pojavila na vsakih 10 let.

V okviru tega stroška smo upoštevali dela, ki pomenijo izboljšanje ali obnovo itd. v obsegu obstoječega standarda ter druga investicijska vzdrževanja. Strošek bo tako v celotni ekonomski dobi znašal 82.088,53 EUR.

6. Amortizacija

Investicija bo v celoti predana v obratovanje 01.01.2012, razen opreme, ki bo v uporabi z 1.3.2012. Tako smo obračunali amortizacijo za gradbena, ureditvena in ostala dela od 01.01.2012., za opremo pa od 1.3.2012 dalje .

Gradbena, ureditvena in ostala dela se bodo amortizirala po amortizacijski stopnji 0,03, oprema po amortizacijski stopnji 0,2.

Ocene poslovnih odhodkov investicije »Mariborski grad – Obnova in adaptacija za muzej«  predstavljamo v Preglednici 25 v nadaljevanju.

Preglednica 21: Izračun amortizacije (v EUR).

|  |  | 1. leto | 2. leto | 3. leto | 4. leto | 5. leto | 6. leto | 7. leto | 8. leto | 9. leto | 10. leto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sklop | Osnova | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| GRADBENA IN UREDITVENA DELA | 2.611.284,17 | 78.338,53 | 78.338,53 | 78.338,53 | 78.338,53 | 78.338,53 | 78.338,53 | 78.338,53 | 78.338,53 | 78.338,53 | 78.338,53 |
| A. Gradbena dela | 888.453,33 | 26.653,60 | 26.653,60 | 26.653,60 | 26.653,60 | 26.653,60 | 26.653,60 | 26.653,60 | 26.653,60 | 26.653,60 | 26.653,60 |
| B. Obrtniška dela | 1.140.230,83 | 34.206,93 | 34.206,93 | 34.206,93 | 34.206,93 | 34.206,93 | 34.206,93 | 34.206,93 | 34.206,93 | 34.206,93 | 34.206,93 |
| C. Elektroinštalacijska dela | 275.000,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 |
| D. Strojno inštalacijska dela | 125.000,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| E. Sanacijska dela | 145.000,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| F. Restavratorska dela | 37.600,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 |
| OSTALA DELA | 125.000,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| Izvedba del po konservatorsko restavratorskem elaboratu | 125.000,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| OPREMA | 2.014.925,00 | 335.820,83 | 402.985,00 | 402.985,00 | 402.985,00 | 402.985,00 | 67.164,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobava, montaža in postavitev op. | 1.925.591,67 | 320.931,94 | 385.118,33 | 385.118,33 | 385.118,33 | 385.118,33 | 64.186,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opreme za gost-trg. dejavnost | 89.333,33 | 14.888,89 | 17.866,67 | 17.866,67 | 17.866,67 | 17.866,67 | 2.977,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 4.751.209,17 | 417.909,36 | 485.073,53 | 485.073,53 | 485.073,53 | 485.073,53 | 149.252,69 | 82.088,53 | 82.088,53 | 82.088,53 | 82.088,53 |

|  |  | 11. leto | 12. leto | 13. leto | 14. leto | 15. leto | 16. leto | 17. leto | 18. leto | 19. leto | 20. leto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sklop | Osnova | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| GRADBENA IN UREDITVENA DELA | 2.611.284,17 | 78.338,53 | 78.338,53 | 78.338,53 | 78.338,53 | 78.338,53 | 78.338,53 | 78.338,53 | 78.338,53 | 78.338,53 | 78.338,53 |
| A. Gradbena dela | 888.453,33 | 26.653,60 | 26.653,60 | 26.653,60 | 26.653,60 | 26.653,60 | 26.653,60 | 26.653,60 | 26.653,60 | 26.653,60 | 26.653,60 |
| B. Obrtniška dela | 1.140.230,83 | 34.206,93 | 34.206,93 | 34.206,93 | 34.206,93 | 34.206,93 | 34.206,93 | 34.206,93 | 34.206,93 | 34.206,93 | 34.206,93 |
| C. Elektroinštalacijska dela | 275.000,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 |
| D. Strojno inštalacijska dela | 125.000,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| E. Sanacijska dela | 145.000,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| F. Restavratorska dela | 37.600,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 |
| OSTALA DELA | 125.000,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| Izvedba del po konservatorsko restavratorskem elaboratu | 125.000,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| OPREMA | 2.014.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobava, montaža in postavitev op. | 1.925.591,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opreme za gost-trg. dejavnost | 89.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 4.751.209,17 | 82.088,53 | 82.088,53 | 82.088,53 | 82.088,53 | 82.088,53 | 82.088,53 | 82.088,53 | 82.088,53 | 82.088,53 | 82.088,53 |

|  |  | 21. leto | 22. leto | 23. leto | 24. leto | 25. leto | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sklop | Osnova | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  |
| GRADBENA IN UREDITVENA DELA | 2.611.284,17 | 78.338,53 | 78.338,53 | 78.338,53 | 78.338,53 | 78.338,53 | 1.958.463,13 |
| A. Gradbena dela | 888.453,33 | 26.653,60 | 26.653,60 | 26.653,60 | 26.653,60 | 26.653,60 | 666.340,00 |
| B. Obrtniška dela | 1.140.230,83 | 34.206,93 | 34.206,93 | 34.206,93 | 34.206,93 | 34.206,93 | 855.173,13 |
| C. Elektroinštalacijska dela | 275.000,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 206.250,00 |
| D. Strojno inštalacijska dela | 125.000,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 93.750,00 |
| E. Sanacijska dela | 145.000,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 108.750,00 |
| F. Restavratorska dela | 37.600,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 28.200,00 |
| OSTALA DELA | 125.000,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 93.750,00 |
| Izvedba del po konservatorsko restavratorskem elaboratu | 125.000,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 93.750,00 |
| OPREMA | 2.014.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.014.925,00 |
| Dobava, montaža in postavitev op. | 1.925.591,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925.591,67 |
| Opreme za gost-trg. dejavnost | 89.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.333,33 |
| SKUPAJ | 4.751.209,17 | 82.088,53 | 82.088,53 | 82.088,53 | 82.088,53 | 82.088,53 | 4.067.138,13 |

Preglednica 22: Preostanek vrednosti (v EUR).

| Skupna amortizacijska osnova | 4.751.209,17 |
| --- | --- |
| Amortizacijska vsota | 4.067.138,13 |
| Preostanek vrednosti | 684.071,04 |

Preglednica 23: Amortizacijske stopnje.

| Izhodišča |  |
| --- | --- |
| Gradbeni objekti, vključno z naložbenimi nepremičninami | 0,03 |
| Oprema, vozila in mehanizacija | 0,2 |

Preglednica 24: Izračun poslovnih prihodkov (v EUR).

|  | 1. leto | 2. leto | 3. leto | 4. leto | 5. leto | 6. leto | 7. leto | 8. leto | 9. leto | 10. leto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leta | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Prihodki od vstopnin | 3.212,53 | 5.911,05 | 9.419,13 | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 |
| Sponzorstvo, donacije | 5.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Prihodki muzejske kavarne, trgovine | 54.750,00 | 113.880,00 | 118.435,20 | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 |
| SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI | 62.962,53 | 126.791,05 | 137.854,33 | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 |
|  | 11. leto | 12. leto | 13. leto | 14. leto | 15. leto | 16. leto | 17. leto | 18. leto | 19. leto | 20. leto |
| Leta | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Prihodki od vstopnin | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 |
| Sponzorstvo, donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Prihodki muzejske kavarne, trgovine | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 |
| SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 |

|  | 21. leto | 22. leto | 23. leto | 24. leto | 25. leto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leta | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Prihodki od vstopnin | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 |
| Sponzorstvo, donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Prihodki muzejske kavarne, trgovine | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 |
| SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 |

Preglednica 25: Izračun poslovnih odhodkov (v EUR).

|  | 1. leto | 2. leto | 3. leto | 4. leto | 5. leto | 6. leto | 7. leto | 8. leto | 9. leto | 10. leto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postavka | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Splošni stroški | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 |
| Programski stroški | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Stroški dela novo zaposlenih | 68.421,00 | 105.419,00 | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 |
| Stroški muzejske kavarne, trgovine | 33.625,00 | 69.958,00 | 72.923,38 | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 |
| Investicijski stroški vzdrževanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.044,26 |
| Amortizacijski stroški | 417.909,36 | 485.073,53 | 485.073,53 | 485.073,53 | 485.073,53 | 149.252,69 | 82.088,53 | 82.088,53 | 82.088,53 | 82.088,53 |
| CELOTNI POSLOVNI STROŠKI | 548.636,36 | 689.131,53 | 713.263,91 | 716.364,61 | 716.364,61 | 380.543,78 | 313.379,61 | 313.379,61 | 313.379,61 | 354.423,88 |

|  | 11. leto | 12. leto | 13. leto | 14. leto | 15. leto | 16. leto | 17. leto | 18. leto | 19. leto | 20. leto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postavka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Splošni stroški | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 |
| Programski stroški | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Stroški dela novo zaposlenih | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 |
| Stroški muzejske kavarne, trgovine | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 |
| Investicijski stroški vzdrževanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.044,26 |
| Amortizacijski stroški | 82.088,53 | 82.088,53 | 82.088,53 | 82.088,53 | 82.088,53 | 82.088,53 | 82.088,53 | 82.088,53 | 82.088,53 | 82.088,53 |
| CELOTNI POSLOVNI STROŠKI | 313.379,61 | 313.379,61 | 313.379,61 | 313.379,61 | 313.379,61 | 313.379,61 | 313.379,61 | 313.379,61 | 313.379,61 | 354.423,88 |

|  | 21. leto | 22. leto | 23. leto | 24. leto | 25. leto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postavka | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Splošni stroški | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 |
| Programski stroški | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Stroški dela novo zaposlenih | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 |
| Stroški muzejske kavarne, trgovine | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 |
| Investicijski stroški vzdrževanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacijski stroški | 82.088,53 | 82.088,53 | 82.088,53 | 82.088,53 | 82.088,53 |
| CELOTNI POSLOVNI STROŠKI | 313.379,61 | 313.379,61 | 313.379,61 | 313.379,61 | 313.379,61 |

# Vrednotenje drugih stroškov in koristi ter presoja upravičenosti v ekonomski dobi

## Predstavitev neposrednih in posrednih koristi ter učinkov, ki se jih ne da ovrednotiti z denarjem

»MARIBORSKI GRAD – OBNOVA IN ADAPTACIJA ZA MUZEJ«

Izboljšanje turistične ponudbe občine

Revitalizacija kulturno zgodovinskega izročila

Neposredni učinki

Posredni učinki

Ekonomski učinki

Družbeni učinki

Povečano število obiskovalcev in šolskih skupin

Povečanje števila zaposlitev

Izboljšanje kvalitete življenja

Izboljšanje  preživljanja prostega časa

Multiplikatorski učinek

Povečanje kulturne ponudbe in ohranjanje kulturne dediščine

### Neposredne koristi ureditve

Pri izvedbi projekta se bodo neposredne koristi pokazale v izboljšani turistični ponudbi mesta Maribor in regije Podravje kar bo pripeljalo do povečanja števila obiskovalcev in podjetniške inicijative. Izvedba projekta bo prav tako omogočila revitalizacijo kulturno zgodovinskega izročila preko ureditve in opreme Mariborskega gradu ter oživljanje kulturne ponudbe in dogodkov Pokrajinskega muzeja Maribor.

### Posredne koristi ureditve

Ekonomski učinki

Učinki na ekonomskem področju se bodo izrazili predvsem preko urejenega i opremljenega Gradu in Pokrajinskega muzeja Maribor kar bo omogočilo večje število kulturnih dogodkov in ponudbe. To bo sprožilo vrsto neposrednih učinkov. Na območju, ožjem, in tudi regijskem, se bo povečalo število obiskovalcev, turistov. Zaradi večjega števila turistov se bo pokazala potreba po bolj pestri in bolj obširni ponudbi turističnih storitev. Tako se pričakuje razvoj same turistične dejavnosti, kar bo vplivalo tudi na razvoj novih delovnih mest v turizmu, kulturi, gostinstvo, gradbeništvu in drugem gospodarstvu. Kot posredna korist se vidi spodbujanje ponovne oživitve kulturne dediščine na ožjem in širšem območju. Kot posredno ekonomsko korist lahko štejemo tudi multiplikatorski učinek, ki vpliva na povečanje prihodkov v državno blagajno na račun davka na dobiček.

- Povečano število turistov, običajnih obiskovalcev

Z ureditvijo in opremo PMM ter z povečanjem števila kulturnih dogodkov in ponudbe aktivnosti bo območje vzpostavilo razširjeno pa tudi bolj zaključeno območje za namene razvoja turizma v regiji. Če sem prištejemo še dejstvo da bo leta 2012 Evropska prestolnica kulture v Mariboru ter na osnovi izdelane študije »Analiza učinkov kulturnih dogodkov na zasedenost turističnih kapacitet v regiji«, lahko rečemo da se bo izboljšal trend nočitev na področju Maribora, ki so direktno povezana z ponudbo dogodkov kot neposredni rezultat te investicije. Izračun nočitev, ki so posledica izvedbe investicije v prenovo Mariborskega gradu, je izdelan na podlagi sorazmernega deleža glede na turistični pomen investicije v regiji ter glede na turistične zmogljivosti ter kapacitete.

Preglednica 26: Nočitve obiskovalcev kulturnih dogodkov Mariborskega gradu (z upoštevanjem EPK 2012)

| Leto | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nočitve - skupaj | 457 | 511 | 503 | 525 | 548 |

Predvideva se povprečno porabo oz. trošenje turista na dan, in sicer je vzet povprečni strošek, ki smo ga prilagodili glede na različne tipe posameznih obiskovalcev (turisti ki obiskujejo kulturne dogodke in pri tem tudi prenočijo so načeloma turisti večje plačilne sposobnosti). Tako smo dobili povprečno porabo turista na dan, ki znaša 120,00 EUR. Iz vseh teh podatkov smo izračunali skupni doprinos vseh turistov na ustvarjanje prihodkov v širšem investicijskem območju.

- Povečano število šolskih skupin

Novi dogodki in vsebine v muzeju bodo prispevali k temu da bo obisk zanimiv tudi za predšolske, osnovnošolske in srednješolske otroke. Pričakuje se povezava s šolami ter promocija kulturnih  produktov.

Glede na to, da gre za starostno strukturo otrok, ki običajno nimajo velikih denarnih sredstev, smo računali povprečno potrošnjo posameznika nekje le 7,50 EUR na dan. Tu so mišljeni stroški pijače, hrane, nakupa spominkov, ter koriščenje drugih storitev, ki jim bodo na voljo v centru Maribora. Prav tako smo seveda tu upoštevali, da bodo eni trošili več, drugi manj, nekateri nič.

- Povečano število delovnih mest

Z izvedbo investicije »Mariborski grad – Obnova in adaptacija za muzej« se pričakuje povečano število obiskovalcev, turistov, kar pa bo posredno vplivalo tudi na ustvarjanje novih delovnih mest v turistični in drugih dejavnostih gospodarstva. Na podlagi preteklih izkušenj in na podlagi analize stanja smo ugotovili, da je trenutno na ožjem investicijskem območju vzpostavljenih 132 delovnih mest v turizmu, kulturi, gostinstvu in drugem gospodarstvu. Glede na povečano število uporabnikov kulturne in turistične ponudbe smo predvideli povečanje za 15 delovnih mest. Tako bo posredno ustvarjenih 15 novih delovnih mest v raznih dejavnostih v Mariboru.

Da smo dobili finančni vpogled (pozitivni) v nastalo situacijo, smo vzeli povprečno bruto, oz. neto plačo zaposlenega (povprečje za leto 2010 - januar), izračunali delež prispevkov ter tako izračunali povprečni letni znesek socialnih prispevkov in dohodnine, ter tako zabeležili pozitiven posredni vpliv izvedbe investicije.

- Povečanje kulturne ponudbe in ohranjanje kulturne dediščine

Z izvedbo investicijske operacije se bo spodbudila oživitev in povečanje kulturne ponudbe in ohranjanje kulturne dediščine in povezovanje turizma in dediščine, kulturnih vrednot ter kulturne krajine z razvojem turizma in preživljanjem prostega časa. Tako bodo izpolnjeni pogoji za izboljšanje kakovosti življenja v urbani sredini in večja kulturna in gospodarska vitalnost. Izvedba investicije bo pozitivno vplivala na turistični razvoj ter lahko tako ta prispevek ocenimo na 30.000,00 EUR letno.

- Multiplikatorski učinek

Na področju ekonomskih učinkov ne moremo iti mimo učinka multiplikatorja, ki bo nastal kot posledica izvedbe projekta v Mariboru. Multiplikator je ključni pojem moderne ekonomije in ga opredelimo kot koeficient, ki pove za koliko se poveča dohodek, če se povečajo izdatki za investicije. Na ta način lahko dobimo spremembo v dohodku, ki je posledica izvedbe investicije. Vrednost investicije znaša 5.264.209,17 EUR brez DDV v stalnih cenah. V kolikor predpostavljamo, da znaša multiplikatorski učinek 1,3, ugotovimo, da se bodo zaradi vlaganja ureditev in opremo MPP, prihodki lokalnih podjetij v celotnem obdobju investicije povečali za 6.843.471,92 EUR. Ob upoštevanju 20 % dobičkovnosti teh prihodkov bo država zaradi investicije skupaj pobrala dodatnih 273.738,88 EUR davkov od dobička.

Družbeni učinki

Izvedba investicijske operacije »Mariborski grad – Obnova in adaptacija za muzej« bo imela pozitivne učinke tudi na družbeno okolje, predvsem se bo zvišala kvaliteta bivalnega okolja, kar bo ugodno vplivalo na povečanje števila prebivalcev občine. Novi dogodki in ponudba Muzeja bodoosvežili kulturno in glasbeno ponudbo v Mariboru, kar je izrecno pomembno za mlade, ki jim primanjkuje vsebin, imajo pa dovolj prostega časa. Z ohranjanjem kulturno zgodovinskega izročila se bo pozitivno vplivalo na ozaveščenost lokalnega prebivalstva.

## Izračun ekonomskih kazalnikov

### Konverzijski faktorji

Pri analizi ekonomskih stroškov in koristi so uporabljeni konverzijski faktorji zaradi izkrivljenosti cen na trgu. Pri prihodkih je uporabljen faktor 1,5, saj so cene nižje kot v ostalih državah EU. Pri operativnih stroških je upoštevan faktor 0,7, saj gre pri vzdrževanju v večini za strošek dela nižje kvalificirane delovne sile. Preostanek vrednosti investicije po koncu ekonomske dobe je pomnožen s faktorjem 2,0, saj se predvideva, da je resnična vrednost za 100 odstotkov višja od takratne knjigovodske vrednosti. Pri investicijskih stroških je uporabljen konverzijski faktor 0,6 kot je priporočljiv s strani Evropske Unije za gradbena dela.

### Ekonomska upravičenost

Za izračun ekonomske učinkovitosti investicije je izračunana ekonomska interna stopnja donosa na investicijo (EIRR) in ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV). Pri izračunih je upoštevana 7,0 odstotna diskontna stopnja, čeprav EU za izračun ekonomskih kazalcev priporoča uporabo 5,5 odstopne družbene diskontne stopnje. V kolikor bi bila uporabljena 5,5 odstopna družbena diskontna stopnja, bi bila ekonomska neto sedanja vrednost projekta višja kot ob uporabljeni 7,0 odstopni družbeni diskontni stopnji.

Investicija »Mariborski grad – Obnova in adaptacija za muzej« bo imela v svoji ekonomski dobi pozitiven vpliv na ekonomske kazalce. Sedanja neto ekonomska vrednost (ENPV) investicije, je pri 5,5 odstopni družbeni diskontni stopnji pozitivna in znaša + 876.650,39 EUR, ENPV investicije pri 7,0 odstotni družbeni stopnji pa znaša + 351.945,49 EUR, kar pomeni, da je družba (mestna občina in s tem regija) v boljšem položaju, če se investicija izvede, ker ob danih predpostavkah koristi znatno presegajo stroške. Ekonomska interna stopnja donosa investicije ob danih predpostavkah znaša 8,30 odstotkov in je znatno višja od družbene diskontne stopnje, ki znaša 7,0 odstotka.

Na podlagi predstavljenega lahko zagotovo trdimo, da je projekt »Mariborski grad – Obnova in adaptacija za muzej«  ekonomsko upravičen, kajti vsi kazalniki izkazujejo pozitivne vrednosti.

Preglednica 27: Ekonomski izkazi investicije (v EUR).

| Ekonomska interna stopnja donosnosti (EIRR) | 8,30% |
| --- | --- |
| Ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV)-7% | 351.945,49 |
| Ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV)-5,5% | 876.650,39 |

Podlage za izračun so podane v nadaljevanju.

Preglednica 28: Izračun ekonomskih kazalnikov investicije (v EUR).

| KF | SKLOP VREDNOSTI |  |  | 1. leto | 2. leto | 3. leto | 4. leto | 5. leto | 6. leto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0,6 | Investicijski stroški | 149.800,00 | 2.129.798,89 | 878.926,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ostanek vrednosti investicije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,5 | Celotni poslovni prihodki | 0,00 | 0,00 | 94.443,79 | 190.186,58 | 206.781,50 | 219.412,83 | 219.412,83 | 219.412,83 |
| 0,7 | Celotni poslovni izdatki | 0,00 | 0,00 | 91.508,90 | 142.840,60 | 159.733,27 | 161.903,76 | 161.903,76 | 161.903,76 |
|  | Povečano število turistov, običajnih obiskovalcev | 0,00 | 54.840,00 | 61.320,00 | 60.360,00 | 63.120,00 | 65.880,00 | 65.880,00 | 65.880,00 |
|  | Povečano število šolskih skupin | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 |
|  | Povečano število delovnih mest | 0,00 | 0,00 | 92.043,00 | 92.043,00 | 92.043,00 | 92.043,00 | 92.043,00 | 92.043,00 |
|  | Povečanje kulturne ponudbe in ohranjanje kulturne dediščine | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
|  | Multiplikatorski učinek (davek na dobiček) | 12.982,67 | 184.582,57 | 76.173,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Neto ekonomski tok | -136.817,33 | -1.890.376,32 | -605.205,08 | 240.998,98 | 243.461,23 | 256.682,07 | 256.682,07 | 256.682,07 |
|  | Neto ekonomski tok kumulativno | -136.817,33 | -2.027.193,65 | -2.632.398,73 | -2.391.399,76 | -2.147.938,53 | -1.891.256,46 | -1.634.574,39 | -1.377.892,3 |

| KF | SKLOP VREDNOSTI | 7. leto | 8. leto | 9. leto | 10. leto | 11. leto | 12. leto | 13. leto | 14. leto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0,6 | Investicijski stroški | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ostanek vrednosti investicije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,5 | Celotni poslovni prihodki | 219.412,83 | 219.412,83 | 219.412,83 | 219.412,83 | 219.412,83 | 219.412,83 | 219.412,83 | 219.412,83 |
| 0,7 | Celotni poslovni izdatki | 161.903,76 | 161.903,76 | 161.903,76 | 161.903,76 | 161.903,76 | 161.903,76 | 161.903,76 | 161.903,76 |
|  | Povečano število turistov, običajnih obiskovalcev | 65.880,00 | 65.880,00 | 65.880,00 | 65.880,00 | 65.880,00 | 65.880,00 | 65.880,00 | 65.880,00 |
|  | Povečano število šolskih skupin | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 |
|  | Povečano število delovnih mest | 92.043,00 | 92.043,00 | 92.043,00 | 92.043,00 | 92.043,00 | 92.043,00 | 92.043,00 | 92.043,00 |
|  | Povečanje kulturne ponudbe in ohranjanje kulturne dediščine | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
|  | Multiplikatorski učinek (davek na dobiček) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Neto ekonomski tok | 256.682,07 | 256.682,07 | 256.682,07 | 256.682,07 | 256.682,07 | 256.682,07 | 256.682,07 | 256.682,07 |
|  | Neto ekonomski tok kumulativno | -1.121.210,24 | -864.528,17 | -607.846,10 | -351.164,03 | -94.481,96 | 162.200,11 | 418.882,18 | 675.564,25 |

| KF | SKLOP VREDNOSTI | 15. leto | 16. leto | 17. leto | 18. leto | 19. leto | 20. leto | 21. leto | 22. leto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 0,6 | Investicijski stroški | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ostanek vrednosti investicije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,5 | Celotni poslovni prihodki | 219.412,83 | 219.412,83 | 219.412,83 | 219.412,83 | 219.412,83 | 219.412,83 | 219.412,83 | 219.412,83 |
| 0,7 | Celotni poslovni izdatki | 161.903,76 | 161.903,76 | 161.903,76 | 161.903,76 | 161.903,76 | 161.903,76 | 161.903,76 | 161.903,76 |
|  | Povečano število turistov, običajnih obiskovalcev | 65.880,00 | 65.880,00 | 65.880,00 | 65.880,00 | 65.880,00 | 65.880,00 | 65.880,00 | 65.880,00 |
|  | Povečano število šolskih skupin | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 |
|  | Povečano število delovnih mest | 92.043,00 | 92.043,00 | 92.043,00 | 92.043,00 | 92.043,00 | 92.043,00 | 92.043,00 | 92.043,00 |
|  | Povečanje kulturne ponudbe in ohranjanje kulturne dediščine | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
|  | Multiplikatorski učinek (davek na dobiček) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Neto ekonomski tok | 256.682,07 | 256.682,07 | 256.682,07 | 256.682,07 | 256.682,07 | 256.682,07 | 256.682,07 | 256.682,07 |
|  | Neto ekonomski tok kumulativno | 932.246,32 | 1.188.928,40 | 1.445.610,47 | 1.702.292,54 | 1.958.974,61 | 2.215.656,68 | 2.472.338,75 | 2.729.020,82 |

| KF | SKLOP VREDNOSTI | 23. leto | 24. leto | 25. leto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2034 | 2035 | 2036 |
| 0,6 | Investicijski stroški | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ostanek vrednosti investicije | 0,00 | 0,00 | 1.368.142,08 |
| 1,5 | Celotni poslovni prihodki | 219.412,83 | 219.412,83 | 219.412,83 |
| 0,7 | Celotni poslovni izdatki | 161.903,76 | 161.903,76 | 161.903,76 |
|  | Povečano število turistov, običajnih obiskovalcev | 65.880,00 | 65.880,00 | 65.880,00 |
|  | Povečano število šolskih skupin | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 |
|  | Povečano število delovnih mest | 92.043,00 | 92.043,00 | 92.043,00 |
|  | Povečanje kulturne ponudbe in ohranjanje kulturne dediščine | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
|  | Multiplikatorski učinek (davek na dobiček) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Neto ekonomski tok | 256.682,07 | 256.682,07 | 1.624.824,15 |
|  | Neto ekonomski tok kumulativno | 2.985.702,89 | 3.242.384,97 | 4.867.209,12 |

# Analiza občutljivosti in tveganj 3. faze investicije

## Analiza občutljivosti

Analiza občutljivosti je analiza učinkov in tveganj, ki so posledica spreminjanja ključnih stroškov in koristi posameznih investicij.

Ključni stroški investicije so investicijski stroški. Med prihodki pa se zaračunava več postavk. Obe postavki, tako investicijske stroške kot poslovne prihodke smo spreminjali in na takšen način ugotovili kako le-ti vplivata na izvedbo investicije.

Preglednica 29: Analiza občutljivosti - spremembe prihodkov in investicijskih stroškov.

| Relativna sprememba prihodkov | Relativna sprememba investicije | Finančna interna stopnja donosa na investicijo* | Finančna neto sedanja vrednost na investicijo (v EUR) | Finančna doba povračila investicijskih sredstev (let)** | Finančna relativna neto sedanja vrednost investicije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -20% | 20% | #DEL/0! | -7.030.448,29 | / | -1,09 |
| -10% | 10% | #DEL/0! | -6.385.642,70 | / | -1,08 |
| 0% | 0% | #DEL/0! | -5.740.837,11 | / | -1,07 |
| 10% | -10% | #DEL/0! | -5.096.031,51 | / | -1,05 |
| 20% | -20% | #DEL/0! | -4.451.225,92 | / | -1,03 |

Opombe:

* Vrednost se ne da izračunati.

** Operativni stroški so višji od prihodkov, gledano letno. Iz tega se da sklepati, da se investicijska operacija nikoli ne more povrniti. Iz tega razloga ni možno izračunati finančno dobo povračila investicijskih sredstev.

Ker ima projekt zelo niže prihodke, finančne interne stopnje donosa ni mogoče izračunati. Prav tako je neto sedanja vrednost v vseh primerih negativna. Operativni stroški so višji od prihodkov, gledano letno. Iz tega se da sklepati, da se investicijska operacija nikoli ne more povrniti. Iz tega razloga ni možno izračunati finančno dobo povračila investicijskih sredstev.

## Analiza tveganj

Kot je razvidno iz preglednice v nadaljevanju so vsi finančni kazalci investicije negativni, iz česar lahko sklepamo, da investicija ni finančno upravičena. Ob tem pa je potrebno upoštevati, da ima investicija v projekt »Mariborski grad – Obnova in adaptacija za muzej« širše gospodarske in družbene vplive. To pa je tudi razvidno iz izračuna ekonomsko družbenih učinkov.

Preglednica 30: Finančni kazalniki (v EUR).

| POSTAVKA | VREDNOST | ENOTA |
| --- | --- | --- |
| FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSA NA INVESTICIJO (FIRR)* | #DEL/0! | % |
| FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST NA INVESTICIJO (FNPV) | -5.740.837,11 | EUR |
| FINANČNA DOBA POVRAČILA INVESTICIJSKIH SREDSTEV** | / | LET |
| FINANČNA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST INVESTICIJE | -1,07 |  |

1. Interna stopnja donosa na investicijo

Interna stopnja donosnosti se zaradi nizke donosnosti projekta, pri katerem gre za neprofitno investicijo, ne da izračunati.

2. Neto sedanja vrednost na investicijo

Neto sedanja vrednost investicije je negativna in nam pove, da je interna stopnja donosnosti nižja od uporabljene individualne diskontne stopnje.

3. Doba povračila investicijskih sredstev

Dobe vračila investicijskih sredstev ni smiselno izračunati, saj bo projekt ustvarjal minimalne prihodke glede na investicijske stroške ter stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja. Ekonomska doba projekta je 25 let in je krajša od dobe vračila investicijskih sredstev.

Podlage za izračune so podane v Preglednici 31 v nadaljevanju.

V času izvajanja investicije lahko nastanejo tveganja, ki jih v grobem delimo na finančna in nefinančna tveganja.

Finančna tveganja se nanašajo tudi na pridobitev zadostnega vira sredstev, s katerimi bi bilo mogoče financirati investicijo. Ker bo Mestna občina Maribor s projektom kandidirala za delež sredstev za sofinanciranje investicij v skladu s JR-ESRR-KS 2010, obstaja tveganja da sredstva ne bodo dobljena, kar bi lahko povzročilo časovni zamik 3. faze investicije.

Nefinančna tveganja, ki lahko ogrozijo projekt, so predvsem težave, ki lahko vplivajo na potek gradnje in ureditvenih del. Tveganje predstavlja potencialno daljše obdobje slabega vremena, ki bi lahko zavleklo gradnjo. Potencialno tveganje predstavlja tudi negativno mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine glede kakovosti izvedenih del, kar bi lahko zamaknilo projekt in povečanje stroškov.

Preglednica 31: Izračun denarnega toka.

|  |  |  |  | 1. leto | 2. leto | 3. leto | 4. leto | 5. leto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| A | VREDNOST INVESTICIJE NA KONCU EKONOMSKE DOBE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | INVESTICIJSKI STROŠKI | 249.666,67 | 3.606.459,46 | 1.522.546,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DENARNI TOK PRI OBRATOVANJU PROJEKTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | CELOTNI POSLOVNI IZDATKI | 0,00 | 0,00 | 130.727,00 | 204.058,00 | 228.190,38 | 231.291,09 | 231.291,09 |
| C1 | Splošni stroški | 0,00 | 0,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 |
| C2 | Programski stroški | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| C3 | Stroški dela novo zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 68.421,00 | 105.419,00 | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 |
| C4 | Stroški muzejske kavarne, trgovine | 0,00 | 0,00 | 33.625,00 | 69.958,00 | 72.923,38 | 76.024,09 | 76.024,09 |
| D | CELOTNI POSLOVNI PRIHODKI | 0,00 | 0,00 | 62.962,53 | 126.791,05 | 137.854,33 | 146.275,22 | 146.275,22 |
| D1 | Prihodki od vstopnin | 0,00 | 0,00 | 3.212,53 | 5.911,05 | 9.419,13 | 13.102,61 | 13.102,61 |
| D2 | Sponzorstvo, donacije | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| D3 | Prihodki muzejske kavarne, trgovine | 0,00 | 0,00 | 54.750,00 | 113.880,00 | 118.435,20 | 123.172,61 | 123.172,61 |
| NETO FINANČNI TOK |  | 0,00 | 0,00 | -67.764,47 | -77.266,95 | -90.336,05 | -85.015,87 | -85.015,87 |
| NETO FINANČNI TOK KUMULATIVNO |  | 0,00 | 0,00 | -67.764,47 | -145.031,42 | -235.367,48 | -320.383,34 | -405.399,21 |
| NETO EKONOMSKI TOK |  | -249.666,67 | -3.606.459,46 | -1.590.311,46 | -77.266,95 | -90.336,05 | -85.015,87 | -85.015,87 |
| NETO EKONOMSKI TOK KUMULATIVNO |  | -249.666,67 | -3.856.126,12 | -5.446.437,58 | -5.523.704,53 | -5.614.040,58 | -5.699.056,45 | -5.784.072,32 |

|  |  | 6. leto | 7. leto | 8. leto | 9. leto | 10. leto | 11. leto | 12. leto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A | VREDNOST INVESTICIJE NA KONCU EKONOMSKE DOBE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | INVESTICIJSKI STROŠKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DENARNI TOK PRI OBRATOVANJU PROJEKTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | CELOTNI POSLOVNI IZDATKI | 231.291,09 | 231.291,09 | 231.291,09 | 231.291,09 | 231.291,09 | 231.291,09 | 231.291,09 |
| C1 | Splošni stroški | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 |
| C2 | Programski stroški | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| C3 | Stroški dela novo zaposlenih | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 |
| C4 | Stroški muzejske kavarne, trgovine | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 |
| D | CELOTNI POSLOVNI PRIHODKI | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 |
| D1 | Prihodki od vstopnin | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 |
| D2 | Sponzorstvo, donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| D3 | Prihodki muzejske kavarne, trgovine | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 |
| NETO FINANČNI TOK |  | -85.015,87 | -85.015,87 | -85.015,87 | -85.015,87 | -85.015,87 | -85.015,87 | -85.015,87 |
| NETO FINANČNI TOK KUMULATIVNO |  | -490.415,08 | -575.430,94 | -660.446,81 | -745.462,68 | -830.478,54 | -915.494,41 | -1.000.510,28 |
| NETO EKONOMSKI TOK |  | -85.015,87 | -85.015,87 | -85.015,87 | -85.015,87 | -85.015,87 | -85.015,87 | -85.015,87 |
| NETO EKONOMSKI TOK KUMULATIVNO |  | -5.869.088,18 | -5.954.104,05 | -6.039.119,92 | -6.124.135,79 | -6.209.151,65 | -6.294.167,52 | -6.379.183,39 |

|  |  | 13. leto | 14. leto | 15. leto | 16. leto | 17. leto | 18. leto | 19. leto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| A | VREDNOST INVESTICIJE NA KONCU EKONOMSKE DOBE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | INVESTICIJSKI STROŠKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DENARNI TOK PRI OBRATOVANJU PROJEKTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | CELOTNI POSLOVNI IZDATKI | 231.291,09 | 231.291,09 | 231.291,09 | 231.291,09 | 231.291,09 | 231.291,09 | 231.291,09 |
| C1 | Splošni stroški | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 |
| C2 | Programski stroški | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| C3 | Stroški dela novo zaposlenih | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 |
| C4 | Stroški muzejske kavarne, trgovine | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 |
| D | CELOTNI POSLOVNI PRIHODKI | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 |
| D1 | Prihodki od vstopnin | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 |
| D2 | Sponzorstvo, donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| D3 | Prihodki muzejske kavarne, trgovine | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 |
| NETO FINANČNI TOK |  | -85.015,87 | -85.015,87 | -85.015,87 | -85.015,87 | -85.015,87 | -85.015,87 | -85.015,87 |
| NETO FINANČNI TOK KUMULATIVNO |  | -1.085.526,15 | -1.170.542,01 | -1.255.557,88 | -1.340.573,75 | -1.425.589,61 | -1.510.605,48 | -1.595.621,35 |
| NETO EKONOMSKI TOK |  | -85.015,87 | -85.015,87 | -85.015,87 | -85.015,87 | -85.015,87 | -85.015,87 | -85.015,87 |
| NETO EKONOMSKI TOK KUMULATIVNO |  | -6.464.199,25 | -6.549.215,12 | -6.634.230,99 | -6.719.246,86 | -6.804.262,72 | -6.889.278,59 | -6.974.294,46 |

|  |  | 20. leto | 21. leto | 22. leto | 23. leto | 24. leto | 25. leto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| A | VREDNOST INVESTICIJE NA KONCU EKONOMSKE DOBE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684.071,04 | 0,00 |
| B | INVESTICIJSKI STROŠKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DENARNI TOK PRI OBRATOVANJU PROJEKTA |  |  |  |  |  |  |  |
| C | CELOTNI POSLOVNI IZDATKI | 231.291,09 | 231.291,09 | 231.291,09 | 231.291,09 | 231.291,09 | 231.291,09 |
| C1 | Splošni stroški | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 | 19.181,00 |
| C2 | Programski stroški | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| C3 | Stroški dela novo zaposlenih | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 | 126.586,00 |
| C4 | Stroški muzejske kavarne, trgovine | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 | 76.024,09 |
| D | CELOTNI POSLOVNI PRIHODKI | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 | 146.275,22 |
| D1 | Prihodki od vstopnin | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 | 13.102,61 |
| D2 | Sponzorstvo, donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| D3 | Prihodki muzejske kavarne, trgovine | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 | 123.172,61 |
| NETO FINANČNI TOK |  | -85.015,87 | -85.015,87 | -85.015,87 | -85.015,87 | -85.015,87 | 599.055,17 |
| NETO FINANČNI TOK KUMULATIVNO |  | -1.680.637,22 | -1.765.653,08 | -1.850.668,95 | -1.935.684,82 | -2.020.700,68 | -1.421.645,51 |
| NETO EKONOMSKI TOK |  | -85.015,87 | -85.015,87 | -85.015,87 | -85.015,87 | -85.015,87 | 599.055,17 |
| NETO EKONOMSKI TOK KUMULATIVNO |  | -7.059.310,32 | -7.144.326,19 | -7.229.342,06 | -7.314.357,93 | -7.399.373,79 | -6.800.318,62 |

# Opozorilo o celovitosti

Pri pripravi Investicijskega programa (IP) za operacijo »Mariborski grad – Obnova in adaptacija za muzej« smo potrebovali številčno dokumentacijo, podatke in ne nazadnje pojasnila, zato smo sodelovali z različnimi institucijami, ki imajo kakršnokoli povezavo z izvedbo investicije:

- Mestna občina Maribor (vse o izvedbi investicije) – Boris Ketiš-vodja projektne pisarne za EPK in UNIV,

- Mestna občina Maribor (sodelovanje glede priprave vloge) - Monika Kirbiš, vodja službe za razvojne projekte in investicije-projektne pisarne,

- Pokrajinski Muzej Maribor – direktorica Mirjana Koren

Prav tako smo se naslanjali na podatke ki so nam jih zagotovile zgoraj navedene institucije in na strokovne podlage omenjene v dokumentu.

# Predstavitev in razlago rezultatov

Namen investicijskega projekta »Obnova in adaptacija Mariborskega grada« je razvoj turizma in kulturnega življenja v mestu Maribor in širši regiji. To bomo dosegli z revitalizacijo Mariborskega gradu, kjer bomo omogočili celovito kulturno turistično ponudbo, postavitev stalnih razstav in razstavo vseh pomembnih eksponatov v lastništvu Pokrajinskega muzeja Maribor.  Vrednost investicije bo znašala 6.454.407,73 EUR z DDV po tekočih cenah.

Mestna občina Maribor bo prispevala 53,52% sredstev oz. 3.454.407,73 EUR.  Razlika bo pokrita iz sredstev zagotovljenih v okviru javnega razpisa za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2207-2013 razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2.«Mreženje kulturnih potencialov« v višini 46,48% oz. 3.000.000 €. Investicija se bo izvajala v letih 2010, 2011 in 2012.

Rezultati investicije so naslednji: v ekonomski dobi projekta 25 let bo investicija skupno ustvarila 3.545.662,81 EUR prihdokov, ter 5.651.379,36 EUR operativnih stroškov. V tem smislu se investicija ne bo pokrivala glede ustvarjanja dobička. Denarni tok investicije je negativen, iz tega izhajajoč izračun neto sedanje vrednosti je -5.740.837,11 EUR, finančna relativna neto sedanja vrednost investicije je -1,07. Kljub slabim ekonomskim kazalnikom investicije bo le-ta izpolnjevala vse zastavljene cilje investicije in jo zato utemeljujemo z naslednjim:

- revitalizacija kulturne dediščine in kulturnega spomenika ter njihovo oživljanje s pomočjo kulturne ponudbe in dogodkov,

- z obnovo Mariborskega gradu prispevati k razvoju turizma,

- prispevek k splošnemu razvoju mesta Maribor in regije Podravje zaradi povečanja obiska in podjetniške inicijative.

Menimo, da bo investicija prinesla številne družbene koristi, njena ekonomska stopnja donosnosti znaša 8,30%. Iz priloženih rezultatov je razvidno, da je občina ne more izpeljati brez sofinanciranja v obliki nepovratnih sredstev.

Investicija bo pripomogla k razvoju Mestne občine Maribor in celotne Podravske regije, zato menimo, da je naložba smiselna in upravičena.

Predstavljene so osnovne informacije. Za detajlni pregled glej dokumente iz popisa predračunskih postavk.

Diskontna stopnja je odstotna mera, s katero so prihodnje vrednosti diskontirane na sedanjo raven.

Interna stopnja donosnosti (ISD) je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost enaka 0.

Ekonomska doba je število let, za katera so v analizi stroškov in koristi izdelane projekcije (referenčno obdobje).