- MESTNA OBČINA MARIBOR

- ŽUPAN

- Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

- Številka:  41101-279/2010

Datum:    03. 11. 2010

- MESTNI SVET MESTNE

- OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 2. SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE  INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

OBNOVITVENA DELA V DOMU KULTURE PEKRE

- GRADIVO

PRIPRAVIL/A:	IMO  BIRO d.o.o. Partizanska c. 3, Maribor

- GRADIVO

- PREDLAGA:	Franc KANGLER, župan Mestne občine Maribor

POROČEVALEC/CI:	Branka THALER, direktorica Sekretariata za splošne zadeve,

IMO  BIRO d.o.o. Partizanska c. 3, Maribor

- PREDLOG SKLEP0V:

- Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta Obnovitev Kulturnega doma Pekre.

- Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev vseh nadaljnjih dopolnitev in sprememb Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Obnovitev Kulturnega doma Pekre, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature na razpise za pridobitev finančnih sredstev.

- Mestni svet Mestne občine Maribor soglaša, da se v okviru finančnega načrta proračunskega uporabnika 0409 Sekretariat za splošne zadeve odpre nova proračunska postavka z nazivom Obnovitev Kulturnega doma Pekre. Proračunska sredstva za leto 2010 v višini 14.000 EUR se bodo zagotovila s prerazporeditvijo iz PP 810322 Medgeneracijski dom Limbuš, konto 420402.

- Mestni svet Mestne občine Maribor soglaša, da se v okviru novo odprte proračunske postavke Obnovitev Kulturnega doma Pekre,  v Načrtu razvojnega programa MOM za obdobje 2010-2013, odpre nov projekt z naslovom Obnovitev Kulturnega doma Pekre v višini 272.544 EUR (v letu 2010 14.000, v letu 2011 258.544 EUR). Za prerazporejena sredstva v znesku 14.000 EUR se za leto 2010 zniža vrednost projekta OB 070 09 0045 Medgeneracijski dom Limbuš.

- ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloge:

Dokument identifikacije investicijskega projekta

| MESTNA OBČINA MARIBOR Sekretariat za splošne zadeve Služba za MČ in KS |  |
| --- | --- |

- Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

Dokument identifikacije  investicijskega projekta obnovitvena dela v Domu kulture

Pekre

- Gradivo za obravnavo na  2.  seji mestnega sveta pripravil/a:

| IMO BIRO d.o.o., Partizanska c. 3, Maribor | Bojan KRAJTNER, univ. dipl.inž.grad., direktor | ____________________ podpis |
| --- | --- | --- |

- Gradivo pregledal:

| Sekretariat za splošne zadeve _________________________ urad, sektor, služba… | Branka THALER, direktorica sekretariata | ________________________ podpis |
| --- | --- | --- |

- Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:

| Gradivo pregledala direktorica MU | _______________ datum | _________________________ podpis |
| --- | --- | --- |
| Gradivo pregledal podžupan | _______________ datum | _________________________ podpis |
| Gradivo pregledal in odobril župan | ________________ datum | _________________________ podpis (kabinet župana) |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta | _______________ datum | ________________________ podpis |