MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Številka: 35409-13/2011

Datum:   09.02.2011

GMS – 065

MESTNI SVET 
MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 5. SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA: 	DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA

PROJEKTA – OBDELAVA ODPADKOV PRED

ODSTRANJEVANJEM MARIBOR

GRADIVO

PRIPRAVIL/A:	Branko KOSI, univ dipl.inž. stroj.

Matej ŠNUDERL, univ.dipl.inž.stroj.

GRADIVO

PREDLAGA:		Franc KANGLER, župan

POROČEVALEC/CI:	 Branko KOSI, univ.dipl.inž.stroj.

Matej ŠNUDERL, univ.dipl.inž.stroj.

PREDLOG SKLEPA: 	Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi DIIP za obdelavo odpadkov pred odstranjevanjem Maribor.

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloga : Obrazložitev

OBRAZLOŽITEV

Komunalno podjetje SNAGA d.o.o. je s sklepom Mestnega sveta dne 28.06.2010 v Mestni občini Maribor pridobilo 20 letno koncesijo za obvezno gospodarsko javno službo zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov brez energetske izrabe.

Na osnovi tega je komunalno podjetje Snaga d.o.o. pripravilo DIIP za projekt »Obdelava odpadkov pred odstranjevanjem Maribor«.

Predmet investicije :

Predmet nameravane investicije je načrtovanje in izgradnja objektov in tehnoloških postrojenj za obdelavo trdnih odpadkov pred odstranjevanjem, ki jih podjetje Snaga zbira v občinah, vključenih v projekt CEROP ( Celovito Ravnanje z Odpadki Podravja), kot mešane komunalne odpadke.

Vrednost investicije je ocenjena na 15,79 mio €, od tega je vrednost zemljišča, ki je v lasti MOM enaka 1,29 mio €. Lokacija je na območju med železniškim tirom železniške proge Maribor – Zidani most in obstoječimi objekti podjetja DINOS.

Količina mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in gospodarstva, primernih za obdelavo pred odstranjevanjem znaša 44.500 t/ leto.

V zadnjem desetletju je družba Snaga pripravljala več študij in projektov za obdelavo odpadkov, ki iz različnih razlogov niso bili realizirani do konca. Znanja in rešitve, ki smo jih pri tem dobili in razvili, tvorijo strokovne podlage za snovanje in realizacijo projekta, ki je predmet tega DIIP-a. V fizičnem smislu smo pripravili teren – lokacijo za realizacijo tega projekta in na njej že zgradili servisne objekte po projektu ( sprejemnica, sanitarni prostori, prostor za priročni laboratorij, pisarna, sprejemna soba ter nadstrešek ) in pričeli z gradnjo tehnološke hale ( končan je statični skelet ).

Razlogi za investicijsko namero so :

- Zakonske narave, saj je Snaga d.o.o. kot izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe za zbiranje, prevoz ter obdelavo komunalnih odpadkov dolžna izpolnjevati zakonske zahteve glede vsebnosti biorazgradljivega ogljika in dovoljene maksimalne kurilne vrednosti v odpadkih, ki gredo na odlagališče nenevarnih odpadkov po 16.7.2009.

- okoljevarstveni razlogi, ker moramo zmanjšati volumen odpadkov, ki gredo v odstranjevanje na odlagališča, na minimum, saj so zmogljivosti obstoječih odlagališč omejene, nova odlagališča pa zaradi nasprotovanja javnosti praktično ni mogoče odpreti.

- poslovne narave, saj se s prepuščanjem obdelave odpadkov pogodbenemu partnerju :

  - odrekamo zaslužku iz naslova obdelave odpadkov,

  - izpostavljamo tveganju, da :

    - nas bo cenovno izsiljeval,

    - bo dolgoročno prevzel našo koncesijo za obdelavo odpadkov

Razvojne možnosti in cilji investicije :

Smer razvojnih možnosti je prikazana v shemi masnega toka odpadkov pred odstranjevanjem  ( prikazana v kompletu gradiva DIIP  za Obdelavo odpadkov pred odstranjevanjem Maribor, ki je v e-obliki dostopno na Gradivih Mestnega sveta ). Iz sheme vidimo strukturo in masni delež vseh zbranih odpadkov ter masno strukturo frakcij odpadkov po posameznih tehnoloških postopkih obdelave. Na vhodu je sistem ločenega zbiranja odpadkov utečen, razen v občinah, kjer še moramo doseči zbiranje biorazgradljivih odpadkov in ločenih frakcij komuanlnih odpadkov. Te občine so razvidne iz celotnega gradiva DIIP-a.

Po državnih normativih je za Podravje, kamor spada tudi Maribor določen regijski center 1. reda, ki vsebuje poleg zbiranja in čim boljšega ločevanja na izvoru še :

    - naknadno sortiranje,

    - obdelavo in predelavo odpadkov,

    - oddajanje določenih frakcij v nadaljnjo predelavo,

    - recikliranje in ponovno uporabo ločen zbranih  farkcij in odlaganje preostankov odpadkov

ter

    - pripravo odpadkov za termično obdelavo in

    - termično obdelavo preostankov odpadkov s proizvodnjo energije na nivoju regije in odlaganja preostanka po termični obdelavi.

Cilji investicije :

- Zagotoviti zakonsko ustrezen celovit sistem ravnanja z odpadki v regiji, katerega del je tudi izpolnitev zahtev evropske in slovenske zakonodaje glede vsebnosti biorazgradljivega ogljika kot tudi celotnega organskega ogljika v odloženih odpadkih,

- zagotoviti ustrezne tehnološke rešitve obdelave odpadkov predodstranjevanjem,

- minimizirati količine in nevarnostni potencial odpadkov, ki jih je potrebno končno odložiti, na največ 15% zbranih odpadkov,

- preprečiti zveganje, da bi bili odvisni od drugih in s tem ogrozili poslovne cilje podjetja,

- povrniti naložbe v obdelavo odpadkov v 15-tih letih.

Branko KOSI, univ. dipl. inž. stroj.

Pomočnik direktorja Snage d.o.o.