# MESTNA OBČINA MARIBOR

# Ž U P A N

2000 Maribor, Ul. heroja Staneta 1

Številka: 41401- 92/2000

Datum: 6. 2. 2001

###### MESTNEMU SVETU

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV: 	Dokument identifikacije investicijskega projekta za nadomestni objekt Športnega društva Studenci s telovadnico Srednje prometne šole Maribor.

GRADIVO PRIPRAVILA: 	Zavod za šport, ZIM Zasnove in vodenje investicij, d. o. o.

GRADIVO PREDLAGA: 	Boris Sovič, univ.dipl.inž.el., župan

POROČEVALCA:	Franc Krištofeljc, univ.dipl.inž.gr.

Matjaž Bertoncelj, univ.dipl.inž.arh.

PREDLOG SKLEPA: 	1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta za nadomestni objekt Športnega društva Studenci s telovadnico Srednje prometne šole Maribor.

2. Mestni svet pooblašča župana za potrditev naslednjih faz investicijske dokumentacije.

3. Mestni svet pooblašča župana, za sklenitev dogovora o sofinanciranju večnamenskega športnega objekta z Ministrstvom za šolstvo in šport, Športnim društvom Studenci in Športno unijo Slovenije, v katerem naj se opredeli tudi pridobitev solastninskega deleža Mestne občine Maribor na novozgrajenem objektu v sorazmerju z vrednostjo vložka v komunalno urejanje zemljišča in nadomestnega neprofitnega stanovanja za hišnika.

4. Mestni svet pooblašča Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, da, po sprejetju spremembe zazidalnega načrta za del območja S 17, s katero bo na tem območju povečana stanovanjska soseska, nameni za prodajo zemljišča, ki na tej lokaciji niso več potrebna za gradnjo večnamenskega športnega objekta. Kupnina od prodanih zemljišč se nameni za komunalno urejanje zemljišča za nadomestni športni objekt.

Boris Sovič univ.dipl.inž.el.

Ž U P A N

## PRILOGE:

- Dokument identifikacije

investicijskega projekta,

- obrazložitev

OBRAZLOŽITEV

Mestnemu svetu Mestne občine Maribor je predložen v obravnavo in potrditev Dokument identifikacije investicijskega projekta za nadomestni objekt Športnega društva Studenci s telovadnico Srednje prometne šole Maribor, ker je pri tej investiciji občina udeležena kot sofinancer, z deležem v obliki komunalne ureditve nezazidanega stavbnega zemljišča in z zagotovitvijo nadomestnega najemnega stanovanja za hišnika.

Občina se vključuje v investicijo zaradi zagotovitve pogojev za preselitev telovadnice Športnega društva Studenci, ki mora biti porušena najkasneje v maju 2001, da ne bo ustavljena gradnja zahodne obvoznice.

Ob pripravi Projekta nadaljnjih investicij za javne športne objekte v Mariboru je bilo ocenjeno, da je smiselno s Športnim društvom Studenci sodelovati pri sofinanciranju nadomestnega objekta z zagotovitvijo komunalno urejenega stavbnega zemljišča za prvo fazo, ki je bilo na območju ZN S 17 na Studencih že v lasti občine in s sofinanciranjem druge faze skupaj s Športno fundacijo in MŠŠ – Sektorjem za šport. S tem  bi bila v prvi fazi zagotovljena takšna telovadna površina, ki bi zadoščala za potrebe športne gimnastike, v drugi fazi pa telovadnica za igre z žogo, ki bi razbremenila preobremenjeno Dvorano Tabor in bi jo zgradili v naslednjih letih, če bi finančne možnosti občinskega in državnega proračuna to omogočale.

Prvotno je bila finančna konstrukcija zasnovana tako, da bi za prvo fazo (nadomestna telovadnica zaradi rušitve obstoječe), zagotovili sredstva Športno društvo Studenci in Športna unija Slovenije iz kupnine pridobljene od DARS-a in občina s komunalno urejenim nezazidanim stavbnim zemljiščem. Za drugo fazo, ki predstavlja telovadnico za igre z žogo, pa bi sredstva zagotovili občina, Športna fundacija in MŠŠ – Sektor za šport, v proračunih naslednjih let.

Pri bolj podrobni obdelavi finančne konstrukcije ob pripravi investicijske dokumentacije pa je bilo ugotovljeno, da občina v prihodnjem štiriletnem obdobju, razen nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je že v njeni lasti, v proračunu ne bo mogla zagotoviti sredstev za izgradnjo druge faze nadomestnega športnega objekta, ki obsega telovadnico za igre z žogo. Zato smo preizkusili možnost sofinanciranja izgradnje te telovadnice s strani Ministrstva za šolstvo in šport, ker Srednja prometna šola in Srednja kovinarska šola nimata telovadnic. Izkazalo se je, da je sofinanciranje možno, vendar pod pogojem, da se večnamenski športni objekt zgradi ob Srednji prometni šoli.

S strokovno podlago za določitev funkcionalnega zemljišča Srednje prometne šole je bilo ugotovljeno, da je možno nadomestno telovadnico športnega društva in telovadnico za igre z žogo, ki bo namenjena za izvajanje športne vzgoje dveh srednjih šol zgraditi na funkcionalnem zemljišču Srednje prometne šole. Zato je v Dokumentu identifikacije investicijskega projekta predvideno sofinanciranje izgradnje večnamenskega športnega objekta s strani Ministrstva za šolstvo in šport, Športnega društva Studenci Športne unije Slovenije in Mestne občine Maribor, ki sodeluje s komunalno ureditvijo stavbnega zemljišča in nadomestnim neprofitnim stanovanjem za hišnika.

Medsebojne odnose pri izgradnji večnamenskega športnega objekta bomo udeleženci uredili z dogovorom o sofinanciranju, na osnovi katerega bo občina pridobila solastninski delež zgrajenega objekta, v sorazmerju z vrednostjo svojega vložka v investicijo, ki bo obsegal komunalno opremljenost stavbnega zemljišča in nadomestno najemno stanovanje za hišnika. Predlagano je, da naj Mestni svet za sklenitev dogovora o sofinanciranju pooblasti župana.

V sklepu je predlagana tudi izdelava spremembe zazidalnega načrta za del območja S 17, kjer lokacija za večnamenski športni objekt ni več potrebna. Na tem območju je smiselno namesto športnih površin načrtovati stanovanjsko sosesko in zemljišča z javnim natečajem prodati. Mestna četrt s takšno spremembo zazidalnega načrta soglaša.