GMS - 122

# MESTNA OBČINA MARIBOR

# ŽUPAN

# Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

# Številka: 41101-138/2011-2

Datum:  06.05.2011

# MESTNI SVET MESTNE

# OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA: Predinvesticijska zasnova (PIZ) št. 54/2010 »Izgradnja Nove Umetnostne galerije Maribor«

# GRADIVO

# PRIPRAVILA:			Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

# GRADIVO

# PREDLAGA:		Franc KANGLER, župan Mestne občine Maribor

POROČEVALEC:	Monika Kirbiš, vodja službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne

Boris Ketiš, vodja projektne pisarne za EPK in UNIZ

# PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Predinvesticijsko zasnovo (PIZ) za projekt »Izgradnja Nove Umetnostne galerije Maribor«.

# ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloga:

- Obrazložitev

- PIZ

Obr.: 0401-22

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

Predinvesticijska zasnova (PIZ) št. 54/2010 za Izgradnjo Nove Umetnostne galerije Maribor

Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil/a:

| Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna v sodelovanju z ZIM d.o.o. | Mag. Monika Kirbiš, vodja Službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne | ____________________ podpis |
| --- | --- | --- |

Gradivo pregledal:

| Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna | Mag. Monika Kirbiš, vodja Službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne Boris Ketiš, vodja projektne pisarne za EPK in UNIZ | __________________________ podpis __________________________ podpis |
| --- | --- | --- |

Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:

| Komisija za sprejemanje načrta prioritetnih projektov MOM v okviru projekta EPK in naročanje ter potrjevanje identifikacijskega projekta (DIIP), IP in druge projektne dokumentacije | Milica Simonič Steiner predsednica komisije | __________________________ podpis |
| --- | --- | --- |

| Gradivo pregledala direktorica MU | _______________ datum | _________________________ podpis |
| --- | --- | --- |
| Gradivo pregledal podžupan | _______________ datum | _________________________ podpis |
| Gradivo pregledal in odobril župan | ________________ datum | _________________________ podpis (kabinet župana) |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta | _______________ datum | ________________________ podpis |

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

# Številka: 41101-138/2011-2

Datum:  06.05.2011

Predinvesticijska zasnova (PIZ) št. 54/2010 za »Izgradnja Nove Umetnostne galerije Maribor«

Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06, 54/10), s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.

2. Razlogi za sprejem

Investicija »Izgradnja Nove Umetnostne galerije Maribor« je za mesto Maribor izrednega pomena. Projekt je zajet v koncept Evropske prestolnice kulture 2012. Kompleks Nove UGM bo z novo stavbo leta 2012 pomembno regionalno kulturno središče ter ena ključnih ustanov za sodobno vizualno umetnost v Sloveniji. Nova UGM bo svojo dejavnost razvijala na področjih urejanja, hrambe in dokumentiranja stalnih zbirk, prirejanja razstav sodobne umetnosti, izvajanja izobraževalnih programov, vzdrževanja arhiva in knjižnice, raziskovalne dejavnosti in založništva.

3. Namen investicije

Delo Umetnostne galerije Maribor trenutno poteka v skrajno problematičnih prostorih in nenehni prostorski stiski. Objekt ter njegovo varovanje (kulturna dediščina) postavljajo muzejsko-galerijskemu delu tudi izrazite omejitve. V zadnjih desetletjih se je korenito spremenil koncept muzejev, saj se slednji odpirajo uporabnikom. Nujno je, da je zainteresirani javnosti omogočen dostop do gradiva, tako do arhiva in knjižnice kot do razstavišča. Prepotrebno je, da ob strokovnem delu zavod ponudi še vrsto dejavnosti, ki bi izboljšalo počutje obiskovalcev.

4. Cilji investicije

Cilji investicije so naslednji:

- gradnja objekta Nove UGM z dolgoročno uporabnostjo,

- zagotoviti inovativen prostor za ustvarjanje, druženje in učenje, vsem generacijam (otrokom, mladostnikom, mladim družinam, odraslim in starejšim ljudem) nuditi sodobno in privlačno kulturno središče,

- vzpodbuditi zanimanje ljudi za umetnost,

- dvigniti znanje o sodobni umetnosti,

- pridobiti celovit in enovit prostor umetnosti,

- urediti horizontalno urbanistično arhitekturno vizuro rečnega obrežja,

- programsko izpolniti projektno zasnovo EPK Maribor 2012,

- dosedanje programe dopolniti skladno s prostorskimi možnostmi,

- zagotoviti nova delovna mesta.

4. Povzetek variant

Tabela 1: Povzetek variant

| Kriterij | Varianta 1 Novogradnja objekta UGM v SZ vogalu stavbnega bloka med Koroško cesto, Pristaniško, Ribiško in Ulico ob bregu na levem bregu Drave | Varianta 2 Novogradnja objekta UGM na desnem bregu Drave (MAKS) |
| --- | --- | --- |
|  | CELOTNI OBJEKT – 13.727,11 m2 | DEL, KI SE NANAŠA NA UGM – 9.988,68 m2 |  |
| Velikost posegov | Celotni objekt vključno s spremljajočimi programi (otroški muzej, center kreativne industrije, arhitekturni center, gostinski prostori, …) 13.080,64 m2 neto površin (brez zunanjih prostorov) oziroma 13.727,11 m2 (z zunanjimi prostori – terase,…) | Novogradnja nove UGM v velikosti 8.896,94 + 1.091,74 m2 = 9.988,68 m2 | Novogradnja nove UGM v velikosti 7.999,28 m2 (vključno s tehničnimi prostori in komunikacijami,, brez zunanjih površin) neto površin oziroma 8.286,24 m2 (z zunanjimi prostori – streha, terase,…) |
| Pridobljen program | V celoti sledenje načrtovanemu programu, tudi zagotovitev spremljajočih programov, brez garaž | V celoti sledenje načrtovanemu programu (spremljajoči programi niso upoštevani) | V večini zagotovljen program z minimalnimi odstopanji kar je posledica racionalnega snovanja skupnih prostorov (kot npr. tehnični, komunikacije itd.) |
| Rok izvedbe | Februar 2013 (ki pa je zaradi zapletov iz vidika nosilcev natečaja lahko še daljši) | Maj 2012 (primeren rok za možnost izvajanja aktivnosti EPK) |
| Vrednost investicije | 24,574.478 EUR (ob upoštevanju znižanega projektantskega predračuna za izvedbo celotne investicije s spremljajočimi programi) | 18,765.641 EUR | 17,701.171 EUR |
| Prednosti | Varianta omogoči izvedbo programa v celoti, z vsemi spremljajočimi programi | Varianta omogoči izvedbo programa v celoti (spremljajoči programi niso upoštevani) | Varianta je rokovno bistveno ugodnejša in edina sprejemljiva za možnost načrtovanja aktivnosti v okviru EPK, racionalnejša glede na delno sokoriščenje skupnih prostorov (komunikacije, sanitarije, tehnični prostori), nekateri spremljajoči programi so v sosednjem objektu in niso predmet tega projekta; na ta način je varianta ugodnejša tudi s finančnega vidika |
| Slabosti | Zapleti z vidika nosilcev natečaja, izvedba v načrtovanem roku skoraj neizvedljiva |  |

Ob upoštevanju navedenih kriterijev se kot ugodnejša izkazuje varianta 2.

5. Financiranje investicije

Tabela 2: Viri financiranja celotne investicije po tekočih cenah v EUR

| Vir financiranja | Že vloženo do vklj. 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Skupaj | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianta 1 - novogradnjo objekta UGM v SZ vogalu stavbnega bloka med Koroško cesto, Pristaniško, Ribiško in Ulico ob bregu |
| RS, Ministrstvo za kulturo | 0 | 800.000 | 5.953.744 | 3.246.256 | 10.000.000 | 40,7 % |
| Mestna občina Maribor* | 18.020 | 1.006.000 | 8.656.410 | 4.894.049 | 14.574.478 | 59,3 % |
| Skupaj – cela investicija | 18.020 | 1.806.000 | 14.610.154 | 8.140.305 | 24.574.478 | 100,0 % |
| Skupaj – del UGM | 13.760 | 1.379.103 | 11.156.652 | 6.216.126 | 18.765.641 | 100,0 % |
| Varianta 2 - umestitev objekta UGM v center Mariborsko kulturno središče (v nadaljevanju MAKS), ki je v izgradnji kot samostojni večnamenski kulturni objekt v okviru centra z možnostjo sokoriščenja določenih prostorov |
| RS, Ministrstvo za kulturo |  | 7.240.539 | 2.759.461 | 0 | 10.000.000 | 56,49% |
| Mestna občina Maribor* | 18.020 | 1.006.000 | 6.677.151 | 0 | 7.701.171 | 43,51% |
| Skupaj | 18.020 | 8.246.539 | 9.436.612 | 0 | 17.701.171 | 100,00% |

*V vrednosti ni upoštevana odprodaja obstoječega objekta UGM, kar se bo upoštevalo v nadaljnji investicijski dokumentaciji (po sklenitvi kupoprodajne pogodbe).

6. Terminski načrt izvajanja investicije

Tabela 3: Okvirni časovni načrt za varianti 1 in 2

| Vrsta aktivnosti | Čas izvedbe |
| --- | --- |
| Varianta 1 - novogradnjo objekta UGM v SZ vogalu stavbnega bloka med Koroško cesto, Pristaniško, Ribiško in Ulico ob bregu |
| Dokončna uskladitev in potrditev investicijske dokumentacije (PIZ in IP) | Maj 2011 |
| Ureditev odkupa nepremičnin (lastništvo – pravica graditi)* | Maj – junij 2011 |
| Izdelava PGD projektne dokumentacije | Maj – julij 2011 |
| Pridobitev gradbenega dovoljenja | Avgust – september 2011 |
| Izdelava PZI projektne dokumentacije | Oktober - november 2011 |
| Izvedba javnega razpisa za izbor izvajalca GOI del ter dobavo in montažo opreme | December 2011 – februar 2012 |
| Izvedba GOI del z dobavo in montažo opreme | Marec - december 2012 |
| Tehnični pregled, pridobitev uporabnega dovoljenja in odprava pomanjkljivosti po kvalitetnem pregledu | Januar – februar 2013 |
| Vselitev uporabnika v objekt | Februar 2013 |
| Varianta 2 - umestitev objekta UGM v center Mariborsko kulturno središče (v nadaljevanju MAKS), ki je v izgradnji kot samostojni večnamenski kulturni objekt v okviru centra z možnostjo sokoriščenja določenih prostorov |
| Dokončna uskladitev in potrditev investicijske dokumentacije (PIZ in IP) | Maj 2011 |
| Ureditev odkupa nepremičnin | Maj 2011 |
| Izvajanje pripravljalnih del (rušitve,…) | Maj do julij 2011 |
| Prilagoditev projektne dokumentacije PGD za potrebe UGM | maj – junij 2011 |
| dopolnitev upravnega postopka za potrebe UGM | junij – julij 2011 |
| Prilagoditev PZI za potrebe UGM | Julij do avgust 2011 |
| Gradnja skladno z določili pogodbe o sofinanciranju (MOM, ZIM) | Avgust 2011 – marec 2012 |
| Izvedba razpisnega postopka za izbor izvajalca opreme skladno z določili ZJN | september – november 2011 |
| Izdelava, dobava in montaža opreme | December 2011 – april 2012 |
| Tehnični pregled | April 2012 |
| Pridobitev uporabnega dovoljenja in odprava pomanjkljivosti po kvalitetnem pregledu ter vselitev uporabnika v objekt | Maj 2012 |

*V kolikor lastništvo ne bo pravočasno rešeno – vsaj tekom pridobivanja gradbenega dovoljenja, so možni zapleti pri upravnem postopku.

Izvedeni bodo postopki za izvedbo potrebnih del in nakup opreme ter vsi ostali postopki, vezani na potek investicije.

| Boris Ketiš, Vodja projektne pisarne za EPK in UNIZ | Mag. Monika Kirbiš Vodja službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne |
| --- | --- |

# Footnotes

Ob upoštevanju 76% glede na skupne površine

Ob upoštevanju 50% le-teh glede na skupne površine