GMS – 123

- MESTNA OBČINA MARIBOR

- ŽUPAN

- Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

- Številka: 41101-138/2011-4

Datum:  18.05.2011

- MESTNI SVET MESTNE

- OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA: Investicijski program (IP) št. 54/2010 »Izgradnja Nove Umetnostne galerije Maribor«

- GRADIVO

- PRIPRAVILA:			Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

- GRADIVO

- PREDLAGA:		Franc KANGLER, župan Mestne občine Maribor

POROČEVALEC:	Monika Kirbiš, vodja službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne

Boris Ketiš, vodja projektne pisarne za EPK in UNIZ

- PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Investicijski program (IP) za projekt »Izgradnja Nove Umetnostne galerije Maribor«.

- ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloga:

- Obrazložitev

- IP

Obr.: 0401-22

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

Investicijski program (IP) št. 54/2010 za Izgradnjo Nove Umetnostne galerije Maribor

Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil/a:

| Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna v sodelovanju z ZIM d.o.o. | Mag. Monika Kirbiš, vodja Službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne | ____________________ podpis |
| --- | --- | --- |

Gradivo pregledal:

| Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna | Mag. Monika Kirbiš, vodja Službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne Boris Ketiš, vodja projektne pisarne za EPK in UNIZ | __________________________ podpis __________________________ podpis |
| --- | --- | --- |

Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:

| Komisija za sprejemanje načrta prioritetnih projektov MOM v okviru projekta EPK in naročanje ter potrjevanje identifikacijskega projekta (DIIP), IP in druge projektne dokumentacije | Milica Simonič Steiner predsednica komisije | __________________________ podpis |
| --- | --- | --- |

| Gradivo pregledala direktorica MU |  |  | _______________ datum | _________________________ podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pregledal podžupan |  |  | _______________ datum | _________________________ podpis |  |
| Gradivo pregledal in odobril župan |  |  | ________________ datum | _________________________ podpis (kabinet župana) |  |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta |  |  | _______________ datum | ________________________ podpis |  |
|  | MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |  |  |  |

- Številka: 41101-138/2011-4

Datum:  18.05.2011

Investicijski program (IP) št. 54/2010 za »Izgradnja Nove Umetnostne galerije Maribor«

Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06, 54/10), s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.

2. Razlogi za sprejem

Investicija »Izgradnja Nove Umetnostne galerije Maribor« je za mesto Maribor izrednega pomena. Projekt je zajet v koncept Evropske prestolnice kulture 2012. Kompleks Nove UGM bo z novo stavbo leta 2012 pomembno regionalno kulturno središče ter ena ključnih ustanov za sodobno vizualno umetnost v Sloveniji. Nova UGM bo svojo dejavnost razvijala na področjih urejanja, hrambe in dokumentiranja stalnih zbirk, prirejanja razstav sodobne umetnosti, izvajanja izobraževalnih programov, vzdrževanja arhiva in knjižnice, raziskovalne dejavnosti in založništva.

3. Namen investicije

Delo Umetnostne galerije Maribor trenutno poteka v skrajno problematičnih prostorih in nenehni prostorski stiski. Objekt ter njegovo varovanje (kulturna dediščina) postavljajo muzejsko-galerijskemu delu tudi izrazite omejitve. V zadnjih desetletjih se je korenito spremenil koncept muzejev, saj se slednji odpirajo uporabnikom. Nujno je, da je zainteresirani javnosti omogočen dostop do gradiva, tako do arhiva in knjižnice kot do razstavišča. Prepotrebno je, da ob strokovnem delu zavod ponudi še vrsto dejavnosti, ki bi izboljšalo počutje obiskovalcev. Zanje bi bilo potrebno zagotoviti nove dodatne prostore, kot so predavalnice, prostori za kreativno preživljanje prostega časa, muzejska kavarnica, muzejska trgovina, ipd.

Z investicijo je predvidena izgradnja nove Umetnostne galerije Maribor v sklopu izgradnje večnamenskega kulturnega objekta Mariborsko kulturno središče (MAKS), ki bi tako po novi programski shemi, združeval dve inštituciji v enem objektu (prva je že obstoječa in sicer gledališko – koncertna dvorana ali “Inštitut”, druga pa bo nova UGM).

4. Cilji investicije

Cilji investicije so naslednji:

- gradnja objekta Nove UGM z dolgoročno uporabnostjo,

- zagotoviti inovativen prostor za ustvarjanje, druženje in učenje, vsem generacijam (otrokom, mladostnikom, mladim družinam, odraslim in starejšim ljudem) nuditi sodobno in privlačno kulturno središče,

- vzpodbuditi zanimanje ljudi za umetnost,

- dvigniti znanje o sodobni umetnosti,

- pridobiti celovit in enovit prostor umetnosti,

- urediti horizontalno urbanistično arhitekturno vizuro rečnega obrežja,

- programsko izpolniti projektno zasnovo EPK Maribor 2012,

- dosedanje programe dopolniti skladno s prostorskimi možnostmi,

- zagotoviti nova delovna mesta.

5. Financiranje investicije

Vrednosti GOI del in opreme temelji na povzetku projektantske ocene projektne dokumentacije (ZIM d.o.o., maj 2011), vrednost projektne dokumentacije je navedena v višini sklenjenih pogodb, ostali stroški so izkustveno ocenjeni v % od GOI del; vrednost odkupa parcel temelji na strokovnih podlagah ZIM d.o.o. (izdelava cenitvenega poročila je v teku).

Tabela 1: Ocena vrednosti investicije

|  |  | Vrednost v EUR |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrsta stroška | % | SC 5/2011 | TC |
| GOI |  | 10.449.723 | 10.678.905 |
| oprema | 13% od GOI | 1.358.464 | 1.399.976 |
| projektna in investicijska dokumentacija |  | 874.180 | 885.274 |
| tehnično svetovanje s strokovnim nadzorom | 3% od GOI | 313.492 | 320.132 |
| okolje s komunalno opremljenostjo zemljišča | 2% od GOI | 208.994 | 213.529 |
| ostalo, rezerva | 1% od GOI | 78.389 | 80.784 |
| odkup nepremičnin |  | 1.147.482 | 1.172.377 |
| Vrednost brez DDV |  | 14.430.724 | 14.750.976 |
| DDV 20% |  | 2.886.145 | 2.950.195 |
| Vrednost z DDV |  | 17.316.869 | 17.701.171 |

Legenda okrajšav:

SC – stalne cene

TC – tekoče cene

Tabela 2: Finančna konstrukcija investicije po letih in virih financiranja v EUR po tekočih cenah

| Vir financiranja | 2010 | 2011 | 2012 | Skupaj | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOM* | 18.020 | 1.006.000 | 6.677.151 | 7.701.171 | 43,51% |
| RS, MK (EU - ESRR) |  | 7.240.539 | 2.759.461 | 10.000.000 | 56,49% |
| Skupaj | 18.020 | 8.246.539 | 9.436.612 | 17.701.171 | 100,00% |

*V vrednosti ni upoštevana odprodaja obstoječega objekta UGM (po zaključku izgradnje novega objekta)

6. Terminski načrt izvajanja investicije

Tabela 3: Okvirni časovni načrt izvajanja investicije

| Vrsta aktivnosti | ##### Čas izvedbe |
| --- | --- |
| Dokončna uskladitev in potrditev investicijske dokumentacije (PIZ in IP) | Maj 2011 |
| Ureditev odkupa nepremičnin | Maj 2011 |
| Izvajanje pripravljalnih del (rušitve,…) | Maj do julij 2011 |
| Prilagoditev projektne dokumentacije PGD za potrebe UGM | maj – junij 2011 |
| dopolnitev upravnega postopka za potrebe UGM | junij – julij 2011 |
| Prilagoditev PZI za potrebe UGM | Julij do avgust 2011 |
| Gradnja skladno z določili pogodbe o sofinanciranju (MOM, ZIM) | Avgust 2011 – marec 2012 |
| Izvedba razpisnega postopka za izbor izvajalca opreme skladno z določili ZJN | september – november 2011 |
| Izdelava, dobava in montaža opreme | December 2011 – april 2012 |
| Tehnični pregled | April 2012 |
| Pridobitev uporabnega dovoljenja in odprava pomanjkljivosti po kvalitetnem pregledu ter vselitev uporabnika v objekt | Maj 2012 |

Izvedeni bodo postopki za izvedbo potrebnih del in nakup opreme ter vsi ostali postopki, vezani na potek investicije.

| Boris Ketiš, Vodja projektne pisarne za EPK in UNIZ | Mag. Monika Kirbiš Vodja službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne |
| --- | --- |