MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

- Štev.: 37102-57/2011-2

- Datum: 01.06.2011

- MESTNI SVET MESTNE OBČINE

- MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 8. SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:  INVESTICIJSKI  PROGRAM  ZA

REKONSTRUKCIJO TRUBARJEVE ULICE,

v MČ Center

- GRADIVO

- PRIPRAVIL/A:	URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR,

- Sektor za komunalo in promet

- GRADIVO

- PREDLAGA:	Franc KANGLER, župan

POROČEVALEC/CI:	 Valerija LEŠNIK, Urad za komunalo, promet in prostor

PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Maribor  sprejme Investicijski

program za Rekonstrukcijo  Trubarjeve ulice v MČ Center.

- ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloge:

- obrazložitev

- povzetek IP

- O b r a z l o ž i t e v

Predmet obravnave je rekonstrukcija Trubarjeve ulice v Mariboru, na odseku od Mestnega parka do križišča pri gostišču Brigadir. Dolžina trase rekonstrukcije znaša  625  m. Obstoječa cesta je dotrajana do te mere, da ogroža varno vožnjo. Dodatno  nevarnost predstavlja tanka plast  zemljine nad  laporjem, na vzhodni brežini,  ki se  pogosto kruši in pada na cestišče ter dodatno ogroža uporabnike ceste.

Glede na sprejeti Dokument investicijskega programa rekonstrukcije zadevnega odseka Trubarjeve ulice smo pripravili Investicijski program ( IP ), ki podaja vse tehnične karakteristike ureditve leve in desne brežine s podpornimi stenami, ki preprečujejo plazenje terena, kot tudi kanaliziranje potoka ob trasi Trubarjeve ulice ter postavitev fekalne kanalizacije, ki omogoča odvajanje odpadnih komunalnih voda iz zaselka nad Brigadirjem.

Vrednost investicijskih del z DDV znaša 1.371.484,56 € po tehničnem popisu, ki je v dokumentu Investicijskega projekta.

Z deli vsekakor nameravamo pričeti še v letu 2011, izvedba bo fazna z ozirom na razpoložljivost sredstev v proračunu MOM.

Predlagamo vam, da Investicijski program obnove Trubarjeve potrdite.

Valerija Lešnik