| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za komunalo, promet in prostor |  |
| --- | --- |

Številka:  35401-43/2011-2

Datum:   14.9.2011

H GMS – 208

MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR

Ul. heroja Staneta 1

2000 Maribor

ZADEVA:   Dodatni sklep h gradivu GMS 208

Po opravljeni 29. seji strokovne Komisije za pregled in oceno investicijske dokumentacije dne

14. 9. 2011 predlagamo h gradivu GMS 208 še naslednji sklep, ki se glasi :

(2. sklep)

Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi odprtje novega projekta v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2011 do 2014 – I. faza magistralnega vodovodnega cevovoda Maribor – Sp. Hoče – Pivola v višini 475.326 EUR z DDV, brez DDV 396.105 EUR.

V l. 2011  280.000 EUR  (233.333,33 EUR brez DDV), v l. 2012  157.046 EUR (130.871,67 EUR brez DDV), že realizirano 38.280 EUR (31.900 EUR brez DDV). Sredstva brez DDV za leto 2011 in 2012 se zagotovijo z znižanjem vrednosti projekta OB 070-07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov.

S spoštovanjem!

Pripravil

Marjan BLASSIN, univ.dipl.ekon.,inž.grad.

Vili EISENHUT, univ. dipl. inž. el.

Direktor urada

Poslano:

-  naslovniku

Vložiti:

-  v zadevo