# MESTNA OBČINA MARIBOR

# ŽUPAN

# Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

# Številka: 41101-179/2011

Datum:  25.08. 2011

GMS – 220

# MESTNI SVET MESTNE

# OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA: Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) št. 31/2011-P ,

IZGRADNJA  DOVODNEGA CEVOVODA ZA DOVOD VODE IZ DRAVE ZA POTREBE ZASNEŽEVANJA SMUČIŠČ NA POHORJU

# GRADIVO

# PRIPRAVILA:			Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

# GRADIVO

# PREDLAGA:		Franc KANGLER, župan Mestne občine Maribor

POROČEVALEC:                   Teobald Pajnik – skrbnik projekta

# PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »IZGRADNJE  DOVODNEGA CEVOVODA ZA DOVOD VODE IZ DRAVE ZA POTREBE ZASNEŽEVANJA SMUČIŠČ NA POHORJU«.

Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi odprtje novega projekta v načrtu razvojnih programov (NRP) v okviru proračunske postavke 103422 Univerzijada.

# ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloga:

- Obrazložitev

- DIIP

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

# Številka:  41101-179/2011

Datum:	25.08. 2011

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »IZGRADNJA DOVODNEGA CEVOVODA ZA DOVOD VODE IZ DRAVE ZA POTREBE ZASNEŽEVANJA SMUČIŠČ NA POHORJU«.

Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06), s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.

2. Razlogi za sprejem

Na območju Mariborskega Pohorja in njegovem vznožju med Pekrami in Radvanjem so prisotne in

načrtovane dejavnosti, ki so povezane z rabo vode. Zasneževanje smučišč s potrebo po vodi v

zimskem času in namakanje kmetijskih in športno rekreacijskih površin v poletnem času predstavljajo

dejavnosti, katerih razvoj je neposredno odvisen od zadostnih količin vode.

Relativno dobra vodnatost pohorskih potokov sicer omogoča rabo vode tudi za navedene dejavnosti,

vendar je raba vode časovno in količinsko omejena. Predvsem v obdobju nizkih pretokov ni

sprejemljivo direktno odvzemanje vode iz potokov, ki bi posledično lahko poslabšalo ekološko stanje

vodnih teles. Glede na dejstvo, da pohorski potoki napajajo podtalnico Dravskega polja, bi nepovratno

odvzemanje vode za namakanje lahko imelo negativni vpliv na vodno bilanco vodonosnika Dravskega

polja ki prioritetno napaja območje s pitno vodo.

Izgradnja sistema zasneževanja na smučarskih progah na območju Areha in Mariborskega Pohorja je

zasnovan na akumuliranju vode v vodnih akumulacijah, ki se napolnijo v času večje vodnatosti

potokov, ki napajajo akumulacije. S ciljem zagotavljanja večje neodvisnosti napajanja akumulacij od

hidroloških razmer v pohorskih potokih iz katerih se voda odvzema, je izdelana zasnova dovoda vode

iz reke Drave. Glede na možnost pokrivanja potreb po vodi za namakanje v poletnem času z izgradnjo

skupnega sistema transporta vode, je sistem zasnovan v smislu pokrivanja širših potreb po vodi.

Z dolgoletno tradicijo smučanja in smučarskega turizma se lahko pohvali tudi Slovenija, ki ponuja obiskovalcem v zimskem času na desetine urejenih smučarskih središč. Najbolj znana so smučarska središča v Kranjski Gori, kjer se odvijajo tekme svetovnega pokala in na Mariborskem Pohorju, kjer je vsako leto tekma alpskih smučark Zlata Lisica.

Sistem zasneževanja na sektorju Bellevue in Areh je sicer hidravlično povezan, vendar je zaradi velike

transportne razdalje racionalnejše zagotavljanje dodatnih vodnih virov na sektorju Areh (Lobnica,

Lobničica, Bistrica) za pokrivanje potrebnih količin na sektorju Areh.

Za povečanje vodnih količin za zasneževanje na sektorju Bellevue pa je predvidena izgradnja

akumulacije Videc, kot vodni vir pa je v predloženi zasnovi obdelan dovod vode iz reke Drave.

3. Namen investicije

.

Predmet investicije je izgradnjo transportnega cevovoda vključno z električnim črpališčem za odvzem vode, obenem pa je predvidena še izgradnja transformatorske postaje. Za potrebe izvedbe predmetne investicije je bila izdelana Idejna zasnova št. 2929/07 (Vodnogospodarski biro Maribor d.d., april 2008), iz katere so povzeti tudi opisi predvidenih posegov.

4. Cilji investicije

Cilj predmetne investicije je izgradnja dovodnega cevovoda za dovod vode iz reke Drave s čimer bi se:

1. v zimskem času:

- omogočilo večkratno zasneževanje obstoječih smučišč mariborskega Pohorja v krajšem časovnem obdobju in,

- omogočilo zasneževanje načrtovanih dodatnih smučišč Faleţevo, Pisker, Uršank

2. v letnem času:

- omogočilo dodatno namakanje trajnih nasadov jablan v Pekrah,

- omogočilo namakanje zelenic načrtovanega igrišča za golf v Radvanju.

5. Financiranje investicije

Tabela: Viri, dinamika in struktura financiranja investicije

Dinamika financiranja po tekočih cenah (v EUR)

| Vrsta del | Dinamika financiranja po letih v EUR |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | Skupaj |
| GOI dela z opremo | 0 | 1.567.712 | 1.567.712 |
| Projektna, investicijska in druga dokumentacija | 60.882 | 15.677 | 76.559 |
| Storitve tehničnega svetovanja, gradbeni nadzor | 15.221 | 15.677 | 30.898 |
| Ostalo, rezerva | 22.831 | 54.870 | 77.701 |
| Skupaj vrednost investicije (brez DDV) | 98.933 | 1.653.936 | 1.752.869 |
| 20 % DDV | 19.787 | 330.787 | 350.574 |
| Skupaj vrednost investicije (z DDV) | 118.720 | 1.984.723 | 2.103.443 |

Viri financiranja po tekočih cenah (v EUR)

| Vir | 2011 | 2012 | Skupaj | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mestna občina Maribor | 59.360 | 992.361 | 1.051.721 | 50 |
| Drugo - Komunala | 59.360 | 992.361 | 1.051.721 | 50 |
| Skupaj | 118.720 | 1.984.723 | 2.103.443 | 100 |

6. Terminski načrt izvajanja investicije

V okviru projekta so predvidene naslednje aktivnosti:

| Vrsta aktivnosti | Čas izvedbe |
| --- | --- |
| Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta | April – Maj 2011 |
| Izdelava PGD projektne dokumentacije vključno s soglasji | september – november 2011 |
| Pridobitev gradbenega dovoljenja | januar 2012 |
| Izdelava in potrditev Investicijskega programa | december 2011 |
| Izdelava PZI projektne dokumentacije | januar 2012 |
| Izvedba razpisnega postopka za izbor izvajalca gradbeno-obrtniških in instalacijskih del ter dobavo, montažo in vgradnjo opreme | Februar - marec 2012 |
| Izvajanje GOI del z izdelavo, dobavo in montažo opreme in zunanjo ureditvijo | marec 2012 – november 2012 |
| Pridobitev uporabnega dovoljenja in odprava pomanjkljivosti | december 2012 |

Izvedeni bodo postopki javnega naročanja za izvedbo potrebnih del in nakup opreme ter vsi ostali postopki, vezani na potek investicije.