MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Številka: 01003-83/2011

Datum:   30.11.2011

GMS – 258

MESTNI SVET MESTNE

OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 13. SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA: Novelacija investicijskega programa za projekt »Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenske gorice«

GRADIVO

PRIPRAVIL/A:	Urad  za komunalo, promet in prostor,

Občina Lenart

GRADIVO

PREDLAGA:              Franc KANGLER, župan

POROČEVALEC/CI:	  Danilo Šalamon, dipl.inž.str., spec.

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi novelacijo investicijskega programa investicijskega projekta »Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo - SZ Slovenske gorice«.

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloge:

- obrazložitev s povzetkom IP

OBRAZLOŽITEV

K novelaciji investicijskega programa za  izvedbo projekta Celovite oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo SZ Slovenske Gorice

Občina Lenart je pripravila novelacijo investicijskega programa za  izvedbo projekta Celovite oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo SZ Slovenske Gorice. Novelacija je bila zahtevana s strani posredniškega telesa Ministrstva za okolje in proctor. Razlog novelacije je v odstopanjih v cenah med prvotnim investicijskim programom in doseženimi cenami na javnih razpisih. Na ponovljenih izvedbah postopkov javnih naročanj so se cene gradbeno montažnih del bistveno spremenile zato je bila novelacija investicijskega programa nujna. Po prvotnem investicijskem programu, ki je bil izdelan že v letu 2008 in dopolnjen leta 2010 so bile vrednosti pri posameznih sklopih projekta ocenjene, kot je prikazano v tabeli:

Tabela: Vrednosti investicije po posameznih etapah izvajanja investicije za oskrbo prebivalstva s pitno vodo v severovzhodni Sloveniji stanje v začetku leta 2010

Na podlagi 2. Javnega naročila, ki smo ga izvajali zaradi odstopa od pogodb s strani SCT d.d. Ljubljana in Granit d.d. Slovenska Bistrica smo na javnem naročilu dosegli nekoliko višje cene od prvega razpisa v začetku leta 2010, vendar še kljub temu mnogo nižje od prvotnega investicijskega programa. Ker je razkorak med osnovnim investicijskim programom iz začetka leta 2010 in dejansko doseženimi cenami na razpisih oz. pri izvedbi javnih naročil, posredniško telo zahteva novelacijo investicijskega programa. Tega smo pripravili in v skladu s stališči SVLR, da ga podpiše odgovorna osebna investitorja tudi storili ter poslali na Ministrstvo za okolje in prostor. Na vsebino novelacije investicijskega programa Ministrstvo za okolje in prostor ni imelo pripomb, vendar pa zahtevajo pisne sklepe sprejetja odgovornih oseb posamezne članice konzorcija oz. vseh občin udeleženih v projektu.

V naslednjem odstavku navajamo stališče Ministrstva za okolje in prostor.

“Pisni sklep, ki je bil izdan pri obravnavi dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta, je obvezna priloga dokumenta identifikacije investicijskega projekta. 
Podobno velja tudi za potrditev predinvesticijske zasnove in investicijskega programa 
(19. in 20. člen UEM), kakor tudi za novelacijo investicijskega programa, ki jo je 
potrebno izdelati, kadar je prišlo do večjih sprememb. Vsakega od teh dokumentov 
investitor potrdi ali pa zavrne, sklepi, podpisani s strani odgovorne osebe, pa so po tej 
uredbi tudi obvezna priloga in torej sestavni del posameznega dokumenta.”

V novelaciji investicijskega programa smo uporabili zgolj zneske s katerimi v tem trenutku razpolagamo, oz. kot imamo sklenjene pogodbe in so naslednje:

|  |  |  |  |  | Tekoče cene, v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investicija | Dolžina v m | EUR | Gradbena dela | Oprema | Upravičeni stroški | Ostali stroški |
| Vodovodni sistem | 51.938 | 8.882.545 | 3.552.636 | 5.329.909 | 8.720.152 | 162.393 |
| Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica - Kungota | 6.040 | 597.829 | 179.967 | 417.862 | 597.829 | 0 |
| Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica - Šentilj z vodohranom Kaniža in zamenjava vodovodnega cevovoda Šentilj z vodohranom Kaniža in zamenjava vodov. cevovoda od prečrp. postaje Janeče do vodohrana Jarenina | 8.450 | 1.400.000 | 611.060 | 788.940 | 1.400.000 | 0 |
| Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica - Lenart (oba dela) | 11.160 | 3.257.871 | 936.354 | 2.321.517 | 3.257.871 | 0 |
| Rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda Maribor - Duplek - Lenart - I. sklop | 2.580 | 320.000 | 184.904 | 135.096 | 320.000 | 0 |
| Rekonstrukcija in novogradnja magistralnega vodovodnega cevovoda Maribor - Duplek - Lenart II. sklop, vodohran, črpališče | 7.230 | 1.300.000 | 792.489 | 507.511 | 1.300.000 | 0 |
| Rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda Lenart - Benedikt, odcep za Gornjo Radgono | 7.140 | 983.124 | 390.250 | 592.874 | 983.124 | 0 |
| Rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda Lenart - Benedikt odcep za Sv. Ano | 1.590 | 162.393 | 77.684 | 84.709 | 0 | 162.393 |
| Izgradnja vodovodnega sistema Lenart – Voličina, 3. faza | 7.748 | 861.328 | 379.928 | 481.400 | 861.328 | 0 |
| Ostali stroški |  | 651.701 |  |  | 491-956 | 159.745 |
| Priprava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP, študije izvedljivosti in vloge) |  | 103.000 |  |  | 0 | 103.000 |
| Priprava strokovnih podlag za pripravo projektne dokumentacije in ostala projektna in tehnična dokumentacija (PGD, PZI) |  | 278.863 |  |  | 0 | 278.863 |
| Priprava razpisne dokumentacije |  | 28.100 |  |  | 0 | 28.100 |
| Stroški nadzora |  | 87.576 |  |  | 87.576 | 0 |
| Stroški obveščanja javnosti |  | 45.545 |  |  | 45.545 | 0 |
| Celotna vrednost investicije |  | 9.425.629 |  |  | 8.853.273 | 572.336 |
| DDV - 20% |  | 108.617 |  |  |  | 108.617 |
| Celotna vrednost investicije z DDV |  | 9.534.246 |  |  | 8.853.273 | 680.973 |

Na podlagi noveliranega investicijskega programa bodo občine zagotovile v % enaki delež, kot je bil predviden v osnovnem investicijskem programu to je v predvideni  višini 16, 06 %, vendar zneskovno nekoliko manj kot po prvotnem investicijskem programu, kar je za občine tudi ugodnejše. Po novelaciji investicijskega programa občine članice konzorcija zagotovijo lastne deleže v naslednjih zneskih.

- Predvidena finančna konstrukcija z izračunanimi deleži sofinanciranja

Deleži sofinanciranja projekta »Celovite oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenskih goric«

| Skupaj |
| --- |
| Neto investicija | 9.425.629 |
| DDV | 108.617 |
| Investicija z DDV | 9.534.246 |
| Viri financiranja | 9.534.246 |
| Kohezijski sklad | 6.316.732 |
| Občinski proračuni | 1.284.094 |
| Državni proračun - MOP | 1.651.224 |
| Državni proračun – SVLR (23. člen ZFO-1) | 282.206 |

Načrtovani stroški občin v letu 2011-2013

| Razdelitev občine | Do vkl. 2010* | 2011 | 2012 | 2013 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lenart | 124.911 | 48.903 | 210.899 | 13.595 | 398.308 |
| Sveta Trojica v S.g. | 25.383 | 1.756 | 35.475 | 1.943 | 64.557 |
| Sveti Jurij v S.g. | 14.290 | 670 | 26.211 | 1.406 | 42.577 |
| Maribor | 689 | 32 | 998 | 54 | 1.773 |
| Duplek | 103.539 | 37.400 | 112.922 | 7.846 | 261.707 |
| Pesnica | 62.738 | 11.437 | 71.225 | 4.311 | 149.711 |
| Kungota | 66.122 | 35.586 | 20.445 | 2.907 | 125.061 |
| Šentilj | 87.619 | 15.928 | 95.717 | 5.821 | 205.085 |
| Sveta Ana | 45.753 | 4.558 | 43.943 | 2.524 | 96.778 |
| Benedikt | 79.033 | 8.459 | 88.505 | 5.053 | 181.050 |
| Cerkvenjak | 188 | 19 | 280 | 16 | 502 |
| Gornja Radgona | 16.483 | 1.951 | 19.631 | 1.125 | 39.190 |
| SKUPAJ VSE OBČINE | 626.749 | 166.700 | 726.251 | 46.601 | 1.566.300 |

*Ocena (stroški razdeljeni po ključu)

Na podlagi zahteve Ministrstva za okolje in prostor vas zaradi nastale situacije prosimo, da nam čimprej izdate sklep župana o potrditvi novelacije investicijskega programa Celovite oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenske gorice.

Šele po dostavi vseh sklepov občin o potrditvi novelacije investicijskega programa na Ministerstvo za okolje in prostor bo Občina Lenart lahko sklenila pogodbo z MOP - om o sofinanciranju projekta. Projekt  se izvaja in gradnja poteka vendar ga ne moremo financirati v kolikor ne bo takoj sklenjene pogodbe z MOP – om o sofinanciranju.

Zapisal:

Avgust Zavernik						Danilo Šalamon

koordinator projekta                              			Vodja projekta MOM