# GMS - 294

# MESTNA OBČINA MARIBOR

# ŽUPAN

# Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

# Številka:   01003-50/2011

Datum:     25.01.2012

# MESTNI SVET

# MESTNE OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 14. SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA: 	INFORMACIJA O POTEKU INVESTICIJSKIH PROJEKTOV

ZA UNIVERZIJADO 2013

# GRADIVO

# PRIPRAVILA:	Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

# GRADIVO

# PREDLAGA:	Franc KANGLER, župan Mestne občine Maribor

POROČEVALEC:	Milan MIKL, podžupan Mestne občine Maribor

# PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor se je seznanil z informacijo o poteku investicijskih projektov za Univerzijado 2013.

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloge:

-  Informacija o poteku investicijskih

projektov za Univerzijado 2013

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

INFORMACIJA O POTEKU INVESTICIJSKIH PROJEKTOV ZA UNIVERZIJADO 2013

Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil/a:

| Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna v sodelovanju s Bau-ing d.o.o. | Teobald Pajnik, skrbnik projekta | _________________________ podpis |
| --- | --- | --- |

Gradivo pregledala:

| Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna | Mag. Monika Kirbiš, vodja Službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne | __________________________ podpis |
| --- | --- | --- |

Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:

| Komisija za sprejemanje načrta prioritetnih projektov MOM v okviru projekta EPK in naročanje ter potrjevanje dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP), investicijskih programov (IP) in druge projektne dokumentacije in tehnično Investicijske dokumentacije | Milica Simonič Steiner, predsednica komisije | __________________________ podpis |
| --- | --- | --- |

| Gradivo pregledala direktorica MU | _______________ datum | _________________________ podpis |
| --- | --- | --- |
| Gradivo pregledal podžupan | _______________ datum | _________________________ podpis |
| Gradivo pregledal in odobril župan | ________________ datum | _________________________ podpis (kabinet župana) |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta | _______________ datum | ________________________ podpis |
| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna |  |

Številka:  01003-50/2011

Datum:	25.1.2011

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	 Uvrstitev gradiva na dnevni red 14. seje Mestnega sveta

Na podlagi 34. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Maribor prosimo za uvrstitev gradiva: Informacija o poteku investicijskih projektov za Univerzijado 2013, na dnevni red 14. seje Mestnega sveta.

Dejstvo je, da so zaradi težav s financiranjem investicij z javnim denarjem, ki trajajo že nekaj let, vsi prioritetni projekti za UNIVERZIJADO 2013 v nezavidljivi časovni stiski.

Navedene projekte je v tako kratkih rokih in glede na trenutno finančno situacijo v državi možno izpeljati le še v skladu z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu, pri čemer je najbolj pomembno to, da bi potencialni zasebni partnerji izkazali interes in bi bili hkrati tudi finančno sposobni za izvedbo teh investicij. Odločitev za izvedbo projektov v obliki javno-zasebnega partnerstva seveda mora potrditi tudi mestni svet.

| Pripravil: Teobald Pajnik, skrbnik projekta |  |  |
| --- | --- | --- |

mag. Monika KIRBIŠ ROJS, univ. dipl. ekon.

Vodja Službe za razvojne projekte in investicije –

projektne pisarne

Poslano:

- naslovnik

Priloge:

-	 Informacija o poteku investicijskih projektov

za Univerzijado 2013

Vložiti:

- v zadevo

INFORMACIJA O POTEKU INVESTICIJSKIH PROJEKTOV

ZA UNIVERZIJADO 2013

- NABOR IN VREDNOSTI PROJEKTOV

Infrastrukturni projekti, ki jih Mestna občina Maribor še lahko zagotovi za potrebe Univerzijade 2013 so:

- Tekaški poligon in biatlon Radvanje

- Prenova Ledne dvorane

- Investicijski projekt Univerzijada 2013 v kompleksu športni park Branik

- Dovodni cevovod Drava-Pohorje

Navedene projekte je v tako kratkih rokih in glede na trenutno finančno situacijo v državi možno izpeljati le še v skladu z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu, pri čemer je najbolj pomembno to, da bi potencialni zasebni partnerji izkazali interes in bi bili hkrati tudi finančno sposobni za izvedbo teh investicij. Odločitev za izvedbo projektov v obliki javno-zasebnega partnerstva mora potrditi tudi mestni svet.

Vrednosti navedenih projektov so:

| Zap. št. | Naziv projekta | Vrednost brez DDV v € |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tekaški poligon in biatlon Radvanje | 1.095.513 |
| 2. | Prenova Ledne dvorane | 4.554.368 |
| 3. | Investicijski projekt Univerzijada 2013 v kompleksu športni park Branik | 3.177.735 |
| 4. | Dovodni cevovod Drava-Pohorje | 1.752.869 |
|  | Skupaj: | 10.580.485 |

- NAČIN IZVEDBE PROJEKTOV

Predlagamo, da se projekt št. 4 iz gornje tabele izvede kot investicija Mestne občine Maribor v povezavi z delniško družbo Mariborski vodovod, javno podjetje d.d.

Projekti 1, 2 in 3 iz gornje tabele se izvedejo po modelu javno-zasebnega partnerstva.

Temeljna izhodišča predlaganega modela javno-zasebnega partnerstva so:

- BOT (Built-Operate-Transfer) model koncesijskega razmerja,

- koncesionar zgradi in/ali rekonstruira infrastrukturo, z njo upravlja v koncesijski dobi pod pogoji koncesijske pogodbe in na koncu koncesijske dobe prenese infrastrukturo koncedentu v posest in last,

- koncesionar zaračunava storitve tretjim osebam,

- določena so pravila spreminjanja cene storitve,

- koncesionar zgradi in/ali rekonstruira infrastrukturo in jo v upravnem postopku usposobi za uporabo, v kolikor gre za izdano gradbeno dovoljenje,

- koncesionar prevzema naslednja tveganja koncesijskega razmerja :

- tveganja izgradnje infrastrukture,

- tveganje sposobnosti zagotavljanja storitev,

- tveganja v zvezi s tekočim vzdrževanjem infrastrukture,

- tveganja racionalne rabe energije,

- okoljska tveganja,

- tveganja donosa na vložena sredstva, inflacije in tečajna tveganja,

- koncedent prevzema naslednja tveganja koncesijskega razmerja :

- politična tveganja,

- infrastrukturna tveganja (možnost priključitve na komunalno infrastrukturo),

- koncesionar in koncedent skupaj prevzameta naslednja tveganja :

- pravna tveganja,

- tveganja sodelovanja.

- koncedent ne izda nobenega instrumenta zavarovanja koncesijskega razmerja,

- predlagana koncesijska doba je 15 let,

- daje se prednost arbitražnega reševanja sporov pred sodnim,

- koncesijskih dajatev ni,

- koncedent ne participira na prihodkih ali dobičku koncesionarja.

- PROCEDURA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

Mestna občina Maribor lahko pravočasno izvede potrebne naštete infrastrukturne objekte za potrebe Univerzijade 2013 v skladu s proceduro, ki jo predpisuje Zakon o javno-zasebnem partnerstvu.

V priloženi tabeli so prikazane potrebne procesne aktivnosti in roki za izvedbo teh aktivnosti.

- ZAKLJUČEK

Mestna občina Maribor je že prejela vloge o zainteresiranosti zasebnih partnerjev za izvedbo projektov po modelu javno-zasebnega partnerstva, zato ocenjujemo, da bodo aktivnosti izvedene v skladu s terminskim načrtom. Mestni svet bo o aktih javno-zasebnega partnerstva odločal na svoji seji konec meseca februarja 2012. Na osnovi sprejetih aktov bo mestna uprava objavila javni razpis za podelitev koncesij storitev.

Objekti bi lahko bili končani (vključno s pridobljenim uporabnim dovoljenjem) do konca novembra 2012.

Pripravil:

Teobald Pajnik                                                 Mag. Monika KIRBIŠ ROJS, univ. dipl. ekon.

Skrbnik projekta                                            Vodja Službe za razvojne projekte in investicije –

projektne pisarne

| Aktivnost | Februar 2012 | Marec 2012 | April 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Imenovanje komisije po 52. členu ZJZP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definiranje izhodišč JZP za projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obravnava izhodišč JZP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIIP in IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prejem vloge o zainteresiranosti za JZP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregled vloge in priprava poročila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obravnava in potrditev poročila o vlogi o zainteresiranosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test upravičenosti izvedbe projekta v obliki JZP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obravnava in potrditev testa JZP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PGD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PZI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprava predmetnega odloka o JZP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obravnava predmetnega odloka z morebitnimi pripombami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obravnava in sprejem predmetnega odloka o JZP na OS 1.,2. obr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprava predloga gradiva za JR za koncesijo storitev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obravnava predloga gradiva za JR za koncesijo storitev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objava JR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javno odpiranje ponudb, zapisnik o odpiranju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluacija ponudb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obravnava evaluacije ponudb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test upravičenosti izvedbe projekta v obliki JZP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Končno poročilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obravnava končnega poročila o koncesiji storitev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obravnava in potrditev končnega poročila o koncesiji storitev OS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdaja sklepa o izboru, pravnomočnost sklepa o izboru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Morebitno usklajevanje nebistvenih določil pogodbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis koncesijske pogodbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |