MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Številka: 37100-39/2009

Datum:   9.2.2012

GMS – 305

MESTNI SVET MESTNE

OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 15. SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:

Novelacija investicijskega programa (IP) Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor

GRADIVO

# PRIPRAVILA:	Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

# Urad za komunalo, promet in prostor

GRADIVO

PREDLAGA:		Franc KANGLER, župan

POROČEVALCA:	Gordana Kolesarič, Služba za razvojne projekte in investicije

Ladislav Selinšek, Urad za komunalo, promet in prostor

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Novelacijo investicijskega programa (IP) za projekt »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor«.

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloge:

- Obrazložitev

- Novelacija IP

Obr.: 0401-22

| MESTNA OBČINA MARIBOR Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

Novelacija investicijskega programa (IP)  Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor

Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravili:

| Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna, Urad za komunalo, promet in prostor v sodelovanju z Lineal d.o.o. | Gordana Kolesarič Ladislav Selinšek | ____________________ podpis ____________________ podpis |
| --- | --- | --- |

Gradivo pregledal:

| Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna | mag. Monika Kirbiš Rojs vodja službe | ____________________ podpis |
| --- | --- | --- |
| Urad za komunalo, promet in prostor | Vili Eisenhut, udie direktor urada | _____________________ podpis |

Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:

| Urad za finance in proračun | Marija Kaučič, direktorica urada | ________________________ podpis |
| --- | --- | --- |

| Gradivo pregledala direktorica MU | _______________ datum | _________________________ podpis |
| --- | --- | --- |
| Gradivo pregledal podžupan | _______________ datum | _________________________ podpis |
| Gradivo pregledal in odobril župan | ________________ datum | _________________________ podpis (kabinet župana) |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta | _______________ datum | ________________________ podpis |

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

# Številka: 37100-39/2009

Datum:	9.2. 2012

Novelacija investicijskega programa (IP) «Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor«

Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

1. Pravna podlaga

Novelacija investicijskega programa je narejena v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06).

2. Razlogi za sprejem

Mestna občina Maribor je pristopila k celoviti ureditvi dostopnosti mestnih površin za gibalno ovirane ter slepe in slabovidne osebe. MOM je kandidirala s projektom »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor« na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012 (evropska sredstva), ki ga je objavila Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 29.1.2010.

Projekt je bil odobren v letu 2010 in se sofinancira iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnih sredstev. Izvaja se od 13.7.2010 do 30.9.2012.

V prvotnem investicijskem programu je glede na dokument identifikacije investicijskega projekta prišlo do spremembe terminskega plana ter investicijske vrednosti zaradi natančnejšega planiranja investicije.

Pri novelaciji investicijskega programa se je spremenila dinamika financiranja po letih, saj se je projekt zaradi zahtevnosti del in pilotne izvedbe podaljšal do konec septembra 2012. Spremenila se je tudi razporeditev višine stroškov med kategorijami stroškov, saj revizija dokumentacije in nadzor nista zahtevala prvotno predvidenih stroškov. Pri tem gre za dodano vrednost projektu, saj se je s predstavniki invalidskih organizacij, društvom slepih in slabovidnih pregledalo izvedena dela in ugotovilo določene pomanjkljivosti, ki jih pred tem ni bilo mogoče predvideti, saj gre za pilotni projekt v Sloveniji.

Dopolnitve so nastale na vseh relacijah na podlagi empiričnih izkušenj slepih in slabovidnih oseb. Po vgradnji taktilnih oznak se je namreč na obhodih po posameznih relacijah ugotovilo določene pomanjkljivosti sistema kot tudi tehničnih lastnosti taktilnih oznak. Pripombe slepih in slabovidnih oseb na obhodih se je upoštevalo pri dopolnitvi taktilnega vodenja. Dopolnjena ureditev predstavlja ureditev večinoma v smislu vgraditve vodilnih linij med obstoječimi ureditvami na križiščih. Posebej je potrebno omeniti še Trg Leona Štuklja in Mestni park.

V času priprave projektne dokumentacije za vgradnjo taktilnih oznak je imel Trg Leona Štuklja še povsem drugačno podobo, zato se je sedaj - v fazi novelacije, prilagodila ureditev novemu stanju. Na obhodu se je izkazalo, da se slepi zaradi raznolikosti in razgibanosti terena v Mestnem parku ne znajdejo, zato so je od Društva invalidov do Mestne občine Maribor predvidela linija vodilnih oznak.

V novelaciji investicijskega programa je predvidena tudi izdelava taktilnih kart, ki so posebej prirejene za branje s tipom in predstavljajo zemljevide za slepe, kar v investicijskem programu prej ni bilo zajeto.

3. Namen in cilji investicije

S predmetno operacijo bosta dosežena naslednja strateška cilja:

- odpravljene bodo arhitektonske ovire na javnih mestnih prometnih površinah za invalide ter

- celovito bo urejen sistem vodenja za slepe in slabovidne osebe po mestu, ki predvideva urejene poti in lokacije opremljene z med seboj dopolnjujočimi taktilnimi, zvočnimi in kontrastnimi informacijami.

V okviru te operacije je predvidena ureditev javnih površin kot so cestišča, pločniki, krožišča, ureditev kontrastnih taktilnih oznak na prehodih za pešce, ureditev križišč ter obstoječih in dodatnih ozvočenj.

Hkrati pa odprava ovir ne pomeni le odpravo arhitektonskih ovir, ampak tudi komunikacijskih ovir, zaradi katerih ukrepi v arhitektonskem smislu ne dosežejo svoje polne učinkovitosti. Ustrezna tabelna označitev ter redno vzdrževanje talnih oznak je za njegovo uporabnost torej ključnega pomena. S to operacijo se bo tako uredilo invalidom dostopno mesto s celovitim pristopom, tako z odpravo arhitekturnih, kot tudi komunikacijskih ovir.

## 4. Spisek strokovnih podlag

Podatki in informacije, ki so bili uporabljeni v investicijskem programu, so bili povzeti po naslednjih strokovnih podlagah:

- Maribor – slepim in slabovidnim prijazno mesto, Dostopnost centralnega dela Maribora za slepe in slabovidne osebe, Nataša Rebernik, Maribor 2009

- Mesto prijazno invalidom - Odprava arhitektonskih ovir za invalide v mestu Maribor, Nataša Rebernik et al., Maribor 2007

- Raziskovalna naloga, Enaka mobilnost za vse, Tadej Gujt, Vanesa Ploj, Maribor, 2008

- DIIP – Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor, Ostroga d.o.o., oktober 2009

- Projektantski predračun, Lineal d.o.o., februar 2010

- Investicijski program »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor«, SL Consult d.o.o., februar 2010.

Ocenjena vrednost investicije v stalnih cenah v EUR (februar 2012)

| STROŠKI INVESTICIJE | Skupaj EUR | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški | Leto 2010 | Leto 2011 | Leto 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije (tudi geodetski posnetki) | 25.003,34 | 25.003,34 | 0,00 | 0,00 | 7.501,67 | 17.501,67 |
| Stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov | 345.671,67 | 345.671,67 | 0,00 | 6.501,67 | 191.668,33 | 147.501,67 |
| Stroški nakupa, dobave in vgradnje ali amortizacije opreme | 103.086,67 | 103.086,67 | 0,00 | 0,00 | 18.085,00 | 85.001,67 |
| Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje | 8.753,33 | 8.753,33 | 0,00 | 0,00 | 2.918,33 | 5.835,00 |
| Stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji | 22.504,26 | 22.504,26 | 0,00 | 0,00 | 12.502,50 | 10.001,76 |
| Skupaj | 505.019,27 | 505.019,27 | 0,00 | 6.501,67 | 232.675,83 | 265.841,77 |
| DDV 20% | 101.003,86 | 0,00 | 101.003,86 | 1.300,33 | 46.535,17 | 53.168,36 |
| Skupaj z DDV | 606.023,13 | 505.019,27 | 101.003,86 | 7.802,00 | 279.211,00 | 319.010,13 |

Aktivnosti operacije s terminskim načrtom (tekoče cene)

| Aktivnost | Pričetek (mesec, leto) | Zaključek (mesec, leto) | Bruto strošek aktivnosti (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izdelava in revizija projektne dokumentacije (vključno z geodetskim posnetkom) | Februar 2011 | September 2012 | 30.004,01 |
| Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov | Oktober 2010 | September 2012 | 414.806,00 |
| Nakup, dobava in vgradnja ali amortizacija opreme | April 2011 | September 2012 | 123.704,00 |
| Strokovni nadzor gradnje | April 2011 | September 2012 | 10.504,00 |
| Informiranje in obveščanje javnosti o operaciji | April 2011 | September 2012 | 27.005,12 |
| Skupaj celotna (bruto) vrednost operacije | 606.023,13 |

Finančna konstrukcija operacije po letih in virih financiranja v EUR

| Vir financiranja | Postavka | Realizirano do 2010 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Republika Slovenija: |
| SVLR -ESRR | 7620 | 0,00 | 0,00 | 174.800,00 | 254.466,38 | 429.266,38 |
| A) Skupaj Republika Slovenija | 0,00 | 0,00 | 174.800,00 | 254.466,38 | 429.266,38 |
| Mestna občina Maribor |  | 0,00 | 7.800,00 | 104.400,00 | 64.556,75 | 176.756,75 |
| B) Skupaj občina(-e) | 0,00 | 7.800,00 | 104.400,00 | 64.556,75 | 176.756,75 |
| C) Skupaj javni nacionalni viri (A+B) |  | 0,00 | 7.800,00 | 279.200,00 | 319.023,13 | 606.023,13 |
| D) Skupaj ostali viri | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| E) Skupaj vsi viri (C+D) | 0,00 | 7.800,00 | 279.200,00 | 319.023,13 | 606.023,13 |

Viri financiranja celotne investicije

mag. Monika Kirbiš Rojs

vodja Službe za razvojne projekte in

investicije – projektne pisarne

# Footnotes

Stroški vključujejo: izdelavo in postavitev oglasnih desk, razlagalnih tabel, stroške oblikovanja in tiskanja informativnih gradiv, izdelava zgibanke v brajici, karte dostopnosti za invalide, objave v različnih medijih, stroški izdelave oz. nadgradnje spletne strani, organizacije novinarskih konferenc oz. drugih dogodkov