# GMS – 337

# MESTNA OBČINA MARIBOR

# ŽUPAN

# Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

# Številka: 41101-232/2010

Datum:  4.4.2012

# MESTNI SVET MESTNE

# OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:

Novelacija investicijskega programa Kulturni center Pekarna

# GRADIVO 				Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

# PRIPRAVILA:	v sodelovanju z izdelovalcem novelacije Investicijskega programa –ZIM d.o.o.

# GRADIVO

# PREDLAGA:		Franc KANGLER, župan Mestne občine Maribor

POROČEVALEC:	Boris Ketiš, vodja Službe za razvojne projekte in investicije - projektne pisarne – po pooblastilu

# PREDLOG SKLEPOV:

1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dokument »Novelacija Investicijskega programa Kulturni center Pekarna« št. 25119.

2. Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi uskladitev projektov KC Pekarna – Hladilnica in KC Pekarna - Lubadar v načrtu razvojnih programov (NRP) v skladu z »Novelacijo investicijskega programa Kulturni center Pekarna«.

# ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloge:

- Obrazložitev

- Predlog dokumenta Novelacija Investicijskega programa Kulturni center Pekarna (KC Pekarna)

Obr.: 0401-22

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

Novelacija investicijskega programa KC Pekarna

Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil/a:

| Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna v sodelovanju z ZIM d.o.o. | Dejan Flakus skrbnik projekta | __________________________ podpis |
| --- | --- | --- |

Gradivo pregledal:

| Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna | Boris Ketiš, Vodja Službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne - po pooblastilu | __________________________ podpis |
| --- | --- | --- |

Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:

| Komisija za sprejemanje načrta prioritetnih projektov MOM v okviru projekta EPK in naročanje ter potrjevanje identifikacijskega projekta (DIIP), IP in druge projektne dokumentacije | Milica Simonič Steiner predsednica komisije | __________________________ podpis |
| --- | --- | --- |
| Gradivo pregledala direktorica MU | _______________ datum | _________________________ podpis |
| Gradivo pregledal podžupan | _______________ datum | _________________________ podpis |
| Gradivo pregledal in odobril župan | _______________ datum | _________________________ podpis (kabinet župana) |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta | _______________ datum | ________________________ podpis |

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

# Številka: 41101-232/2010

Datum:	4.4.2012

Novelacija investicijskega programa Kulturni center Pekarna

Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

1. OSNOVNE INFORMACIJE

Investicijski program zaokrožuje investicijsko dokumentacijo na osnovi izdelanega dokumenta identifikacije investicijskega projekta, ki je bil na mestnem svetu Mestne občine Maribor sprejet in potrjen v letu 2007, ter izdelane predinvesticijske zasnove, ki je bila na mestnem svetu Mestne občine Maribor sprejeta in potrjena v letu 2009, in predhodno izdelanega investicijskega programa ter njegovih novelacij.

Zadnja novelacija investicijskega programa je bila potrjena na 5. seji mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 28.02.2011.

Kulturni center Pekarna (KC Pekarna) zajema naslednje objekte:

- Upravna zgradba,

- Hladilnica,

- Lubadar,

- Gustaf,

- MC,

- Odprti prostor (znotraj kompleksa).

Investicijo v KC Pekarna je v smislu objektov sicer možno med seboj fizično ločiti, vendar zaradi prepletenosti in povezanosti programov in soodvisnosti njihovega izvajanja ohranjamo investicijski program v celoviti obliki. V smislu črpanja sredstev in izvajanja prenove KC Pekarna so bile v osnovnem investicijskem dokumentu predvidene štiri faze investicijskega projekta.

V tej novelaciji investicijskega programa se dopolnjujeta III. in IV. poglavje, ki obravnavata 2. in 3. fazo projekta KC Pekarna, in sicer objekta Hladilnica in Lubadar. Vse ostale faze, ki jih predhodno potrjene novelacije investicijskega programa zajemajo, v tem dokumentu niso obravnavane.

2. SPREMEMBE V PREDLAGANI NOVELACIJI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA KC PEKARNA

Spremembe v predlagani novelaciji Investicijskega programa KC Pekarna se navezujejo na spremembe za  2.fazo – KC Pekarna -Hladilnica in za 3. fazo KC Pekarna – Lubadar.

2. faza: KC Pekarna – Hladilnica

Druga faza obnove KC Pekarna zajema investicijo v objekt »Hladilnica«, ki ima skladno s Sklepom o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Maribor z dne 10.7.2009 status javne kulturne infrastrukture. Projekt se včasih imenuje »KC Pekarna – Hladilnica« (daljše), včasih »Hladilnica« (krajše), v obeh primerih pa gre za isti projekt.

V predlagani novelaciji investicijskega programa je zastavljena nova dinamika financiranja in sprememba vrednosti projekta 2. faza: Hladilnica.

Postopek javnega naročila za izvedbo GOI del z opremo, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja pri rekonstrukciji in dozidavi objekta Hladilnica, z ocenjeno vrednostjo v skladu z veljavnim investicijskim programom, se je v letu 2010 neuspešno zaključil. Vseh devet prispelih ponudb je za več kot 50% do 100%  presegalo ocenjeno vrednost. V letu 2011 je bila iz tega razloga dopolnjena projektna naloga in na podlagi le-te izvedena racionalizacija PZI projektne dokumentacije. Sprememba projektne dokumentacije v fazi PZI, v smislu racionalizacije izdelanih projektnih rešitev, ni smela vplivati na spremembo veljavnega gradbenega dovoljenja. Spremembe projektnih rešitev so opisane v točki 3.4. te novelacije investicijskega programa. Glede na to, da je bila racionalizacija izvedena v okviru veljavnega gradbenega dovoljenja, se ni bilo mogoče približati ocenjeni vrednosti, zato se s to novelacijo predlaga povečanje investicijske vrednosti.

Viri financiranja:

| Viri financiranja | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Skupaj | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOM | 39.119,31 | -9.642,08 | 29.230,00 | 44.000,00 | 513.376,50 | 616.083,73 | 46,61% |
| ESSR | 0,00 | 37.001,32 | 0,00 | 106.000,00 | 562.632,72 | 705.634,04 | 53,39% |
| SKUPAJ | 39.119,31 | 27.359,24 | 29.230,00 | 150.000,00 | 1.076.009,22 | 1.321.717,77 | 100,00% |

Terminski načrt izvedbe investicije:

3. faza: KC Pekarna – Lubadar

Tretja faza obnove KC Pekarna zajema investicijo v objekt »Lubadar«, ki ima skladno s Sklepom o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Maribor z dne 10.7.2009 status javne kulturne infrastrukture. Projekt se včasih imenuje »KC Pekarna – Lubadar« (daljše), včasih »Lubadar« (krajše), v obeh primerih pa gre za isti projekt.

V predlagani novelaciji investicijskega programa je zastavljena nova dinamika financiranja in sprememba vrednosti projekta 3. faza: Lubadar.

Skladno z izkušnjo neuspelega postopka javnega naročila GOI del na vzporednem projektu KC Pekarna – Hladilnica, je bil na projektu KC Pekarna - Lubadar izveden ponovni pregled  projektne dokumentacije in preveritev cen.  Ugotovljeno je bilo, da predvidena finančna sredstva v skladu z veljavnim investicijskim programom ne zadoščajo za realizacijo investicije. Zato, je bila v letu 2011 dopolnjena projektna naloga in na podlagi le-te izvedena racionalizacija PZI projektne dokumentacije. Sprememba projektne dokumentacije v fazi PZI, v smislu racionalizacije izdelanih projektnih rešitev, ni smela vplivati na spremembo veljavnega gradbenega dovoljenja. Spremembe projektnih rešitev so opisane v točki 2.3. te novelacije investicijskega programa. Glede na to, da je bila racionalizacija izvedena v okviru veljavnega gradbenega dovoljenja, se ni bilo mogoče približati ocenjeni vrednosti, zato se s to novelacijo predlaga povečanje investicijske vrednosti.

Viri financiranja:

| Viri financiranja | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Skupaj | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOM | 48.864,15 | 6.895,40 | -13.823,00 | 88.000,00 | 416.262,58 | 546.199,13 | 32,40% |
| ESSR | 0,00 | 25.971,75 | 21.363,00 | 212.000,00 | 880.331,84 | 1.139.666,59 | 67,60% |
| SKUPAJ | 48.864,15 | 32.867,15 | 7.540,00 | 300.000,00 | 1.296.594,42 | 1.685.865,72 | 100,00% |

Terminski načrt izvedbe investicije:

Pripravil:

Dejan Flakus, podsekretar				  Boris Ketiš, sekretar										Vodja službe  - po pooblastilu

št. 02003-21/2012 z dne 10.2.2012