MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

GMS – 376

Štev.: 43002-7/2012 030315 AK

Datum: 15.05.2012

MESTNI SVET MESTNE OBČINE

MARIBOR

ZADEVA:			PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 18. SEJI MESTNEGA

SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA: 	INVESTICIJSKI PROGRAM –novelacija

IZGRADNJA KROŽNEGA KRIŽIŠČA Titova cesta – Ulica heroja Bračiča z ureditvijo Titove ceste

GRADIVO

PRIPRAVIL/A:		Aleš KLINC, univ.dipl.inž.prom., VIŠJI SVETOVALEC III

URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR

Sektor za komunalo in promet

GRADIVO

PREDLAGA:		Franc KANGLER, župan Mestne občine Maribor

POROČEVALEC:              Aleš KLINC, univ.dipl.inž.prom., VIŠJI SVETOVALEC III

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme noveliran Investicijski program za projekt »Izgradnja krožnega krožišča Titova cesta - Ulica heroja Bračiča z ureditvijo Titove ceste«.

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloge:

- Investicijski program – novelacija, za projekt »Izgradnja krožnega križišča Titova cesta – Ulica heroja Bračiča z ureditvijo Titove ceste

- Obrazložitev

O B R A Z L O Ž I T E V

Mestni svet Mestne občina Maribor se je z Investicijskim programom za gradnjo krožišča na Titovi cesti in ulici heroja Bračiča doslej srečal že dvakrat.

Mestni svet MOM, je IP prvič potrdil na 4. izredni seji MS, 01.04.2011. Zaradi sprememb v terminskem planu ter izvedbe v dveh fazah, smo morali zaradi prijave na sredstva SVLR, IP novelirati, kar je mestni svet potrdil na 9. redni seji MS, dne 27. junij 2011.

Ker v letu 2011 investicije, zaradi nerealiziranih prihodkov v proračunu MOM za leto 2011, nismo mogli izvesti, želimo to ponovno uvrstiti v plan izvedbe za leto 2012.

V letošnjem letu imamo po sklepu Službe vlade za lokalno in regionalno politiko možnost sofinanciranja tega projekta v višini 545.083 €, od česar mora plačilo DDV zagotoviti občina sama.

Spremembe noveliranega investicijskem so naslednje:

- spreminja se terminski plan izvedbe investicije, po katerem bomo v 2.kvartalu tega leta izvedli javni razpis za izbiro izvajalca, v 3. in 4 kvartalu leta 2012, pa izvedli načrtovano gradnjo krožišča z rekonstrukcijo Titove ceste

- investicija se izvaja v celoti in ne več po fazah

- nižja investicijska vrednost projekta. Po izvedbi geomehanske raziskave stanja tampona na Titovi cesti je bilo ugotovljeno, da ne bo potrebno zamenjevati celotnega spodnjega ustroja ceste, kot je bilo sprva predvideno. Zaradi tega se je bistveno zmanjšala vrednost gradbenih del na Titovi cesti.

Celotna vrednost investicije je skupaj ocenjena na 958.736,71 € z DDV (gradbena, obrtniška in instalacijska dela, projektna in investicijska dokumentacija, strokovni gradbeni nadzor, varnostni načrti).

Zaradi prijave projekta na sofinanciranje s strani SVLR (Služba vlade RS za lokalno in regionalno politiko), v višini 545.083 €, je potrebo zaradi prijave in oddaje načrta porabe po 23. členu ZFO (ZFO-1), na Mestnem svetu MOM, ponovno sprejeti in potrditi novelacijo Investicijskega programa.

Aleš KLINC, univ.dipl.inž.prom.

Višji Svetovalec III

obr.: 0401-22

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za komunalo, promet in prostor |  |
| --- | --- |

Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

NASLOV GRADIVA

Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil:

| Urad za komunalo, promet in prostor Sektor za komunalo in promet | Aleš KLINC – univ.dipl.inž.prom. VIŠJI SVETOVALEC III | _______________________ podpis |
| --- | --- | --- |

Gradivo pregledal:

| Urad za komunalo, promet in prostor oddelek, zavod, služba…. | Vili EISENHUT – univ.dipl.inž.el. DIREKTOR URADA | ________________________ podpis |
| --- | --- | --- |
| Urad za komunalo, promet in prostor _________________________ oddelek, zavod, služba…. | Uroš KOSI univ.dipl.ekon.,dipl.inž.prom. Vodja sektorja ________________________ ime in priimek ter funkcija delavca | ________________________ podpis |

Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:

| oddelek, zavod, služba…. | ime in priimek ter funkcija delavca | ______________________ podpis |
| --- | --- | --- |
| oddelek, zavod, služba…. | ime in priimek ter funkcija delavca | ________________________ podpis |

| Gradivo pregledala direktorica mestne uprave | dne: _______________ | ______________________ podpis |
| --- | --- | --- |
| Gradivo pregledal podžupan | dne: _______________ | ______________________ podpis |
| Gradivo pregledal in odobril župan | dne: _______________ | ______________________ podpis (kabinet župana) |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta | dne: _______________ | ______________________ podpis |