# GMS - 400

# MESTNA OBČINA MARIBOR

# ŽUPAN

# Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

# Številka: 41101-163 / 2010

Datum:  18.6.2012

# MESTNI SVET MESTNE

# OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:

Investicijski program Brv Lent -Tabor

# GRADIVO 				Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

# PRIPRAVILA:	v sodelovanju z izdelovalcem Investicijskega programa –ZIM d.o.o.

# GRADIVO

# PREDLAGA:		Franc KANGLER, župan Mestne občine Maribor

POROČEVALEC:	Boris Ketiš, vodja Službe za razvojne projekte in investicije - projektne pisarne – po pooblastilu

ZIM d.o.o.

# PREDLOG SKLEPOV:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dokument »Investicijski program Brv Lent -Tabor « št. 25841 / 2012.

# ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloge:

- Obrazložitev

- Predlog dokumenta Investicijski program Brv Lent Tabor « št. 25841 / 2012.

Obr.: 0401-22

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

Investicijski program Brv Lent -Tabor

Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil/a:

| Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna v sodelovanju z ZIM d.o.o. | Dejan Flakus skrbnik projekta | __________________________ podpis |
| --- | --- | --- |

Gradivo pregledal:

| Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna | Boris Ketiš, Vodja Službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne - po pooblastilu | __________________________ podpis |
| --- | --- | --- |

Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:

| Komisija za sprejemanje načrta prioritetnih projektov MOM v okviru projekta EPK in naročanje ter potrjevanje identifikacijskega projekta (DIIP), IP in druge projektne dokumentacije | Milica Simonič Steiner predsednica komisije | __________________________ podpis |
| --- | --- | --- |
| Gradivo pregledala direktorica MU | _______________ datum | _________________________ podpis |
| Gradivo pregledal podžupan | _______________ datum | _________________________ podpis |
| Gradivo pregledal in odobril župan | _______________ datum | _________________________ podpis (kabinet župana) |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta | _______________ datum | ________________________ podpis |

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |  |
| --- | --- |

# Številka: 41101-163 / 2010

Datum:	11.6.2012

Investicijski program Brv Lent -Tabor

Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

1. Pravne podlage

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.

2. Namen in cilji  investicije

Nastanek mesta Maribor je tesno povezan s prehodom reke Drave in velik del zgodovine mesta se vrti okoli Drave in mostov čez njo. Ker so skozi Maribor vodile trgovske poti, je most predstavljal vir zaslužka, obenem pa je bil mestna znamenitost. Današnji Stari most, zgrajen med letoma 1906 in 1912, je  bil eden lepših mostov v Avstro-Ogrski, vendar je rušitev njegovega lesenega predhodnika, ki je povezoval nižje ležeča nabrežja, povzročila zaton delov mesta neposredno ob Dravi.

Z javnim mednarodnim arhitekturnim natečajem za novo peš in kolesarsko brv je Mestna občina Maribor izbrala rešitev za sodobno premostitev Drave na lokaciji najstarejšega Mariborskega mostu, med starim pristaniščem - Lentom in Taborskim nabrežjem, ki bo pešcem in kolesarjem skrajšala poti, bolje povezala mestno središče na obeh bregovih reke in prispevala k boljši prehodnosti nabrežij Drave.

Nova peš in kolesarska brv bo ponovno povezala zgodovinske dele Maribora ob Dravi, Lent in Taborsko nabrežje, omogočila uporabnikom gibanje med obema nabrežjema in prispevala k večji obljudenosti in živahnosti nabrežij.

Cilj izgradnje brvi je skrajšati poti v mestnem središču in urediti varne in ločene povezave za pešce in kolesarje. Z izgradnjo brvi bosta nabrežji postali uporabna povezava med mestnim središčem na levi strani Drave ter bolnišnico, stanovanjskimi predeli in šolami na desnem bregu. Brv bo pripomogla k boljši vpetosti obeh nabrežij v mrežo peš in kolesarskih povezav ter k povezavi dediščine preteklosti z vizijo prostora v prihodnosti.

Pomemben cilj gradnje nove peš in kolesarske brvi je tudi oživitev nabrežij na Lentu in Taboru. Nabrežji danes znotraj mesta funkcionirata vsako zase. Ponovna vzpostavitev prečnih poti ter neposredna povezava nabrežij sta med ključnimi ukrepi za oživitev Lenta in Tabora.

Z vlaganji v infrastrukturo za pešce in kolesarje v središču mesta želi Mestna občina Maribor spodbuditi meščane in obiskovalce k temu, da uporabijo take oblike transporta, ki ne onesnažujejo okolja.

Specifični cilji projekta so:

- povezava nabrežij v mestnem središču,

- sodobna in privlačna premostitev Drave,

- skrajšanje poti v mestnem središču in ureditev varnih in ločenih povezav za pešce,

- povečana obljudenost nabrežij Drave zaradi lažje dostopnosti,

- vključitev nove javne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije.

3. Razlogi za sprejem

Uvodoma opisani posegi bodo izvedeni na javni gospodarski infrastrukturi, ki je v lasti lokalne skupnosti in drugih pravnih subjektov, zato je skladno s predpisano metodologijo, ki jo narekuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS 60/2006 in 54/2010), v nadaljevanju Uredba, potrebno izdelati investicijsko dokumentacijo.

Investicijska dokumentacija na podlagi določb 10. člena zgoraj navedene Uredbe predvidoma obsega:

- dokument identifikacije investicijskega projekta,

- predinvesticijsko zasnovo in

- investicijski program.

Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) je bil izdelan dne 19. januarja 2010 na osnovi natečajne naloge. Sprejet je bil na 13. izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 5.2.2010.

Naročnik je dne 5.5.2010 sprejel sklep št. 35005-26/2008 o zaključku mednarodnega, javnega, idejno projektnega, anonimnega, enostopenjskega arhitekturnega natečaja in v sklopu 2 (Brv Lent – Tabor) izbral zmagovito rešitev ter istočasno izdelovalca projektne in tehnične dokumentacije, projektantsko podjetje BURGOS & GARRIDO ARQUITECTOS iz Madrida, Španija.

Na podlagi zaključenega, zgoraj navedenega, natečaja in izbrane natečajne rešitve je bila v marcu 2011 izdelana dopolnitev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta, ki je bila potrjena s strani investitorja dne 10.3.2011.

Iz Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je bilo, po določilih »Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Ur.l. RS št. 60/06) razviden namen in razvojna upravičenost investicije.

Na podlagi vsega navedenega je bilo smiselno nadaljevati s pripravo investicijske dokumentacije. V skladu z določili zgoraj navedene Uredbe je za predmetno investicijo glede na ocenjeno vrednost investicije bilo potrebno izdelati predinvesticijsko zasnovo in investicijski program.

V mesecu maju 2012 je bila izdelana tudi predinvesticijska zasnova, št. dokumenta 25344/2012.

## Ugotovitve

V času do priprave investicijskega programa so bile izvedene vse aktivnosti za pripravo in izvedbo projektne dokumentacije. Na podlagi naročnikove projektne naloge je projektant za novo brv izdelal idejno zasnovo in idejni projekt ter nato še projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Sočasno so stekle aktivnosti za ureditev premoženjsko pravnih zadev in sicer sklenitev pogodbe za stavbno pravico z Agencijo Republike Slovenije za okolje in prostor. Z vzpostavitvijo stavbne pravice so izpolnjeni pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja opredeljuje usklajeno rešitev med investitorjem, projektantom ter soglasodajalci in predstavlja podlago za novo oceno vrednosti investicije. Ugotavlja se, da se je vrednost investicije povečala skladno s povečanim območjem obdelave v projektni dokumentaciji PGD (kot je predvidela nagrajena rešitev na arhitekturnem natečaju), ki razen gradnje nove brvi predvideva tudi ureditev trgov na obeh nabrežjih, taborskem in Lentu, ki služita kot dostopni ploščadi na brv. Območje trga na Lentu je istočasno integrirano v projekt ureditve levega nabrežja reke Drave. V sklopu projekta je predvidena tudi ureditev opornika nekdanjega starega mostu.

Skladno z izdelanimi projekti projektantskega podjetja so površine objekta in brežin naslednje:

| Brv: | 720,00 m2 |
| --- | --- |
| Levo nabrežje s trgom | 1.100,00 m2 |
| Desno nabrežje s trgom: | 1.895,00 m2 |

Investicija je usklajena z vsemi glavnimi dokumenti, ki opredeljujejo njen okvir.

Projekt »Brv Lent – Tabor je skladen s cilji »Nacionalnega strateškega referenčnega okvira razvoja Slovenije«, ki je ključni razvojni dokument države v obdobju finančne perspektive EU 2007-2013.

Operacija bo v skladu s ciljem – skladen razvoj regij v okviru OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostna usmeritev OP – regionalni razvojni programi. Z izvedbo operacije zasledujemo skladen razvoj z uravnoteženimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki regije.

5. Terminski načrt izvedbe investicije

6. Ocena vrednost investicijskih vlaganj v stalnih in tekočih cenah

| VRSTA STROŠKA | Po stalnih cenah v EUR | Po tekočih cenah v EUR |
| --- | --- | --- |
| Investicijska dokumentacija, svetovalni inženiring in pridobitev stavbne pravice, upravni postopek, uradne evidence | 45.947,17 | 46.322,40 |
| Projektiranje (IDZ, IDP, PGD, PZI, PID), pridobivanje projektnih pogojev in soglasij, pridobitev gradbenega dovoljenja, arheološke raziskave | 371.241,50 | 372.096,46 |
| Gradbeno obrtniška dela | 2.744.962,00 | 2.794.100,07 |
| Strokovni nadzor med gradnjo | 55.059,00 | 56.000,51 |
| Obveščanje in informiranje javnosti | 15.000,00 | 15.270,00 |
| SKUPAJ VSI STROŠKI | 3.232.209,67 | 3.283.789,44 |
| 20% DAVEK NA DODANO VREDNOST | 646.441,93 | 656.757,89 |
| SKUPAJ Z DAVKOM | 3.878.651,60 | 3.940.547,33 |

7. Finančna konstrukcija investicije po letih in virih financiranja v EUR z DDV,                         v tekočih cenah

| Vir financiranja | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Skupaj | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mestna občina Maribor | 2.931,60 | 176.854,20 | 260.214,00 | 1.500.547,53 | 1.940.547,33 | 49,25% |
| Sredstva EU |  |  |  | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 50,75% |
| Skupaj | 2.931,60 | 176.854,20 | 260.214,00 | 3.500.547,53 | 3.940.547,33 | 100,00% |

Celotna vrednost investicije po tekočih cenah znaša 3.940.547,33 EUR in bo financirana s sledečimi viri:

- 49,25% celotne vrednosti investicije oziroma 1.940.547,33 EUR iz sredstev občinskega proračuna Mestne občine Maribor,

- 50,75% celotne vrednosti investicije oziroma 2.000.000 EUR pa predvidoma iz sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Iz Investicijskega programa je, po določilih »Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Ur. l. RS št. 60/06, 54/10), razviden namen in razvojna upravičenost investicije.

Iz podatkov je razvidno, da bodo cilji, ki jih zasledujemo z načrtovano investicijo, doseženi in da je investicija tudi družbeno-ekonomsko upravičena.

Predvidena je prijava na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojen prioritete Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014., ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Pripravil:

Dejan Flakus, podsekretar				  Boris Ketiš, sekretar										Vodja službe  - po pooblastilu

št. 02003-21/2012 z dne 10.2.2012