GNS - 456

| MESTNA OBČINA MARIBOR Ž U P A N Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR |  |
| --- | --- |

Številka:	41101-236/2012

Datum :   	15. 10. 2012

- MESTNI SVET MESTNE OBČINE

- MARIBOR

- ZADEVA:  	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 21. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:	DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA- DIIP

Energetska obnova telovadnice s spremljajočimi prostori in energetska obnova ravne strehe na šolski zgradbi OŠ Leona Štuklja Maribor

GRADIVO PRIPRAVIL:  	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost Mestne občine Maribor

- GRADIVO PREDLAGA:   	Franc KANGLER, župan

POROČEVALEC: 	Brigita GAJZER – PLIBERŠEK, direktorica Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

- PREDLOG SKLEPOV:

- Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP, Energetska obnova telovadnice s spremljajočimi prostori in energetska obnova ravne strehe na šolski zgradbi OŠ Leona Štuklja Maribor, ki ga je v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor pripravila Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo.

- Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev vseh nadaljnjih dopolnitev in sprememb Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - DIIP, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.

- Ž U P A N

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

- Priloge:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP – OŠ Leona Štuklja Maribor: Energetska obnova telovadnice s spremljajočimi prostori in energetska obnova ravne strehe na šolski zgradbi

- Obrazložitev

- Obr.: 0401-22

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost |  |
| --- | --- |

- Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA- DIIP

Energetska obnova telovadnice s spremljajočimi prostori in energetska obnova ravne strehe na šolski zgradbi OŠ Leona Štuklja Maribor

| Gradivo pripravil: Univerza v Mariboru Fakulteta za gradbeništvo | Dekan Fakultete za gradbeništvo Red.prof.dr.Miroslav PREMROV | (Podpis in žig na gradivu) |
| --- | --- | --- |

- Gradivo pregledal:

| Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost | Brigita GAJZER PLIBERŠEK Direktorica urada Ferdo JEHART Sodelavec za investicije Tatjana REBERNIK, Vodja sektorja za izobraževanje |  |
| --- | --- | --- |

- Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:		-					-

| Gradivo pregledala direktorica mestne uprave | dne: _______________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| Gradivo pregledal podžupan | dne:_______________ | _________________________ |
| Gradivo pregledal in odobril župan | dne: _______________ | _________________________ podpis (kabinet župana) |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta | dne: _______________ | ________________________ |

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost |  |
| --- | --- |

Številka:   41101-236/2012

Datum:     15. 10. 2012

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA- DIIP Energetska obnova telovadnice s spremljajočimi prostori in energetska obnova ravne strehe na šolski zgradbi OŠ Leona Štuklja Maribor

### Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor

- UVOD

Na območju Mestne občine Maribor deluje 20 javnih osnovnih šol, med njimi tudi osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2012/13 je v vse osnovne šole vključenih 7.320 učencev. V okviru Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze deluje osnovna šola za odrasle, vanjo je v šolskem letu 2012/13 vključenih 83 udeležencev.

OŠ Leona Štuklja Maribor v šolskem letu 2012/13 obiskuje 219 učencev v 13 oddelkih, skupno je zaposlenih 42 delavcev.

Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica osnovnih šol na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo osnovnih šol ter ustrezne prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti osnovne šole v skladu s predpisi. Mestna občina Maribor je tudi lastnica objektov in pripadajočih funkcionalnih zemljišč, kjer šole izvajajo osnovnošolsko dejavnost.

Na tej osnovi in glede na ugotovitve obstoječega stanja OŠ Leona Štuklja bo Mestna občina Maribor s predvideno investicijo, ki predvideva energetsko obnovo telovadnice in spremljajočih prostorov ter energetsko obnovo ravne strehe šolske stavbe, v skladu energetskimi in ostalimi predpisi zagotovila ustrezne prostorske pogoje za izvajanje celovitega vzgojno-izobraževalnega procesa in ostalih programov devetletne osnovne šole.

Predmet investiranja je razdeljen na dva sklopa, ki se vodita kot ena operacija:

Sklop A - energetska obnova in adaptacija telovadnice in spremljajočih prostorov in

Sklop B -  energetska obnova ravne strehe šolske stavbe

Operacija bo novembra 2012 prijavljena na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb (v nadaljevanju: Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb).

Postopki za energetsko obnovo ravne strehe šolske zgradbe so, zaradi interventne zamenjave kritine,   že v teku in se obnova načrtuje še v letu 2012. Investicijo prijavljamo na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb,  ker je glede na razpisne, pogoje možno prijaviti vse operacije, ki so bile začete po 1. 4. 2011.

- NEKAJ OSNOVNIH POUDARKOV IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA – DIIP

2. 1   Razlogi za investicijsko namero

OŠ Leona Štuklja izvaja pouk športne vzgoje v prostorih telovadnice, ki je bila sočasno s spremljajočimi prostori zgrajena leta 1983. Streha, strop in razsvetljava v telovadnici so bili obnovljeni leta 2008 in niso predmet obravnave tega Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju: DIIP), medtem, ko spremljajoči prostori telovadnice: garderoba, umivalnice, sanitarije (ločeni prostori za dečke in dekleta), kabinet s sanitarijami za športnega pedagoga, vetrolov pomožnega vhoda v šolsko stavbo z vhodnima podestoma, vezni hodnik med telovadnico in šolsko stavbo, hodnik in vetrolov telovadnice in prostor za hrambo telovadnega orodja do sedaj niso bili obnovljeni. Prostori so dotrajani, sestavi konstrukcijskih elementov pa ne ustrezajo sedanjim standardom energetske učinkovitosti stavb, prav tako garderobe, sanitarije  in umivalnice ne ustrezajo sanitarnim pogojem.

Razlog za investicijo so energijsko potratni in dotrajani prostori za izvajanj pouka športne vzgoje in sanitarno neustrezni prostori umivalnic in sanitarij z dotrajano sanitarno opremo ter dotrajana in energetsko neučinkovita kritina ravne strehe šolske stavbe, kar vse zahteva visoka sredstva za vzdrževanje.

Upoštevajoč energetsko potratnost telovadnice, dotrajanost in energetsko potratnost spremljajočih prostorov za izvajanje pouka športne vzgoje ter dotrajanost in energetsko neučinkovitost obstoječe ravne strehe šolske stavbe ter hkrati obveznosti Mestne občine Maribor kot ustanoviteljice OŠ Leona Štuklja za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje programa osnovne šole, je predlagana investicija nujna in upravičena. Osnovni namen energetske sanacije je uvedba ukrepov za zmanjšanje energetskih izgub.

Posebej je potrebno poudariti, da je predvideno investicijo potrebno obravnavati z vsemi njenimi vsebinskimi in tehničnimi značilnostmi in nanjo gledati tako z vidika uporabnika kot iz vidika potreb širšega območja šole. S tega vidika ocenjujemo naložbo kot upravičeno in koristno.

- 2  Vsebina predlagane investicije

Predlagana investicija zajema:

- ENERGETSKO OBNOVO IN ADAPTACIJO TELOVADNICE IN SPREMLJAJOČIH PROSTOROV

- energetsko obnovo ovoja telovadnice, ki zajema izdelavo toplotno izolacijske fasade ter vgradnjo novega fasadnega stavbnega pohištva in energetsko obnovo tal;

- energetsko obnovo ovoja spremljajočih prostorov, ki zajema izdelavo toplotno izolacijske fasade, vgradnjo novega fasadnega stavbnega pohištva, obnovo strehe z izvedbo toplotno izoliranih stropov in energetsko obnovo tal;

- adaptacijo telovadnice, ki zajema obnovo opleskov sten;

- adaptacijo spremljajočih prostorov, ki zajema zamenjavo stenskih oblog,  obnovo opleskov sten in stropov, zamenjavo sanitarne opreme in zamenjavo notranjega stavbnega pohištva;

- vgraditev toplotne črpalke (izraba OVE) in pripadajoče opreme in inštalacij za izboljšanje energetske učinkoviti sistemov za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode;

- vgraditev sončnih kolektorjev (izraba OVE) in pripadajoče opreme in inštalacij solarnega ogrevanja za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov za ogrevanje sanitarne vode za potrebe spremljajočih prostorov telovadnice;

- vgraditev klima naprave in pripadajoče opreme in inštalacij za izboljšanje energetsko učinkovitega sistema za prezračevanje in klimatizacijo telovadnice in spremljajočih prostorov;

- prenovo strojnih inštalacij, ki zajema rekonstrukcijo obstoječih cevovodov ter

- zamenjavo obstoječih električnih inštalacij in tehnoloških potrošnikov, ki zajema izvedbo novega ožičenja, nove razdelilne omare in namestitev varčnih svetil.

- ENERGETSKO OBNOVO  RAVNE STREHE ŠOLSKE STAVBE

- Energetsko obnovo ravne strehe šolske stavbe, ki zajema odstranitev obstoječe kritine ter montažo nove energetsko učinkovite kritine.

# 3  Cilji investicije

Glede na opredeljeno energetsko in prostorsko problematiko OŠ Leona Štuklja so cilji investicije naslednji:

- Prispevek k učinkovitejši rabi energije glede na obstoječe stanje obravnavanega dela šolske stavbe

- Energetska obnova ovoja telovadnice z izvedbo izolacijske fasade in tal ter vgradnjo novega fasadnega stavbnega pohištva

- Energetska obnova ovoja in tal ter adaptacija obstoječih spremljajočih prostorov telovadnice – garderob, umivalnic in sanitarij, hodnikov, vetrolovov, kabineta s sanitarijami za učitelja športne vzgoje ter prostora za shranjevanje telovadnega orodja

- Izvedba energetsko učinkovitih sistemov za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, prezračevanje in hlajenje telovadnice in spremljajočih prostorov ter v sklopu tega prenova strojnih in elektro instalacij

- Izvedba prenove strojnih inštalacij z rekonstrukcijo obstoječih cevovodov ter

zamenjava obstoječih električnih inštalacij in tehnoloških potrošnikov

- Energetska obnova ravne strehe nad prostori šolske stavbe z izvedbo nove toplotno izolativne kritine

- Zmanjšanje rabe energije in izpustov emisij CO2 toplogrednih plinov v okolje

- Povečanje učinkovitosti izrabe obnovljivih virov;

- Zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje športne vzgoje

- Pridobitev ustreznih pokritih površin za potrebe športnih in ostalih programov za učence in zaposlene v šoli

- Najti najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa in drugih programov za potrebe OŠ Leona Štuklja in pri tem upoštevati tudi načela racionalnosti

- 4  Ocena prihrankov energije

Z energetsko obnovo telovadnice s spremljajočimi prostori in ravne strehe šolske stavbe, se bodo zmanjšale transmisijske izgube toplotne energije skozi ovoj telovadnice in spremljajočih prostorov in skozi konstrukcijo strehe nad šolsko stavbo. Zaradi predvidenih ukrepov se bo posledično znižala poraba energije in s te povezani stroški za ogrevanje ter zmanjšanje emisij CO2. Izboljšalo se bo počutje uporabnikov v prostorih ter bivalne razmere. Učinki posameznih ukrepov so ovrednoteni in podani v spodnji tabeli in izkazujejo velike prihranke energije.

| Merilo | Sedanje stanje | Stanje po energetski obnovi | Prihranki po energetski obnovi |
| --- | --- | --- | --- |
| - Potrebna toplota za ogrevanje | 142,46 kWh/m2 | 44,33 kWh/m2 | 98,13 kWh/m2 68,88 % |
| - Dovedena energija za delovanje stavbe | 165,09 kWh/m2 | 74,84 kWh/m2 | 90,25 kWh/m2 54,66 % |
| - Vplivi na okolje – emisije CO2 | 62,58 kg/m2 | 41,19 kg/m2 | 21,39 kg/m2 oz. 34,18% |
| - Delež obnovljivih virov energije | 0 % | 28 % | 28% |

## 5  Prikaz površin OŠ Leona Štuklja, ki so predmet investicije

V nadaljevanju so prikazane površine prostorov za pouk športne vzgoje ter površine ravne strehe šolske stavbe. Funkcionalna zasnova telovadnice in spremljajočih prostorov se ne spreminja, ker je racionalna,  pregledna in ustreza potrebam rednega pouka športne vzgoje ter je v skladu z normativi in standardi. Manjši popravek je le v sanitarijah za dečke, kjer se premesti lokacija pisoarja.

Površine prostorov telovadnice in spremljajočih prostorov

| Zap. št. | Opis prostora | Koristna površina v m2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Telovadnica | 478,25 |
| 2 | Depo telovadnega orodja | 60,20 |
| 3 | Vetrolov pomožnega vhoda v šolsko stavbo | 13,90 |
| 4 | Vhodni podest 1 | 4,40 |
| 5 | Vhodni podest 2 | 2,00 |
| 6 | Vezni hodnik med telovadnico in šolsko stavbo | 35,50 |
| 7 | Hodnik z vetrolovom telovadnice | 9,20 |
| 8 | Kabinet športnega pedagoga | 18,75 |
| 9 | Sanitarije športnega pedagoga | 9,55 |
| 10 | Sanitarije - dečki | 8,40 |
| 11 | Umivalnica – dečki | 11,90 |
| 12 | Garderoba – dečki | 23,90 |
| 13 | Garderoba – deklice | 26,10 |
| 14 | Umivalnica – deklice | 13,90 |
| 15 | Sanitarije – deklice | 5,55 |
| SKUPAJ TELOVADNICA S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI |  | 721,50 |

Površina strehe nad prostori šolske stavbe

| Zap. št. | Opis prostora | Površina v m2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ravna streha šolske stavbe | 595,00 |
| 2. | Nadzidan del strehe (pločevinasta streha nadzidkov) | 266,00 |
| SKUPAJ RAVNA STREHA NAD ŠOLSKO STAVBO |  | 861,00 |
| SKUPAJ m2 predvidenih za adaptacijo |  | 1.582,50 |

- 6  Ocena stroškov investicije, predvidena dinamika investiranja in predvideni viri za pokritje investicijskih stroškov

Ocena stroškov investicije po stalnih in tekočih cenah

| Št. | Postavka | Ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah | Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priprava in spremljanje energetske obnove stavbe |  |  |  |  |
| 1. | Izdelava investicijske in projektne dokumentacije | 12.423,00 | 12.423,00 |  |
| 2. | Svetovalni inženiring (1% od 14 in 15) | 1.370,00 | 1.394,39 |  |
|  | Skupaj priprava in spremljanje energetske obnove | 13.793,00 | 13.817,39 |  |
| GOI dela energetske obnove stavbe |  |  |  |  |
|  | A. GOI ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST TELOVADNICE |  |  |  |
| 3. | Fasadno stavbno pohištvo | 30.400,00 | 30.942,03 |  |
| 4. | Toplotno izolacijska fasada | 75.500,00 | 76.846,17 |  |
| 5. | Streha spremljajočih prostorov | 38.400,00 | 39.084,67 |  |
|  | B. GOI ZA OBNOVO TELOVADNICE |  |  |  |
| 6. | Gradbena dela | 37.000,00 | 37.659,71 |  |
|  | Obrtniška dela |  |  |  |
| 7. | Suhomontažna dela | 370,00 | 376,60 |  |
| 8. | Notranje stavbno pohištvo | 11.520,00 | 11.725,40 |  |
| 9. | Razna drobna dela | 300,00 | 305,35 |  |
| 10. | Slikopleskarska dela | 11.220,00 | 11.420,05 |  |
| 11. | Tlakarska dela (vključno novi tlaki telovadnice) | 106.330,00 | 108.225,86 |  |
| 12. | Keramičarska dela | 6.290,00 | 6.402,15 |  |
| 13. | Stenske obloge telovadnice | 7.910,00 | 8.051,04 |  |
|  | C. STROJNE INSTALCIJE TELOVADNICE |  |  |  |
| 14. | Strojne inštalacije | 114.400,00 | 116.439,75 |  |
|  | D. ELEKTRO INSTALACIJE TELOVADNICE |  |  |  |
| 15. | Elektro inštalacije | 22.600,00 | 23.002,96 |  |
|  | E. ENERGETSKA OBNOVA STREHE ŠOLSKE STAVBE |  |  |  |
| 9. | Gradbeno-obrtniška dela | 58.283,44 | 58.283,44 |  |
|  | Skupaj GOI dela | 520.523,44 | 528.765,18 |  |
| SKUPAJ priprava in energetska obnova stavbe (brez DDV) |  | 534.316,44 | 542.582,56 |  |
|  | DDV | 106.863,29 | 108.516,51 |  |
| SKUPAJ z DDV |  | 641.179,73 | 651.099,08 |  |

Predvideni viri financiranja

V predlaganem DIIP-u so prikazani predvideni viri financiranja v dveh variantah. Prva varianta predvideva financiranje iz dveh virov in scer iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP) ter iz občinskih virov Mestne občine Maribor. Druga varianta predvideva financiranje iz proračunskih sredstev Mestne občine Maribor.

Varianta 1

V varianti 1 je predvideno sofinanciranje investicije iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP) ob predpostaki, da bo naročnik izbran na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stab v lasti lokalnih skupnosti. Viri sofinanciranja:

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP) in

- proračun Mestne občine Maribor.

Vire financiranja smo razdelili glede na upravičene in neupravičene stroške in jih okvirno razdelili na:

- 100 % sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MzIP, kamor spadajo stroški izvedbe GOI del za energetsko sanacijo stavbe ter stroški svetovalnega inženiringa v skupni višini  411.956,64 oz. 63,27 % in

- sofinanciranje stroškov s strani MOM, ki niso zajeti v sofinanciranje iz naslova Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, kamor sodijo  stroški DDV-ja, stroški izdelovanja projektne, tehnične in investicijske dokumentacije, stroški sanacije obstoječih elektroinštalacij ter stroški gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del za adaptacijo telovadnice s spremljajočimi prostori v skupni višini  239.142,43 € oz 36,73 %.

| Viri financiranja | 2008 | 2012 | 2013 | Skupaj | v % skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MzIP - upravičeni stroški | 0,00 | 50.690,65 | 361.265,99 | 411.956,64 | 63,27 |
| Mestna občina Maribor - neupravičeni str. | 10.500,00 | 23.657,08 | 204.985,36 | 239.142,43 | 36,73 |
| Skupaj | 10.500,00 | 74.347,73 | 566.251,35 | 651.099,08 | 100,00 |

Varianta 2

V varianti 2 je predvideno financiranje v celoti iz proračuna Mestne občine Maribor.

| Vir financiranja | 2008 | 2012 | 2013 | Skupaj | v % skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mestna občina Maribor | 10.500,00 | 74.347,73 | 566.251,35 | 651.099,08 | 100,00 |
| Skupaj | 10.500,00 | 74.347,73 | 566.251,35 | 651.099,08 | 100,00 |

- PREDVIDENI TERMINSKI PLAN INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN IZVEDBE INVESTICIJE

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS 60/2006) določa pripravo in obravnavno investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. Uredba v 1. točki 4. člena opredeljuje mejne vrednosti za izdelavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost v času priprave le-te.

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) se je izkazalo, da je investicija v energetsko obnovo telovadnice in spremljajočih prostorov ter energetsko obnovo ravne strehe šolske stavbe smiselna. Vrednost investicije po stalnih cenah z DDV presega mejno vrednost 500.000 evrov, zato je po Uredbi razen DIIP-a potrebno pripraviti še Investicijski program.

Postopki za energetsko obnovo ravne strehe šolske zgradbe so, zaradi interventne zamenjave kritine,   že v teku in se obnova načrtuje še v letu 2012, energetska obnova in adaptacija telovadnice in spremljajočih prostorov pa se načrtuje v letu 2013.

- PREDLOG SKLEPA:

- Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP Energetska obnova telovadnice s spremljajočimi prostori in energetska obnova ravne strehe na šolski zgradbi OŠ Leona Štuklja Maribor, ki ga je v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor pripravila Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo.

- Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev vseh nadaljnjih dopolnitev in sprememb Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - DIIP, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.

Tatajana REBERNIK						Brigita GAJZER – PLIBERŠEK

Vodja sektorja za izobraževanje					Direktorica urada