MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Številka: 41101-237/2012

Datum:   20. 2. 2013

GMS – 531

MESTNI SVET MESTNE

OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 8. DOPISNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:	DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA -

DIIP

Energetska obnova strehe OŠ borcev za severno

mejo Maribor

GRADIVO			Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno,

PRIPRAVIL/A:	socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

GRADIVO 	Po pooblastilu št. 02003-61/2010 z dne 27.12.2012

PREDLAGA:			v funkciji župana podžupan Milan MIKL

POROČEVALEC/CI:	Brigita Gajzer Pliberšek, direktorica Urada za vzgojo in

izobraževanje, socialno varstvo in raziskovalno

dejavnost

PREDLOG SKLEPOV:

- Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP, Energetska obnova strehe OŠ borcev za severno mejo Maribor, ki ga je v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor pripravila Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Mariboru.

- Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev vseh nadaljnjih dopolnitev in sprememb Dokumenta identifikacije in investicijskega projekta DIIP, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature na Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.

Po pooblastilu št. 02003-61/2010 z dne 27.12.2012

v funkciji župana podžupan Milan MIKL

Priloge:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP – Energetska obnova strehe OŠ borcev za severno mejo Maribor,

- Obrazložitev

Obr.: 0401-22

| MESTNA OBČINA MARIBOR Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost Sektor za izobraževanje |  |
| --- | --- |

ENERGETSKA OBNOVA STREHE OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR

Gradivo za obravnavo na 8. dopisni seji mestnega sveta pripravil/a:

| Gradivo pripravil: Univerza v Mariboru Fakulteta za gradbeništvo | Dekan Fakultete za gradbeništvo Red.prof.dr.Miroslav PREMROV | (Podpis in žig na gradivu) |
| --- | --- | --- |

- Gradivo pregledal:

| Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost | Brigita GAJZER PLIBERŠEK Direktorica urada Ferdo JEHART Sodelavec za investicije Tatjana REBERNIK, Vodja sektorja za izobraževanje |  |
| --- | --- | --- |

Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:

| Gradivo pregledala direktorica MU |  |  | _______________ datum | _________________________ podpis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pregledal podžupan |  |  | _______________ datum | _________________________ podpis |  |  |
| Gradivo pregledal in odobril podžupan v funkciji župana |  |  | ________________ datum | _________________________ podpis (kabinet župana) |  |  |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta |  |  | _______________ datum | ________________________ podpis |  |  |

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost |  |
| --- | --- |

Številka: 41101-237/2012

Datum:   20. 2. 2013

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA- DIIP Energetska obnova strehe OŠ borcev za severno mejo Maribor

### Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor

- UVOD

Na območju Mestne občine Maribor deluje javnih 20 osnovnih šol, med njimi tudi osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2012/13 je v vse osnovne šole vključenih 7.320 učencev. V okviru Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze deluje osnovna šola za odrasle, vanjo je v šolskem letu 2012/13 vključenih 83 udeležencev.

Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica osnovnih šol na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo osnovnih šol ter ustrezne prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti osnovne šole v skladu s predpisi. Mestna občina Maribor je tudi lastnica objektov in pripadajočih funkcionalnih zemljišč, kjer šole izvajajo osnovnošolsko dejavnost.

OŠ borcev za severno mejo Maribor v šolskem letu 2012/13 obiskuje 331 učencev v 18 oddelkih, skupno je zaposlenih 60 delavcev.

Stavba OŠ borcev za severno mejo je bila zgrajena leta 1980. Streha stavbe, ki je predmet te investicije, je iz azbestno cementnih plošč in še ni bila celostno obnovljena. Na tej osnovi in glede na ugotovitve obstoječega stanja strehe na OŠ borcev za severno mejo bo Mestna občina Maribor s predvideno investicijo, ki predvideva energetsko obnovo šolske strehe, v skladu energetskimi in ostalimi predpisi zagotovila ustrezne prostorske pogoje za izvajanje celovitega vzgojno-izobraževalnega procesa.

Operacija bo februarja 2013 prijavljena na Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb. (v nadaljevanju: Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol).

S tem DIIP-om se nadomesti DIIP Energetska obnova strehe OŠ borcev za severno mejo Maribor, ki je bi sprejet na 21. seji mestnega sveta, 22. oktobra 2012, zaradi spremenjenih pogojev razpisa.

Obnova strehe šolske zgradbe je, zaradi interventne zamenjave kritine, že v teku in se je pričela v letu 2012. Investicijo prijavljamo na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol,  ker je glede na razpisne pogoje možno prijaviti vse operacije, ki so bile začete po 1. 4. 2011.

- NEKAJ OSNOVNIH POUDARKOV IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA – DIIP

2. 1   Razlogi za investicijsko namero

Objekt v katerem  OŠ borcev za severno mejo izvaja pouk  je bila zgrajen leta 1980. Streha stavbe, ki je predmet te investicije, še ni bila celostno obnovljena. Streha šolske stavbe je oblikovno razdeljena na dva tipa:

- poševna streha na vrhu stavbe je oblikovana kot dvokapna poševna streha ter

- streha ob straneh, ki je oblikovana kot mansardni del strehe v izgledu fasade.

Poševna streha nad stavbo je dotrajana in pokrita s strešnimi azbestno cementnimi ploščami. Mansardni del strehe je prav tako dotrajan in obložen s fasadnimi azbestno cementnimi ploščami ter z minimalno izolacijo. Streha v mansardnem delu ima vgrajena strešna okna. Obstoječa sestava obeh tipov streh pa ne ustrezata sedanjim standardom energetske učinkovitosti stavb. Streha tudi zajema izredno velike površine:

- Poševna streha na vrhu stavbe	2.429 m2

- Mansardna streha			2.560 m2

- Skupna površina			4.989 m2

Razlog za investicijo so energijsko potratna poševna streha in dotrajane obloge strehe šolske stavbe, kar zahteva visoka sredstva za obratovanje in vzdrževanje.

Glede na podane ugotovitve je investicija v energetsko obnovo strehe šolske stavbe, potrebna in nujna. Osnovni namen energetske sanacije je uvedba ukrepov za zmanjšanje energetskih izgub, ki se nanašajo na poševne strehe ter zamenjava azbestne kritine.

Posebej je potrebno poudariti, da je predvideno investicijo potrebno obravnavati z vsemi njenimi vsebinskimi in tehničnimi značilnostmi in nanjo gledati tako z vidika uporabnika kot iz vidika potreb širšega območja šole. S tega vidika ocenjujemo naložbo kot upravičeno in koristno.

- 2  Vsebina predlagane investicije

Predlagana investicija zajema:

- Energetsko obnovo tipa poševne strehe šolske stavbe, ki zajema odstranitev dotrajane azbestne kritine ter izdelavo nove energetsko učinkovite strehe s toplotno izolacijo debeline 30 cm

- Energetsko obnovo tipa mansardne strehe, ki zajema odstranitev dotrajanih fasadnih azbestnih plošč in toplotne izolacije ter izdelavo energetsko učinkovite fasade s toplotno izolacijo debeline 16 cm;

- Zamenjavo stavbnega pohištva, ki zajema odstranitev obstoječih strešnih oken ter montaža novih izolacijskih strešnih panoramskih oken

- Zamenjavo strelovodne instalacije, ki zajema odstranitev obstoječe in montaža nove strelovodne instalacije po poševni strehi in po mansardni strehi

# 3  Cilji investicije

Glede na opredeljeno problematiko OŠ borcev za severno mejo so cilji investicije izvedba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti strehe šolske stavbe v naslednjem obsegu:

- Prispevek k učinkovitejši rabi energije glede na obstoječe stanje konstrukcijskega sestava strehe šolske stavbe;

- Energetska obnova poševne in mansardne strehe, ki zajemna odstranitve dotrajanih azbestnih strešnih elementov ter izdelavo energetsko učinkovite strehe;

- Zamenjava stavbnega pohištva, ki zajema odstranitev obstoječih in namestitev novih izolacijskih strešnih oken;

- Zamenjava strelovodne instalacije, ki zajema odstranitev obstoječe in montaža nove strelovodne instalacije;

- Zmanjšanje rabe energije in izpustov emisij CO2 toplogrednih plinov v okolje;

- Najti najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa in drugih programov za potrebe OŠ borcev za severno mejo in pri tem upoštevati tudi načela racionalnosti.

- 4  Ocena prihrankov energije

Z energetskimi ukrepi za OŠ borcev za severno mejo, to je z energetsko obnovo strehe šolske stavbe, se bodo zmanjšale transmisijske izgube toplotne energije. Zaradi predvidenih ukrepov se bo posledično znižala poraba energije in s tem povezani stroški za ogrevanje ter zmanjšanje emisij CO2. Izboljšalo se bo počutje uporabnikov v prostorih ter bivalne razmere. Učinki posameznih ukrepov so ovrednoteni in izkazujejo velike prihranke energije.

Na podlagi podatkov iz projektantskega popisa so bili izračunani prihranki po energetski obnovi:

| Merilo | Varianta 0 - Sedanje stanje | Varianta 1 - Stanje po energetski obnovi | Prihranki po energetski obnovi |
| --- | --- | --- | --- |
| - Raba energije za ogrevanje | 745.961 kWh | 535.053 kWh | 210.908 kWh oz. 34,97 % |
| - Raba električne energije | 142.910 kWh | 142.910 kWh | 0 kWh |
| - Vplivi na okolje – emisije CO2, | 273,11 ton | 217,22 ton | 55,89 ton 20,46 % |

- 5  Ocena stroškov investicije, predvidena dinamika investiranja in predvideni viri za pokritje investicijskih stroškov

Ocena stroškov investicije po stalnih cenah

Postopki za energetsko obnovo strehe šolske zgradbe in obnova so se, zaradi interventne zamenjave kritine, pričeli  že  v letu 2012,  v letu 2013 pa se bodo dela zaključila. Zato so stroški ocenjeni po stalnih cenah:

| Št. | Postavka | 2012, 2013 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izdelava investicijske in tehnične dokumentacije | 2.000,00 |
| 2. | Svetovalni inženiring | 450,00 |
| Skupaj priprava in spremljanje energetske obnove |  | 2.450,00 |
|  | DDV za pripravo in spremljanje | 490,00 |
| SKUPAJ z DDV priprava in spremljanje |  | 2.940,00 |
| 3. | Rušitvena dela | 35.512,06 |
| 4. | Krovsko kleparska dela - poševna streha nad stavbo | 75.536,58 |
| 5. | Fasada - mansardna streha | 176.172,90 |
| 6. | Strelovod | 4.077,58 |
| SKUPAJ GOI energetska obnova strehe (brez DDV) |  | 291.299,13 |
|  | DDV za GOI energetske obnove strehe | 58.259,83 |
| SKUPAJ z DDV GOI energetske obnove strehe |  | 349.558,96 |
| SKUPAJ z DDV priprava in GOI energetske obnove strehe |  | 352.498,96 |

Predvideni viri financiranja

V predlaganem  DIIP-u so prikazani predvideni viri financiranja v dveh variantah. Prva varianta predvideva financiranje iz dveh virov in sicer iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP) ter iz občinskih virov Mestne občine Maribor. Druga varianta predvideva financiranje iz proračunskih sredstev Mestne občine Maribor.

Varianta 1

V varianti 1 je predvideno sofinanciranje investicije iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP) ob predpostavki, da bo naročnik izbran na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti. Viri sofinanciranja:

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP) in

- proračun Mestne občine Maribor.

Vire financiranja smo razdelili glede na upravičene in neupravičene stroške, v skladu z razpisom, in jih okvirno razdelili na naslednje:

- 85 % sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MzIP, kamor spadajo stroški izvedbe GOI del za energetsko sanacijo strehe stavbe ter stroški svetovalnega inženiringa v skupni višini  173.498,58 € oz. 49.22 % in

- sofinanciranje stroškov s strani MOM, tistih, ki niso zajeti v sofinanciranje iz naslova Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti, kamor sodijo: 15% upravičenih stroškov, stroški DDV-ja, stroški izdelovanja tehnične in investicijske dokumentacije, ter deloma stroški rušitvenih del in gradbeno-obrtniških del za adaptacijo strehe in novega strelovoda v skupni višini  179.000,38 € oz. 50,78 %.

Naslednja tabela prikazuje vire financiranja po letih, za varianto 1.

| Viri financiranja | 2012 | 2013 | Skupaj v € | v % skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MzIP - upravičeni stroški (85%) | 78.182,00 | 95.316,58 | 173.498,58 | 49,22 |
| Mestna občina Maribor | 122.743,95 | 56.256,43 | 179.000,38 | 50,78 |
| Skupaj | 200.925,95 | 151.573,01 | 352.498,96 | 100,00 |

Varianta 2

Celotna investicija v višini 352.498,96 €, bo po tej varianti financirana iz:

- 100 % financiranja s strani občinskega proračuna oz. 352.498,96 €.

Naslednja tabela prikazuje vir financiranja po letih, za varianto 2.

| Viri financiranja | 2012 | 2013 | Skupaj v € | v % skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mestna občina Maribor | 200.925,95 | 151.573,01 | 352.498,96 | 100,00 |
| Skupaj | 200.925,95 | 151.573,01 | 352.498,96 | 100,00 |

- PREDVIDENI TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE

Obnova se je pričela v letu 2012 in se bo zaključila v začetku leta 2013.

- PREDLOG SKLEPOV:

- Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP, Energetska obnova strehe OŠ borcev za severno mejo Maribor, ki ga je v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor pripravila Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Mariboru.

- Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev vseh nadaljnjih dopolnitev in sprememb Dokumenta identifikacije in investicijskega projekta DIIP, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature na Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.

Tatajana REBERNIK						Brigita GAJZER – PLIBERŠEK

Vodja sektorja za izobraževanje					Direktorica urada