MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Številka: 41101-6/2013

Datum:   20. 2. 2013

GMS – 534

MESTNI SVET MESTNE

OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 8. DOPISNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:	DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA-DIIP

Energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik

GRADIVO	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno

PRIPRAVIL/A:	varstvo in raziskovalno dejavnost

GRADIVO 	Po pooblastilu št. 02003-61/2010 z dne 27.12.2012

PREDLAGA:			v funkciji župana podžupan Milan MIKL

POROČEVALEC/CI:	Brigita Gajzer Pliberšek, direktorica Urada za vzgojo in

izobraževanje, socialno varstvo in raziskovalno  dejavnost

PREDLOG SKLEPA:

- Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP, Energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik, ki ga je v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor pripravil ENERGO-MAKS d.o.o., Zg. Pristava 26, 3210 Slovenske Konjice.

- Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev vseh nadaljnjih dopolnitev in sprememb Dokumenta identifikacije in investicijskega projekta DIIP, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature na Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.

Po pooblastilu št. 02003-61/2010 z dne 27.12.2012

v funkciji župana podžupan Milan MIKL

Priloge:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP – Energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik,

- Obrazložitev

Obr.: 0401-22

| MESTNA OBČINA MARIBOR Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost Sektor za izobraževanje |  |
| --- | --- |

ENERGETSKA OBNOVA FASADE IN OKEN NA OŠ MALEČNIK

Gradivo za obravnavo na 8. dopisni seji mestnega sveta pripravil/a:

| ENERGO-MAKS, d.o.o., Zg. Pristava 26, 3210 Slovenske Konjice | Mag. Ksenija Golob, direktorica | (Podpis in žig na gradivu) |
| --- | --- | --- |

Gradivo pregledal:

| Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in | Brigita Gajzer Pliberšek, vodja urada | ____________________ podpis |
| --- | --- | --- |
| raziskovalno dejavnost | Tatjana Rebernik, vodja Sektorja za izobraževanje | ____________________ podpis |
|  | Ferdo Jehart, sodelavec za investicije | ____________________ podpis |

Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:

| / |  |  |
| --- | --- | --- |

| Gradivo pregledala direktorica MU | _______________ datum | _________________________ podpis |
| --- | --- | --- |
| Gradivo pregledal podžupan | _______________ datum | _________________________ podpis |
| Gradivo pregledal in odobril podžupan v funkciji župana | ________________ datum | _________________________ podpis (kabinet župana) |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta | _______________ datum | ________________________ podpis |

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost |  |
| --- | --- |

Številka: 41101-6/2013

Datum:   20. 2. 2013

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA- DIIP Energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik

### Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor

- UVOD

Na območju Mestne občine Maribor deluje 20 osnovnih šol, med njimi tudi osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2012/13 je v vse osnovne šole vključenih 7.320 učencev. V okviru Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze deluje osnovna šola za odrasle, vanjo je v šolskem letu 2012/13 vključenih 83 udeležencev.

OŠ Malečnik v šolskem letu 2012/13 obiskuje 221 učencev v 13 oddelkih.

Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica osnovnih šol na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo osnovnih šol ter ustrezne prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti osnovne šole v skladu s predpisi. Mestna občina Maribor je tudi lastnica objektov in pripadajočih funkcionalnih zemljišč, kjer šole izvajajo osnovnošolsko dejavnost.

Na tej osnovi in glede na ugotovitve obstoječega stanja OŠ Malečnik bo Mestna občina Maribor s predvideno investicijo, ki predvideva energetsko sanacijo fasade in oken na šolski zgradbi, v skladu energetskimi in ostalimi predpisi zagotovila ustrezne prostorske pogoje za izvajanje celovitega vzgojno-izobraževalnega procesa in ostalih programov osnovne šole.

Operacija bo februarja 2013 prijavljena na Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb. (v nadaljevanju: Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol).

- NEKAJ OSNOVNIH POUDARKOV IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA – DIIP

2. 1   Razlogi za investicijsko namero

OŠ Malečnik ima tri zgradbe:

- Prva zgradba (zahodni trakt) je bila renovirana dva krat (leta 1996 notranji prostori in okna, let 2004 mansarda in streha). Fasada je bila le pobeljena.

- Druga zgradba (srednji trakt zgrajen 1965) še ni bila renovirana. Zamenjana je bila le kritina, ki je sedaj kovinska in izvedena toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu podstrešju. Okna so lesena.

- Tretja zgradba je telovadnica, zgrajena leta 1982, kjer je bila zamenjana le kritina, ki je kovinska in izvedena toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu podstrešju.

V zahodnem traktu so bila leta 1996 vgrajena PVC okna, ki nimajo žaluzij in leta 2004 lesena podstrešna okna, ki so opremljena tudi z žaluzijami. V srednjem traktu so še zmeraj lesena okna iz leta 1965, ki niso opremljena z žaluzijami. V telovadnici in prostorih ob njej, so vgrajena kovinska okna z rešetkami, prav tako brez žaluzij.

Obstoječa okna so dotrajana in energetsko neučinkovita, obstoječa fasada pa tudi ne ustreza sedanjim standardom energetske učinkovitosti stavb. Glede na ugotovljeno stanje je investicija v energetsko obnovo fasade in zamenjavo oken potrebna in nujna. Osnovni namen energetske sanacije je uvedba ukrepov za zmanjšanje energetskih izgub, ki se nanašajo na fasado in okna.

- 2  Vsebina predlagane investicije

Predlagana investicija obravnava ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti fasade in oken:

- energetska obnova fasade šolske stavbe, ki zajema izdelavo energetsko učinkovite fasade s toplotno izolacijo in zaključnim fasadnim slojem;

- menjava oken in vrat, ki zajema odstranitev obstoječih oken, vključno z zunanjimi policami, ter vgradnjo novih toplotno izolacijskih oken.

V tabeli prikazane površine fasade in oken, ki so predmet investicije.

Površina fasade šolske stavbe.

| Konstrukcija | Površina |
| --- | --- |
| Stari del šole – kletni del | 92,48 m2 |
| Stari del šole – P+N | 578,08 m2 |
| Prizidek – P+N | 693,88 m2 |
| Telovadnica | 373,12 m2 |
| Prizidek k telovadnici | 198,81 m2 |
| Skupaj površine fasade | 1.936,37 m2 |

Površina oken šolske stavbe.

| Lokacija oken | Površina |
| --- | --- |
| Stari del šole (okna zamenjana 2004) | 90,48 m2 |
| Prizidek k šoli | 177,32 m2 |
| Telovadnica – copilit (se pozida) | 67,20 m2 |
| Telovadnica - okna | 31,36 m2 |
| Prizidek k telovadnici | 25,17 m2 |
| Skupaj površine oken | 391,53 m2 |

# 3  Cilji investicije

Glede na opredeljeno problematiko OŠ Malečnik so cilji investicije naslednji:

- Izboljšanje toplotnih karakteristik in prispevek k učinkovitejši rabi energije glede na obstoječe stanje konstrukcijske sestave fasade ter oken šolske stavbe;

- Izvedeni ustrezni energetski ukrepi na ovoju šolske stavbe;

- Zagotovitev okolju prijaznih in energetsko učinkovitih prostorskih pogojev učencem in zaposlenim v OŠ Malečnik, v okviru vzgojno - izobraževalnega procesa;

- Doseganje energetske učinkovitosti z energetsko obnovo fasade, s toplotno izolacijsko kontaktno fasado TIFO z LKPV 12, 14 in 16 (termoizolacijske lamelne plošče kamene volne, pritrjene na obstoječo fasado), vključno z zaključnim slojem;

- Zamenjava oken, ki zajema odstranitev obstoječih in vgradnjo novih toplotno izolacijskih oken;

- Poiskati najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje vzgojno - izobraževalnega procesa in drugih programov za potrebe OŠ Malečnik in pri tem upoštevati načela racionalnosti.

- 4  Ocena prihrankov energije

Za potrebe ocenitve prihrankov energije glede na predviden ukrep energetske sanacije fasade in oken šolske stavbe so bili pridobljeni podatki o dejanski porabi energije in izpustov CO2 za šolsko stavbo. Podatki so pridobljeni s strani Energetske agencije za Podravje (Energap).

| Merilo | Varianta 0 - Sedanje stanje | Varianta 1 - Stanje po energetski obnovi | Prihranki po energetski obnovi |
| --- | --- | --- | --- |
| - Potrebna toplota za ogrevanje | 74,80 kWh/m2 | 19,85 kWh/m2 | 54,95 kWh/m2 oz. 73,46%. |
| - Dovedena električna energija, | 17,06 kWh/m2 | 17,06 kWh/m2 3 točke | 0 kWh/m2 oz. 0 % |
| - Vplivi na okolje – emisije CO2, | 57,55 kg/m2 | 15,27 kg/m2 | 42,28 kg/m2 oz. 73,47 % |

Kot je razvidno iz zgornjih opisov in tabel obeh variant po posameznih merilih prihrankov ima investicija nesporno veliko pozitivnih učinkov. Varianta 1 predstavlja s svojo energetsko učinkovitostjo zelo kvalitetno okolje za nemoteno izvajanje celovitega vzgojno - izobraževalnega procesa in ostalih programov devetletne osnovne šole. Vse to so razlogi, da se je Mestna občina Maribor odločila, da bo pristopila k izvedbi variante 1 to je energetska obnova fasade in oken OŠ Malečnik.

- 5  Ocena stroškov investicije, predvidena dinamika investiranja in

predvideni viri za pokritje investicijskih stroškov

Ocena stroškov investicije po stalnih in tekočih cenah

Izvedba investicije je predvidena v letih 2013 in 2014, zato je podana ocena investicijskih vlaganj po stalnih in tekočih cenah.

| Št. | Postavka | Ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah | Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izdelava investicijske in projektne dokumentacije | 2.560,30 | 2.560,30 |
| 2. | Svetovalni inženiring ter projektantski in gradbeni nadzor | 7.354,41 | 7.539,35 |
|  | Skupaj priprava in spremljanje energetske obnove | 9.914,71 | 10.099,65 |
| 3. | Gradbeni delovni odri in ostala zaključna dela | 6.127,62 | 6.261,20 |
| 4. | Toplotno izolacijska kontaktna fasada | 43.260,63 | 44.203,71 |
| 5. | Suhomontažna dela - toplotna izolacija kletnih zidov | 3.366,27 | 3.439,65 |
| 6. | Mizarska dela – zamenjava oken | 16.543,14 | 16.903,78 |
| 7. | Nepredvidena dela | 3.464,88 | 3.540,41 |
| 8. | Gradbeni delovni odri in ostala zaključna dela | 5.197,80 | 5.311,11 |
| 9. | Toplotno izolacijska kontaktna fasada | 39.869,70 | 40.738,86 |
| 10. | Suhomontažna dela - toplotna izolacija kletnih zidov | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Mizarska dela – zamenjava oken | 62.483,00 | 63.845,13 |
| 12. | Nepredvidena dela | 5.377,52 | 5.494,75 |
| 13. | Gradbeni delovni odri in ostala zaključna dela | 8.678,64 | 8.987,60 |
| 14. | Toplotno izolacijska kontaktna fasada | 29.707,24 | 30.764,82 |
| 15. | Suhomontažna dela - toplotna izolacija kletnih zidov | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Mizarska dela – zamenjava oken | 18.239,33 | 18.888,65 |
| 17. | Nepredvidena dela | 2.831,26 | 2.932,05 |
|  | Skupaj investicijsko vzdrževalna dela | 245.147,03 | 251.311,72 |
| SKUPAJ priprava in energetska obnova (brez DDV) |  | 255.061,74 | 261.411,37 |
|  | DDV | 51.012,35 | 52.282,27 |
| SKUPAJ z DDV |  | 306.074,09 | 313.693,64 |

Predvideni viri financiranja

V predlaganem  DIIP-u so prikazani predvideni viri financiranja v dveh variantah. Prva varianta predvideva financiranje iz dveh virov in sicer iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP) ter iz občinskih virov Mestne občine Maribor. Druga varianta predvideva financiranje iz proračunskih sredstev Mestne občine Maribor.

Varianta 1

V varianti 1 je predvidena naslednja finančna konstrukcija oz. viri financiranja:

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP) in

- proračun Mestne občine Maribor.

Vire financiranja smo razdelili glede na upravičene in neupravičene stroške in jih okvirno razdelili na naslednje:

- 85 % sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MzIP, kamor spadajo stroški izvedbe investicijsko vzdrževalnih del za energetsko sanacijo šolske stavbe ter stroški svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora v skupni višini  220.023,41 EUR oziroma 70,14 % in

- sofinanciranje stroškov s strani MOM, ki niso zajeti v sofinanciranje iz naslova Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti (4301-1/2012/87-MZIP), kamor sodijo  stroški DDV-ja, stroški izdelovanja projektne in investicijske dokumentacije, ter (delno) stroški gradbeno obrtniških in instalacijskih del in 15% pokritje upravičenih stroškov, v skupni višini 93.670,23 EUR oziroma 29,86 %.

| Viri financiranja | 2012 | 2013 | 2014 | Skupaj v € | v % skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MzIP - upravičeni stroški | 0,00 | 166.116,15 | 53.907,26 | 220.023,41 | 70,14 |
| Mestna občina Maribor | 3.072,36 | 68.400,76 | 22.197,11 | 93.670,23 | 29,86 |
| Skupaj | 3.072,36 | 234.516,91 | 76.104,37 | 313.693,64 | 100,00 |

Varianta 2

Celotna investicija v višini 313.693,64 EUR, bo po tej varianti financirana iz občinskega proračuna.

| Viri financiranja | 2012 | 2013 | 2014 | Skupaj v € | v % skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mestna občina Maribor | 3.072,36 | 234.516,91 | 76.104,37 | 313.693,64 | 100,00 |
| Skupaj | 3.072,36 | 234.516,91 | 76.104,37 | 313.693,64 | 100,00 |

2. 6	Predvideni terminski plan izvedbe investicije

Investicija se bo izvajala v letih 2013 in 2014.

- PREDLOG SKLEPOV:

- Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP, Energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik, ki ga je v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor pripravil ENERGO-MAKS d.o.o., Zg. Pristava 26, 3210 Slovenske Konjice.

- Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev vseh nadaljnjih dopolnitev in sprememb Dokumenta identifikacije in investicijskega projekta DIIP, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature na Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.

Tatajana REBERNIK						Brigita GAJZER – PLIBERŠEK

Vodja sektorja za izobraževanje