MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

GMS - 646

Številka: 35401-38/2012

Maribor: 01.07.2013

MESTNI SVET MESTNE

OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 28. SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:	SOGLASJE ZA IZVEDBO POSTOPKA POGAJANJ BREZ PREDHODNE OBJAVE ZA SKLENITEV ANEKSA ZA IZVEDBO VEČ DEL IN DODATNIH DEL NA VROČEVODU PO KOROŠKI, KOSARJEVI IN SMETANOVI ULICI

GRADIVO

PRIPRAVILA:		Vili EISENHUT, univ.dipl.inž.el.

Damijan BEDEK, univ. dipl. inž. str.

Urad za komunalo, promet in prostor

Sektor za komunalo in promet

GRADIVO

PREDLAGA:			Župan, dr. Andrej FIŠTRAVEC

POROČEVALEC:		Damijan BEDEK, univ.dipl.inž.str.

PREDLOG SKLEPA:		Mestni svet Mestne občine Maribor poda soglasje za izvedbo

postopka pogajanj brez predhodne objave za sklenitev aneksa za izvedbo več del in dodatnih del na vročevodu po Koroški, Kosarjevi in Smetanovi ulici

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

dr. Andrej FIŠTRAVEC

Priloge:

- Obrazložitev

OBRAZLOŽITEV

Mestna občina Maribor je investitor izvedbe vročevoda po Koroški, Kosarjevi in Smetanovi ulici. Dela potekajo na območju kjer je obstoječa infrastruktura, ki je deloma stara in dotrajana. Prav tako je v zemlji obstoječa komunalna infrastruktura, ki je opuščena. Zaradi tega tudi podatki o obstoječi infrastrukturi niso popolni in natančni. Le ta je precej odsekih napoti novi trasi vročevoda (dve jekleni predizolirani cevi), ki pa mora imeti zahtevan padec in odmik. Zaradi navedenega je za izvedo vročevoda potrebno poglobiti jarek, tako, da je povprečna globina izkopa cca 2,5m. Zaradi varnosti delavcev, ki delajo v tako globoki gradbeni jami, in zaradi preprečitve zasutja je potrebno izvajati izkop pod kotom kar se odraža na večjih količinah izkopa, posledično zasipa, tamponske plasti in asfaltne površine.

Zaradi zagotovitve proste trase za izvedbo vročevoda je potrebno prestaviti tudi kanalizacijske priključke in dodatno izvesti kaskadne jaške. Za zagotavljanje dostopov lastnikov do svojih objektov in za zagotavljanje intervencijskih poti za čas gradnje je potrebno ves izkopani material odvažati na začasno deponijo in ga po montaži vročevoda ponovno naložiti in transportirati na mesto zasipa jarka.

Navedeno ima za posledico povečane količine ter prekoračitve količin na podlagi osnovnega popisa in pogodbe. Ocenjena vrednost predmetnih več in dodatnih del znaša 34.456,84 EUR.

Na podlagi 28. in 29 člena Zakona o javnem naročanju je pri postopku s pogajanji brez predhodne objave in pred sklenitvijo aneksa s katerim se spreminja pogodbena vrednost potrebno pridobiti soglasje nadzornega organa, kar pomeni soglasje Mestnega sveta.

Damijan Bedek

| MESTNA OBČINA MARIBOR Urad za komunalo, promet in prostor Sektor za komunalo in promet |  |
| --- | --- |

Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

SOGLASJE ZA IZVEDBO POSTOPKA POGAJANJ BREZ PREDHODNE OBJAVE ZA SKLENITEV ANEKSA ZA IZVEDBO VEČ DEL IN DODATNIH DEL NA VROČEVODU PO KOROŠKI, KOSARJEVI IN SMETANOVI ULICI

Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil/a:

Urad za komunalo, promet

in prostor

Sektor za komunalo in promet	Damijan Bedek

Strokovni sodelavec		________________________

Gradivo pregledal:

Urad za komunalo, promet

in prostor				Vili Eisenhut

Direktor				________________________

Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:

|  | _________________________ urad, sektor, služba… | ________________________ ime in priimek ter funkcija delavca |  |  | ________________________ podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pregledal direktor MU |  |  | _______________ datum | _______________________ podpis |  |  |
| Gradivo pregledal in odobril župan |  |  | _______________ datum | _______________________ podpis |  |  |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta |  |  | _______________ datum | _______________________ podpis |  |  |