GMS - 703

MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Štev.: 37102-0097/2013  030315 AK

Datum: 13.11.2013

MESTNI SVET MESTNE OBČINE

MARIBOR

ZADEVA:			PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA

SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA: 	DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

ZA  »NAKUP AVTOBUSOV Z NIZKIMI EMISIJAMI ZA MESTNI POTNIŠKI PROMET«

GRADIVO

PRIPRAVIL:		PROPLUS d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor in

URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR

Sektor za komunalo in promet

GRADIVO

PREDLAGA:		ŽUPAN, dr. Andrej FIŠTRAVEC

POROČEVALCI:              Sabina BRDNIK, PROPLUS d.o.o.

Tomislav TRBUŠIČ, MARPROM

Aleš KLINC, MOM

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP, za »NAKUP AVTOBUSOV Z NIZKIMI EMISIJAMI ZA MESTNI POTNIŠKI PROMET«.

PREDLOG SKLEPA št. 2:

Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi odprtje novega projekta v Načrtu razvojnih programov na PP 152016 – Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa z naslovom »NAKUP AVTOBUSOV ZA MESTNI PROMET« .

ŽUPAN, dr. Andrej FIŠTRAVEC

Priloge:

- DIIP »NABAVA AVTOBUSOV Z NIZKIMI EMISIJAMI ZA MESTNI POTNIŠKI PROMET«

- Obrazložitev

O B R A Z L O Ž I T E V

V okviru Mestne občine Maribor je za izvajanje javne službe mestnega potniškega prometa zadolženo Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom d.o.o.

V ta namen ima v upravljanju vozni park s 45 avtobusi. Povprečna starost vozil, namenjenih izvajanju javnega mestnega potniškega prometa (v nadaljevanju JMPP) znaša 11,9 let, več kot polovica avtobusov (cca 60%) je starejših od 15 let, 2 celo starejša od 19 let.

Starost voznega parka se iz leta v leto povečuje, proporcionalno pa se zmanjšuje obratovalna zanesljivost avtobusov. Največji problem predstavljajo avtobusi, ki so starejši kot 10 let. Ti avtobusi so dotrajani in zastareli, poleg tega pa ne ustrezajo zahtevam potnikov (oteženo vstopanje zaradi stopnic, vozila so brez klimatskih naprav, hrupna, motorji močno dimijo in imajo visoko stopnjo škodljivih izpušnih vplivov, so ekološko neprimerni). Takšni avtobusi odvračajo potnike od uporabe javnega prometa in so nekonkurenčni v primerjavi z osebnimi avtomobili. Poleg tega, da so ti avtobusi neustrezni za potnike, so tudi obratovalno izredno nezanesljivi in stroškovno neustrezni, so pogosto v okvarah,  prihaja celo do prerjavenja šasij. Na ta način je lahko  ogrožena tudi varnost potnikov in ostalih udeležencev v prometu.

Kljub temu, da so avtobusi redno vzdrževani, prihaja obdobje, ko določenih vozil ne bo več mogoče usposobiti za normalno obratovanje oz.  bi bilo to vzdrževanje stroškovno nevzdržno in neracionalno.

Mestna občina Maribor želi z obravnavano investicijo izboljšati konkurenčnost in kakovost JMPP, slediti tehničnemu napredku in tako ugoditi visokim pričakovanjem uporabnikov ter hkrati racionalizirati stroške poslovanja izvajalca mestnega prometa. Hkrati želimo zmanjšati obremenitve okolja, saj je v strukturi voznega parka 35 vozil oz. 77,7 % vozil, ki imajo ekološko precej oporečne motorje EURO I, EURO II,  EURO III,  in bolj onesnažujejo okolje kot novejši avtobusi z EURO IV, in EURO V motorji ali vozila katera kot pogonsko gorivo uporabljajo čistejšo alternativo konvencionalnemu naftnemu avtomobilskemu gorivu -  stisnjen zemeljski plin CNG ali el. energijo.

Predvidena je nabava 16 nizkopodnih avtobusov z nizkimi emisijami za potniški promet, kot nadomeščanje zastarelega voznega parka. Vrsta in količina avtobusov izhaja iz izdelane projektne naloge. Podlaga za le-to so potrebe in predvidene razporeditve ter delna zamenjava večjih vozil (13 m) za manjše (11 m), skladno z načrtovanimi potrebami uporabnika. Z investicijo gre predvsem za zamenjavo obstoječih dotrajanih vozil na  obstoječih linijah.

Tabela 1: Specifikacija nakupa avtobusov z nizkimi emisijami za mestni potniški promet

| Vrsta | opis | dolžine | količina |
| --- | --- | --- | --- |
| SKLOP A | (CE) nizkopodni enonivojski mestni avtobusi | Do 13 m | 8 kosov |
| SKLOP B | (CE) midi nizkopodni enonivojski mestni avtobusi | Do 11 m | 5 kosov |
| SKLOP C | (CU) mini nizkopodni enonivojski mestni avtobusi | Za prevoz minimalno 22 potnikov | 3 kose |
| Skupaj |  |  | 16 kosov |

Primerjave vozil z različnimi energenti ne navajamo, saj bomo izvedli razpisni postopek na način, da ne daje prednosti nobenemu od energentov, zavzema se za nabavo okolju prijaznih vozil v skladu z uredbo o zelenem naročanju, ob upoštevanju stroškov v življenjski dobi vozila.

Nabava novih avtobusov je nujna, saj je obstoječi vozni park v veliki meri zastarel in dotrajan. Odpadli bi stroški vzdrževalnih del, ki jih investitor izvaja na starih vozilih, da jih ohrani v še zadovoljivem stanju.

Predvidena obnova voznega parka oz. zamenjave starih avtobusov z novimi, bi močno vplivala na zmanjšanje količine škodljivih izpustov v okolje – zmanjšanje toksičnih plinov in delcev, s katerimi avtobusi obremenjujejo okolje.

Posodobitve bodo najbolj občutili potniki. Novi nizkopodni avtobusi omogočajo bistveno lažji vstop v avtobuse. Vsa predvidena nova mestna vozila bodo prirejena tudi za prevoz invalidov na invalidskih vozičkih in bolj prijazna potnikom s posebnimi potrebami. Povečala bi se tudi splošna varnost potnikov v vozilih mestnega potniškega prometa in ostalih udeležencev v prometu.

Vsa nova vozila bodo opremljena tudi s klimatskimi napravami, s tem pa se bo povečalo potovalno udobje potnikov.

Izboljšali se bodo tudi delovni pogoji voznikov, sodobnimi vozniškimi sedeži in ergonomsko oblikovanim delovnim prostorom.

Predvidena obnova voznega parka bi močno vplivala na:

- zmanjšanje obremenitev okolja,

- zmanjšanje stroškov vzdrževalnih del,

- povečala bi se kakovost storitve,

- povečala bi se varnost potnikov in udeležencev v prometu,

- izboljšali bi se delovni pogoji voznikov.

TERMINSKI PLAN

Tabela 2:  Predvideni terminski plan izvedbe

| Vrsta aktivnosti | ##### Čas izvedbe |
| --- | --- |
| Izdelava in potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta | November – december 2013 |
| Izdelava in potrditev predinvesticijske zasnove | December 2013 – januar 2014 |
| Izdelava in potrditev investicijskega programa | Januar – februar 2014 |
| Izvedba razpisnega postopka za izbor izvajalca del | Februar – april 2014 |
| Sklenitev pogodbe z izbranim izvajalcem | Maj 2014 |
| Dobava avtobusov | Maj - oktober 2014 |
| Prevzem avtobusov | Oktober 2014 |

OCENJENA VREDNOST Z DINAMIKO IN VIRI FIANANCIRANJA

Tabela 3: Ocena vrednosti nakupa avtobusov

| Vrsta avtobusa | Število | Ocena (brez DDV) na enoto | Vrednost (brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- |
| ENOJNI (CE) do 13 m | 8 | 220.000,00 | 1.760.000,00 |
| MIDI (CE) do 11 m | 5 | 200.000,00 | 1.000.000,00 |
| MINI (CU) do 22 potniških mest | 3 | 80.000,00 | 240.000,00 |
| Skupaj - brez DDV | 16 | 187.500,00 | 3.000.000,00 |
| DDV 22% |  |  | 660.000,00 |
| Skupaj - z DDV |  |  | 3.660.000,00 |

Tabela 4: Vrednost investicije

| Vrsta del | % od nabave | Vrednost v EUR |
| --- | --- | --- |
| Nakup avtobusov |  | 3.000.000,00 |
| Inženiring | 2,90% | 87.000,00 |
| Investicijska dokumentacija |  | 4.160,00 |
| Eventualna rezerva, druge storitve | 5% | 150.000,00 |
| Skupaj - vrednost brez DDV |  | 3.241.160,00 |
| DDV 22% |  | 713.055,20 |
| Skupaj - vrednost z DDV |  | 3.954.215,20 |

Tabela 5: Dinamika financiranja v EUR (po stalnih in tekočih cenah)

| Vrsta stroška | 2013 | 2014 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| Nakup avtobusov | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Inženiring | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| Investicijska dokumentacija | 2.240,00 | 1.920,00 | 4.160,00 |
| Eventualna rezerva | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Skupaj - vrednost brez DDV | 2.240,00 | 3.238.920,00 | 3.241.160,00 |
| DDV 22% | 492,80 | 712.562,40 | 713.055,20 |
| Skupaj - vrednost z DDV | 2.732,80 | 3.951.482,40 | 3.954.215,20 |

Za predmetno investicijo nameravamo pridobiti sofinancerska sredstva iz naslova načrtovanih razpisov v okviru Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2013, 2014 in 2015.  Ker natančnejši podatki o posameznih razpisih še niso znani, je v okviru investicijske dokumentacije, na podlagi doslej pridobljenih informacij, predvideno sofinanciranje v višini 60% upravičenih stroškov.

Ostala sredstva bodo zagotovljena s strani Mestne občine Maribor, sredstva za predmetno investicijo bodo zagotovljena v okviru proračunske postavke:

152016 – Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Načrt razvojnih programov: OB070-10-0119.

Tabela 6: Predvideni viri financiranja v EUR

| Vir financiranja | 2013 | 2014 | Skupaj | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EU - Podnebni sklad RS |  | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 45,52% |
| MOM | 2.732,80 | 2.151.482,40 | 2.154.215,20 | 54,48% |
| Skupaj | 2.732,80 | 3.951.482,40 | 3.954.215,20 |  |

ZAKLJUČEK

Iz prikazanega je razvidno, da je za potrebe kvalitetnega izvajanja dejavnosti javne gospodarske službe mestnega potniškega prometa nujno zagotoviti ustrezne pogoje torej posodobiti obstoječi vozni park, zato je smiselno pristopiti k nadaljevanju aktivnosti torej izdelavi nadaljnje investicijske dokumentacije za izvedbo projekta.

Pripravil:

Aleš KLINC, univ.dipl.inž.prom., VIŠJI SVETOVALEC III

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za komunalo, promet in prostor |  |
| --- | --- |

Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  ZA NABAVO AVTOBUSOV Z NIZKIMI EMISIJAMI ZA MESTNI POTNIŠKI PROMET

Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil/a:

| PROPLUS d.o.o. Strma ulica 8, 2000 Maribor | Bojana SOVIČ, univ.dipl.inž.grad. | ________________________ podpis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urad za komunalo, promet in prostor Sektor za komunalo in promet | Aleš KLINC, univ.dipl.inž.prom. Sektor za komunalo in promet | ________________________ podpis |  |  |  |  |

Gradivo pregledal:

| Urad za komunalo, promet in prostor Sektor za komunalo in promet | Uroš KOSI, univ.dipl.oec, dipl.inž.prom. Vodja sektorja | ________________________ podpis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urad za komunalo promet in prostor | Vili EISENHUT, univ.dipl.inž.el. Vodja urada | _ ________________________ podpis |  |  |  |  |  |

Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:

|  | _________________________ urad, sektor, služba… | ________________________ ime in priimek ter funkcija delavca |  |  | ________________________ podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta |  |  | _______________ datum | ________________________ podpis |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU |  |  | _______________ datum | _________________________ podpis |  |  |
| Gradivo pregledal župan |  |  | _______________ datum | _________________________ podpis |  |  |