MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

GMS -  721

Štev.: 37102-0097/2013  030315 AK

Datum: 13.12.2013

MESTNI SVET MESTNE OBČINE

MARIBOR

ZADEVA:			PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA

SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA: 	DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

ZA projekt  »TRAMOB PLUS«

GRADIVO

PRIPRAVIL:		BPI d.o.o., Mlinska ulica 32, 2000 Maribor in

URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR

Sektor za komunalo in promet

GRADIVO

PREDLAGA:		ŽUPAN, dr. Andrej FIŠTRAVEC

POROČEVALEC:              Miha STERGAR, BPI d.o.o.

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP, za projekt »TRAMOB PLUS«.

ŽUPAN, dr. Andrej FIŠTRAVEC

Priloge:

- DIIP »TRAMOB PLUS«

- Obrazložitev

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za komunalo, promet in prostor |  |
| --- | --- |

Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  ZA PROJEKT »TRAMOB PLUS«

Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil/a:

| BPI d.o.o. Mlinska ulica 32, 2000 Maribor | Milivoj ROČENOVIČ, univ.dipl.inž.grad. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urad za komunalo, Aleš KLINC, univ.dipl.inž.prom. Urad za komunalo, promet in prostor Sektor za komunalo in promet | Aleš KLINC, univ.dipl.inž.prom. Sektor za komunalo in promet | ________________________ podpis |  |  |  |  |

Gradivo pregledal:

| Urad za komunalo, promet in prostor Sektor za komunalo in promet | Uroš KOSI, univ.dipl.oec, dipl.inž.prom. Vodja sektorja | ________________________ podpis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urad za komunalo promet in prostor | Vili EISENHUT, univ.dipl.inž.el. Vodja urada | _ ________________________ podpis |  |  |  |  |  |

Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:

|  | _________________________ urad, sektor, služba… | ________________________ ime in priimek ter funkcija delavca |  |  | ________________________ podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta |  |  | _______________ datum | ________________________ podpis |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU |  |  | _______________ datum | _________________________ podpis |  |  |
| Gradivo pregledal župan |  |  | _______________ datum | _________________________ podpis |  |  |

O B R A Z L O Ž I T E V

Mestna občina Maribor (MOM) se je s sprejetimi dokumenti na področju trajnostnega razvoja zavezala, da bo večjo pozornost namenjala prijaznim načinom prevoza. MOM je uspešno izpeljala projekt TRAMOB, ki je nastavil izhodišča za celovit razvoj trajnostne mobilnosti v mestu. Smiselno je ta projekt nadgraditi z novimi vsebinami, ter razširiti mrežo urejenih kolesarskih poti in stez v sami mestni občini. Potrebno je zagotoviti varne povezave med vsemi mestnimi četrtmi, ter krajevnimi skupnostmi, ter jih navezati na javni potniški promet. Tovrstno integracijo predstavljajo sistemi Bike&Ride in Park&Ride s Kolesodvorom na železniški postaji, ter samopostrežni sistem izposoje koles s postajami na različnih točkah v mestu. Sistem Bike&Ride omogoča povezavo osebnih prevoznih sredstev z javnim potniškim prometom, zato je lokacija Kolesodvora na železniški postaji Maribor idealna točka za postavitev tega sistema. Uporabnik se lahko v mesto pripelje z vlakom (ali avtobusom do glavne avtobusne postaje v Mlinski ulici), ter prevzame, ali svoje kolo (Kolesodvor), ali kolo iz samopostrežnega sistema mestnega kolesa. Podobno velja za Park&Ride, kjer uporabnik pusti svoj avtomobil na določenem parkirišču, ter nadaljuje pot z javnim potniškim prometom ali kolesom.

Vzpostavitev sodobnega sistema izposoje koles, bo v prvi vrsti namenjeno meščanom, seveda po bodo kolesa uporabljali tudi  obiskovalci in turisti v Mestni občini Maribor. Trenutno v Mestni občini Maribor ni ustreznega sistema izposoje koles, ki bi obratoval 365 dni na leto, bil dostopen na več lokacijah, na katerih bi bil možen tako prevzem kot tudi vrnitev kolesa, neodvisno od mesta izposoje. Obravnavani projekt predvideva postavitev 15. Postaj (izposojevalnic koles) s 150. kolesi na območju MOM.

V okviru projekta TRAMOB PLUS želimo nadaljevati projektno fazo iz projekta TRAMOB (2010-2013), v okviru katere se je obnovilo prostore na Partizanski cesti 21 in vzpostavilo Mobilnostni center Maribor. Omenjena projektna faza je bila investicijske narave, kar pomeni, da je bila vzpostavljena zgolj lupina, ne pa tudi vsebina. Zato se bi v okviru TRAMOB PLUS zagnala tudi projektna faza “Zagon mobilnostnega centra”, ki bo v že pripravljen prostor vnesla vsebino in omogočila, da se redno delovanje tega centra vzpostavi. S tem bo podporno okolje za razvoj trajnostne mobilnosti v Mariboru zaživelo tudi v praksi.

Prav tako želimo pripraviti navodila  za odločevalce/projektante za območje MOM, kako ravnati v konfliktnih situacijah, kjer ima optimiranje pogojev za eno vrsto udeleženca v prometu posledico zmanjšanje pravic/udobja/varnosti za drugo skupino udeležencev.

Trenutno je načrtovanje in urejanje mestnih prometnih površin urejeno z državnimi pravnimi akti, medtem ko na ravni mestne občine ni enotnih predpisov s tega področja. Mestna občina Maribor je v letu 2000 sprejela Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Maribor ( MUV, štev.22/2012), ki pa se razvojnega načrtovanja graditve in vzdrževanja občinskih cest, ter projektiranja površno loteva v 16. členu (projektiranje občinskih cest).

Zaradi pomanjkanja ustreznega občinskega pravilnika oz. navodil, je projektiranje infrastrukture in predvsem detajlov prepuščeno posameznim projektantom, ki jih zavezujejo državni zakoni in predpisi. Le-ti so glede detajlov precej ohlapni in dopuščajo mnogo prostora za interpretacijo. Zaradi tega bi bila izdelava občinskega pravilnika, oz. navodil načrtovalcem in projektantom mestnih prometnih površin nujen pogoj, da se po mestu uvedejo enotni ukrepi in uporabljajo enotni detajli pri izgradnji prometne infrastrukture.

Za izvedbo operacije so predvideni naslednji viri financiranja:

- proračun Mestne občine Maribor,

- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Tako je celotna vrednost operacije, ki znaša 2.259.130,72 EUR po tekočih cenah, razdeljena na:

- 70,44% sofinaciranja s strani ESRR oz. 1.591.314,45 EUR,

- 29,56% sofinaciranja s strani MOM oz. 667.814,27 EUR.

|  | VIRI FINANCIRANJA | Leto 2014 | Leto 2015 | Skupaj | Delež v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Upravičeni stroški | 820.929,25 | 1.051.205,40 | 1.872.134,65 | 100,00% |
| 1 | ESSR | 697.789,86 | 893.524,59 | 1.591.314,45 | 85,00% |
| 2 | Mestna občina Maribor | 123.139,39 | 157.680,81 | 280.820,20 | 15,00% |
|  | Neupravičeni stroški | 164.059,95 | 222.936,12 | 386.996,07 | 100,00% |
| 1 | ESRR |  |  |  | 0,00% |
| 2 | Mestna občina Maribor | 164.059,95 | 222.936,12 | 386.996,07 | 100,00% |
|  | Viri skupaj | 984.989,20 | 1.274.141,52 | 2.259.130,72 | 100,00% |
| 1 | ESSR | 697.789,86 | 893.524,59 | 1.591.314,45 | 70,44% |
| 2 | Mestna občina Maribor | 287.199,34 | 380.616,93 | 667.816,27 | 29,56% |

Tabela 6.7: Viri financiranja po letih za tekoče cene

Pripravil:

Aleš KLINC, univ.dipl.inž.prom., VIŠJI SVETOVALEC III