- MESTNA  OBČINA MARIBOR

- ŽUPAN

- Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

GMS – 726

- Številka: 35401-0013/2013

Datum:  18.12.2013

- MESTNI SVET

- MESTNE  OBČINE  MARIBOR

| ZADEVA: | PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 32. SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR |  |
| --- | --- | --- |
| NASLOV GRADIVA: | INVESTICIJSKI PROGRAM – UREDITEV VODOVODNEGA SISTEMA JELOVEC-SREDNJE, JUŽNI DEL |  |
| GRADIVO PRIPRAVIL/A: | URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR |  |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej FIŠTRAVEC |  |
| POROČEVALEC/CI: | Vili EISENHUT, UKPP |  |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Investicijski Program za Ureditev vodovodnega sistema Jelovec-Srednje, južni del. |  |

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

dr. Andrej FIŠTRAVEC

Priloge: - Obrazložitev

- IP

OBRAZLOŽITEV

Mestna uprava mestne občine Maribor je pripravila nabor projektov, ki jih bo prijavila na 8. Poziv občinam za izvedbene načrta Regijskega Razvojnega Programa 2013-2015 (RRP). Med te projekte sodi tudi potrditev Investicijskega programa (IP) za vodovodni sistem Jelovec-Srednje, južni del. Za ta projekt smo že sprejeli dokument DIIP – na  29. Seji Mestnega sveta MOM. Sedaj smo pripravili IP, ki ga posredujemo Mestnemu svetu MOM v potrditev, ker potrebujemo Sklep Mestnega sveta za prijavo.

Konec devetdesetih let prejšnjega stoletja je na Srednjem skupina krajanov in lastnikov počitniških hišic s prostovoljnim delom ob finančni pomoči takratne SIS za komunalo zgradila lokalni vodovod, ki ga napajajo izviri, ki se danes nahajajo v Občini Selnica ob Dravi.  Po izgradnji vodovoda se je do danes število porabnikov pitne vode močno povečalo, zato  obstoječi izviri v sušnem obdobju že nekaj časa ne zadoščajo in je potrebno vodo dovažati z avto-cisternami.                                                                                                                       Po Pravilniku o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS št. 35/06) morajo občine zagotavljati oskrbo s pitno vodo na poselitvenih območjih z več kot 50 prebivalci s stalnim prebivališčem. Zato je  oskrbo na Srednjem pred leti prevzel Mariborski vodovod d.d., ki je v sušnem obdobju prisiljen pokrivati stroške dostave vode z avto-cisternami iz zbranih sredstev vodarine, kar pomeni zmanjšanje dela sredstev za izvajanje del na vodovodnem sistemu. Z izgradnjo vodovodnega sistema, ki obsega vodovodno črpalno postajo v naselju Jelovec pri Bresternici, priključek (146 m) črpalne postaje na vodovodni cevovod Selnica - Maribor, tlačni cevovod (1077m) od črpalne postaje do rezervoarja na Srednjem, 100 m3 rezervoar Srednje in vodovodni priključek (384 m) od rezervoarja do obstoječe mreže, bo področju Srednje zagotovljena kvalitetna oskrba s pitno vodo in tudi predpisana protipožarna varnost. Po izgradnji tega vodovodnega sistema je predvidena priključitev  ca 71 gospodinjstev (ca 300 oseb) od skupno 97 gospodinjstev na tem poselitvenem območju. Investicijo je glede na obseg del možno izvesti do junija  2015 kot je zahteva iz 8. Poziva za RRP.

Vili Eisenhut, univ.dipl.inž.el.

Urad za komunalo, promet in prostor