GMS - 848

MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Številka: 37101-36/2014

Maribor: 18.06.2014

MESTNI SVET MESTNE

OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 39. SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:  DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

(DIIP)  ZA IZVEDBO PLOČNIKA Z REKONSTRUKCIJO JAVNE

RAZSVETLJAVE OB ŠENTILJSKI CESTI - ODSEK OD VURS-A DO

VKLJUČNO KRIŽIŠČA PRI HOFERJU

GRADIVO  PRIPRAVIL:	URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR,

- Sektor za komunalo in promet

GRADIVO

PREDLAGA:		župan, dr. Andrej FIŠTRAVEC

POROČEVALEC:    Valerija LEŠNIK, Urad za komunalo, promet in prostor

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor  sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta št. 12/2014-OP datiranega na junij 2014,  za izvedbo pločnika z rekonstrukcijo javne   razsvetljave ob Šentiljski cesti – odsek d VURS-a do vključno   križišča pri Hoferju.

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet potrdi odprtje novega projekta v Načrtu razvojnih   programov  za obdobje 2014, z nazivom Izvedba pločnika z rekonstrukcijo javne   razsvetljave ob Šentiljski cesti – odsek d VURS-a do vključno   križišča pri Hoferju,  v  višini 260.000 EUR.

- Sredstva se zagotovijo z znižanjem vrednosti projektov  NRP  OB070-06-0078: Ureditev mestnih in zunajmestnih cest v višini 183.000 EUR,  NRP: OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav, opreme v višini 20.000 EUR  in

- NRP:OB 070-10-0120 – Investicije v javno razsvetljavo  v višini 57.000,00 EUR.

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

dr. Andrej FIŠTRAVEC

Priloge:

- Obrazložitev

- DIIP št. 12/2014-OP

O b r a z l o ž i t e v

Projekt zajema izvedbo  hodnika za pešce oz. pločnika s kolesarsko stezo ob zelo prometno obremenjeni Šentiljski cesti, v dolžini 740,00 metrov in širini 2,5 metra. Predviden hodnik oz. pločnik se bo na južni strani navezal na že obstoječ pločnik s kolesarsko stezo v neposredni bližini Veterinarske bolnice Maribor, ki poteka po levi stani v smeri vožnje Maribor-Šentilj. Na severni strani se bo navezal na pločnik avtobusne postaje oz. pločnik trgovskega centra Hofer.

V sklopu projekta bomo delno kanalizirali odprti jarek  v dolžini 183 metrov, ki poteka na zahodni strani cestišča  Šentiljske ceste, uredili javno razsvetljavo (demontaža obstoječe javne razsvetljave in postavitev 30 stebelne svetilke s sijalko LED 93W, 8660 lm),  namestili ustrezno prometno opremo in prometno signalizacijo.

Cilj projekta je zagotoviti varnost vseh udeležencev v prometu, predvsem pešcev in kolesarjev.

Obr.: 0401-22

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za komunalo, promet in prostor |  |
| --- | --- |

Naziv gradiva za obravnavo na 39. seji  Mestnega sveta Mestne občine Maribor:

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)  za  izvedbo pločnika z rekonstrukcijo javne   razsvetljave ob Šentiljski cesti – odsek d VURS-a do vključno   križišča pri Hoferju.

Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravila:

| Urad za komunalo, promet in prostor | Valerija LEŠNIK, strokovni sodelavec VI v Sektorju za komunalo in promet | ___________________ podpis |  | Branka THALER, direktorica ________________________ ime in priimek ter funkcija delavca | ____________________ podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Gradivo pregledal:

| Urad za komunalo promet in prostor | Vili EISENHUT Vodja urada po pooblastilu | ___________________ podpis |
| --- | --- | --- |

Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:

|  | _________________________ urad, sektor, služba… | ________________________ ime in priimek ter funkcija delavca |  |  | ________________________ podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta |  |  | _______________ datum | ________________________ podpis |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU |  |  | _______________ datum | _________________________ podpis |  |  |
| Gradivo pregledal župan |  |  | _______________ datum | _________________________ podpis |  |  |