GMS - 866

MESTNA OBČINA MARIBOR

ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Številka: 35402-14/2013

Maribor: 21.08.2014

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE  MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 40. SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA:	DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

- KANALIZACIJA KAMNIŠKA GRABA

GRADIVO  PRIPRAVIL:	URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR,

# Sektor za komunalo in promet

GRADIVO

PREDLAGA:		          župan, dr. Andrej FIŠTRAVEC

POROČEVALEC:                 Marjan BLASSIN, univ.dipl.ekon.,inž.grad., Urad za komunalo,

promet in prostor

PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument

identifikacije investicijskega projekta za ureditev kanalizacije v

Kamniški grabi

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

dr. Andrej FIŠTRAVEC

Priloge:

- Obrazložitev

- DIIP št. 13./2014- OP – Kanalizacija Kamniška graba

O b r a z l o ž i t e v

Urbani del naselja Kamniške grabe, ki ga obravnava DIIP nima urejene kanalizacije odpadnih komunalnih vod.

Stanovanjski objekti ob cesti v Kamniški grabi odvajajo odpadne vode preko greznic v Kamniški potok, ki se zliva na levem bregu tik pod elektrarno Mariborski otok v Dravo, kar je iz vidika sprejetega Odloka o zaščiti vodnega vira Vrbanski plato z Mariborskim otokom nedopustno.

V obstoječi cesti, ki je sedaj v izredno slabem stanju, na posameznih odsekih je cesta široka vsega tri do štiri metre je položen javni vodovod, ki je dotrajan in neustrezne kapacitete.

DIIP obravnava izgradnjo 390 m kanalizacije komunalnih odpadnih vod, zamenjavo 390 m javnega vodovoda in 390 m rekonstrukcije ceste z širitvijo cestišča na širino 5 m in ureditev  odvajanja cestnih padavinskih vod po ločeni kanalizaciji v Kamniški potok.

Investicija je po stalnih cenah ocenjena na 406.731 EUR brez DDV, od tega rekonstrukcija ceste z ureditvijo odvajanja padavinskih vod 202.620 EUR, zamenjava vodovoda 71.665 EUR in ureditev kanalizacije komunalnih odpadnih vod 132.446 EUR, vse skupaj z DDV 496.211 EZR.

Glede na datum sprejema DIIP in pridobitve potrebnih kreditnih sredstev je v terminskem  planu predvidel pričetek gradnje v marcu 2015 in dokončanje v avgustu 2015.

Obr.: 0401-22

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA Urad za komunalo, promet in prostor |  |
| --- | --- |

Naziv gradiva za obravnavo na 40. seji  Mestnega sveta Mestne občine Maribor:

Dokument identifikacije investicijskega projekta – Kanalizacija Kamniška graba

Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravila:

| Urad za komunalo, promet in prostor | Marjan BLASSIN, univ.dipl. ekon.,inž.grad., Sektor za komunalo in promet | ___________________ podpis |  | Branka THALER, direktorica ________________________ ime in priimek ter funkcija delavca | ____________________ podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Gradivo pregledal:

| Urad za komunalo promet in prostor | Vili EISENHUT, univ.dipl.inž. el. Vodja urada po pooblastilu | ___________________ podpis |
| --- | --- | --- |

Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:

| _________________________ urad, sektor, služba… | ________________________ ime in priimek ter funkcija delavca | ________________________ podpis |
| --- | --- | --- |
| Gradivo prejela služba mestnega sveta | _______________ datum | ________________________ podpis |
| Gradivo pregledal direktor MU | _______________ datum | _________________________ podpis |
| Gradivo pregledal župan | _______________ datum | _________________________ podpis |