RAZLAGALNO GRADIVO

DATUM: 19. november 2015

Ob zaključku projekta

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora

– širše prispevno območje CČN Maribor«

Vsebina:

- KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTA						2

- AKTIVNOSTI, KI SO BILE IZVEDENE V MESTNI OBČINI MARIBOR	2

- CILJI PROJEKTA 								           4

- KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTA

V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora – širše prispevno območje CČN Maribor« so bile v štirih sodelujočih občinah, Mestni občini Maribor, občini Hoče-Slivnica, občini Duplek in občini Miklavž na Dravskem polju izvedene investicije v odvajanje odpadne vode s ciljem izgraditve ustrezne infrastrukture za odvajanje in priključitve na centralno čistilno napravo Maribor, in sicer na območjih, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo in ciljem zmanjšanja vplivov na okolje v naslednjih aglomeracijah.

V Mestni občini Maribor se projekt nanaša na naslednje aglomeracije:

•  ID 4 Bresternica,

•  ID 11 Jelovec,

•  ID 17 Vodole.

V Občini Duplek se projekt nanaša na naslednje aglomeracije:

•  ID 16457 Spodnji Duplek,

•  ID 16458 Zgornji Duplek,

•  ID 14495 Vurberk (k.o. Dvorjane).

V Občini Hoče - Slivnica se projekt nanaša na naslednje aglomeracije:

•  ID 14514 Spodnje Hoče,

•  ID 20845 Zgornje Hoče,

•  ID 20847 Radizel.

V Občini Miklavž na Dravskem polju se projekt nanaša na naslednje aglomeracije:

•  ID 14523 Skoke

- AKTIVNOSTI, KI SO BILE IZVEDENE V MESTNI OBČINI MARIBOR

Stanje pred izvedbo projekta

Jelovec–Bresternica

Naselje Jelovec je imelo v veliki meri že zgrajeno kanalizacijsko omrežje. Gre za sekundarno kanalizacijsko omrežje znotraj naselja, ki je mešanega tipa. Zbirajo se sanitarne odpadne vode in padavinske vode. Vse zbrane odpadne vode iz naselja Jelovec so se iztekale v reko Dravo brez predhodnega čiščenja.

Malečnik

Naselje Malečnik je imelo delno zgrajeno sekundarno kanalizacijsko omrežje za odvajanje padavinskih in sanitarnih odpadnih voda. Gre za kanalizacijske cevovode, ki so bili vgrajeni v lastni režiji prebivalcev Malečnika. Zbrane odpadne vode so se razlivale po terenu oziroma v manjše odvodnike (jarke).

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Projektne aktivnosti v Mestni občini Maribor so se odvijale v aglomeracijah Bresternica, Jelovec in Vodole, in sicer v naslednjih naseljih:

Jelovec–Bresternica

Za povezavo med naseljem Jelovec in naseljem Bresternica do obstoječega levoobrežnega kolektorja oz. do obstoječega sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naselju Bresternica je bil zgrajen povezovalni tlačni vod in črpališče za prečrpavanje odpadnih voda.

Glavni povezovalni kanalizacijski cevovod v naselju Jelovec, ki je predmet kohezijskega projekta je kanal 2.0, ki predstavlja povezovalni tlačni cevovod med Jelovcem in Bresternico. Za tlačni cevovod je bila predvidena cev PEHD DN110 mm v skupni dolžini 708 m. Tlačni cevovod se priključuje na obstoječo kanalizacijo pri Motelu Bresternica nato pa na obstoječi levoobrežni kolektor, ki transportira odpadne vode na CCN Maribor.

Malečnik (ag. Vodole)

V naselju Malečnik je bil predmet kohezijskega projekta glavni kanalizacijski zbiralnik, ki zbira vso odpadno vodo in jo s pomočjo tlačnega voda transportira preko Malečniškega mostu do obstoječega kolektorja Svila – CCN Maribor.

Zbiralnik je zasnovan kot gravitacijski cevovod. Na koncu zbiralnika je črpališce za prečrpavanje odpadnih voda čez Malečniški most preko Reke Drave in hidroenergetskega kanala Reke Drave.

DOLŽINE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN ZGRAJENI OBJEKTI

| OBČINA | DOLŽINA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (m)* | ŠT. OBJEKTOV | VRSTA OBJEKTA |
| --- | --- | --- | --- |
| MO Maribor | 2.999 m | 2 | 2 črpališči |

ČASOVNICA GRADNJE

Začetek del na terenu: Malečnik (julij 2014), Jelovec (marec 2015)

Zaključek del na terenu: Malečnik (december 2014), Jelovec (avgust 2015)

Uporabna dovoljenja: Malečnik (oktober 2015), Jelovec (oktober 2015)

- CILJI PROJEKTA

Glavni cilj projekta je implementacija OP ROPI z izvedbo investicij namenjenih varovanju podtalnice in zagotavljanju opremljenosti aglomeracij z več kot 2.000 PE z odvajanjem in čiščenjem v predpisani vrednosti 95 %.

Drugi prispevki projekta pa so:

- zmanjševanje onesnaževanja okolja, predvsem varovanje kakovostnega stanja reke Drave in spremljajočih ekosistemov (Drava je opredeljena kot Krajinski park, naravna vrednota državnega pomena, hidrološki spomenik narave, ekološko pomembno območje, tvori pa tudi del omrežja NATURA 2000) ter pozitiven vpliv na biološko raznolikost,

- zmanjšanje nevarnosti za zdravje ter izboljšanje in omogočanje enakih življenjskih pogojev vsem prebivalcem obravnavanega območja,

- povečanje razvojnega potenciala regije - povečanje kakovosti življenja in izboljšanje okoljskih parametrov bo pozitivno vplivalo na privlačnost regije, možen bo razvoj turizma kar bo povečalo zaposlitvene možnosti in posledično priseljevanje v regijo, predvsem v območja, ki so bila zdaj zaradi neurejenih možnosti za odvajanja odpadne vode manj privlačna,

- celovit razvoj podeželja, saj bo z ureditvijo osnovne komunalne infrastrukture možen izkoristek vseh naravnih danosti ter podeželskega turizma,

S projektom bodo ustrezno rešeni tako odvajanje in čiščenje odpadne vode kot tudi problem neurejenih greznic in nekontroliranih izpustov odpadne vode. Posledično bo reševanje nekontroliranih izpustov odpadne vode pomenilo varnejšo oskrbo s pitno vodo in tako izboljšanje življenjskih pogojev prebivalstva oz. manjšo ogroženost zdravstvenega stanja prebivalcev.