MESTNA OBČINA MARIBOR

KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE

Bezjakova  4 2341 Limbuš

tel.:613 13 29, fax:613 13 24

E-mail : ks.pekre@maribor.si

Splet : www.ks-pekre.si

Številka:040 /2015

Datum 2.9.2015

### Z A P I S N I K

izredne  seje sveta KS Pekre  in seje Komisije za komunalo

z dne  2.9. 2015.  ob 18:00 uri,

v  sejni  sobi krajevne skupnosti Pekre, Bezjakova  4

Prisotni:

Branko Mlaker, Brigita Hojnik, Marjan Krevh, Tanja Kuralt, Jože Černelč, Marjan Antolin ;

Dnevni red :

- Obravnava spremembe  plana  komunalnih dejavnosti za leto 2015

- Razno

Predsednik   Sveta   KS g. Branko Mlaker  pozdravi člane sveta in  prisotne  člane Komisije za komunalo.

Ugotovi, da je  svet  sklepčen in preide na obravnavo predloženega  dnevnega reda.

Pove  tudi , da je  svet  sklican zaradi spremembe v programu komunalnih dejavnosti v KS Pekre  zaradi novo nastale situacije  in prosi tajnika  za obrazložitev. 
Gradiva   za to izredno  sejo so svetniki prejeli po E-pošti, so pa predloženi  tudi v  papirni obliki.

Tajnik obrazloži prisotnim novo nastalo situacijo v zvezi  z realizacijo programa komunalnih del v KS Pekre v letu  2015:

V letu   2015  sta bili  na področju Peker  predvideni dve investiciji in sicer

-prva    je  asfaltiranje  ceste  v Hrastju   na območju  št. 15 z izvedbo odvodnjavanja  v predvideni vrednosti 16.300,00 EUR ;

-druga umestitev ceste Hrastje JP743521/Turčina graba, odsek Pomberg-Fank/

v območje JD z rekonstrukcijo odvodnjavanja  v vrednosti  25.000,00 EUR.

Zaradi manjka sredstev za ureditev odvodnjavanja ne more biti realiziran prvi projekt in  se bo kanalizacija in cesta planirala v naslednjem letu.

Pri drugem projektu se je pojavilo naslednje  dejstvo:

-V arhivu KS Pekre  so   se našli dokumenti - podpisane izjave takratnih  lastnikov  zemljišč pred začetkom gradnje te ceste,  s katerimi so krajani  potrdili, da bodo  del zemljišča, ki ga odstopajo   za cesto -JP 743521 predali  v last MOM kot javno dobro,  oziroma  dokumenti dobesedno glasijo  - sporazum o  brezplačnem odstopu dela zemljišča, oz. parcele, skladno z zakoličbo trase ceste Hrastje - Turčina  graba.

Lastnoročno podpisane izjave so datirane  z dne  22.7.1989, prav tako pa so bile v tem času podpisane  pogodbe  z občani za sofinanciranje  izgradnje te ceste v višini 1,500.000  takratnih dinarjev.

Takratna krajevna  skupnost Pekre  pa nadaljnjega postopka ureditve lastništva žal ni uredila.

Tako so se  medtem pojavile zahteve   enega od lastnikov /Pomberg/, da se sedanja  asfaltirana  cesta  prestavi   na  staro  traso, oziroma se umakne iz njegovega zemljišča  se  na  novo uredi, prav tako  tudi  odvodnjavanje.

Zaradi  najdbe  s  strani takratnih lastnikov zemljišč podpisanih dokumentov iz tega  obdobja,   na Uradu za komunalo in promet  MOM menijo, da  ne bo potrebna nova  umestitev  oziroma  prestavitev  ceste z rekonstrukcijo odvodnjavanja,  in tako le-ta  ostaja tam, kjer  sedaj  poteka.  Zato bi sredstva za preureditev  te  ceste  ostala za  vlaganje v  kako drugo cesto.

Zaradi vseh dejstev    smo  dobili dopis,  da KS poda nov predlog  za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v letu 2015, to pomeni, da  svet  KS  predlaga kako  drugo cesto, ki bi se lahko uredila namesto prvotno planiranih.

Glede na nastalo  člani ugotavljajo, da  bi bilo   res bolj smiselno  namesto navedenega urediti kak drug odsek krajevne ceste.

V planu komunalnih dejavnosti za leto 2015  je na drugem mestu   asfaltiranje  dela  krajevne ceste v Hrastju,  strmi  odsek od  Javnika do  Robiča, ki  je dolg  okoli 600 metrov.

Predsednik  sveta  prav tako  predlaga, da   bi bilo potrebno  asfaltirati  tudi  cesto v Hrastju, odsek do Fanka  in Kovačiča.

Člani  so v razpravi tudi mnenja, da ni smiselno   asfaltirati kake ceste,  kjer  je predhodno predvidena kanalizacija, za katero pa v letošnjem letu ni sredstev in da naj se  uredi  kak odsek ceste, kjer  kanalizacija   ni predvidena.

Člani sveta ob koncu razprave  predlagajo naj pristojna  služba na MOM  pripravi  izračun, kako dolg odsek  ceste  bi se lahko   uredil s  sredstvi, okoli 40.000,00 EUR, ki  so bila predvidena za ureditve  kanalizacije in ceste  na  obeh  lokacijah, da bi videli, za katero cesto  se lahko odločimo.

Razno

-Predsednik sveta  nadalje poroča o sestanku  predsednikov svetov Radvanja, Razvanja, Limbuša in Peker pri podžupanu g. Luketiču v  zvezi z ureditvijo Lackove ceste, ki je  v  nekaterih delih  zelo  v slabem stanju  in   po vsej  dolžini  še nima potrebne komunalne opreme.  Obeti so, da bi se  to v naslednjem letu lahko pričelo  z urejanjem.

Prav tako je bilo  govora  tudi o gradnji obvoznice in podaljšku ceste Proletarskih brigad.

Prav tako  so predsedniki podali predloge o   reševanju najbolj perečih zadev v kraju.

Za 	Pekre  smo  izpostavili začetek del  pri gradnji vrtca, opozorili na podaljšanje gradbenega dovoljenja,  postavitev  opornega  zidu in premostitev  električnih kablov od transformatorja do gasilskega doma.

Nadalje predsednik poroča, da    bo Prostovoljno gasilsko društvo  Pekre   v sredo,  dne 12.9.2015 ob 11:45. uri  pri OŠ Rado Robič  v Limbušu  priredilo veliko gasilsko vajo z evakuacijo ,  na katero so vabljeni tudi svetniki KS Pekre.

Prav tako   poroča, da bo proslava in krst novega  gasilskega  vozila ob 125. obletnici PGD Pekre  v soboto,  12.9.29015 ob  16.00 uri in kulturna prireditev v dvorani Doma kulture, kamor so prav tako vabljeni člani sveta KS Pekre.

S tem je bil dnevni red  izčrpan in seja  se je končala ob  19:00.

Zapisnik sestavil  Jože Kurnik

Predsednik sveta KS Pekre :

Branko Mlaker