| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | 41101-172/2015-23 GMS-274 |
| --- | --- |

Številka:	41101-172/2015-23

Datum:	11.5.2016

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 17. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | 3. novelacija investicijskega programa: Izgradnja Vrtca Studenci Maribor, enota Pekre |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | EUTRIP d.o.o. in Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALEC: | Primož PRAPER, prokurist EUTRIP d.o.o. Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |
| PREDLOG SKLEPOV: | - Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dokument »3. novelacija investicijskega programa: Izgradnja vrtca Studenci Maribor, enota Pekre«. - Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme sklep, da se projekt v NRP št. OB070-11-0063 Izgradnja Vrtca Studenci Maribor enota Pekre uskladi s potrjeno dinamiko v zgoraj navedenem investicijskem dokumentu, in sicer: 549.682 EUR v letu 2016 in 833.610,07 EUR v letu 2017. |

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE - PROJEKTNA PISARNA |  |
| --- | --- |

Številka:	41101-172/2015-23

Datum:	11.5.2016

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 17. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | - novelacija investicijskega programa: Izgradnja Vrtca Studenci Maribor, enota Pekre |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | - Obrazložitev - novelacija investicijskega programa: Izgradnja Vrtca Studenci Maribor, enota Pekre |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | Primož PRAPER, prokurist | EUTRIP d.o.o. |  |  |
|  | Jolanda Bizjak | Služba za razvojne projekte in investicije - PP |  |  |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | Boris Ketiš, vodja službe | Služba za razvojne projekte in investicije- PP |  |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): | Brigita Gajzer Pliberšek, vodja urada | Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo in raziskovalno dejavnost |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca |  |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU | direktor Darko Fras | Kabinet župana |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | Dr. Andrej Fištravec | Kabinet župana |  |  |

- Številka: 41101-172/2015-23

Datum:  11.5.2015

3. novelacija investicijskega programa: Izgradnja Vrtca Studenci Maribor,enota Pekre

Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.

2. Izhodišča, namen in cilji investicije

Temeljni razlog za izvedbo investicijskega projekta izhaja iz trenutnega stanja obstoječih prostorov vrtca v Pekrah, ki se odraža: v pomanjkanju kakovostnih prostorov kot tudi v neustreznosti prostorskih kapacitet z vidika nedoseganja normativnih površin, za zagotovitev ustreznosti prostorov ter same varnosti otrok in zaposlenih, ki jih obstoječi objekti vrtca Studenci, enota Pekre ne zagotavljajo.

Osnovni namen investicijskega projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti v Vrtcu Studenci, enota Pekre. Z izvedbo investicijskega projekta bo varstvo otrok v vrtcu kvalitetnejše organizirano in skladno s postavljenimi standardi in normativi. Izboljšali se bodo tudi pogoji za delo strokovnega osebja.

Specifični cilji investicijskega projekta so:

- zadostiti potrebe po otroškem varstvu predšolskih otrok,

- izboljšati funkcionalnost prostorov ter zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje predšolskega vzgojno-varstvenega programa ter povečati prostorske kapacitete za izvajanje predšolske vzgoje v energetsko učinkovitem okolju oziroma prostoru (pridobitev novega, energetsko učinkovitega objekta bo v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah – PURES),

- zagotoviti, da se bo izvedba predšolskega vzgojno-varstvenega programa izvajala v enem objektu, ki ustreza vsem standardom in normativom,

- zagotoviti normativne in minimalne tehnične pogoje vrtca Studenci, enota Pekre v skladu s Pravilnikom o normativnih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca.

Pričakovani rezultati in učinki investicijskega projekta so:

- ureditev novega vrtca s kapaciteto dva oddelka prvega starostnega obdobja in dva oddelka drugega starostnega obdobja v skupni izmeri 637,82 m2 neto uporabnih površin (dopustne so minimalne tolerance),

- ureditev zunanje okolice v skupni izmeri 2.782,88 m2,

- predvidena kapaciteta vrtca: 76 otrok (kapaciteta vrtca je izračunana na podlagi projektiranih površin in upoštevajoč Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki določa upoštevanje 14 otrok za prvo starostno obdobje in 24 otrok/oddelek za 2. starostno obdobje).

Od priprave 2. novelacije IP do priprave 3. novelacije IP so se vhodni podatki investicije spremenili in sicer v naslednjih točkah:

- Izvedla se je racionalizacija tehničnih rešitev projekta. Predlagane so bile spremembe materialov gradbeno obrtniških del, strojne inštalacije (ogrevanje in prezračevanje), električne inštalacije in električna oprema ter zunanja ureditev. Spremembe projektne dokumentacije so bile izvedene v okviru izdanega gradbenega dovoljenja.

- Na podlagi navedene racionalizacije se je znižala vrednost projekta (upoštevaje stalne cene) in tudi višina lastnih sredstev investitorja za 10,6 % in sicer iz 1.578.401,38 EUR z DDV na 1.410.471,67EUR,

- Prav tako se je spremenil terminski načrt izvedbe investicije. Prvotno je bilo načrtovano, da se bo investicija izvedla do maja 2015, sedaj pa je njen zaključek predviden v avgustu 2017.

3. Ocena vrednost investicije

Pri investiciji gre za izgradnjo nove, nizko energijske stavbe vrtca, ki bo zgrajena v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS št. 93/08, 47/09 in 52/10). V projektu gre za naslednjo vrsto investicije: novogradnja.

Ocena investicijske vrednosti je prikazana na podlagi prostorske, projektne in druge dokumentacije. Osnova za izdelavo predmetne novelacije IP je bil izdelan projektantski predračun na podlagi racionaliziranega projekta PZI, ki ga je izdelal Projekta inženiring Ptuj, d.o.o., marca 2016.

Tabela v nadaljevanju prikazuje predvideno strukturo investicije glede na vrsto stroškov po stalnih cenah:

| Tabela: Investicijski stroški − stalne cene (brez DDV) | Delež v % | Skupaj v EUR |
| --- | --- | --- |
| Projektna in investicijska dokumentacija | 2,86 | 33.110,30 |
| GOI dela in oprema | 89,00 | 1.030.144,82 |
| Gradbena dela | 21,89 | 253.357,11 |
| Obrtniška dela | 31,90 | 369.218,36 |
| Razna dela | 0,35 | 4.070,00 |
| Pomožni objekt gradbeno obrtniška dela | 0,86 | 10.000,65 |
| Strojne instalacije | 9,12 | 105.569,11 |
| Elektro instalacije | 6,92 | 80.072,90 |
| Oprema (pohištvo) | 2,69 | 31.139,15 |
| Oprema kuhinje | 0,97 | 11.193,55 |
| Zunanja ureditev in kanalizacija | 10,96 | 126.844,48 |
| Zunanja igrala s peš potmi | 3,34 | 38.679,51 |
| Ostali stroški (odškodnina) | 0,44 | 5.064,00 |
| strokovni in projektantski nadzor | 1,65 | 19.127,49 |
| Prestavitev obstoječih elektro vodov | 6,04 | 70.000,00 |
| Skupaj | 100,0 | 1.157.446,60 |
| DDV | 21,86 | 253.025,07 |
| Skupna vrednost | 121,86 | 1.410.471,67 |

Vrednost investicije na m2 po posameznih delih investicije znaša:

Za novogradnjo:

| STALNE CENE | Vrednost v EUR | Kvadratura v m2 | Vrednost na m2 v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Skupne vrednosti brez DDV | 864.620,83 | 637,82 | 1.355,59 |
| Skupne vrednosti z DDV | 1.054.837,41 | 637,82 | 1.653,82 |
| TEKOČE CENE |  |  |  |
| Skupne vrednosti brez DDV | 871.065,82 | 637,82 | 1.365,69 |
| Skupne vrednosti z DDV | 1.062.700,30 | 637,82 | 1.666,14 |

Za zunanjo ureditev:

| STALNE CENE | Vrednost v EUR | Kvadratura v m2 | Vrednost na m2 v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Skupne vrednosti brez DDV | 165.523,99 | 2.782,88 | 59,48 |
| Skupne vrednosti z DDV | 201.939,27 | 2.782,88 | 72,56 |
| TEKOČE CENE |  |  |  |
| Skupne vrednosti brez DDV | 167.675,80 | 2.782,88 | 60,25 |
| Skupne vrednosti z DDV | 204.564,48 | 2.782,88 | 73,51 |

4. Finančna konstrukcija investicije po letih in virih financiranja v EUR z DDV

V skladu z zgornjo opredelitvijo predmeta investiranja in opredeljenih površin objekta znaša celotna ocenjena investicijska vrednost po stalnih cenah 1.157.446,60 EUR brez DDV oz. 1.410.471,67 EUR z DDV.

Pri oceni po tekočih stroških je upoštevana UMAR-jeva »Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2016« za inflacijo v višini 1,3 % za leto 2017 (vir: UMAR, Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2016, marec 2016). Upoštevane stopnje predvidene inflacije pri vrednotenju investicije po tekočih cenah so navedene v nadaljevanju.

| Tabela: Viri financiranja – tekoče cene, z DDV | Delež v % | Skupaj v EUR | do vključno 2015 v EUR | EUR v 2016 | EUR v 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Javna sredstva MOM | 100,00% | 1.421.169,53 | 37.877,46 | 549.682,00 | 833.610,07 |
| Dinamika v % |  | 100 | 2,67 | 38,68 | 58,66 |
| SKUPAJ | 100,00% | 1.421.169,53 | 37.877,46 | 549.682,00 | 833.610,07 |
| Vpliv inflacije | 0,8 | 10.697,86 | 0,00 | 0,00 | 10.697,86 |

Skupen vpliv inflacije v celotnem obdobju financiranja znaša 10.697,86 EUR, kar znaša 0,8 % vrednosti investicije, vrednotene po stalnih cenah.

5. Terminski načrt

Do te faze je bila narejena prostorska, projektna in druga dokumentacije. V sklopu investicijske dokumentacije je bil izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta. Pridobljeno je bilo tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje (veljavno do 21. 11. 2016).

Končni rok za izgradnjo novega objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja je avgust 2017, ko bodo pripravljena in predana tudi zaključna poročila.

Časovni načrt predvideva izvedbo investicije v najkrajših zakonskih in operativnih rokih. Vsi postopki naročanja morajo biti izvedeni v skladu z Zakonom o javnem naročanju.

Časovni načrt izvedbe investicije

- Maj 2016: Izdelava 3. novelacija IP ter njena potrditev na mestnem svetu.

- Junij 2016–Avgust 2016: Priprava javnega razpisa za izbiro izvajalca GOI del in dobavo opreme.

- September 2016: Sklenitev pogodbe z izvajalcem GOI del.

- September 2016–Junij 2017: Izvedba GOI del.

- Junij 2017–Avgust 2017:Dobava in vgradnja opreme.

- Junij–Avgust 2017: Uporabno dovoljenje, odprava napak in zagon.

- September 2017: Otvoritev in pričetek obratovanja.

Pripravila:      						        Boris Ketiš, sekretar

Jolanda Bizjak						     vodja službe