| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | 41101-172/2015-24 GMS-273 |
| --- | --- |

Številka:	41101-172/2015-24

Datum:	12.5.2016

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 17. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | Dokument identifikacije investicijskega projekta za presojo Izgradnje Vrtca Studenci Maribor, enota Pekre po modelu javno zasebnega partnerstva |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | EUTRIP d.o.o. in Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALEC: | Primož PRAPER, prokurist EUTRIP d.o.o. Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna |
| PREDLOG SKLEPOV: | Mestni svet Mestne občine Maribor se seznani z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta za presojo Izgradnje Vrtca Studenci Maribor, enota Pekre po modelu javno zasebnega partnerstva. |

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE - PROJEKTNA PISARNA |  |
| --- | --- |

Številka:	41101-172/2015-24

Datum:	12.5.2016

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 17. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | Dokument identifikacije investicijskega projekta za presojo Izgradnje Vrtca Studenci Maribor, enota Pekre po modelu javno zasebnega partnerstva |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | Obrazložitev (priloga: Tabela s povzetkom analiziranih variant) Dokument identifikacije investicijskega projekta za presojo Izgradnje Vrtca Studenci Maribor, enota Pekre po modelu javno zasebnega partnerstva |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | Primož PRAPER, prokurist | EUTRIP d.o.o. |  |  |
|  | Jolanda Bizjak | Služba za razvojne projekte in investicije - PP |  |  |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | Boris Ketiš, vodja službe | Služba za razvojne projekte in investicije- PP |  |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): | Brigita Gajzer Pliberšek, vodja urada | Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo in raziskovalno dejavnost |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca |  |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU | direktor Darko Fras | Kabinet župana |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | Dr. Andrej Fištravec | Kabinet župana |  |  |

# Številka: 41101-172/2015-24

Datum:	12.5.2016

Dokument identifikacije investicijskega projekta za presojo Izgradnje Vrtca Studenci Maribor, enota Pekre po modelu javno zasebnega partnerstva

Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.

2. Obrazložitev

Temeljni razlog za izvedbo investicijskega projekta izhaja iz trenutnega stanja obstoječih prostorov vrtca v Pekrah, ki se odraža: v pomanjkanju kakovostnih prostorov kot tudi v neustreznosti prostorskih kapacitet z vidika nedoseganja normativnih površin, za zagotovitev ustreznosti prostorov ter same varnosti otrok in zaposlenih, ki jih obstoječi objekti vrtca Studenci, enota Pekre ne zagotavljajo.

Osnovni namen investicijskega projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti v Vrtcu Studenci, enota Pekre. Z izvedbo investicijskega projekta bo varstvo otrok v vrtcu kvalitetnejše organizirano in skladno s postavljenimi standardi in normativi. Izboljšali se bodo tudi pogoji za delo strokovnega osebja.

Pričakovani rezultati in učinki investicijskega projekta so:

- ureditev novega vrtca s kapaciteto dva oddelka prvega starostnega obdobja in dva oddelka drugega starostnega obdobja v skupni izmeri 637,82 m2 neto uporabnih površin (dopustne so minimalne tolerance),

- ureditev zunanje okolice v skupni izmeri 2.782,88 m2,

- predvidena kapaciteta vrtca: 76 otrok (kapaciteta vrtca je izračunana na podlagi projektiranih površin in upoštevajoč Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki določa upoštevanje 14 otrok za prvo starostno obdobje in 24 otrok/oddelek za 2. starostno obdobje).

Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) obravnava presojo, za investicijsko namero za projekt »Izgradnja Vrtca Studenci Maribor, enote Pekre« po modelu javno zasebnega partnerstva«.

V konceptualni fazi so bile preverjene različne variante glede možnosti izvedbe. Po urbanistično-arhitekturni, lastniški in funkcionalni analizi ter glede na prispele vloge promotorjev za izgradnjo vrtca so bile izbrane variante, ki so predmet tega Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Sledita analiza in razmislek o varianti brez investicije in naslednjih variantah.

- Varianta brez investicije.

- VARIANTA A: izgradnjo vrtca v celoti financira javni partner iz lastnih sredstev.

- VARIANTA B: izgradnjo vrtca v celoti financira javni partner iz lastnih sredstev z zadolžitvijo (dolgoročni kredit).

- VARIANTA C: Izgradnja vrtca po modelu JZP.

Ključne ugotovitve testa upravičenosti izvedbe predmetnega projekta v obliki javno zasebnega partnerstva so:

- varianta, da občina investicije ne izvedene ni sprejemljiva,

- sprejemljivi sta varianti izvedbe investicije na tradicionalni način in v obliki javno-zasebnega partnerstva,

- občina se ne more izogniti škodi, ki je posledica neizvedenih drugih investicij, če izvede investicijo s tekočimi investicijskimi sredstvi proračuna in z zadolžitvijo proračuna,

- izhajajoč iz dejstva iz prejšnje alineje sta kot primerni dve možnosti:

- da izvede investicijo z najemom dolgoročnega posojila,

- da izvede investicijo v obliki javno-zasebnega partnerstva,

Podrobneje so bile analizirane tri variante, in sicer: izgradnja z lastnimi sredstvi, izgradnja z lastnimi sredstvi s kreditom in pa modelu JZP (javnonaročniško razmerje). Model JZP za koncesijo gradenj je bil analiziran zgolj na metodološki ravni, saj je za investicijo že izdelana projektna dokumentacija PGD/PZI in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Zasebnik v tem primeru ne more bistveno vplivati na osnovni koncept in s tem tudi ne more prevzemati vseh tveganj iz naslova gradnje, saj gradnja v širšem smislu pomeni tako pripravo dokumentacije kot tudi izgradnjo.

Tabela s povzetkom analiziranih variant je v prilogi.

Ugotavlja se:

- da je glede na trenutne pogoje za pridobitev financiranja za Občino,

- glede na stopnjo izvršenosti projekta (pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdelan racionaliziran PZI,

- in interesa, da je gradnja zaključena najkasneje s šolskim letom 2017,

najprimernejša varianta z lastnimi sredstvi z najemom dolgoročnega kredita.

Pripravila:

Jolanda Bizjak

Boris KETIŠ, sekretar

vodja službe