| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | 00700-1/2016-1 GMS-299 |
| --- | --- |

Številka:	37102-28/2016

Datum:	18.06.2016

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 18. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA UREDITEV CESTE ZMAGE |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR Sektor za komunalo in promet |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALEC: | Aleš Klinc, Višji svetovalec |
|  | PREDLOG SKLEPA št. 1: Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP, za projekt Ureditev Ceste zmage v Mariboru PREDLOG SKLEPA št. 2: Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi odprtje nove NRP znotraj proračunske postavke PP 153108 Ureditev Ceste zmage. Dodatna sredstva v višini 150.000 EUR za leto 2016 se prerazporedijo iz PP 151118 – Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja NRP OB070-07-0104. Vrednost projekta v 2016 se uskladi v skupni višini 170.000 EUR |

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

Priloge:

- Obrazložitev

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR Sektor za komunalo in promet |  |
| --- | --- |

Številka:	37102-28/2016

Datum:	18.06.2016

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 18. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA UREDITEV CESTE ZMAGE V MARIBORU |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | DIIP – Ureditev ceste zmage |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | Aleš KLINC, Višji svetovalec | Sektor za komunalo in promet | 18.6.2016 |  |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | p.p. Vili EISENHUT Sekretar | Sektor za komunalo in promet |  |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): |  |  |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca |  |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU | direktor Damjan LAH | Kabinet župana |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | Dr. Andrej FIŠTARVEC | Kabinet župana |  |  |

O B R A Z L O Ž I T E V

Na celotnem odseku Ceste zmage, je bila že v preteklih letih predvidena zamenjava asfaltne prevleke, ki pa zaradi ugotovljenega slabega stanja kanalizacijskega omrežja ni bilo izvedeno.  Zaradi navedenega smo pristopili k celoviti rekonstrukciji celotnega odseka Ceste zmage, z obnovo vse komunalne infrastrukture.

Na 600 m dolgem odseku se tako predvideva celovita rekonstrukcija ulice, ki zajema obnovo kanalizacijskega omrežja, vodovodnega omrežja s hišnimi priključki, obnovo voziščne konstrukcije, ureditev parkiranja, ter vodenja kolesarjev,  hkrati pa zajema tudi celovito hortikulturno ureditev Ceste Zmage z novo zasaditvijo obojestranskega drevoreda.

Skupna vrednost celotna investicije v letih 2016 in 2017, je skupaj ocenjena na 1.038.755 € z DDV.

Projekt je razdeljen predvsem zaradi omejenih finančnih sredstev na dve fazi.

1. Faza (2016):  južni del zajema ureditev ulice ceste Zmage od Metelkove do Delavske ulice

2. Faza (2017): odsek med Delavsko ulico do ulice Pariške komune.

Stroški vezani na predmetno investicijo bodo nastali v letih 2013 in 2014, njihova

struktura financiranja je prikazana v spodnji tabeli:

|  | V EUR z DDV | % | Leto 2016 | Leto 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investicijska vrednost projekta | 1.038.755,00 | 100 % | 170.000,00 | 868.755,00 |
| Viri financiranja |  |  |  |  |
| Proračun MOM | 326.660,00 |  | 170.000,00 | 156.660,00 |
| MGRT – 23. člen ZFO-1 | 712.095,00 |  |  | 284.838,00 427.257,00 |

V proračunu MOM za leto 2016, na PP 153108 Ureditev Ceste Zmage, še nimamo odprtega NRP, zato je potrebno odpreti nov načrt razvojnih programov, potrebno pa je uskladiti tudi vrednosti investicije na to kot jo obravnava omenjeni dokument DIIP. Ker so bila sredstva ob pripravi proračuna planirana na različnih proračunskih postavkah, je potrebno ob potrditvi investicijske dokumentacije projekt poimensko in vrednostno uskladiti.

|  | PREDLOG SKLEPA št. 1: Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP, za projekt Ureditev Ceste zmage v Mariboru PREDLOG SKLEPA št. 2: Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi odprtje nove NRP znotraj proračunske postavke PP 153108 Ureditev Ceste zmage. Dodatna sredstva v višini 150.000 EUR za leto 2016 se prerazporedijo iz PP 151118 – Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja NRP OB070-07-0104. Vrednost projekta za 2016 se uskladi v skupni višini 170.000 EUR |
| --- | --- |

Pripravil:

Aleš KLINC, univ.dipl.inž.prom.

Višji Svetovalec III