| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | 35900-61/2016-1 GMS-346 |
| --- | --- |

Številka:	35900-61/2016-1

Datum:	11.10.2016

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 20. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | Zaključitev investicije kompostarna |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR Sektor za komunalo in promet |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALEC: | Vili Eisenhut, univ. dipl. inž. el |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme sklep, da se investicija kompostarna zaključi v nedokončani fazi |

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR Sektor za komunalo in promet |  |
| --- | --- |

Številka:	35900-61/2016-1

Datum:	11.10.2016

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 20. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | Zaključitev investicije kompostarna |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | - Ugotovitveni sklep o zaključitvi investicije kompostarna |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | mag. Robert MARZIDOVŠEK, Strokovni sodelavec VII/2-II | Urad za komunalo, promet in prostor |  |  |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | p.p. Vili EISENHUT Sekretar | Urad za komunalo, promet in prostor |  |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): |  |  |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca |  |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal v.d. direktorja MU | Simon Štrancar | Kabinet župana |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | Dr. Andrej Fištravec | Kabinet župana |  |  |

OBRAZLOŽITEV:

Investicija kompostarna se je pričela v letu 2004 na lokaciji Ledina, k.o. Ob Železnici. Poglavitni cilj investicije je v tistem času bil zmanjšanje volumna celotnih frakcij odpadkov, od katerih so pretežni del predstavljale bio razgradljive snovi, ki jih je bilo možno z zadostnim ločevanjem na izvoru odpadkov  prevzeti in s pomočjo tehnoloških rešitev obdelati v koristen kompost, hkrati pa s tem zmanjšati odlaganje količin odpadkov na takratnih obstoječih odlagališčih. Izgradnja objektov za obdelavo Bio razgradljivih frakcij je bila v prvi fazi pogojena z zagotovitvijo primerne lokacije, ki bi ustrezala vsem kriterijem propustnosti neželenih vonjav v okolje, saj je bila sprva načrtovan tako imenovani aerobni sistem predelave bio razgradljivih frakcij. Mestna občina Maribor je razpolagala s primerno lokacijo na Ledini, v neposredni bližini podjetja Dinos.

Z izgradnjo oz. v prvi fazi pripravljalnimi deli smo pričeli že v letu 2004 in v naslednjem letu nadaljevali z izgradnjo odprte hale, katere podoba se do danes ni spreminjala. Vzporedno s tem je na isti parceli nastal tudi tako imenovani servisni objekt, ki naj bi služil kot suport dejavnosti kompostiranja. K temu je sodila tudi kamionska tehtnica, ki je locirana na samem vhodu do obeh objektov.

Zadnja dela na objektu so bila izvedena v letu 2007, že konec leta 2005 pa je svojemu namenu bil predan servisni objekt, ki ga je Snaga pričela uporabljati za svojo dejavnost suporta ločevanju odpadkov.

Celotna investicija izgradnje je bila financirana s strani Mestne občine Maribor, celoten znesek investicije pa je znašal 1.435.547,34 EUR. V tem znesku ni upoštevan del tako imenovanega servisnega objekta, saj je bil ta del dokončan in predan v upravljanje koncesionarju Snagi d.o.o., ki zanj Mestni občini iz tega naslova plačuje tudi najemnino za infrastrukturo.

Nedokončani del hale, prvotno namenjene kompostiranju je od takrat dalje bil v mirovanju, zakonodaja na področju ravnanja z odpadki in strategija, ki jo je izbiral koncesionar Snaga d.o.o. pa so v zadnjih letih pričele dajati prednost novejšim tehnologijam, predvsem pa sortiranju odpadkov na enem mestu, kar pa na lokaciji na Ledini v okviru obstoječe strategije, tehnologije in prvotnih načrtov ni bilo izvedljivo.

Zaradi tega smo na Uradu za komunalo, promet in prostor pripravili sklep, da se investicija kompostarna zaključi v nedokončanem stanju, saj kot taka v sistemu ravnanja z odpadki ne bi zagotavljala zadovoljivih učinkov. Nedokončano investicijo v takšnem stanju predajamo v upravljanje koncesionarju Snagi d.o.o .

Maribor, 11.10.2016

mag. Robert Marzidovšek, univ. dipl. ekon.