| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | 41101-72/2015-11 GMS-377 |
| --- | --- |

Številka:	41101-72/2015-11

Datum:	5.12.2016

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA  22. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | KONCESIJSKI AKT: o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta » Revitalizacije, rekonstrukcije in upravljanja kompleksa Mariborski otok« -PRVA OBRAVNAVA |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE J.S.I. d.o.o. |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALEC: | Teobald PAJNIK, SRPI Bojan Strajnar J.S.I. d.o.o. |
| PREDLOG SKLEPA: | 1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme KONCESIJSKI AKT o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta »Revitalizacije, rekonstrukcije in upravljanja kompleksa Mariborski otok« po modelu javno zasebnega partnerstva - prvo branje |

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE - PROJEKTNA PISARNA |  |
| --- | --- |

Številka:	41101-72/2015-11

Datum:	5.12.2016

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA  22. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | KONCESIJSKI AKT o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta » Revitalizacije, rekonstrukcije in upravljanja kompleksa Mariborski otok« |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | - KONCESIJSKI AKT - Osnutek Pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu - osnutek pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice - Projektna naloga |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | Teobald PAJNIK | SRPI | 30.11.2016 |  |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | Boris KETIŠ Vodja projektne pisarne |  |  |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): | Bojan Strajnar | J.S.I. d.o.o. |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca | Branka Krajnc |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU | Simon Štrancar | Direktor MU |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | dr. Andrej Fištravec | Kabinet župana |  |  |

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA |  |
| --- | --- |

- Številka: 41101-72/2015

Datum : 30.11.2016

KONCESIJSKI AKT o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta » Revitalizacije, rekonstrukcije in upravljanja kompleksa Mariborski otok«

### Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

- Pravna podlaga:

11. člen in 36. do 40. člen Zakona o javno zasebnem partnerstvu ( Ur. list RS št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07 in 314/09; v nadaljevanju: ZJZP))

21. In 29. Člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. List RS št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)

1. Odstavka 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011 in 8/2014)

- Ocena stanja:

Na podlagi odločitve vodstva MOM o obnovi edinega mestnega kopališča MB Otok in na podlagi prispelega pisma o zainteresiranosti, o vlaganju v obnovo javnega objekta, se je pripravila investicijska dokumentacija za projekt »Revitalizacije, rekonstrukcije in upravljanja kompleksa Mariborski otok« in potrebni pravni dokumenti.

Trenutno stanje v kakršnem se nahajata tako Mariborski otok kot kopališče je nujno potrebno ureditve in prenove, saj je cilj pridobiti rešitev, ki bo pripomogla k izboljšanju stanja za naravo na območju, ki je opredeljen kot naravni spomenik Mariborski otok, pa tudi širše, na obeh bregovih reke Drave. Območje Mariborskega otoka je potrebno celovito urediti in opremiti kot mestne zelene površine, ki so del »Zelenega obroča mesta«. Otok s kopališčem, parkom, valobranom in gozdom je potrebno obravnavati kot celoto. Potrebno je bolje povezati poti in jih vpeti v omrežje mestnih peš in kolesarskih poti. Potrebno je urediti dostop za osebne avtomobile, kolesarje, mestne avtobuse in omogočiti možnost uporabe  rečnega prometa.

Izvedba investicije na način javno zasebnega partnerstva je zanimiva iz razloga zadostnega zagotavljanja finančnih sredstev v času recesije. Vendar je pomembno dejstvo to, da je zasebni partner lahko izključno finančno sposoben investitor saj je območje kompleksa Mariborski otok in levi breg Drave, ki je predmet te investicije zaradi svoje zaščite in opredeljenosti kot lastnina ne odtuljiv.

Zasebnemu partnerju pa je mogoče na osnovi njegovih vlaganj podeliti časovno koncesijo s katero se mu omogoči povračilo njegovih vlaganj v času investicije. Kljub temu pa je upravljanje kompleksa možno samo v okviru mešanega podjetja ali upravnega odbora v katerem so zastopani tako predstavniki javnega kot zasebnega partnerja

- Namen in cilj odloka:

S tem koncesijskim aktom Mestna občina Maribor ugotavlja javni interes za izvedbo projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi in določa način podelitve koncesije storitev  za gradnjo in upravljanje ter določa pogoje za oddajo koncesije za projekt: Revitalizacije, rekonstrukcije in upravljanja kompleksa Mariborski otok.

- Ocena finančnih posledic odloka

Sprejem odloka o JZP je osnova za objavo javnega razpisa za izbor najugodnejšega ponudnika.

Glede na izhodišča in vsebino projekta ter glede na ocenjen obseg tveganj in vložkov partnerjev v projekt se javno-zasebno partnerstvo, skladno s 26. členom ZJZP, izvede v obliki pogodbenega javnonaročniškega razmerja.

V skladu z koncesijskim aktom se izvajanje koncesije financira z zaračunavanjem storitev koncesije po dogovorjeni metodologiji.

Koncesionar prav tako financira vse gradbene in tehnološke investicijske posege za doseganje prihranka.

Načrtovani in doseženi finančni učinki upravljanja kompleksa MB Otok, se natančno merijo in letno preverjajo.

Višina koncesnine je predmet pogodbe in v njej je opredeljena natančna višina  in metodologija izračuna.

Osnova za te podatke so investicijski dokumenti, ki jih je potrdil Mestni svet.

- Pripravili:

- Teobald Pajnik

- Bojan Strajnar  							Boris KETIŠ, sekretar					                                                                              vodja službe

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07 in 314/09; v nadaljevanju: ZJZP) in ___. člena Statuta Mestne občine Maribor (Uradni list RS, št. _____) je Mestni svet Mestne občine Maribor na ___. redni seji dne _______ sprejel

KONCESIJSKI  A K T

o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta » Revitalizacije, rekonstrukcije in upravljanja kompleksa Mariborski otok«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina)

Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta »Revitalizacije, rekonstrukcije in upravljanja kompleksa Mariborski otok« (v nadaljevanju: projekt) v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z ZJZP. Poleg tega ta akt določa predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in način financiranja izvedbe projekta.

Javni partner je Mestna občina Maribor. Zasebni partner je pravna oseba ali fizična oseba, izbrana na javnem razpisu kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva.

II. VSEBINA IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

2. člen

(javni interes)

Mestna občina Maribor  skladno z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF),  s tem aktom sprejema odločitev, da obstaja javni interes za izvedbo projekta »Revitalizacije, rekonstrukcije in upravljanja kompleksa Mariborski otok«.

Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev javnega interesa je sklenitev javno-zasebnega partnerstva.

3. člen

(cilj in predmet)

Cilj in predmet javno-zasebnega partnerstva je zagotovitev revitalizacije, rekonstrukcije in vzpostavitve upravljanja in rabe kompleksa Mariborski otok novih, namenjenih izvajanju naslednjih  dejavnosti:

– upravljanje kopališča Mariborski otok skozi celo leto

– varovanje narave in naravnih danosti lokacije Mariborski otok

Javni del objekta so obstoječi grajeni objekti, obstoječi bazeni in prostori bazenske tehnike, dostopni most ter obstoječe parkirišče na levem bregu reke Drave. zasebni del objekta so potencialne zasebne površine po projektni nalogi. Zasebni del objekta so vsi preostali prostori, ki bi jih zasebni partner ob soglasju javnega partnerja zgradil na območju kompleksa Mariborski otok. Vsebino dejavnosti, ki se bodo lahko izvajale v zasebnem delu objekta določita javni in zasebni partner v postopku izbire zasebnega partnerja, morajo pa biti združljive z dejavnostmi v javnem delu objekta.

Upravljanje z zgrajenim javnim delom objekta je predmet tega javno-zasebnega partnerstva.

Vložek javnega partnerja v projekt predstavljajo izključno:

- zemljišče, potrebno za izgradnjo objekta oziroma za rekonstrukcijo kopališča (ne prodaja)

- stavbna pravica za čas gradnje,

- izgradnja vodovoda od obstoječega vodovodnega omrežja s strani Limbuške dobrave pod reko Dravo do kompleksa Mariborski otok,

- izgradnja tlačne kanalizacije od obstoječih objektov preko mostu na levi breg Drave in priklop na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje,

Vsa ostala sredstva, potrebna za realizacijo projekta, prispeva zasebni partner. V primeru, da je vrednost stvarnega vložka javnega partnerja nižja od končne vrednosti izgotovljenega javnega dela objekta, javni partner zasebnemu ne izplača nobenega nadomestila ali razlike v vrednosti.

Po zaključeni gradnji in uspešno izvedenem prevzemu objekta, bo zasebni partner naročil izdelavo etažnega elaborata in vpisal objekt v kataster stavb, nato pa bosta javni in zasebni partner sklenila sporazum o oblikovanju etažne lastnine na zgrajenem objektu, s katerim bo javni partner postal izključni lastnik javnega dela objekta, zasebni lastnik pa bo postal izključni lastnik preostalega (t.j. zasebnega) dela objekta za čas trajanja Javno zasebnega partnerstva.

Tveganja in stroške upravljanja in vzdrževanja zgrajenega objekta bo prevzel v celoti zasebni partner. Tveganja in stroške upravljanja vodovodne in kanalizacijske infrastrukture pa bo v celoti prevzel javni partner. Solastniška deleža bosta določena izključno glede na neto uporabno površino javnega in zasebnega dela objekta, ne glede na vrednost vložkov enega in drugega partnerja v projekt.

Razdelitev projekta na javni in zasebni del, vključno z bistvenimi sestavinami sporazuma o oblikovanju etažne lastnine ter vsebino dejavnosti, ki se bodo lahko izvajale v zasebnem delu projekta, se določi že v postopku izbire zasebnega partnerja.

4. člen

(izvedba projekta)

Javni partner bo z javni razpisom izbral primeren zasebni projekt, ki ga bo javni partner sofinanciral s stvarnim vložkom in bo skladen z javnim interesom, opredeljenim s tem aktom ter se bo nanašal na revitalizacijo, rekonstrukcijo in  izgradnjo infrastrukture na lokaciji Mariborski otok ter na območju obstoječega parkirišča na levem bregu reke Drave namenjenih izvajanju tudi javnih kopaliških, turističnih in športnih dejavnosti.

V okviru javno-zasebnega partnerstva bo zasebni partner izdelal projektno dokumentacijo in revitaliziral, rekonstruiral ter uredil  večnamenski objekt s pripadajočo infrastrukturo, skladno s projektno nalogo javnega partnerja in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v postopku izbire zasebnega partnerja, ta objekt na lastne stroške vpisal v kataster stavb, po predhodno izdelanem etažnem elaboratu in parcelacijskem elaboratu, če bo ta potreben.

5. člen

(obveznosti javnega partnerja)

Javni partner je dolžan v korist zasebnega partnerja ustanovitvi odplačno stavbno pravico na parc.št. 80/1 – UON-stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja v izmeri 4879 m2, G-UON-območja gozdnih zemljišč znotraj UON, na katerih je treba primarno namensko rabo podrejati zahtevam poselitve v izmeri 64130 m2, parc.št. 80/2 – UON-stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja v izmeri 982 m2, parc.št. 80/3 – UON-stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja v izmeri 5846 m2, vse k.o. 636 – Kamnica z namenom revitalizacije, rekonstrukcije in izgradnje kompleksa Mariborski otok, s trajanjem stavbne pravice za čas te revitalizacije, rekonstrukcije in izgradnje objekta.

Vsebina pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice je v bistvenih elementih določena že v postopku izbire zasebnega izvajalca.

Javni partner bo z zasebnim partnerjem aktivno sodeloval v fazi projektiranja na način, da bo potrjeval projektne rešitve v delu, ki se nanaša na javni del projekta.

6. člen

(obveznosti zasebnega partnerja)

Zasebni partner bo prevzel obveznost izvedbe projektiranja, pridobitve morebitnega gradbenega dovoljenja in drugih potrebnih upravnih dovoljenj in soglasij, priprave zemljišča in izvedbe revitalizacije, rekonstrukcije in izgradnje objekta. Prevzete obveznosti bo zasebni partner zavezan izpolniti po terminskem planu, ki bo dogovorjen s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu, in v vsebini, kot bo podrobneje opredeljena s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.

Razen vložka javnega partnerja iz četrtega odstavka 3.člena tega akta, je vsa sredstva, potrebna za izgradnjo objekta in za začetek njegove uporabe, dolžan zagotoviti zasebni partner.

Zasebni partner bo zavezan pridobiti tudi ustrezna upravna dovoljenja, potrebna za prevzem in delovanje zgrajenega objekta (npr. uporabno dovoljenje).

Zasebni partner pri projektiranju in gradnji ne sme v ničemer odstopati od projektne naloge, št.______, z dne______, ki jo je po naročilu javnega partnerja izdelala družba J.S.I., d.o.o., zanjo pa Bojan Strajnar.

III. OBLIKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

7. člen

Glede na izhodišča in vsebino projekta ter glede na ocenjen obseg tveganj in vložkov partnerjev v projekt se javno-zasebno partnerstvo, skladno s 26. členom ZJZP, izvede v obliki pogodbenega javnonaročniškega razmerja.

IV. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA IN POGOJI TER MERILA ZA IZBOR

8. člen

(postopek izbire)

Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil v Republiki Sloveniji in v Uradnem glasilu EU, lahko pa tudi v dnevnem časopisju.

V postopku izbire mora javni partner zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje kandidatov.

9. člen

(pogoji za izbiro zasebnega partnerja)

Javni partner mora v postopku izbire zasebnega partnerja preveriti, ali je zasebni partner ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca javno-zasebnega partnerstva.

Kandidati morajo v postopku izbire izkazati, da imajo zagotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo projekta javno-zasebnega partnerstva.

10. člen

(merila za izbor zasebnega partnerja)

Javni partner mora oblikovati jasna in transparentna merila za izbor zasebnega partnerja, ki bodo omogočila izbor ekonomsko najugodnejšega kandidata.

11. člen

(pooblastilo)

Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva in podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva, se pooblasti župana.

12. člen

(strokovna komisija)

Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo strokovnega poročila župan imenuje strokovno komisijo.

Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 2 leti delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav.

Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo s podpisom izjave. Člana strokovne komisije za katerega se ugotovi, da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega stavka, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestnega člana.

Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javnega razpisa morajo biti navzoči najmanj trije člani strokovne komisije (npr. javno odpiranje prijav). Poročilo pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.

Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe javnega partnerja ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za uspešno izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva.

Poročilo je podlaga za pripravo akta izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva, ki ga izda župan.

V. VZPOSTAVITEV IN PRENEHANJE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

13. člen

(vzpostavitev)

Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva, nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Akt izbire preneha veljati, če izbrani zasebni partner ne podpiše pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v roku 60 dni od njegove pravnomočnosti.

14. člen

(prenehanje)

Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti obeh partnerjev. Pogoji in način predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega partnerstva se določijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.

VI. RAZMERJE MED JAVNIM IN ZASEBNIM PARTNERJEM

15. člen

(pravice in obveznosti partnerjev)

Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje javno-zasebnega partnerstva na način, ki zagotavlja, da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, ki jih najlažje obvladuje.

Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvo vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.

Zasebni partner mora s pogodbo prevzeti poslovno tveganje financiranja celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva, tveganje projektiranja, tveganje gradnje in iz njega izhajajoča tveganja.

VII. NAČIN FINANCIRANJA

16. člen

(način financiranja)

Razen stvarnega vložka javnega partnerja iz četrtega odstavka 3.člena tega akta, je vsa sredstva, potrebna za projektiranje, izgradnjo objekta in za začetek njegove uporabe, dolžan zagotoviti zasebni partner.

VIII. ENOSTRANSKI UKREPI V JAVNEM INTERESU

17. člen

(enostranski ukrepi v javnem interesu)

Javni partner ima pravico, ko je to neobhodno potrebno, da se zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, da z enostranskim ukrepom poseže v vzpostavljeno razmerje javno-zasebnega partnerstva in zavaruje javni interes.

Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko javni partner uporabi:

– uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu;

– izdajo obveznih navodil zasebnemu partnerju;

– enostransko razdrtje pogodbe s strani javnega partnerja.

Ukrep javnega partnerja mora biti skladen z načelom sorazmernosti in ne sme prekomerno obremenjevati zasebnega partnerja.

Način in pogoji uveljavitve enostranskih ukrepov v javnem interesu se podrobneje opredelijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.

18. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva vršita župan in organi občine.

Poleg obveznega gradbenega nadzora po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1), ki ga je dolžan zagotoviti zasebni partner, lahko javni partner za lastne potrebe in na lastne stroške zagotovi še poseben strokovni nadzor.

Na zahtevo Mestnega sveta je župan dolžan poročati Mestnemu svetu o aktivnostih, povezanih s sklenitvijo in izvajanjem javno-zasebnega partnerstva.

Javni partner lahko nad izvajanjem s pogodbo dogovorjene dejavnosti odredi tudi izreden nadzor. Za izvedbo izrednega nadzora župan imenuje posebno nadzorno komisijo. O izvedenem izrednem nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik zasebnega partnerja in predsednik nadzorne komisije.

19. člen

(obvezna navodila)

Če javni partner ugotovi, da zasebni partner ne izpolnjuje obveznosti iz tega akta ali sklenjene pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu pravilno, mu lahko naloži izpolnitev teh obveznosti z izdajo obveznih navodil.

20. člen

(prenehanje pogodbe)

Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu preneha veljati:

- z izpolnitvijo pogodbe,

- s sporazumno razvezo,

- avtomatično, z dnem uvedbe postopka zaradi insolventnosti oziroma kateregakoli drugega postopka nad zasebnim partnerjem, ki vodi v njegovo prenehanje,

- na podlagi odpovedi brez odpovednega roka, zaradi kršitev pogodbenih obveznosti kljub predhodno poslanemu pisnemu opominu, pri čemer te kršitve nimajo nepomembnega vpliva na izpolnitev pogodbenih obveznosti.

V primeru razveze pogodbe zaradi enostranske odpovedi s strani javnega partnerja, ima slednji pravico zahtevati povračilo vseh svojih vložkov, unovčiti prejeta zavarovanja in zahtevati povračilo morebitne razlike do povračila celotne škode in stroškov, ki sta ji nastala oziroma sta kakorkoli povezana s kršitvijo pogodbenih obveznosti in posledicami predčasne razveze pogodbe (na primer višji stroški dokončanja gradnje).

21. člen

(evalvacija)

Po prenehanju javno-zasebnega partnerstva se pripravi evalvacija projekta, v okviru katere se preveri, ali so bili doseženi postavljeni cilji ter ali so bile v celoti izpolnjene obveznosti javnega in zasebnega partnerja, kot izhajajo iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.

22. člen

(veljavnost akta)

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Župan

Mestne občine Maribor

dr. Andrej FIŠTRAVEC

Številka:

Datum:

Osnutek 311.2016

POGODBA O JAVNO ZASEBNEM PARTNERSTVU

ki jo skleneta

MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor ki jo zastopa župan dr. Andrej Fištravec

Matična št.:  5883369

ID za DDV:  SI12709590

Transakcijski račun 01270 – 0100008403 odprt pri UJP

(v nadaljevanju javni partner)

in

Firma in naslov družbe, ki jo zastopa direktor ___________

Matična št.:

ID za DDV:

Transakcijski račun_______ odprt pri_______

(v nadaljevanju zasebni partner)

kot sledi:

Pomen izrazov

- člen

Izraz pogodbena dela pomeni vse stroške in opravila, potrebna za dosego cilja, t.j. zlasti pridobitev vseh potrebno dovoljenje in soglasij za revitalizacijo, rekonstrukcijo,izgradnjo in uporabo kompleksa Mariborski otok, priprava zemljišča, gradnja, vse do (vključno) s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, v skladu s to pogodbo.

Izraz izgradnja objekta pomeni vse stroške in opravila, potrebna za zakonito zgraditev objekta in njegovo uporabo, vse do (vključno) s pridobitvijo pravnomočnega uporabnega dovoljenja.

Izraz revitalizacija, rekonstrukcija in izgraditev objekta pomeni dokončanje vseh gradbenih del.

Pravna podlaga

- člen

Pogodba se sklepa na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07 in 314/09), Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, Uradni list RS, št. 16/08, 34/08, Uradni list Evropske unije, št. 314/09, Uradni list RS, št. 19/10, 18/11, Uradni list Evropske unije, št. 319/11, Uradni list RS, št. 43/12 - Odl. US, 90/12 - ZJNPOV, 90/12, 12/13 - uradno prečiščeno besedilo, Uradni list Evropske unije, št. 335/13, Uradni list RS, št. 19/14 in 32/14 - ZPDZC-1; ZJN-3 Uradni list RS, št. 91/15), javnega razpisa za izbiro zasebnega partnerja za revitalizacijo, rekonstrukcijo, izgradnjo,  rabo in upravljanje kompleksa Mariborski otok, št. _____ (v nadaljevanju: javni razpis) in na podlagi akta o izbiri, št. _______, z dne _____ .

Predmet pogodbe

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil zasebni partner z aktom o izbiri št. ____, z dne ____, izbran s strani javnega partnerja na javnem razpisu. Ta pogodba je del celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.

Predmet te pogodbe so vsa pogodbena dela, kot so opredeljena v 1.členu te pogodbe, razpisni dokumentaciji in projektni nalogi, v skladu z javnim razpisom in ponudbo zasebnega partnerja, ki sta sestavni del te pogodbe.

Vložki pogodbenih partnerjev

- člen

Vložek zasebnega partnerja

Vložek zasebnega partnerja predstavlja celoten strošek za izvršitev vseh pogodbenih del (vključno s plačilom komunalnega prispevka, v skladu s pogodbo o opremljanju, ki jo bosta podpisala partnerja), razen vložka javnega partnerja.

Vložek javnega partnerja

Vložek javnega partnerja predstavljajo izključno:

- zemljišče, potrebno za izgradnjo objekta oziroma za rekonstrukcijo kopališča (ne prodaja)

- podelitev stavbne pravice za čas gradnje,

- izgradnja vodovoda od obstoječega vodovodnega omrežja s strani Limbuške dobrave pod reko Dravo do kompleksa Mariborski otok,

- izgradnja tlačne kanalizacije od obstoječih objektov preko mostu na levi breg Drave in priklop na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje,

Vrednost vložka izhaja iz cenitve __________, z dne _______ .

Pogodbeni stranki se dogovorita, da zasebni partner ne izplača javnemu partnerju nadomestila stavbne pravice v denarju, pač pa v naravi, s prenosom investicije v lastništvo javnega dela objekta.

Javni partner ni dolžan plačati zasebnemu partnerju nadomestila ob prenehanju obstoja stavbne pravice, razen v primeru razveze te pogodbe zaradi kršitev obveznosti javnega partnerja (šesta alineja d) točke drugega odstavka 21.člena te pogodbe)

Revitalizacija, rekonstrukcija in izgradnja kompleksa Mariborski otok

Pravni položaj zasebnega partnerja

- člen

Zasebni partner pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti v razmerju do tretjih nastopa kot investitor v lastnem imenu in za svoj račun. Vsa dovoljenja, zasebni partner pridobi na svoje ime.

Javni partner ne prevzema nobene odgovornosti za plačila podizvajalcem zasebnega partnerja, o čemer je zasebni dolžan obvestiti svoje podizvajalce.

Obveznosti zasebnega partnerja

- člen

Zasebni partner je dolžan pri načrtovanju investicije in izvedbi upoštevati zlasti:

- projektno nalogo, ki je sestavni del javnega razpisa, pri čemer so odstopanja od projektne naloge možna le glede ponujene kvadrature javnega dela objekta, ostale spremembe pa le s predhodnim soglasje javnega partnerja,

- vsak del projektne dokumentacije predhodno uskladiti z javnim partnerjem, pri čemer se dokumentacija šteje za usklajeno, ko jo javni partner pisno potrdi,

- projektno dokumentacijo pripraviti tako, da je iz nje razvidna razmejitev javnega in zasebnega dela objekta,

- javnemu partnerju izročiti po dva izvoda vsake projektne dokumentacije,

- prevzeti vse obveznosti po ZGO v zvezi z gradnjo objekta ter svojo odgovornost pri gradnji ustrezno zavarovati,

- vse pogodbene obveznosti izvesti po načelu »ključ v roke«,

- sodelovati z javnim partnerjem in ga sproti obveščati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti, in ga najmanj enkrat tedensko obveščati o poteku del,

- izvršiti  pogodbena  dela  gospodarno  v  korist  javnega partnerja  in  po  načelih  dobrega gospodarja,

Zasebni partner se zavezuje:

  - da bo naročniku in njegovemu pooblaščencu dovolil in omogočil:

    - terminsko kontrolo izvedbe del,

    - kontrolo usklajenosti projektnih rešitev z razpisno dokumentacijo (projektno nalogo), s projektnimi pogoji, ločeno za vsako fazo;

  - da bo v času izdelave projektne dokumentacije upošteval upravičene pripombe javnega partnerja in njegovega pooblaščenca ter jih tudi odpravil, v kolikor projektne rešitve ne bodo usklajene s pogoji prejšnje točke, s predpisi in standardi, pa tudi če projektne rešitve ne bodo predvidevale funkcionalnih in kvalitetnih rešitev, ki veljajo za tovrstne objekte, kar ne sme vplivati na končni pogodbeni rok;

  - da bo vse vrste in vsako fazo projektne dokumentacije (IP, PGD, PZI) potrdil javni partner, šele po potrditvi bo zasebni partner pristopil k nadaljevanju aktivnosti (po potrditvi IP k izdelavi PGD, po potrditvi PGD in pridobitvi GD k izdelavi PZI, po potrditvi PZI k gradnji);

  - v primeru, da kvaliteta  materialov in izvedbe ni določena s projektno nalogo, veljajo materiali in izvedba kot jo predhodno pisno potrdi javni partner;

  - ob dokončanju objekta seznaniti javnega partnerja z obratovanjem objekta in ga uvedel v delo  z vgrajenimi napravami.

Stroški komunalnega prispevka niso predmet te pogodbe.

- Dela zajemajo tudi vse manipulativne stroške, takse, administrativne in upravne stroške.

Zasebni partner se zaveže:

- da bo vse storitve izvršil strokovno, vestno, kvalitetno skladno z veljavno zakonodajo, s standardi,  tehničnimi smernicami, z normami, s pogodbo, projektno nalogo;

- da bo pogodbene obveznosti izvajal s strokovno usposobljenimi delavci, posamezniki in podizvajalci;

- storiti vse, kar sodi v obseg prevzetih obveznosti, da bodo po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni;

- izvršiti pogodbene storitve gospodarno v korist javnega partnerja;

- da bo v okviru projektne naloge upošteval predloge javnega partnerja glede funkcionalnih zahtev in zahtev glede učinkovite rabe energije in nizkih stroškov vzdrževanja;

- da bo tolmačil v najkrajšem času vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev pred in med izvedbo;

- da bo na svoje stroške in v pogodbenem roku izvršil vse dopolnitve in spremembe v prevzetem obsegu, če se ugotovi, da je pomanjkljivo opravil storitve iz pogodbenih obveznosti;

- da bo na poziv v roku, ki ga bo le-ta določil, sproti popravljal in dopolnjeval projektne rešitve ter odpravil vse pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, ki bodo ugotovljene v fazi izvedbe del, v kolikor se pri gradnji izkaže, da so le-te pomanjkljive ali  nepravilne, vendar le ob pisni potrditvi s strani javnega partnerja;

- sproti obveščati javnega partnerja o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti;

- izvršiti korekcije projektne dokumentacije na podlagi zahtev javnega partnerja, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije in projektne naloge;

- na zahtevo javnega partnerja predlagati ali proučiti posredovane nove racionalnejše rešitve detajlov;

- da bo spoštoval območje obdelave, ki je na zemljiščih javnega partnerja;

Terminski plan gradnje

- člen

Zasebni partner je dolžan pričeti s pogodbenimi deli takoj po začetku veljavnosti te pogodbe.

Rok za dokončanje pogodbenih del je 24 mesecev od pridobitve vseh potrebnih soglasij, vendar največ _____ mesecev od začetka veljavnosti te pogodbe.

Sestavni del pogodbe je terminski plan izvedbe del, ki je bil dogovorjen v postopku izbire zasebnega partnerja. Pogodbeni stranki terminski plan izvedbe pogodbenih del uskladita v roku 10 dni po podpisu te pogodbe.

Primopredaja

- člen

Zasebni partner je dolžan v roku 3 (treh) delovnih dni po izvedeni revitalizaciji, rekonstrukciji in izgraditvi objekta o tem pisno obvestiti javnega partnerja.

Primopredajo, skladno s terminskim planom, opravijo predstavniki javnega in zasebnega partnerja, najpozneje v 5 roku (petih) delovnih dni po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka. Morebitne pomanjkljivosti je dolžan zasebni partner odpraviti v roku 5 (petih) delovnih dni od dneva primopredaje oziroma v drugem pisno dogovorjenem roku.

O primopredaji se sestavi zapisnik, ki ga potrdita javni in zasebni partner.

Oblikovanje etažne lastnine in vknjižba lastništva

- člen

Stranki te pogodbe določita svoja solastninska deleža na objektu glede na neto uporabno površino javnega in zasebnega dela objekta.

Po zgraditvi objekta in uspešno izvedeni primopredaji, je dolžan zasebni partner naročiti izdelavo etažnega in parcelacijskega elaborata (s katerima bo objekt razdeljen na posamezne in skupne dele stavbe in bo določeno pripadajoče zemljišče objektu) in vložiti predlog za vpis objekta v kataster stavb, pri čemer:

- je zasebni partner dolžan naročiti izdelavo etažnega in parcelacijskega elaborata najkasneje v roku 5 dni od pravnomočnosti uporabnega dovoljenja in

- je zasebni partner dolžan vložiti popolno vlogo za vpis objekta v kataster stavb najkasneje v roku 5 dni od prejema etažnega in parcelacijskega elaborata.

Pogodbeni stranki sta nato dolžni skleniti sporazum o oblikovanju etažne lastnine na objektu, s katerim bo javni partner postal izključni lastnik javnega dela objekta, zasebni lastnik pa bo postal izključni lastnik preostalega (t.j. zasebnega) dela objekta za čas trajanja pogodbenega razmerja, pri čemer sta ta sporazum dolžni skleniti v roku 5 dni po pravnomočnem vpisu stavbe v kataster stavb.

Zasebni partner je dolžan sporazum o oblikovanju etažne lastnine predložiti FURS v potrditev v roku 5 (petih) dni od njegove sklenitve.

Pogodbeni stranki sta dolžni overiti svoja podpisa na sporazumu o oblikovanju etažne lastnine in vložiti predlog za vknjižbo etažne lastnine na zemljiško knjigo, v roku 5 dni od prejema potrjenega sporazuma pri FURS.

V kolikor zasebni partner ne sodeluje oziroma ne upošteva zgoraj določenih rokov, lahko javni partner enostransko predlaga ukinitev stavbne pravice in sprejme akt o oblikovanju etažne lastnine ter pozive zasebnega partnerja na prevzem lastništva na zasebnem delu objekta.

Zasebni partner je dolžan projektno dokumentacijo pripraviti na način, da je iz nje razvidno kateri deli stavbe predstavljajo javni in kateri zasebni del.

Zamuda pri izvedbi pogodbenih del

- člen

V primeru zamude pri izvedbi pogodbenih del, lahko javni partner določi zasebnemu partnerju dodatni rok za izpolnitev.

Z izrazom zamuda se razume zamuda kateregakoli roka, določenega v tej pogodbi in/ali v terminskem planu, ki je sestavni del te pogodbe.

Javni partner lahko brez obveznosti odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

- zasebni partner je ob poteku dodatnega roka za izpolnitev še vedno v zamudi s pogodbenim delom oziroma je iz siceršnjega ravnanja zasebnega partnerja očitno, da pogodbenih del ne bo mogel ali hotel izvesti niti v dodatnem roku za izpolnitev in

- zasebni partner je odgovoren za zamudo in

- zamuda nima nepomembnega vpliva na izpolnitev pogodbenih obveznosti.

- člen

Zasebni partner je dolžan izstaviti javnemu partnerju vse račune, skupaj s specifikacijo stroškov in poročilo o opravljenih storitvah gradnje v posameznih fazah. Javni partner lahko kadar koli tekom izvedbe te pogodbe od zasebnega partnerja zahteva finančno poročilo o poteku investicije.

Bančna garancija

- člen

Zasebni partner je dolžan javnemu partnerju izročiti bančno garancijo kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del in bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Za obe bančni garanciji veljajo določila tega člena.

Ti dve bančni garanciji morata biti nepreklicni in brezpogojni, unovčljivi na prvi pisni poziv javnega partnerja in izdana s strani prvorazredne banke. Kot upravičenec in prejemnik sredstev iz unovčene bančne garancije mora biti naveden javni partner.

Kot prvorazredna banka v smislu prejšnjega odstavka se šteje katerakoli domača banka, kakor tudi tuja banka, ki ima najmanj IBCA rating AA-.

Glede oblike, vsebine in pogojev bančnih garancij, ki niso določeni v tej pogodbi, se uporablja Navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/2000).

Bančni garanciji se izdata, vsaka v višini 10% pogodbene vrednosti (4. člen te pogodbe). V primeru, da se tekom izvajanje te pogodbe pogodbena vrednost zaradi povečanja vložka zasebnega partnerja v primerjavi z njegovo ponudbo št. ____ z dne _____, poveča za več kot 20%, je dolžan zasebni partner nemudoma nadomestiti dano bančno garancijo z novo, v višini 10% nove pogodbene vrednosti.

V primeru, da javni partner ne uveljavi bančnih garancij, ju po poteku njune veljavnosti vrne zasebnemu partnerju.

- člen

Bančna garancija za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti se daje v zavarovanje, da bo zasebni partner svoje pogodbene obveznosti opravil oziroma izročil v rokih, dogovorjenih s terminskim planom ter v kvaliteti in količini, ki ju je zmožen zagotoviti oziroma opraviti povprečno skrben poklicni graditelj.

Bančno garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora zasebni partner izročiti javnemu partnerju najkasneje v desetih dneh od podpisa pogodbe. Pogodba velja pod odložnim pogojem, ki se izpolni, če zasebni partner predloži bančno garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

Veljavnost bančne garancije za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti je 30 (trideset) dni po dokončanju vseh pogodbenih del.

- člen

Bančna garancijo za odpravo napak v garancijskem roku se daje v zavarovanje brezhibnega delovanja vgrajene opreme (481. člen Obligacijskega zakonika) in za solidnost gradnje (662. člen Obligacijskega zakonika) ves čas trajanja garancijskega roka (t.j. dve leti za brezhibno delovanje in deset let za solidnost gradnje), kar vključuje tudi pravočasno odpravo katerekoli okvare ali napake ali kakšne druge okoliščine, ki zmanjšuje možnost uporabe vgrajene opreme oziroma gradnje kakor tudi pravočasno dobavljanje nadomestnih delov

Zasebni partner je bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku dolžan izročiti javnemu partnerju ob primopredaji. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.

Veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku je za en dan daljši kot je garancijski rok (za brezhibno delovanje stvari je veljavnost bančne garancije 2 leti in 1 dan, za solidnost gradnje je veljavnost bančne garancije 10 let in 1 dan). Namesto navedenega se lahko bančna garancija izda za dobo enega leta z vsakokratnim podaljšanjem. Javni partner  lahko bančno garancijo unovči, če je zasebni partner ne podaljša vsaj pet dni pred iztekom. Bančna garancija se po poteku garancijske dobe za opremo vrednostno zmanjša za vrednost opreme

Obveznosti javnega partnerja

- člen

Javni partner je dolžan do vložitve zahteve za izdajo vseh potrebnih soglasij v korist zasebnega partnerja ustanovitvi odplačno stavbno pravico na parc.št. 80/1 – UON-stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja v izmeri 4879 m2, G-UON-območja gozdnih zemljišč znotraj UON, na katerih je treba primarno namensko rabo podrejati zahtevam poselitve v izmeri 64130 m2, parc.št. 80/2 – UON-stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja v izmeri 982 m2, parc.št. 80/3 – UON-stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja v izmeri 5846 m2, vse k.o. 636 – Kamnica z namenom izgradnje objekta, s trajanjem stavbne pravice za čas revitalizacije, rekonstrukcije in izgradnje objekta.

Vsebina pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice je v bistvenih elementih določena že v postopku izbire zasebnega izvajalca.

Javni partner bo z zasebnim partnerjem aktivno sodeloval v fazi projektiranja na način, da bo potrjeval projektne rešitve v delu, ki se nanaša na javni del projekta.

- člen

(obveznosti zasebnega partnerja)

Zasebni partner s to pogodbo prevzema vsa pogodbena dela, razen tistih, za katera je s to pogodbo izrecno določeno, da jih prevzema javni partner. Prevzete obveznosti je zasebni partner zavezan izpolniti po terminskem planu, ki je sestavni del te pogodbe.

Razen vložka javnega partnerja, je vsa sredstva, potrebna za izvedbo vseh pogodbenih del, dolžan zagotoviti zasebni partner.

Preostale obveznost zasebnega partnerja so še:

- revitalizacijo, rekonstrukcijo in izgradnjo kompleksa Mariborski otok izvesti v skladu s projektno nalogo, št.______, z dne______, ki jo je po naročilu javnega partnerja izdelala družba J.S.I., d.o.o., zanjo pa Bojan Strajnar,

- prevzeta dela izvršiti v skladu z razpisno dokumentacijo in ponudbo, strokovno pravilno, po vseh izsledkih sodobne znanosti in stroke, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z javnim partnerjem in upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev,

- zastopniku javnega partnerja kadarkoli omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati vsa navodila javnega partnerja,

- javnega partnerja sproti obveščati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izpolnitev pogodbenih obveznosti (še zlasti o nastopu plačilne nesposobnosti ali nelikvidnosti zasebnega partnerja ali o njegovih obveznostih do podizvajalcev iz tega projekta ali o njegovih obveznosti do DURS (FURS)),

- nadomestiti škodo tretjim, ki bi jo povzročil z izvajanjem revitalizacije, rekonstrukcije in izgradnje,

- imeti ves čas trajanja te pogodbe sklenjeno ustrezno zavarovanje odgovornosti za škodo tretjim, ki bi nastala ali izvirala iz izpolnjevanja pogodbenih obveznosti zasebnega partnerja,

- na svoje stroške povrniti v prvotno stanje javno in zasebno lastnino, ki je bilo poškodovana zaradi izvajanja pogodbenih del,

- da ne bo brez predhodnega pisnega soglasja javnega partnerja in mimo zakona prodal ali na kakšen drugačen način prenesel svojih pravic iz te pogodbe na tretjo osebo.

Razmerje zaupnosti

- člen

Pogodbeni stranki sta dolžni varovati vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe, varovati kot poslovno skrivnost. Omenjeno določilo ne velja za potrebe nadzora s strani državnih organov, kakor tudi ne v drugih primeru, določenih z zakonom.

Skrbniki pogodbe

- člen

Skrbnik te pogodbe na strani javnega partnerja je _________________ . Skrbnik pogodbe na strani javnega partnerja bo opravljal tudi strokovni nadzor nad izvajanjem del po tej pogodbi, lahko pa javni partner imenuje drugo osebo za opravljanje strokovnega nadzora.

Skrbnik pogodbe na strani zasebnega partnerja je _____________ .

Nadzor nad izvajanjem pogodbe

- člen

Javni partner ima pravico in dolžnost nadzorovati izvajanje te pogodbe. Zasebni partner je dolžan javnemu partnerju, z namenom nadzora nad izvajanjem te pogodbe, omogočiti vpogled v realizacijo projekta ter vpogled v dokumentacijo zasebnega partnerja, dolžan kakor mu je tudi nemudoma poročati o stanju projekta.

Zasebni partner se zaveže, da bo vso dokumentacijo in računovodstvo v zvezi s tem projektom vodil ločeno, na posebnem stroškovnem mestu.

Javni partner ima pravico pregledovati objekte in naprave, ki so nastali oziroma bili vgrajeni na podlagi te pogodbe, pregledovati dokumentacijo zasebnega partnerja ter ugotavljati kakovost izvajanja predmeta te pogodbe.

Pogodbena kazen

- člen

Ob ugotovljenem pomanjkljivem izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (vključno z zamudo pri izvedbi del), je dolžan zasebni partner nemudoma pristopiti k odpravljanju nepravilnosti in jih odpraviti v dodatnem roku za izpolnitev, ki mu ga določi javni partner, če pa tak dodatni rok ni določen, pa je zasebni partner nepravilnosti dolžan odpraviti v razumnem roku, vendar najkasneje v roku 15 dni od zahteve javnega partnerja za odpravo nepravilnosti.

V primeru, da zasebni partner po svoji krivdi ne dokonča prevzetih pogodbenih obveznosti v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, mora plačati javnemu partnerju pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša ______ EUR za vsak koledarski dan prekoračitve roka izvedbe, vendar skupno največ 10 % pogodbene cene. Pogodbeno kazen lahko javni partner uveljavlja še 30 dni po dokončanju vseh pogodbenih obveznosti zasebnega partnerja

Zasebni partner se zaradi neopravičene prekoračitve roka zaveže poravnati javnemu partnerju vse dodatne stroške, ki bi jih imel javni partner zaradi prekoračitve pogodbenih rokov.

Če javnemu partnerju zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati od zasebnega partnerja razliko do popolne odškodnine in vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del.

Za poplačilo nastale škode lahko javni partner unovči bančno garancijo, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora zasebni partner plačati razliko do polne odškodnine v roku 30 dni od dneva prejema zahtevka za plačilo.

Zasebni partner ni dolžan plačati pogodbene kazni, če ni odgovoren za nepravilnost oziroma je nepravilnost posledica vzroka, za katerega ne odgovarja.

Spremembe in prenehanje pogodbe

- člen

Spremembe pogodbe so mogoče le s sklenitvijo pisnega dodatka k tej pogodbi.

Ta pogodba preneha veljati:

- z izpolnitvijo pogodbe,

- s sporazumno razvezo,

- avtomatično, z dnem uvedbe postopka zaradi insolventnosti oziroma kateregakoli drugega postopka nad zasebnim partnerjem, ki vodi v njegovo prenehanje,

- zaradi kršitev pogodbenih obveznosti. V tem primeru velja naslednje:

- v primeru zamude zasebnega partnerja, veljajo določila tretjega odstavka 9.člena te pogodbe,

- v primeru drugih kršitev obveznosti javnega ali zasebnega partnerja velja naslednje: če stranka kršiteljica tudi po pisnem opominu ne preneha s kršitvami in te kršitve nimajo nepomembnega vpliva na izpolnitev pogodbenih obveznosti, lahko pogodbena stranka brez obveznosti odstopi od pogodbe brez odpovednega roka,

- pogodbena stranka – nekršiteljica lahko zahteva povračilo vseh svojih vložkov, unovči prejeta zavarovanja in zahteva povračilo morebitne razlike do povračila celotne škode in stroškov, ki sta ji nastala oziroma sta kakorkoli povezana s kršitvijo pogodbenih obveznosti in posledicami predčasne razveze pogodbe (na primer višji stroški dokončanja gradnje),

- stavbna pravica ugasne, vse, kar je bilo zgrajeno preide v last javnega partnerja, javni partner lahko zahteva izročitev ekstabulacijskega dovoljenja za izbris navedene pravice,

- kadar pride do razveze pogodbe zaradi kršitev obveznosti zasebnega partnerja, slednji nima pravice do izplačila nadomestila povečanja tržne vrednosti nepremičnine (73. člen Zakona o javno-zasebnem partnerstvu), javni partner pa ima pravico zaračunati zasebnemu partnerju dano stavbno pravico, za čas od njenega nastanka, do razveze te pogodbe,

- kadar pride do razveze pogodbe zaradi kršitev obveznosti javnega partnerja, je slednji dolžan zasebnemu partnerju izplačati nadomestilo polovice povečanja tržne vrednosti nepremičnine, gledano v času prenehanja te pogodbe.

Zasebni partner je dolžan javnemu partnerju v roku 3 dni po podpisu te pogodbe, kot odložni pogoj za veljavnost te pogodbe, izstaviti overjeno vknjižbeno dovoljenje za izbris stavbne pravice, ustanovljene po tej pogodbi ter ga deponirati pri notarju v korist javnega partnerja, za čas roka za dokončanje pogodbenih del (drugi odstavek 6.člena te pogodbe) plus en dan. Pod pogojem deponacije, da javni partner poda izjavo o odstopu od te pogodbe.

Vzorec izbrisnih dovoljenj za stavbno pravico je priloga te pogodbe.

Zasebni partner je dolžan izbrisni dovoljenju deponirati v roku 10 dni od podpisa te pogodbe.

Reševanje sporov

- člen

Pogodbeni stranki bosta vse spore skušali reševati po mirni poti. V primeru, da to ne bo mogoče, se dogovorita za stvarno pristojnost sodišča v Mariboru.

Kolizija pogodbe in akta o javno-zasebnem partnerstvu

- člen

V primeru kolizije določil te pogodbe z določili akta o javno-zasebnem partnerstvu, veljajo določila slednjega.

Začetek veljavnosti pogodbe

- člen

Ta pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja pod odložnim pogojem, ki se izpolni, če zasebni partner v korist javnega partnerja deponira overjeno vknjižbeno dovoljenje za izbris stavbne pravice pod pogoji iz tretjega odstavka 21.člena te pogodbe ter pod odložnim pogojem, ki se izpolni, ko zasebni partner javnemu partnerju izroči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v skladu s to pogodbo.

Sestavni deli pogodbe

- člen

Sestavni deli te pogodbe so:

- javni razpis za izbiro zasebnega partnerja za revitalizacijo, rekonstrukcijo in izgradnjo kompleksa Mariborski otok, št. _____ (razpisna dokumentacija),

- ponudba zasebnega partnerja št. _____, z dne _____,

- terminski plan z dne _____,

- člen

Stranki te pogodbe izrecno vežeta veljavnost vseh drugih pogodb in dogovorov, sklenjenih v okviru tega javno-zasebnega partnerstva, na veljavnost te pogodbe.

- člen

Pogodba je sklenjena v 5 (pet) enakih izvodih, od katerih prejme javni partner 3 (tri) izvode, zasebni partner pa 2 (dva) izvoda.

zasebni partner 		javni partner

Kraj in datum: ___________		Kraj in datum: __________

Št. pogodbe: ______________	Št. pogodbe: ______________

Firma družbe		Mestna občina Maribor

Ime in priimek, direktor		___________________, župan

Osnutek 3.11.2016

POGODBA O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE

ki jo skleneta

MESTNA OBČINA MARIBOR, ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor ki jo zastopa župan dr. Andrej Fištravec

Matična št.:  5883369

ID za DDV:  SI12709590

Transakcijski račun 01270 – 0100008403 odprt pri UJP

(v nadaljevanju javni partner)

in

Firma in naslov družbe, ki jo zastopa direktor ___________

Matična št.:

ID za DDV:

Transakcijski račun_______ odprt pri_______

(v nadaljevanju zasebni partner)

kot sledi:

Uvodne določbe

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

Prvič: da je bil zasebni partner izbran kot najugodnejši in najustreznejši ponudnik na javnem razpisu za izbiro zasebnega partnerja za revitalizacijo, rekonstrukcijo in izgradnjo kompleksa Mariborski otok;

Drugič: da sta javni in zasebni partner dne _____ sklenila Pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu, s katero sta se dogovorila, da javni partner v korist zasebnega ustanovi stavbno pravico za namen revitalizacije, rekonstrukcije in  izgradnje kompleksa Mariborski otok;

Tretjič: da se s to pogodbo ustanavlja stavbna pravica, v skladu s Pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu;

Četrtič: da iz potrdila o namenski rabi izhaja, da ni ovir za pravni promet s parc.št. 80/1 – UON-stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja v izmeri 4879 m2, G-UON-območja gozdnih zemljišč znotraj UON, na katerih je treba primarno namensko rabo podrejati zahtevam poselitve v izmeri 64130 m2, parc.št. 80/2 – UON-stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja v izmeri 982 m2, parc.št. 80/3 – UON-stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja v izmeri 5846 m2, vse k.o. 636 – Kamnica z namenom revitalizacije, rekonstrukcije in izgradnje kompleksa Mariborski otok, s trajanjem stavbne pravice za čas te revitalizacije, rekonstrukcije in izgradnje objekta.

Ustanovitev stavbne pravice

- člen

Pogodbeni stranki se s to pogodbo dogovorita, da se v korist zasebnega partnerja ustanovi odplačna stavbna pravica na parc.št. 80/1 – UON-stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja v izmeri 4879 m2, G-UON-območja gozdnih zemljišč znotraj UON, na katerih je treba primarno namensko rabo podrejati zahtevam poselitve v izmeri 64130 m2, parc.št. 80/2 – UON-stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja v izmeri 982 m2, parc.št. 80/3 – UON-stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja v izmeri 5846 m2, vse k.o. 636 – Kamnica z namenom revitalizacije, rekonstrukcije in  izgradnje kompleksa Mariborski otok, s trajanjem stavbne pravice za čas te revitalizacije, rekonstrukcije in izgradnje objekta.

Nadomestilo za stavbno pravico znaša v enkratnem znesku _______ EUR, skupaj z DDV pa _________ EUR. Nadomestilo je ocenjeno v skladu s cenitvijo _______, z dne ______ .

Gornjo cenitev naroči in plača javni partner.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da zasebni partner ne izplača javnemu partnerju nadomestila stavbne pravice v denarju, pač pa v naravi, s prenosom lastništva zasebnega  dela objekta, kot je to dogovorjeno s Pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu z dne _____.

- člen

V skladu z navedenim javni partner, Mestna občina Maribor

izrecno in brezpogojno dovoli,

da se pri njej lastnih parc.št. 80/1 – UON-stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja v izmeri 4879 m2, G-UON-območja gozdnih zemljišč znotraj UON, na katerih je treba primarno namensko rabo podrejati zahtevam poselitve v izmeri 64130 m2, parc.št. 80/2 – UON-stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja v izmeri 982 m2, parc.št. 80/3 – UON-stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja v izmeri 5846 m2, vse k.o. 636 – Kamnica vknjiži stavbna pravica za revitalizacijo, rekonstrukcijo in  izgradnjo kompleksa Mariborski otok, pri čemer mora biti gradnja v skladu s projektno nalogo št. ______, ki jo je izdelal ______, ki poleg pravice graditi vključuje vse postranske pravice, potrebne za izgradnjo – t.j. uporaba površine za manipulacijo z vozili in delovnimi stroji, pravice dostopa, skladiščenja opreme in delovnih strojev ter drugo, potrebno za delovanje gradbišča. Stavbna pravica se ustanavlja za čas _____ mesecev. Začetek stavbne pravice je na dan vknjižbe v zemljiško knjigo, konec stavbne pravice je naslednji dan po poteku _____ mesecev po začetku stavbne pravice. Stavbna pravica se vpiše v korist imetnika:

Firma in naslov zasebnega partnerja

Matična št.:

Prenehanje veljavnosti te pogodbe

- člen

Ta pogodba preneha veljati:

- z izpolnitvijo vseh pogodbenih del po Pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu,

- z odstopom od pogodbe,

- s sporazumno razvezo,

- s prenehanjem veljavnosti Pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu

Od te pogodbe je mogoče odstopiti zgolj hkrati z odstopom od Pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, pod pogoji, navedenimi v tisti pogodbi.

- člen

Razen, če se stranki ne dogovorita drugače, velja v primeru razveze te pogodbe sledeče:

- stavbna pravica ugasne, vse, kar je bilo zgrajeno preide v last javnega partnerja, javni partner pa lahko prevzame pri notarju deponirano vknjižbeno dovoljenje zasebnega partnerja za izbris stavbne pravice,

- kadar pride do razveze pogodbe zaradi kršitev obveznosti zasebnega partnerja, slednji nima pravice do izplačila nadomestila povečanja tržne vrednosti nepremičnine (73. člen Zakona o javno-zasebnem partnerstvu), javni partner pa ima pravico zaračunati zasebnemu partnerju dano stavbno pravico, za čas od njenega nastanka, do razveze te pogodbe,

- kadar pride do razveze pogodbe zaradi kršitev obveznosti javnega partnerja, je slednji dolžan zasebnemu partnerju izplačati nadomestilo polovice povečanja tržne vrednosti nepremičnine, gledano v času prenehanja te pogodbe.

V primeru, da se prenehanje stavbne pravice obravnava kot obdavčljivi pravni promet, je ta davek zavezan plačati zasebni partner.

Izstavitev izbrisnih dovoljenj

- člen

Zasebni partner je dolžan javnemu partnerju izstaviti overjeno vknjižbeno dovoljenje za izbris stavbne pravice, ustanovljene po tej pogodbi ter ga deponirati pri notarju v korist javnega partnerja, za čas roka za dokončanje pogodbenih del (drugi odstavek 6.člena Pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu) plus en dan. Pogoj deponacije je, da se razveže Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu, kar javni partner dokazuje s sporazumom o sporazumni razvezi navedene pogodba ali pa z enostransko izjavo o odstopu od navedene pogodbe.

Zasebni partner je dolžan izbrisni dovoljenju deponirati v roku 10 dni od podpisa te pogodbe.

V kolikor je na stavbni pravici vknjižena hipoteka, se zasebni partner nemudoma obveže pridobiti soglasje hipotekarnega upnika za izbris stavbne pravice. V primeru kršitve te obveznosti je zasebni partner dolžan plačati javnemu partnerju pogodbeno kazen v višini…..

Povezanost s Pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu

- člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da ta pogodba predstavlja sestavni del javno-zasebnega partnerstva, sklenjenega s Pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.

V primeru kolizije določb te pogodbe s Pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu, veljajo določila slednje.

Končne določbe

- člen

Pogodbeni stranki bosta vse spore skušali reševati po mirni poti. V primeru, da to ne bo mogoče, se dogovorita za stvarno pristojnost sodišča v Mariboru.

- člen

Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

- člen

Pogodba je sklenjena v štirih izvodih, od katerih prejme zasebni partner en izvod, tri izvode pa prejme javni partner.

Javni partner je dolžan overiti podpis na tej pogodbi v roku 5 dni po začetku veljavnosti Pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu (23. člen navedene pogodbe). In original z overjenimi podpisi izročiti zasebnemu partnerju.

zasebni partner 		javni partner

Kraj in datum: ___________		Kraj in datum: __________

Št. pogodbe: ______________	Št. pogodbe: ______________

Firma družbe		Mestna občina Maribor

Ime in priimek, direktor                                                     dr. Andrej Fištravec, župan

Priloga 1

PROJEKTNA NALOGA