| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | 00700-1/2016-1 GMS - 413 |
| --- | --- |

Številka:	37102-28/2016

Datum:	27.02.2017

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 24. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | INVESTICIJSKI PROGRAM ZA PROJEKT »UREDITEV CESTE ZMAGE« |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR Sektor za komunalo in promet |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALEC: | Aleš Klinc, Višji svetovalec |
|  | PREDLOG SKLEPA št. 1: Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme investicijski program za projekt Ureditev Ceste zmage v Mariboru PREDLOG SKLEPA št. 2: Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi prerazporeditev sredstev v višini 50.000 EUR iz proračunske postavke PP 151201, NRP OB07-06-0096 »Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina«, na PP 153108, NRP OB070-16-0072 »Ureditev ceste Zmage v Mariboru«. Vrednost projekta v 2017 se uskladi v skupni višini 1.372.150 EUR |

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

Priloge:

- Obrazložitev

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR Sektor za komunalo in promet |  |
| --- | --- |

Številka:	37102-28/2016

Datum:	27.02.2017

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 18. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA UREDITEV CESTE ZMAGE V MARIBORU |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | IP – Ureditev ceste Zmage |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | Aleš KLINC, Višji svetovalec | Sektor za komunalo in promet | 27.2.2017 |  |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | p.p. Vili EISENHUT Sekretar | Sektor za komunalo in promet |  |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): |  |  |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca |  |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU | direktor Simon ŠTRANCAR | Kabinet župana |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | Dr. Andrej FIŠTARVEC | Kabinet župana |  |  |

O B R A Z L O Ž I T E V

Mestni svet MOM, je dne 19.7.2016 na svoji 13. dopisni seji sprejel sklep št. 01301-85/2016, s čemer je potrdil DIIP za projekt Ureditev ceste Zmage.

Ker želimo načrte porabe za sofinanciranje tega projekta iz sredstev 23.člena ZFO-1,  Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo oddati v prvem roku, potrebujemo za izpolnitev pogoja še potrjen Investicijski program.

V 2016 smo s potrditvijo DIIP, pristopili k celoviti rekonstrukciji celotnega odseka Ceste zmage od Metelkove do Ulice pariške komune. Izdelana je projektna dokumentacija faze PZI.

Na 600 m dolgem odseku se tako predvideva celovita rekonstrukcija ulice, ki zajema obnovo kanalizacijskega omrežja, vodovodnega omrežja s hišnimi priključki, obnovo voziščne konstrukcije, ureditev parkiranja, ter vodenja kolesarjev,  hkrati pa zajema tudi celovito hortikulturno ureditev Ceste Zmage z novo zasaditvijo obojestranskega drevoreda.

V sklopu investicije pa želimo obnoviti tudi del plinovodnega omrežja s hišnimi priključki, pri čemer je predvidena dodatna prerazporeditev sredstev v višini 50.000 €, ki so bili prvotno planirani na drugi proračunski postavki, projekt pa želimo vrednostno in poimensko uskladiti, zato se sredstva zgolj prerazporedijo med različnimi PP.

Skupna vrednost celotne investicije v letih 2016 in 2017, je skupaj ocenjena na 1.392.150 € z DDV.

Projekt je razdeljen predvsem zaradi omejenih finančnih sredstev na dve fazi.

1. Faza (2016):  izdelava DIIP, izdelava PZI

2. Faza (2017): gradbena dela med Cesto Zmage in Ulico Pariške Komune.

Stroški vezani na predmetno investicijo nastajajo v letih 2016 in 2017, njihova struktura financiranja je prikazana v spodnji tabeli:

|  | V EUR z DDV | % | Leto 2016 | Leto 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investicijska vrednost projekta | 1.392.150,00 | 100 % | 20.000,00 | 1.372.150,00 |
| Viri financiranja |  |  |  |  |
| Proračun MOM | 1.092.223,00 |  | 20.000,00 | 1.072.223,00 |
| MGRT – 23. člen ZFO-1 | 724.818,00 |  |  | 289.927,00 434.891,00 |

V proračunu MOM za leto 2017 je potrebno na NRP OB070-16-0072, uskladiti tudi vrednosti sofinanciranja investicije s strani MGRT, saj se je povečal delež povratnih sredstev investicije  kot jo to obravnaval dokument DIIP. Ker so bila sredstva ob pripravi proračuna planirana tudi na različnih proračunskih postavkah, pa je potrebno ob potrditvi investicijske dokumentacije projekt poimensko in vrednostno uskladiti.

|  | PREDLOG SKLEPA št. 1: Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme investicijski program za projekt Ureditev Ceste zmage v Mariboru PREDLOG SKLEPA št. 2: - Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi prerazporeditev sredstev v višini 50.000 EUR iz proračunske postavke PP 151201, NRP OB07-06-0096 »Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina«, na PP 153108, NRP OB070-16-0072 »Ureditev ceste Zmage v Mariboru«. Vrednost projekta v 2017 se uskladi v skupni višini 1.372.150 EUR |  |
| --- | --- | --- |

Pripravil:

Aleš KLINC, univ.dipl.inž.prom.

Višji Svetovalec II