| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | ………………………… GMS-414/I |
| --- | --- |

Številka:	41101-291/2016

Datum:	3.3.2017

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA  25. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | Seznanitev s Koncesijsko pogodbo izvedbe projekta Energetska sanacija energetskih sistemov v 16 stavbah v lasti Mestne občine Maribor in možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE - PROJEKTNA PISARNA ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALEC: | Teobald PAJNIK dr. Vlasta KRMELJ |
| PREDLOG SKLEPA: | 1. Mestni svet Mestne občine Maribor se je seznanil s Koncesijsko pogodbo za energetsko sanacijo energetskih sistemov v 16 stavbah v lasti Mestne občine Maribor |

dr. Andrej FIŠTRAVEC

župan Mestne občine Maribor

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA |  |
| --- | --- |

Številka:	41101-291/2016

Datum:	 3.3.2017

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA  25. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | Seznanitev s Koncesijsko pogodbo izvedbe projekta Energetska sanacija energetskih sistemov v 16 stavbah v lasti Mestne občine Maribor in možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | - KONCESIJSKA POGODBA |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | Teobald PAJNIK dr. Vlasta KRMELJ |  |  |  |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | Boris KETIŠ Vodja projektne pisarne |  |  |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): |  |  |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca |  |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU | Simon Štrancar | Direktor MU |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | dr. Andrej Fištravec | Kabinet župana |  |  |

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA |  |
| --- | --- |

Številka:	41101-291/2016

Datum:	3.3.2017

Seznanitev s Koncesijsko pogodbo izvedbe projekta Energetska sanacija energetskih sistemov v 16 stavbah v lasti Mestne občine Maribor in možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva

- Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

- Mestni svet Mestne občine Maribor je sprejel Koncesijski akt za izvajanje energetskega pogodbeništva za projekt »Energetska sanacija energetskih sistemov v 16 stavbah v lasti Mestne občine Maribor in možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva« (MUV, št. 2/2017; v nadaljevanju: koncesijski akt), ki določa predmet in pogoje izvajanja koncesije. V skladu s 16. členom koncesijskega akta, daje Mestni svet soglasje pred podpisom pogodbe.

- Javni razpis za izbiro koncesionarja bo objavljen v mesecu marcu 2017. Ker je osnutek Koncesijske pogodbe za energetsko sanacijo energetskih sistemov v 16 stavbah v lasti Mestne občine Maribor del razpisne dokumentacije in je po zaključku razpisa ne smemo več bistveno spreminjati, dajemo Mestnemu svetu pogodbo v pregled. Pogodba je skladna z osnutkom pogodbe, ki je podana v Smernicah za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva, ki jih je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo, decembra 2014.

Župan

Mestne občine Maribor

dr. Andrej FIŠTRAVEC

Številka:	41101-291/2016

Datum:	3.3.2017

Priloga 1

Koncesijska Pogodba                                                                                VZOREC

(Ponudnik vzorca pogodbe ne izpolnjuje temveč ga zgolj parafira)

Mestna občina Maribor

ki jo zastopa župan dr. Andrej Fištravec

Matična številka:	5883369000

Davčna številka:	SI 12709590

Transakcijski račun (TRR): SI 56 012700100008403

(v nadaljevanju: koncedent)

in

[naziv in naslov koncesionarja]

ki ga zastopa [ime in priimek zakonitega zastopnika koncesionarja]

Matična številka:	[matična številka koncesionarja]

Davčna številka:	[davčna številka koncesionarja]

Transakcijski račun (TRR):	[podatki o transakcijskih računih koncesionarja]

(v nadaljevanju: koncesionar)

sklepata naslednjo

KONCESIJSKO POGODBO

številka [opravilna številka pogodbe]

za energetsko sanacijo energetskih sistemov v 16 stavbah v lasti Mestne občine Maribor

- UVODNE DOLOČBE

- člen

(podlaga za sklenitev pogodbe)

- Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

  - je Mestni svet Mestne občine Maribor sprejel Koncesijski akt za izvajanje energetskega pogodbeništva za projekt »Energetska sanacija energetskih sistemov v 16 stavbah v lasti Mestne občine Maribor in možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva« (MUV, št. 2/2017; v nadaljevanju: koncesijski akt), ki določa predmet in pogoje izvajanja koncesije;

  - je koncedent dne [navedba datuma] v Uradnem listu RS, št. [navedba številke objave] objavil javni razpis za izvedbo projekta »Energetska sanacija energetskih sistemov v 16 stavbah v lasti Mestne občine Maribor in možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva«;

  - je koncedent dne [navedba datuma] izdal [podatki o odločitvi iz 56. oziroma 57. člena ZJZP] o izboru koncesionarja za projekt [naziv projekta];

  - je odločitev iz predhodne točke postala pravnomočna dne [navedba datuma];

  - se na zgoraj podani podlagi sklepa predmetna koncesijska pogodba.

- člen

(sestavni deli pogodbe)

- Sestavni del predmetne koncesijske pogodbe so:

  - način izračuna prihrankov s pripadajočim vzorcem izračuna (Priloga 1);

  - program izvajanja koncesije, ki vključuje seznam objektov koncedenta, kjer se bodo izvajali ukrepi za zagotavljanje prihrankov energije, s pripadajočimi podatki o referenčnih količinah in pogojih uporabe, standardih udobja v objektih, investicijski načrt s seznamom ukrepov za učinkovitejšo rabo energije, ki jih bo izvajal koncesionar ter načrt upravljanja iz vzdrževanja (Priloga 2);

  - celotna razpisna dokumentacija javnega razpisa za podelitev koncesije (Priloga 3);

  - končna ponudba koncesionarja (Priloga 4).

- V primeru neskladja med zgornjimi dokumenti se pri razlagi upošteva zgoraj podana hierarhija dokumentacije, pri čemer je predmetna pogodba hierarhično nadrejena dokumentom iz predhodnega odstavka.

- člen

(opredelitev ključnih pojmov)

- Izrazi, uporabljeni v tej pogodbi, imajo enak pomen, kot ga določajo koncesijski akt in predpisi, ki urejajo javno-zasebno partnerstvo in energetsko dejavnost.

- V tej pogodbi uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

- PREDMET KONCESIJE

- člen

(predmet koncesije)

- S to pogodbo koncedent podeljuje, koncesionar pa sprejema izključno dolžnost in pravico za izvedbo ukrepov za zagotavljanje prihrankov energije ter izvedbo storitve energetskega upravljanja v objektih naročnika iz 5. člena te pogodbe, na način in pod pogoji, določenimi z zakoni in podzakonskimi predpisi, koncesijskim aktom ter na njegovi podlagi sprejetimi dokumenti koncedenta, razpisno dokumentacijo za podelitev koncesije in to koncesijsko pogodbo.

- Koncesijska dejavnost obsega naslednje storitve:

  - izvajanje ukrepov za zagotavljanje prihrankov energije, skladno s programom izvajanja koncesije;

  - upravljanje objektov in infrastrukture, kot so opredeljeni v 5. členu te pogodbe, na način, opredeljen v načrtu upravljanja iz vzdrževanja;

  - vzdrževanje objektov in infrastrukture, kot so opredeljeni v 5. členu te pogodbe, na način, opredeljen v načrtu upravljanja iz vzdrževanja;

  - izvajanje drugih aktivnosti, skladno s programom izvajanja (Priloga 2);

  - jamčenje prihranka energije, skladno s to pogodbo

- Koncesionar mora kot sestavni del koncesije opravljati tudi naloge v zvezi z vodenjem evidenc in obveščanjem koncedenta ter druge naloge kot to določa veljavna zakonodaja in koncesijski akt:

  - izvajanje pripravljalnih storitev, glavne storitve in drugih storitev za zagotavljanje prihrankov energije na objektih koncedenta, kot so opredeljeni v 5. členu te pogodbe, skladno s Prilogo 2;

  - jamčenje prihranka energije, skladno s to pogodbo;

  - izvajanje drugih aktivnosti, skladno s Prilogo 2.

- OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE

- člen

(območje izvajanja)

- Območje izvajanja koncesije obsega sledeče objekte, v katerih so opredeljeni energetski sistemi: K – energetska sanacija kotlovnice, NR – energetska sanacija notranje razsvetljave, SPH - energetska sanacija sistema za pripravo hladu:

| Št. | Objekt | Naslov objekta |
| --- | --- | --- |
| 1. | Osnovna šola Malečnik, K | Malečnik 61, 2229 MALEČNIK |
| 2. | Osnovna šola Rada Robiča Limbuš, K | Limbuška cesta 62, 2341 LIMBUŠ |
| 3. | Osnovna šola bratov Polančičev Maribor, K | Prešernova ulica 19, 2000 MARIBOR |
| 4. | Osnovna šola Draga Kobala Maribor, K | Tolstojeva ulica 3, 2000 MARIBOR |
| 5. | Osnovna šola Slave Klavore Maribor, K | Štrekljeva ulica 31, 2000 MARIBOR |
| 6. | Osnovan šola Ludvika Pliberška Maribor; K, NR | Lackova cesta 4, 2000 MARIBOR |
| 7. | Osnovna šola Leona Štuklja Maribor, NR | Klinetova ulica 18, 2000 MARIBOR |
| 8. | Vrtec Studenci, PE Limbuš in jasli, K | Šolska ulica 25 in 27, 2341 LIMBUŠ |
| 9. | Vrtec Studenci , PE Iztokova, K | Žabotova ulica 10, 2000 MARIBOR |
| 10. | Vrtec Pobrežje, PE Mojca, K | Železnikova ulica 24, 2000 MARIBOR |
| 11. | Vrtec Tezno, PE Pedenjped in jasli, K | Ulica heroja Nandeta 3, 2000 MARIBOR |
| 12. | Vrtec Ivana Glinška, PE Ribiška, K | Ribiška ulica 11, 2000 MARIBOR |
| 13. | Vrtec Pobrežje, PE Ob Gozdu, K | Ob Gozdu 22, 2000 MARIBOR |
| 14. | Dvorana Tabor, K | Koresova ulica 7, 2000 MARIBOR |
| 15. | Ledna dvorana, K, SPH | Koresova ulica 7, 2000 MARIBOR |
| 16. | Mestna občina Maribor, K | Ulica heroja Staneta 1 |

- ČAS TRAJANJA KONCESIJE

- člen

(čas trajanja)

- Izvajanje koncesijske dejavnosti po tej pogodbi se začne s pričetkom veljavnosti te pogodbe in traja [navedba števila let] let od pričetka veljavnosti te pogodbe.

- Izvajanje koncesijske dejavnosti se v primeru, da:

  - koncesionar zaradi ukrepov koncedenta ali drugih ukrepov oblasti koncesije ni mogel izvajati;

  - je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki so posledica zahtev koncedenta ali njegovih ukrepov v javnem interesu,

s sklenitvijo aneksa k osnovni pogodbi lahko podaljša, vendar največ za polovico obdobja, določenega z osnovno koncesijsko pogodbo. Dolžina podaljšanja se določi ob upoštevanju določbe drugega odstavka 71. člena ZJZP.

- FINANCIRANJE

- člen

(vložki pogodbenih strank)

- Koncedent za namen izvajanja predmetne pogodbe zagotovi sledeč vložek: [navedba vložka]

- Koncesionar v celoti prevzame stroške obratovanja, vzdrževanja in upravljanja zgrajene

infrastrukture, kot je opredeljena v programu izvajanja.

Ocenjen letni strošek upravljanja in vzdrževanja infrastrukture, skladno s predmetno pogodbo, znaša [navedba stroška]. Navedeni strošek predstavlja vložek koncesionarja.

Koncesionar v celoti prevzame tudi vse stroške investicij, skladno s programom izvajanja, ki bodo izvedene tekom izvajanja predmetne koncesije. Ocenjen vložek koncesionarja iz predmetnega naslova znaša [navedba vložka].

Skupno znaša ob sklenitvi pogodbe vložek koncesionarja [navedba skupnega vložka].

- Ob sklenitvi pogodbe znaša razmerje med vloženimi sredstvi javnega in zasebnega partnerja [navedba razmerja].

- Razmerje med vloženimi sredstvi (finančnimi in ostalimi) koncesionarja in koncedenta se lahko vsako leto trajanja javno-zasebnega partnerstva ustrezno prilagodi, odvisno od morebitnih dodatnih letnih vložkov koncesionarja in koncedenta v investicijski projekt.

- člen

(viri financiranja)

- Koncesionirana dejavnost se financira iz sledečih virov:

  - sredstev iz naslova doseženih energetskih prihrankov;

  - drugih sredstev, ki jih pridobi koncesionar na podlagi opravljanja koncesionirane dejavnosti;

  - lastnih sredstev koncesionarja.

- Sredstva iz prejšnjega odstavka se smejo uporabljati izključno za opravljanje koncesionirane dejavnosti.

- Če prihodki koncesionarja iz naslova opravljanja koncesije, kot so opredeljeni v tej pogodbi, ne zagotavljajo pokrivanja stroškov izvajanja koncesije, zagotovi razliko koncesionar iz lastnih sredstev in na lasten poslovni riziko.

- Koncesionar mora skladno z zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti in predpisi, izdanimi za njegovo izvrševanje, drugimi predpisi in računovodskimi standardi, voditi ločeno računovodsko evidenco o sredstvih in virih sredstev ter prihodkih in odhodkih za izvajanje koncesionirane dejavnosti za vsak objekt posebej.

- člen

(druga sredstva)

- Če koncesionar prejema kakršna koli druga sredstva za izvajanje koncesije, ki niso navedena v tej pogodbi, mora ta sredstva, zmanjšana za upravičene stroške v zvezi z njihovim pridobivanjem, uporabiti za izvajanje te koncesije.

- O višini prihodkov iz prejšnjega odstavka mora koncesionar poročati koncesionarju na način, določen v 27. členu te pogodbe.

- člen

(plačilo koncesionarju)

- Dolžnost plačila koncesionarju prične z nastankom obveznosti izvajanja glavne storitve in se sestoji iz plačila za zajamčeni prihranek in dodatnega plačila v primeru, če koncesionar preseže zajamčeni prihranek.

- Če koncesionar doseže zajamčeni prihranek, kot izhaja iz dokumentacije iz 2. člena te pogodbe, mu pripada delež v višini [navedba odstotka] zajamčenega zneska prihranka, kar znaša [navedba zneska] brez DDV. Davek na dodano vrednost se obračuna skladno z veljavno zakonodajo.

- Če koncesionar v posameznem obračunskem obdobju preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije, kot so opredeljeni v dokumentaciji iz 2. člena te pogodbe, mu poleg plačila iz drugega odstavka tega člena pripada dodatno plačilo v višini [navedba odstotka] presežnega prihranka brez DDV. Davek na dodano vrednost se obračuna skladno z veljavno zakonodajo.

- V kolikor prihranek v obračunskem obdobju ni dosežen, je koncesionar upravičen zgolj do plačila dejansko doseženega prihranka, hkrati pa mora koncedentu plačati pogodbeno kazen v višini ugotovljene negativne razlike med doseženim in zajamčenim prihrankom. Za navedeno izstavi koncesionar koncedentu dobropis. Dobropis se poračuna s plačili v naslednjem obračunskem obdobju. Koncedent ima pravico zahtevati izplačilo dobropisa v primeru, da ga ni mogoče poračunati s plačili v naslednjih obračunskih obdobjih, ali pod pogojem, da koncesionar ni dosegel zajamčenega prihranka v dveh zaporednih obračunskih obdobjih.

- člen

(obračun storitev)

- Vsi obračuni in drugi izračuni zagotavljanja prihrankov po tej pogodbi se izvajajo za obračunsko obdobje enega leta, pri čemer je prvo obračunsko obdobje enako obdobju enega leta od datuma začetka izvajanja glavne storitve na vseh objektih. Na pobudo koncesionarja se obračun lahko izvaja od datuma začetka izvajanja glavne storitve na posameznem objektu. V tem primeru se obračun za posamezni objekt izvrši sorazmerno glede na število pogodbenih mesecev, preostalih do zaključka obračunskega obdobja iz prvega stavka tega odstavka.

- Koncesionar mora obračun podatkov in vse s tem povezane relevantne podatke v 30 dneh po zaključku posameznega obračunskega obdobja posredovati energetskemu upravljavcu koncendenta, to je Energetska agencija za Podravje, ki opravi letno revizijo izvajanja koncesije in pripravi poročilo. Stroški priprave poročila, ki ga energetski upravljavec v 30 dneh preda koncedentu, znašajo 3 % zajamčene vrednosti prihrankov. Stroškov krije koncesionar.

- Plačila za zajamčeni prihranek se izvajajo vsak mesec od začetka izvajanja glavne storitve v obliki dvanajstin.

- Koncesionar mora v 60 dneh po zaključku posameznega obračunskega obdobja sestaviti in vročiti koncedentu v potrditev račun za izplačilo storitve v višini, kot izhaja iz 10. člena te pogodbe.

- K računu morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi deli in so podlaga za njegovo izstavitev.

- Koncedent je dolžan račun pregledati v roku 15 dni od prejema in ga, v kolikor je ustrezen, potrditi z dovoljenjem za izplačilo. Če ga v navedenem roku koncedent ne potrdi, se račun šteje za potrjenega.

- V primeru, da koncedent ugotovi napake, ali se ne strinja s posameznimi postavkami obračuna v računu, je koncedent dolžan nesporni znesek računa plačati na način in v rokih, določenih za plačilo po tej pogodbi, glede spornega zneska pa v istem roku sporočiti svoje stališče.

- Koncedent mora nakazovati zneske za račune iz predmetnega člena na transakcijski račun koncesionarja.

- Plačilni rok je določen z vsakokrat veljavnim zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

- V primeru zamude plačila dolguje koncedent koncesionarju zamudne obresti v višini zakonskih zamudnih obresti.

- SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIJE

- člen

(obveznosti koncesionarja)

- Koncesionar ima na podlagi te pogodbe dolžnostno upravičenje za:

  - izvajanje pripravljalnih storitev, glavne storitve in drugih storitev za zagotavljanje prihrankov energije na objektih, kot so opredeljeni v 5. členu te pogodbe, skladno s Prilogo 2;

  - izvajanje vseh nalog in dejavnosti, ki so neločljivo povezane z obveznostmi iz predhodnih alinej (na primer vodenje evidenc, obračunavanje storitev, itd.) v obsegu in na način kot je opredeljen v 2. členu te pogodbe;

  - izvajanje drugih obveznosti, ki so opredeljene v koncesijski pogodbi ali koncesijskem aktu;

- Koncesionar garantira in jamči, da bodo ukrepi za prihranek energije od začetka obveznosti izvajanja koncesijskega razmerja do konca trajanja te pogodbe zmanjšali referenčne količine iz te pogodbe za odstotek zajamčenega prihranka, ki znaša [navedba zajamčenega prihranka].

- Dejavnost, ki je predmet te koncesije, mora koncesionar opravljati nepretrgano. Koncesionar lahko začasno prekine izvajanje dejavnosti le na način in iz razlogov, ki jih določajo zakon, koncesijski akt, predmetna pogodba ali drug predpis.

- Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe tudi naslednje dolžnosti:

  - izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi, koncesijsko pogodbo ter koncesijskim aktom;

  - kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati in/oziroma vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti;

  - upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem koncesionirane dejavnosti;

  - ves čas trajanja te pogodbe s skrbnostjo strokovnjaka skrbeti za to, da pridobi vsa potrebna dovoljenja, soglasja, certifikate in druge akte državnih in drugih pristojnih organov (ta dolžnost se nanaša tudi na potrebno podaljšanje ali obnovitev teh dovoljenj, soglasij, certifikatov in drugih aktov);

  - izvajanje del predhodno uskladiti s koncedentom;

  - prevzeti koordinacijo del z morebitnimi ostalimi izvajalci;

  - ves čas veljavnosti pogodbe izpolnjevati vse pogoje, opredeljene v koncesijskem aktu ali razpisni dokumentaciji;

  - zagotavljati vodenje vseh predpisanih evidenc in pravočasno posredovati podatke pristojnim institucijam, v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in to pogodbo;

  - pripravljati in pravočasno posredovati poročila in podatke iz drugih evidenc v skladu z zakonom in podzakonskimi akti;

  - poročati Energetski agenciji za Podravje in koncedentu o izvajanju koncesije;

  - o okvarah, napakah ali pomanjkljivostih, ki so pomembnejše, ali ki bi lahko ogrozile izvajanje koncesije, takoj obvestiti koncedenta;

  - voditi poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in računovodskimi standardi, če opravlja drugo dejavnost, pa voditi ločeno računovodstvo v skladu z zakonom in računovodskimi standardi;

  - koncedentu omogočiti in dovoliti nemoten in neoviran nadzor nad poslovanjem in izvajanjem predmeta te pogodbe;

  - vsako leto, od začetka izvajanja javno-zasebnega partnerstva, javnemu partnerju predložiti celotno evalvacijo poslovanja z objekti, opredeljenimi v 5. členu te pogodbe, ter poročilo o doseženih prihrankih;

  - v primeru obstoja resne ali neposredne nevarnosti za življenje, zdravje ali premoženje nemudoma obvestiti pristojni inšpektorat in izvesti potrebne ukrepe, da se nevarnost odstrani in škoda ne nastane oziroma je čim manjša;

  - skleniti in predložiti ustrezna zavarovanja glede izvajana dejavnosti;

  - v okviru izvajanja koncesionirane dejavnosti zagotoviti spoštovanje kazalnikov oziroma ciljev, vezanih na sofinanciranje iz kohezijskega sklada;

ter druge dolžnosti, ki so določene v tej pogodbi, koncesijskem aktu, javnem razpisu ali veljavni zakonodaji.

- člen

(obveznosti koncedenta)

- Dolžnosti koncedenta so zlasti:

  - zagotavljanje plačila za opravljeno storitev, skladno s poglavjem V. predmetne pogodbe;

  - koncesionarju zagotavljati pogoje za nemoteno opravljanje dejavnosti koncesije, vključno z neomejeno pravico dostopa do objektov in dostopa ter upravljanje z napravami, ki so predmet koncesije, za namen izvajanja pripravljalnih in glavnih storitev;

  - koncesionarju nuditi pomoč v primeru pridobitve posameznih pravic, soglasij ali dovoljenj, ki jih koncesionar ne more pridobiti samostojno ali brez pomoči koncedenta;

  - koncesionarju na nepremičninah in premičninah, ki so potrebne za izvajanje aktivnosti za uresničitev koncesijske pogodbe, ob upoštevanju veljavne zakonodaje, podeliti ustrezne stvarnopravne pravice na način, da se koncesionarju omogoči nemoteno izvajanje koncesionirane dejavnosti;

  - zagotavljati ustrezno gradbeno vzdrževanje objektov iz 5. člena te pogodbe na način, da se ves čas trajanja koncesijskega razmerja zagotovi normalna raba objekta in najmanj obdrži raven stanja objektov, kot je bila ob sklenitvi te pogodbe.

- člen

(dolžnosti uporabnikov oziroma upravljavcev objektov)

- Uporabniki oziroma upravljavci objektov imajo do koncesionarja zlasti dolžnost:

  - upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti opravljanje nalog iz koncesijskega akta in koncesijske pogodbe;

  - omogočiti dostop do vseh prostorov, naprav in opreme, kjer se opravljajo storitve in naloge iz koncesijskega akta in koncesijske pogodbe;

  - prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje nalog koncesionarja oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na izvajanje nalog;

  - obveščati koncedenta o morebitnih kršitvah koncesionarja.

- člen

(pripravljalne storitve in glavna storitev)

- Meje izvajanja pripravljalnih in glavnih storitev so določene z razpisno dokumentacijo javnega razpisa in s končno ponudbo koncesionarja oziroma s strani koncedenta potrjeno PZI dokumentacijo, ki jo za svoje ukrepe izdela koncesionar. PZI dokumentacijo iz predhodnega stavka mora koncesionar koncedentu v potrditev predložiti najkasneje v roku 30 dni po pričetku veljavnosti te pogodbe.

- Pripravljalne storitve morajo biti izvedene v skladu s projektno dokumentacijo najkasneje do [navedba datuma].

- Pripravljalne storitve koncedent prevzame po tem, ko ugotovi popolnost in odsotnost napak, pri čemer se o prevzemu sestavi zapisnik.

- Z dnem podpisa zapisnika začne koncesionar izvajati glavno storitev.

- Za namene zagotavljanja delovanja, v skladu s cilji doseganja prihranka energije, prevzame koncesionar v teku trajanja pogodbe tekoče in investicijsko vzdrževanje za vse pripravljalne storitve, ki jih je izvedel, torej za gradbena dela oziroma za naprave, aparature in stvari, dobavljene ali vgrajene v nepremičnine, v okviru določenih meja projekta.

- Koncesionar jamči, da bodo njegove pripravljalne storitve pri predaji v takšnem stanju, ki bodo ob upoštevanju redne obrabe primerne za obratovanje in funkcionalne. Stanje pripravljalnih storitev mora biti primerljivo s takšnim, kakršno se na splošno pričakuje pri primerljivih storitvah, primerljivi amortizacijski dobi in pri rednem vzdrževanju.

- Izvajalec mora zagotavljati 24 urni servis (režim 24 x 7 vse dni v letu) in odzivni čas takoj oziroma največ dve (2) uri.

- člen

(zagotavljanje standardov udobja)

- Koncesionar mora ves čas izvajanja glavne storitve v objektih, kot so opredeljeni v 5. členu te pogodbe, zagotoviti izpolnjevanje standardov udobja, kot so opredeljeni v Prilogi 2.

- V kolikor koncedent ugotovi, da standardi udobja iz predhodnega odstavka niso doseženi in če nedoseganje standardov udobja izvira iz sfere odgovornosti koncesionarja (kot je opredeljena glede na meje izvajanja koncesije iz Priloge 2), pozove koncesionarja k vzpostavitvi zahtevanih standardov. Poziv iz predhodnega stavka se poda ustno ali preko elektronske pošte pri kontaktni osebi koncesionarja iz 39. člena te pogodbe. Koncesionar mora zahtevan standard udobja zagotoviti najkasneje v šestih (6) urah od prejema poziva koncedenta iz predhodnega stavka.

- Če koncesionar ne zagotovi standardov udobja v roku iz zadnjega stavka predhodnega odstavka, se plačilo iz 11. člena te pogodbe za obračunsko obdobje, v katerem standardi udobja niso bili doseženi, za vsak dan, ko standardi udobja niso doseženi avtomatično zmanjša za 1/365 zneska iz drugega odstavka 11. člena te pogodbe, kot je določen za posamezni objekt iz 5. člena te pogodbe.

- člen

(izvajanje ukrepov)

- Koncesionar mora zagotoviti izvedo obveznih ukrepov za zagotavljanje prihrankov energije, kot so navedeni v dokumentaciji iz 2. člena te pogodbe.

- Koncesionar ali koncedent lahko tekom izvajanja koncesije predlagata tudi izvajanje drugih ukrepov za zagotavljanje prihrankov izven obsega ukrepov iz predhodnega odstavka, pri čemer je za odobritev izvedbe takih ukrepov potrebno izvesti ustrezen postopek skladno z veljavno zakonodajo in skleniti aneks k tej pogodbi. Navedeno se lahko izvede izključno le v primeru, če ne vpliva na razdelitev tveganj med koncesionarjem in koncedentom.

- Če koncesionar izvede ukrepe, ki niso vključeni v obseg ukrepov iz prvega odstavka tega člena, in niso izpolnjeni pogoji iz predhodnega odstavka, ni upravičen do povečanja cene ali uveljavljanja kakršnih koli drugih zahtevkov do koncedenta.

- člen

(intervencijska pravica koncesionarja pri posegih koncedenta)

- V kolikor namerava koncedent na objektih iz 5. člena te pogodbe izvajati kakršnekoli načrtovane posege, mora najmanj dva (2) meseca pred nameravanim posegom o tem obvestiti koncesionarja. Nujne ukrepe, z namenom preprečitve nadaljnje škode, lahko koncendent izvede takoj, o čemer prav tako obvesti koncesionarja.

- V kolikor imajo nameravani posegi učinke prihranka energije lahko koncesionar:

  - v celoti nase prevzame financiranje določenega ukrepa gradbenega vzdrževanja z namenom prihranka energije;

  - prevzame financiranje tistih komponent ukrepa gradbenega vzdrževanja, ki s tehničnega vidika prinašajo prihranke energije in jih je možno ločiti od skupne storitve;

  - pozove koncedenta, da ukrepe gradbenega vzdrževanja še razširi, na način da se doseže učinke prihranka energije, pri čemer koncesionar prevzame ustrezne presežne stroške.

- V primeru koriščenja intervencijske pravice iz predhodnega odstavka, se izvede ustrezen postopek skladno z veljavno zakonodajo in sklene aneks k tej pogodbi.

- Intervencijska pravica se lahko uporabi zgolj v primeru, če ne vpliva na razdelitev tveganj med koncesionarjem in koncedentom.

- člen

(opustitev objektov in/ali ukrepov)

- Koncedent sme objekt iz 5. člena te pogodbe ali posamezne ukrepe za doseganje prihrankov v celoti ali delno opustiti.

- V tem primeru se koncedent in koncesionar dogovorita za prilagoditev pogodbe (na primer sprememba referenčnih količin, odstotka udeležbe pri prihrankih, itd.). V kolikor koncesionar in koncedent dogovora o prilagoditvi pogodbe ne dosežeta, je koncedent dolžan koncesionarju plačati odškodnino, določeno ob upoštevanju določb četrtega odstavka 31. člena te pogodbe. V primeru delne opustitve objekta oziroma ukrepa se odškodnina iz predhodnega stavka določi v sorazmernem deležu glede na kvadraturo opuščenega dela objekta.

- Prilagoditev iz tega člena ne sme vplivati na razdelitev tveganj med koncesionarjem in koncedentom.

- člen

(sprememba lastništva)

- Koncedent je prost pri lastninskem razpolaganju z objektom.

- Pred spremembo lastništva dela ali celotnega objekta iz 5. člena te pogodbe, se avtomatično izvede postopek vezan na opustitev objektov, kot je določen v 19. členu te pogodbe.

- člen

(prenos lastninske pravice)

- Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja nemudoma ali v roku, ki ga določi koncedent, neodplačno izročiti koncedentu v last in posest vse premičnine in morebitne nepremičnine, ki jih je imel v posesti ali lasti z namenom izvajanja koncesijske pogodbe, v stanju, ki omogoča nadaljnje izvajanje dejavnosti.

- Koncesionar mora zagotoviti, da so osnovna sredstva izvedena v okviru ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti (v nadaljevanju: sredstva) ob izteku pogodbene dobe v takem stanju, da imajo vse lastnosti, ki so potrebne za njihovo normalno rabo. Za ugotovitev navedenega pogodbeni stranki en mesec pred iztekom te pogodbe opravita temeljit pregled stanja sredstev. V kolikor pri pregledu sredstev med strankami pride do spora o stanju sredstev, se pregled stanja sredstev opravi s strani neodvisnega izvedenca. Izvedenec se imenuje na način, da koncedent poda predlog petih izvedencev, koncesionar pa izmed predlaganih opravi izbiro. V kolikor izvedenec za posamezno sredstvo oceni, da sredstvo nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo, je koncedent od koncesionarja upravičen zahtevati nadomestno sredstvo. Stroške izvedenca si stranki delita v enakem delu.

- Koncesionar mora ob izročitvi stvari koncedentu izročiti tudi vso tehnično in drugo dokumentacijo izdelano in pridobljeno pri izvedbi in vzdrževanju ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti.

- Sredstvo se šteje za prevzeto, ko pooblaščena predstavnika pogodbenih strank podpišeta prevzemni zapisnik v tistem delu, ki se nanaša na to sredstvo. Če v prevzemnem zapisniku ob posameznem sredstvu niso zapisane pripombe, se šteje, da to sredstvo nima očitnih napak.

- Koncesionar se ob prenosu iz prvega odstavka tega člena zaveže neodplačno na koncedenta prenesti tudi morebitne druge pravice (na primer služnosti, itd.), ki so vezane na opravljanje koncesionirane dejavnosti po tej pogodbi.

- Koncesionar odgovarja za vso škodo, ki bi nastala zaradi kršitve obveznosti iz tega člena.

- člen

(element sofinanciranja)

- Koncedent in koncesionar sta pri izvajanju koncesije dolžna upoštevati in izvajati vse zaveze, ki izhajajo iz dejstva, da so bila za nekatere objekte s strani koncedenta za del investicijskega projekta pridobljena sredstva iz kohezijskega sklada.

- Koncedent in koncesionar morata zagotoviti, da predmetno javno-zasebno partnerstvo v nobeni točki ne bo poseglo v izkazovanje ter izpolnitev vseh kazalnikov oziroma ciljev, vezanih na sofinanciranje iz kohezijskega sklada.

- ZAVAROVANJA

- člen

(zavarovanje za dobro izvedbo pripravljalnih storitev)

- Koncesionar mora koncedentu, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pripravljalnih storitev.

- Zavarovanje za dobro izvedbo pripravljalnih storitev mora biti v obliki bančne garancije (oziroma primerljivega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici), skladno z vzorcem obrazca garancije po EPGP-758, unovčljive na prvi pisni poziv, v višini 10 % vrednosti pripravljalnih storitev (z DDV). Zavarovanje mora biti brezpogojno.

- Zavarovanje za dobro izvedbo pripravljalnih storitev je lahko predmet unovčitve v primeru, če se bo izkazalo, da koncesionar pripravljalnih del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije, specifikacijami ali končno ponudbo.

- Zavarovanje za dobro izvedbo pripravljalnih storitev mora biti veljavno vsaj 30 dni več kot skrajni rok za izvedbo pripravljalnih storitev po tej pogodbi.

- člen

(zavarovanje za primer poškodb oseb in škode na premoženju)

- Koncesionar mora najkasneje v 10 dneh od sklenitve te pogodbe predložiti dokazilo o zavarovanju za primer poškodb oseb in škode na premoženju, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzroči koncesionar ali pri njem zaposlene osebe koncedentu ali tretjim osebam.

- Koncesionar je dolžan vzdrževati veljavnost zavarovanja iz predhodnega odstavka skozi celotno trajanje te pogodbe in na zahtevo koncedenta le-temu predložiti ustrezno dokazilo o veljavnosti zavarovanja.

- Koncesionar je dolžan koncedentu nuditi vse podatke, če bi bil koncedent v zvezi s podeljeno koncesijo direktno ali sam tožen s strani tretje osebe.

- NADZOR

- člen

(nadzor)

- Nadzor nad izvajanjem koncesije opravljajo koncedent, Energetska agencija za Podravje kot energetski upravljavec koncendenta, s strani koncedenta pooblaščene osebe in vsi organi, ki so za to pooblaščeni, skladno z določbami zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in skladno s koncesijsko pogodbo.

- Koncesionar je osebam iz prejšnjega odstavka dolžan omogočiti nadzor nad izvajanjem koncesije, predložiti vso potrebno dokumentacijo v zvezi z izvajanjem koncesije, dajati informacije v zvezi z izvajanjem koncesije in omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.

- Nadzor se lahko izvaja tudi v prostorih koncesionarja.

- Nadzor obsega pregled finančnega poslovanja v zvezi z izvajanjem koncesije, nadzor izvajanja dejavnosti, strokovni nadzor in nadzor nad ustreznostjo uporabe objektov ter ostalih sredstev za izvajanje dejavnosti, kakor tudi nadzor izvajanja dejavnosti v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

- Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan in mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije. Praviloma se izvaja v poslovnem času koncesionarja. Nadzornik se po potrebi izkaže s pooblastilom. Nadzornik je dolžan podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno skrivnost. O nadzoru se sestavi zapisnik.

- člen

(spremljanje kakovosti)

- Koncedent in njegov energetski upravljavec, Energetska agencija za Podravje, spremljata in ocenjujeta kakovost opravljenih storitev.

- Kakovost opravljenih storitev lahko koncedent spremlja neposredno v okviru nadzora iz prejšnjega člena, ali s pomočjo specializiranih organizacij.

- V primeru, da koncedent ugotovi odstopanje kvalitete storitve od standardov, določenih s to pogodbo, koncesijskim aktom in posebnimi dogovori, lahko uporabi sankcije, opredeljene v tej pogodbi ali koncesijskem aktu.

- člen

(poročanje)

- Koncesionar mora enkrat letno, najkasneje ob izdanem končnem obračunu iz 11. člena te pogodbe, za preteklo leto, v obliki podanega letnega poročila Energetski agenciji za Podravje in koncedentu poročati o:

  - obsegu opravljenih storitev koncesionirane dejavnosti;

  - doseženih prihrankih energije;

  - prihodkih za izvajanje koncesionirane dejavnosti, prejetih v preteklem letu;

  - drugih podatkih, določenih s koncesijskim aktom ali to pogodbo;

- Koncedent lahko od koncesionarja zahteva tudi predložitev polletnega poročila.

- Koncesionar je dolžan podatke iz prejšnjega odstavka pošiljati koncedentu v elektronski obliki. Obliko in formate pošiljanja podatkov določi koncedent.

- Letno poročilo mora obsegati podatke iz prvega odstavka tega člena, poleg tega pa še podatke o doseganju standardov kakovosti storitev, določenih s koncesijskim aktom, to pogodbo in posebnim dogovorom. Letno poročilo mora obsegati tudi revidirane računovodske izkaze, izdelane skladno z zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti in predpisi, izdanimi za njegovo izvrševanje.

- člen

(revizijska sled)

- Vsa dokumentacija, povezana z izvajanjem koncesije, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled.

- Koncesionar je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem koncesije, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti, za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega roka lahko koncedent le-tega enostransko podaljša.

- Koncesionar se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije vsem nadzornim organom, vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo izvajanja koncesije ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku koncesijske pogodbe.

- Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posameznih aktivnosti koncesije, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih, povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

- Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo neoporečnost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

- PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

- člen

(prenehanje razmerja)

- Razmerje med koncedentom, koncesionarjem in uporabniki preneha na naslednji način:

  - s prenehanjem koncesijske pogodbe,

  - z odkupom koncesije,

  - z odvzemom koncesije,

  - s prenehanjem koncesionarja,

  - v drugih primerih, določenih pod pogoji, določenimi z ZJZP.

- člen

(prenehanje koncesijske pogodbe)

- Koncesijska pogodba preneha:

  - po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,

  - z razdrtjem.

- Koncesijska pogodba lahko enostransko preneha z razdrtjem s strani koncedenta:

  - če je proti koncesionarju začet postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek;

  - če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje koncesije;

  - če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije;

  - če koncesionar krši to pogodbo;

  - če koncesionar krši pogodbo na način, da nastaja večja škoda koncendentu ali tretjim osebam;

  - če je mogoče utemeljeno sklepati, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti.

- V primeru nastopa pogoja iz d. točke predhodnega odstavka koncedent pisno opozori koncesionarja na kršitve, ki so razlog za prenehanje koncesije, mu določi primeren rok za odpravo kršitev in ga opozori, da bo v nasprotnem primeru enostransko razdrl pogodbo. Če je koncesionar konzorcij, se kršitev posameznega člana konzorcija šteje za kršitev koncesionarja.

- V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz drugega odstavka tega člena koncedent s priporočeno pošto koncesionarja obvesti o enostranskemu razdrtju koncesijske pogodbe in mu do pravnomočne izbire novega koncesionarja naloži izvajanje koncesije ali pa izvajanje koncesije v vmesnem času zagotovi na drug ustrezen način.

- V primeru enostranskega razdrtja iz drugega odstavka velja največ 3 mesečni odpovedni rok.

- Koncesionar lahko enostransko razdre koncesijsko pogodbo, če koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz te pogodbe, zaradi česar koncesionarja v celoti onemogoča pri izvajanju koncesijske pogodbe.

- V primeru enostranskega razdrtja iz predhodnega odstavka velja 12 mesečni odpovedni rok.

- V primeru razdrtja koncesijske pogodbe s strani koncedenta, zaradi razlogov na strani koncendenta, v fazi izvajanja pripravljalnih storitev je koncedent dolžan koncesionarju izplačati nadomestilo na podlagi stroškov kapitala, ki so do prekinitve nastali koncesionarju.

- V primeru razdrtja koncesijske pogodbe s strani koncedenta, zaradi razlogov na strani koncendenta, v fazi izvajanja glavne storitve, je koncedent dolžan koncesionarju izplačati nadomestilo v višini trenutne tržne vrednosti sredstev, ocenjene s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme, ki je imenovan na podlagi zakona, ki ureja revidiranje, ali zakona, ki ureja sodišča, zmanjšane za 15 %.

- Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.

- člen

(odkup koncesije)

- Odkup koncesije je možen takrat, ko koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo redno izvajanje koncesije možno učinkoviteje opravljati na drug način, o čemer pisno z obrazložitvijo obvesti koncesionarja.

- Ob odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi.

- Ne glede na prvi odstavek tega člena je odkup lahko tudi prisilen. Za prisilen odkup koncesije se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev.

- Ob prisilnem odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi.

- člen

(odvzem koncesije)

- Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju v primeru, če koncesionar očitno krši to pogodbo, zlasti pa:

  - če ne prične z izvajanjem koncesionirane dejavnosti v dogovorjenem roku;

  - če je izražen utemeljen javni interes po prenehanju izvajanja predmeta te pogodbe;

  - če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno oziroma jo izvaja tako, da so povzročene motnje v dejavnosti in funkcionalnosti;

  - če koncedentu namerno ali iz velike malomarnosti povzroča škodo;

  - če se pri svoji dejavnosti ne drži predpisov in standardov ali navodil koncedenta;.

- Pogoj iz a. točke predhodnega odstavka je izpolnjen, če koncesionar v roku iz 15. člena te pogodbe ne izvede pripravljalnih storitev.

- Pogoj iz b. točke prvega odstavka tega člena je izpolnjen, če koncedent na podlagi investicijskega elaborata ugotovi, do so izpolnjeni ekonomski, pravni, tehnični, okoljevarstveni in drugi pogoji za prenehanje izvajanja predmeta te pogodbe.

- Za odvzem koncesije se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev.

- Odvzem koncesije je mogoč ne glede na to, ali predstavljajo kršitve iz prvega odstavka bistveno kršitev koncesijske pogodbe. Koncedent pisno opozori koncesionarja na kršitve, ki so razlog za odvzem koncesije, mu določi primeren rok za odpravo kršitev in ga opozori, da bo v nasprotnem primeru uvedel postopek odvzema koncesije. Če je koncesionar konzorcij, se kršitev posameznega člana konzorcija šteje za kršitev koncesionarja.

- člen

(prenehanje koncesionarja)

- Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem koncesionarja, če ta nima univerzalnega pravnega naslednika. V primeru obstoja univerzalnega pravnega naslednika koncesionarja ta vstopi v pogodbeno razmerje s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi in prevzame vse pravice in obveznosti iz te pogodbe kot so določene v času prenehanja koncesionarja.

- Koncesijsko razmerje preneha z dnem nastanka pravnih posledic začetka stečajnega postopka. Na zgrajeni infrastrukturi, nameščeni opremi in drugih sredstvih koncesionarja, namenjenih izvajanju koncesije, ima koncedent izločitveno pravico, določeno v zakonu, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.

- Če je koncesionar konzorcij, zaradi prenehanja enega ali več članov konzorcija, ki nimajo univerzalnega pravnega naslednika, ali uvedbe stečaja nad njimi, koncesijsko razmerje ne preneha, če ostali člani konzorcija izjavijo, da bodo nadaljevali s koncesijo in prevzeli obveznosti člana konzorcija, ki je prenehal oziroma nad katerim je bil uveden stečajni postopek.

- člen

(statusne spremembe koncesionarja)

- Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta in uporabnike o vsaki statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture, ki presega kontrolni delež po zakonu, ki ureja prevzeme.

- Če koncesionar tega ne stori v roku 8 dni od nastanka statusne spremembe, če je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, oziroma se spremeni razdelitev tveganj med koncesionarjem in koncedentom, lahko koncedent, skladno z 30. členom te pogodbe, enostransko razdre koncesijsko pogodbo.

- SPREMENJENE OKOLIŠČINE

- člen

(spremenjene okoliščine)

- Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti katere od pogodbenih strank in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi te pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na eno od strank, ima druga stranka pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.

- Spremenjene okoliščine niso razlog za enostransko prenehanje te pogodbe.

- O nastopu spremenjenih okoliščin iz prvega odstavka tega člena se morata pogodbeni stranki nemudoma medsebojno obvestiti in se dogovoriti o izvajanju te pogodbe v spremenjenih okoliščinah. Obvestilo mora biti podprto z dokumentacijo, ki je v tem času na razpolago in ki opisuje naravo okoliščine in znesek stroškov, ki so nastali ali naj bi nastali v zvezi s spremenjeno okoliščino. Obvestilo je lahko kasneje dopolnjeno z dodatno dokumentacijo.

- Pogodbeni stranki se bosta, če bo to potrebno, sestali, da bi se pogajali o potrebnih spremembah vsebine te pogodbe z namenom, da se vzpostavi pogodbeno ravnotežje zaradi nastopa spremenjene okoliščine.

- V primeru dogovora o spremembi pogodbe, le-ta ne sme vplivati na razdelitev tveganj med koncesionarjem in koncedentom. Navedeno je izpolnjeno, če so prilagoditve:

  - posledica spremenjenih okoliščin, ki so očitno izven vplivnega območja koncesionarja;

  - kompenzirane striktno v skladu z dejanskim vplivom na prihodke pogodbenih strank.

- Ne glede na spremenjene okoliščine, je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz te pogodbe.

- Ni mogoče zahtevati spremembe pogodbe, če bi morala prizadeta stranka ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim lahko izognila ali jih premagala ali če so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njene obveznosti.

- Pravice pogodbenih strank po tej točki ne posegajo v njune pravice do odstopa od pogodbe.

- člen

(spremembe predpisov)

- Če zakon, podzakonski predpis, ali drug posamičen ali splošen akt koncedenta drugače uredi posamezna vprašanja glede obveznosti ali pravic koncesionarja v zvezi z opravljanjem koncesionirane dejavnosti, kot je to določeno v tej pogodbi, in so zato koncesionarju naložene nove obveznosti ali zmanjšane pravice ali naloženi dodatni stroški, ter te obveznosti ne izhajajo že iz predpisov, veljavnih na dan zaključka javnega razpisa in iz razpisnih zahtev in razpisne dokumentacije, ne glede na to, ali je na ta dan rok ali pogoj za začetek njihovega izvajanja že nastopil, se mora razmerje prilagoditi novim razmeram, koncesionar pa ima pravico zahtevati od koncedenta sklenitev ustreznega aneksa k tej pogodbi, s katerim pogodbeni stranki prilagodita medsebojna razmerja iz te pogodbe ter se dogovorita za ustrezno denarno ali drugo nadomestilo. V vsakem primeru nadomestilo ne sme presegati nujnih in potrebnih stroškov oziroma zmanjšanja prihodkov, ki koncesionarju nastane zaradi prej navedenih razlogov.

- Koncesionar je dolžan storiti vse, kar je v njegovi moči, da so povečani stroški oziroma zmanjšani prihodki čim manjši.

- Določbe navedenega člena ne veljajo za spremembe predpisov, ki bi jih koncesionar ob sklenitvi pogodbe lahko predvidel.

- člen

(stavka)

(1)	 Koncesionar mora zagotoviti opravljanje koncesionirane dejavnosti tudi v primeru stavke pri njem zaposlenih delavcev. Stavka zaposlenih pri koncesionarju ne predstavlja višje sile.

(2) Če koncesionar ne more zagotoviti opravljanja koncesionirane dejavnosti, mora dati koncedentu za čas trajanja stavke na razpolago objekte, opremo in naprave za opravljanje koncesionirane dejavnosti, da se zagotovi nemoteno, redno in pravočasno izvajanje storitev. Stroške, ki jih je s prevzemom opravljanja koncesije imel koncedent, v celoti nosi koncesionar.

- člen

(višja sila)

- Višja sila so izredne in nepremagljive okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih odvrniti in nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe ter so zunaj volje ali sfere pogodbenih strank.

- Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, teroristična dejanja, revolucija, upor, sabotaža, vandalizem, vojna ali ukrepi oblasti, pri čemer pride do spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, zaradi katerih izvajanje koncesionirane dejavnosti ni možno na način, ki ga predpisuje ta pogodba.

- Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano dejavnost tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno s programom izvajanja dejavnosti.

- Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju dejavnosti v takih pogojih. Pisno obvestilo mora vsebovati podatke o nastopu in naravi dogodka ter njegovih potencialnih posledicah.

- Če za stranko nastopi nezmožnost izpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi zaradi nastopa višje sile, pa o tem ne obvesti druge stranke, izgubi pravico, da bi uporabila višjo silo kot utemeljitev, opravičilo ali podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imela zaradi nastopa višje sile.

- Zaradi višje sile ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo nujnih in potrebnih dodatnih stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v času trajanja višje sile. Koncesionar mora o morebitnih dodatnih stroških, ki jih ima zaradi izvajanja koncesionirane dejavnosti v pogojih višje sile, nemudoma, najkasneje pa v roku 15 dni po tem, ko so mu nastali, in je hkrati ugotovil njihov obseg, obvestiti koncedenta. Koncedent povrne koncesionarju le nujne in potrebne dodatne stroške v zvezi z izvajanjem koncesionirane dejavnosti v pogojih višje sile.

- V primeru, ko postane izvršitev pogodbe zaradi višje sile objektivno nezmožna, sta obe stranki prosti svojih nadaljnjih pogodbenih obveznosti za čas trajanja višje sile. Če je zaradi višje sile začasno onemogočeno izvrševanje kakšne obveznosti po tej pogodbi, se rok za izvršitev ustrezno podaljša za čas trajanja višje sile.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

(kontaktne osebe)

- Koncesionar za svojega pooblaščenca (zastopnika) po tej pogodbi imenuje [navedba pooblaščenca].

- Koncedent za svojega pooblaščenca (zastopnika) po tej pogodbi imenuje [navedba pooblaščenca].

- člen

(protikorupcijska določba)

- V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega razpisa, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku koncedenta ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

- Koncedent bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali prejema obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi, v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- člen

(neskladje, neveljavnost, spremembe)

- V primeru neskladja med določbami koncesijskega akta in določbami koncesijske pogodbe, veljajo določbe koncesijskega akta.

- Za razmerja, ki jih predmetna pogodba ne ureja, veljajo določbe zakonov, ki urejata javno-zasebno partnerstvo in določbe Obligacijskega zakonika.

- Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe stranki.

- Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

- člen

(prenos na tretjo osebo)

- Koncesionar ne sme nobene od pravic in dolžnosti, ki izvirajo ali sestavljajo koncesijsko razmerje po tej pogodbi in tudi ne same koncesije, prenesti na tretjo osebo brez izrecnega pisnega soglasja koncedenta.

- Ob morebitnem prenosu koncesije na tretjo osebo se opravi ponoven preizkus glede razdelitve tveganj med koncedentom in koncesionarjem. V kolikor se navedeno razmerje spremeni, prenos na tretjo osebo ni dovoljen.

- Akt o prenosu koncesije se izda v obliki, v kakršni je bila podeljena koncesija. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo.

- Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z uporabniki.

- Za prenos po tej pogodbi se ne šteje nominacija podizvajalcev ali kooperantov.

- člen

(spori)

- Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

- Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri pristojnem stvarno pristojnem sodišču po sedežu koncedenta.

- O morebitnih vprašanjih tehnične narave vezanih na izvajanje te pogodbe, ki jih stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, odloča neodvisna tehnična komisija, ki jo v 30 dneh od sklenitve te pogodbe nominirata pogodbeni stranki.

- člen

(veljavnost)

- Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

- Pogodba prične veljati najprej dne [navedba datuma] v primeru izpolnitve odložnega pogoja, in sicer da koncesionar predloži zavarovanje iz 23. člena te pogodbe;

- člen

(izvodi pogodbe)

Ta pogodba je napisana v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme koncedent tri (3) izvode, koncesionar pa en (2) izvoda.

KONCESIONAR:	KONCEDENT:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

dne  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	dne  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(podpis in žig)	(podpis in žig)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(ime in priimek podpisnika)	(ime in priimek podpisnika)