DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADNJE

UREDITEV CESTE ZMAGE V MARIBORU

ODPRTI POSTOPEK

OBJAVA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL št. JN.........../2017

MARIBOR, maj 2017

VSEBINA

POVABILO IN NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE TER POGOJI ZA UDELEŽBO PRI ODDAJI JAVNEGA NAROČILA	3

Zakoni in predpisi	3

I. SPLOŠNO	3

1.	PODATKI O NAROČNIKU	3

2.	VRSTA POSTOPKA	3

3.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	3

4.	ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDBE IN ODPIRANJE PONUDB	4

5.	VELJAVNOST PONUDBE IN ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL	4

6.	POGOJI SODELOVANJA	4

6.1 Tuji ponudniki	4

6.2 Podizvajalci	4

6.3 Skupna ponudba	5

6.4 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov	6

7.	POJASNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA	6

8.	Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila	6

9.	Zaupnost podatkov in postopka	7

10.	USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB IN ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA	7

11.	PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO	7

II. PONUDBA	7

1. Jezik	7

2. Dopustnost ponudbe	8

3. Izpolnitev in priprava ponudbe	8

4. Predložitev ponudbe	9

5. Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe	9

6. Popravljanje napak	9

7. Dopustne dopolnitve ponudbe	9

8. Računske napake	10

9. Navedba zavajajočih podatkov	10

10. Variantne ponudbe	10

11. Ponudbena cena	10

12.  UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE	10

12.1. Osnovna sposobnost ponudnika	10

12.2  Sposobnost ponudnika za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomsko in finančno   sposobnost ponudnika ter tehnično in strokovno sposobnost	11

13. Finančna zavarovanja	12

13.1  Finančno  zavarovanje za dobro izvedbo del	12

13.3  Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku	12

14. Izločitev ponudbe	13

15. Merila	13

16. Izključitev ponudnikov, ki so sodelovali pri pripravi dokumentacije	13

17. Pogoji kakovosti izvajanja razpisanih del in garancijski roki	13

18. Stroški priprave ponudbe	13

19. Podatki o lastniški strukturi	13

20. ZAVEZA PONUDNIKA	13

III. PREGLED PONUDB	14

IV. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA	14

V. POGODBA	14

VII. PRAVNO VARSTVO	14

VII. JAMSTVO ZA NAPAKE	15

# POVABILO IN NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE TER POGOJI ZA UDELEŽBO PRI ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, ustanovljen za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili.

### Zakoni in predpisi

Javno naročilo se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javna naročila, ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila:

- Zakona o javnem naročanju, (ZJN -3 Uradni list RS, št. 91/2015;),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11,   60/11 –ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I);

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr. in 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617);

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11- uradno prečiščeno besedilo);

- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. št. 48/14, 91/15 – ZJN-3 in 27/16);

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo);

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04- uradno prečiščeno besedilo, 14/05- popr., 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 – odl. US 126/07,108/09,61/10-ZRud-1, 20/11- odl. US, 57/12, 101/13-ZDavNepr, 110/13 in 19/15);

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3);

- Vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

# I. SPLOŠNO

## PODATKI O NAROČNIKU

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

matična številka: 5883369, davčna številka: SI12709590

## VRSTA POSTOPKA

Naročnik bo v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3) izvedel odprt postopek.

## PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je UREDITEV CETE ZMAGE V MARIBORU

- Sklop – Ureditev komunalne infrastrukture

- Sklop – Ureditev krajinske arhitekture

Zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik odda ponudbo za vsaj en sklop.

## ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDBE IN ODPIRANJE PONUDB

Ponudbo je treba predložiti do 01.06.2017  do 9.00  ure na naslov Mestna občina Maribor, Ulica Heroja Staneta 1, 2000 Maribor ali osebno v sobi številka 14 – pisarna svetovalke za stranke. Pravočasna je tista ponudba, ki je predložena naročniku do roka iz predhodnega stavka.

Če bo ponudba predložena po poteku roka za predložitev ponudbe, se bo štelo, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo naročnik ne bo prevzel oziroma jo bo neodprto vrnil ponudniku z navedbo, da je prispela prepozno.

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, v dvorani Generala Rudolfa Maistra, dne  01.06.2017  ob 10.00  uri.

## VELJAVNOST PONUDBE IN ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL

Ponudba mora biti veljavna najmanj do  31.8.2017. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva od ponudnika podaljšanje časa veljavnosti ponudbe za določeno obdobje.

Skrajni rok izvedbe razpisanih del je najkasneje do 27.10.2017

Ponudniki imajo možnost ogleda kraja izvedbe javnega naročila po predhodnem dogovoru z  kontaktno osebo naročnika;  Aleš Klinc 02 220 14 66.

## POGOJI SODELOVANJA

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročil, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

### 6.1 Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

### 6.2 Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko ponudnik del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, izvaja gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila ter vrednost, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti izjavo podizvajalca, iz katere je razvidno ali podizvajalec zahteva neposredno plačilo ali ne.

Ponudnik mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora ponudnik skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžna upoštevati naročnik in ponudnik.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- ponudnik svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije  pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred Državno revizijsko komisijo.

### 6.3 Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega  zastopnika, matična številka, davčna številka, številka TRR),

- imenovanje vodilnega partnerja v skupini, pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini in odgovorni osebi za podpis ponudbe  in pogodbe,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež  vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni  partner v skupini in njihove odgovornosti,

- izjava, da so vsi partnerji v skupini seznanjeni s plačilnimi pogoji iz  dokumentacije v zvezi z javnim naročilom,

- izjava partnerjev skupini, da je imel vodilni partner v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih,

- izjava partnerjev v skupini, da so seznanjeni z navodili ponudnikom, razpisnimi

pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik  navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz 75. člen ZJN-3.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, razen pri izpolnjevanju ekonomskega in finančnega pogoja, se ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

### 6.4 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko za javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti, v skladu z 81. členom ZJN-3.

## POJASNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik lahko zahteva kakršno koli dodatno pojasnilo glede dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe, izključno preko Portala javnih naročil www.enarocanje.si, in sicer najkasneje do 25.5.2017 do 10. ure.

## Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila štiri ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

Vsaka sprememba, dopolnitev oziroma pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

## Zaupnost podatkov in postopka

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki sodelujejo v posamičnih fazah izvedbe javnega naročila. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom ZGD-1. Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki gradnje iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z veliki črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno zgoraj.

## USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB IN ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

- Naročnik lahko ravna skladno s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 in pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Naročnik lahko skladno s petim odstavkom 90. člena ZJN-3 v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe, o čemer mora takoj pisno obvestiti vse ponudnike in navesti razlog zaradi katerega ni izbral nobene ponudbe ali obvestiti vse ponudnike o svoji odločitvi, da začne nov postopek.

Naročnik si prav tako pridržuje pravico da na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V tem primeru bo naročnik o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

## PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

- V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

# II. PONUDBA

## 1. Jezik

Postopek javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti vsi ponudbeni dokumenti z izjemo certifikatov, tehničnih dokazil in preizkusov. Vsa dokazila za izpolnjevanje sposobnosti, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedena v slovenski jezik. Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentacij original dokumenta v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta.

Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku, če pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan v tujem jeziku, pa tuji jezik.

## 2. Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

## 3. Izpolnitev in priprava ponudbe

Ponudba se predloži v enem (1) izvirniku.

Zaželeno je, da je celotna ponudbena dokumentacija natipkana ali napisana s čitljivo pisavo, ki se je ne da izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje. Vsebina obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Vse obrazce je treba izpolniti, podpisati in žigosati. Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red.

Ponudbena dokumentacija naj bo preluknjana in prevezana z notarsko vrvico, ki naj bo zavezana oziroma zapečatena na način, da se omogoči pregled dokumentacije brez razvezovanja notarske vrvice in da ni mogoče dodajanje oziroma odvzemanje posameznih listov ponudbe. Ponudnik vloži dokumentacijo v mapo oziroma register tako, da so posamezna poglavja ločena s pregradnimi listi, ki so del dokumentacije in na katerih so navedeni naslovi posameznih poglavij ter vsebina zahtevanim dokumentov. Vse strani dokumentacije naj bodo oštevilčene.

## 4. Predložitev ponudbe

Ponudba  mora biti zaprta v zapečaten ovitek. Ponudnik mora na ovojnico nalepiti priložen izvod »obrazca prijave«, št. 9.

Ovojnica mora biti zaprta ali zapečatena tako, da se je na javnem odpiranju ponudb mogoče prepričati, da do tistega trenutka še ni bila odprta.

Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako kot je določeno naročnik ne nosi odgovornosti za založite ali predčasno odprtje ponudbe.

## 5. Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe

Ponudnik lahko dopolni, spremeni ali umakne ponudbo pred rokom za predložitev ponudbe.

Sprememba ponudbe mora prispeti k naročniku do  izteka roka za predložitev ponudb.

Dokumentacija, ki se nanaša na spremembo, dopolnitev ali nadomestitev ponudbe mora biti pripravljena v skladu s 3. in 4. točko tega poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter naslovljena na naslov naročnika.

## 6. Popravljanje napak

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov razen tistih, ki so potrebni za popravilo ponudnikovih napak. V takem primeru mora popravke parafirati oseba ali osebe, ki so podpisniki ponudbe.

## 7. Dopustne dopolnitve ponudbe

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne
informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Vsa obvestila v zvezi z zahtevanimi dopolnitvami ponudbe kot tudi vso ostalo  komunikacijo  - sporočanje bo naročnik posredoval v elektronski obliki na elektronski naslov kontaktne osebe (pooblaščene oseba za tolmačenje ponudbe)  naveden v obrazcu št. 3 te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

•  svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez

DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in

ponudbe v okviru meril,

•  tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

•  tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove

ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

## 8. Računske napake

Na glede na prejšnjo točko sme naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna
vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Za računsko napako šteje:

- če obstaja razlika med zneski, izraženimi v številkah in zneski, izraženimi z besedami, so merodajni izračunani zneski v številkah;

- če se ugotovi računska napaka v zmnožku cene na enoto s količino, je merodajna cena na enoto in se popravi skupni zmnožek;

- če se ugotovi računska napaka v seštevku, se popravi seštevek.

## 9. Navedba zavajajočih podatkov

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:

- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,

- če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členov ZJN-3.

## 10. Variantne ponudbe

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

## 11. Ponudbena cena

Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano.

Cena mora biti fiksna v času trajanja pogodbe.

## 12.  UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE

### 12.1. Osnovna sposobnost ponudnika

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

- Osnovna sposobnost ponudnika

- Poklicna sposobnost ponudnika

- Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika

- Tehnična in strokovna (kadrovska) sposobnost ponudnika

### ki jih ponudnik vpiše v ESPD obrazec.

ESPD obrazec izpolnijo vsi udeleženci v ponudbi: ponudnik, morebitni podizvajalci in gospodarski subjekti v skupni ponudbi, kot tudi subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. Naročnik bo v fazi ocenjevanja ponudb od ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročila zahteval predložitev dokazil navedenih v nadaljevanju, v roku treh dni, v elektronski obliki na elektronski naslov kontaktne osebe (pooblaščene oseba za tolmačenje ponudbe)  naveden v obrazcu št. 3 te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

ESPD obrazec se izpolni, izpiše, podpiše ter priloži ponudbeni dokumentaciji v pisni obliki.

### ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. ESPD vključuje uradno izjavo, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti  dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v nadaljevanju te dokumentacije.

### 12.2  Sposobnost ponudnika za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomsko in finančno   sposobnost ponudnika ter tehnično in strokovno sposobnost

Sposobnost ponudnika za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomsko in finančno sposobnost ponudnika ter tehnično in strokovno sposobnost bo naročnik ugotavljal v skladu z 76. členom ZJN-3.

Zahtevana ekonomska in finančna sposobnost

Zahtevana ekonomska in finančna zmogljivost za izvedbo javnega naročila je dosežen najnižji letni promet v zadnjih treh letih (2014, 2015, 2016) 1.800.000,00 EUR, saj mora biti ponudnik finančno sposoben za financiranje predhodnih nabav surovin in materiala  potrebnega pri izvedbi javnega naročila, saj bo naročnik ponudniku plačeval na podlagi potrjenih situacij s plačilnim rokom 30. dan po prejemu računa. Dosežen najnižji letni promet v zadnjih treh letih se zahteva tudi za posamezne gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

Najnižji zahtevani promet v zadnjih treh letih vpiše ponudnik in morebitni gospodarski subjekti v skupni ponudbi v ESPD obrazec.

Pod druge ekonomske in finančne zahteve, kot to izhaja iz ESPD se razume določilo glede roka plačila -  naročnik bo ponudniku plačeval na podlagi potrjenih situacij s plačilnim rokom 30. dan po prejemu računa.

Zahtevana tehnična sposobnost

Glede tehnične sposobnosti ponudnik vpiše v ESPD obrazec najpomembnejše reference ponudnika oz. gospodarskih subjektov v skupni ponudbi v zadnjih petih (5) letih za sklop 1 in v zadnjih treh (3) letih za sklop 2 pred oddajo ponudbe:

SKLOP 1

- Ponudnik mora navesti najmanj eno (1) referenco za gradbena dela obnove voziščne konstrukcije ter komunalnega urejanja ali podobnih del v cestogradnji v višini najmanj 350.000,00 EUR brez DDV za referenčni posel v zadnjih petih (5) letih.*

- Ponudnik mora navesti najmanj eno (1) referenco za gradbena dela obnove voziščne konstrukcije ter komunalnega urejanja ali podobnih del v cestogradnji v višini najmanj 550.000,00 EUR brez DDV za referenčni posel v zadnjih petih (5) letih.*

*Referenci za gradbena dela obnove voziščne konstrukcije ter komunalnega urejanja ali podobnih del v cestogradnji, se ne smeta nanašati na isti projekt.

- Ponudnik mora navesti najmanj eno (1) referenco za izvedbo notranjega oplaščanja kanalizacijskih cevi iz polietilena v višini najmanj 100.000,00 EUR brez DDV za referenčni posel v zadnjih petih (5) letih.

SKLOP 2

- Ponudnik mora navesti najmanj eno (1) referenco za zasaditvena dela ali urejanja okolice v višini najmanj 15.000,00 EUR brez DDV za referenčni posel v zadnjih treh (3) letih.

Dokazila o izpolnjevanju tehničnega pogoja, ki jih bo ponudnik posredoval na poziv naročnika v skladu z navedbo v drugem stavku 12. točke te dokumentacije:

Potrjeno potrdilo naročnika kot investitorja (obrazec 5/1) za vsak objekt, ki ga bo ponudnik navedel v ESPD, sicer navedene reference ne bodo priznane. Naročnik kot investitor, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del, je tretja pravna oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi

Zahtevana strokovna  (kadrovska) sposobnost

SKLOP 1

Zahteva se imenovanje:

vsaj enega odgovornega vodjo del

ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- ustrezna izobrazba in delovne izkušnje v skladu s pogoji 76. in 77. člena ZGO-1;

- odgovorni vodja del mora imeti opravljen izpit IZS za odgovornega vodjo del;

- odgovornega vodja del, je izvedel najmanj dva nadzora pri rekonstrukciji javne kategorizirane ceste v dolžini najmanj 250 metrov in najmanj širine 6 metrov, z vključeno zamenjavo komunalnih vodov v zadnjih petih (5) letih.

Ponudnik izpolni obrazec 5/3 in izpolni, izpiše, podpiše ter priloži ESPD obrazec v ponudbeni dokumentaciji v pisni obliki.

Dokazila o izpolnjevanju strokovnih (kadrovskih) pogojev, ki jih bo ponudnik posredoval na poziv naročnika v skladu z navedbo v drugem odstavku 12. točke te dokumentacije.

Ponudnik priloži ustrezno dokazilo o imenovanju odgovornega vodjo del s strani Inženirske zbornice Slovenije ter potrdilo naročnikov kot investitorjev za potrditev reference za vsak projekt, ki ga ponudnik navaja, sicer navedene reference ne bodo priznane. Naročnik kot investitor, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del, je tretja pravna oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi (obrazec 5/2).

## 13. Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnjevanja svojih obveznosti do naročnika le-temu predložiti originale zahtevanih finančnih zavarovanj. Finančna zavarovanja morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi pisni poziv upravičenca ter izdana po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.

### 13.1  Finančno  zavarovanje za dobro izvedbo del

Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora izročiti naročniku po podpisu pogodbe ustrezno bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo del v višini 3 % od pogodbene vrednosti z DDV za katere se daje finančno zavarovanje. To finančno zavarovanje velja od dneva izročitve in preneha veljati 30. dan po poteku roka za izvedbo pogodbenih del. Pogodba o izvedbi javnega naročila postane veljavna, ko izvajalec izroči naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor se med trajanjem pogodbe spremenijo izvedbeni roki razpisanih del, je izvajalec dolžan temu ustrezno predložiti tudi podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja (obrazec 7/1).

### 13.3  Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku

Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora najkasneje ob dokončnem prevzemu izročiti naročniku ustrezno ustrezno bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku v višini 5% od vrednosti realiziranih pogodbenih del z DDV, za katera se daje garancija. To finančno zavarovanje preneha veljati 30. dan po poteku garancijskega roka, določenega v pogodbi (obrazec 7/2).

## 14. Izločitev ponudbe

Naročnik bo izločil:

- nepravočasne ponudbe,

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2 in 12, II. poglavja teh navodil,

- ponudbe, ki ne bodo ustrezale vsem tehničnim zahtevam.

## 15. Merila

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najnižja cena. Naročnik bo izbral dopustno ponudbo ponudnika, ki bo ponudil najnižjo ceno z vključenimi vsemi prispevki, davki, DDV in lastni material, ki ga bo uporabljal pri gradnji.

## 16. Izključitev ponudnikov, ki so sodelovali pri pripravi dokumentacije

Ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan s svetovalci ali katerokoli osebo, ki je pripravljala načrt, specifikacijo in drugo dokumentacijo, na katero se nanaša razpis.

## 17. Pogoji kakovosti izvajanja razpisanih del in garancijski roki

Ponudnik mora razpisana dela izvršiti pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije (zakoni, podzakonskimi akti, standardi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi) ter v skladu s temi predpisi voditi vso zahtevano dokumentacijo. Pogodbena dela se morajo izvajati s strokovno usposobljenim kadrom.

Minimalni zahtevan garancijski rok je za vsa dela za SKLOP 1 je najmanj pet (5) let, pri čemer začne teči garancijski rok od dneva uspešnega kvalitetnega prevzema del, to je od datuma, ko izvajalec odpravi vse pomanjkljivosti iz zapisnika o kvalitetnem pregledu objekta.

Minimalni zahtevan garancijski rok je za vsa dela za SKLOP 2 je najmanj eno (1) leto, pri čemer začne teči garancijski rok od dneva uspešnega kvalitetnega prevzema del, to je od datuma, ko izvajalec odpravi vse pomanjkljivosti iz zapisnika o kvalitetnem pregledu objekta.

## 18. Stroški priprave ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, ne glede na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

## 19. Podatki o lastniški strukturi

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje da so z njim povezane družbe.

## 20. ZAVEZA PONUDNIKA

Ponudnik del kot prevzemnik javnega naročila se zavezuje:

- da se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da v skladu z njimi daje svojo ponudbo za izvedbo razpisanih del ter da pod navedenimi pogoji pristopa k izvedbi predmetnih del;

-   da je ob izdelavi ponudbe pregledal vso razpoložljivo dokumentacijo;

- da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo razpisanih del in z lokacijo, kjer se bodo izvajala predmetna dela;

- da redno izpolnjuje minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe;

- da je pri sestavi ponudbe upošteval obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih ter ureditvi delovnih pogojev in vseh drugih predpisov, ki urejajo izvajanje javnega naročila po tem razpisu;

- da redno in pravočasno izpolnjuje svoje obveznosti do svojih podizvajalcev;

- za resničnost oziroma verodostojnost podatkov in prilog k ponudbi.

# III. PREGLED PONUDB

Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih, nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročil.

Za ponudnika, ki bo po merilih najugodnejši, bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

# IV. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik v skladu z desetim odstavkom  90. člena ZJN-3 odločitev objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

# V. POGODBA

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo v skladu z določbami vzorca pogodbe iz obrazca št. 8/1 oz. 8/2..

Ponudnik mora pogodbo podpisati v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu pogodbe.

# VII. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in način kot ga določa zakon. Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen, če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako javnega naročila,

- predmet javnega naročila,

- očitane kršitve,

- dejstvo in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz EU sredstev in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo priložiti potrdilo vplačilu takse v višini 7.000,00 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke: v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL(oznaka X pomeni številko objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta; v  kolikor je številka objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj piše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v 8 delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu ali

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba in 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

# VII. JAMSTVO ZA NAPAKE

- Izbrani izvajalec, s katerim naročnik sklene pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak skladno z določili Obligacijskega zakonika.

obrazec 1

PONUDBENA DOKUMENTACIJA

JAVNO NAROČILA ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADNJE:

UREDITEV CESTE ZMAGE V MARIBORU

Ponudnik nastopa:

1. sam

2. s skupno ponudbo

3. s podizvajalci

(način nastopa ponudnik ustrezno obkroži)

Datum:                                                  Žig                                   Podpis:

obrazec 2

VSEBINA PONUDBE - KAZALO

Opomba:

Ponudnik izdela vsebino ponudbene dokumentacije – kazalo in ga oštevilči.

obrazec 3

PODATKI O PONUDNIKU

Popoln naziv ponudnika:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naslov:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matična številka:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Davčna številka:						Pristojni finančni urad:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ali je podjetje MSP*:            DA                      NE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Številka transakcijskega računa:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon:						Telefax:						E-pošta:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pooblaščena oseba za tolmačenje ponudbe:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakoniti zastopnik ponudnika:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podpisnik pogodbe:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONUDNIK IZPOLNI, V KOLIKOR IMA SEDEŽ V DRUGI DRŽAVI:

Naš/a pooblaščenec/ka za vročitve dokumentov po ZUP v Republiki Sloveniji je g./ga.__________________, stanujoč/a_____________________________(ulica, hišna številka, poštna številka in kraj v Republiki Slovenije).

Ponudnik:

Datum:                                                  Žig                                   Podpis:

- MSP: malo ali srednje podjetje

obrazec 3/1

SEZNAM PODIZVAJALCEV Z NAVEDBO DEL, KI JIH BODO OPRAVLJALI

| 1. | Podizvajalec: Dela, ki jih bo opravljal: |
| --- | --- |
| 2. | Podizvajalec: Dela, ki jih bo opravljal: |
| 3. | Podizvajalec: Dela, ki jih bo opravljal: |
| 4. | Podizvajalec: Dela, ki jih bo opravljal: |
| 5. | Podizvajalec: Dela, ki jih bo opravljal: |

Datum:	                                              Žig:                                                  Podpis:

Opomba:

Obrazec 3/1 ponudnik predloži le v primeru, da bo posamezna razpisana dela oddal v izvajanje podizvajalcem. V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati.

obrazec 3/2

PODATKI O PODIZVAJALCU

Popoln naziv podizvajalca:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naslov:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matična številka:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Davčna številka:						Pristojni davčni urad:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Številka transakcijskega računa:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon:						Telefax:						E-pošta:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovorna oseba podizvajalca za izvedb del:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dela, ki jih bo podizvajalec opravljal:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrednost del z DDV:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podizvajalec:

Datum:                                                  Žig                                   Podpis:

Ponudnik:

Datum:                                                  Žig                                   Podpis:

Opomba:

Obrazec 3/2 ponudnik predloži le v primeru, da bo posamezna razpisana dela oddal v izvajanje podizvajalcem. V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati in ga priložiti za vsakega podizvajalca posebej.

Obrazec 3/2a

IZJAVA PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom _____________________

Izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti ____________________EUR z DDV v skladu z razpisnimi pogoji:

Izjavljamo (ustrezno označi):

- DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil in zato podajamo nepreklicno soglasje, na podlagi katerega bo naročnik namesto glavnemu izvajalcu poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca direktno nam, v skladu z določili ZJN-3.

Prav tako se zavezujemo, da bomo v primeru, da bo ponudnik izbran, z njim sklenili pogodbo, ki jo je le-ta dolžan predložiti naročniku.

- NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

Kraj in datum:														Ime in priimek: _________________

Opomba:

V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati in ga priložiti za vsakega podizvajalca posebej.

obrazec 3/3

SEZNAM PARTNERJEV V SKUPNI PONUDBI

| 1. | Partner v skupni ponudbi: Dela, ki jih bo opravljal: |
| --- | --- |
| 2. | Partner v skupni ponudbi: Dela, ki jih bo opravljal: |
| 3. | Partner v skupni ponudbi: Dela, ki jih bo opravljal: |
| 4. | Partner v skupni ponudbi: Dela, ki jih bo opravljal: |
| 5. | Partner v skupni ponudbi: Dela, ki jih bo opravljal: |

Datum:	                                              Žig:                                                  Podpis:

Opomba:

Obrazec 3/3 ponudnik predloži le v primeru skupne ponudbe. V primeru, da je več partnerjev, je potrebno obrazec kopirati.

obrazec 3/4

PODATKI O PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI

Popoln naziv partnerja:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naslov:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matična številka:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Davčna številka:						Pristojni davčni urad:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Številka transakcijskega računa:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon:						Telefax:						E-pošta:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovorna oseba za izvedb del:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dela, ki jih bo partner opravljal:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrednost del z DDV:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponudnik:

Datum:                                                  Žig                                   Podpis:

Partner:

Datum:                                                  Žig                                   Podpis:

Opomba:

Obrazec 3/4 ponudnik predloži le v primeru skupne ponudbe. V primeru, da je več partnerjev, je potrebno obrazec kopirati in ga priložiti za vsakega partnerja posebej.

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega  zastopnika, matična številka, davčna številka, številka TRR),

- imenovanje vodilnega partnerja v skupini, pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini in odgovorni osebi za podpis ponudbe  in pogodbe,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež  vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni  partner v skupini in njihove odgovornosti,

- izjavo, da so vsi partnerji v skupini seznanjeni s plačilnimi pogoji iz  dokumentacije v zvezi z javnim naročilom,

- izjavo partnerjev skupini, da je imel vodilni partner v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih,

- izjavo partnerjev v skupini, da so seznanjeni z navodili ponudnikom, razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

obrazec 4

IZJAVA IN POOBLASTILO OSEBE, KI JE ČLANICA UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA PONUDNIKA/PODIZVAJALCA/SOPONUDNIKA ALI KI IMA POOBLASTILO ZA ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V NJEM ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

(Navodilo: Obrazec po potrebi kopirajte, saj morajo soglasje podati vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, vseh ponudnikov v skupni ponudbi in podizvajalcev.

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Datum rojstva |  |
| Kraj rojstva |  |
| Občina rojstva |  |
| Država rojstva |  |
| EMŠO |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča (ulica in hišna številka, pošta in poštna številka) |  |
| Državljanstvo |  |
| Prejšnje osebno ime |  |

S podpisom pooblaščam naročnika Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, da zaradi izvedbe javnega naročila »__________________________« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe.

Datum:                                                  Žig                                   Podpis:

Opomba:

V primeru predložitve skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci se izjava predloži za vsakega posameznega ponudnika, partnerja v skupnem nastopu ali podizvajalca posebej. Obrazec se kopira v potrebnem številu.

obrazec 5/1

POTRDILO NAROČNIKA KOT INVESTITORJA

Naročnik kot investitor:………………………………………………………………………..

izvedbe del na projektu:

……………………………………………………………………………………………………..

potrjujemo, da smo z izvajalcem:

……………………………………………………………………………………………………..

sklenili pogodbo za izvedbo (navedite dela), ………………………………………………..,

v vrednosti ……………………………………….EUR (brez DDV),

ki jih je tudi pravočasno, strokovno in kvalitetno izvedel v skladu z določili pogodbe.

Mesec in leto izvedbe del: …………………………………………………………………..

Odgovorni vodja del s strani izvajalca je bil(a): ……………………………………………..

Morebitne druge pripombe naročnika kot investitorja: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Odgovorna oseba naročnika kot investitorja, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije:

………………………………… tel. ……………………… elektronski naslov: ……………………….

Kraj in datum:                                  Žig potrjevalca reference:                 Ime in podpis odgovorne

osebe potrjevalca reference

Opomba:

Naročnik kot investitor, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del, je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu.

obrazec 5/2

POTRDILO NAROČNIKA za vodjo del

Naročnik…………………….……………………………………………………………………………

potrjuje, da je ……(IME IN PRIIMEK VODJE DEL/PROJEKTA)………………………………..…

izvedel nadzora pri rekonstrukciji javne kategorizirane ceste v dolžini najmanj 250 metrov in najmanj širine 6 metrov, z vključeno zamenjavo komunalnih vodov v zadnjih petih (5) letih.

ter, da je tudi pravočasno, strokovno in kvalitetno izvedel vsa dela v skladu z določili pogodbe.

Mesec in leto rekonstrukciji javne kategorizirane ceste:

…………………………………………………………………….

Morebitne druge pripombe naročnika: ……………………………………………………………………………………………………………

Odgovorna oseba naročnika, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije:

…………………………………………………………..

tel. ……………………… elektronski naslov: ……………………….

Kraj in datum:              Žig potrjevalca reference:                 Ime in podpis odgovorne osebe

Opomba:

Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del, je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalci v skupnem nastopu.

obrazec 5/3

IZJAVA O KADROVSKI IN TEHNIČNI SPOSOBNOSTI

Ponudnik jamči pod kazensko in materialno odgovornostjo, da navedeni odgovorni vodja del izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje razpisanih del, skladno z ZGO-1.

ODGOVORNI VODJA DEL

| Zap. št. | Ime in priimek ter izobrazbena kvalifikacija | Delovno mesto | Skupna delovna doba | Delov. doba na sedanjem delov. mestu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

REFERENCE ODGOVORNEGA VODJA DEL

| Zap. št. | Referenčni objekt in vrednost brez DDV | Čas trajanja del | Vrsta opravlja del na referenčnem objektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo tudi:

- da bomo imeli ves čas izvajanja pogodbenih obveznosti na voljo zahtevano število kadrov, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje, vso potrebno mehansko opremo za asfaltiranje voziščih konstrukcij ter vso potrebno orodje, obratno, tehnično in drugo opremo, ki je potrebna za izvedbo tega javnega naročila;

- da po potrebi zagotavljamo opravljanje del vsak dan v tednu, tudi v popoldanskem času, v kolikor bo to potrebno za dokončanje del v pogodbenem roku;

- da smo seznanjeni z zakonodajo s področja varstva pri delu, zaposlovanja in delovnih pogojev in da bomo pri izvajanju nalog ravnali skladno s to zakonodajo.

Datum:                                                  Žig                                   Podpis:

Opomba:

Obrazec se kopira v potrebnem številu.

obrazec 6/1

PONUDBA št. ………….. ZA SKLOP 1 – UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

V skladu z razpisnim pogoji in razpisno dokumentacijo bomo razpisana dela izvedli za tukaj navedeno ponudbeno ceno, ki je fiksna in nespremenljiva do končne izvedbe razpisanih del. V navedeni ceni so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

- PONUDBENA CENA

| Ponudbena cena (brez DDV) | EUR |
| --- | --- |
| Popust (……….. %) | EUR |
| Ponudbena cena s popustom (brez DDV) | EUR |
| DDV 22% | EUR |
| Ponudbena cena z DDV | EUR |
| z besedo: _______________________________________________ in .…/100 EUR |  |

- ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL

Rok izvedbe razpisanih del je: 27.10.2017

- VELJAVNOST PONUDBE

Naša ponudba velja do 31.8.2016

- GARANCIJSKI ROK

Za vsa dela ………………………………najmanj pet (5) let, pri čemer začne teči garancijski rok od dneva uspešnega kvalitetnega prevzema del, to je od datuma, ko izvajalec odpravi vse pomanjkljivosti iz zapisnika o kvalitetnem pregledu objekta.

Datum:                                                  Žig                                   Podpis:

obrazec 6/2

PONUDBA št. ………….. ZA SKLOP 2 – UREDITEV KRAJINSKE ARHITEKTURE

V skladu z razpisnim pogoji in razpisno dokumentacijo bomo razpisana dela izvedli za tukaj navedeno ponudbeno ceno, ki je fiksna in nespremenljiva do končne izvedbe razpisanih del. V navedeni ceni so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

- PONUDBENA CENA

| Ponudbena cena (brez DDV) | EUR |
| --- | --- |
| Popust (……….. %) | EUR |
| Ponudbena cena s popustom (brez DDV) | EUR |
| DDV 22% | EUR |
| DDV 9,5% | EUR |
| Ponudbena cena z DDV | EUR |
| z besedo: _______________________________________________ in .…/100 EUR |  |

- ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL

Rok izvedbe razpisanih del je: 27.10.2017

- VELJAVNOST PONUDBE

Naša ponudba velja do 31.8.2016

- GARANCIJSKI ROK

Za vsa dela ………………………………najmanj eno (1) leto, pri čemer začne teči garancijski rok od dneva uspešnega kvalitetnega prevzema del, to je od datuma, ko izvajalec odpravi vse pomanjkljivosti iz zapisnika o kvalitetnem pregledu objekta.

Datum:                                                  Žig                                   Podpis:

obrazec 6/3

POPIS DEL

Ponudnik temu obrazcu priloži izpolnjen, žigosan in podpisan ponudbeni predračun (popis del), ki je sestavni del ponudbe. Spremembe popisa niso dopustne. Ponudnik mora ovrednotiti vse postavke popisa.

V primeru, da so v popisu navedeni proizvajalci, blagovne znamke, tipi opreme in podobno, so te navedbe zgolj informativne narave. Ponudnik mora ponuditi blago ali opremo enake ali boljše kakovosti.

obrazec 7

FINANČNA ZAVAROVANJA, S KATERIMI PONUDNIKI ZAVARUJEJO IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI V POSTOPKU JAVNEGA NAROČILA

- Bančna garancija za dobro izvedbo posla ali ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici – predloži izvajalec po podpisu pogodbe; Pogodba o izvedbi javnega naročila postane veljavna, ko izvajalec izroči naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- Bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku ali ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici – predloži izvajalec najkasneje ob dokončnem prevzemu;

obrazec 7/1

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POSLA PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo posla

ŠTEVILKA GARANCIJE:       (vpiše se številka garancije)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: pogodba       št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ……………… EUR (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: …………… (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant										(žig in podpis)

obrazec 7/2

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP 758

(Glava s podatki o garantu)

Za: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Datum: (Vpišite datum izdaje)

Vrsta garancije: Garancija za odpravo napak v garancijski dobi

Številka garancije: (vpiše se številka zavarovanja)

Garant: (Vpišite ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)

Nalogodajalec: (Vpišite ime in naslov)

Upravičenec: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Osnovni posel: obveznost naročnika zavarovanja/garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. …………………. (interna oznaka), z dne      , katerega predmet je

Znesek in valuta garancije: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

Listine, ki jih je poleg izjave treba priložiti zahtevi za plačilo in se izrecno zahtevajo v spodnjem besedilu: Nobena.

Oblika predložitve: V papirni obliki.

Datum izteka veljavnosti: (Vpiše se datum izteka garancije)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine garancijskega zneska, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve in skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu nalogodajalec ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Upravičenec mora v svoji izjavi navesti, da nalogodajalec ni izpolnil osnovnega posla v predpisanih rokih in/ali kvaliteti in/ali obsegu in/ali na način, kot je bilo dogovorjeno v pogodbi.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant										(žig in podpis)

obrazec 8/1

- Vzorec pogodbe za sklop 1

NAROČNIK: 		Mestna občina Maribor,

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,

ki jo zastopa župan dr.Andrej FIŠTRAVEC

(v nadaljevanju: naročnik )

Matična številka: 5883369

Identifikacijska številka: SI 12709590

Proračunska postavka naročnika: 153108 Ureditev ceste Zmage

NRP:	OB 070-16-0072

in

IZVAJALEC:	…………………………………………………………………………………………..

ki ga zastopa ………………………………………………….………………………..

(v nadaljevanju: izvajalec)

Matična številka: ……………………………………..

Identifikacijska številka: SI …………………………..

Št. transak. računa izvajalca: ……………………….

sklenejo naslednjo

G R A D B E N O   P O G O D B O

o zagotavljanju finančnih sredstev za projekt »UREDITEV CESTE ZMAGE«

SKLOP 1 – ureditev komunalne infrastrukture

- I. PREDMET POGODBE

- 1. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v Mestni občini Maribor, v izgradnjo projekt »Ureditev ceste Zmage« , SKLOP 1 – ureditev komunalne infrastrukture,

Pogodbena dela se bodo vršila na osnovi:

- projektne dokumentacije PZI (projekt št. 1356-C, november 2016)

- ponudbe/predračuna izvajalca del št. ………………….. z dne ……………………….

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik po odprtem postopku, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne …………………. pod št. …………….

- II. VREDNOST POGODBENIH DEL

- 2. člen

Vrednost pogodbenih del za izvedbo gradbenih in montažnih del, kot je opredeljeno v predhodnem členu te pogodbe, znaša:

- Vrednost:		…………. €

DDV (22%):		…………. €

SKUPAJ:		…………. €

(z besedo: …………………………….…………………………………………./100 eurov)

III. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

- 3. člen

Naročnik se obvezuje zagotoviti potrebna finančna sredstva za realizacijo pogodbene obveznosti v višini ……………………. € iz proračuna za leto 2017 ter se obveže ……………………. € nakazati po naslednji dinamiki:

- po mesečnih situacijah izvajalca, potrjenih s strani nadzornega inženirja.

Naročnik bo izvajalcu poravnal pogodbene obveznosti 30. (trideseti) dan od prejema pravilno izstavljenega e-računa.

Pogodbene stranke so sporazumne, da so cene za enoto mere izvedenih del dokončne in fiksne za celoten obseg pogodbenih del.

- 4. člen

Opravljena dela bo izvajalec obračunaval po fiksnih cenah iz potrjenega predračuna in po dejansko izvršenih količinah evidentiranih v knjigi obračunskih izmer.

- 5. člen

Izvajalec je obvezan izstaviti začasno mesečno situacijo potrjeno od nadzornega inženirja do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.

Naročnik pregleda in potrdi situacijo v roku 8 dni od prejema in če ji ne ugovarja, se šteje, da je potrjena s potekom tega roka.

Začasne mesečne situacije z manjšimi korekturami se ne popravljajo in zavračajo, ampak se te korekture upoštevajo v naslednji situaciji.

- 6. člen

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe ali v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci in jih naročniku skupaj s popisi pogodbenih obveznosti, ki jih bo opravil podizvajalec predložiti v potrditev. Vrednost posla, ki ga prevzema glavni izvajalec, ne more biti manjša od vsote vrednosti poslov vseh podizvajalcev.

V primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo (5. odstavek 94. člena ZJN-3), izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca, neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na TRR podizvajalca.

Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora glavni izvajalec naročniku posredovati najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije svojo pisno izjavo in izjavo podizvajalca, da je podizvajalce prejel plačilo za izvedeno delo neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s tem določilom, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

- 6.a člen

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali naslednji podizvajalci:

1.

………………………………………………………………………………………………………..…. (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun).

Za izvajalca bo podizvajalec opravil naslednja dela:

…………………………………………………………………………………………………….…… (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

2.

…………………………………………………………………………………………………….….…. (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun).

Za izvajalca bo podizvajalec opravil naslednja dela:

………………………………………………………………………………………………………..… (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbene obveznosti izvedel v sodelovanju s podizvajalci, navedenimi v ponudbi in da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika in ob pogoju, da novi izvajalce izpolnjuje pogoje za podizvajalce iz razpisne dokumentacije. Zamenjavo podizvajalca predlaga izvajalec s pisno vlogo, ki jo mora podati naročniku najkasneje v petih (5) dneh po spremembi podizvajalca in kateri mora biti priložena naslednja dokumentacija:

- svoja izjava, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu (v kolikor zamenjuje podizvajalca);

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih pogodbenih obveznosti neposredno novemu podizvajalcu;

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu ter

- vsa dokumentacija, ki se v razpisni dokumentaciji zahteva za podizvajalca.

Naročnik mora izvajalčevem predlogu za zamenjavo podizvajalca odločiti v desetih (10) dneh od prejema popolne vloge. Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita s pisnim dodatkom k tej pogodbi.

Vsi, v tem členu, navedeni podizvajalci, so v ponudbi podali zahtevo, na podlagi katere naročnik namesto glavnemu izvajalcu poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Če naročnik ugotovi, da pogodbene obveznosti izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico  odstopiti od te pogodbe.

- 7. člen

Če naročnik ne plača pravočasno zneskov po potrjenih situacijah, je dolžan plačati izvajalcu zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti situacije do dneva plačila.

- 8. člen

Končno situacijo, potrjeno s strani nadzornega inženirja, bo izvajalec predložil naročniku v roku osem dni po predaji objekta in dokumentacije, za njeno potrjevanje pa smiselno veljajo določila iz 5. člena te pogodbe.

IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- 9. člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izročiti izvajalcu:

- projektno dokumentacijo;

- varnostni načrt;

- zemljišče potrebno za izvedbo pogodbenih del;

- gradbeno dovoljenje.

- 10. člen

Naročnik se obvezuje pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse spremembe, skladno s načrtom dinamike del izvajalca, tako da ne bo moteno napredovanje del, kar se evidentira z vpisom v gradbeni dnevnik.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- 11. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in je spoznal vse rizike, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen s prejeto projektno dokumentacijo ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

- 12. člen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje:

- da bo pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, veljavnimi predpisi in pravili stroke (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji, tehničnimi navodili, priporočili in normativi) ter tehničnimi zahtevami javnega naročila, v katerem je bil izbran in v skladu z navodili naročnika, strokovnega nadzora in projektanta tako, da ne bo ovir za izvedbo kvalitetnega pregleda in prevzema del. V kolikor se tekom izvajanja del ugotovi, da element, ki je bil ponujen, ne ustreza tehničnim zahtevam iz javnega naročila, se izvajalec zavezuje element zamenjati s takim, ki tehničnim zahtevam ustreza, brez dodatnih finančnih zahtev nasproti naročniku in brez zahtevkov za podaljšanje roka izvedbe del;

- da bo upošteval vse značilnosti gradbišča, dostopa, dovoza, skladiščenja, delovnih in pomožnih prostorov in tudi vse morebitne s tem povezane težavne okoliščine;

- da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov. Za morebitne opustitve zgornjih ukrepov prevzame izvajalec popolno odgovornost;

- da bo za predpisane vgrajene materiale in za izvedena dela predložil naročniku ustrezne certifikate (dokumenti morajo biti predloženi v slovenskem jeziku, v nasprotnem primeru mora za predložene certifikate priložiti tudi slovenski prevod, sicer jih naročnik ne bo upošteval), garancijske liste in opravil predpisane preizkuse;

- da bo na zahtevo naročnika pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Stroške takih preiskav bo plačal izvajalec, če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, sicer pa naročnik;

- da bo sproti in pravočasno koordiniral gradnjo z deli podizvajalcev. Izvajalec po tej pogodbi nosi vse škodne stroške na objektu, ki bi se lahko pojavili kot posledica nekoordiniranega dela s podizvajalci;

- v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem. Izvajalec je odgovoren za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh v skladu s predpi, ki urejajo ravnanje z odpadki;

- da bo na svoje stroške zavaroval delovišče v skladu s predpisi o varstvu pri delu v gradbeništvu, skleniti zavarovanje za morebitno nastalo škodo na objektu in izvedenih delih ter za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca. Kopijo zavarovalne police mora izvajalec izročiti naročniku pred začetkom del na gradbišču;

- da bo opravil čiščenje objekta in sicer med izvedbo del in pred primopredajo objekta, vključno z odvozom odpadnega materiala, upoštevaje predpise, ki urejajo ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

- izvršiti pogodbena dela solidno in kvalitetno v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo, z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,

- izročiti naročniku dokazila - ateste o vgrajenih materialih in konstrukcijah,

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje,

- zapisniško predati predmetni objekt naročniku vključno s predajo PID-ov.

Izvajalec mora imeti sklenjeno pogodbo o zavarovanju odgovornosti po Zakonu o graditvi objektov.

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del ne more biti veljavna in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri naročnik sam. Kakršnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne odobritve naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od projektne dokumentacije naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

VI. ROK DOKONČANJA DEL

- 13. člen

Izvajalec se obvezuje z izvajanjem pogodbenih del pričeti takoj po podpisu pogodbe ali najkasneje 3 dni od uvedbe izvajalca v delo.

Rok dokončanja del je najkasneje do 27.10.2017, za vsa operativna dela vključno z zaključnimi deli.

Izvajalec je uveden v delo, ko mu naročnik preda ustrezno dokumentacijo za izvedbo del. Datum uvedbe izvajalca v delo se vpiše v zapisnik o uvedbi v delo ali v gradbeni dnevnik, pogodbeni rok izvedbe del pa začne teči s tem datumom.

- 14. člen

V kolikor izvajalec zamuja glede na rok izvedbe, je o tem dolžan takoj pismeno obvestiti naročnika in ga prositi za dovoljenje oziroma podaljšanje roka. Sporazumno podaljšanje roka dokončanja ne daje pravice podražitev pogodbene vrednosti.

Neupravičena prekoračitev rokov pomeni izvajalčevo zamudo, zaradi katere lahko naročnik uveljavlja ukrepe, določene v tej pogodbi.

VII. POGODBENA KAZEN

- 15. člen

Za prekoračitev roka izvedbe po krivdi izvajalca, bo naročnik zaračunal izvajalcu pogodbeno kazen v višini 2‰ (dva promila) od celotne vrednosti pogodbenih del (vključno z DDV) za vsak koledarski dan prekoračitve roka. Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 5% od vrednosti pogodbenih del. Pogodbena kazen se obračunava s končno obračunsko situacijo.

Vrednost pogodbenih del, v smislu predhodnega odstavka, se ugotavlja na podlagi končne situacije.

V primeru, da nastopijo razlogi za nastanek zamude s strani naročnika ali višje sile, je izvajalec dolžan naročniku takoj v pisni obliki sporočiti nove okoliščine in predlagati podaljšanje roka izvedbe.

Če rok izvedbe ni bil sporazumno pisno podaljšan, se šteje, da je bil prekoračen po krivdi izvajalca.

Naročnik ima pravico zahtevati tako izpolnitev obveznosti kot pogodbeno kazen. Če naročnik sprejme izpolnitev obveznosti, si pridržuje tudi pravico do pogodbene kazni (s tem določilom se šteje, da je izpolnjena obveznost naročnikovega sporočila izvajalcu iz petega odstavka 251. člena OZ).

Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljene pogodben kazni.

V kolikor naročnik ugotovi, da dela ne potekajo skladno s pogodbenimi določili in zato izvajalec pogodbene obveznosti ne more dokončati v pogodbenem oziroma sporazumno podaljšanem roku, ter dogovorjeni kakovosti, bo naročnik dokončanje del oddal drugemu na račun izvajalca.

VIII. GARANCIJA

- 16. člen

Izvajalec se zavezuje naročniku izročiti ustrezno obliko finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3 % pogodbene vrednosti z DDV.

Za vsa izvedena dela po tej pogodbi je garancijska doba ……….. (……..) let po prevzemu objekta.

Po izvedenem tehničnem prevzemu se izvajalec zavezuje predložiti ustrezno obliko finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) za dobo trajanja ………. (………..) let v višini 5% končne pogodbene vrednosti z DDV z in preneha veljati 30. dan po poteku garancijskega roka, določenega v pogodbi po poteku 5 letne garancijske dobe.

Kot garancijski rok za vgrajeno opreme se prizna garancija proizvajalca vgrajene opreme.

17. člen

Po obvestilu izvajalca o dokončanju del je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi in sestaviti zapisnik.

Morebitne pomanjkljivosti se vpišejo v zapisnik, za njihovo odpravo pa se sporazumno določi rok.

- 18. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo na naročnikovo zahtevo v dogovorjenem roku odpravil vse pomanjkljivosti, ki bi se pojavile v teku realizacije te pogodbe, kakor tudi napake v garancijski dobi.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca po načelu dobrega gospodarja.

- 19. člen

Izvajalec ne odgovarja za morebitne pomanjkljivosti pri izvajanju del, ki bi bila izvedena po navodilih nadzornega inženirja in vpisane v dnevnik o izvajanju del.

- IX. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- 20. člen

- Naročnik določa za skrbnika pogodbe: Aleš KLINC

- Izvajalec določi za svojega skrbnika: …………………………………..

- X. ODSTOP OD POGODBE

- 21. člen

Naročnik imata pravico odstopiti od pogodbe v primeru:

- če pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;

- če izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z deli;

- če izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega podrobnega plana napredovanja del več kot 30 dni, oziroma, če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga naročnik.

Izvajalec ima pravico odstopiti od pogodbe v primeru:

- če mu naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo del;

- če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

XI. KONČNE DOLOČBE

- 22. člen

Pogodbene stranke bodo morebitna nesoglasja in spore reševale sporazumno. V primeru, da spora stranke ne bodo uspele rešiti sporazumno, bo o sporu odločilo pristojno sodišče v Mariboru.

23. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev posla ali

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.

- 24. člen

- Pogodba stopi v veljavo ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank in velja do zaključka vseh del in preteka garancijskih rokov.

- Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

- 25. člen

Ta pogodba je napisana v treh izvodih, od katerih prejme dva izvoda naročnik, izvajalec pa en izvod pogodbe.

Številka pogodbe: 41001-256/2017

| V Mariboru, .................................... |  | V Mariboru, .................................... |
| --- | --- | --- |
| IZVAJALEC: |  | NAROČNIK: |
| ………………………………... |  | MESTNA OBČINA MARIBOR |
| Direktor: |  | Župan: |
| …………………………..………….. |  | Dr. Andrej FIŠTRAVEC |

obrazec 8/2

- Vzorec pogodbe za sklop 2

NAROČNIK: 		Mestna občina Maribor,

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,

ki jo zastopa župan dr.Andrej FIŠTRAVEC

(v nadaljevanju: naročnik )

Matična številka: 5883369

Identifikacijska številka: SI 12709590

Proračunska postavka naročnika: 153108 Ureditev ceste Zmage

NRP:	OB 070-16-0072

in

IZVAJALEC:	…………………………………………………………………………………………..

ki ga zastopa ………………………………………………….………………………..

(v nadaljevanju: izvajalec)

Matična številka: ……………………………………..

Identifikacijska številka: SI …………………………..

Št. transak. računa izvajalca: ……………………….

sklenejo naslednjo

G R A D B E N O   P O G O D B O

o zagotavljanju finančnih sredstev za projekt »UREDITEV CESTE ZMAGE«

SKLOP 2 – UREDITEV KRAJINSKE ARHITEKTURE

- I. PREDMET POGODBE

- 1. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v Mestni občini Maribor, v izgradnjo projekt »Ureditev ceste Zmage« , SKLOP 2 – ureditev krajinske arhitekture,

Pogodbena dela se bodo vršila na osnovi:

- projektne dokumentacije PZI (projekt št. 1356-C, november 2016)

- projektne dokumentacije PZI (projekt št. KA-780, november 2016)

- ponudbe/predračuna izvajalca del št. ………………….. z dne ……………………….

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik po odprtem postopku, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne …………………. pod št. …………….

- II. VREDNOST POGODBENIH DEL

- 2. člen

Vrednost pogodbenih del, kot je opredeljeno v predhodnem členu te pogodbe, znaša:

- Vrednost:		…………. €

DDV (9,5%):		…………. €

DDV (22%):		…………. €

SKUPAJ:		…………. €

(z besedo: …………………………….…………………………………………./100 eurov)

III. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

- 3. člen

Naročnik se obvezuje zagotoviti potrebna finančna sredstva za realizacijo pogodbene obveznosti v višini ……………………. € iz proračuna za leto 2017 ter se obveže ……………………. € nakazati po naslednji dinamiki:

- po mesečnih situacijah izvajalca, potrjenih s strani nadzornega inženirja.

Naročnik bo izvajalcu poravnal pogodbene obveznosti 30. (trideseti) dan od prejema pravilno izstavljenega e-računa.

Pogodbene stranke so sporazumne, da so cene za enoto mere izvedenih del dokončne in fiksne za celoten obseg pogodbenih del.

- 4. člen

Opravljena dela bo izvajalec obračunaval po fiksnih cenah iz potrjenega predračuna in po dejansko izvršenih količinah evidentiranih v knjigi obračunskih izmer.

- 5. člen

Izvajalec je obvezan izstaviti začasno mesečno situacijo potrjeno od nadzornega inženirja do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.

Naročnik pregleda in potrdi situacijo v roku 8 dni od prejema in če ji ne ugovarja, se šteje, da je potrjena s potekom tega roka.

Začasne mesečne situacije z manjšimi korekturami se ne popravljajo in zavračajo, ampak se te korekture upoštevajo v naslednji situaciji.

- 6. člen

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe ali v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci in jih naročniku skupaj s popisi pogodbenih obveznosti, ki jih bo opravil podizvajalec predložiti v potrditev. Vrednost posla, ki ga prevzema glavni izvajalec, ne more biti manjša od vsote vrednosti poslov vseh podizvajalcev.

V primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo (5. odstavek 94. člena ZJN-3), izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca, neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na TRR podizvajalca.

Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora glavni izvajalec naročniku posredovati najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije svojo pisno izjavo in izjavo podizvajalca, da je podizvajalce prejel plačilo za izvedeno delo neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s tem določilom, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

- 6.a člen

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali naslednji podizvajalci:

1.

………………………………………………………………………………………………………..…. (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun).

Za izvajalca bo podizvajalec opravil naslednja dela:

…………………………………………………………………………………………………….…… (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

2.

…………………………………………………………………………………………………….….…. (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun).

Za izvajalca bo podizvajalec opravil naslednja dela:

………………………………………………………………………………………………………..… (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbene obveznosti izvedel v sodelovanju s podizvajalci, navedenimi v ponudbi in da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika in ob pogoju, da novi izvajalce izpolnjuje pogoje za podizvajalce iz razpisne dokumentacije. Zamenjavo podizvajalca predlaga izvajalec s pisno vlogo, ki jo mora podati naročniku najkasneje v petih (5) dneh po spremembi podizvajalca in kateri mora biti priložena naslednja dokumentacija:

- svoja izjava, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu (v kolikor zamenjuje podizvajalca);

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih pogodbenih obveznosti neposredno novemu podizvajalcu;

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu ter

- vsa dokumentacija, ki se v razpisni dokumentaciji zahteva za podizvajalca.

Naročnik mora izvajalčevem predlogu za zamenjavo podizvajalca odločiti v desetih (10) dneh od prejema popolne vloge. Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita s pisnim dodatkom k tej pogodbi.

Vsi, v tem členu, navedeni podizvajalci, so v ponudbi podali zahtevo, na podlagi katere naročnik namesto glavnemu izvajalcu poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Če naročnik ugotovi, da pogodbene obveznosti izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico  odstopiti od te pogodbe.

- 7. člen

Če naročnik ne plača pravočasno zneskov po potrjenih situacijah, je dolžan plačati izvajalcu zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti situacije do dneva plačila.

- 8. člen

Končno situacijo, potrjeno s strani nadzornega inženirja, bo izvajalec predložil naročniku v roku osem dni po predaji objekta in dokumentacije, za njeno potrjevanje pa smiselno veljajo določila iz 5. člena te pogodbe.

IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- 9. člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izročiti izvajalcu:

- projektno dokumentacijo;

- varnostni načrt;

- zemljišče potrebno za izvedbo pogodbenih del;

- gradbeno dovoljenje.

- 10. člen

Naročnik se obvezuje pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse spremembe, skladno s načrtom dinamike del izvajalca, tako da ne bo moteno napredovanje del, kar se evidentira z vpisom v gradbeni dnevnik.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- 11. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in je spoznal vse rizike, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen s prejeto projektno dokumentacijo ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

- 12. člen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje:

- da bo pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, veljavnimi predpisi in pravili stroke (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji, tehničnimi navodili, priporočili in normativi) ter tehničnimi zahtevami javnega razpisa, v katerem je bil izbran in v skladu z navodili naročnika, strokovnega nadzora in projektanta tako, da ne bo ovir za izvedbo kvalitetnega pregleda in prevzema del. V kolikor se tekom izvajanja del ugotovi, da element, ki je bil ponujen, ne ustreza tehničnim zahtevam iz javnega razpisa, se izvajalec zavezuje element zamenjati s takim, ki tehničnim zahtevam ustreza, brez dodatnih finančnih zahtev nasproti naročniku in brez zahtevkov za podaljšanje roka izvedbe del;

- da bo upošteval vse značilnosti gradbišča, dostopa, dovoza, skladiščenja, delovnih in pomožnih prostorov in tudi vse morebitne s tem povezane težavne okoliščine;

- da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov. Za morebitne opustitve zgornjih ukrepov prevzame izvajalec popolno odgovornost;

- da bo za predpisane vgrajene materiale in za izvedena dela predložil naročniku ustrezne certifikate (dokumenti morajo biti predloženi v slovenskem jeziku, v nasprotnem primeru mora za predložene certifikate priložiti tudi slovenski prevod, sicer jih naročnik ne bo upošteval), garancijske liste in opravil predpisane preizkuse;

- da bo na zahtevo naročnika pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Stroške takih preiskav bo plačal izvajalec, če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, sicer pa naročnik;

- da bo sproti in pravočasno koordiniral gradnjo z deli podizvajalcev. Izvajalec po tej pogodbi nosi vse škodne stroške na objektu, ki bi se lahko pojavili kot posledica nekoordiniranega dela s podizvajalci;

- v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem. Izvajalec je odgovoren za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh v skladu s predpi, ki urejajo ravnanje z odpadki;

- da bo na svoje stroške zavaroval delovišče v skladu s predpisi o varstvu pri delu v gradbeništvu, skleniti zavarovanje za morebitno nastalo škodo na objektu in izvedenih delih ter za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca. Kopijo zavarovalne police mora izvajalec izročiti naročniku pred začetkom del na gradbišču;

- da bo opravil čiščenje objekta in sicer med izvedbo del in pred primopredajo objekta, vključno z odvozom odpadnega materiala, upoštevaje predpise, ki urejajo ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

- da bo opravil čiščenje objekta in sicer med izvedbo del in pred primopredajo objekta, vključno z odvozom odpadnega materiala, upoštevaje predpise, ki urejajo ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

- izvršiti pogodbena dela solidno in kvalitetno v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo, z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,

- izročiti naročniku dokazila - ateste o vgrajenih materialih in konstrukcijah,

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje,

- zapisniško predati predmetni objekt naročniku vključno s predajo PID-ov.

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del ne more biti veljavna in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri naročnik sam. Kakršnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne odobritve naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od projektne dokumentacije naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

VI. ROK DOKONČANJA DEL

- 13. člen

Izvajalec se obvezuje z izvajanjem pogodbenih del pričeti takoj po podpisu pogodbe ali najkasneje 3 dni od uvedbe izvajalca v delo.

Rok dokončanja del je najkasneje do 27.10.2017, za vsa operativna dela vključno z zaključnimi deli.

Izvajalec je uveden v delo, ko mu naročnik preda ustrezno dokumentacijo za izvedbo del. Datum uvedbe izvajalca v delo se vpiše v zapisnik o uvedbi v delo ali v gradbeni dnevnik, pogodbeni rok izvedbe del pa začne teči s tem datumom.

- 14. člen

V kolikor izvajalec zamuja glede na rok izvedbe, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga prositi za dovoljenje oziroma podaljšanje roka. Sporazumno podaljšanje roka dokončanja ne daje pravice podražitev pogodbene vrednosti.

Neupravičena prekoračitev rokov pomeni izvajalčevo zamudo, zaradi katere lahko naročnik uveljavlja ukrepe, določene v tej pogodbi.

VII. POGODBENA KAZEN

- 15. člen

Za prekoračitev roka izvedbe po krivdi izvajalca, bo naročnik zaračunal izvajalcu pogodbeno kazen v višini 2‰ (dva promila) od celotne vrednosti pogodbenih del (vključno z DDV) za vsak koledarski dan prekoračitve roka. Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 5% od vrednosti pogodbenih del. Pogodbena kazen se obračunava s končno obračunsko situacijo.

Vrednost pogodbenih del, v smislu predhodnega odstavka, se ugotavlja na podlagi končne situacije.

V primeru, da nastopijo razlogi za nastanek zamude s strani naročnika ali višje sile, je izvajalec dolžan naročniku takoj v pisni obliki sporočiti nove okoliščine in predlagati podaljšanje roka izvedbe.

Če rok izvedbe ni bil sporazumno pisno podaljšan, se šteje, da je bil prekoračen po krivdi izvajalca.

Naročnik ima pravico zahtevati tako izpolnitev obveznosti kot pogodbeno kazen. Če naročnik sprejme izpolnitev obveznosti, si pridržuje tudi pravico do pogodbene kazni (s tem določilom se šteje, da je izpolnjena obveznost naročnikovega sporočila izvajalcu iz petega odstavka 251. člena OZ).

Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljene pogodben kazni.

V kolikor naročnik ugotovi, da dela ne potekajo skladno s pogodbenimi določili in zato izvajalec pogodbene obveznosti ne more dokončati v pogodbenem oziroma sporazumno podaljšanem roku, ter dogovorjeni kakovosti, bo naročnik dokončanje del oddal drugemu na račun izvajalca.

VIII. GARANCIJA

- 16. člen

Izvajalec se zavezuje naročniku izročiti ustrezno obliko finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3 % pogodbene vrednosti z DDV.

Za vsa izvedena dela po tej pogodbi je garancijska doba ……….. (……..) let po prevzemu objekta.

Po izvedenem tehničnem prevzemu se izvajalec zavezuje predložiti ustrezno obliko finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) za dobo trajanja ………. (………..) let v višini 5% končne pogodbene vrednosti z DDV z in preneha veljati 30. dan po poteku garancijskega roka, določenega v pogodbi po poteku 1 letne garancijske dobe.

17. člen

Po obvestilu izvajalca o dokončanju del je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi in sestaviti zapisnik.

Morebitne pomanjkljivosti se vpišejo v zapisnik, za njihovo odpravo pa se sporazumno določi rok.

- 18. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo na naročnikovo zahtevo v dogovorjenem roku odpravil vse pomanjkljivosti, ki bi se pojavile v teku realizacije te pogodbe, kakor tudi napake v garancijski dobi.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca po načelu dobrega gospodarja.

- 19. člen

Izvajalec ne odgovarja za morebitne pomanjkljivosti pri izvajanju del, ki bi bila izvedena po navodilih nadzornega inženirja in vpisane v dnevnik o izvajanju del.

- IX. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- 20. člen

- Naročnik določa za skrbnika pogodbe: Aleš KLINC

- Izvajalec določi za svojega skrbnika: …………………………………..

- X. ODSTOP OD POGODBE

- 21. člen

Naročnik imata pravico odstopiti od pogodbe v primeru:

- če pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;

- če izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z deli;

- če izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega podrobnega plana napredovanja del več kot 30 dni, oziroma, če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga naročnik.

Izvajalec ima pravico odstopiti od pogodbe v primeru:

- če mu naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo del;

- če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

XI. KONČNE DOLOČBE

- 22. člen

Pogodbene stranke bodo morebitna nesoglasja in spore reševale sporazumno. V primeru, da spora stranke ne bodo uspele rešiti sporazumno, bo o sporu odločilo pristojno sodišče v Mariboru.

23. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev posla ali

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.

- 24. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja do zaključka vseh del in preteka garancijskih rokov.

- Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

- 25. člen

Ta pogodba je napisana v treh izvodih, od katerih prejme dva izvoda naročnik, izvajalec pa en izvod pogodbe.

Številka pogodbe: 41001-256/2017

| V Mariboru, .................................... |  | V Mariboru, .................................... |
| --- | --- | --- |
| IZVAJALEC: |  | NAROČNIK: |
| ………………………………... |  | MESTNA OBČINA MARIBOR |
| Direktor: |  | Župan: |
| …………………………..………….. |  | Dr. Andrej FIŠTRAVEC |

obrazec 9

- OBRAZEC PRIJAVE

Obrazec na naslednji stani je treba izpolniti s tiskanimi črkami in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba.

Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe.

PONUDNIK:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Ponudbo prevzel:

(vpiše glavna pisarna-vložišče)

Datum in čas prejema kuverte:

NE ODPIRAJ-PONUDBA!																		MESTNA OBČINA MARIBOR

Ulica heroja Staneta 1

2000 Maribor

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

UREDITEV CESTE ZMAGE V MARIBORU

(št.: 41001-256/2017)

ZA SLUŽBO ZA JAVNA NAROČILA