DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADNJE

NAROČILO MALE VREDNOSTI

OBJAVA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL št. JN.........../2017

NOVOGRADNJA POVEZOVALNE CESTE S-J-3 – SEVERNI DEL V POSLOVNO PROIZVODNI CONI TEZNO

MARIBOR, MAJ  2017

VSEBINA

Zakoni in predpisi	3

I.	SPLOŠNO	3

1.	PODATKI O NAROČNIKU	3

2. VRSTA POSTOPKA	3

3. PREDMET JAVNEGA NAROČILA	3

4. ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDBE, ODPIRANJE PONUDB 	4

5. VELJAVNOST PONUDBE IN ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL	4

6. POGOJI SODELOVANJA	4

6.1 Podizvajalci	4

6.2 Skupna ponudba	4

6.3 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov	5

7. POJASNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA	5

8. Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo	5

javnega naročila	5

9. Zaupnost podatkov in postopka	6

10. USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB IN ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA	6

11. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO	6

II. PONUDBA	6

1. Jezik	6

2. Dopustnost ponudbe	7

3. Izpolnitev in priprava ponudbe	7

4. Predložitev ponudbe	7

5. Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe	7

6. Popravljanje napak	7

7. Dopustne dopolnitve ponudbe	7

8. Računske napake	8

9. Navedba zavajajočih podatkov	8

10. Variantne ponudbe	8

11. Ponudbena cena	8

12.  UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE	9

13. Finančna zavarovanja	9

13.1 Finančno  zavarovanje za dobro izvedbo del	10.

13.2 Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku	10

14. Izločitev ponudbe	10

15. Merila	10

16. Izključitev ponudnikov, ki so sodelovali pri pripravi dokumentacije	10

17. Pogoji kakovosti izvajanja razpisanih del in garancijski roki	10

18. Stroški priprave ponudbe	10

19. Podatki o lastniški strukturi	11

20. ZAVEZA IZVAJALCA	11

III. PREGLED PONUDB	11

IV. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA	11

V. POGODBA	11

VII. PRAVNO VARSTVO	11

VII. JAMSTVO ZA NAPAKE	12

POVABILO IN NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE TER POGOJI ZA UDELEŽBO PRI ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, ustanovljen za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili.

### Zakoni in predpisi

Javno naročilo se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javna naročila, ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila:

- Zakona o javnem naročanju, (ZJN -3 Uradni list RS, št. 91/2015;),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11,   60/11 –ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I);

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr. in 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617);

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11- uradno prečiščeno besedilo);

- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. št. 48/14, 91/15 – ZJN-3 in 27/16);

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo);

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04- uradno prečiščeno besedilo, 14/05- popr., 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 – odl. US 126/07,108/09,61/10-ZRud-1, 20/11- odl. US, 57/12, 101/13-ZDavNepr, 110/13 in 19/15);

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3);

- Vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

# SPLOŠNO

## PODATKI O NAROČNIKU

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

matična številka: 5883369, davčna številka: SI12709590

## 2. VRSTA POSTOPKA

Naročnik bo v skladu s 47. členom ZJN-3 izvedel postopek naročila male vrednosti.

## 3. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je NOVOGRADNJA POVEZOVALNE CESTE S-J-3 – SEVERNI DEL V POSLOVNO PROIZVODNI CONI TEZNO

- »Novogradnjo (operacijo) povezovalne ceste S-J-3- severni del v poslovno proizvodni coni Tezno delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«  v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanja podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP.«

Zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudba mora zajemati izvedbo celotnega javnega naročila.

Ogled kraja izvedbe je možen po predhodni najavi pri kontaktni osebi naročnika – Irena Železnik 02 22 01 422.

## 4. ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDBE IN ODPIRANJE PONUDB

Ponudbo je treba predložiti do 19.06.2017 do 9:00 ure na naslov Mestna občina Maribor, Ulica Heroja Staneta 1, 2000 Maribor ali osebno v sobi številka 14 – pisarna svetovalke za stranke. Pravočasna je tista ponudba, ki je predložena naročniku do roka iz predhodnega stavka.

Če bo ponudba predložena po poteku roka za predložitev ponudbe, se bo štelo, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo naročnik ne bo prevzel oziroma jo bo neodprto vrnil ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, v dvorani Generala Rudolfa Maistra, dne 19.06.2017 ob 10:00 uri.

## 5. VELJAVNOST PONUDBE IN ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 31.07.2017. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva od ponudnika podaljšanje časa veljavnosti ponudbe za določeno obdobje.

Rok izvedbe razpisanih del, vključno  s pridobljenim uporabnim dovoljenjem, je 21.08.2017.

## 6. POGOJI SODELOVANJA

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročil, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

### 6.1 Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko ponudnik del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- podpisano izjavo iz katere izhaja sposobnost podizvajalca iz 75. in 76. člena ZJN-3.

- priložiti izjavo podizvajalca, iz katere je razvidno ali podizvajalec zahteva neposredno plačilo ali ne.

Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob izpolnjevanju razpisanih zahtev in pogojev za priznanje sposobnosti pri čemer se upoštevajo določila 94. člena ZJN-3

### 6.2 Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega  zastopnika, matična številka, davčna številka, številka TRR),

- imenovanje vodilnega partnerja v skupini,pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini in odgovorni osebi za podpis ponudbe  in pogodbe,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež  vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni  partner v skupini in njihove odgovornosti,

- izjava, da so vsi partnerji v skupini seznanjeni s plačilnimi pogoji iz  dokumentacije v zvezi z javnim naročilom,

- izjava partnerjev skupini, da je imel vodilni partner v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih,

- izjava partnerjev v skupini, da so seznanjeni z navodili ponudnikom, razpisnimi

pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik v navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz 75. člen ZJN-3.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3 se, če ni pri posameznem pogoju te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila  določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

### 6.4 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko za javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti, v skladu z 81. členom ZJN-3.

## 7. POJASNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik lahko zahteva kakršno koli dodatno pojasnilo glede dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe, izključno preko Portala javnih naročil, in sicer najkasneje do 13.06.2017 do 10:00 ure.

## 8. Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo

## javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila štiri ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

Vsaka sprememba, dopolnitev oziroma pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

## 9. Zaupnost podatkov in postopka

Kot zaupen bo varovan le tisti ponudnikov podatek, ki je po zakonu lahko opredeljen za osebni podatek, tajnost ali poslovno skrivnost in je kot tak v predloženi dokumentaciji vsak zase vidno označen in utemeljen.

Ponudnikovi podatki v naročnikovih predlogah (obrazcih) za izdelavo ponudbe ter pojasnila ali dodatna dokazila o teh podatkih so javni in ne smejo biti opredeljeni kot poslovna skrivnost.

## 10. USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB IN ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

- Naročnik lahko ravna skladno s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 in pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Naročnik lahko skladno s petim odstavkom 90. člena ZJN-3 v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe, o čemer mora takoj pisno obvestiti vse ponudnike in navesti razlog zaradi katerega ni izbral nobene ponudbe ali obvestiti vse ponudnike o svoji odločitvi, da začne nov postopek.

Naročnik si prav tako pridržuje pravico da na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V tem primeru bo naročnik o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

## 11. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

- V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

# II. PONUDBA

## 1. Jezik

Postopek javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti vsi ponudbeni dokumenti z izjemo certifikatov, tehničnih dokazil in preizkusov.

Vsa dokazila za izpolnjevanje sposobnosti, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedena v slovenski jezik. Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentacij original dokumenta v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta.

Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku, če pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan v tujem jeziku, pa tuji jezik.

## 2. Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

## 3. Izpolnitev in priprava ponudbe

Ponudba naj bo predložena v enem (1) izvirniku.

Zaželeno je da je celotna ponudbena dokumentacija natipkana ali napisana s čitljivo pisavo, ki se je ne da izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje. Vsebina obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Vse obrazce je treba izpolniti, podpisati in žigosati. Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red.

Ponudbena dokumentacija naj bo preluknjana in prevezana z notarsko vrvico, ki naj bo zavezana oziroma zapečatena na način, da se omogoči pregled dokumentacije brez razvezovanja notarske vrvice in da ni mogoče dodajanje oziroma odvzemanje posameznih listov ponudbe. Ponudnik vloži dokumentacijo v mapo oziroma register tako, da so posamezna poglavja ločena s pregradnimi listi, ki so del dokumentacije in na katerih so navedeni naslovi posameznih poglavij ter vsebina zahtevanim dokumentov. Vse strani dokumentacije morajo biti oštevilčene.

## 4. Predložitev ponudbe

Ponudba  mora biti zaprta v zapečaten ovitek. Ponudnik mora na ovojnico nalepiti priložen izvod (obrazca 9).

Ovojnica mora biti zaprta ali zapečatena tako, da se je na javnem odpiranju ponudb mogoče prepričati, da do tistega trenutka še ni bila odprta.

Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako kot je določeno naročnik ne nosi odgovornosti za založite ali predčasno odprtje ponudbe.

## 5. Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe

Ponudnik lahko dopolni, spremeni ali umakne ponudbo pred rokom za predložitev ponudbe.

Dokumentacija, ki se nanaša na spremembo, dopolnitev ali nadomestitev ponudbe mora biti pripravljena v skladu s  3. in 4. točko tega poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter naslovljena na naslov naročnika.

Naročnik umaknjene ponudbe neodprte vrne ponudnikom.

## 6. Popravljanje napak

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov razen tistih, ki so potrebni za popravilo ponudnikovih napak. V takem primeru mora popravke parafirati oseba ali osebe, ki so podpisniki ponudbe.

## 7. Dopustne dopolnitve ponudbe

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne
informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Vsa obvestila v zvezi z zahtevanimi dopolnitvami ponudbe kot tudi vso ostalo  komunikacijo - sporočanje bo naročnik posredoval v elektronski obliki na elektronski naslov kontaktne  osebe (pooblaščene oseba za tolmačenje ponudbe) naveden v obrazcu 3 te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

•  svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez

DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in

ponudbe v okviru meril,

•  tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

•  tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove

ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

## 8. Računske napake

Naročnik bo v primeru ugotovljene računske napake ravnal v skladu z določili 89. člena ZJN-3.

## 9. Navedba zavajajočih podatkov

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:

- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,

- če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členov ZJN-3.

## 10. Variantne ponudbe

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

## 11. Ponudbena cena

Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano.

Cena mora biti fiksna in sestavljena po načelu »ključ v roke«.

## 12.  UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

- Osnovna sposobnost ponudnika

- Poklicna sposobnost ponudnika

- Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika

- Tehnična in strokovna (kadrovska) sposobnost ponudnika

12.1  Osnovna sposobnost, sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ter ekonomska in finančna sposobnost ponudnika

Ponudnik svoji ponudbi obvezno priloži podpisano izjavo  (obrazec 4), s katero dokazuje izpolnjevanje pogojev po 75. in 76. členu ZJN-3 – pogoji za izpolnjevanje osnovne sposobnosti, sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti ter ekonomske in finančne sposobnost ponudnika.

Poklicna sposobnost ponudnika izhaja iz pogoja, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi, ter da je vpisan v ustrezen poslovni register.

Glede ekonomske in finančne sposobnosti pa mora ponudnik ponuditi najmanj trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljene fakture.

Opomba: Pisno izjavo predložijo vsi udeleženci v ponudbi (ponudnik, morebitni podizvajalci in izvajalci v skupnem nastopu, kot tudi subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo).

12.2. Tehnična in strokovna sposobnost

Naročnik zahteva za izvedbo predmetnega javnega naročila izpolnjevanje določenih tehničnih in strokovnih sposobnosti v skladu z 76. členu ZJN-3.

Tehnična sposobnost

Seznam najpomembnejših referenc ponudnika oz. izvajalcev v skupnem nastopu v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe:

Ponudniki izkažejo izpolnjevanje pogoja z navedbo najmanj dveh (2) referenc za izvedbo gradbenih del – nizke gradnje – gradnja cest s komunalno in energetsko infrastrukturo, v višini najmanj 250.000,00 EUR brez DDV za referenco (obrazec 5).

Navedene reference ponudnik dokazuje s predložitvijo potrdila naročnikov kot investitorjev za vsak objekt, ki ga ponudnik navaja, sicer navedene reference ne bodo priznane. Naročnik kot investitor, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del, je tretja pravna oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi (obrazec 5/1)

Strokovna (kadrovska) sposobnost

Ponudniki izkažejo izpolnjevanje pogoja z navedbo odgovornega vodjo del v skladu s pogoji ZGO-1, kateri je v zadnjih petih letih od oddaje ponudbe že vodil gradnjo najmanj dveh (2) gradbenih del – nizke gradnje – gradnja cest s komunalno in energetsko infrastrukturo, v višini najmanj 250.000,00 EUR brez DDV za referenco (obrazec 5/2)

## 13. Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnjevanja svojih obveznosti do naročnika le-temu predložiti originale bančnih garancij ali ustrezna kavcijska zavarovanja pri zavarovalnicah. Finančna zavarovanja morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi pisni poziv upravičenca ter izdana po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.

13.1  Finančno  zavarovanje za dobro izvedbo del

Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora izročiti naročniku po podpisu pogodbe ustrezno bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo del v višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV za katere se daje finančno zavarovanje. To finančno zavarovanje velja od dneva izročitve in preneha veljati 30. dan po poteku roka za izvedbo pogodbenih del. Pogodba o izvedbi javnega naročila postane veljavna, ko izvajalec izroči naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor se med trajanjem pogodbe spremenijo izvedbeni roki razpisanih del, je izvajalec dolžan temu ustrezno predložiti tudi podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja (obrazec 7.1).

### 13.2 Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku

Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora najkasneje po dokončnem prevzemu izročiti naročniku ustrezno bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku v višini 5% od vrednosti realiziranih pogodbenih del z DDV, za katera se daje garancija. To finančno zavarovanje preneha veljati 30. dan po poteku garancijskega roka, določenega v pogodbi (obrazec 7.2).

## 14. Izločitev ponudbe

Naročnik bo izločil:

- nepravočasne ponudbe,

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2 in 12, II. poglavja teh navodil,

- ponudbe, ki ne bodo ustrezale vsem tehničnim zahtevam.

## 15. Merila

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki se izbere na podlagi NAJNIŽJE CENE. Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja vrednost. V primeru enakih vrednosti bo naročnik izvedel javni žreb.

## 16. Izključitev ponudnikov, ki so sodelovali pri pripravi dokumentacije

Ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan s svetovalci ali katerokoli osebo, ki je pripravljala načrt, specifikacijo in drugo dokumentacijo, na katero se nanaša razpis.

## 17. Pogoji kakovosti izvajanja razpisanih del in garancijski roki

Ponudnik mora razpisana dela izvršiti pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije (zakoni, podzakonskimi akti, standardi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi) ter v skladu s temi predpisi voditi vso zahtevano dokumentacijo. Pogodbena dela se morajo izvajati s strokovno usposobljenim kadrom.

Minimalni zahtevan garancijski rok je za vsa dela najmanj pet (5) let, od izdanega uporabnega dovoljenja.

## 18. Stroški priprave ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

## 19. Podatki o lastniški strukturi

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje da so z njim povezane družbe.

## 20. ZAVEZA IZVAJALCA

Izvajalec del kot prevzemnik javnega naročila se zavezuje:

- da se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da v skladu z njimi daje svojo ponudbo za izvedbo razpisanih del ter da pod navedenimi pogoji pristopa k izvedbi predmetnih del;

-   da je ob izdelavi ponudbe pregledal vso razpoložljivo dokumentacijo;

- da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo razpisanih del in z lokacijo, kjer se bodo izvajala predmetna dela;

- da redno izpolnjuje minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe;

- da je pri sestavi ponudbe upošteval obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih ter ureditvi delovnih pogojev in vseh drugih predpisov, ki urejajo izvajanje javnega naročila po tem razpisu;

- da redno in pravočasno izpolnjuje svoje obveznosti do svojih podizvajalcev;

- za resničnost oziroma verodostojnost podatkov in prilog k ponudbi.

# III. PREGLED PONUDB

Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih, nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročil.

Za ponudnika, ki bo po merilih najugodnejši, bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

# IV. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik v skladu z desetim odstavkom  90. člena ZJN-3 odločitev objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

# V. POGODBA

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo v skladu z določbami vzorca pogodbe.

Ponudnik mora pogodbo podpisati v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu pogodbe.

# VII. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in način kot ga določa zakon. Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen, če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako javnega naročila,

- predmet javnega naročila,

- očitane kršitve,

- dejstvo in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz EU sredstev in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo priložiti potrdilo vplačilu takse v višini 2.500,00 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke: v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL(oznaka X pomeni številko objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta; v  kolikor je številka objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj piše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v 8 delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu ali

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba in 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

# VII. JAMSTVO ZA NAPAKE

- Izbrani izvajalec, s katerim naročnik sklene pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak skladno z določili Obligacijskega zakonika.

obrazec 1

PONUDBENA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADNJE

NOVOGRADNJA POVEZOVALNE CESTE S-J-3 – SEVERNI DEL V POSLOVNO PROIZVODNI CONI TEZNO

Ponudnik nastopa:

1. sam

2. s skupno ponudbo

3. s podizvajalci

(način nastopa ponudnik ustrezno obkroži)

Datum:                                                  Žig                                   Podpis:

obrazec 2

VSEBINA PONUDBE - KAZALO

Opomba:

Ponudnik izdela vsebino ponudbene dokumentacije – kazalo in ga oštevilči.

obrazec 3

PODATKI O PONUDNIKU

Popoln naziv ponudnika:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naslov:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matična številka:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Davčna številka:						Pristojni davčni urad:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ali je podjetje MSP*:            DA                      NE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Številka transakcijskega računa:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pooblaščena oseba za tolmačenje ponudbe:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktni podatki osebe pooblaščene za tolmačenje ponudbe:

Telefon:						Telefax:						E-pošta:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakoniti zastopnik ponudnika:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podpisnik pogodbe:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONUDNIK IZPOLNI, V KOLIKOR IMA SEDEŽ V DRUGI DRŽAVI:

Naš/a pooblaščenec/ka za vročitve dokumentov po ZUP v Republiki Sloveniji je g./ga.__________________, stanujoč/a_____________________________(ulica, hišna številka, poštna številka in kraj v Republiki Slovenije).

Ponudnik:

Datum:                                                  Žig                                   Podpis:

- MSP: malo ali srednje podjetje

obrazec 3/1

SEZNAM PODIZVAJALCEV Z NAVEDBO DEL, KI JIH BODO OPRAVLJALI

| 1. | Podizvajalec: Dela, ki jih bo opravljal: |
| --- | --- |
| 2. | Podizvajalec: Dela, ki jih bo opravljal: |
| 3. | Podizvajalec: Dela, ki jih bo opravljal: |
| 4. | Podizvajalec: Dela, ki jih bo opravljal: |
| 5. | Podizvajalec: Dela, ki jih bo opravljal: |

Datum:	                                              Žig:                                                  Podpis:

Opomba:

Obrazec 3/1 ponudnik predloži le v primeru, da bo posamezna razpisana dela oddal v izvajanje podizvajalcem. V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati.

obrazec 3/2

PODATKI O PODIZVAJALCU

Popoln naziv podizvajalca:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naslov:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matična številka:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Davčna številka:						Pristojni finančni urad:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Številka transakcijskega računa:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon:						Telefax:						E-pošta:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovorna oseba podizvajalca za izvedb del:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dela, ki jih bo podizvajalec opravljal:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrednost del z DDV:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podizvajalec:

Datum:                                                  Žig                                   Podpis:

Ponudnik:

Datum:                                                  Žig                                   Podpis:

Opomba:

Obrazec 3/2 ponudnik predloži le v primeru, da bo posamezna razpisana dela oddal v izvajanje podizvajalcem. V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati in ga priložiti za vsakega podizvajalca posebej.

Obrazec 3/2a

IZJAVA PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom _____________________

Izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti ____________________EUR v skladu z razpisnimi pogoji:

Izjavljamo (ustrezno označi):

- DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil in zato podajamo nepreklicno soglasje, na podlagi katerega bo naročnik namesto glavnemu izvajalcu poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca direktno nam, v skladu z določili ZJN-3.

Prav tako se zavezujemo, da bomo v primeru, da bo ponudnik izbran, z njim sklenili pogodbo, ki jo je le-ta dolžan predložiti naročniku.

- NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

Kraj in datum:														Ime in priimek: _________________

Opomba:

V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati in ga priložiti za vsakega podizvajalca posebej.

obrazec 3/3

SEZNAM PARTNERJEV V SKUPNI PONUDBI

| 1. | Partner v skupni ponudbi: Dela, ki jih bo opravljal: |
| --- | --- |
| 2. | Partner v skupni ponudbi: Dela, ki jih bo opravljal: |
| 3. | Partner v skupni ponudbi: Dela, ki jih bo opravljal: |
| 4. | Partner v skupni ponudbi: Dela, ki jih bo opravljal: |
| 5. | Partner v skupni ponudbi: Dela, ki jih bo opravljal: |

Datum:	                                              Žig:                                                  Podpis:

Opomba:

Obrazec 3/3 ponudnik predloži le v primeru skupne ponudbe. V primeru, da je več partnerjev, je potrebno obrazec kopirati.

obrazec 3/4

PODATKI O PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI

Popoln naziv partnerja:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naslov:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matična številka:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Davčna številka:						Pristojni finančni urad:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Številka transakcijskega računa:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon:						Telefax:						E-pošta:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovorna oseba za izvedb del:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dela, ki jih bo partner opravljal:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrednost del z DDV:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponudnik:

Datum:                                                  Žig                                   Podpis:

Partner:

Datum:                                                  Žig                                   Podpis:

Opomba:

Obrazec 3/4 ponudnik predloži le v primeru skupne ponudbe. V primeru, da je več partnerjev, je potrebno obrazec kopirati in ga priložiti za vsakega partnerja posebej.

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega  zastopnika, matična številka, davčna številka, številka TRR),

- imenovanje vodilnega partnerja v skupini,pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini in odgovorni osebi za podpis ponudbe  in pogodbe,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež  vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni  partner v skupini in njihove odgovornosti,

- izjava, da so vsi partnerji v skupini seznanjeni s plačilnimi pogoji iz  dokumentacije v zvezi z javnim naročilom,

- izjava partnerjev skupini, da je imel vodilni partner v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih,

- izjava partnerjev v skupini, da so seznanjeni z navodili ponudnikom, razpisnimi

pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

obrazec 4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI, SPOSOBNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTIM TER EKONOMSKE IN FINANČNE SPOSOBNOSTI

Pod kazensko in materialno odgovornostjo   i z j a v l j a m o

- da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l. RS št. 50/12-UPB2; KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1);

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 75. člena ZJN-3;

- da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali s predpisi države naročnika, nismo imeli zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50,00 EUR ali več;

- da na dan oddaje ponudbe nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

- da nudimo 30 dnevni plačilni rok;

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

- da nismo v postopku prisilne poravnave ali za nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

- da nismo v stečajnem postopku ali ni bil za nas podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

- da nismo v postopku prisilnega prenehanja, za nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali nismo opustili poslovno dejavnost ali nismo v katerem koli podobnem položaju.

- da ne naš gospodarski subjekt niti naš zakoniti zastopnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za postopke v zvezi s poklicnim ravnanjem; da ni storil velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil, kar bi mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokazal;

- da z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco;

- da nam ni znano nasprotje interesov, kot je opredeljeno v nacionalni zakonodaji, ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, v povezavi z našim sodelovanjem v postopku oddaje javnega naročila,

- da nismo neposredno ali posredno sodelovali pri pripravi tega postopka oddaje javnega naročila oz. nismo svetovali naročniku ali bili kako drugače vključen v pripravo postopka oddaje javnega naročila oz. nismo povezani z gospodarskim subjektom, ki  je svetoval naročniku ali bil kako drugače vključen v pripravo postopka oddaje javnega naročila,

- da se nam ni zgodilo, da bi bila prejšnja pogodba o izvedbi javnega naročila, sklenjena z naročnikom, ali prejšnja koncesijska pogodba predčasno odpovedana oziroma so bile v zvezi z navedeno prejšnjo pogodbo naložene odškodnina ali druge primerljive sankcije;

- da nismo, pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij niso zagotovili;

- da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo izvirniku, ter da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost;

- da lahko dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register oziroma na osnovi vpisa pri Davčnem uradu ter da glede na predmet javnega naročila izpolnjujemo z zakonom predpisane pogoje in imamo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, vsa potrebna dovoljenja;

- da bomo imeli ves čas izvajanja pogodbenih obveznosti na voljo zahtevano število kadrov, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje; da smo seznanjeni z zakonodajo s področja varstva pri delu, zaposlovanja in delovnih pogojev in da bomo pri izvajanju nalog ravnali skladno s to zakonodajo;

- da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS št. 69/11);

- da bomo, v kolikor bomo izbrani, v roku 8 dni od poziva naročnika posredovali naslednje podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke  o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane;

- da sprejemamo vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije za to javno naročilo;

- da bomo naročniku posredovali vse dokumente in listine, ki bi jih le-ta zahteval na vpogled v zvezi z javnih razpisom;

- da nismo kršili obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava.

S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika, da lahko za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc pri pristojnem organu.

Datum:                                                  Žig                                   Podpis:

Opomba:

V primeru predložitve skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci se dokazila o izpolnjevanju pogojev predložijo za vsakega posameznega ponudnika oziroma podizvajalca posebej, obrazec izjave se kopira v potrebnem številu.

obrazec 4/1

IZJAVA IN POOBLASTILO OSEBE, KI JE ČLANICA UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA PONUDNIKA/PODIZVAJALCA/SOPONUDNIKA ALI KI IMA POOBLASTILO ZA ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V NJEM ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

(Navodilo: Obrazec po potrebi kopirajte, saj morajo soglasje podati vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, vseh ponudnikov v skupni ponudbi in podizvajalcev.

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Datum rojstva |  |
| Kraj rojstva |  |
| Občina rojstva |  |
| Država rojstva |  |
| EMŠO |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča (ulica in hišna številka, pošta in poštna številka) |  |
| Državljanstvo |  |
| Prejšnje osebno ime |  |

S podpisom pooblaščam naročnika Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, da zaradi izvedbe javnega naročila »__________________________« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe.

Datum:                                                  Žig                                   Podpis:

Opomba:

V primeru predložitve skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci se izjava predloži za vsakega posameznega ponudnika, partnerja v skupnem nastopu ali podizvajalca posebej. Obrazec se kopira v potrebnem številu.

obrazec 5

REFERENCE PONUDNIKA ZA DELA V ZADNJIH PETIH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE

| 1. | Predmet naročila (objekt in vrsta del): Vrednost del (brez DDV): Leto in mesec izvedbe del: Naročnik kot investitor del: Kontaktna oseba naročnika kot investitorja in telefonska številka |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Predmet naročila (objekt in vrsta del): Vrednost del (brez DDV): Leto in mesec izvedbe del: Naročnik kot investitor del: Kontaktna oseba naročnika kot investitorja in telefonska številka |  |

Datum:                                                  Žig                                   Podpis:

obrazec 5/1

POTRDILO NAROČNIKA KOT INVESTITORJA

Naročnik kot investitor:………………………………………………………………………..

izvedbe del na objektu:

……………………………………………………………………………………………………..

potrjujemo, da smo z izvajalcem:

……………………………………………………………………………………………………..

sklenili pogodbo za izvedbo (navedite dela), ………………………………………………..,

v vrednosti ……………………………………….EUR (brez DDV),

ki jih je tudi pravočasno, strokovno in kvalitetno izvedel v skladu z določili pogodbe.

Mesec in leto izvedbe del: …………………………………………………………………..

Odgovorni vodja del s strani izvajalca je bil(a): ……………………………………………..

Morebitne druge pripombe naročnika kot investitorja: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Odgovorna oseba naročnika kot investitorja, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije:

………………………………… tel. ……………………… elektronski naslov: ……………………….

Kraj in datum:                                  Žig potrjevalca reference:                 Ime in podpis odgovorne

osebe potrjevalca reference

Opomba:

Naročnik kot investitor, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del, je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu.

obrazec 5/2

IZJAVA O KADROVSKI SPOSOBNOSTI

Ponudnik jamči pod kazensko in materialno odgovornostjo, da navedeni odgovorni vodja del izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje razpisanih del, skladno z ZGO-1.

ODGOVORNI VODJA DEL

| Zap. št. | Ime in priimek ter izobrazbena kvalifikacija | Delovno mesto | Skupna delovna doba | Delov. doba na sedanjem delov. mestu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

REFERENCE ODGOVORNEGA VODJA DEL

| Zap. št. | Referenčni objekt in vrednost brez DDV | Čas trajanja del | Vrsta opravlja del na referenčnem objektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Opomba:

Odgovorni vodja del mora biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS.

Datum:                                                  Žig                                   Podpis:

obrazec 6

PONUDBA št. …………..

V skladu z razpisnim pogoji in razpisno dokumentacijo bomo razpisana dela izvedli za tukaj navedeno ponudbeno ceno, ki je fiksna in nespremenljiva do končne izvedbe razpisanih del, sestavljena po principu »ključ v roke« v smislu 659. člena Obligacijskega zakonika. V navedeni ceni so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

- PONUDBENA CENA

| Ponudbena cena (brez DDV) | EUR |
| --- | --- |
| Popust (……….. %) | EUR |
| Ponudbena cena s popustom (brez DDV) | EUR |
| DDV ……% | EUR |
| Ponudbena cena z DDV | EUR |
| z besedo: _______________________________________________ in .…/100 EUR |  |

- ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL, vključno  s pridobljenim uporabnim dovoljenjem, je 21.08.2017.

- VELJAVNOST PONUDBE

Naša ponudba velja do 31.07.2017.

- GARANCIJSKI ROK

Za vsa dela ………………………………najmanj pet (5) let od izdanega uporabnega dovoljenja.

Datum:                                                  Žig                                   Podpis:

obrazec 6/1

POPIS DEL

Ponudnik temu obrazcu priloži izpolnjen, žigosan in podpisan ponudbeni predračun (popis del), ki je sestavni del ponudbe. Spremembe popisa niso dopustne. Ponudnik mora ovrednotiti vse postavke popisa.

V primeru, da so v popisu navedeni proizvajalci, blagovne znamke, tipi opreme in podobno, so te navedbe zgolj informativne narave. Ponudnik mora ponuditi blago ali opremo enake ali boljše kakovosti.

Datum:                                                  Žig                                   Podpis:

obrazec 7/1

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POSLA PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo posla

ŠTEVILKA GARANCIJE:       (vpiše se številka garancije)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: pogodba       št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ……………… EUR (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: …………… (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

obrazec 7/2

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP 758

(Glava s podatki o garantu)

Za: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Datum: (Vpišite datum izdaje)

Vrsta garancije: Garancija za odpravo napak v garancijski dobi

Številka garancije: (vpiše se številka zavarovanja)

Garant: (Vpišite ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)

Nalogodajalec: (Vpišite ime in naslov)

Upravičenec: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Osnovni posel: obveznost naročnika zavarovanja/garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. …………………. (interna oznaka), z dne      , katerega predmet je

Znesek in valuta garancije: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

Listine, ki jih je poleg izjave treba priložiti zahtevi za plačilo in se izrecno zahtevajo v spodnjem besedilu: Nobena.

Oblika predložitve: V papirni obliki.

Datum izteka veljavnosti: (Vpiše se datum izteka garancije)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine garancijskega zneska, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve in skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu nalogodajalec ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Upravičenec mora v svoji izjavi navesti, da nalogodajalec ni izpolnil osnovnega posla v predpisanih rokih in/ali kvaliteti in/ali obsegu in/ali na način, kot je bilo dogovorjeno v pogodbi.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant										(žig in podpis)

obrazec 8

VZOREC POGODBE

NAROČNIK: 		Mestna občina Maribor,

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,

ki jo zastopa župan dr. Andrej FIŠTRAVEC

(v nadaljevanju: naročnik )

Matična številka: 5883369

Identifikacijska številka: SI 12709590

in

IZVAJALEC:	…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

ki ga zastopa ………………………………………………….………………………..

(v nadaljevanju: izvajalec)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Št. TRR izvajalca: __________________

sklenejo naslednjo

G R A D B E N O   P O G O D B O

za novogradnjo povezovalne ceste S-J-3- severni del v poslovno proizvodni coni Tezno

UVODNE DOLOČBE

- člen

- Novogradnjo (operacijo) povezovalne ceste S-J-3- severni del v poslovno proizvodni coni Tezno delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«  v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanja podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP.

- Izvajalec mora pri izvedbi predmetnega javnega naročila upoštevati Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, avgust 2015, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe.

- člen

Izvajalec po tej pogodbi je bil izbran za izvajanje gradbenih del za projekt »novogradnja povezovalne ceste S-J-3- severni del v poslovno proizvodni coni Tezno«, skladno z Zakonom o javnem naročanju ZJN-3 kot najugodnejši ponudnik po uspešno zaključenem po postopku naročil male vrednosti, objavljenem na Portalu javnih naročil št. JN…………/2017 dne ………………..

Ponudba številka …………………… z dne ……………… je sestavni del pogodbe.

PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik zagotavlja potrebna finančna sredstva, ter odda delo, izvajalec pa prevzame v izvedbo »Novogradnje povezovalne ceste S-J-3- severni del v poslovno proizvodni coni Tezno«

Pogodbena dela se bodo vršila na osnovi:

- gradbenega dovoljenja, št. 351-363/2016/15 (7016) z dne 7.10.2016 in Sklepa, št. 351-363/2016/16 (7016) z dne 12.10.2016;

- projektne dokumentacije PGD – št. 131/15, december 2015, dopolnitve PGD maj 2016 in spremembe, september 2016  – Novogradnja povezovalne ceste S-J-3 – severni del v Poslovno proizvodni coni Tam, ki ga je izdelal Geotada, geodetske storitve , Darko Recek s.p., Malečnik 202, 2229 Malečnik.;

- projektne dokumentacije PZI – št. 131/15, oktober 2016 – Novogradnja povezovalne ceste S-J-3 – severni del v Poslovno proizvodni coni Tam, ki ga je izdelala Geotada, geodetske storitve , Darko Recek s.p., Malečnik 202, 2229 Malečnik.

VREDNOST POGODBENIH DEL

4. člen

Vrednost pogodbenih del za izvedbo gradbenih del, kot je opredeljeno v predhodnem členu te pogodbe znaša:

………………….. €

(z besedo: ………………………………………………….. evrov …./100)

in je določena na naslednji način:

- vrednost del po ponudbi izvajalca  del št.: ………..	…………… €

- 22 % DDV						           …………... €

Vrednost pogodbenih del je dogovorjena po načelu »ključ v roke« v skladu s 659. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07– uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US),

Pogodbena cena z DDV (»ključ v roke«) je fiksna do predaja objekta naročniku, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti, torej ponudbena cena vsebuje tudi vrednost nepredvidenih in presežnih del.

V navedeni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s predano dokumentacijo, pa tudi dela, ki s predano dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta oz. njegovo varno in primerno obratovanje.

Pogodbeno načelo »ključ v roke« med drugim pomeni:

- da je izključen kakršnikoli vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del na ponudbeno ceno;

- da so v ponudbeni ceni vključeni vsi stroški in riziki, ki bodo morebiti nastali zaradi nepopolne, pomanjkljive ali nepravilne dokumentacije;

- da so v ponudbeni ceni vključeni stroški, ki bodo morebiti nastali zaradi vplivov gradnje na sosednje objekte in/ali infrastrukturo.

Nadalje prav tako pomeni, da bo izvajalec z zemljišča odstranil vse pri delu nastale odpadke,demontirane predmete in začasne objekte:

Pogodbena cena zajema tudi vsa pripravljalna dela, table za označitev gradbišča, varnostni načrt, pomožna dela, razne zaščite, zavarovanje in zaščito sosednjih objektov, ograje, ureditev dostopnih poti, začasne priključke, porabo energentov, (u)porabo komunalnih storitev, začasno fizično zaščito površin, ki niso predmet te pogodbe, so pa potrebne zaradi izvajanja del, stroške drobnega potrošnega materiala ter stroške prevozov, skladiščenja, vse manipulacije, montaže, stroške vezane na odvoz ekoloških in drugih odpadkov ne glede na oddaljenost deponije, stroške rizika ključa ter vse stroške, vezane na koordinacijo med izvajalcem, podizvajalci, naročnikom, projektantom in nadzorom.

NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

- 5. člen

- Naročnik se obvezuje zagotoviti potrebna finančna sredstva za realizacijo pogodbene obveznosti v višini …………....…….. € bruto zneska (z DDV) iz svojih proračunskih sredstev za leto 2017 po naslednji dinamiki:

CESTA S-J-3 severni del           164501    ……………………………… €

- NRP: OBO70-16-0073 »Cesta S-J-3 – severni del«

Naročnik bo izvajalcu poravnal pogodbene obveznosti 30. (trideseti) dan od prejema pravilno izstavljenega e-računa.

- člen

Izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami, izstavljenimi v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del, ki bo potrjena s strani poblaščenega strokovnega nadzora, do višine 90 % vrednosti pogodbenih del in s končno obračunsko situacjo v višini 10% vrednosti pogodbenih del.

Izvajalec je obvezan dostaviti začasno mesečno situacijo potrjeno od nadzora naročniku do 7. dne v mesecu za pretekli mesec.

Naročnik pregleda in potrdi situacijo v roku 8 dni od prejema in če ji ne ugovarja, se šteje, da je potrjena s potekom tega roka.

Začasne mesečne situacije z manjšimi korekturami se ne popravljajo in zavračajo, ampak se te korekture upoštevajo v naslednji situaciji.

- člen

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe ali v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci in jih naročniku skupaj s popisi pogodbenih obveznosti, ki jih bo opravil podizvajalec predložiti v potrditev.

V primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo (5. točka 94. člena ZJN-3), izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega e-računa oziroma situacije s strani izvajalca, neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na TRR podizvajalca.

Izvajalec svojemu e-računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena 30. dan od prejema pravilno izstavljenega e-računa izvajalca.

Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena 30. dan od uradnega datuma prejema računa.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora glavni izvajalec naročniku posredovati najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije svojo pisno izjavo in izjavo podizvajalca, da je podizvajalce prejel plačilo za izvedeno delo neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s tem določilom, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

- člen

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali naslednji podizvajalci:

1.

………………………………………………………………………………………………………..…… (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun).

Za izvajalca bo podizvajalec opravil naslednja dela:

…………………………………………………………………………………………………….………. (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

2.

…………………………………………………………………………………………………….…….… (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun).

Za izvajalca bo podizvajalec opravil naslednja dela:

………………………………………………………………………………………………………..…… (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

3.

………………………………………………………………………………………………………..…… (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun).

Za izvajalca bo podizvajalec opravil naslednja dela:

…………………………………………………………………………………….……………….……… (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbene obveznosti izvedel v sodelovanju s podizvajalci, navedenimi v ponudbi in da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika in ob pogoju, da novi izvajalce izpolnjuje pogoje za podizvajalce iz razpisne dokumentacije. Zamenjavo podizvajalca predlaga izvajalec s pisno vlogo, ki jo mora podati naročniku najkasneje v petih (5) dneh po spremembi podizvajalca in kateri mora biti priložena naslednja dokumentacija:

- izjava, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu (v kolikor zamenjuje podizvajalca);

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih pogodbenih obveznosti neposredno novemu podizvajalcu;

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu ter

- vsa dokumentacija, ki se v razpisni dokumentaciji zahteva za podizvajalca.

Naročnik mora izvajalčevem predlogu za zamenjavo podizvajalca odločiti v desetih (10) dneh od prejema popolne vloge. Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita s pisnim dodatkom k tej pogodbi.

Vsi, v tem členu, navedeni podizvajalci, so v ponudbi podali zahtevo, na podlagi katere naročnik namesto glavnemu izvajalcu poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Če naročnik ugotovi, da pogodbene obveznosti izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

- člen

Če naročnik ne plača pravočasno zneskov po potrjenih situacijah, je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti situacije v plačilo do dneva plačila.

- člen

Končno situacijo, potrjeno od nadzora, bo izvajalec predložil naročniku v roku osem (8) dni po predaji objekta in dokumentacije. Za njeno potrjevanje pa smiselno veljajo določila iz 5. člena te pogodbe.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se obvezuje:

- da bo pred pričetkom izvajanja del izročil izvajalcu: gradbeno dovoljenje in projektno dokumentacijo, navedeno v 3. členu te pogodbe;

- da bo imenoval izvajlca gradbenega nadzora;

- da bo zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se bodo izvajala dela;

- da bo sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno in ostalo dokumentacijo;

- da bo obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe;

- da bo izvajalcu plačeval v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo.

- člen

Naročnik se obvezuje pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse spremembe, skladno z načrtom dinamike del izvajalca, tako da ne bo moteno napredovanje del, kar se evidentira z vpisom v gradbeni dnevnik.

- člen

Neizpolnjevanje naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del zaradi opustitve naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane le zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik zaradi svoje zamude primerno podaljša izvedbene roke in opravi ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne pride v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

V roku 5 dni po pričetku del pa mora izvajalec predložiti načrt dinamike del in načrt izvajanja varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za zavarovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostopov na območju gradbišča.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in je spoznal vse rizike, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen s prejeto projektno dokumentacijo ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

- člen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje:

- da bo pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, veljavnimi predpisi in pravili stroke (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji, tehničnimi navodili, priporočili in normativi) ter tehničnimi zahtevami javnega razpisa, v katerem je bil izbran in v skladu z navodili naročnika, strokovnega nadzora in projektanta, tako da ne bo ovir za izvedbo kvalitetnega pregleda in prevzema del. V kolikor se tekom izvajanja del ugotovi, da element, ki je bil ponujen, ne ustreza tehničnim zahtevam iz javnega razpisa, se izvajalec zavezuje element zamenjati s takim, ki tehničnim zahtevam ustreza, brez dodatnih finančnih zahtev nasproti naročniku in brez zahtevkov za podaljšanje roka izvedbe del;

- da bo izvajal dela po tej pogodbi v skladu z navodili naročnika;

- da bo pred pričetkom del naročnika opozoril na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti tehnične dokumentacije, načrtov in projektov ter v zvezi s tem od njega zahteval navodila;

- da bo označil gradbišče, skladno s predpisi in navodili naročnika;

- da bo takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del;

- da bo strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;

- da bo upošteval vse značilnosti gradbišča, dostopa, dovoza, skladiščenja, delovnih in pomožnih prostorov in tudi vse morebitne s tem povezane težavne okoliščine;

- da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov. Za morebitne opustitve zgornjih ukrepov prevzame izvajalec popolno odgovornost;

- da bo za predpisane vgrajene materiale in za izvedena dela predložil naročniku ustrezne certifikate (dokumenti morajo biti predloženi v slovenskem jeziku, v nasprotnem primeru mora za predložene certifikate priložiti tudi slovenski prevod, sicer jih naročnik ne bo upošteval), garancijske liste in opravil predpisane preizkuse;

- da bo na zahtevo naročnika pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Stroške takih preiskav bo plačal izvajalec, če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, sicer pa naročnik;

- da bo sproti in pravočasno koordiniral gradnjo z deli podizvajalcev. Izvajalec po tej pogodbi nosi vse škodne stroške na objektu, ki bi se lahko pojavili kot posledica nekoordiniranega dela s podizvajalci;

- da bo v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, na gradbišču hranil ali začasno skladiščil odpadke, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem. Izvajalec je odgovoren za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh v skladu s predpi, ki urejajo ravnanje z odpadki;

- da bo na svoje stroške zavaroval delovišče v skladu s predpisi o varstvu pri delu v gradbeništvu, da bo sklenil zavarovanje za morebitno nastalo škodo na objektu in izvedenih delih ter za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca. Kopijo zavarovalne police mora izvajalec izročiti naročniku pred začetkom del na gradbišču;

- da bo opravil čiščenje objekta in sicer med izvedbo del in pred primopredajo objekta, vključno z odvozom odpadnega materiala, upoštevaje predpise, ki urejajo ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

- da bo izvršil pogodbena dela solidno in kvalitetno v skladu z gradbenim dovoljenjem, s potrjeno projektno dokumentacijo, z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,

- da bo izročil naročniku dokazila - ateste o vgrajenih materialih in konstrukcijah,

- da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje,

- zapisniško predati predmetni objekt naročniku vključno s predajo PID-ov.

- člen

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del ne more biti veljavna in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri naročnik sam. Kakršnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne odobritve naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od projektne dokumentacije naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

ROK DOKONČANJA DEL

17. člen

Izvajalec se obvezuje z izvajanjem pogodbenih del pričeti takoj po podpisu pogodbe ali najkasneje 3 dni od uvedbe izvajalca v delo.

Skrajni rok za izvedbo je 21.8.2017 za vsa operativna dela vključno z zaključnimi deli ,ki vsebujejo tudi tehnični pregled, predaja PID in uporabno dovoljenje.

18. člen

Rok za dokončanje del se podaljša v primerih, naštetih v 42. Posebni gradbeni uzanci (Ur. list SFRJ, št. 18/77).

V kolikor izvajalec zamuja glede na rok izvedbe, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga prositi za dovoljenje oziroma podaljšanje roka. Sporazumno podaljšanje roka dokončanja gradnje objetka ne daje pravice podražitev pogodbene vrednosti.

Neupravičena prekoračitev rokov pomeni izvajalčevo zamudo, zaradi katere lahko naročnik uveljavlja ukrepe, določene v tej pogodbi.

POGODBENA KAZEN

19. člen

Za prekoračitev roka izvedbe po krivdi izvajalca, bo naročnik zaračunal izvajalcu pogodbeno kazen v višini 2‰ (dva promila) od celotne vrednosti pogodbenih del (vključno z DDV) za vsak koledarski dan prekoračitve roka. Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10% od vrednosti pogodbenih del. Pogodbena kazen se obračunava s končno obračunsko situacijo.

Vrednost pogodbenih del, v smislu predhodnega odstavka, se ugotavlja na podlagi končne situacije.

V primeru, da nastopijo razlogi za nastanek zamude s strani naročnika ali višje sile, je izvajalec dolžan naročniku takoj v pisni obliki sporočiti nove okoliščine in predlagati podaljšanje roka izvedbe.

Če rok izvedbe ni bil sporazumno pisno podaljšan, se šteje, da je bil prekoračen po krivdi izvajalca.

Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljene pogodbene kazni.

V kolikor naročnik ugotovi, da dela ne potekajo skladno s pogodbenimi določili in zato izvajalec pogodbene obveznosti ne more dokončati v pogodbenem oziroma sporazumno podaljšanem roku ter dogovorjeni kakovosti, bo naročnik dokončanje del oddal drugemu na račun izvajalca.

ŠKODA

20. člen

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane gospodarska škoda, ima naročnik pravico do povrnitve vse nastale gospodarske škode. Če škoda presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse gospodarske škode nad zneskom pogodbene kazni.

- Izvajalec mora na svoje stroške popraviti vse poškodbe na cestiščih, zelenicah ali katerokoli stvareh znotraj gradbišča.

- Izvajalec mora skleniti splošno zavarovanje za objekt z vinkulacijo na naročnika.  Zavarovanje mora vključevati tudi odgovornost za škodo, ki jo v zvezi z izvajanjem pogodbenih del, morebiti utrpi naročnik na drugih objektih oziroma površinah v lasti naročnika. Polica je priloga k tej pogodbi.

FINANČNA ZAVAROVANJA IN GARANCIJSKA DOBA

21 .člen

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti.

- Zavarovanje iz prejšnjega odstavka mora veljati še 30 (trideset) dni po predvidenem zaključku gradnje in primopredaji objekta.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del na osnovi aneksa k pogodbi, mora izvajalec predložiti v roku 10 (deset dni) od podpisa aneksa k tej pogodbi novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo del z novim rokom trajanja. Če izvajalec ne predloži finančnega zavarovanja s podaljšanim rokom, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- Ob primopredaji objekta se izvajalec zavezuje predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku petih (5) let in v višini 5 % od končne vrednosti izvedenih del (z DDV) z veljavnostjo pet let od dneva izdaje garancije. Če izvajalec ne bo predložil finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvršenih del pet let po prevzemu del s strani naročnika. Za vgrajeni material in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev.

- Ti garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bo objekt kot celota dograjen, tehnično pregledan, s pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene v toku gradnje, ob priliki tehničnega pregleda ali ob priliki primopredaje nakupa oziroma prodaje materiala.

- člen

Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi in sestaviti zapisnik. Morebitne pomanjkljivosti se vpišejo v zapisnik, za njihovo odpravo pa se sporazumno določi rok.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo na naročnikovo zahtevo v dogovorjenem roku odpravil vse pomanjkljivosti, ki bi se pojavile v teku realizacije te pogodbe in v garancijski dobi.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca po načelu dobrega gospodarja.

- člen

Izvajalec ne odgovarja za morebitne pomanjkljivosti pri izvajanju del, ki bi bila izvedena po navodilih nadzornega organa in vpisane v dnevnik o izvajanju del.

- PREDSTAVNIKI (SKRBNIKI) POGODBENIH STRANK

25. člen

Naročnik določa za urejanje vseh vprašanj, ki bodo nastala pri izvajanju te pogodbe, kot svojega predstavnika in skrbnika pogodbe Uroš Kosi.

Izvajalec določi za svojega predstavnika: ……………………………..

Izvajalec določi za odgovornega vodjo del: ……………………………….

Pooblaščeni predstavnik nadzora: …………………………………..

- ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe v primeru:

- če pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;

- če izvajalec po svoji krivdi v roku 3 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z deli;

- če izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega podrobnega plana napredovanja del več kot 30 dni, oziroma, če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga naročnik.

- člen

Izvajalec ima pravico odstopiti od pogodbe v primeru:

- če mu naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo del;

- če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti.

Hramba dokumentacije

- člen

- Izvajalec se obveže, da bo za vso dokumentacijo, vezano na to pogodbo, zagotavljal revizijsko sledljivost, hrambo, vpogled in posredovanje naročniku.

Izvajalec  mora hraniti vso dokumentacijo v zvezi operacijo Novogradnjo povezovalne ceste S-J-3- severni del v poslovno proizvodni coni Tezno v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, še 10 (deset) let po njenem zaključku, in sicer za potrebe revizije in za potrebe prihodnjih preverjanj. 
V primeru neskladja rokov veljajo določila Uredbe (EU) št. 1303/2013. 
Če izvajalec ravna v nasprotju z obveznostmi po tem členu, lahko naročnik odstopi od pogodbe in lahko zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev ali njihov sorazmeren del.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki bosta morebitna nesoglasja in spore reševali sporazumno. V primeru, da spora stranke ne bodo uspele rešiti sporazumno, bo o sporu odločilo pristojno sodišče v Mariboru.

- člen

- Posebne gradbene uzance ne veljajo, razen v primeru iz 18. člena te pogodbe.

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je nična.

- člen

- Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja do zaključka vseh del in preteka garancijskih rokov.

- Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

- člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

- člen

Za urejanje razmerij, ki niso izrecno določena s to pogodbo, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov, ki urejajo s pogodbo opredeljena medsebojna razmerja.

- člen

Ta pogodba je napisana v štirih (4) izvodih, od katerih prejme tri (3) izvode naročnik, izvajalec pa en (1) izvod pogodbe.

Številka pogodbe: 41101-17/2017

| V , .................................... |  | V Mariboru, .................................... |
| --- | --- | --- |
| IZVAJALEC: |  | NAROČNIK: |
| ………………………………... |  | MESTNA OBČINA MARIBOR |
| Direktor: |  |  |
| …………………………..………….. |  | Dr. Andrej FIŠTRAVEC Župan |

Opomba:

Ponudnik mora vzorec pogodbe izpolniti, parafirati vsako stran pogodbe ter jo na zadnji strani podpisati in žigosati.

obrazec 9

- OBRAZEC PRIJAVE

Obrazec na naslednji stani je treba izpolniti s tiskanimi črkami in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba.

Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe.

PONUDNIK:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Ponudbo prevzel:

(vpiše glavna pisarna-vložišče)

Datum in čas prejema kuverte:

NE ODPIRAJ-PONUDBA!																		MESTNA OBČINA MARIBOR

Ulica heroja Staneta 1

2000 Maribor

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

NOVOGRADNJA POVEZOVALNE CESTE S-J-3 – SEVERNI DEL

V POSLOVNO PROIZVODNI CONI TEZNO

(41101-17/2017)

ZA SLUŽBO ZA JAVNA NAROČILA