GMS – 491

VSEBINSKI NAČRT PROJEKTA

REGENERACIJA INDUSTRIJSKIH CON MARIBORA

(KOHEZIJSKA REGIJA VZHODNA SLOVENIJA)

UNIVERZA V MARIBORU

junij 2017

pripravila:

koordinatorka projekta:  izr. prof. dr. Lučka Lorber, FF UM

strokovni vodja projekta: izr. prof. Uroš Lobnik, FGPA UM

IZHODIŠČA

Vsebinski načrt projekta REGENERACIJA INDUSTRIJSKIH CON MARIBORA (KOHEZIJSKA REGIJA VZHODNA SLOVENIJA), je nastal na osnovi podpisanega Sporazuma med Univerzo v Mariboru in Mestno občino Maribor o sodelovanju na področju trajnostnega in dužbeno odgovornega razvoja mesta, 1. junija 2015.

Vodstvo UM se je odločilo, da okrepi sodelovanje univerze z gospodarstvom s ciljem sodelovanja pri načrtovanju ter izvajanju projektov za razvoj KOHEZIJSKE REGIJE VZHODNA SLOVENIJA ter s svojim aktivnim delovanjem pripomore k gospodarskemu vzponu mesta v domeni trajnostnega razvoja.

V ta namen je UM ponudila MOM projekt REGENERACIJE NEKDANJIH INDUSTRIJSKIH CON MARIBORA, s ciljem razvoja vzorčnega modela regeneracije območij nekdanjih industrijskih con ter izvedbo pilotskega projekta v obdobju 2017 – 2028.

Rektor prof. dr. Igor TIČAR je preko dekanov fakultet pozval zaposlene, da  pristopijo k aktivnemu oblikovanju celostne politke regeneracije nekdanjih industrijskh con mesta.

Načrt projekta REGENERACIJE NEKDANJIH INDUSTRIJSKIH CON MARIBORA  sestavljajo vsebinski sklopi:

-	Seznam strokovnjakov, strokovne pobudu ter znanja po posameznih fakultetah oziroma področjih delovanja UM

-	Predlog sestave ekspertnih skupin po strokovnih področij delovanja

-	Vsebinski in terminski predlog izvedbe projekta

-	Finančni okvir projekta

SEZNAM STROKOVNJAKOV IN STROKOVNIH POBUD TER ZNANJ PO POSAMIČNIH FAKULTETAH OZIROMA PODROČJIH DELOVANJA UM

Za potrebe projekta je UM zbrala in sestavila  seznam strokovnjakov in strokovnih pobud ter znanj po področjih delovanja in posamičnih fakultetah.

Nabor strokovnih pobud ter sezname strokovnjakov so posredovale naslednje fakultete, članice UM:

- Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

- Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

- Fakulteta za zdravstvene vede

- Fakulteta za strojništvo

- Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

- Filozofska fakulteta

- Pravna fakulteta

- Ekonomsko-poslovna fakulteta

- Fakulteta za energetiko

- Fakulteta za naravoslovje in matematiko

- Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

- Fakulteta za varnostne vede

ter

- Univerzitetna knjižnica Maribor

- Univerza v Mariboru - LABUM, Tehnocenter, RAZ:UM

in

- Zveza inženirskih društev, zaslužni in upokojeni profesorji UM

PREDLOG STROKOVNIH PODROČIJ DELOVANJA znotraj UM

Za potrebe projekta UM  v sodelovanju s strokovjaki vzpostavlja pet strokovnih področij delovanja:

1.	Pravni vidiki (odprti problemi na področju lokalne samouprave in lokalne-regionalne zakonodaje, lastništva zemljišč, stečajni postopki….)

2.	Socio- ekonomski vidiki gospodarskega razvoja in podjetništva

3.	Urbana regeneracija ( smernice za vzpostavljanje celostne urbane regeneracije mesta z vidika regeneracije nekdanjih in obstoječih industrijskih con)

4.	Okoljski standardi in trajnostni razvoj mesta

5.	Kakovost življenja in podoba mesta

PREDLOG SODELUJOČIH DELEŽNIKOV IZVEN UM

Pri razvoju, oblikovanju ter v vseh fazah projekta bodo sodelovali naslednji deležniki izven UM:

1.	Strokovne službe Mestne občine Maribor

2.	Predstavniki mestnih institucij in gospodarstva oz. gospodarskih podjetij

3.	Lokalna skupnost in civilna iniciativa

4.	Vlada RS oz. vladne službe

VZPOSTAVITEV EKSPERTNE SKUPINE ZA SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE PROJEKTA:

Za potrebe spremljanja in vrednotenja načrtovanih in opravljenih del se sestavi mednarodna ekspertna skupina.Skupina bo sestavljena iz domačih in tujih ekspertov različnih strok! (največ 5 strokovnjakov, ki bo spremljala posamične faze in jih sprotno evalvirala, potrjevala in strokovno vrednotila vsebinske zasnove faz projekta).

VSEBINSKI SKLOPI PROJEKTA

Projekt  REGENERACIJA INDUSTRIJSKIH CON MARIBORA je vsebinsko razdeljen na štiri sklope, ki  se izvajajo  v obdobju od 2017 – 2028:

SKLOP 1:

2017-2020 / DELAVNICE in SCENARIJ REGENERACIJE NEKDANJIH INDUSTRIJSKIH CON

Interdisciplinarne delavnice se izvajajo po posamičnih območjih mestnih industrijskih con. V okviru vsake posamične delavnice se organizirajo mednarodni simpoziji in posveti ne temo regeneracije industrijskih con, raziskovalne projekte izdelajo interdisciplinarne skupine študentov in strokovnjakov, v delavnice so vključeni predstavniki gospodarstva, MOM in javnost. Delavnice spremlja sprotno izdajanje strokovnih monografij ter oblikovanje spletne strani.

Delavnice se izdelajo za naslednje industrijske cone:

- Cona Melje ( oktober 2017- februar 2018)

- Cona Studenci ( februar 2018 - julij 2018)

- Cona Tezno in letališče Maribor ( oktober 2018 - februar 2019)

Scenarij regeneracije nekdanjih industrijskih con se izdela od februarja 2019 do junija 2020.

Scenarij se oblikuje po petih strokovnih področjih v sodelovanju z mednarodno skupino strokovnjakov, predstavniki gospodarstva, lokalno skupnostjo in civilno iniciativo ter s strokovnimi službami MOM.

SKLOP 2:

2020-2022 / POLITIKA REGENERACIJE

Izdelava strateških dokumentov regeneracije nekdanjih industrijskih con v naslednjih vsebinskih sklopih:

- PRIORITETNA OBMOČJA REGENERACIJE / opredelitev vsebin prioritetnih območij regeneracije na makro in mikro nivoju

- PILOTNA OBMOČJA REGENERACIJE / opredelitev pilototnih območij regeneracije, vrednotenje pilotnih območij, izbor pilotnih območij

- POLITIKA VZPOSTAVLJANJA PILOTNIH OBMOČIJ / Izdelava trajnostne politike regeneracije nekdanjih industrijskih območij  / oblikovanje politika promoviranja in trženja območja kompleksne trajnostne gradnje in sanacije:

SKLOP 3:

2022-2025 / PROJEKT(I) REGENERACIJE INDUSTRIJSKIH CON PO PILOTSKIH OBMOČJIH

Interdisciplinarno načrtovanje regeneracije nekdanjih industrijskih con po pilotskih območjih.  Cilj načrtovanja pilotskega območja je vzpostavitev trajnostne regeneracijske cone kot vzorčnega modela urbane regeneracije.

Načrtovanje pilotskih območij bo potekalo interdisciplinarno s cilem povezovanja številnih strokovnih znanj

(ob sodelovanju MOM, javnosti in ekspertne skupine strokovnjakov) in bo vsebovalo vseh pet vidikov načrtovanja urbane regeneracije:

-	Pravni vidiki vzpostavlljanja in upravljanja pilotnega območja

-	Socio- ekonomski vidiki gospodarskega razvoja in podjetništva v pilotnem območju

-	Okoljski standardi in trajnostni razvoj pilotnega območja

-	Kakovost življenja in podoba pilotnega območja

-	Načrt urbane regeneracija pilotnega območja

Načrtovanje pilotskih območij bo potekalo fazno. Izvajale se bodo načrtovalske konference ( usklajevanja s strokovno in laično javnostjo) s ciljem izdelave čim bolj kompeksnega projekta urbane regeneracije.

Predvidoma se bo izdeloval načrt za največ tri pilotska območja / število območij zavisi od obsega območja, časovnega ter finančnega okvirja urbane regeneracije

SKLOP 4:

2025-2028 / VZPOSTAVITEV OBMOČJA REGENERACIJE

Izvedba pilotskega območja - segmenta regeneracijske cone kot vzorčnega poligona urbane regeneracije.

Izgradnja vzorčnih poligonov urbane regeneracije je ključnega pomena za promoviranje ter nadaljni razvoj trajnostne urbane regeneracije mesta. V procesu narčrtovanja in izgradnje bodo sodelovali strokovnjaki UM v interdisciplinarnih skupinah s ciljem sprotnega spremljanja “učinkovitost” ter “uspešnosti” izvedbe ter delovanja (uporabe) posamičnega pilotskega projekta.

Pilotsko območje vzpodbuja razvoj znanja in gospodarstva v regiji in se ga kot takšnega tudi promovira. Na podlagi vzpostavitve pilotskega območja ( oziroma večih območij)  se pripravlja strategija nadaljnjega izvajanja urbane regeneracije nekdanjih industrijskih con s ciljem prenosa na ostala mesta območja  ter področja in naselja KOHEZIJSKE REGIJE VZHODNA SLOVENIJA oziroma Republike Slovenije.