REGENERACIJA INDUSTRIJSKIH CON MARIBORA (RICM), kohezijska regija Vzhodna Slovenija

Predlog sklepov za sejo Mestnege sveta MOM, 29. junij 2017

- Mestni svet MOM se seznani in potrjuje predlog vsebine in izvedbe projekta Regeneracija industrijskih con Maribora, ki ga je pripravila Univerza v Mariboru.

- Mestni svet MOM se strinja s predlaganim faznim izvajanjem projekta. Prva faza projekta se naj začne septembra 2017.

- Mestni svet MOM se seznani z vložkom Univerze v Mariboru pri projektu Regeneracija industrijskih con Maribora. V projektu bodo sodelovale fakultete UM s svojim znanjem in dosežki po posameznih področjih.

- Mestna občina Maribor bo v delovne skupine imenovala predstavnike strokovnih služb MOM po posameznih področjih do septembra 2017.

- Mestna občina Maribor bo zagotovila proračunska sredstva za izvedbo posameznih faz projekta v višini 0,3 %  proračuna MOM.

- Prva faza (julij 2017 – november 2018)

Opomba: Višina se določi z rebalansom!

- Druga faza (2019 – 2021): 0,35 %  proračuna MOM

- Tretja faza (2021 – 2023): 0,40 %  proračuna MOM

- Četrta faza (2024 – 2028): 0,50 %  proračuna MOM

Spremembe na predlagani delež višine financiranja se lahko spremeni glede na letno višino proračuna Mestne občine Maribor in pridobljena sredstva iz javno-zasebnega partnerstva.

Projekt je odprt za sofinaciranje vseh zainteresiranih deležnikov oz. partnerjev (gospodarstvo, domači in tuji investitorji, pridobljena evropska sredstva, Vlada RS). Prav tako projekt omogoča vključevanje posameznih projektov, ki bodo v posameznih obdobjih vzpodbujeni s strani investitorjev kot sestavni del načrtovane celostne regeneracije mestnih območij.

Sklepe predlagata:

dr. Andrej Fištravec, župan MOM                                              prof. dr. Igor Tičar, rektor UM