| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | GMS - 491 |
| --- | --- |

Številka:

Datum:	9. junij 2017

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 28. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | REGENERACIJA INDUSTRIJSKIH CON MARIBOR (kohezijska regija vzhodna Slovenija) |
| --- | --- |
| GRADIVO PREDLAGA: | Dr. Andrej FIŠTRAVCEC, župan mestne občine Maribor |
| POROČEVALCI: | Prof. dr. Igor TIČAR, rektor UM Izr.prof.dr. Lučka LORBER, prorektorica za razvoj kakovosti UM Izr. prof. Uroš LOBNIK, FGPA UM Prof. dr. Miroslav PREMROV, dekan FGPA UM Gorazd BENDE, direktor poslovno-industrijske cone Tezno |

PREDLOG SKLEPOV:

- Mestni svet MOM se seznani in potrjuje predlog vsebine in izvedbe projekta Regeneracija industrijskih con Maribora, ki ga je pripravila Univerza v Mariboru.

- Mestni svet MOM se strinja s predlaganim faznim izvajanjem projekta. Prva faza projekta se naj začne septembra 2017.

- Mestni svet MOM se seznani z vložkom Univerze v Mariboru pri projektu Regeneracija industrijskih con Maribora. V projektu bodo sodelovale fakultete UM s svojim znanjem in dosežki po posameznih področjih.

- Mestna občina Maribor bo v delovne skupine imenovala predstavnike strokovnih služb MOM po posameznih področjih do septembra 2017.

- Mestna občina Maribor bo zagotovila proračunska sredstva za izvedbo posameznih faz projekta v višini 0,3 %  proračuna MOM.

- Prva faza (julij 2017 – november 2018)

Opomba: Višina se določi z rebalansom!

- Druga faza (2019 – 2021): 0,35 %  proračuna MOM

- Tretja faza (2021 – 2023): 0,40 %  proračuna MOM

- Četrta faza (2024 – 2028): 0,50 %  proračuna MOM

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

dr. Andrej FIŠTRAVEC

Priloga:

- gradivo za mestni svet povzetek

- vsebinski načrt projekta

| MESTNA OBČINA MARIBOR Kabinet župana Služba za delovanje mestnega sveta |  |
| --- | --- |

Številka:

Datum:	9. junij 2017

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 28. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | REGENERACIJA INDUSTRIJSKIH CON MARIBOR (kohezijska regija vzhodna Slovenija) |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | - Gradivo za mestni svet povzetek - Vsebinski načrt projekta |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | UNIVERZA V MARIBORU |  | 9.6.2017 |  |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: |  |  |  |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): |  |  |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca |  |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU | mag. Simon ŠTRANCAR | Kabinet župana |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | dr. Andrej Fištravec | Kabinet župana |  |  |