| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | 37102-34/2016-38 GMS-493 |
| --- | --- |

Številka:	41001-589/2016-8

Datum:	19.6.2017

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) ZA OBNOVO PROMENADE V MESTNEM PARKU |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR Sektor za komunalo in promet |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALEC: | Boštjan DOLENC str.sod. VI |
| PREDLOG SKLEPA: | PREDLOG SKLEPA št. 1: Mestni svet Mestne občine Maribor potrjuje: sprejem dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIP, za projekt Obnove promenade v mestnem parku; da se v okviru proračunske postavke 151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah, odpre nov projekt v NRP, z nazivom »Obnova promenade v mestnem parku« in z dinamiko: 8.954,80 EUR v letu 2017, 188.124,20 EUR v letu 2018 in 698.552,95 EUR v letu 2019, od tega je predvideno sofinanciranje v višini 714.221,72 EUR. Sredstva se zagotovijo iz proračunske postavke PP104518 Projekti TUS. da je župan pooblaščen za morebitne spremembe DIIP, ki bi bile potrebne zaradi uskladitve z zahtevami razpisa. |

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

Priloge:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

- Obrazložitev

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR Sektor za komunalo in promet |  |
| --- | --- |

Številka:	41001-589/2016-8

Datum:	19.6.2017

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) ZA OBNOVO PROMENADE V MESTNEM PARKU |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Obrazložitev |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | Boštjan DOLENC, Strokovni sodelavec VI |  | 19.6.2017 |  |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | p.p. Vili EISENHUT Sekretar |  | 19.6.2017 |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): |  |  |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca |  |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU | mag. Simon Štrancar | Kabinet župana |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | Dr. Andrej Fištravec | Kabinet župana |  |  |

O B R A Z L O Ž I T E V

Namen izvedbe projekta Obnove promenade v Mestnem parku je izboljšati samo prehodnost parka, zagotoviti večjo varnosti pešcev in kolesarjev ter boljšo obiskanosti parka, izboljšati podobo ter nenazadnje tudi omogočiti lažjo dostopnosti invalidom. V načrtu je tudi okrepitev športnih aktivnosti, izboljšanje možnosti za izvajanje raznih prireditev, kot je na primer opera v parku, ki vsako leto v park pripelje množico ljudi. Prav tako se bodo z investicijo izboljšale rastne razmere dreves in grmovnic, olajšalo se bo vzdrževanje parka ter vzpostavilo boljšo povezavo s Piramido in naseljem Ribiško selo.

Predmet obravnavane investicije je obnova promenade. Starejši del promenade - Promenada 1,  je bil zgrajen leta 1954. Glavne hojnice tega dela so izvedene z večjimi betonskimi ploščami, ki so med seboj delitacijsko ločene.

Na promenadi 1 so vidne večje poškodbe robov betonskih plošč, ki so nastale zaradi nepravilnega čiščenja snega s pretežko mehanizacijo. Površina nekaterih plošč je oluščena, kar je najverjetneje posledica zmrzali in starosti materiala. Granitni robniki okoli zelenic so nagnjeni,  na več mestih so posedli vzorci iz granitnih kock, počene plošče, kot posledica časa in prevelikih obremenitev s težko mehanizacijo.

Na koncu promenade 1 so tri stopnišča, ki so močno poškodovana. Nastopne ploskve stopnic so na nekaterih mestih močno okrušene, prav tako tudi obloga iz teraca na betonskih elementih na straneh stopnic.

Promenada 2 je del promenade, ki je v celotni dolžini betoniran in obrobljen s pasom granitnih kock. Na mestu kjer se os promenade zlomi, je urejen osrednji del z vodnim motivom. Stopnišča so izvedena s kamnitimi bloki. Betonski del je bil izveden tako, da se je zabetonirala večja površina in se posipala s kvarčnim posipom. Detilaciske fuge so bile rezane naknadno, kar se je izkazalo za neustrezno, saj so plošče počile mimo detilacijskih fug, vrhnja plast betonskih plošč pa se je začela luščiti.

Kamnite stopnice, ki bi morale biti narejene iz granitnih blokov pravokotnega prereza in položene na stopničast podbeton, so bile položene na položene na poševni podbeton trikotnega prereza. Posledica take izvedbe je bilo drsenje stopnic.

Občina načrtuje obnovitev obstoječih poti v Mestnem parku Maribor. Investicija se bo izvajala na območju, ki obsega cca. 14.045 m2 oz 1,4045 ha.

Obnova se vsebinsko deli na sklope:

- promenada 1,

- promenada 2,

V sklopih »promenada 1«, »promenada 2« je predvidena obnova poti in stopnišč v obstoječih gabaritih in v isti podobi.

Izvedena bo sanacija betonskih plošč z ustrezno utrjeno podlago, ki bo omogočala večje obremenitve. Zaradi večje odpornosti površine na obrabo, bo sanacija betonskih plošč izvedena z mineralnim posipom po površini svežega betona, ki bo imel grobo strukturo ter bo odporen na visoke obremenitve ter zmrzali.

Izvedena bo tudi sanacija tlakovanih površin z granitnimi kockami, granitnih robnikov ob zelenicah, betonskih robnikov na promenadi, na novo bodo zgrajena vsa tri močno poškodovana stopnišča »promenade 1«  ter sanirana stopnišča na »promenadi 2«.  Izvedena bo menjava litoželeznih jaškov, v katerih bo položen enak tlak kot v okolici. Predvidi se tudi sanacija odtokov in kanalizacije.

V sklopu predmetne investicije bo izvedena tudi postavitev pitnikov za vodo, izvedba pogrezljivih vtičnih gnezd, menjava svetil in klopi ter izvedba telekomunikacijskega omrežja.

Projekt predstavlja operacijo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020, spada v mehanizem celostnih teritorialnih naložb (CTN), dosega cilje Trajnostne urbane strategije Mestne občine Maribor (TUS – MOM) ter je umeščen v Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Maribor (IN TUS - MOM), ki je podlaga za izbor operacije.

Mestna občina Maribor  se bo s projektom prijavila na prvo povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij PREDNOSTNE NALOŽBE 6,3 , specefilčni cilj 1: učinkovita raba prostora na urbani območjih.

V kolikor bo MOM uspešna na razpisu za izvedbo 1. faze izbora operacij za sofinanciranje v okviru izvajanja prednostne naložbe PN 6.3 mehanizma celostnih teritorialnih naložb, bo 80% upravičenih stroškov investicije financiran z nepovratnimi sredstvi ESSR ter Ministrstva za okolje in prostor, prestali del stroškov pa bo financiran iz sredstev proračuna Mestne občine Maribor.

Razdelitev upravičenih in neupravičenih stroškov v tekočih cenah po dinamiki izvedbe:

| VRSTA STROŠKA | 2017 | 2018 | 2019 | SKUPAJ TEKOČE CENE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Upravičeni stroški | 6.100,00 | 188.124,20 | 698.552,95 | 892.777,15 |
| Gradbena dela | 0,00 | 133.615,54 | 549.565,45 | 683.180,99 |
| projektna dokumentacija | 5.000,00 | 9.144,00 | 0,00 | 14.144,00 |
| investicijska dokumentacija | 0,00 | 5.080,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| nadzor gradnje | 0,00 | 5.344,62 | 21.982,62 | 27.327,24 |
| informiranje | 0,00 | 1.016,00 | 1.036,32 | 2.052,32 |
| DDV | 1.100,00 | 33.924,04 | 125.968,57 | 160.992,60 |
| Neupravičeni | 2.854,80 | 0,00 | 0,00 | 2.854,80 |
| investicijska dokumentacija (DIIP) | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| DDV | 514,80 | 0,00 | 0,00 | 514,80 |
| SKUPAJ | 8.954,80 | 188.124,20 | 698.552,95 | 895.631,95 |

Viri financiranja:

|  | VIRI FINANCIRANJA (tekoče cene) | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan skupaj | delež |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EU SREDSTVA 80% - UPRAVIČENIH STROŠKOV | 4.880,00 | 150.499,36 | 558.842,36 | 714.221,72 | 79,75% |
|  | SREDSTVA EU | 3.904,00 | 120.399,49 | 447.073,89 | 571.377,38 |  |
|  | SREDSTVA RS | 976,00 | 30.099,87 | 111.768,47 | 142.844,34 |  |
|  | LASTNI UDELEŽBA MOM | 4.074,80 | 37.624,84 | 139.710,59 | 181.410,23 | 20,25% |
|  | SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA | 8.954,80 | 188.124,20 | 698.552,95 | 895.631,95 | 100,00% |

Izvedba investicije je predvidena v drugi polovici leta 2018 zaključuje pa se sredi leta 2019.

PREDLOG SKLEPA št. 1: Mestni svet Mestne občine Maribor potrjuje: sprejem dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIP, za projekt Obnove promenade v mestnem parku; da se v okviru proračunske postavke 151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah, odpre nov projekt v NRP, z nazivom »Obnova promenade v mestnem parku« in z dinamiko: 8.954,80 EUR v letu 2017, 188.124,20 EUR v letu 2018 in 698.552,95 EUR v letu 2019, od tega je predvideno sofinanciranje v višini 714.221,72 EUR. Sredstva se zagotovijo iz proračunske postavke PP104518 Projekti TUS. da je župan pooblaščen za morebitne spremembe DIIP, ki bi bile potrebne zaradi uskladitve z zahtevami razpisa.

Pripravil:

Boštjan DOLENC, dipl.inž.agr.

Strokovni sodelavec VI