| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | 00700-1/2016-1 GMS - 503 |  | 00700-1/2016-1 GMS-…… |
| --- | --- | --- | --- |

Številka:	41001-379/2017

Datum:	26.06.2017

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 28. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA NAKUP NOVIH AVTOBUSOV ZA MESTNI POTNIŠKI PROMET Z NIZKIMI EMISIJAMI V LETU 2017 |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR Sektor za komunalo in promet |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALEC: | Aleš Klinc, Višji svetovalec |
|  | PREDLOG SKLEPA št. 1: Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP, za nakup novih avtobusov za mestni potniški promet z nizkimi emisijami v letu 2017 |

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

Priloge:

- Obrazložitev

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR Sektor za komunalo in promet |  |
| --- | --- |

Številka:	41001-379/2017

Datum:	26.06.2017

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 18. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA NAKUP NOVIH AVTOBUSOV ZA MESTNI POTNIŠKI PROMET Z NIZKIMI EMISIJAMI V LETU 2017 |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | DIIP – Nakup novih avtobusov za mestni potniški promet z nizkimi emisijami v letu 2017 |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | Aleš KLINC, Višji svetovalec | Sektor za komunalo in promet | 26.6.2017 |  |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | p.p. Vili EISENHUT Sekretar | Sektor za komunalo in promet |  |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): |  |  |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca |  |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU | direktor Simon ŠTRANCAR | Kabinet župana |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | Dr. Andrej FIŠTARVEC | Kabinet župana |  |  |

O B R A Z L O Ž I T E V

## Opis trenutnega stanja

V letu 2017, namerava Mestna občina Maribor, ponovno kandidirati na sredstva iz razpisa nepovratnih finančnih vzpodbud za nabavo okolju sprejemljivih vozil za mestni potniški promet. V zadnjih treh  letih smo namreč iz tega naslova uspešno realizirali nakup 21 avtobusov emisijskega razreda EURO 6, za katerega je možno pridobiti sofinancerska sredstva.

Namen investicije je delna modernizacija voznega parka z nakupom novih avtobusov z nizkimi emisijami za mestni potniški promet, s pomočjo katerih se bo izboljšala konkurenčnost in kakovost JMPP, sledilo tehničnemu napredku in tako ugodilo visokim pričakovanjem uporabnikov ter hkrati racionalizirali stroški poslovanja in zmanjšale obremenitve okolja.

Cilji investicije so naslednji:

- povečanje obratovalne sposobnosti avtobusov,

- povečanje kvalitete prevoza potnikov,

- zmanjšanje stroškov vzdrževanja,

- zagotovitev boljših delovnih pogojev voznikov,

- povečanje konkurenčnosti javnega prevoza v primerjavi z osebnimi vozili,

- zmanjšanje škodljivih vplivov izpušnih plinov in hrupa na okolje ter pri tem upoštevanje okoljevarstvene zakonodaje in ostale regulative,

- zmanjšanje povprečne starosti voznega parka.

Za določitev ekonomsko najbolj optimalne in sprejemljive rešitve, smo se ob izdelavi DIIP lotili analize pogonskih sklopov za enak tip avtobusa.

Potrebno je poudariti da kljub rednemu vzdrževanju avtobusov, določenih vozil zaradi starosti in števila prepeljanih kilometrov, ni mogoče usposobiti za normalno obratovanje oz. bi bilo to vzdrževanje stroškovno nevzdržno in neracionalno. Zato je bila osnovna želja in vodilo pri pripravi DIIP:

- izboljšati konkurenčnost in kakovost JMPP, slediti tehničnemu napredku in tako ugoditi visokim pričakovanjem uporabnikov

- racionalizirati stroške poslovanja izvajalca mestnega prometa Javnega podjetja Marprom d.o.o.

- ponuditi do okolja prijazna vozila, katera kot pogonsko gorivo uporabljajo čistejšo alternativo (stisnjen zemeljski plin CNG ali el. energijo) konvencionalnemu naftnemu avtomobilskemu gorivu.

Upravljavec JP Marprom d.o.o. je imel dan 1. 3. 2017 za izvajanje JMPP v upravljanju vozni park 51 vozil. Povprečna starost voznega parka znaša 6,6 leta. Povprečna starost se je znižala za 1,6 leti z nakupom novih avtobusov v letu 2017, saj je glede na plan konec leta 2016 bila predvidena starost voznega parka 8,2 leti. 34 avtobusov oz. 66,7 % je starih do 10 let, 17 vozil oz. 33,3 % je starejših od 10 let.

Tabela 1: Starost voznega parka, na dan 01. 03. 2017

| Leto | Število | % | Leto | Število | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| manj kot 1 | 10 | 19,6% | več kot 11 | 4 | 7,8% |
| več kot 1 | 6 | 11,8% | več kot 12 | 2 | 3,9% |
| več kot 2 | 5 | 9,8% | več kot 13 | 1 | 2,0% |
| več kot 3 | 4 | 7,8% | več kot 14 | 2 | 3,9% |
| več kot 4 | 0 | 0,0% | več kot 15 | 1 | 2,0% |
| več kot 5 | 4 | 7,8% | več kot 16 | 4 | 7,8% |
| več kot 6 | 5 | 9,8% | več kot 17 | 0 | 0,0% |
| več kot 7 | 0 | 0,0% | več kot 18 | 0 | 0,0% |
| več kot 8 | 0 | 0,0% | več kot 19 | 1 | 2,0% |
| več kot 9 | 0 | 0,0% | več kot 20 | 1 | 2,0% |
| več kot 10 | 1 | 2,0% | Skupaj | 51 | 100,00% |

V naslednji preglednici je prikazana struktura voznega parka skladno z okoljskimi EURO standardi, ki jih predpisujejo UITP Sort 1, Sort 2 (Standard on-road test cycles) metodologija za meritve porabe goriva  avtobusov v javnem transportu.

Tabela 2: Okoljska struktura voznega parka

| Znamka | Število | % |
| --- | --- | --- |
| EURO 1 | 0 | 0,0% |
| EURO 2 | 9 | 17,6% |
| EURO 3 | 4 | 7,8% |
| EURO 4 | 3 | 5,9% |
| EURO 5 | 11 | 21,6% |
| EURO 5 EEV | 2 | 3,9% |
| EURO 6 | 22 | 43,1% |
| Skupaj | 51 | 100,0% |

Ne glede na delne posodobitve voznega parka v letih 2015 in 2017 v katerih je bila opravljena nabava 21 novih vozil, je ta še vedno precej dotrajan. Vozni park je problematičen tudi iz okoljskega vidika, saj ima 16 vozil oz. 31,37 % okoljsko neprimeren standard (EURO 4 in manj).

## Ocena investicijskih stroškov po variantah

Osnova za prikaz vrednosti posameznih vrst avtobusov je študija: Smart choices for cities, Clean buses for your city, CIVITAS Clean and better transport in cities, POLICY NOTE, 2013. V naslednji tabeli so prikazane okvirne nabavne cene z vključenim DDV avtobusov na različne vrste pogonskega goriva.

Tabela 3: Pregled okvirne vrednosti avtobusov (neto zneski)

| Oz. | Parametri | Dizel EVRO VI | Zemeljski plin CNG | Elektrika | Hibrid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okvirna nabavna cena | 230.000 EUR | 255.000 EUR | 500.000 EUR | 400.000 EUR |

Investitor ima v okviru proračunskih sredstev in možnih nepovratnih sredstev sofinanciranja na razpolago 1.032.000 EUR (znesek brez DDV). S temi sredstvi lahko kupi različno število avtobusov. Izračun je prikazan v naslednji tabeli.

Tabela 4: Možnost nabave avtobusov

| Oz. | Parametri | Dizel EVRO VI | Zemeljski plin CNG | Elektrika | Hibrid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Možen nakup avtobusov (število) | 4 – 5 avtobusov | 4 avtobusi | 2 avtobusa | 2 - 3 avtobusi |

Iz preglednice je razvidno, da glede na razpoložljiva sredstva za nakup avtobusov mestnega potniškega prometa v letu 2017, investitor lahko kupi 4-5 avtobusov na dizelski pogon, 4 avtobuse na zemeljski plin ali 3-4 hibridne avtobuse ali 2 električna avtobusa.

__________________________________________________________________________

## Plan nabave za 2017

MO Maribor ima v načrtu za leto 2017 predvideno zamenjavo obstoječega voznega parka starejših vozil emisijskega razreda EURO 2 in EURO 3, nabaviti 4 nizkopodne avtobuse »LOW FLOR« na alternativno gorivo (CNG ali elektro ali hibrid).  Ker je v trenutku priprave DIIP še vedno v veljavi aktualna Uredba o zelenem javnem naročanju, ki določa za izbiro emisijski standard vozila EURO V, so v DIIP predstavljene zraven prednosti in slabosti avtobusov s pogonom na alternativna in obnovljiva goriva, predstavljeni tudi dizelski avtobusi, čeprav jih po predlogu nove Uredbe o čemer nas je Skupnost občin Slovenije obvestila dne 8.5.2017, teh ne bo mogoče več kupovati.

Glede na pregledane tehnične, okoljske, ekonomske in ostale parametre je ekonomsko najugodnejše vozilo s pogonom na dizelski/CNG motor zato je predlagan nakup avtobusov emisijskega razreda EURO 6 (fosilna goriva), kar utemeljujemo z naslednjim:

- Zadovoljujejo okoljskim standardom EURO VI z nizkimi emisijami,

- Imajo nizke stroške vzdrževanja,

- Imajo zgrajeno infrastrukturo za polnjenje goriva,

- Imajo najnižjo nabavno vrednost,

- Z razpoložljivimi sredstvi lahko nabavimo največje število avtobusov,

- Novi avtobusi bodo nizkopodni, kar omogoča lahek vstop tudi starejšim občanom in gibalno oviranim osebam, ipd.

## Viri financiranja

Ocenjena vrednost investicije znaša 1.032.000,00 EUR. MO Maribor bo investicijo izvedla z lastnimi sredstev v višini 197.000,00 EUR oz. 19 % in nepovratnimi sredstvi EKO sklada v višini 835.000,00 EUR oz. 81 %.

Tabela 5: Viri financiranja vrednosti investicije, v EUR

| Oz. | Opis | Vrednost | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proračun MO Maribor | 197.000,00 | 19,1 % |
| 2 | Nepovratna sredstva EKO sklada | 835.000,00 | 80,9 % |
|  | SKUPAJ | 1.032.000,00 | 100 % |

Tabela 6: Viri financiranja vrednosti investicije po letih, v EUR

| Oz. | Opis | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proračun MO Maribor | 140.000,00 | 57.000,00 |
| 2 | Nepovratna sredstva EKO sklada | 835.000,00 | 0,00 |
|  | SKUPAJ | 977.017,00 | 59.018,00 |
|  | Razdelitev sredstev po letih (%) | 94,5 % | 5,5 % |

Investicija je vključena v proračun občina in sicer:

- Podprogram: Urejanje cestnega prometa

- Proračunska postavka: PP152016  Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

- NRP: OBO70-13-0146 nakup avtobusov za mestni potniški promet

DDV iz naslova nakupa avtobusov je v celoti povračljiv, saj se z dajanjem avtobusov v najem namreč opravlja obdavčljivo dejavnost, saj je najem opreme obdavčen po splošni stopnji. V tem primeru opravljanja obdavčljive dejavnosti pa ima investitor hkrati pravico do odbitka vstopnega DDV. Na osnovi navedenega predstavlja strošek nabave neto vrednost avtobusov.

|  | PREDLOG SKLEPA št. 1: Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP, za nakup novih avtobusov za mestni potniški promet z nizkimi emisijami v letu 2017 |
| --- | --- |

Pripravil:

Aleš KLINC, univ.dipl.inž.prom.

Višji Svetovalec III