| MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si | 35000-1/2017-15 GMS-505 |
| --- | --- |

Številka:	35000-1/2017-15

Datum:	17.7.2017

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:	PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

| NASLOV GRADIVA: | Dokument identifikacije investicijskega projekta-Umestitev Mariborske knjižnice v bivšo stavbo Probanke |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE - PROJEKTNA PISARNA |
| GRADIVO PREDLAGA: | dr. Andrej Fištravec, župan |
| POROČEVALEC: | Teobald PAJNIK, Vodja službe Mateja PERUŠEK, SITUAR d.o.o. |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dokument identifikacije investicijskega projekta(DIIP): »Umestitev Mariborske knjižnice v bivšo stavbo Probanke« Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme sklep, da se v skladu s potrjenim DIIP, v okviru proračunske postavke 103518-projekti TUS, odpre nov projekt v NRP z nazivom »Mariborska knjižnica-objekt Probanka« in predvideno dinamiko financiranja: 5.954.997,60 EUR v letu 2017, 1.767.673,59 EUR v letu 2018 in 175.538,24 EUR v letu 2019. Sredstva za ta namen se zagotovijo z rebalansom proračuna za leto 2017. Mestni svet pooblašča župana, za potrditev morebitnih sprememb in dopolnitev. |

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE - PROJEKTNA PISARNA |  |
| --- | --- |

Številka:	35000-1/2017-15

Datum:	17.7.2017

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

| Naslov gradiva: | Dokument identifikacije investicijskega projekta-Umestitev Mariborske knjižnice v bivšo stavbo Probanke |
| --- | --- |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | DIIP |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradivo pripravil-a: | Teobald PAJNIK, |  |  |  |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | Teobald PAJNIK Vodja službe |  |  |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): |  |  |  |  |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca |  |  |  |  |
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta |  |  |
| Gradivo pregledal direktor MU | mag. Simon Štrancar | Kabinet župana |  |  |
| Gradivo podpisal župan: | Dr. Andrej Fištravec | Kabinet župana |  |  |

| MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA |  |
| --- | --- |

# Številka:  35000-1/2017-15

Datum :   17. 7. 2017

Dokument identifikacije investicijskega projekta-Umestitev Mariborske knjižnice v bivšo stavbo Probanke

Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor

- UVOD

Knjižnično dejavnost v Mestni občini Maribor opravlja Mariborska knjižnica, ki je osrednja

območna knjižnica in deluje na območju 12‐tih občin, sedežna občina je Mestna občina

Maribor (v nadaljevanju MOM). Območje delovanja knjižnice je določeno v Pravilniku o

pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS št. 73/2003, št. 70/2008

in št. 80/2012). Javni zavod Mariborska knjižnica je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi

javnega zavoda Mariborska knjižnica leta 2005 (MUV, št. 8/2005, 16/2006 in 17/2009).

Ustanoviteljice knjižnice so poleg sedežne občine še občine Duplek, Hoče – Slivnica, Miklavž

na Dravskem polju, Rače – Fram in Starše. Za ostale občine na območju pa Mariborska

knjižnica izvaja dejavnost pogodbeno in sicer za občine Kungota, Lovrenc na Pohorju,

Pesnica, Ruše, Selnica in Šentilj.

Kot osrednja območna knjižnica izvaja Mariborska knjižnica tudi posebne naloge za širše

območje občinskih knjižnic v Lenartu in Slovenski Bistrici ter dopolnjuje dejavnost z

bibliobusom na območju občine Slovenska Bistrica in Oplotnica (Pravilnik o osrednjih

območnih knjižnicah, Ur.l. RS št. 88/2003).

Mariborska knjižnica svojo dejavnost namenja najširši javnosti, to je vsem prebivalcem v

mestu Mariboru in širši regiji tako v njihovem bivalnem, kot v delovnem okolju. S tem

knjižnica vse bolj postaja lokalno središče kulture in prostor za srečevanje in sprostitev ter

branje in dostop do različnih informacij. Pomembna funkcija knjižnice je tudi socialnorazvojna

v smislu izenačevanja kulturnih, izobraževalnih in drugih socialnih možnosti.

Mariborska knjižnica je v letu 2015 imela 33.393 članov ter zabeleženih 918.219 obiskov, od

tega 601.987 fizičnih obiskov in 316.232 virtualnih obiskov preko domače strani knjižnice. V

tem letu je bilo izposojenih 1.677.921 enot knjižničnega gradiva. V vseh enotah skupaj pa je

bilo izvedenih 971 prireditev.

Število enot knjižničnega gradiva v zbirki je v letu 2015 doseglo 818.459 enot, v tem letu je

bil zabeležen prirast novega gradiva v skupnem številu 32.149 enot. V Mariborski knjižnici je

bilo na dan 31.12.2015 zaposlenih 101 oseb vključujoč redno zaposlene, DČ in zaposlene

preko javnih del.

Predmetna investicija obravnava prostorsko in funkcijsko preveritev možnosti umestitve

knjižnice v bivšo stavbo Probanke, ki se nahaja na trgu Leona Štuklja 10 v Mariboru.

Pojasnilo in kronologija projekta:

V letu 2008 je Mestna občina Maribor izvedla javni arhitekturni natečaj za prenovo in razširitev osrednje Mariborske knjižnice in ureditev Rotovškega trga z mestno hišo, kjer so se pokazale realne možnosti za reševanje prostorske problematike Mariborske knjižnice. Investicija se je poimenovala ''Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenova Mariborske knjižnice''.

Investicija se je pričela z izdelavo in potrditvijo DIIP-a na 13. izredni seji mestnega sveta Mestne občine Maribor dne 1.2.2010 in na nadaljevanju seje dne 5.2.2010 (sklep št. 9).

Pri oblikovanju DIIP-a je pripravljavec dokumenta izhajal iz prvonagrajene idejne natečajne rešitve, izdelane na osnovi podanih smernic oz. robnih pogojev, brez podatkov o natančnem dejanskem stanju.

DIIP je bil izdelan z naslednjo dispozicijo:

  - obnova in ureditev obstoječih prostorov Mariborske knjižnice;

  - razširitev knjižnične dejavnosti;

  - zagotovitev dodatnih potrebnih prostorov za izvajanje vseh dejavnosti knjižnice;

  - objekte ob Rotovškem trgu združiti v enoten namen za potrebe knjižnice;

  - skupno zagotoviti potrebne površine za izpolnitev pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti;

  - združitev petih knjižničnih enot (Knjižnico Rotovž, Čitalnico, Pionirsko knjižnico Rotovž, Knjižnico Tabor in  Pionirsko knjižnico Tabor);

  - združitev vseh posebnih zbirk Mariborske knjižnice na novi lokaciji (glasbeno zbirko, filmsko zbirko, zbirko igrač – Igroteko, študijsko zbirko mladinske književnosti in mladinskega knjižničarstva, domoznansko zbirko).

Za zagotavljanje potrebnih površin za knjižnično dejavnost na Rotovškem trgu naj bi se prenovili naslednji objekti:

- objekt obstoječe Mariborske knjižnice in nekdanjega Lutkovnega gledališča z dvema stanovanjema v mansardi (Rotovški trg 2),

- objekt obstoječe Pionirske knjižnice Rotovž, Rotovški trg 6 z dvema stanovanjema v prvem nadstropju,

- del objekta Rotovški trg 1 (severno krilo stare mestne hiše - današnja Čitalnica v pritličju, nekdanja uprava LGM v nadstropju in mansarda),

- objekt na Rotovškem trgu 9 (hiša nekdanje mestne redarske službe),

- objekt Glavni trg 15 – sedanji prostori Projektne pisarne,

- del objekta na Lekarniški 6 (nekdanja delavnica Lutkovnega gledališča),

- podzemna gradnja pod Rotovškim trgom in

- možni morebitni prizidki, nadzidave ali razširitve posameznih objektov v skladu s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Kvadrature, predvidene na podlagi arhitekturnega natečaja, so bile naslednje:

| Objekt | Prenova | Novogradnja | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Knjižnica z Rotovškim trgom | 4.005,30 | 2.385,40 | 6.390,70 |
| 2. Rotovž – mestna hiša | 2.144,60 | - | 2.144,60 |
| Skupaj | 6.149,90 | 2.385,40 | 8.535,30 |

Skladno z izdelanim DIIP-om je bila ocenjena vrednost investicije 16.685.881,30 € z DDV.

Po sprejemu proračuna MOM za leto 2010 je bil v mesecu marcu 2010 začet postopek javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije, faza IDZ in IDP vključno z izdelavo arhitekturnega posnetka stanja, analizo gradbenih konstrukcij, geološkim posnetkom zemljišča, geološkimi raziskavami, hidrološkimi raziskavami ter konservatorsko restavratorskim načrtom. Na podlagi obvestila o oddaji javnega naročila je bila 24. 6. 2010 podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije. Z oddajo javnega naročila male vrednosti in zbiranja ponudb je bil izbran tudi izvajalec svetovalnega inženiringa, s katerim je bila dne 26.5.2010 podpisana pogodba.

Z izdelavo projektne naloge sta investitor in uporabnik podala podrobnejše usmeritve za nadaljnja načrtovanja in na podlagi katerih sta bila izdelana idejna zasnova ter idejni projekt s projektantsko oceno vrednosti in popisom.

V predinvesticijski zasnovi in investicijskem programu je svetovalni inženiring noveliral oceno vrednosti investicije, ki je bila izdelana s preverjanjem cen na trgu, na podlagi projektne dokumentacije in tehničnega poročila, ocene Restavratorskega centra, ocene investitorja, z upoštevanjem realizacije v 2010 ter upoštevanjem inflacijske stopnje za leto 2012, v katerem je bil predviden zaključek investicije. Nova ocenjena vrednost investicije je tako znašala 32.532.087 € z DDV, pri katerem naj bi MOM financirala 22.532.087 €, Ministrstvo za kulturo pa 10.000.000,00 € (v skladu s sklepom Vlade RS, 117. seja, z dne 20.1.2011, 6. sklep pod točko 21A. Dostopno 26.1.2011 na spletni strani:

http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/sklepi/seja_vlade_2011/117_seja/117sv21a.pdf).

Investicija je zajemala:

- Ureditev knjižničnih prostorov

- obnova in ureditev obstoječih prostorov Mariborske knjižnice,

- razširitev knjižnične dejavnosti,

- zagotovitev dodatnih potrebnih površin oziroma prostorov za izvajanje vseh dejavnosti   knjižnice,

- združitev petih knjižničnih enot, doslej prostorsko nepovezanih (Knjižnico Rotovž, Čitalnico, Pionirsko knjižnico Rotovž, Knjižnico Tabor in Pionirsko knjižnico Tabor, ki trenutno izvajajo naloge osrednje mestne knjižnice) ter

- združitev vseh posebnih zbirk Mariborske knjižnice na novi lokaciji (glasbeno zbirko, filmsko zbirko, zbirko igrač – Igroteko, študijsko zbirko mladinske književnosti in mladinskega knjižničarstva, domoznansko zbirko).

- Ureditev objektov ob Rotovškem trgu

Z investicijo bi v celoti prenovili objekte ob Rotovškem trgu (Mariborska knjižnica, objekt nekdanje mestne redarske hiše in Rotovž) in združili v enoten namen za potrebe knjižnice.

Specifičnost pozicije novega vhoda bi omogočala tudi kasnejšo povezavo z garažnim kompleksom pod Glavnim trgom.

- Ureditev Rotovškega trga, ponovna vzpostavitev pomena Rotovža

Rotovški trg bi postal enovita kulturna celota, hkrati pa se z njegovo obnovo vzpostavijo pogoji za reprezentančna prizorišča za Festival Lent in druge prireditvene potrebe mesta. S prenovo mestne hiše pa bi mesto pridobilo reprezentančni objekt za potrebe prireditveno protokolarnih dejavnosti.

Dne 09.08.2012, je bil podpisan aneks k osnovni pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo investicije ''Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in obnovo Mariborske knjižnice'', zaradi izvedbe dodatno naročenih del. Izvajalec je izvedel spremembe in dopolnitve obstoječe projektne dokumentacije PGD za II. fazo izvedbe projekta, zaradi spremembe projektne naloge.

Dne 11.11.2016 je bil podpisan aneks k osnovni pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo investicije ''Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in obnovo Mariborske knjižnice''. Izvajalec je izdelal korekcijo projektne dokumentacije (PZI) za potrebe racionalizacije izvedba projekta v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem, ki zajema popis gradbeno obrtniških in instalacijskih del s projektantsko oceno stroškov po posameznih postavkah projektantskega popisa.

Pri izvedbi projekta Ureditve Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu je prišlo do spremenjenih okoliščin, saj so nastopila tveganja, ki so razvidna iz obstoječe projektne dokumentacije in sicer:

- tehnično težko izvedljiv projekt zaradi omejenih dostopov do območja (izkop gradbene jame 14.000 m3 se lahko razvleče na eno leto, zaradi uporabe male gradbene mehanizacije in zaradi omejitev pri presoji vplivov na okolje),

- kanalizacijski kolektor v globini 4m pod Rotovškim trgom je potrebno speljati drugje,

- nepredvidena sanacija verjetnih poškodb okoliških objektov zaradi izvedbe gradbenih posegov pri gradnji Mariborske knjižnice,

- javno naročniški postopek (pridobiti izvajalca za racionalizirano vrednost projekta).

Odločitev za spremembo lokacije je nastala zaradi želje po racionalizaciji stroškov izvedbe projekta, saj je prenova obstoječih objektov na sedanji lokaciji v skladu z racionalizacijo izvedbe projekta ocenjena na dobrih 16 mio EUR. Predvideva se, da bi bili stroški z nakupom in ureditvijo nekdanjih poslovnih prostorih Probanke bistveno nižji.

Prostori nekdanje Probanke namreč v celoti ustrezajo zahtevam knjižnice. S selitvijo knjižnice v prostore nekdanje Probanke bo zaradi racionalizacije poslovanja predvideno združevanje več knjižničnih enot, ker prostorsko ni bilo mogoče locirati vsega knjižničnega gradiva v osrednji knjižnici na Rotovžu. Po selitvi v novo stavbo bodo združene zbirke štirih knjižničnih enot, preseljene pa bodo tudi vse posebne zbirke iz drugih knjižničnih enot. Z umeščanjem ustrezne knjižnične stavbe v mestno središče dobi to območje večjo kulturno identiteto. Lokacija je dostopna najširšemu delu prebivalstva na območju, ki ga knjižnica pokriva.

Lokacija nekdanje Probanke je zelo ustrezna, tudi z vidika distribucije knjižničnega gradiva (dnevni odvoz knjižničnega gradiva iz opreme v knjižnične enote, dostava pošte, dostava knjig, revij in drugega knjižničnega gradiva v oddelek za  nabavo, obdelavo in v tajništvo, enostavne transportne poti) po mreži Mariborske knjižnice, ima dovolj parkirnih mest za službena vozila Mariborske knjižnice, enostaven dovoz z zaledne strani. Ker je parkirišče zelo veliko, bi lahko razmišljali tudi o selitvi parkirišča za bibliobus in o selitvi skladišča Potujoče knjižnice.

Prav  tako je bila na lokaciji nekdanje Probanke že opravljena statična presoja. Glede na opravljeno primerjalno statično analizo stropnih plošč zaradi predvidenega programa v objektu statična presoja kaže, da je konstrukcija objekta sposobna prevzemati obremenitve knjižničnega programa po aktualni arhitekturni zasnovi. V kolikor bo ugotovljeno, da je količina vgrajene armature v ploščah dovolj, posebni posegi v konstrukcijo ne bodo potrebni. V nasprotnem primeru se primanjkljaj natezne armature nadomesti z zunanjimi karbonskimi trakovi, nalepljenimi v spodnjem nivoju plošč.

Vsebinsko so v DIIP-u obdelani vsi vidiki investicijskega projekta in to v obsegu, ki ga zahteva dokument identifikacije investicijskega projekta. Sicer pa je obravnavani investicijski dokument izdelan v skladu z določili ''Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ'' (Uradni list RS št. 60/06) z vsemi spremembami in dopolnitvami ''Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ'' (Uradni list RS št. 54/2010, 27/2016).

2.    CILJI

Z investicijo bo investitor zasledoval sledeče splošne cilje in usmeritve:

- izvajati strateške usmeritve države na področju zagotavljanja dostopa do knjig v skladu z nacionalnim programom;

- uresničevati razvojne cilje, primarno MOM, na področju knjižnične dejavnosti;

- omogočiti demokratično dostopnost do informacij in knjižničnega gradiva, kar je pomembno tudi zaradi bližine osnovnih šol, srednjih šol, fakultete, bolnišnice in drugih javnih institucij;

- zagotoviti kvalitetno knjižnično okolje, ki bo atraktivno za različne populacijske skupine: otroke in mladostnike, srednješolce, študente, zaposlene, upokojence;

- območju dodati večjo kulturno identiteto.

3.    NAMEN

Mariborska knjižnica si že nekaj časa prizadeva rešiti nevzdržne prostorske razmere osrednje knjižnice na Rotovškem trgu. Lokacija v sedanjih razmerah ne omogoča normalnega dela z uporabniki, knjižnično gradivo ni  ustrezno postavljeno v dostopni obliki, zaposleni nimajo delovnih prostorov in pogojev za delo. Kot osrednja območna knjižnica zaradi prostorske stiske ne more izvajati vseh nalog v skladu z zakonom, tudi posamezne knjižnične zbirke so umaknjene v različna skladišča in bralcem nedostopne. Z investicijo bo knjižnica pridobila pogoje za izvajanje normalne knjižnične ponudbe. Pri knjižnični dejavnosti je potrebno upoštevati specifične prostorske zahteve (izposoja, čitalnica, predavalnica, uprava, razstavišče, dostava, obdelava, katalogizacije ipd.).

Z nameravano investicijo – umestitev Mariborske knjižnice v bivšo stavbo Probanke, bo zaradi racionalizacije poslovanja, predvideno združevanje več knjižničnih enot, ker prostorsko ni bilo mogoče locirati vsega knjižničnega gradiva v osrednji knjižnici na Rotovžu. Po selitvi v novo stavbo bodo združene zbirke štirih knjižničnih enot, preselile pa se bodo tudi vse posebne zbirke iz drugih knjižničnih enot, ki jih do sedaj ni bilo mogoče umestiti v osrednjo knjižnico.

4.   OCENA INVESTICIJSKIH VREDNOSTI in VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE

Vrsta investicije je umestitev Mariborske knjižnice v bivšo stavbo Probanke. Investicija zajema:

- nakup stavbe bivše Probanke;

- adaptacija stavbe;

- nakup knjižnične in pisarniške opreme;

- selitev.

Tabela: Specifikacija investicijskih stroškov in dinamika financiranja po stalnih cenah za varianto ''z'' investicijo z DDV

5.	PREDVIDENI ČASOVNI NAČRT

V nadaljevanju prikazujemo predvideni časovni načrt potrebnih aktivnosti.

| Vrsta aktivnosti | Začetek | Zaključek |
| --- | --- | --- |
| Analiza umestitve prostorskega programa Mariborske knjižnice v bivšo stavbo Probanke | Februar 2017 | Februar 2017 |
| Izdelava in potrditev DIIP | Julij 2017 | Julij 2017 |
| Nakup stavbe (bivša Probanka) | September 2017 | Januar 2018 |
| Izdelava ostale projektne dokumentacije | Oktober 2017 | Marec 2018 |
| Gradbeno dovoljenje | Februar 2018 | Februar 2018 |
| Izdelava ostale investicijske dokumentacije | Marec 2018 | April 2018 |
| Priprava razpisne dokumentacije za izvedbo del | April 2018 | April 2018 |
| Izvedba razpisa za oddajo del | Maj 2018 | Junij 2018 |
| Podpis pogodbe | Julij 2018 | Julij 2018 |
| Izvajanje del GOI | Julij 2018 | November 2018 |
| Priprava in objava razpisne dokumentacije za dobavo in montažo knjižnične in pisarniške opreme | Avgust 2018 | September 2018 |
| Podpis pogodbe | September 2018 | September 2018 |
| Dobava in montaža knjižnične in pisarniške opreme | Oktober 2018 | Januar 2019 |
| Zaključek del | Februar 2019 | Februar 2019 |
| Selitev | Februar 2019 | Februar 2019 |

6.      SKLEPNA UGOTOVITEV

Iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta je po določilih ''Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ'' (Uradni list RS št. 60/06, 54/10, 27/16) razviden namen in upravičenost investicije.

Končni cilj predmetne investicije je nedvomno, da na dani lokaciji v okviru izjemnih možnosti, ki jih slednja ponuja, zasnovati sodobno in uporabnikom prijazno knjižnico, ki bo postala pomemben ''generator'' dogajanja na trgu.

Skladno s 4. členom zgoraj navedene Uredbe, je za investicijske projekte, ki presegajo vrednosti 2.500.000,00 € potrebno pripraviti naslednje:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta,

- Predinvesticijsko zasnovo

- Investicijski program.

Prav tako je potrebno pripraviti še projektno dokumentacijo (PGD, PZI, PID) ter razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca. Časovni načrt priprave je predstavljen v tabeli 9.

Ob celovitem upoštevanju vsebine tega dokumenta je utemeljeno sprejetje sklepa o izvedbi obravnavane investicije.

# 7.    PREDLOG SKLEPOV:

- Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dokument identifikacije investicijskega projekta(DIIP):  »Umestitev Mariborske knjižnice v bivšo stavbo Probanke«

- Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme sklep, da se v skladu s potrjenim DIIP, v okviru proračunske postavke 103518-projekti TUS, odpre nov projekt v NRP z nazivom »Mariborska knjižnica-objekt Probanka« in predvideno dinamiko financiranja: 5.954.997,60 EUR v letu 2017, 1.767.673,59 EUR v letu 2018 in 175.538,24 EUR v letu 2019. Sredstva za ta namen se zagotovijo z rebalansom proračuna za leto 2017.

- Mestni svet pooblašča župana, za potrditev morebitnih sprememb in dopolnitev.

Pripravil:

Teobald Pajnik, SRPI

Mateja Perušek, SITUAR d.o.o.

Teobald Pajnik, sekretar

vodja službe